Ondergetekenden

Opdrachtgever

De publiekrechtelijke rechtspersoon Gemeente Medemblik gevestigd te Wognum aan de Dick Ketlaan 21, 1687 CD, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 37159672 (vestigingsnummer 000009474870), rechtsgeldig vertegenwoordigd op grond van artikel 171, eerste lid van de Gemeentewet door haar burgemeester M. Pijl, welke volmacht tot contractering respectievelijk mandaat om haar te vertegenwoordigen verleend heeft aan [naam], [functie], hierna te noemen: ‘de Opdrachtgever’.

en

Aannemer

[Bedrijfsnaam], statutair gevestigd te [adres], [postcode], [plaats], [postadres], [postcode postadres], [plaats postadres], ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer [KvK nummer] (vestigingsnummer [vestigingsnummer]), te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door [naam], [functie], hierna te noemen: ‘de Aannemer’.

Gezamenlijk te noemen: ‘Partijen’.

Overwegende dat:

- de Opdrachtgever voornemens is te realiseren:

  - het vervangen van de riolering en de herinrichting van het maaiveld in de Simon Koopmanstraat hierna te noemen: ‘het Project’;

- dat de Opdrachtgever de voorbereiding van het Project wenst te doen plaatsvinden in bouwteamverband;

- dat de Aannemer bij de voorbereiding van het Project door het bouwteam zijn specifieke ervaring en deskundigheid op het gebied van uitvoerings-, plannings- en kostentechnische aspecten van het vervangen van rioleringen en herinrichting van openbare ruimten ter beschikking zal stellen. Het doel is een optimale verhouding van prijs en kwaliteit van het aan de Aannemer op te dragen Werk als onderdeel van het Project te bereiken;

- dat de Opdrachtgever voornemens is de realisatie van het Project, hierna te noemen: ‘het Werk’, op te dragen aan de Aannemer, mits tevoren tussen de Opdrachtgever en de Aannemer over de prijs van het Werk overeenstemming wordt bereikt, één en ander met inachtneming van deze bouwteamovereenkomst;

- dat de Aannemer verklaart bereid en in staat te zijn een opdracht tot realisatie van het Werk te aanvaarden en naar behoren uit te voeren;

Verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

Rechtskarakter

Artikel 1

Partijen verklaren de Overeenkomst te beschouwen als een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 Burgerlijk Wetboek.

Contractdocumenten, rangorde en definities

Artikel 2

- De volgende documenten omschrijven in onderlinge samenhang de rechten en verplichtingen die voor Partijen uit de Overeenkomst voortvloeien:

  - De door Partijen ondertekende Overeenkomst, inclusief overwegingen;

Bijlage 1:	Nota’s van Inlichtingen				(zie art. 3 lid 4)

Bijlage 2:	Inschrijfleidraad					(zie art. 3 lid 4)

Bijlage 3:	Verslag verificatiegesprek				(zie art. 3 lid 4)

Bijlage 4:	Inschrijving Aannemer				(zie art. 3 lid 4 en artikel 19)

Bijlage 5:	Open begroting prijsaanbieding van Aannemer 	(zie art. 14).

- Bij onderlinge tegenstrijdigheden tussen de onder lid 1 genoemde documenten, geldt dat de Overeenkomst (inclusief overwegingen en zonder Bijlagen) vóór de Bijlagen gaat, en de Bijlage met een lager nummer vóór de Bijlagen met een hoger nummer gaat.

- De woorden en uitdrukkingen die in deze Overeenkomst met een hoofdletter zijn geschreven hebben de volgende betekenis, tenzij expliciet anders aangegeven:

| Woord of uitdrukking | Betekenis |
| --- | --- |
| Aannemer | [Aannemer n.n.b.] |
| Definitief Ontwerp (DO) | Een gedetailleerde beschrijving van het uit te voeren werk, zodanig dat deze een goed beeld geeft van de verschijningsvorm, de structuur, het materiaalgebruik, de afwerking en detaillering, de constructieve opbouw en aard en capaciteit van de installaties. |
| Opdrachtgever | Gemeente Medemblik |
| Overeenkomst | De onderhavige bouwteamovereenkomst, inclusief overwegingen en bijlagen. |
| Project | Heeft de betekenis die daaraan is gegeven in overweging 1. |
| Uitvoeringsontwerp (UO) | Het uitgewerkte ontwerp op basis waarvan de productie van bouw- en installatiecomponenten, alsook de daadwerkelijke uitvoering en assemblage op de bouwplaats kan plaatsvinden; mede omvattende bouw- en civiel technische uitvoeringstekeningen voor het totale werk, zoals o.a. constructies en installaties, inclusief de onderlinge afstemming daarvan; vormtekeningen van buiten de bouwplaats te vervaardigen bouwkundige en constructieve componenten, de detailengineering van (deel)constructies; gedetailleerde capaciteits- en dimensioneringsberekeningen voor alle installatieonderdelen, een en ander inclusief controle van uitwerkingen door leveranciers van deelconstructies en het bewaken van de constructieve samenhang. |
| Voorlopig Ontwerp (VO) | De voorlopige globale vastlegging van het te realiseren programma in relatie tot de Inschrijfleidraad. Het VO verschaft inzicht in de wijze waarop de ruimtelijke, programmatische en overige eisen uit de Inschrijfleidraad gestalte zullen krijgen. |
| Werk | Het uit te voeren werk, technisch installatiewerk of de te verrichten levering |

Doel van het bouwteam

Artikel 3

- Binnen het bouwteam werken de Opdrachtgever, de Aannemer en de hulppersonen samen aan de voorbereiding van het Project en, met inachtneming van het vierde lid van dit artikel en het bepaalde in artikel 7, aan de totstandkoming van het ontwerp voor het Werk (verder aangeduid als ‘het Ontwerp’), waarbij iedere partij zijn specifieke ervaring en deskundigheid zal inbrengen.

- De Opdrachtgever en de Aannemer zullen zich naar beste weten en kunnen inspannen om te komen tot een Ontwerp dat past binnen de geraamde totale opdrachtwaarde, inclusief verlengingsopties. De geraamde waarde betreft echter een indicatie waaraan geen rechten kunnen worden ontleend van de Opdrachtgever voor het Werk ten belope van:

€ [aannemingsprijs],- excl. btw, zoals nader gespecificeerd in Bijlagen 4 en 5.

- Als streefdatum voor de totstandkoming van het Ontwerp geldt eind Q3 2026, begin Q4 2027 (na gunning nader te duiden)

- De Opdrachtgever heeft voor sluiting van deze overeenkomst alle voor het Werk en de aan de Aannemer op te dragen Werkzaamheden relevante stukken verstrekt bestaande uit :

- Nota(’s) van Inlichtingen d.d. [datums] met de daarbij behorende bijlagen, aangehecht als bijlage 1

- een Inschrijfleidraad  d.d. [datum] met bijbehorende bijlagen, aangehecht als bijlage 2;

- Verslag verificatiegesprek d.d. [datum], aangehecht als bijlage 3;

- de door Aannemer gedane aanbieding d.d. [datum] met bijlagen, aangehecht als bijlagen 4 en 5;

- Voor zover zij daar nog niet over beschikken, zal de Opdrachtgever deze stukken tevens verstrekken aan de hulppersonen als vermeld in artikel 4.

Samenstelling van het bouwteam

Artikel 4

De Opdrachtgever maakt voor de uitvoering van deze overeenkomst gebruik van de volgende hulppersonen:

[Naam hulppersoon of bedrijf]

Discipline                                        :	(Bijvoorbeeld: Kostendeskundige, Civieltechnisch adviseur etc)

De Aannemer maakt voor de uitvoering van deze overeenkomst gebruik van de volgende hulppersonen:

[Naam hulppersoon of bedrijf]

Discipline                                        :	(Bijvoorbeeld: Onderaannemer, Adviseur etc)

Artikel 5

- Een wijziging in de samenstelling van het bouwteam kan enkel omvatten:

- het uittreden van één of meer van de in artikel 4 genoemde hulpersonen of het toetreden van een nieuwe hulppersoon; of

- een wijziging in één of meer personen die namens de Opdrachtgever, de Aannemer of een hulppersoon zitting hebben in het bouwteam.

- Zowel de Aannemer als de Opdrachtgever zijn gerechtigd om aan hun zijde wijzigingen in de zin van het voorgaande lid aan te brengen.

- Over het uit- en/of toetreden van een hulppersoon als bedoeld in het eerste lid onder a. voeren de Aannemer en de Opdrachtgever nader overleg. Aan het uit- en/of toetreden van een nieuwe hulppersoon kunnen voorwaarden worden verbonden als daarvoor gegronde redenen worden aangevoerd. Het toetreden van een nieuwe hulppersoon kan worden geweigerd als daarvoor zwaarwegende gronden zijn. Voor een wijziging in de zin van het eerste lid onder b. hebben de Opdrachtgever en de Aannemer geen wederzijdse instemming nodig.

- De Opdrachtgever, de Aannemer en de hulppersonen worden geacht volledig bevoegd te zijn ten aanzien van hun deelname aan het bouwteam.

- Een wijziging in de samenstelling van het bouwteam tast niet het in artikel 12 omschreven recht van de Aannemer aan om als enige een prijsaanbieding voor het Werk te doen.

- Het is de Opdrachtgever en de Aannemer zonder schriftelijke toestemming van de ander niet toegestaan rechten of verplichtingen uit de bouwteamovereenkomst over te dragen aan c.q. over te doen nemen door (een) derde(n).

Artikel 6

- Tussen de bouwteamfase en de uitvoeringsfase is Go / No-go moment.

- Bij de start van de opdracht wordt het ambitieniveau in overleg vastgelegd, afhankelijk van de aangeboden meerwaarde door de Aannemer op het (sub)gunningcriterium ‘Samenwerking’. Tijdens de uitvoering van het Werk wordt er op basis van Better Performance geëvalueerd.

Vergaderingen, besluitvorming en verslaglegging

Artikel 7

- Periodiek vinden vergaderingen van het bouwteam plaats. In het vergaderschema wordt rekening gehouden met de in artikel 3 lid 3 vermelde streefdatums voor de totstandkoming van het Ontwerp. Deze datums houden ook rekening met bestuurlijke besluitvorming.

- Partijen bij deze Overeenkomst zijn elk bevoegd het bouwteam bijeen te roepen.

- De besluitvorming binnen het bouwteam vindt als volgt plaats:

  - Besluiten worden op een expliciete wijze genomen, met meerderheid van stemmen van de aanwezige partijen, waarbij de Opdrachtgever in ieder geval moet instemmen;

  - In het bouwteam kunnen eventueel nadere afspraken worden gemaakt over de nadere organisatie van het bouwteam en de samenwerking binnen het bouwteam.

- Van alle vergaderingen van het bouwteam worden notulen opgesteld. De notulen bevatten onder meer een overzicht van door één of meer partijen gemaakte (ontwerp-)suggesties en een overzicht van de genomen besluiten. Het bouwteam stelt de notulen in de eerstvolgende vergadering vast.

Verplichtingen van de Opdrachtgever en de Aannemer in het bouwteam

Artikel 8

- In het bouwteam zullen de Opdrachtgever en Aannemer de werkzaamheden uitvoeren volgens de aanbieding van Aannemer / nader aan te vullen

- Partijen kunnen de taakverdeling volgend uit de aanbieding van Aannemers in onderling overleg schriftelijk wijzigen. Een wijziging kan mede bestaan uit het toevoegen van taken.

- De verantwoordelijkheid voor adviezen en ontwerpen ligt bij degene op wiens specifieke terrein in het bouwteam die adviezen en ontwerpen betrekking hebben. Partijen waarschuwen tijdig, dat wil zeggen, voordat het Ontwerp definitief wordt vastgesteld, wanneer een ontwerpdocument zodanige fouten bevat of gebreken vertoont, dat zij in strijd met de redelijkheid en billijkheid zouden handelen als zij daarop zonder waarschuwing zouden voortbouwen.

- Naast het tijdig kenbaar maken van wensen en verlangens ter zake van het Werk en het tijdig nemen van alle beslissingen die nodig zijn voor de voortgang van de werkzaamheden in het bouwteam, zal de Opdrachtgever de hieronder genoemde werkzaamheden verrichten:

- Het coördineren van de werkzaamheden van de hulppersonen die op initiatief van Opdrachtgever deelnemen of deel gaan nemen in het bouwteam;

- Het voeren van overleg ter zake van de voor de opzet van het Project – en het daarvan deel uitmakende Werk – benodigde publiekrechtelijke goedkeuringen en vergunningen, alsmede privaatrechtelijke toestemmingen, teneinde die goedkeuringen, vergunningen en toestemmingen tijdig te kunnen verkrijgen;

- Overige werkzaamheden, te weten: [nader te bepalen]

- Ten behoeve van zijn werkzaamheden in het bouwteam stelt de Aannemer zijn specifieke ervaring en deskundigheid ter beschikking aan de Opdrachtgever. Daartoe zal de Aannemer de volgende werkzaamheden tijdig verrichten in het bouwteam:

- Het coördineren van de werkzaamheden van Partijen vanuit Aannemer, waarbij de Aannemer coördinatie-instructies van de Opdrachtgever zal opvolgen;

- Het vervaardigen van de vereiste Ontwerpdocumenten als bedoeld in de Inschrijfleidraad d.d. [datum]  (hierna te noemen: ‘Ontwerpdocumenten’);

- Het naleven van zijn wettelijke verplichtingen op het gebied van veiligheid (voor zover de Aannemer die heeft bij het verrichten van de aan hem gealloceerde voorbereidingswerkzaamheden);

Het opstellen en bijhouden van het tijdschema voor de voorbereiding en de uitvoering van het Project.

Artikel 9

- De ontwerpwerkzaamheden bestaan uit het verifiëren van het DO en dit tot een UO te brengen. Inclusief hoeveelhedenstaat en/of uitvoeringsbestek en definitieve prijsvorming.

- Na gereedkoming van de door de Aannemer te vervaardigen Ontwerpdocumenten en overige documenten als bedoeld in artikel 8 lid 1, legt de Aannemer die ter goedkeuring voor aan de Opdrachtgever. De Opdrachtgever informeert de Aannemer binnen 15 werkdagen of de desbetreffende Ontwerpdocumenten zijn goedgekeurd.

- Als de Opdrachtgever de door de Aannemer vervaardigde Ontwerpdocumenten niet goedkeurt, motiveert de Opdrachtgever schriftelijk op welke onderdelen de door de Aannemer vervaardigde Ontwerpdocumenten niet voldoen aan de daaraan gestelde eisen. De Aannemer zal vervolgens de Ontwerpdocumenten op de desbetreffende onderdelen aanpassen en op de voet van het eerste lid opnieuw ter goedkeuring voorleggen aan de Opdrachtgever. Het aanpassen van het ontwerp vergt niet meer dan 21 dagen en de review daarvan wederom niet meer dan 15 dagen. Indien meer controles nodig blijken te zijn door onvoldoende uitwerking van de door de Aannemer te vervaardigen Ontwerpdocumenten komen aanvullende controlekosten van Opdrachtgever voor rekening van de Aannemer op basis van bestede uren en gemaakte kosten. Het tekeningenproces wordt nader uitgewerkt in het bouwteamoverleg.

- De Aannemer bericht de Opdrachtgever onverwijld als hij het niet eens is met de in het vorige lid bedoelde beslissing, onder vermelding van daarvoor geldende redenen. In dat geval treden Partijen in overleg. Indien het overleg niet resulteert in een voor Partijen acceptabele oplossing, is sprake van een geschil als bedoeld in artikel 22 van deze overeenkomst.

Aansprakelijkheid

Artikel 10

- De Opdrachtgever en de Aannemer zijn ieder voor zich jegens elkaar aansprakelijk voor de gevolgen van het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van de uit hoofde van deze overeenkomst op ieder van hen rustende verplichtingen. Daarnaast zijn Opdrachtgever en Aannemer jegens elkaar aansprakelijk voor toerekenbare tekortkomingen van hun hulppersonen.

- Onder een toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een tekortkoming die te wijten is aan schuld, of krachtens wet, rechtshandeling of volgens de in het verkeer geldende opvattingen, voor rekening van de schuldenaar komt. Onder een toerekenbare tekortkoming valt ook het niet nakomen van de waarschuwingsplicht van artikel 8 lid 3. Een tekortkoming komt volgens in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van de schuldenaar indien het een tekortkoming betreft die een goed en zorgvuldig handelend Aannemer of Opdrachtgever onder de betreffende omstandigheden en met inachtneming van normale oplettendheid – en waar het de Aannemer betreft: met de voor de opdracht vereiste vakkennis en middelen uitgerust – had kunnen en behoren te vermijden.

- De Aannemer heeft zich, ter dekking van zijn eventuele aansprakelijkheid uit hoofde van de Overeenkomst, adequaat verzekerd. De Aannemer verstrekt uiterlijk binnen 15 werkdagen na het aangaan van de Overeenkomst een afschrift van de polis(sen) van deze verzekering(en) aan de Opdrachtgever.

Artikel 11

- De aansprakelijkheid van de Aannemer uit hoofde van deze overeenkomst wordt beheerst door de werkzaamheden als beschreven in de aanbestedingsstukken d.d. [ datum].

- Partijen hebben een keuze gemaakt in de zin van artikel 15, lid 2 DNR 2011 (herziene versie juli 2013) als volgt:

- De door de adviseur te vergoeden schade is per opdracht beperkt tot een bedrag gelijk aan de advieskosten met een maximum van € 1.000.000,=

Prijsvorming

Artikel 12

De Aannemer is gerechtigd om als eerste en enige een prijsaanbieding te doen voor het Project, zoals omschreven in het overeenkomstig artikel 9 door de Opdrachtgever goedgekeurde Ontwerp.

De kosten in de realisatiefase worden vastgesteld aan de hand van de inschrijvingsprijs welke bij de aanbesteding is ingediend.

Artikel 13

De Aannemer doet zijn prijsaanbieding op basis van het goedgekeurde Ontwerp door het indienen van een open begroting. De open begroting zal door de Opdrachtgever vertrouwelijk worden behandeld en niet aan derden ter beschikking worden gesteld, met uitzondering van de in artikel 16 genoemde procedure.

Artikel 14

De wijze waarop de open begroting als bedoeld in artikel 13 zal zijn ingericht, is in de bij deze overeenkomst behorende Bijlage 5 vastgelegd.

Prijsoverleg en gunning van de opdracht

Artikel 15

- Indien de prijsaanbieding van de Aannemer past, komt een aannemingsovereenkomst tot stand, een en ander met inachtneming van artikel 18 lid 2 en 3.

- Indien de prijsaanbieding van de Aannemer niet past, voeren de Opdrachtgever en de Aannemer overleg over de door de Aannemer gedane prijsaanbieding, teneinde alsnog tot overeenstemming te komen. Gedurende deze onderhandelingen zullen Partijen rekening houden met de gerechtvaardigde belangen van de wederpartij.

- De Opdrachtgever zal zich gedurende de looptijd van deze overeenkomst onthouden van contact met andere aannemers over het Werk.

Artikel 16

- Indien Partijen na onderhandeling over de prijsaanbieding van de Aannemer als bedoeld in artikel 15 lid 2, geen overeenstemming bereiken, volgen zij - uitsluitend ten aanzien van het onderdeel of de onderdelen van de prijsaanbieding waarover verschil van inzicht bestaat – de procedure in de volgende leden.

- Partijen vragen advies aan een gezamenlijk te benoemen kostendeskundige. De benoeming dient plaats te vinden binnen veertien dagen nadat één der Partijen schriftelijk heeft verklaard het overleg over voornoemde prijsaanbieding als beëindigd te beschouwen. De kostendeskundige brengt zijn advies uit binnen vier weken nadat hij is benoemd.

- Indien Partijen het niet eens worden over de gezamenlijke benoeming van een kostendeskundige, zullen zij advies vragen aan een commissie van drie kostendeskundigen, waarvan elk der Partijen één kostendeskundige zal aanwijzen binnen veertien dagen nadat vaststaat dat Partijen het niet eens kunnen worden over de gezamenlijke benoeming van een kostendeskundige. De derde kostendeskundige zal door beide voornoemde kostendeskundigen worden aangewezen binnen veertien dagen nadat zij zijn benoemd. De kostendeskundigen brengen hun advies uit binnen vier weken nadat de derde kostendeskundige is benoemd.

- Mocht één der Partijen in gebreke blijven een kostendeskundige aan te wijzen binnen de in het vorige lid omschreven termijn, dan brengt de door de andere partij aangewezen kostendeskundige zelfstandig advies uit.

- Bij een advies dat resulteert in een prijs voor het Werk hoger of gelijk aan de door de Aannemer gedane prijsaanbieding, geldt de door de Aannemer gedane prijsaanbieding als bindend tussen Partijen. Bij een advies dat resulteert in een prijs voor het Werk die lager is dan de door de Aannemer gedane prijsaanbieding, zullen Partijen onderzoeken waardoor dit verschil wordt veroorzaakt en zullen zij alsnog door middel van onderhandeling trachten te komen tot een passende prijsaanbieding voor het Werk.

Artikel 17

Indien Partijen in redelijkheid niet tot overeenstemming over de prijsaanbieding kunnen komen en de in artikel 16 omschreven procedure niet binnen 6 weken na het uitgebrachte advies tot een oplossing leidt, is de Opdrachtgever, na een met redenen omklede schriftelijke kennisgeving daaromtrent aan de Aannemer, vrij derden uit te nodigen tot het doen van een prijsaanbieding voor het Werk, met de indieners van deze prijsaanbiedingen in onderhandeling te treden en de opdracht ter uitvoering van het Werk aan één of meer van deze derden te gunnen. In dat geval zal de Aannemer de Opdrachtgever op geen enkele wijze belemmeren in zijn streven om met een derde tot overeenstemming te komen over de uitvoering van het Werk.

Artikel 18

- Wanneer Partijen op de voet van artikel 15 of 16 overeenstemming bereiken over de prijsaanbieding, komt de aannemingsovereenkomst tot stand.

- De aannemingsovereenkomst zal door Partijen schriftelijk worden vastgelegd.

- Op de aannemingsovereenkomst zijn van toepassing de UAV 2012 (versie 2025);

één en ander met dien verstande dat dit, ongeacht de gemaakte keuze, het bepaalde in de artikelen 10 en 11 onverlet laat.

Vergoeding

Artikel 19

- De Aannemer ontvangt voor zijn werkzaamheden in het bouwteam conform vaste bedragen uit de inschrijvingsstaat (zie Bijlage 4)

- Voor zover op door de Aannemer afgegeven documentatie (waaronder tekeningen en berekeningen) intellectuele eigendomsrechten (waaronder, maar niet beperkt tot de auteursrechten van de Aannemer rusten, worden deze intellectuele eigendomsrechten bij deze Overeenkomst dan wel bij voorbaat (welke situatie eerder kan plaatsvinden) om niet door de geleverd en overgedragen aan de Opdrachtgever. Voor zover nodig zal de Aannemer op verzoek van de Opdrachtgever aan de voornoemde levering en overdracht zijn medewerking verlenen, dan wel ervoor instaan dat de Deelnemer vanuit Aannemer daar zijn medewerking aan verleent.

- De overdracht bedoeld in het vorige lid geschiedt tegen betaling van de in lid 1 genoemde bedragen c.q. kostenvergoedingen. Daarmee staat het de Opdrachtgever vrij de door de Aannemer in het bouwteam ontwikkelde en in het bouwteam ingebrachte documenten naar eigen goeddunken te gebruiken.

- Op de vergoeding voor de gemaakte kosten in het bouwteam is geen indexeringsregeling van toepassing.

Verbod op contractovername en cessie

Artikel 20

- Het is de Aannemer niet toegestaan om haar rechten en verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst en/of eventuele met deze Overeenkomst samenhangende overeenkomsten tussen Partijen geheel of gedeeltelijk (direct dan wel indirect) over te dragen en/of te verpanden aan (een) derde(n) zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever.

- De Aannemer is behoudens schriftelijke goedkeuring van Opdrachtgever niet gerechtigd de zeggenschap van de aandeelhouder geheel of gedeeltelijk te wijzigen.

- Bij overtreding van het bepaalde in de leden 1 en 2 is de Aannemer aan Opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare, niet voor gerechtelijke matiging vatbare boete verschuldigd van €1.000.000,00. Bovendien is Opdrachtgever bevoegd na voorafgaande ingebrekestelling per aangetekende brief te ontbinden zonder dat rechtelijke tussenkomst zal zijn vereist. Een en ander onverminderd het recht een schadevergoeding te eisen en van de Aannemer alsnog nakoming te eisen op basis van art. 6:74 ev. BW.

- Alleen Partijen kunnen aan het bepaalde in deze Overeenkomst rechten ontlenen. Derden kunnen aan deze Overeenkomst geen rechten ontlenen, op welke wijze dan ook.

Einde van de overeenkomst

Artikel 21

- Deze bouwteamovereenkomst eindigt, zonder dat rechterlijke of arbitrale tussenkomst vereist is, indien:

- de Opdrachtgever er niet in slaagt om tijdig de voor het Project benodigde overheidsgoedkeuringen en -vergunningen te verkrijgen;

- door ontwikkeling van derden het Project vertraagd of zelfs stilgelegd wordt;

- door interne besluitvorming bij Opdrachtgever tot stopzetten van de samenwerking wordt besloten al dan niet op basis van de Go/No-Go momenten bepaald in het Programma van Eisen Bouwteam v1.1.In dit specifieke geval wordt overgegaan tot verrekening van gemaakte kosten aan Partijen.

- Deze overeenkomst kan tevens door ieder der Partijen worden beëindigd door een tot de wederpartij gerichte schriftelijke verklaring, indien de wederpartij surseance van betaling heeft aangevraagd, het faillissement is aangevraagd, zij in surseance van betaling verkeert of failliet is verklaard.

- In geval van een vroegtijdige beëindiging als bedoeld in lid 2 van dit artikel worden de intellectuele eigendomsrechten als bedoeld in artikel 17, lid 2 van deze Overeenkomst onverwijld en om niet overgedragen aan Opdrachtgever.

- Beëindiging van de overeenkomst op grond van dit artikel laat de inhoud van artikel 22 onverlet.

Geschillen en toepasselijk recht

Artikel 22

- Alle geschillen, waaronder begrepen die, welke slechts door één der Partijen als zodanig worden beschouwd – die naar aanleiding van deze bouwteamovereenkomst of van overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel mochten zijn, tussen de Opdrachtgever en de Aannemer mochten ontstaan, worden beslechtdoor de Rechtbank Noord Holland.

- Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Bijlagen

De navolgende bijlagen maken onverkort deel uit van de overeenkomst, allen ten tijde van de ondertekening van de bouwteamovereenkomst in het bezit van Partijen:

Bijlage 1:	Nota’s van Inlichtingen

Bijlage 2:	Inschrijfleidraad inclusief bijlagen

Bijlage 3:	Verslag verificatiegesprek

Bijlage 4:	Inschrijving Aannemer

Bijlage 5:	Open begroting prijsaanbieding van de Aannemer

Ondertekening

Namens Opdrachtgever

Naam		: D. van der Vaart

Functie		: Opgavemanager

Handtekening	:

Namens Aannemer

Naam		: W.O. de Loos

Functie		: Directeur Verwerving

Handtekening	: