Leidraad Openbare aanbestedingsprocedure

Vervanging, beheer en onderhoud DRIS-displays

Inhoud

1	Algemeen	4

1.1	Aard en omvang van de opdracht	4

1.2	Implementatieovereenkomst	6

1.3	Wachtkamerovereenkomst	7

2	Aanbestedingsprocedure	8

2.1	Procedure	8

2.2	Aanbestedingsplanning	8

2.3	Rechtsverwerking	8

2.4	Inlichtingen en communicatie	9

2.5	Opening kluis met inschrijvingen	9

2.6	Beoordelingsprocedure	9

2.7	Verificatie	10

2.8	Mededeling van de gunningbeslissing	10

2.9	Klachten	11

3	Inschrijvingsvoorwaarden	12

3.1	Eisen aan de inschrijving	12

3.2	Voorwaarden voor een samenwerkingsverband (combinatie)	14

4	Uitsluitingsgronden en Geschiktheidseisen	15

4.1	Uitsluitingsgronden	15

4.1.1	Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA)	15

4.1.2	Geen Russische betrokkenheid *	15

4.2	Geschiktheidseisen	15

4.2.1	Financiële en economische draagkracht	15

4.2.2	Beroepsbevoegdheid	16

4.2.3	Technische bekwaamheid	16

4.2.4	Beroep op draagkracht van andere entiteiten (beroep op een derde)	18

4.3	Bewijsstukken na inschrijving	19

4.4	Informatie betreffende onderaannemers op wier draagkracht de ondernemer geen beroep doet (Deel II D)	19

5	De gunning	20

5.1	Laagste prijs.	20

5.2	Beoordeling Prijs	21

5.3	Gunning	21

6	Controlelijst	22

6.1.1	In te dienen stukken	22

6.1.2	Overzicht bijlagen	22

6.1.3	Toezenden na verzoek conform paragraaf 4.3	23

# Algemeen

Dit is de aanbestedingsleidraad voor de aanbestedingsprocedure ten behoeve van de levering, installatie, onderhoud en beheer van DRIS-displays.

Dit is de aanbestedingsleidraad behorende bij de Europese openbare aanbesteding voor het sluiten van een overeenkomst met één opdrachtnemer voor de verwijdering, levering, plaatsing, installatie en beheer & onderhoud van de Dynamisch Reis Informatie Systeem displays (hierna DRIS-displays).

Informatie over de opdracht, de aanbestedingsprocedure en de daarbij behorende beoordelingscriteria zijn beschreven in deze aanbestedingsleidraad.

Goed om te weten is dat deze leidraad vrijwel geheel overeenkomt met die van buurgemeente Purmerend. Afwijkingen treft u vooral bij de gunning.

De aanbestedende dienst is de gemeente Landsmeer, hierna te noemen: Gemeente.

Leeswijzer

De opbouw van dit document is als volgt:

- Hoofdstuk 1 geeft een algemene inleiding.

- Hoofdstuk 2 beschrijft de procedure.

- Hoofdstuk 3 beschrijft de inschrijfvoorwaarden.

- Hoofdstuk 4 beschrijft de selectie van de inschrijvers.

- Hoofdstuk 5 beschrijft de gunning.

- Hoofdstuk 6 bevat de Controlelijst met alle bij dit document behorende bijlagen en een overzicht wat moet worden ingediend.

## Aard en omvang van de opdracht

De opdracht betreft levering, installatie en onderhoud van circa 9 stuks DRIS-displays ten behoeve van de gemeente Landsmeer. Tot de opdracht behoort ook de demontage en het afvoeren van bestaande DRIS-displays. Dit voor zowel de DRIS-displays die worden vervangen, maar ook voor DRIS-displays die worden verwijderd, maar waar geen nieuwe DRIS-display voor terugkomt. Uitgangspunt is dat de dragers van de DRIS-displays blijven staan en worden hergebruikt voor de nieuwe displays.

Herzieningsclausule.

Gemeente houdt het recht voor om de omvang van het aantal DRIS-displays te verminderen met 25%.

De nieuwe DRIS-displays sluit de opdrachtnemer aan op het Centraal Distributiesysteem DRIS (afgekort CDD). Dit heeft tot doel om landelijke reisinformatie te vertalen naar weer te geven informatie per Haltesysteem en deze toe te zenden. De nieuwe omgeving is operationeel op een centrale hostingomgeving, waarop de verschillende leveranciers van de Haltesystemen kunnen aansluiten.

Samengevat wordt in deze aanbesteding aan de leverancier gevraagd de Haltesystemen te leveren en ze ook aan het landelijke Distributiesysteem (CDD) te koppelen. Een uitgebreide omschrijving van alle specifieke eisen ten aanzien van de te leveren hardware en software staat in het Programma van eisen, welke onlosmakelijk deel uitmaakt van deze aanbesteding.

Gunning

Voor de Gemeente is de subsidiebeschikking essentieel voor de financiering van het project. Recent hebben we een schriftelijke toezegging ontvangen van Vervoersregio. Zij stellen als voorbehoud dat de uitvoering de overeenkomst (doelend op de opdracht) begin van september is ondertekend.

Gelet op de planning bij deze aanbesteding, gaan we dat samen waarmaken en is er ruim tijd om deze procedure rustig af te ronden met een opdracht.

In het uitzonderlijke geval dat de gemeente niet de (volledige) subsidie ontvangt, dan betekent dit voorbehoud dat de opdracht niet gegund wordt, er geen overeenkomst is en de gemeente de aanbesteding in kan trekken.

Een inschrijver heeft in dat geval geen recht op een vergoeding.

Motivering niet opdelen in percelen/samenvoegen:

De opdracht is niet opgedeeld in percelen, omdat de levering, installatie, onderhoud en beheer van DRIS-displays een logisch samenhangend onlosmakelijk met elkaar verbonden geheel vormt.

Toepasselijke voorwaarden voor implementatie- en de beheerovereenkomst

Op de opdracht zijn de Algemene Rijksvoorwaarden bij IT overeenkomsten 2022 (bijlage 8 ARBIT-2022) van toepassing.

Leveranciersvoorwaarden, branchevoorwaarden of andere voorwaarden sluit Gemeente uit.

## Implementatieovereenkomst

Doel van de Overeenkomst (bijlage 3) is het beschrijven van de door Opdrachtnemer te leveren prestaties in het kader van het project en de beheerfase. Het project betreft de levering en installatie van de uitgevraagde Haltesystemen. In de beheerfase beheert en onderhoudt Opdrachtnemer de Haltesystemen conform de gestelde eisen, zodat deze actuele reisinformatie blijven tonen aan de reizigers op de bushaltes.

De geschatte waarde van de opdracht (implementatie en beheer voor 15 jaar)  die onder de overeenkomst bedraagt €475.000 Euro  exclusief btw.

Looptijd implementatieovereenkomst

De verwachte ingangsdatum is 30 juni 2026, waarna het project eindigt na Oplevering van het laatste Haltesysteem*. Vervolgens kent de Overeenkomst een looptijd van vijf (5) kalenderjaren voor het beheer en onderhoud. Gemeente heeft de mogelijkheid om de duur van de beheerovereenkomst 2 keer met een 5 jaar te verlengen. Indien Gemeente gebruik wenst te maken van deze optie tot verlenging zal zij uiterlijk 6 maanden vóór afloop van de lopende periode, schriftelijk laten weten dat de Overeenkomst wordt verlengd. De concept Overeenkomst is opgenomen als bijlage 3.

*: De werkzaamheden aan het eerste Haltesysteem moet in verband met de te ontvangen subsidie op dit project in 2026 zijn gestart.

## Wachtkamerovereenkomst

Op de overeenkomst is een wachtkamerconstructie van toepassing. Op basis van de beoordeling van de inschrijvingen overeenkomstig hoofdstuk 5 ontstaat een rangorde van inschrijvers. De inschrijver die als eerste niet in aanmerking komt voor gunning (de inschrijver die als tweede is gerangschikt), wordt in de wachtkamer geplaatst.

Met deze partij wordt een wachtkamerovereenkomst gesloten (zie bijlage). Hierin is onder meer opgenomen dat deze inschrijver de gestanddoeningstermijn van zijn inschrijving verlengt voor de duur van de wachtkamerovereenkomst.

De Gemeente behoudt zich overeenkomstig de wachtkamerovereenkomst het recht voor om, in geval van voortijdige ontbinding van de overeenkomst met de eerste opdrachtnemer, de opdracht alsnog tegen de condities van deze aanbesteding te gunnen aan de Inschrijver waarmee de wachtkamerovereenkomst is aangegaan, overeenkomstig diens inschrijving. De Gemeente kan voornoemd recht inroepen: twee jaar na het sluiten van de overeenkomst met de eerste opdrachtnemer. De Gemeente kan ook besluiten geen gebruik te maken van de wachtkamerovereenkomst.

# Aanbestedingsprocedure

## Procedure

Op deze aanbesteding is de Europees openbare procedure volgens hoofdstuk 2 van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016) van toepassing.

Deze procedure is gepubliceerd op de aanbestedingswebsite TenderNed.

Het betreft een levering met CPV-codes:

- 48813200-2 Realtime passagiersinformatiesysteem

- 48813000-0 Passagiersinformatiesysteem

- 72267000-4 Onderhouds- en reparatiediensten voor software

## Aanbestedingsplanning

De planning inclusief uiterlijke datums voor het indienen van vragen en de inschrijving zijn gepubliceerd op TenderNed. Deze planning op TenderNed is leidend. Gemeente behoudt zich het recht voor om de planning op TenderNed aan te passen. Screening in het kader van de wet BIBOB

Gemeente kan, indien zij daartoe aanleiding ziet, voor of na de inschrijving op de aanbesteding een nader onderzoek instellen naar de integriteit van de inschrijvers in het kader van de Wet bevordering integriteitsbeoordeling (Wet Bibob). De Wet Bibob beoogt te voorkomen dat overheden onder meer door aanbestedingen van overheidsopdrachten onbedoeld bepaalde criminele activiteiten faciliteren.

Als er in het kader van de Wet Bibob een onderzoek is gedaan, wordt er alleen gegund indien er uit dit onderzoek geen bijzonderheden naar voren zijn gekomen.

## Rechtsverwerking

De aanbestedingsleidraad is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kunnen er toch onduidelijkheden/onvolkomenheden in het document (en/of bijlagen) voorkomen. Gemeente verwacht een proactieve houding van de gegadigden, wat betekent dat de gegadigden eventuele onduidelijkheden en/of onvolkomenheden in de aanbestedingsleidraad zo spoedig mogelijk, in ieder geval vóór de laatste nota van inlichtingen, aan Gemeente moeten melden.

Indien een gegadigde vóór inschrijving heeft geklaagd over een onduidelijkheid, onvolkomenheid en/of onrechtmatigheid kan hij na gunning hierover alleen opnieuw klagen als de betreffende bepaling reden is geweest voor ongeldigheid of afwijzing van de inschrijving.

Inschrijvers kunnen na gunning niet klagen over zaken waarover niet door henzelf, maar alleen door andere gegadigden vóór inschrijving naar is gevraagd en/of over is geklaagd. Gemeente verwacht van de inschrijvers dat zij, wanneer zij menen dat de aanbesteding zodanig gebrekkig is dat deze niet zou moeten worden voortgezet en zij bereid zijn dat standpunt in rechte af te dwingen, dat aan Gemeente zelfstandig kenbaar maken zodat Gemeente de kans krijgt desgewenst daarnaar te handelen.

Met de indiening van de inschrijving worden de inschrijvers geacht te hebben ingestemd met de gehanteerde eisen, criteria en de gevolgde aanbestedingsprocedure en de genoemde rechtsverwerkingsclausules en voorbehouden.

## Inlichtingen en communicatie

Indien er naar aanleiding van deze aanbestedingsleidraad nog vragen zijn stelt gegadigde deze via TenderNed uiterlijk op het op TenderNed gepubliceerde tijdstip. Vragen die na dit tijdstip binnenkomen, worden in principe niet beantwoord. Gemeente behoudt zich het recht voor vragen die na dit tijdstip binnenkomen wel te beantwoorden als dat vanwege de aard van de vraag naar haar oordeel wenselijk is.

Beantwoording van de vragen vindt plaats middels een nota van inlichtingen via TenderNed aan alle geïnteresseerde ondernemers. De vragen en de daarop gegeven antwoorden zijn een integraal onderdeel van de aanbestedingsdocumenten en worden volgens planning gepubliceerd op TenderNed.

In geval van tegenstrijdigheden tussen de nota van inlichtingen en eerder verstrekte documenten prevaleert het bepaalde in de nota van inlichtingen. Indien er meer nota's van inlichtingen zijn, prevaleert in geval van tegenstrijdigheden tussen de nota's, het bepaalde in de meest recente nota van inlichtingen.

Telefonisch contact over onduidelijkheden in het proces is mogelijk met de inkoopadviseur voor deze aanbesteding (dhr. J. Laan  op  020 4877 111.)

Alleen aan de informatie in deze leidraad (inclusief bijlagen) en de nota‘s van inlichtingen kunnen rechten worden ontleend. Aan informatie verstrekt via andere kanalen, zoals telefonisch contact of bijeenkomsten, kunnen geen rechten worden ontleend.

Indien om technische redenen communicatie via www.TenderNed.nl niet mogelijk is, is het toegestaan communicatie met betrekking tot deze aanbesteding plaats te laten vinden via: inkoop@landsmeer.nl t.a.v. dhr. J. Laan  onder vermelding van “Levering, installatie, onderhoud en beheer van DRIS-displays”. Gemeente accepteert alleen een inschrijving via inkoop@landsmeer.nl indien de storing van TenderNed bevestigd wordt door het storingsoverzicht op TenderNed.

Het, in het kader van de aanbestedingsprocedure, op een andere dan de in deze paragraaf aangegeven wijze contact opnemen met de gemeentelijke organisatie of leden van de verantwoordelijke projectgroep ter verkrijging van welke informatie dan ook, kan tot uitsluiting leiden en leidt in ieder geval tot uitsluiting als dat contact de transparantie van de aanbestedingsprocedure en de gelijkheid van inschrijvers in gevaar brengt.

## Opening kluis met inschrijvingen

Wanneer Gemeente de digitale kluis opent, stuurt TenderNed aan de inschrijvers hiervan een bericht. Gemeente verstuurt binnen twee dagen een proces-verbaal van opening. Vervolgens beoordeelt Gemeente de ingediende inschrijvingen.

## Beoordelingsprocedure

Na opening van de kluis met inschrijvingen, vindt de volgende toets plaats:

- Eerst wordt vastgesteld of de inschrijvingen zijn ingediend volgens de inschrijvingsvoorwaarden, zoals beschreven in hoofdstuk 3.

- Daarna vindt de beoordeling van de inschrijvers plaats aan de hand van:

  - Uitsluitingsgronden (zoals opgenomen in het Uniform Europees Aanbestedingsdocument, hierna te noemen UEA);

  - Geschiktheidseisen (zoals opgenomen in hoofdstuk 4).

- Vervolgens vindt beoordeling van de inschrijvingen plaats aan de hand van het gestelde gunningcriterium (zoals opgenomen in hoofdstuk 5).

Gemeente behoudt zich het recht voor om inschrijvingen waarvan de geldigheid op grond van de toets genoemd onder 1. en 2. nog niet vaststaat al wel inhoudelijk te toetsen.

## Verificatie

Na de beoordeling van de inschrijvingen kan Gemeente besluiten om met de voorlopig als eerste geëindigde inschrijver een verificatiegesprek te houden. Dit gesprek vindt plaats na het versturen van de mededeling van de gunningsbeslissing en voordat de definitieve gunningsbeslissing is verstuurd. De inschrijving wordt besproken om vast te stellen of Gemeente en de inschrijver de voorwaarden uit de overeenkomst op dezelfde wijze interpreteren. Deze fase is uitdrukkelijk niet bedoeld om te onderhandelen over de overeenkomst.

Als na de verificatie blijkt dat de inschrijving niet aan de eisen uit de aanbesteding en de overeenkomst voldoet, moet de inschrijver worden uitgesloten. Gemeente kan na vaststelling van de nieuwe rangorde met de als eerst geëindigde inschrijver het verificatiegesprek houden.

Validatie

Gemeente beoordeelt door middel van een of meer validatiebezoeken bij de opgegeven referenten (zie paragraaf 4.2) of en in welke mate het aangeboden product of de dienstverlening zich in de praktijk bewezen heeft. De validatie geschiedt op basis van de beschreven oplossing. Gemeente neemt de kosten voor de validatiebezoeken voor haar rekening. De inschrijvers moeten de bezoeken faciliteren, maar zij mogen niet of alleen op verzoek van Gemeente, tijdens de bezoeken aanwezig zijn.

## Mededeling van de gunningbeslissing

Gemeente informeert de inschrijvers gelijktijdig schriftelijk over het voornemen tot gunning. De mededeling van de gunningsbeslissing bevat de relevante redenen voor die beslissing.

Aan deze voorlopige gunning kan de winnende inschrijver geen recht ontlenen.

Gemeente neemt een bezwaartermijn van 20 kalenderdagen in acht voordat zij de met de gunningsbeslissing beoogde overeenkomst sluit. De betrokken inschrijvers hebben de gelegenheid om binnen dit bezwaartermijn ingaande op de dag na de verzenddatum van de mededeling, tegen deze beslissing op te komen en een kort geding aanhangig te maken bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem.

Deze termijn is een vervaltermijn. Een kort geding moet voor einde van deze termijn aanhangig zijn gemaakt.

Een kort geding is aanhangig vanaf het moment dat aan Gemeente de datum van het kort geding en de inhoud daarvan (door het toesturen van de conceptdagvaarding) is medegedeeld óf vanaf de dag dat de deurwaarder aan Gemeente heeft betekend.

Indien de inschrijvers niet, niet tijdig of niet correct een kort geding aanhangig maken, dan worden zij geacht uitdrukkelijk afstand te hebben gedaan van hun recht om de voorlopige gunningbeslissing door de rechter te laten toetsen en zijn zij niet-ontvankelijk in hun vorderingen indien zij alsnog een kort geding aanhangig maken. Gemeente zal er dan gerechtvaardigd op mogen vertrouwen dat geen kort geding meer aanhangig wordt gemaakt en kan tot definitieve gunning overgaan.

Ten aanzien van uitgebrachte dagvaardingen in het kader van bovengenoemde geschillen geldt dat deze als openbaar stuk worden beschouwd en Gemeente het recht heeft deze aan derden, waaronder in ieder geval alle gegadigden en inschrijvers dienen te worden verstaan, ter beschikking te stellen.

Indien Gemeente de winnende inschrijver in kennis heeft gesteld van het feit dat een kort geding aanhangig is gemaakt, dan dient de winnende inschrijver in deze kortgedingprocedure te interveniëren, op straffe van verval van recht, om nog op te mogen komen tegen een eventueel gewijzigd gunningvoornemen.

Als er op de voorgeschreven wijze een kort geding aanhangig wordt gemaakt, dan zal Gemeente de uitkomst van dat kort geding afwachten alvorens zij tot definitieve gunning overgaat. Gemeente behoudt zich verder het recht voor om ook een eventueel hoger beroep af te wachten alvorens zij tot definitieve gunning overgaat.

De gunning is pas definitief als de definitieve gunningsbeslissing is verzonden door Gemeente.

## Klachten

Klachtenregeling

Gemeente voorziet in een klachtenregeling ter uitvoering van de Klachtenafhandeling bij Aanbesteden als flankerend beleid bij de Aanbestedingswet 2012. 

De klachtenregeling omvat de inrichting van een klachtenmeldpunt en de klachtprocedure op basis waarvan klachten van ondernemers over een concrete aanbesteding in behandeling worden genomen.

Misverstanden, onbedoelde fouten en ten onrechte gestelde eisen in de aanbesteding kunnen hierdoor op onafhankelijke en deskundige wijze worden opgelost.

Gemeente draagt er zorg voor dat haar klachtenregeling zodanig is ingericht dat ondernemers een klacht snel en laagdrempelig kunnen indienen, dat elke klacht onafhankelijk, zorgvuldig en deskundig wordt behandeld en dat door Gemeente voortvarend wordt beslist of de klacht (deels) terecht of onterecht is.

Met de klachtenregeling wordt ondernemers de mogelijkheid geboden om niet direct het rechtsmiddel van een kort geding te hoeven inzetten. Een ondernemer is niet verplicht om gebruik te maken van klachtenregeling van de Gemeente.

De klachtenregeling is opgenomen in de bijlagen.

# Inschrijvingsvoorwaarden

Inschrijvingen die niet aan de in dit hoofdstuk opgenomen voorwaarden voldoen, worden in beginsel als ongeldig terzijde gelegd en worden niet verder beoordeeld.

## Eisen aan de inschrijving

Om een inschrijving te kunnen uploaden via www.TenderNed.nl is een inlog account van TenderNed (inclusief e-Herkenning) noodzakelijk. De inschrijver dient er rekening mee te houden dat het verkrijgen van deze accounts meerdere dagen/weken in beslag neemt. De kosten en het risico van het niet (tijdig) verkrijgen van een account zijn voor rekening en risico van de inschrijver.

- Gemeente accepteert alleen inschrijvingen die zijn ingediend via TenderNed. Gemeente accepteert alleen een inschrijving via inkoop@Landsmeer.nl indien sprake is van een technische storing bij TenderNed en de storing bevestigd wordt door het storingsoverzicht op TenderNed.

- De inschrijving dient uiterlijk op de op TenderNed vermelde uiterlijke termijn ingediend te zijn. Het niet (tijdig) uploaden en/of niet (tijdig) indienen van de inschrijving is voor rekening en risico van de inschrijver.

- Inschrijvingen zijn gesteld in het Nederlands. Tijdens het aanbestedingstraject wordt uitsluitend de Nederlandse taal gebruikt in woord en geschrift.

- De inschrijving is onherroepelijk.

- Door inschrijving gaat de inschrijver onvoorwaardelijk akkoord met de gevolgde aanbestedingsprocedure, alle gestelde eisen en voorwaarden zoals beschreven in de aanbestedingsdocumenten, waaronder het programma van eisen (bijlage) en de daarin opgenomen clausules en voorbehouden van Gemeente en de concept implementatieovereenkomst (bijlage 3) en de concept beheerovereenkomst (bijlage 3).

- Een voorwaardelijke inschrijving voldoet niet (geheel) aan de gestelde eisen en is ongeldig.

- De inschrijving bevat alle gevraagde informatie en documenten (waaronder het rechtsgeldig ondertekende UEA). De in te dienen documenten dient de inschrijver in op TenderNed aan de hand van de Controlelijst (hoofdstuk 6). Indien de inschrijving de gevraagde informatie niet, niet volledig en/of niet juist bevat, leidt dat in beginsel tot ongeldigheid van de inschrijving en uitsluiting van verdere deelname aan de procedure. Gemeente behoudt zich het recht voor om opheldering te vragen en herstel van een eenvoudig te herstellen gebrek toe te staan.

- Een onderneming kan slechts eenmaal inschrijven als inschrijver: of als zelfstandig inschrijver of als deelnemer in een combinatie.

Gestanddoening

- De gestanddoeningstermijn van de inschrijving bedraagt 6 maanden. In het geval een kort geding aanhangig wordt gemaakt tegen de gunningbeslissing van Gemeente zijn de inschrijvers verplicht hun inschrijving gestand te doen tot veertien (14) kalenderdagen na de dag waarop een vonnis in kort geding is gewezen. Tijdens deze periode is de inschrijving onvoorwaardelijk en bindend.

- De inschrijver (en diens onderaannemer(s)) wordt/worden geacht bekend te zijn met de bepalingen van de Wet arbeid vreemdelingen (WAV) en dient/dienen aan alle uit die wet voortvloeiende verplichtingen te voldoen. Het bij de opdracht in te zetten personeel dient in bezit te zijn van de vereiste vergunningen en in het bijzonder, maar niet uitsluitend, de vereiste tewerkstellingsvergunning op grond van de WAV. De inschrijver vrijwaart Gemeente van alle boetes, die Gemeente op grond van de WAV opgelegd krijgt.

- De inschrijver heeft één gelegenheid een concurrerende inschrijving uit te brengen. Gemeente voert bij gunning dan ook geen prijsonderhandelingen.

Model K

- De inschrijver dient bij de inschrijving een verklaring over te leggen dat de inschrijving niet tot stand is gekomen onder invloed van een met het Nederlandse of Europese mededingingsrecht strijdige overeenkomst, besluit of gedraging. Deze verklaring (bijlage 3 model K) dient in het geval van een BV of een NV getekend te worden door de statutaire bestuurder. De verklaring dient in het geval van andere rechtsvormen getekend te worden door de hoogst vertegenwoordigingsbevoegde bestuurder (zie onder kop 'bestuurder(s)' op het uittreksel uit het handelsregister).*

Varianten

- In het kader van de aanbestedingsprocedure zal het indienen van varianten van de inschrijver (alternatieve aanbiedingen) niet worden toegestaan.

- Gemeente behoudt zich het recht voor om bij eventuele ontbinding van de overeenkomst de opdracht te gunnen aan de volgende in de rangorde, mits de rangorde ongewijzigd is gebleven.

Collusie

- Gemeente behoudt zich het recht voor, omwille van de transparantie en de eerlijke mededinging tussen de inschrijvers, om aan onderling verbonden ondernemingen, die tegelijk en als concurrenten inschrijven op de aanbesteding, te vragen aan te tonen dat hun afhankelijkheidsverhouding hun inschrijving niet heeft beïnvloed. Indien blijkt dat er tussen hen aantoonbaar een verhouding van afhankelijkheid en aanzienlijke invloed bestaat, worden zij van deelname uitgesloten.

- Gemeente heeft geen inzicht in en invloed op de structuur van de personele invulling van de dienstverlening. In dat kader wijst Gemeente erop dat de mogelijkheid bestaat dat werknemers van een Contractant zich beroepen op de Wet Overgang van Ondernemingen.

Tegemoetkoming kosten

- De inschrijvers ontvangen geen tegemoetkoming in de kosten.

Concerngarantie

- De inschrijver die onderdeel is van een concern dient desgevraagd een verklaring af te geven van de moedermaatschappij/holding van de inschrijver dat deze zich in geval van gunning van de opdracht garant stelt voor de juiste en tijdige nakoming van de verplichtingen uit de overeenkomst. De inschrijver dient hiervoor de Model Concerngarantie (bijlage) rechtsgeldig te laten ondertekenen.

## Voorwaarden voor een samenwerkingsverband (combinatie)

Indien de inschrijver niet zelfstandig de opdracht kan of wenst uit te voeren, is de mogelijkheid aanwezig om in te schrijven in samenwerking met andere ondernemingen.

Combinatie

De combinanten zijn gezamenlijk en hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige en juiste uitvoering van de opdracht.

Een wijziging in de samenstelling van de combinatie is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Gemeente en in ieder geval op voorwaarde dat:

- tenminste één van de oorspronkelijke combinanten resteert; en

- de overgebleven ondernemer zelfstandig of de nieuwe combinatie als geheel voldoet aan de voorwaarden van de opdracht en de geschiktheidseisen; en

- de andere inschrijvers niet worden benadeeld.

Terugtrekking van een combinant zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gemeente leidt er toe dat de inschrijver zich als geheel terugtrekt uit de aanbestedingsprocedure.

Als ingeschreven wordt door een samenwerkingsverband dient:

- iedere deelnemer van een samenwerkingsverband het UEA te ondertekenen waarbij alle tot dat samenwerkingsverband behorende ondernemingen ieder voor zich en gezamenlijk hoofdelijke aansprakelijkheid aanvaarden voor de gestanddoening van de verplichtingen voortvloeiend uit de inschrijving, alsmede voor de eventuele uitvoering van de overeenkomst;

- dit te worden aangeven in deel II onderdeel A en C van de verklaring. Hieruit dient naar voren te komen wie de overige deelnemer(s) in het samenwerkingsverband is/zijn, wie de leiding van het samenwerkingsverband heeft en als verantwoordelijk gemachtigde jegens Gemeente mag optreden en voor welk deel van de geschiktheidseisen ondergetekende aan de gestelde eisen voldoet, dan wel een beroep doet op (een van) de andere deelnemer(s) aan het samenwerkingsverband; en

- de combinatie de rechtsvorm van een Vennootschap onder Firma (v.o.f.) aan te nemen indien Gemeente besluit een overeenkomst met de desbetreffende combinatie aan te gaan.

# Uitsluitingsgronden en Geschiktheidseisen

De inschrijvers worden op de hieronder genoemde uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen beoordeeld.  De geschiktheidseisen zijn minimumeisen. Indien op de inschrijver de van toepassing zijnde uitsluitingsgronden van toepassing zijn en/of de inschrijver niet voldoet aan onderstaande geschiktheidseisen, wordt de inschrijving in beginsel als ongeldig terzijde gelegd en niet verder meegenomen in de beoordeling.

## Uitsluitingsgronden

### Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA)

Er wordt beoordeeld of op de inschrijver niet een of meer van de in het UEA genoemde uitsluitingsgronden van toepassing zijn.

Het UEA voor deze aanbesteding is opgenomen als bijlage en kan volledig digitaal ingevuld worden op TenderNed.

De inschrijver geeft op het UEA in Deel III  aan of de uitsluitingsgronden op hem van toepassing zijn.

NB: het UEA formulier vult meerdere keren automatisch de voor de inschrijver positieve antwoorden in. Het blijft de verantwoordelijkheid van inschrijver om te verifiëren of dit klopt.

### Geen Russische betrokkenheid *

Overheden mogen vanaf 10 oktober 2022 geen nieuwe opdrachten meer gunnen aan Russische partijen. Dit is het gevolg van sancties tegen Rusland die de landen van de Europese Unie met elkaar hebben afgesproken. De inschrijver verklaart dat er geen sprake is van Russische betrokkenheid bij de uitvoering van de opdracht. Inschrijver dient hiervoor bijlage  ‘Verklaring geen Russische betrokkenheid’ in te vullen, te ondertekenen en bij te voegen bij de inschrijving.

## Geschiktheidseisen

Gemeente toetst de geschiktheid van de inschrijvers op grond van de geschiktheidseisen: financiële en economische draagkracht, beroepsbevoegdheid en technische bekwaamheid, zoals hieronder opgenomen.

Inschrijver moet op het UEA in deel IIC aangeven of hij voldoet aan de in deze paragraaf vermelde geschiktheidseisen.

### Financiële en economische draagkracht

De inschrijver dient een stabiele onderneming te zijn, wiens continuïteit is gegarandeerd gedurende de looptijd van de opdracht, inclusief de mogelijke verlengingen.

Gemeente verlangt van de inschrijver aan te geven:

Informatie over de jaarrekening, zijnde:

- indien de inschrijver controleplichtig is, geldt dat de meest recente jaarrekening geen paragraaf bevat met negatieve continuïteitsverwachtingen. De inschrijver dient de meest recente jaarrekening te kunnen overleggen;

- Indien de inschrijver niet controleplichtig is, wordt door ondertekening van de UEA verklaard dat de financiële en economische draagkracht van de onderneming zodanig is dat de continuïteit van de dienstverlening gedurende de looptijd van de opdracht, inclusief eventuele mogelijke verlenging(en), niet in gevaar komt. Gemeente kan na voorlopige gunning vragen om een jaarverslag en/ of een beoordelings- of samenstellingsverklaring.

### Beroepsbevoegdheid

De inschrijver dient ingeschreven te zijn in een handelsregister van een Kamer van Koophandel of een in de lidstaten vergelijkbaar instituut.

### Technische bekwaamheid

Ervaring

Voor het toetsen van de minimale technische geschiktheid voor het uitvoeren van de opdracht zijn de volgende kerncompetenties vastgesteld om de ervaring van de inschrijver met de essentiële punten van de opdracht uit te vragen:

- Kerncompetentie 1  ‘Leveren en installeren van DRIS-displays’:

inschrijver is aantoonbaar in staat om in opdracht van een Opdrachtgever of ten behoeve van het eigen aanbod van producten en diensten dat op de markt wordt gebracht, programmatuur te ontwikkelen en hardware te leveren met een voor deze aanbesteding relevante functie. Onder relevante functie wordt hier verstaan programmatuur ten behoeve van het ontvangen en weergeven van reisinformatie op een display en de levering van displays, inclusief installatie en bijbehorende werkzaamheden.

- Kerncompetentie 2 ‘Beheer’:

Inschrijver is in staat een beheerorganisatie in te richten gericht op het meerjarig onderhouden van programmatuur en hardware, het ondersteunen van een Opdrachtgever bij het gebruik ervan en het doorvoeren van wijzigingen in de programmatuur op verzoek van een Opdrachtgever (referent). Met meerjarig wordt bedoeld: gedurende een aaneengesloten periode van minimaal 18 maanden voor één Opdrachtgever.

Voor elk van deze kerncompetentie moet de inschrijver één relevante referentieopdracht waaruit zijn ervaring blijkt, indienen. Een voor een bepaalde kerncompetentie ingediende referentieopdracht mag ook worden gebruikt om het voldoen aan een andere kerncompetentie aan te tonen. De ingediende referentieopdrachten zijn voorzien van een tevredenheidsverklaring. Uit de tevredenheidsverklaring dient te blijken dat de werkzaamheden naar volle tevredenheid zijn verricht, zowel met betrekking tot de wijze van uitvoering als met betrekking tot het resultaat. De tevredenheidsverklaring is vormvrij.

De inschrijver dient hiervoor het Model referentieopdrachten (zie bijlage in te vullen en bij te voegen bij de inschrijving als bijlage ‘Tevredenheidsverklaring’. De inschrijver geeft een beschrijving van de opdracht waaruit blijkt dat het om een voor de desbetreffende kerncompetentie relevante opdracht gaat.

- Een referentieopdracht dient de inschrijver in de vier jaar voorafgaand aan de dag van inschrijving naar tevredenheid van de referent te hebben uitgevoerd en opgeleverd (artikel 2.93 Aw). Onder referent wordt verstaan: (een vertegenwoordiger van) de opdrachtgever.

- Indien de inschrijver een referentieopdracht indient waarin de opdracht deels door (een) derde(n) is uitgevoerd, dan dient de inschrijver duidelijk te maken welk deel door de inschrijver is uitgevoerd en welk deel door die derde(n). Als de inschrijver de ervaring van die derde in het kader van deze aanbestedingsprocedure wil laten gelden als zijn ervaring dan geldt het bepaalde in paragraaf 4.2.3. De inschrijver dient dit expliciet bij zijn inschrijving op het UEA te vermelden. De inschrijver neemt automatisch de verplichting op zich deze derde bij de uitvoering van de opdracht(en) daadwerkelijk beschikbaar te hebben en in te zetten voor die onderdelen, waarvoor het beroep op de derde is gedaan.

Gemeente behoudt zich het recht voor de gegevens over de referentieopdrachten en de tevredenheidsverklaring zonder tussenkomst van de inschrijver te verifiëren bij de referent en de locatie te bezoeken. Gemeente hecht veel waarde aan het verifiëren van de referentieopdracht.

De opgegeven referenten dienen in de Nederlandse taal te communiceren, al dan niet met behulp van een tolk.

ISO 9001 Kwaliteitsmanagementsysteem

De inschrijver beschikt op het moment van inschrijving ten aanzien van het continue verbeteren van de kwaliteit van haar dienstverlening en/of producten, over een adequaat kwaliteitsborgingssysteem. Dat kwaliteitsborgingssysteem voldoet minimaal aan de normen zoals opgenomen in ISO 9001.

- De inschrijver toont dit aan door het overleggen van:

- een kopie van het meest recente geldige* NEN/ISO 9001 certificaat, of;

- een naar het oordeel van Gemeente gelijkwaardig certificaat, afgegeven door een instituut binnen de EU. Als de titel van het certificaat niet duidelijk maakt of de scope van het certificaat het gevraagde afdekt, dient een toelichting van de certificerende instantie te worden bijgevoegd.

- Gemeente wijst er op dat de certificeringseis een geschiktheidseis is waaraan op het moment van inschrijving moet worden voldaan. Gemeente aanvaardt volgens artikel 2.96 lid 2 Aw eveneens andere bewijzen over gelijkwaardige maatregelen op het gebied van de kwaliteitsbewaking, maar alleen als de inschrijver die certificaten niet binnen de gestelde termijnen kan verwerven om redenen die hem niet aangerekend kunnen worden. De inschrijver moet in dat geval bewijzen dat de voorgestelde maatregelen op het gebied van de kwaliteitsbewaking aan de kwaliteitsnormen voldoen.

- Gemeente wijst er verder op dat onder de Aw als uitgangspunt geldt dat uitsluitend gelijkwaardige certificaten worden geaccepteerd. Een handboek of een procesbeschrijving, ook al is dat gebaseerd op ISO 9001, is niet zonder meer gelijkwaardig aan een ISO certificaat. Voor het verkrijgen en behouden van een dergelijke certificering is immers een externe audit nodig die jaarlijks dient te worden herhaald. Met deze beoordeling door een derde partij wordt de kwaliteit gewaarborgd.

- Contractant is gedurende de uitvoering van de opdracht tot en met de opleverdatum gecertificeerd.

- Indien de inschrijver zich voor deze eisen beroept op het kwaliteitsbewakingssysteem van (een) derde(n), geldt het bepaalde in paragraaf 4.2.4. De inschrijver dient dit expliciet bij zijn inschrijving te vermelden op het UEA. De inschrijver neemt automatisch de verplichting op zich deze derde(n) bij de uitvoering van de opdracht(en) daadwerkelijk beschikbaar te hebben en in te zetten voor die onderdelen, waarvoor het beroep op de derde(n) is gedaan.

VCA*

De inschrijver beschikt op het moment van inschrijving ten aanzien van veilig, gezond en milieuvriendelijk werken over een managementsysteem (controlelijst). Dat managementsysteem voldoet minimaal aan de normen zoals opgenomen in VCA *.

- De inschrijver toont dit aan door het overleggen van:

- een kopie van het meest recente geldige VCA*-certificaat, of;

- een gelijkwaardig certificaat, afgegeven door een instituut binnen de EU; dit naar oordeel van Gemeente. Indien de titel van het certificaat niet duidelijk maakt of de scope van het certificaat het gevraagde afdekt, dient een toelichting van de certificerende instantie te worden bijgevoegd.

- Gemeente wijst er op dat de certificeringseis een geschiktheidseis is waaraan op het moment van inschrijving moet worden voldaan. Gemeente aanvaardt conform artikel 2.96 lid 2 Aw eveneens andere bewijzen inzake gelijkwaardige maatregelen op het gebied van de kwaliteitsbewaking, maar alleen indien de inschrijver die certificaten niet binnen de gestelde termijnen kan verwerven om redenen die hem niet aangerekend kunnen worden. De inschrijver moet in dat geval bewijzen dat de voorgestelde beveiligingsmaatregelen ten aanzien van informatiebeveiliging voldoen.

- Gemeente wijst er verder op dat onder de Aw als uitgangspunt geldt dat uitsluitend gelijkwaardige certificaten worden geaccepteerd. Een handboek of een procesbeschrijving, ook al is dat gebaseerd op veilig, gezond en milieuvriendelijk werken, is niet zonder meer gelijkwaardig aan een VCA*-certificaat. Voor het verkrijgen en behouden van een dergelijke certificering is immers een externe audit nodig die jaarlijks dient te worden herhaald. Met deze beoordeling door een derde partij wordt de kwaliteit gewaarborgd.

- Contractant is gedurende de uitvoering van de opdracht tot en met de opleverdatum gecertificeerd.

- Indien de inschrijver zich voor deze eisen beroept op het veiligheidszorgsysteem van (een) derde(n), geldt het bepaalde in paragraaf 4.2.4. Inschrijver dient dit expliciet bij zijn inschrijving op het UEA te vermelden. De inschrijver neemt automatisch de verplichting op zich deze derde(n) bij de uitvoering van de opdracht(en) daadwerkelijk beschikbaar te hebben en in te zetten voor die onderdelen, waarvoor het beroep op de derde(n) is gedaan.

### Beroep op draagkracht van andere entiteiten (beroep op een derde)

De inschrijver kan zich, om te voldoen aan de geschiktheidseisen beroepen op de financiële en economische draagkracht en/of de technische bekwaamheid van andere entiteiten. In dat geval moet:

- de inschrijver aantonen dat hij daadwerkelijk en onherroepelijk kan beschikken over de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke financiële middelen van de andere entiteiten;

- de inschrijver aantonen dat hij daadwerkelijk en onherroepelijk kan beschikken over de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke technische middelen, en aantonen dat hij die andere entiteiten ook daadwerkelijk en onherroepelijk in kan zetten bij de uitvoering van die delen van de opdracht waarvoor het beroep op die andere entiteit is gedaan. Indien de opdracht aan de inschrijver wordt gegund, is hij tot deze inzet verplicht;

- de andere entiteit de Verklaring beschikbaarheid technische middelen/ financiële middelen tekenen. Zie bijlage ‘Verklaring beroep derden’.

Een wijziging in de in te zetten entiteit is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Gemeente en in ieder geval op voorwaarde dat de toestemming van Gemeente geen verandering van voorwaarden inhoudt die zou hebben geleid tot andere inschrijvers of de keuze voor een andere inschrijver.

Indien de inschrijver een beroep doet op draagkracht van andere entiteiten moet dit op het UEA afdeling B II C ingevuld worden én voor elk van die entiteiten een afzonderlijk UEA met de informatie die gevraagd wordt in de afdelingen A en B van deel II en deel III worden verstrekt. De betrokken entiteiten moeten het formulier invullen en ondertekenen.

## Bewijsstukken na inschrijving

Door het indienen van het UEA verklaart de inschrijver op verzoek van Gemeente bewijsstukken te overleggen.

Gemeente kan in elk geval de inschrijver aan wie Gemeente voornemens is de opdracht te gunnen verzoeken bewijsstukken ter staving van de informatie die de inschrijver over de geschiktheidseisen en uitsluitingsgronden op het UEA hebben verklaard, te overleggen. Bewijsstukken worden binnen 5 kalenderdagen va verzoek van Gemeente door de inschrijver verstrekt.

Een overzicht van de bewijsstukken is opgenomen in de Controlelijst (hoofdstuk 6).

Gedragsverklaring aanbesteden (GVA)

Gemeente kan de inschrijver vragen om aan te tonen dat uitsluitingsgronden die betrekking hebben op onherroepelijke veroordelingen of beschikkingen wegens overtreding van de mededingingsregels niet op de inschrijver van toepassing zijn, door middel van een GVA, conform artikel 1.20 Aw.

De inschrijver dient er rekening mee te houden dat in dat geval een periode van 5 kalenderdagen wordt verleend om de gedragsverklaring te verstrekken en het aanvragen van de gedragsverklaring meer tijd kost. Informatie over het aanvragen van een gedragsverklaring zie: https://www.justis.nl/producten/gva/

Ook de gewenste verklaring van de Belastingdienst kan meer tijd kosten dan 5 kalenderdagen.

## Informatie betreffende onderaannemers op wier draagkracht de ondernemer geen beroep doet (Deel II D)

Als de inschrijver van plan is een gedeelte van de opdracht in onderaanneming aan derden te geven terwijl er geen beroep wordt gedaan op de draagkracht van die onderaannemer, geeft de inschrijver op het UEA Deel II D aan om welke onderaannemers het gaat.

# De gunning

Nadat de inschrijvers zich op basis van de uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen als genoemd in hoofdstuk 4 hebben gekwalificeerd, worden de inschrijvingen beoordeeld conform onderstaande procedure. *

## Laagste prijs.

De beoordeling en gunnen doen we alleen op basis van prijs.

In tegenstelling tot de leidraad van gemeente Purmerend. In deze aanbesteding vervalt de weging op kwaliteit.

## Beoordeling Prijs

Voor het indienen van de Inschrijfprijs dienen Inschrijvers het als Bijlage C bijgevoegd “Inschrijvingsbiljet” in te vullen en rechtsgeldig te ondertekenen op het voorblad. De Inschrijfprijs wordt berekend over de totale kosten voor levering, installatie en beheer van nieuwe DRIS-displays en voor demontage en verwijdering van bestaande DRIS-displays.

NB: Het niet volledig invullen of wijzigen van bijlage 2 ‘Prijslijst DRIS’ leidt tot uitsluiting van de

inschrijving.

Het is enkel toegestaan positieve bedragen in te vullen. De prijsopgave dient in Euro’s (€) (op 2 decimalen) en exclusief btw te geschieden.

Met de door Inschrijvers ingevulde prijzen worden automatisch de totale kosten van de initiële levering en installatie en beheer over een periode van 15 jaar berekend.

In het geval een inschrijving ongeldig wordt verklaard, dan zal de inschrijver met de daarop volgende laagste prijs in aanmerking komen voor gunning van de opdracht.

## Gunning

De inschrijver met de laagste prijs, komt met inachtneming van het gestelde in hoofdstuk 2.9 (Mededeling van de gunningbeslissing) in aanmerking voor gunning van de opdracht.

De laagste prijs is het resultaat van de berekening die volgt uit de prijslijst.

Gelijke score

Indien inschrijvers ex aequo op de eerste plaats eindigen, zal de gemeente overgaan tot loting. De inschrijvers (waarvoor dit relevant is) ontvangen een schriftelijke uitnodiging voor deze loting.

# Controlelijst

De inschrijver wordt verzocht aan de hand van deze controlelijst de stukken al dan niet aan de inschrijving toe te voegen.

### In te dienen stukken

| Betreft | Omschrijving |
| --- | --- |
| Bijlage | UEA (invulbare pdf) |
| Bijlage | Referentieopdrachten met tevredenheidsverklaring |
| Bijlage | Verklaring geen Russische betrokkenheid |
| Bijlage 1 | Inschrijfbiljet ondertekend |
| Bijlage 2 | Prijslijst DRIS (in Excel) |

### Overzicht bijlagen

| Betreft | Omschrijving | Paragraaf |
| --- | --- | --- |
| Bijlage | UEA (invulbare pdf op TenderNed) | 4.1 en 4.3 |
| Bijlage | Referentieopdracht(en) Ervaring t.b.v. DRIS-display | 4.2.1 |
| Bijlage | Verklaring geen Russische betrokkenheid | 4.1.2 |
| Bijlage | Model K Verklaring bestuurder omtrent rechtmatigheid inschrijving | 3.1 |
| Bijlage | KMA klachtenregeling 2023 v1.0 | 2.10 |
| Bijlage | Concept wachtkamerovereenkomst | 1.4 |
| Bijlage | Model Concerngarantie | 3.1 |
| Bijlage 1 | Inschrijfbiljet | 5.5 |
| Bijlage 2 | Prijslijst DRIS | 5.5 |
| Bijlage 3 | Concept overeenkomst DRIS-displays v1.0 | 1.3 |
| Bijlage 4 | Beheervariabelen | 1.3 |
| Bijlage 5 | Dossier Afspraken en Procedures Haltesystemen v1.0 |  |
| Bijlage 6 | Programma van eisen DRIS-displays |  |
| Bijlage 7 | ARBIT-2022 | 1.1 |

### Toezenden na verzoek conform paragraaf 4.3

| Betreft | Omschrijving |
| --- | --- |
| Bijlage | Gedragsverklaring aanbesteden (GVA) |
| Bijlage | <Certificaten> |
| Bijlage | Concerngarantie |
| Bijlage | Verklaring beroep derden |
| Bijlage | KvK inschrijving |
| Bijlage | ‘Verklaring betalingsgedrag nakoming fiscale verplichtingen’ van de Belastingdienst. |

Bezoekadres

Raadhuisstraat 1

1121 XC Landsmeer