Marktconsultatie Tech Amsterdam Scholen Collectief (TASC) Vragen

# Input op aanbesteding

Via deze marktconsultatie wordt de markt in staat gesteld om input te leveren op de komende aanbesteding, dit kan op de volgende manieren:

- Indienen van de antwoorden op de vragen via de berichtenmodule van TenderNed.

- Aanleveren van een MS-Word of PDF document via de berichtenmodule op TenderNed.

## Vragen

De opdrachtgever en het projectteam van deze aanbesteding zijn voornemens een werk op de markt te zetten waarvan het ontwerp en STABU-bestek volledig uitgewerkt zijn. 
Om zowel het STABU-bestek als de aanbestedingsdocumenten zoveel als mogelijk aan te laten sluiten bij de wensen van marktpartijen, haalt de aanbestedende dienst graag (specifieke) informatie op. Dit door middel van 8 vragen inclusief gemiddeld 2 subvragen per vraag.
Daarbij kijkt de aanbestedende dienst met interesse uit naar uw antwoorden.

1. Op welke wijze adviseert u deze opdracht in de markt te zetten om de beste prijs-kwaliteitverhouding te borgen: op basis van de 'Laagste Prijs' of op basis van de 'Beste Prijs-Kwaliteitverhouding' (BPKV/EMVI), wetend dat het STABU-bestek en ontwerp bij aanbesteding volledig uitgewerkt zullen zijn?

- Subvraag 1A: Als u adviseert om op BPKV/EMVI te gunnen: welke kwalitatieve gunningscriteria (bijvoorbeeld: beperken omgevingshinder, procesbeheersing, duurzaamheid in uitvoering of risicomanagement) bieden u de meeste ruimte om u te onderscheiden?

- Subvraag 1B: Welke invloed heeft de gekozen gunningsmethode op uw bereidheid om in te schrijven op deze aanbesteding?

2.  De opdrachtgever is voornemens de opdracht via een Europees niet-openbare 	procedure in de markt te zetten (met een voorafgaande selectiefase naar maximaal 5 gegadigden). Hoe beoordeelt u de passendheid van deze procedure voor dit specifieke project?

- Subvraag 2A: Welke specifieke selectiecriteria (referenties, omzetcijfers, technische bekwaamheid) acht u essentieel om de juiste kwaliteitswaarborging te krijgen voor de uitvoering van dit STABU-bestek, zonder de toegang voor de markt onnodig te beperken?

- Subvraag 2B: In hoeverre is voor u een tendervergoeding in de gunningsfase een voorwaarde om deel te nemen aan een niet-openbare procedure?

3. De beoogde bouwlocatie voor dit utiliteitsgebouw kenmerkt zich door een zeer krap bouwterrein en complexe logistieke randvoorwaarden in de directe omgeving. Welke specifieke informatie en garanties heeft u in de aanbestedingsfase nodig om een realistische inschatting te maken van de uitvoeringskosten en de bouwmethodiek?

- Subvraag 3A: Informatiebehoefte: Welke gegevens over de bouwplaats (denk aan: beschikbare vierkante meters voor inrichting, maximale aslasten van toegangswegen, of vigerende venstertijden) zijn voor u cruciaal om een verantwoorde aanbieding te doen voor een project op een krappe locatie?

- Subvraag 3B: Omgevingsmanagement: Gegeven de krappe ruimte: op welke wijze kan een aannemer volgens u de meeste waarde toevoegen in het beperken van hinder voor de directe buren? Acht u dit een geschikt onderwerp voor een kwalitatief gunningscriterium (BPKV)?

- Subvraag 3C: Risicoverdeling: Welke risico’s met betrekking tot de bereikbaarheid en bouwplaatsinrichting ziet u als 'beheersbaar door de aannemer' en welke risico's zouden volgens u bij de opdrachtgever moeten blijven (bijvoorbeeld leges voor wegafzettingen of ontheffingen)?

4. De bouwlocatie bevindt zich in een binnenstedelijk ontwikkelgebied waar gelijktijdig met ons project meerdere grootschalige nieuwbouwontwikkelingen door andere partijen worden uitgevoerd. Hoe beoordeelt u de impact van deze cumulatie op de uitvoerbaarheid door uw organisatie?

- Subvraag 4A: Coördinatie met buurprojecten: In hoeverre bent u bereid en in staat om op operationeel niveau (bijvoorbeeld wekelijkse afstemming tussen uitvoerders van verschillende projecten) de inzet van zwaar materieel, zoals torenkranen en betonstorten, af te stemmen met de omliggende bouwplaatsen?

- Subvraag 4B: Schaarste aan publieke ruimte: Gezien de gelijktijdigheid zal de druk op parkeervoorzieningen, tijdelijke opslag en nutsvoorzieningen extreem hoog zijn. Welke randvoorwaarden (bijvoorbeeld: gegarandeerde opslagcapaciteit buiten de stad of collectief vervoer van personeel) acht u noodzakelijk om stagnatie te voorkomen?

5. De opdrachtgever overweegt de eis te stellen dat de hoofdaannemer zich bij de aanmelding (selectiefase) presenteert met een vaste partner voor de technische installaties (E en W), waarbij deze partner gedurende de gehele aanbestedings- en uitvoeringsfase niet meer gewijzigd mag worden. Hoe beoordeelt u deze eis?

- Subvraag 5A: Selectieproces: Welke invloed heeft deze eis op uw vermogen om een concurrerende aanbieding te doen, aangezien de 'inkoopvoordelen' na gunning hierdoor beperkt worden?

6. De opdrachtgever overweegt om voor deze opdracht een plafondbedrag (maximale aanneemsom) te hanteren en dit vooraf in de aanbestedingsstukken te publiceren. Hoe beoordeelt u de effectiviteit van dit instrument voor dit specifieke project?

- Subvraag 6A: Risico op geen inschrijvingen: In hoeverre is volgens u een plafondbedrag bij een traditioneel STABU-bestek (waarbij de technische scope vastligt) een belemmering voor marktpartijen om in te schrijven, gelet op de huidige prijsontwikkelingen van materialen?

- Subvraag 6B: Transparantie: Zou u de voorkeur geven aan een hard plafondbedrag (ongeldige inschrijving bij overschrijding) of aan een budgetindicatie waarbij een overschrijding leidt tot puntenaftrek in de score-systematiek?

7. Gezien de huidige geopolitieke instabiliteit en de impact daarvan op de prijzen en levering van essentiële bouwmaterialen (zoals staal, isolatiematerialen en technische componenten): op welke wijze kunnen we in de aanbesteding het best omgaan met prijsrisico's en leveringszekerheid?

- Subvraag 7A: Indexering: Acht u de standaard indexeringsclausules (bijv. de Risicoregeling Woning- en Utiliteitsbouw 1991 of de CROW-index) in de huidige markt voldoende dekkend, of adviseert u voor specifieke materiaalgroepen een afwijkende indexeringsmethode?

- Subvraag 7B: Prijsvastheid: Voor welke termijn bent u in de huidige markt bereid uw aanbiedingsprijs gestand te doen zonder dat dit leidt tot extreem hoge risico-opslagen in uw inschrijfsom?

8. Dit project kenmerkt zich door een zeer ambitieuze planning met een beoogde startdatum op XXX. In hoeverre acht u de markt – en uw organisatie– in staat om op deze korte termijn de benodigde capaciteit (personeel, materieel en onderaannemers) te garanderen?

- Subvraag 8A: Harde startdatum: Vormt de voorgenomen startdatum een belemmering voor uw deelname, gelet op uw huidige orderportefeuille en de doorlooptijd van de voorafgaande aanbestedingsprocedure?

- Subvraag 8B: Kritieke pad: Welke onderdelen in een standaard utiliteitsbouw met kelder (bijv. de ruwbouw of de afbouw) ziet u als de grootste flessenhals voor het halen van een strakke planning? Welke maatregelen adviseert u ons om in de aanbestedingsfase te nemen om dit risico te beheersen?

## Verslaglegging

De aanbestedende dienst zal een uitwerking opstellen van de resultaten van deze marktconsultatie met daarin:

- Een geanonimiseerde samenvatting van de gegeven antwoorden.

Dit verslag zal gedeeld worden via het marktconsultatieplatform in TenderNed en bij de te publiceren aanbesteding.