Marktconsultatie Nieuwe Sporthallen Zuid (NSHZ)

# Input op aanbesteding

Via deze marktconsultatie wordt de markt in staat gesteld om input te leveren op de komende aanbesteding, dit kan op de volgende manieren:

- Tijdens de fysieke bijeenkomst van 10 april 2026 is er een mogelijkheid tot het stellen van vragen en / of het doen van suggesties;

- Tijdens de digitale bijeenkomst van 10 april 2026 is er een mogelijkheid om input te leveren via de chatfunctie. Tijdens de bijeenkomst wordt hier niet op gereageerd;

- Uiterlijk één week na de fysieke bijeenkomst (24 april 2026) kunnen marktpartijen een reflectie sturen op de uitgangspunten in dit document en/of de presentatie. Dit is vormvrij en dient aangeleverd te worden via de berichtenmodule van TenderNed.

## Vragen

Op de marktconsultatie komen, tijdens de ronde tafel sessies, vragen aan de orde, daarbij denkt de aanbestedende dienst onder andere aan de volgende vragen:

- Wat vinden marktpartijen de meest doelgerichte inkoopprocedure: Concurrentie gerichte dialoog (CGD) of Mededingingsprocedure met onderhandeling (MmO)?

- Onderhoud voor 10, 20 of 30 jaar opnemen in de uitvraag?

- Ontwerp en inrichting buitenruimte opnemen in de uitvraag?

- Welke risico’s zien marktpartijen?

- Welke kansen zien marktpartijen?

- Kans: hergebruik van grondstoffen op locatie?

- Design & Build of Engineer & Build?

- Hoe zit het met de beschikbare capaciteit voor een dergelijk project?

- Welke vrijheden kan Amsterdam geven op het gebied van logistiek?

- Met welke grenzen is de markt blij als deze door Amsterdam worden aangegeven?

- Welke onderzoeken moeten er volgens marktpartijen nog worden gedaan?