CONCEPT OVEREENKOMST

ten behoeve van een Laboratorium Informatie Management Systeem

in het kader van aanbesteding met kenmerk FB250925LIMS.

DE ONDERGETEKENDEN:

Nederlandse Algemene Keuringsdienst

gevestigd te Emmeloord (8304 AS) aan de Randweg 14,

ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer <nummer>

te dezen vertegenwoordigd door <naam>, <functie>,

hierna te noemen ‘Opdrachtgever’;

en

<volledige naam en rechtsvorm Leverancier>,

gevestigd en kantoor houdende te <Plaats>, aan de <straatnaam nr. (postcode)>,

ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer <KvK nummer>,

te dezen vertegenwoordigd door

<functie en naam ondertekenaar>

hierna te noemen: ‘Leverancier’;

gezamenlijk te noemen: Partijen;

OVERWEGENDE HET VOLGENDE:

- dat Opdrachtgever op <datum> een Europese aankondiging heeft geplaatst met kenmerk FB250925LIMS, voor het aangaan van een overheidsopdracht met betrekking tot een Laboratorum Informatie Management Systeem (LIMS);

- dat de eisen voor het indienen van inschrijvingen zijn vastgelegd in het bij deze Overeenkomst behorende aanbestedingsdocument d.d. <datum>;

- dat op <datum invullen> de aanbesteding van de overheidsopdracht heeft plaatsgevonden en dat de Leverancier een bij deze Overeenkomst behorende inschrijving heeft ingediend;

- dat deze inschrijving de economsch meest voordelige inschrijving met de beste prijs – kwaliteitverhouding voor de overheidsopdracht betrof;

- dat Opdrachtgever op <datum invullen> het gunningsbesluit van de Overeenkomst aan de Leverancier heeft uitgesproken;

- Partijen hun rechten en plichten met betrekking tot uitvoering van de opdracht in onderhavige Overeenkomst wensen vast te leggen;

ZIJN ALS VOLGT OVEREENGEKOMEN:

Artikel 1.	Voorwerp van de Overeenkomst

Leverancier verplicht zich tot het leveren van de ICT Prestatie m.b.t. leveren van een Laboratorium Informatie Management Systeem zoals beschreven in:

Deze Overeenkomst;

De Nota van Inlichtingen;

Het Beschrijvend Document incl. bijlagen met kenmerk FB250925LIMS;

ARBIT 2022;

De Inschrijving van de Leverancier d.d. <datum>.

Bovengenoemde bijlagen zijn opgenomen als bijlage en reeds eerder verstrekt aan Leverancier (tijdens de aanbestedingsprocedure) en derhalve in diens bezit.

De in het eerste lid bedoelde activiteiten zullen plaatsvinden onder de voorwaarden als beschreven in het onderhavige document en de hierin genoemde bijlagen (hierna gezamenlijk: "de Overeenkomst");

Wijzigingen op de Overeenkomst zijn uitsluitend geldig indien Partijen deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Specificaties

Tot het Overeengekomen gebruik behoort dat de ICT Prestatie voldoet aan hetgeen beschreven is in de in artikel 1.1. genoemde documenten.

Looptijd

De Overeenkomst treedt in werking op 1 januari 2026 en kent een initiële looptijd van vijf (5) jaar.

Na afloop van de voornoemde looptijd wordt de overeenkomst slechts op verzoek van Opdrachtgever verlengd. Opdrachtgever geeft uiterlijk drie (3) maanden voor einde looptijd aan de Overeenkomst te verlengen.

De Overeenkomst mag maximaal vijf (5) maal worden verlengd.

Bij verlenging wordt de Overeenkomst verlengd met een periode van één (1) jaar.

De looptijd van de Gebruiksrechten is gelijk aan artikel 43.1 ARBIT 2022.

De looptijd van de Dienstverlening op Afstand is gelijk aan de looptijd van de Overeenkomst.

Implementatie

De Implementatie geschiedt volgens een in nader overleg vast te stellen Implementatieplan, het door Opdrachtnemer overeengekomen implementatieplan dient hierbij als uitgangspunt.

De Implementatie dient uiterlijk op 31 december 2026 te zijn voltooid.

Acceptatie

De Acceptatieprocedure verloopt conform het in nader overleg vast te stellen testprotocol.

Onderhoud

Het Onderhoud wordt verricht overeenkomstig het service level agreement, welke tussen partijen wordt opgesteld en overeengekomen. De artikelen 68 tot en met 84 ARBIT 2022 vormt voor onvoorziene omstandigheden het vangnet.

Op verzoek van Opdrachtgever verzorgt Leverancier de Implementatie van Updates en Upgrades, doch zonder nadere vergoeding. Bij Implementatie van een Update zal in beginsel geen Acceptatieprocedure plaatsvinden.

Exit-plan en exitclausule

Leverancier verplicht zich een exitplan op te stellen. Het exit-plan wordt nader uitgewerkt in een na overleg op te stellen bijlage.

Bij beëindiging van deze Overeenkomst om welke reden ook, zal leverancier zijn medewerking verlenen. Anders geldt als achtervang de Exit bepalingen vanuit de ARBIT, die ook onderdeel is van de overeenkomst.

Leverancier zal kosteloos die informatie overdragen die specifiek van toepassing is op de diensten en die hiervoor specifiek is geproduceerd. Opdrachtgever kan hierbij zo nodig nadere eisen stellen aan de wijze van beschikbaarstelling. Opdrachtgever heeft minimaal drie (3) maanden na beëindiging van de Overeenkomst recht op kosteloze medewerking van de Leverancier ten aanzien van deze bepaling. De werkzaamheden die door Leverancier worden verricht in het kader van overdracht zullen door Opdrachtgever niet worden vergoed.

Gebruiksrechten

Leverancier levert Gebruiksrechten zoals gespecificeerd in de in artikel 1.1 genoemde documenten.

Dienstverlening op Afstand

Op de Dienstverlening op Afstand zijn de Service Levels van toepassing zoals omschreven in een service level agreement.

De continuïteitsafspraken zijn nader gespecificeerd in de service level agreement.

Verwerking van persoonsgegevens

Leverancier handelt als verwerker in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming.

De standaard Verwerkersovereenkomst is opgenomen in bijlage X .

De Leverancier zal, behoudens op haar rustende wettelijke (archief)verplichtingen, alle persoonsgegevens na beëindiging van de overeenkomst, per ommegaande kosteloos retourneren aan de Opdrachtgever en, indien de Opdrachtgever daartoe opdracht heeft gegeven, wissen en uit haar systemen (incl. back-ups) verwijderen dan wel vernietigen op de wijze als door de Opdrachtgever bepaald. De vernietiging moet, binnen nader overeen te komen termijn, uitgevoerd worden en hiervan wordt een verslag gemaakt.

De Leverancier zal alle subverwerkers die betrokken zijn bij de verwerking van de persoonsgegevens op de hoogte stellen van de beëindiging van de overeenkomst en zal waarborgen dat alle subverwerkers de persoonsgegevens retourneren, verwijderen dan wel (laten) vernietigen, zoals in het vorige lid bepaald.

Vergoedingen

De vergoeding van het Onderhoud, Support en Upgrades is nader gespecificeerd in het prijzenblad behorend bij de offerte van Leverancier d.d. <datum>.

Na ingebruikname voor productieve doeleinden wordt van de vergoeding voor de Jaarlijkse  kosten opeisbaar.

Het exit-plan maakt onderdeel uit van de dienstverlening en daarom is er geen aanvullende vergoeding verschuldigd.

De vergoeding voor de consultancy-uren en de training zijn nader gespecificeerd in het prijzenblad behorend bij de offerte van Leverancier. Deze dienen op maandelijks achteraf – op basis van daadwerkelijke afname – te worden gefactureerd.

De vergoeding voor de Implementatie is nader gespecificeerd in het prijzenblad behorend bij de offerte van Leverancier.

De kosten ten behoeve van de Implementatie worden als volgt gefactureerd :

- - 20% na contractondertekening;

- - 20% na start implementatie;

- - 20% na migratie;

- - 30% na acceptatie;

- - 10% na herstel gebreken (uit de acceptatie test).

De licentiekosten worden na oplevering en in gebruik name jaarlijks vooraf vergoed.

Facturen dienen in pdf-formaat ingediend te worden via  crediteuren@nak.nl.

- - De factuur dient minimaal de volgende gegevens te bevatten:

- - Naam en adres Opdrachtnemer;

- - Gegevens (IBAN) rekeningnummer Opdrachtnemer;

- - Btw-identificatienummer Opdrachtnemer;

- - Factuurnummer, factuurbedrag en datum;

- - Omschrijving volgens betalingsschema (zie art 11.5);

- - Het contract/referentienummer;

- - Projectcode (door Opdrachtgever te verstrekken).

Contactpersonen en bevoegdheden

Partijen wijzen de in een bijlage gespecificeerde personen aan als contactpersoon namens hun organisatie gedurende de looptijd van de Overeenkomst.

Tenzij vooraf door de ene partij uitdrukkelijk schriftelijk aan de andere partij van het tegendeel mededeling wordt gedaan, zijn de bedoelde contactpersonen bevoegd de partij die hen heeft aangewezen, in het kader van de uitvoering van deze Overeenkomst en de nadere overeenkomsten te vertegenwoordigen, en in dat kader aanvullende of afwijkende afspraken te maken.

Een partij mag haar contactpersonen wijzigen middels schriftelijke mededeling aan de andere partij. De wijziging zal minimaal een week van tevoren worden gemeld, behoudens in spoedgevallen.

Evaluatie

Opdrachtgever evalueert minimaal één (1) maal per jaar de uitvoering van de opdracht en het resultaat van de ICT Prestatie. De onderwerpen van evaluatie omvatten in ieder geval en indien van toepassing:

de kwaliteit

oplevering en levertijd

service

nazorg

algemene ervaringen met Leverancier

uitvoering van de afgesloten SLA

Exitplan

Verder worden de tussen Partijen gesloten contractbijlagen minimaal vier (4) maal per jaar, of op verzoek van de Partijen, geëvalueerd.
Partijen kunnen voorstellen doen om de betreffende overeenkomst aan te passen. Aanpassingen op de documenten worden door Leverancier verwerkt. Tijdens deze evaluatie wordt het document in ieder geval getoetst op de bruikbaarheid in achterliggende periode van het document, contactpersonen en hun functie, scope van de dienstverlening of de lopende procedures. Indien nodig, kunnen additionele onderwerpen voor de evaluatie uiterlijk één (1) week voor het evaluatieoverleg ingediend worden.

Voorwaarden en overige afspraken

Op deze Overeenkomst is de ARBIT 2022 van toepassing, zoals bijgesloten als bijlage. Leverancier verklaart een exemplaar van de ARBIT 2022 te hebben ontvangen.

Eventuele leveringsvoorwaarden van Leverancier zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.

De navolgende stukken vormen gezamenlijk de Overeenkomst. Voor zover deze stukken met elkaar in tegenspraak zijn, prevaleert het eerder genoemde stuk boven het later genoemde:

Het onderhavige document;

De verwerkersovereenkomst;

De in artikel 1.1. genoemde documenten (in de daar genoemde volgorde).

In de Overeenkomst wordt een aantal begrippen met een beginhoofdletter gebruikt. Aan deze begrippen komt de betekenis toe die hieraan is gegeven in de ARBIT 2022.

Slotbepaling

Afwijkingen van deze Overeenkomst zijn slechts bindend voor zover zij uitdrukkelijk tussen Partijen schriftelijk zijn overeengekomen.

Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend:

d.d. __________________________		d.d. __________________________

Plaats: ________________________		Plaats: ________________________

GGD IJsselland					<Opdrachtnemer>

<Naam> 					<Naam>

<Functie>					< Functie>

Bijlagen:

- De Nota van Inlichtingen;

- Het Beschrijvend Document;

- ARBIT 2022;

- De Offerte van de Leverancier;

- Contactpersonen.