VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN

ONTWERPFASE

RAW-Raamovereenkomst

Onderhoud bomen gemeente Hoogeveen

Z.603143-2

Opdrachtgever:  Gemeente Hoogeveen

Raadhuisplein 24

7901 BW Hoogeveen

Datum:                10-04-2026

## Inhoud

Inhoud	2

1. Inleiding	3

2. Beschrijving van het tot stand te brengen werk	4

3. Bij het werk betrokken partijen	5

4. Coördinatie voor de ontwerpfase	6

5. Coördinatie voor de uitvoering	7

6. Inventarisatie van (bijzondere) risico’s	8

7. Uitwerking van het V&G plan	12

## 1. Inleiding

Dit V&G plan vormt de eerste versie van het conform artikel 2.28 van het Arbeidsomstandighedenbesluit vereiste Veiligheids- en Gezondheidsplan (V&G plan).

## 2. Beschrijving van het tot stand te brengen werk

Dit V&G plan is van toepassing op alle werkzaamheden uit de RAW-raamovereenkomst Z.603143-2

Hierin worden globaal de volgende diensten uitgevoerd:

a. 	Snoeiwerkzaamheden aan bomen;
b.	Digitaal registreren uitgevoerde werkzaamheden;
c. 	Actualiseren en aanvullen data registratie bomen; 
d.	Vellen van bomen;
e.	Bestrijden van eikenprocessierups;
f. 	Werkzaamheden als gevolg van calamiteiten;
g. 	Bijkomende werkzaamheden.

De doorlooptijd van de in het bestek genoemde diensten bedraagt:

De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 1 juli 2026 tot en met 31 december 2027. Met een optie tot verlenging van 4 maal 1 jaar (1 januari t/m 31 december). De overeenkomst inclusief optionele verlengingsjaren loopt van rechtswege af per 31 december 2031.
3. Bij het werk betrokken partijen

- Opdrachtgevers

Naam			:	Gemeente Hoogeveen

Adres			:	Raadhuisplein 24

Postcode en Plaats	:	7901 BW Hoogeveen

Telefoon		:	14 0528

Contactpersoon	:	Dhr. W. Guichelaar

- Advies / Ontwerpbureau (cultuurtechnisch bestek)

Naam			:	De Slijpkruik BV

Adres			:	Het Laar 30d

Postcode en Plaats	:	6733 BZ Wekerom

Telefoon		:	0318 - 65 56 26

Contactpersoon	:	Mevr. K. Stielstra

- Toezicht en directie

Naam			:	Gemeente Hoogeveen

Adres			:	Raadhuisplein 24

Postcode en Plaats	:	7901 BW Hoogeveen

Telefoon		:	14 0528

Contactpersoon	:	Dhr. W. Guichelaar

- Aannemer

Bestek			:	Z.603143-2

Naam			:	…………

Adres			:	…………

Postcode en Plaats	:	…………

Telefoon		:	…………

Telefax		:	…………

Contactpersoon	:	…………

## 4. Coördinatie voor de ontwerpfase

Voor de coördinatie op het gebied van veiligheid en gezondheid (V&G coördinatie), zoals bedoeld in artikel 2.29 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, is voor de ontwerpfase aangaande de cultuurtechnische werkzaamheden door de opdrachtgever aangesteld:

Naam			:	Gemeente Hoogeveen

Adres			:	Raadhuisplein 24

Postcode en Plaats	:	7901 BW Hoogeveen

Telefoon		:	14 0528

Contactpersoon	:	Dhr. W. Guichelaar

## 5. Coördinatie voor de uitvoering

De coördinatie op het gebied van veiligheid en gezondheid (V&G coördinatie), zoals bedoeld in artikel 2.31 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, dient tijdens de uitvoeringsfase te worden verzorgd door de hoofdaannemer.

De coördinatietaken en verantwoordelijkheden omvatten de totale uitvoeringsduur van de dienst en alle onderhoudsactiviteiten.

## 6. Inventarisatie van (bijzondere) risico’s

| Activiteit | Fase (risicodragende handeling) | ##### V&G-Risico | ##### Risico-oorzaak | ##### Suggesties te treffen maatregel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### A Veiligheids- en gezondheidsgevaren voortvloeiend uit omgeving |  |  |  |  |
|  | Verkeerswegen | Persoonlijk letsel; Materiële schade. | Onoverzichtelijk wegen; Onoplettendheid; In- en uitrijdend werkverkeer. | Aanbrengen bebording; Snelheidsmaatregelen Voorlichting/toolbox |
|  | Werken nabij watergangen en taluds | Persoonlijk letsel; Materiële schade. | Instabiliteit; Onoplettendheid; | Goede werkvoorbereiding Juiste inzet van materieel / materiaal Voorlichting/toolbox |
|  | Werken en weer en wind | Gezondheid | Klimatologische omstandigheden | Doorwerkkleding; Doorwerkvoorzieningen; Pauze tussen de werkzaamheden. Voorlichting/toolbox |
|  | Werken op de bodem | Gezondheid Persoonlijk letsel | Drassig terrein in “natte” periode Niet draagkrachtige grond Te hoge belasting | Goede werkvoorbereiding Aanbrengen draagkracht verbeterende voorzieningen Hulpconstructies Juiste inzet van materieel / materiaal Voorlichting/toolbox |
|  | Bereikbaarheid locatie | Verergeren van gezondheid / persoonlijk letsel | Geïsoleerde ligging van de bouwlocatie | Hulpvoorzieningen Communicatie voorzieningen Hulp voorzieningen Voorlichting/toolbox |
|  | Werken op verontreinigde grond | Gezondheid Bedwelming | Vrijkomende giftige gassen Aanwezigheid giftige / gevaarlijke stoffen | PBM’s (Persoonlijke Beschermings Middelen) Deskundige (milieukundige) begeleider Voorlichting/toolbox |
|  | Werken nabij giftige en irriterende planten | Gezondheid | Aanwezigheid giftige / gevaarlijke / irriterende stoffen | PBM’s (Persoonlijke Beschermings Middelen) Voorlichting/toolbox |
|  | Werken nabij eiken met eikenprossesierups | Gezondheid | Vrijkomende brandharen | PBM’s (Persoonlijke Beschermings Middelen) Voorlichting/toolbox |

| Activiteit | Fase (risicodragende handeling) | ##### V&G-Risico | ##### Risico-oorzaak | ##### Suggesties te treffen maatregel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B Veiligheids- en gezondheidsgevaren voortvloeiend uit organisatie |  |  |  |  |
|  | Werken (algemeen) | Stress; Persoonlijk letsel; | Tijdsdruk; “Verkeerde” planning; Ontwerp; Onzorgvuldige werkwijze / Slordige locatie | Verkorting werktijd; Goede planning en afstemming Net houden van de werkplaats Voorlichting/toolbox |
|  | Werken in nachtelijke uren | Ongeval / persoonlijk letsel | Werkwijze Vermoeidheid Slecht zicht | Verlichting PBM’s (Persoonlijke Beschermings Middelen) Deskundige begeleiding Voorlichting/toolbox |
|  | Onderdak | Gezondheid Afkoeling | Onvoldoende voorzieningen Weersomstandigheden | Goede en voldoende voorzieningen PBM’s (Persoonlijke Beschermings Middelen) Voorlichting/toolbox |
|  | Sanitaire voorzieningen | Gezondheid | Onvoldoende hygiëne Onvoldoende voorzieningen | Voldoende voorzieningen Voorlichting/toolbox |

| Activiteit | Fase (risicodragende handeling) | ##### V&G-Risico | ##### Risico-oorzaak | ##### Suggesties te treffen maatregel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### C Veiligheids- en gezondheidsgevaren voortvloeiend uit ontwerp |  |  |  |  |
| Opruimingen | Werken op hoogte | Ongeval / persoonlijk letsel | Hoogteverschil Werkwijze | PBM’s (Persoonlijke Beschermings Middelen) Aanbrengen hulpvoorzieningen (vangnetten) |
|  | opruimingswerkzaamheden | div. ongelukken t.g.v. wegspattend materiaal Rugklachten t.g.v. tillen | Rondspattend materiaal Vrijkomend stof Zwaar tillen | PBM’s (Persoonlijke Beschermings Middelen) Goede werkvoorbereiding Juiste inzet van materieel / materiaal Voorlichting/toolbox |
| Grondwerk | Werken met machines | Gehoorbeschadiging Aanrijgevaar Beknelling Fysiek gevaar | Onoverzichtelijke situaties Slecht onderhoud materieel Niet draagkrachtige ondergrond Geen / foutieve afzetting | PBM’s (gehoorbescherming) (Persoonlijke Beschermings Middelen) Goede afzetting Achteruitrijdbeveiliging Voorlichting/toolbox |
|  | Werken die overbelasting van het menselijk lichaam veroorzaken | Gezondheid; Persoonlijk letsel. | Werkwijze; Materiaal / materieel keuze | Wijzigen werkwijze Keuze materiaal / materieel Voorlichting/toolbox |
|  | Werken binnen verticale grondkerende constructies | Bedelving Verstikking Opsluiting Ongeval / persoonlijk letsel | Defect materieel Instabiele keringen | Vluchtwegen Deskundig ontwerp keringen Technische inspectie materieel Voorlichting/toolbox |

| Activiteit | Fase (risicodragende handeling) | ##### V&G-Risico | ##### Risico-oorzaak | ##### Suggesties te treffen maatregel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kabels en leidingen | Gezondheid / persoonlijk letsel Elektrocutie | Niet weten waar kabels en / of leidingen liggen | Loopbriefje Klic-melding Traceren kabels en leidingen Voorlichting/toolbox |
| Beplanting | Werken die overbelasting voor het menselijk lichaam veroorzaken | Gezondheid | Werkwijze Keuze materiaal / materieel | Wijzigen werkwijze Gebruik maken van minder zwaar materiaal / materieel Voorlichting/toolbox |
|  | Werken met machines | Gehoorbeschadiging Aanrij gevaar Beknelling Fysiek gevaar | Onoverzichtelijke situaties Slecht onderhoud materieel Niet draagkrachtige ondergrond Geen / foutieve afzetting | PBM’s (gehoorbescherming) (Persoonlijke Beschermings Middelen) Goede afzetting Achteruitrijdbeveiliging Voorlichting/toolbox |
|  | Werken met / in schadelijke gassen en / of stoffen | Bedwelming; Aantasting gezondheid; Verbranding; Verstikking | Vrijkomende giftige / gevaarlijke gassen en / of stoffen | PBM’s (Persoonlijke Beschermings Middelen) Voorlichting gevarenaspecten Ventilatie Deskundige begeleiding Metingen verrichten Voorlichting/toolbox |
|  | Werken langs / nabij openbaar verkeer | Ongeval / persoonlijk letsel | Werkwijze Afzetting openbare weg Bevuiling openbare weg door mors van uitrijdend verkeer | Verkeersmaatregelen PBM’s (Persoonlijke Beschermings Middelen) Voorlichting gevaren aspecten Bevoegde begeleiding Vermindering werkdruk Gebruik borstelplaats Voorlichting/toolbox |
| Transport | Werken met of nabij transportvoertuigen | Gehoorbeschadiging Aanrij gevaar Beknelling Fysiek gevaar | Onoverzichtelijke situaties Slecht onderhoud materieel Niet draagkrachtige grond Geen / foutieve afzetting | PBM’s (Persoonlijke Beschermings Middelen) Goede afzetting Achteruitrijdbeveiliging Voorlichting/toolbox |

## 7. Uitwerking van het V&G plan

Het V&G plan voor het onderhavige cultuurtechnische werk is een dynamisch document, waarvan de opstelling, detaillering en actualisering een in de tijd voortschrijdend proces is. De werkzaamheden zullen pas aanvangen nadat een analyse op veiligheids- en gezondheidsrisico’s voor die werkzaamheden en daarmee samenhangende of samenvallende overige werkzaamheden naar tijd en plaats heeft plaatsgevonden. De resultaten zullen voor aanvang van de werkzaamheden in het V&G plan worden vastgesteld en geëffectueerd.

De verantwoordelijkheid voor de getroffen voorzieningen en maatregelen zal schriftelijk worden vastgelegd, inclusief de afspraken over de controle daarop.