VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN

ONTWERPFASE

Raamovereenkomst handmatige ondersteuning groenonderhoud

Besteknummer: SB-012-2026-01

Opdrachtgever:  Gemeente Rijswijk

Postbus 5305

2280 HH Rijswijk

Bezoekadres:      Generaal Spoorlaan 2

Datum:                 9 april 2026

## Inhoud

Inhoud	2

1. Inleiding	3

2. Beschrijving van het tot stand te brengen werk	4

3. Bij het werk betrokken partijen	5

4. Coördinatie voor de ontwerpfase	6

5. Coördinatie voor de uitvoering	7

6. Inventarisatie van (bijzondere) risico’s	8

7. Uitwerking van het V&G plan	11

## 1. Inleiding

Dit V&G plan vormt de eerste versie van het conform artikel 2.28 van het Arbeidsomstandighedenbesluit vereiste Veiligheids- en Gezondheidsplan (V&G plan).

## 2. Beschrijving van het tot stand te brengen werk

Dit V&G plan is van toepassing op alle werkzaamheden uit de RAW-Raamovereenkomst Handmatige ondersteuning groenonderhoud.

Hierin worden globaal de volgende diensten uitgevoerd:

Handmatige ondersteuning van het groenonderhoud in de openbare ruimte.

Deze ondersteuning omvat onder andere, maar is niet gelimiteerd tot:

- Verwijderen van stam- en wortelopschot;

- Verwijderen van onkruid in beplanting;

- Maaien rondom bomen en/of obstakels;

- Verwijderen van onkruid op verharding;

- Verwijderen van zwerfafval in de openbare ruimte.

De geraamde doorlooptijd van de in het bestek genoemde diensten bedraagt:

Het bestek betreft een raamovereenkomst met een looptijd van 1 juli 2026 t/m 30 juni 2028, met een optie tot

verlenging van de looptijd van het contract van 2 keer 1 jaar. De raamovereenkomst eindigt van rechtswege

uiterlijk 30 juni 2030.

## 3. Bij het werk betrokken partijen

- Opdrachtgevers

Naam			:	Gemeente Rijswijk

Adres			:	Generaal Spoorlaan 2

Postcode en Plaats	:	2283 GM Rijswijk

Telefoon		:	0703 – 26 10 00

Contactpersoon		:	Dhr. W. van der Leij

- Advies / Ontwerpbureau (cultuurtechnisch bestek)

Naam			:	De Slijpkruik BV

Adres			:	Het Laar 30d

Postcode en Plaats	:	6733 BZ Wekerom

Telefoon		:	0318 - 65 56 26

Contactpersoon		:	Dhr. S. Morren

- Toezicht en directie

Naam			:	Gemeente Rijswijk

Adres			:	Generaal Spoorlaan 2

Postcode en Plaats	:	2283 GM Rijswijk

Telefoon		:	0703 – 26 10 00

Contactpersoon		:	Dhr. W. van der Leij

- Aannemer

Naam			:	…………

Adres			:	…………

Postcode en Plaats	:	…………

Telefoon		:	…………

Telefax			:	…………

Contactpersoon		:	…………

## 4. Coördinatie voor de ontwerpfase

Voor de coördinatie op het gebied van veiligheid en gezondheid (V&G coördinatie), zoals bedoeld in artikel 2.29 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, is voor de ontwerpfase aangaande de cultuurtechnische werkzaamheden door de opdrachtgever aangesteld:

Naam			:	Gemeente Rijswijk

Adres			:	Generaal Spoorlaan 2

Postcode en Plaats	:	2283 GM Rijswijk

Telefoon		:	0703 – 26 10 00

Contactpersoon		:	Dhr. W. van der Leij

## 5. Coördinatie voor de uitvoering

De coördinatie op het gebied van veiligheid en gezondheid (V&G coördinatie), zoals bedoeld in artikel 2.31 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, dient tijdens de uitvoeringsfase te worden verzorgd door de hoofdaannemer van het bestek.

De coördinatietaken en verantwoordelijkheden omvatten de totale uitvoeringsduur van de dienst en alle onderhoudsactiviteiten.

## 6. Inventarisatie van (bijzondere) risico’s

| Activiteit | Fase (risicodragende handeling) | ##### V&G-Risico | ##### Risico-oorzaak | ##### Suggesties te treffen maatregel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### A Veiligheids- en gezondheidsgevaren voortvloeiend uit omgeving |  |  |  |  |
|  | Verkeerswegen | Persoonlijk letsel; Materiële schade. | Onoverzichtelijk wegen; Onoplettendheid; In- en uitrijdend werkverkeer. | Aanbrengen bebording; Snelheidsmaatregelen |
|  | Werken nabij watergangen en taluds | Persoonlijk letsel; Materiële schade. | Instabiliteit; Onoplettendheid; | Goede werkvoorbereiding Juiste inzet van materieel / materiaal |
|  | Werken en weer en wind | Gezondheid | Klimatologische omstandigheden | Doorwerkkleding; Doorwerkvoorzieningen; Pauze tussen de werkzaamheden. |
|  | Werken op de bodem | Gezondheid Persoonlijk letsel | Drassig terrein in “natte” periode Niet draagkrachtige grond Te hoge belasting | Goede werkvoorbereiding Aanbrengen draagkracht verbeterende voorzieningen Hulpconstructies Juiste inzet van materieel / materiaal |
|  | Bereikbaarheid locatie | Verergeren van gezondheid / persoonlijk letsel | Geïsoleerde ligging van de bouwlocatie | Hulpvoorzieningen Communicatie voorzieningen Hulp voorzieningen |
|  | Werken op verontreinigde grond | Gezondheid Bedwelming | Vrijkomende giftige gassen Aanwezigheid giftige / gevaarlijke stoffen | PBM’ Deskundige (milieukundige) begeleider |
|  | Werken nabij giftige en irriterende planten | Gezondheid | Aanwezigheid giftige / gevaarlijke / irriterende stoffen | PBM’s |
|  | Werken nabij eiken met eikenprossesierups | Gezondheid | Vrijkomende brandharen | PBM’s |

| Activiteit | Fase (risicodragende handeling) | ##### V&G-Risico | ##### Risico-oorzaak | ##### Suggesties te treffen maatregel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B Veiligheids- en gezondheidsgevaren voortvloeiend uit organisatie |  |  |  |  |
|  | Werken (algemeen) | Stress; Persoonlijk letsel; | Tijdsdruk; “Verkeerde” planning; Ontwerp; Onzorgvuldige werkwijze / Slordige locatie | Verkorting werktijd; Goede planning en afstemming Net houden van de werkplaats |
|  | Werken in nachtelijke uren | Ongeval / persoonlijk letsel | Werkwijze Vermoeidheid Slecht zicht | Verlichting PBM’s Deskundige begeleiding |
|  | Onderdak | Gezondheid Afkoeling | Onvoldoende voorzieningen Weersomstandigheden | Goede en voldoende voorzieningen PBM’s |
|  | Sanitaire voorzieningen | Gezondheid | Onvoldoende hygiëne Onvoldoende voorzieningen | Voldoende voorzieningen Voorlichting |

| Activiteit | Fase (risicodragende handeling) | ##### V&G-Risico | ##### Risico-oorzaak | ##### Suggesties te treffen maatregel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### C Veiligheids- en gezondheidsgevaren voortvloeiend uit ontwerp |  |  |  |  |
| Opruimingen | Werken op hoogte | Ongeval / persoonlijk letsel | Hoogteverschil Werkwijze | PBM’s Aanbrengen hulpvoorzieningen (vangnetten) |
|  | opruimingswerkzaamheden | div. ongelukken t.g.v. wegspattend materiaal Rugklachten t.g.v. tillen | Rondspattend materiaal Vrijkomend stof Zwaar tillen | PBM’s Goede werkvoorbereiding Juiste inzet van materieel / materiaal |
| Grondwerk | Werken met machines | Gehoorbeschadiging Aanrijgevaar Beknelling Fysiek gevaar | Onoverzichtelijke situaties Slecht onderhoud materieel Niet draagkrachtige ondergrond Geen / foutieve afzetting | PBM’s (gehoorbescherming) Goede afzetting achteruitrijdbeveiliging |
|  | Werken die overbelasting van het menselijk lichaam veroorzaken | Gezondheid; Persoonlijk letsel. | Werkwijze; Materiaal / materieel keuze | Wijzigen werkwijze Keuze materiaal / materieel |
|  | Werken binnen verticale grondkerende constructies | Bedelving Verstikking Opsluiting Ongeval / persoonlijk letsel | Defect materieel Instabiele keringen | Vluchtwegen Deskundig ontwerp keringen Technische inspectie materieel |

| Activiteit | Fase (risicodragende handeling) | ##### V&G-Risico | ##### Risico-oorzaak | ##### Suggesties te treffen maatregel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kabels en leidingen | Gezondheid / persoonlijk letsel Elektrocutie | Niet weten waar kabels en / of leidingen liggen | Loopbriefje Klic-melding Traceren kabels en leidingen |
| Beplanting | Werken die overbelasting voor het menselijk lichaam veroorzaken | Gezondheid | Werkwijze Keuze materiaal / materieel | Wijzigen werkwijze Gebruik maken van minder zwaar materiaal / materieel |
|  | Werken met machines | Gehoorbeschadiging Aanrij gevaar Beknelling Fysiek gevaar | Onoverzichtelijke situaties Slecht onderhoud materieel Niet draagkrachtige ondergrond Geen / foutieve afzetting | PBM’s (gehoorbescherming) Goede afzetting achteruitrijdbeveiliging |
|  | Werken met / in schadelijke gassen en / of stoffen | Bedwelming; Aantasting gezondheid; Verbranding; Verstikking | Vrijkomende giftige / gevaarlijke gassen en / of stoffen | PBM’s Voorlichting gevarenaspecten Ventilatie Deskundige begeleiding Metingen verrichten |
|  | Werken langs / nabij openbaar verkeer | Ongeval / persoonlijk letsel | Werkwijze Afzetting openbare weg Bevuiling openbare weg door mors van uitrijdend verkeer | Verkeersmaatregelen PBM’s Voorlichting gevaren aspecten Bevoegde begeleiding Vermindering werkdruk Gebruik borstelplaats |
| Transport | Werken met of nabij transportvoertuigen | Gehoorbeschadiging Aanrij gevaar Beknelling Fysiek gevaar | Onoverzichtelijke situaties Slecht onderhoud materieel Niet draagkrachtige grond Geen / foutieve afzetting | PBM’s Goede afzetting Achteruitrijdbeveiliging |

## 7. Uitwerking van het V&G plan

Het V&G plan voor het onderhavige cultuurtechnische werk is een dynamisch document, waarvan de opstelling, detaillering en actualisering een in de tijd voortschrijdend proces is. De werkzaamheden zullen pas aanvangen nadat een analyse op veiligheids- en gezondheidsrisico’s voor die werkzaamheden en daarmee samenhangende of samenvallende overige werkzaamheden naar tijd en plaats heeft plaatsgevonden. De resultaten zullen voor aanvang van de werkzaamheden in het V&G plan worden vastgesteld en geëffectueerd.

De verantwoordelijkheid voor de getroffen voorzieningen en maatregelen zal schriftelijk worden vastgelegd, inclusief de afspraken over de controle daarop.