# Rolprofiel Technisch projectmedewerker

## Rol in het project

Als jouw rol in een Project die van technisch projectmedewerker is, dan wordt je ingezet als werkvoorbereider (Wvb)), directievoerder (D), toezichthouder (T) of als waarnemer (W).

Als technisch projectmedewerker voer je vaak taken uit die horen bij meerdere IPM-rolhouders. Je primaire focus daarbij is gericht op taken binnen het domein van technisch management: de technische uitvoering en de veiligheid bij de uitvoering van een Project.

Je bent vanaf de start betrokken bij de uitvoering van het Project en op de hoogte van wat er speelt. Je hebt het mandaat om, bij onveilige situaties waarbij niet volgens specificaties wordt gebouwd, direct in te grijpen. En tevens om vergunningen te tekenen en kleine voortgangsbeslissingen te nemen.

## Taken en verantwoordelijkheden

Hoe de rol van technisch projectmedewerker exact wordt ingevuld is maatwerk per Project. Echter, het overgrote deel van de taken en Verantwoordelijkheden van een technisch projectmedewerker is generiek en behoort tot het pakket van iedere technisch projectmedewerker in ieder Project.

### Generieke taken (in elk Project)

Achter elke taak is tussen haakjes aangegeven op welke specifieke rol, zoals benoemd in de eerste zin, de taak betrekking heeft.

- Input leveren bij totstandkoming van de KES (Wvb)

- Scope van het Werk beoordelen en afstemmen met de technisch manager en projectmanager (Wvb, D)

- in overleg met de Technisch Manager uitvoeren van Oriëntatie/KLIC meldingen en indien nodig het leidingpiket op je te nemen.

- Praktische kennis en ervaring inbrengen bij beoordeling van projectdocumenten (bv werkplannen, draaiboeken, V&G plannen, concept-werkvergunningen, technische tekeningen, voorontwerpen, prijsopgaven, definitieve ontwerpen, uitvoeringsplanningen en P&ID’s, etc) (Wvb, D, T, W)

- Spin in het web in de coördinatie tussen Opdrachtnemer en collega’s van Bedienen en Onderhouden tijdens de uitvoering (waterketen) (T)

- Voor UAV: Toezicht houden op de voortgang en kwaliteit van het uitgevoerde Werk aan de hand van contracteisen en praktijkervaringen en bevindingen terugkoppelen aan de Directievoerder. (T)

- Voor UAV-GC: Waarnemingen doen ten aanzien van voortgang, veiligheid en kwaliteit van de Werkzaamheden, bevindingen delen met de uitvoerder van de Opdrachtnemer en hierover verslag doen aan de Contractmanager en Technisch Manager. Zie paragraaf 1.3.2 van Achtergrondinformatie Contractbeheersing. (W)

- Diverse taken op het gebied van arbeidsveiligheid en operationele veiligheid van Objecten. Dit betreft onder andere:

  - Input leveren aan V&G plannen (Wvb)

  - In overleg met de Technisch Manager laten beoordelen van werkplannen en TRA’s door veiligheidskundige(n) (T)

  - Bij het aantreffen van onveilige situatie: mensen aanspreken en hiervan de uitvoerder en Technisch Manager op de hoogte brengen. (T, W)

  - Indien nodig Werk stil leggen en hiervan de Contractmanager en Technisch Manager op de hoogte brengen. (T, W)

- Oog en oor hebben voor omgevingszaken die belanghebbenden aangaan (grondeigenaren, pachters, wegbeheerders, etc) en eventuele bijzonderheden melden bij de Omgevingsmanager. (T, W)

- Mede beoordelen meer- en minderwerk en VtW’s in overleg met de Contractmanager (Wvb).

- Na afstemming met de technisch manager uitvoeren van technische opnames (Wvb)

### Aanvullende taken in (kleine) 1 op 1 Projecten

Achter elke taak is tussen haakjes aangegeven op welke specifieke rol, zoals benoemd in de eerste zin, de taak betrekking heeft.

- Inschatten/begroten benodigdheden (mens, materiaal, tijd) (Wvb)

- Planningen maken, indien de rol van manager projectbeheersing niet separaat ingevuld wordt en de planning van het Werk toebedeeld wordt aan jou (Wvb)

- Na afstemming met de contractmanager: inkoopmeldingen doen en offertes opvragen. Zie Werkwijzer Aanbesteden (Wvb)

- Indien de rol van contractmanager niet separaat ingevuld wordt en de contractbeheersing van het Werk, als taak behorend bij deze IPM rol, toebedeeld wordt aan jou: contact onderhouden met de aannemer over de voortgang en kwaliteitsborging tijdens de uitvoering. (Wvb)

- Bij aanvang van de fysieke Werkzaamheden zorgdragen voor de “startwerk bespreking” (met onderwerpen zoals inhoud werkzaamheden, veiligheidsafspraken, locatie specifieke gedragsregels, etc.) (Wvb, T)

- Onderhouden van contacten met aannemers en leveranciers om afstemming te bereiken over de uitvoering van Projecten en om knelpunten op te lossen (Wvb, D, T)

- De operationele technische voorbereiding verzorgen zodat de Werkzaamheden effectief kunnen verlopen. Dit betreft onder meer de regie voeren over de uit bedrijf name van Werkzaamheden en het verzorgen van werkvergunningen (Wvb, T)

#### Verantwoordelijkheden

Achter elke Verantwoordelijkheid is tussen haakjes aangegeven op welke specifieke rol, zoals benoemd in de eerste zin, de Verantwoordelijkheid betrekking heeft.

De technisch projectmedewerker is Verantwoordelijk voor:

- het doen van steekproeven in het kader van de operationele veiligheid op de bouwlocatie waaronder het signaleren, aanspreken, waar nodig ingrijpen en dat communiceren naar TM (V&G verantwoordelijke projectteam.) en CM (Wvb, T, W)

- het toezicht op het voldoen aan de werkvergunning (Wvb, T, W)

- het vroegtijdig uitfilteren van fouten en mogelijke problemen (Wvb, T)

- het vroegtijdig signaleren van issues tijdens de uitvoering om uitloop en vervolgschade te voorkomen (Wvb, T, W)

- Voor Projecten waar geen V&G plan, maar het Handboek Veilig Werken, van toepassing is:

  - het geven van een veiligheidsinstructie bij het opstarten van het Werk buiten en het handhaven daarvan (Wvb, T)

  - coördinerende rol bij het opstellen van werkvergunningen (Wvb, T)

  - waar nodig afstemming met de Hoger/Middelbaar VeiligheidsKundige (Wvb, T)).

De V&G coördinator uitvoeringsfase (vaak de uitvoerder van de aannemer) is Verantwoordelijk voor de operationele veiligheid op de bouwlocatie. Jij bent Verantwoordelijk voor de steekproeven als vertegenwoordiger van opdrachtgever om zodoende invulling te geven aan de arbowettelijke plicht van het waterschap.