# Rolprofiel toezichthouder projecten

## Algemene beschrijving en rol in het project

De toezichthouder is de schakel tussen het projectteam, de aannemer(s), de collega’s van het waterschap en, waar van toepassing, omwonenden en overige belanghebbenden. De toezichthouder vormt onderdeel van het technisch team, geleid door de technisch manager. De toezichthouders zijn de ogen en oren in het veld, met name in de uitvoeringsfase van een project. Tijdens de projectvoorbereiding levert de toezichthouder input aan het projectteam en kijkt hij of zij mee met diverse projectstukken.

Bij oplevering kijkt de toezichthouder mee in het opleverdossier en controleert de aangeleverde stukken.

## Benodigde vakkennis

Als toezichthouder is inhoudelijke technische kennis is een must. Binnen waterschap Brabantse Delta werken toezichthouders met de volgende specialisaties:

- Waterveiligheid, dijken en keringen

- Watersystemen, ecologische verbindingszones, natte natuur en waterlopen

- Werktuigbouwkundige werken in het watersysteem en de waterketen, gemalen, sluizen, stuwen, rioolgemalen, persleidingen en RWZI’s

- Civiel technische werken in het watersysteem en waterketen, duikers, dammen, dijken

- Electro en procesautomatisering

## Taken

- Inbreng en meebeoordelen in projectstukken als werkplannen, draaiboeken, V&G plannen, concept-werkvergunningen, technische tekeningen, voorontwerpen, prijsopgaven,  definitieve ontwerpen, uitvoeringsplanningen en P&ID’s etc.

- Besprekingen met leveranciers, uitvoerders en (interne) stakeholders om zodoende te komen tot de beste wijze van uitvoering voor dat specifieke project.

- Inbreng in technisch team en technisch risicodossier

- Coördinatie en dagelijks toezicht bij de projectuitvoering, controle op naleven van bestek

- Leiden van werkbesprekingen met de aannemer, veiligheidsinstructies uitleggen en risico’s bespreken

- KLIC-meldingen controleren

- Toezien op de uitvoering van veiligheidsmaatregelen tijdens het werk (ism veiligheidskundigen)

- Beoordelen meer- en minderwerk

- Eerste aanspreekpunt op de bouwplaats

- Controle rondes bij eindoplevering, uitvoeren van SAT en controle van opleverdossier (op inhoud en kwaliteit)

- Betrokken bij nazorgfase

## Verantwoordelijkheden

- Eerste aanspreekpunt op de bouwplaats tijdens de uitvoering van werkzaamheden voor de aannemer en collega’s

- Controle op naleving van veiligheidsvoorschriften

- Schakel tussen aannemer en het projectteam