Concept bouwteamovereenkomst

[ naam project ]

Bouwteamovereenkomst

De ondergetekenden:

- Stichting Lefier, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer [ …. ], statutair gevestigd te [ …. ] aan de [ ….. ], in deze vertegenwoordigd door [ ….. ] in zijn/haar hoedanigheid als directeur-bestuurder, hierna te noemen ‘de corporatie’

en

- [ naam bouwbedrijf ]  gevestigd te <plaatsnaam> en kantoorhoudende aan de [ straatnaam met huisnummer ] ( postbus <nummer> met postcode <nummer>), ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer [……], te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar statutair bestuurder [……], hierna te noemen: ‘de aannemer’,

hierna gezamenlijk te noemen: ‘Partijen’,

Overwegende dat:

- De corporatie eigenaar is (of wordt) van de locatie kadastraal bekend gemeente Emmen, sectie […..…], perceel (ged.), inclusief parkeerdelen en wegen. Plaatselijk bekend

als [ Straatnaam te Emmen]. De locatie is Partijen genoegzaam bekend en zal hierna worden aangeduid als: de Locatie;

- De corporatie voornemens is een nieuwbouwontwikkeling op de Locatie te laten plaatsvinden, bestaande uit de sloop van de bestaande XX gestapelde woningen en de ontwikkeling, engineering en realisatie van  [ aantal ] [ omschrijving type ] woningen, welke voldoen aan woningen “EPC = 0”, energieneutrale woning die de gebouwgebonden energie compenseert inclusief de aanleg eigen terreininrichting (parkeren, verlichting ed.), bergingen, erfafscheidingen grenzend aan openbare ruimte, hierna te noemen ‘het Project’, zoals, hierna te noemen: het Project;

- de corporatie de voorbereiding van het Project wenst te doen plaatsvinden in bouwteamverband, waarbij engineering, prijsvorming en uitvoeringsvoorbereiding gezamenlijk worden uitgewerkt;

- de corporatie ten behoeve van het Project tezamen met de gemeente Emmen een aanbestedingsprocedure heeft gehouden, zoals omschreven in de offerteaanvraag [ naam ], gepubliceerd op [ datum ], en dat de aannemer op basis daarvan is geselecteerd als bouwteampartner voor fase 1;

- de corporatie géén aanbestedende dienst is en om die reden als private partij niet gebonden is aan de Aanbestedingswet, de Gids proportionaliteit en het Aanbestedingsreglement 2016;

- de aannemer bij de voorbereiding van het Project zijn specifieke ervaring en deskundigheid op het gebied van uitvoerings- en kostentechnische aspecten ter beschikking zal stellen, teneinde een optimale verhouding tussen prijs, kwaliteit en inhoud van het Project te bereiken;

- de corporatie voornemens is de uitvoering van het Werk op te dragen aan de aannemer, mits tussen partijen overeenstemming wordt bereikt over de prijs en inhoud van het Werk, een en ander met inachtneming van deze bouwteamovereenkomst;

- de aannemer verklaart bereid en in staat te zijn een opdracht tot uitvoering van het Werk te aanvaarden en naar behoren uit te voeren, indien deze wordt verstrekt;

- partijen verklaren dat op deze overeenkomst de Algemene Inkoopvoorwaarden voor Leveringen, Diensten en Werken van Lefier (versie maart 2023, Aedes-model 2.3) van toepassing zijn, zoals opgenomen in bijlage 2a van de aanbesteding.

Verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

## Doel van het bouwteam

Artikel 1

- Het in de considerans vermelde maakt deel uit van deze overeenkomst.

- Deze overeenkomst heeft tot doel om in bouwteamverband te komen tot een uitvoeringsgereed ontwerp voor het Project ontwikkeling en realisatie [ naam project ] , hierna te noemen: het Project.

- In het kader van deze aanbesteding zijn aan de aannemer de navolgende documenten verstrekt, die mede de basis vormen voor deze overeenkomst:

- Offerteaanvraag inclusief bijlagen;

- Bijlage 1 – Bouwteam- en aannemingsovereenkomst (concept);

- Bijlage 2a – Algemene inkoopvoorwaarden Lefier (Aedes-model 2.3, maart 2023);

- Bijlage 2b – UAV 2012 – Uniforme voorwaarden voor werken en installatiewerken;

- Bijlage 3 – Programma van Eisen;

- Bijlage 4 –….

In aanvulling op bovenstaande geldt bij tegenstrijdigheden of onduidelijkheden in de verschillende documenten de volgende rangorde:

- Deze bouwteamovereenkomst;

- De nota van inlichtingen d.d. <datum>;

- De offerteaanvraag incl. bijlagen zoals gepubliceerd op d.d. [ datum ];

- De inschrijving van opdrachtnemer incl. bijlagen, ontvangen op d.d. <datum>;

- De UAV 2012 – Uniforme voorwaarden voor werken en installatiewerken;

- De aannemer verklaart kennis te hebben genomen van deze documenten en de daarin opgenomen uitgangspunten, eisen en voorwaarden te zullen hanteren bij de uitvoering van de werkzaamheden in fase 1. Voor de werkzaamheden in de bouwteamfase ontvangt de aannemer een vaste vergoeding conform de ingediende inschrijving, zoals opgenomen in het prijzenblad (bijlage 4). Deze vergoeding is verschuldigd ongeacht of tussen Partijen een Aannemingsovereenkomst wordt gesloten.

- De door de aannemer ingediende casusuitwerking, zoals opgenomen in de inschrijving, maakt integraal onderdeel uit van deze overeenkomst en geldt als nadere invulling van de wijze waarop de aannemer uitvoering geeft aan zijn verplichtingen.

1.8	[OPTIONEEL] Indien de WKB van toepassing is op (een deel van ) het Project, dient Aannemer in het kader van de voorbereiding van het Project te voldoen aan de WKB, waartoe Opdrachtnemer een onafhankelijke kwaliteitsborger dient in te schakelen. Partijen zullen gezamenlijk een kwaliteitsborger en een instrument selecteren. Zowel de keuze voor de kwaliteitsborger als het instrument behoeft de schriftelijke goedkeuring van de corporatie.

Aannemer zal alsdan tijdens de looptijd van de Bouwteamovereenkomst voldoen aan alle verplichtingen die voortvloeien uit de WKB, waaronder het (laten) uitvoeren van de navolgende werkzaamheden:

- het kiezen van een geschikt instrument aan de hand van de van toepassing zijnde gevolgklasse c.q. het soort werk en waarvoor de Kwaliteitsborger door de instrumentaanbieder is gerechtigd tot kwaliteitsborging;

- het opstellen van een risicobeoordeling ten behoeve van de bouwmelding;

- het opstellen van een borgingsplan ten behoeve van de bouwmelding;

- het voorbereiden en opstellen van het dossier bevoegd gezag aan de hand van de stand van de werkzaamheden;

- het onverwijld informeren van de corporatie ten aanzien van in het ontwerp en/of de uitvoering van het Project geconstateerde afwijkingen van de regels in hoofdstukken 4 en 5 Bbl;

hierna: ‘de Kwaliteitsborging’.

1.9	[OPTIONEEL] Aannemer is aansprakelijk voor de handelingen van de Kwaliteitsborger alsof die handelingen door aannemer zelf waren verricht. De aannemer komt geen beroep toe op paragraaf 6 lid 27 van de UAV 2012. Eventuele beperkingen van de aansprakelijkheid in de overeenkomst met de Kwaliteitsborger kunnen niet aan de corporatie worden tegengeworpen.

  - [OPTIONEEL] Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat aannemer ervoor zorg draagt dat de corporatie een gelijktijdige afschrift ontvangt van alle (schriftelijke) communicatie tussen de aannemer en de Kwaliteitsborger en toegang krijgt tot het gekozen instrument.

## Samenstelling van het bouwteam

Artikel 2

Het bouwteam bestaat uit:

- ……………………… (de corporatie)

………………………

………………………

- <naam aannemer> (de aannemer)

<adres>

<postcode en plaatsnaam>

- <naam aannemer> (de werktuigbouwkundig aannemer)

<adres>

<postcode en plaatsnaam>

- <naam aannemer> (de elektrotechnisch aannemer)

<adres>

<postcode en plaatsnaam>

- ……………………… (Kwaliteitsborger, [namens de aannemer])

………………………

………………………

Het bouwteam bestaat uit de corporatie, de aannemer en diens onderaannemers die actief bijdragen aan de engineeringfase, waaronder de werktuigbouwkundig en elektrotechnisch installateur, de kwaliteitsborger, en de door de corporatie ingeschakelde adviseurs zoals de architect, constructeur en installatieadviseur.

Artikel 3

De corporatie behoudt zich het recht voor om, indien noodzakelijk, het bouwteam uit te breiden. Deze uitbreiding tast niet het in artikel 14 omschreven recht van de aannemer aan om als eerste een prijsaanbieding voor het op te dragen werk te doen.

## Taak van het bouwteam

Artikel 4

4.1	Het bouwteam heeft als taak de voorbereiding van het Project zodanig te doen verlopen dat dit resulteert in een voor de corporatie aanvaardbare technische omschrijving met bijbehorende tekeningen, hierna te noemen ‘het Bestek’. Het Bestek moet binnen het door de corporatie vastgestelde taakstellende budget kunnen worden gerealiseerd.

- De op te stellen ontwerpstukken moeten conform de planning en fasen zoals aangehecht, door de bouwteampartners aan de corporatie ter goedkeuring worden voorgelegd.

Artikel 5

- De corporatie geeft leiding aan het bouwteam. Daartoe wordt onder meer gerekend:

- het tijdig kenbaar maken van eisen en wensen ter zake van het Project;

- het leiden van de vergaderingen van het bouwteam;

- het controleren en coördineren van de werkzaamheden van de afzonderlijke deelnemers;

- het beoordelen van in het bouwteam voorgestelde plannen, begrotingen en aanbiedingen;

- het tijdig nemen van alle beslissingen die noodzakelijk zijn voor de voortgang van het Project;

- de verslaglegging van de betreffende besprekingen.

- De corporatie kan zich in het bouwteam laten vertegenwoordigen door een deelnemer aan het bouwteam of laten bijstaan of vertegenwoordigen door een derde met inachtneming van het bepaalde in artikel 8.

Artikel 6

- De aannemer stuurt de Kwaliteitsborger aan, stelt aan het bouwteam zijn specifieke ervaring en deskundigheid op het gebied van de uitvoering, en de daaraan verbonden kosten, van bouwwerken ter beschikking, voor zover zulks in het kader van de voorbereiding van het Project in redelijkheid wenselijk is, teneinde te komen tot een voor de corporatie aanvaardbaar Bestek.

Daartoe wordt gerekend:

- [OPTIONEEL] de in artikel 1.3 opgedragen Kwaliteitsborging;

- het beoordelen van de uitvoerings- en kostentechnische aspecten van de in het bouwteam voorgestelde plannen en aanbiedingen, alsmede en indien zinvol het voorstellen van één of meer alternatieven voor de in het bouwteam voorgestelde plannen en aanbiedingen;

- de bewaking van het bouwbudget.

- De totstandkoming van het ontwerp kan de verschillende fasen kennen:

- programma van eisen,

- schetsontwerp,

- voorlopig ontwerp,

- definitief ontwerp

- uitvoeringsgereed ontwerp.

Partijen zullen het ontwerptraject in de eerste vergadering vaststellen.

Met een volgende fase kan niet eerder worden begonnen dan nadat tussen Partijen volledige overeenstemming is bereikt over de ontwerpstukken en tekeningen van de daaraan voorafgaande fase.

6.3 	De hiervoor gegeven omschrijving van de taken van de aannemer laat onverlet, dat de corporatie en de aannemer in een later stadium van de voorbereiding van het Project kunnen overeenkomen dat de aannemer nader te omschrijven andere werkzaamheden zal uitvoeren.

## Besluitvorming en verslaglegging

Artikel 7

De corporatie is steeds gerechtigd het bouwteam ter vergadering bijeen te roepen.

Artikel 8

De goedkeuring van besluiten binnen het bouwteam door de corporatie is onder voorbehoud van interne besluitvorming binnen Lefier. Het resultaat van het bouwteam wordt ter toetsing en goedkeuring voorgelegd aan het bestuur en/of Raad van Commissarissen van Lefier. Pas na deze goedkeuring kan de corporatie overgaan tot het sluiten van een aannemingsovereenkomst met de aannemer.

Artikel 9

Van alle bouwteamvergaderingen worden notulen en een daaraan gehechte besluitenlijst gemaakt, welke in de eerstvolgende vergadering worden vastgesteld. Tenzij Partijen anders overeenkomen is de corporatie belast met het opstellen van de notulen.

Aansprakelijkheid van de aannemer en toepasselijke algemene voorwaarden

Artikel 10

De aannemer zal zijn werkzaamheden ten behoeve van het bouwteam naar beste weten en kunnen verrichten. Op deze overeenkomst zijn de Algemene Inkoopvoorwaarden voor Leveringen, Diensten en Werken van Lefier (versie maart 2023, Aedes-model 2.3) van toepassing, zoals opgenomen in bijlage 2a van de aanbesteding. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle verplichtingen van de aannemer, tenzij in deze overeenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald.

Artikel 11A

De verantwoordelijkheid voor de Kwaliteitsborging ligt bij aannemer [OPTIONEEL]. De verantwoordelijkheid voor adviezen en ontwerpen ligt bij degene op wiens specifieke terrein in het bouwteam die adviezen en ontwerpen betrekking hebben. Hiervan wordt geacht steeds sprake te zijn – ook indien dit niet als zodanig tegenover de andere bouwteamleden kenbaar is gemaakt – tenzij het betreffende bouwteamlid kan aantonen dat hij de aanvaarding van zodanig advies of ontwerp heeft ontraden dan wel tegen de daaraan verbonden risico’s uitdrukkelijk heeft gewaarschuwd, in welk geval de verantwoordelijkheid wordt gelegd bij degene van wie het advies of ontwerp afkomstig was.

Artikel 11B

Een waarschuwing op grond van het vorige lid geschiedt schriftelijk en ondubbelzinnig en aannemer dient alsdan de corporatie ook te wijzen op de mogelijke gevolgen voor de deugdelijke nakoming inzake de realisatie van het Werk.

Artikel 12

Indien en voor zover de aannemer ingevolge artikel 11A verantwoordelijk is voor adviezen en ontwerpen, is zijn aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van 1.000.000 euro voor opdrachten waarbij het taakstellend budget niet meer bedraagt dan 10.000.000 euro. Indien het taakstellend budget op enig moment meer bedraagt dan 10.000.000 euro, zal de door de adviseur (hier aannemer) te vergoeden schade beperkt zijn tot een bedrag van 2.500.000 euro.

Artikel 13

Indien ten vervolge van deze overeenkomst door Partijen een aannemingsovereenkomst wordt gesloten voor de uitvoering van het werk, zal daarop de Aannemingsovereenkomst zoals opgenomen in bijlage 1b van de aanbesteding van toepassing zijn, met inachtneming van de in de artikelen 11A en 11B van deze overeenkomst neergelegde verdeling van verantwoordelijkheden. In plaats van de Algemene Besteksbepalingen van Aedes d.d. 23 april 2012, geldt de technische documentatie zoals opgenomen in bijlage 6 van de aanbesteding als inhoudelijke basis voor de uitvoering van het werk, voor zover daarin niet anders is bepaald. Ook zal de Kwaliteitsborging voor de uitvoeringsfase onder de scope van de aannemingsovereenkomst vallen.

## Prijsvorming

Artikel 14

De aannemer is gerechtigd om als eerste een prijsaanbieding te doen voor het op te dragen Werk, op basis van het uitvoeringsgereed ontwerp dat in bouwteamverband is opgesteld. De aanbieding wordt uitgewerkt als een open begroting conform de STABU-systematiek, en sluit aan op de tarieven en opslagpercentages zoals opgenomen in bijlage 4 (prijzenblad) van de aanbesteding.
De aanbieding omvat ten minste:

- een elementenbegroting met directe kosten (lonen, materialen, onderaanneming);

- opslagpercentages voor coördinatiekosten, bouwplaatskosten, algemene kosten (AK) en winst & risico;

- een onderbouwing van de onderaannemers W, E en kwaliteitsborging, inclusief hun elementenbegroting.

Artikel 15

- Binnen vijf (5) weken na goedkeuring van het uitvoeringsgereed ontwerp door de corporatie, zal de aannemer een open begroting indienen. Deze begroting is gebaseerd op de tarieven en percentages zoals opgenomen in het prijzenblad (bijlage 4) en bevat:

- een elementenbegroting van het Werk;

- afzonderlijke elementenbegrotingen van de onderaannemers voor werktuigbouwkunde, elektrotechniek en kwaliteitsborging;

- een open regelbegroting conform STABU, met marktconforme prijzen per onderdeel;

- een overzicht van bouwplaatskosten en opslagpercentages voor AK en W&R.

- De aannemer zal zijn aanbieding gestand doen gedurende negentig (90) dagen na de dag van verzending van de definitieve aanbieding aan de corporatie.

- Deze gespecificeerde calculatie zal door Partijen vertrouwelijk worden behandeld.

## Prijsoverleg en gunning van de opdracht

Artikel 16

- De corporatie en de aannemer voeren overleg over de door de aannemer gedane prijsaanbieding, teneinde tot overeenstemming te komen over de aanneemsom. Gedurende deze onderhandelingen zullen Partijen rekening houden met de gerechtvaardigde belangen van de wederpartij. Corporatie behoudt zich het recht voor zich te laten bijstaan door een kostendeskundige indien de kostendeskundige geen deel uit maakt van het bouwteam.

- De corporatie zal gedurende de periode van de prijsvorming niet in onderhandeling treden met andere aannemers over het op te dragen Werk.

- Partijen komen overeen dat indien de door de opdrachtgever ingeschakelde kostendeskundige vaststelt dat de door de aannemer gedane prijsaanbieding meer dan 5% afwijkt van de door de kostendeskundige vastgestelde marktconforme aanneemsom, de opdrachtgever niet meer gehouden is om verder met de aannemer te onderhandelen en gerechtigd is om de bouwteamovereenkomst te ontbinden. De opdrachtgever is dan ook niet meer gehouden de in artikel 20.1 opgenomen vergoeding te betalen.

Artikel 17

Indien Partijen niet tot overeenstemming komen, zoals omschreven in artikel 20, zal deze bouwteamovereenkomst worden ontbonden zoals omschreven in de artikelen 19 en 20.

De corporatie is alsdan vrij derden uit te nodigen tot het doen van een prijsaanbieding voor het Werk, met de indieners van deze prijsaanbiedingen in onderhandeling te treden en de opdracht ter uitvoering van het werk aan een of meer van deze derden te gunnen. In dat geval zal de aannemer de corporatie op geen enkele wijze belemmeren in zijn streven om met een derde tot overeenstemming te komen over de uitvoering van het Werk.

Artikel 18

- Nadat Partijen schriftelijk en uitdrukkelijk tot overeenstemming komen over de prijs en de inhoud van het werk en over de datum van de start en het einde van de realisatie, zullen Partijen een aannemingsovereenkomst met de daarop van toepassing zijnde Besteksbepalingen opmaken conform de modellen zoals aangehecht als bijlagen 3 en 4. De aannemingsovereenkomst zal pas definitief tot stand komen nadat deze door de bevoegde vertegenwoordigers van Partijen is getekend.

- De aannemer draagt zorg voor het contracteren van onderaannemers die tijdens de bouwteamfase zijn betrokken bij de engineering en waarvan de inzet door de corporatie als passend is beoordeeld. De aannemer blijft verantwoordelijk voor de prestaties van deze onderaannemers en kan geen aanspraak maken op aanvullende vergoeding vanwege hun inzet, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

- De aannemingsovereenkomst zal mede gebaseerd zijn op de door de corporatie beschikbaar te stellen, in bouwteam op te stellen en door de corporatie goed te keuren Bestek.

- De aannemer verklaart nu voor alsdan bereid en in staat te zijn een on-demand bankgarantie ter hoogte van 5% van de aanneemsom dan wel een door de corporatie geaccepteerde Afbouwverzekering aan de corporatie af te geven tot nadere zekerheid van nakoming van haar verplichtingen.

## Beëindiging/ontbinding van de overeenkomst

Artikel 19

- Deze overeenkomst kan door de corporatie worden beëindigd c.q. ontbonden, zonder dat rechterlijke of arbitrale tussenkomst vereist is, indien:

- Partijen niet tot overeenstemming komen over de te sluiten aannemingsovereenkomst;

- de corporatie er niet in slaagt om voor het Project de benodigde overheidsgoedkeuringen en vergunningen te verkrijgen. Het betreft:

- <projectgebonden invullen bijvoorbeeld omgevingsvergunningen/gebruikersvergunningen/en dergelijke >

- et cetera;

- de corporatie er niet in slaagt om voor het Project de statutair dan wel op grond van overheidsvoorschriften vereiste goedkeuring van het intern toezichthoudend orgaan (zoals het bestuur en/of de Raad van Commissarissen van Lefier) te verkrijgen, waaronder mede begrepen de goedkeuring van het resultaat van de engineeringsfase als bedoeld in artikel 8;

- – alsnog – blijkt dat de corporatie door deze overeenkomst na te komen in strijd zou handelen met het wettelijke kader in haar hoedanigheid van Toegelaten Instelling;

- de corporatie de ontwikkeling van het Project staakt, bijvoorbeeld wegens bedrijfseconomische omstandigheden en/of marktomstandigheden, dan wel omdat anderszins naar zijn oordeel het plan niet kan worden gerealiseerd;

- met betrekking tot de aannemer een (al dan niet eigen) aanvrage tot faillietverklaring is ingediend;

- met betrekking tot de aannemer een verzoek tot surséance van betaling is gedaan of een dwangakkoord buiten faillissement zich voordoet;

- de aannemer in de nakoming van één of meer verplichtingen, voortvloeiend uit deze overeenkomst, toerekenbaar tekortschiet, daaronder mede het zich niet houden aan de overeengekomen planning;

- conform het bepaalde in artikel 16 lid 1 de door opdrachtgever ingeschakelde kostendeskundige vaststelt dat de door de aannemer gedane prijsaanbieding meer dan 5% afwijkt van de door de kostendeskundige vastgestelde marktconforme aanneemsom.

- De corporatie stelt de aannemer zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk per aangetekende brief van de beëindiging c.q. ontbinding van deze overeenkomst in kennis.

Artikel 20

- Indien deze overeenkomst niet leidt tot een aannemingsovereenkomst, blijft de vergoeding voor de in het kader van deze overeenkomst verrichte werkzaamheden verschuldigd conform de overeengekomen vaste prijs. Er is geen aanvullende vergoeding verschuldigd, tenzij Partijen hierover schriftelijk anders overeenkomen.

- Aannemer doet reeds nu voor alsdan afstand van elk recht op schadevergoeding uit welke hoofde dan ook, waaronder begrepen doch niet beperkt tot schadevergoeding wegens het afbreken van de onderhandelingen in de precontractuele fase. Na betaling van het in lid 1 genoemde bedrag is deze overeenkomst ontbonden, en hebben Partijen over en weer niets meer van elkaar te vorderen.

20.3	Tegen betaling van het in het eerste lid verschuldigde bedrag is de corporatie vrij voor eigen risico de door de aannemer in het bouwteam ontwikkelde en in het bouwteam ingebrachte tekeningen, berekeningen en overige kennis naar eigen goeddunken te gebruiken. Voorts zal de aannemer de stukken die de kwaliteitsborger onder de verantwoordelijkheid van de aannemer heeft vervaardigd aan corporatie overhandigen

20.4	De aannemer verklaart medewerking te verlenen aan een contractovername van haar overeenkomst met de Kwaliteitsborger, indien de corporatie daartoe een schriftelijk verzoek doet. De aannemer zal een bepaling met gelijke strekking opnemen in haar overeenkomst met de Kwaliteitsborger. Hierin wordt vastgelegd dat de Kwaliteitsborger eveneens medewerking zal verlenen aan genoemde contractovername.

## Geheimhouding

Artikel 21

De aannemer verbindt zich om aan derden geen enkele mededeling te doen met betrekking tot enige informatie tot of in verband met het Project, daaronder begrepen zijn kennis aangaande het Project, alle informatie verkregen van de corporatie en van alle door hem ingeschakelde derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de corporatie, behoudens die informatie zoals aangegeven in bijlage …… De aannemer verplicht zich om ten genoege van de corporatie genoegzame maatregelen te treffen, dat ook zijn personeel en/of door hem – na vanwege de corporatie verkregen toestemming – in te schakelen derden de bovenbedoelde geheimhouding volledig in acht nemen. De bovenbedoelde geheimhoudingsverplichting geldt zowel gedurende de looptijd van deze overeenkomst als nadat de overeenkomst is beëindigd. De bovenbedoelde geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie die de aannemer langs andere weg heeft verkregen en/of welke reeds door andere leden van het bouwteam openbaar is gemaakt.

## Overdracht rechten en verplichtingen

Artikel 22

Het is aannemer niet toegestaan zijn rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of ten dele aan een ander over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de corporatie. De corporatie kan aan haar toestemming voorwaarden verbinden. Deze bepaling heeft goederenrechtelijke werking in de zin van artikel 3:83 lid 2 BW, zodat de rechten en verplichtingen niet overdraagbaar zijn.

## Geschillen

Artikel 23

Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, worden beslecht conform de geschillenregeling zoals opgenomen in het concept van de aannemingsovereenkomst.

| Al aldus opgemaakt en ondertekend in tweevoud, Stichting Lefier, < naam >, < functie > < datum > |  |
| --- | --- |
| < aannemer >, < naam >, < functie > < datum > |  |

Bijlage 1 bij de Bouwteamovereenkomst

In het kader van de bouwteamovereenkomst d.d. …… tussen …… (corporatie) en …… (aannemer) zal de aannemer de hieronder aangekruiste werkzaamheden verrichten:

- adviseren over kostentechnische optimalisatie bouwproject

- aandragen van diverse scenario’s qua bouwsystematiek, logistiek, detaillering en materialisatie

- adviseren over technische haalbaarheid van het project als geheel en van het (schets)ontwerp daarvoor

- (schets)ontwerp van de door hem ingebrachte alternatieven opstellen

- adviseren over financiële haalbaarheid project (is het budget toereikend voor het plan?)

- opstellen van een gedetailleerde kostencalculatie

- opstellen tijdschema voor voorbereiding en uitvoering project

- overige werkzaamheden, te weten ……

Bijlage 2 bij de Bouwteamovereenkomst, inrichting begroting (30)

In het kader van de bouwteamovereenkomst d.d. <datum> tussen <naam corporatie> gevestigd te <plaatsnaam> en <naam aannemer> gevestigd te <plaatsnaam>, zal de aannemer de te verstrekken ‘gespecificeerde calculatie’ als volgt opstellen:

(door Partijen zelf te bepalen)

- algemene bouwplaatskosten, gespecificeerd naar:

-	projectleiding

-	uitvoering

-	werkorganisatie

-	inzet materieel

-	bouwketen et cetera

-	materieel, klein materieel

- calculatie dient per bouwlaag en per ruimte te worden begroot;

- specificatie van prijzen van materialen en hoeveelheden;

- specificatie van arbeidsnormen en uurlonen per onderdeel;

- op te nemen werkzaamheden van onderaannemers dienen op verzoek te worden gespecificeerd middels offerte(s) van de onderaannemers.

Bijlage 3 bij de Bouwteamovereenkomst: model aannemingsovereenkomst

Bijlage 4 Prijzenblad en uitgangspunten prijsvorming

(conform STABU-systematiek)

Bijlage 4 Prijzenblad en uitgangspunten prijsvorming

Deze bijlage bevat de tarieven, opslagpercentages en uitgangspunten voor prijsvorming zoals opgenomen in de aanbestedingsdocumenten. De aannemer past de STABU-systematiek toe bij het opstellen van de open begroting en regelbegroting, conform de invulinstructie en structuur van het prijzenblad.