# Concept aannemingsovereenkomst

[ naam project ]

Aannemingsovereenkomst

De ondergetekenden:

Stichting Lefier, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer [ …. ], statutair gevestigd te [ …. ] aan de [ ….. ], in deze vertegenwoordigd door [ ….. ] in zijn/haar hoedanigheid als directeur-bestuurder, hierna te noemen ‘Opdrachtgever’

en

<naam>, KvK <nummer>, statutair gevestigd te <plaatsnaam> in deze vertegenwoordigd door <naam>, <functie>, hierna te noemen ‘Aannemer’

Opdrachtgever en Aannemer hierna gezamenlijk te noemen: ‘Partijen’,

In aanmerking nemende dat:

- Opdrachtgever eigenaar is (of wordt) van de locatie kadastraal bekend gemeente Emmen, sectie […..…], perceel (ged.), inclusief parkeerdelen en wegen. Plaatselijk bekend

als [ Straatnaam te Emmen]. De locatie is Partijen  genoegzaam bekend en zal hierna worden aangeduid als: de Locatie;

- Opdrachtgever voornemens is een nieuwbouwontwikkeling op de Locatie te laten plaatsvinden, bestaande uit de sloop van de bestaande XX gestapelde woningen en de ontwikkeling, engineering en realisatie van  [ aantal ] [ omschrijving type ] woningen, welke voldoen aan woningen “EPC = 0”, energieneutrale woning die de gebouwgebonden energie compenseert inclusief de aanleg eigen terreininrichting (parkeren, verlichting ed.), bergingen, erfafscheidingen grenzend aan openbare ruimte, hierna te noemen ‘het Project’, zoals omschreven in het Programma van Eisen (Bijlage 3);

- dat Opdrachtgever ten behoeve van de selectie van de Aannemer een aanbestedingsprocedure heeft gehouden waaraan Aannemer als inschrijver heeft deelgenomen. Aannemer zijn toegestuurd de navolgende documenten in de selectieprocedure met betrekking tot dit bouwplan (opsomming of verwijzing naar bijlagenoverzicht);

- dat de opdracht aan Aannemer voorlopig is gegund;

- dat Opdrachtgever de realisatie van het Werk aan Aannemer wenst op te dragen.

## Artikel 1.  Opdracht

  - Opdrachtgever draagt hierbij aan Aannemer op de realisatie van het Werk, welke opdracht c.q. Werk hierbij door Aannemer wordt aanvaard. Aannemer verplicht zich om het Werk uitsluitend uit te voeren op basis van en met inachtneming van de in lid 2 van dit artikel vermelde contractdocumenten alsmede de wettelijke voorschriften, de beschikkingen van overheidswege, de voorschriften van openbare diensten, netbeheerders en overeenkomstig de eisen van goed en deugdelijk werk, zoals omschreven in paragraaf 6 UAV 2012. Deze aannemingsovereenkomst betreft fase 2 van het project, volgend op de bouwteamfase waarin het uitvoeringsgereed ontwerp is opgesteld conform de bouwteamovereenkomst.

  - [OPTIONEEL] Opdrachtgever draagt aan Aannemer op om, de door Partijen in de bouwteamfase geselecteerde Kwaliteitsborger, [INVULLEN B.V.] als onafhankelijke Kwaliteitsborger in te schakelen voor de uitvoeringsfase. Voorts hebben Partijen gekozen voor het volgende instrument [INVULLEN], waarvoor de Kwaliteitsborger door de instrumentaanbieder is gerechtigd tot kwaliteitsborging.

Aannemer zal tijdens de looptijd van deze Aannemingsovereenkomst voldoen aan alle verplichtingen die voortvloeien uit de WKB, waaronder het (laten) uitvoeren van de navolgende werkzaamheden:

- het toepassen van een instrument, aan de hand van de van toepassing zijnde gevolgklasse c.q. het soort werk en waarvoor de Kwaliteitsborger door de instrumentaanbieder is gerechtigd tot kwaliteitsborging;

- het opstellen van een risicobeoordeling ten behoeve van de bouwmelding;

- het opstellen van een borgingsplan ten behoeve van de bouwmelding;

- het uiterlijk zes weken voor start bouw namens Opdrachtgever doen van een bouwmelding bij het bevoegd gezag;

- het actualiseren van de risicobeoordeling en het borgingsplan;

- het opstellen en het actualiseren van het dossier bevoegd gezag;

- het onverwijld informeren van Opdrachtgever ten aanzien van in het ontwerp en/of de uitvoering van het Project geconstateerde afwijkingen van de regels in hoofdstukken 4 en 5 Bbl;

- het onverwijld infomeren van Opdrachtgever indien de afwijkingen het afgeven van een verklaring gereedmelding in de weg staan (art. 3.86 lid 1 Bkl);

- het uiterlijk zes weken voor de oplevering aan Opdrachtgever ter acceptatie voorleggen van de verklaring Gereedmelding en het dossier bevoegd gezag;

- het uiterlijk vier weken voor oplevering van het Werk indienen van de gereedmelding bij het bevoegd gezag, onder toezending van een afschrift aan Opdrachtgever.

hierna: ‘de Kwaliteitsborging’.

  - [OPTIONEEL] Aannemer is aansprakelijk voor de handelingen van de onafhankelijke kwaliteitsborger alsof die handelingen door Aannemer zelf waren verricht. Aannemer komt geen beroep toe op paragraaf 6 lid 27 van de UAV 2012. Eventuele beperkingen van de aansprakelijkheid in de overeenkomst met de Kwaliteitsborger kunnen niet aan de Opdrachtgever worden tegengeworpen.

  - [OPTIONEEL] Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat Aannemer ervoor zorg draagt dat Opdrachtgever een gelijktijdige afschrift ontvangt van alle (schriftelijke) communicatie tussen de Aannemer en de Kwaliteitsborger en toegang krijgt tot het gekozen instrument.

  - Aannemer zal het Werk uitvoeren op basis van de volgende contract documenten:

- Bouwteamovereenkomst [ naam ];

- Aannemingsovereenkomst (onderhavig document);

- De nota van inlichtingen d.d. <datum>;

- Offerteaanvraag incl. bijlagen zoals gepubliceerd op d.d. [ datum ];

  - Programma van Eisen (Bijlage 3)

  - Prijzenblad (Bijlage 4)

- De UAV 2012 – Uniforme voorwaarden voor werken en installatiewerken;

- Inschrijving van opdrachtnemer incl. bijlagen, ontvangen op d.d. <datum>.

  - Op het Werk zijn van toepassing de UAV 2012. In afwijking van paragraaf 2 lid 1 UAV 2012, is de UAV 2012 van toepassing indien en voor zover daarvan in deze overeenkomst niet wordt afgeweken. Iedere afwijking van de UAV 2012 in deze overeenkomst geldt als een uitdrukkelijke afwijking.

  - [OPTIONEEL] Op deze overeenkomt is de WKB integraal van toepassing, dus ook daar waar het regelend recht betreft, tenzij in deze overeenkomst daarvan wordt afgeweken. Partijen stellen vast dat de inhoud van de WKB niet aansluit op de systematiek van de UAV 2012. Partijen komen in dit kader uitdrukkelijk overeen dat ingeval van strijdigheid met het bepaalde in de UAV 2012, de WKB te allen tijde prevaleert en dat alle afwijkingen als een uitdrukkelijke afwijking te gelden hebben.

  - In aanvulling op paragraaf 2 lid 4 van de UAV 2012 geldt bij tegenstrijdigheden of onduidelijkheden in de verschillende documenten de volgende rangorde:

- Vastgestelde notulen van bouwvergaderingen;

- Deze aannemingsovereenkomst (fase 2);

- De nota van inlichtingen 1 d.d. <datum> en de nota van inlichtingen 2 d.d. <datum>, waarbij een later verschenen nota prevaleert boven een eerder verschenen nota ;

- De offerteaanvraag incl. bijlagen zoals gepubliceerd op d.d. 3 november 2025;

- De inschrijving van opdrachtnemer incl. bijlagen, ontvangen op d.d. <datum>;

- De UAV 2012 – Uniforme voorwaarden voor werken en installatiewerken;

- De bouwteamovereenkomst fase 1 ‘Installatie Warmtenet Gorecht’.

## Artikel 2.  Aanneemsom

  - De aanneemsom voor het Werk bedraagt in totaal … euro inclusief opslagen, exclusief 21% BTW (zegge: … euro) en is prijs vast tot het einde van het werk. De risicoregeling voor woning- en utiliteitsbouw is in de aanneemsom begrepen. Het bepaalde in paragraaf 47 UAV 2012 en artikel 7:753 BW is niet van toepassing. De aanneemsom is gebaseerd op de tarieven, opslagpercentages en eenheidsprijzen zoals opgenomen in het prijzenblad (Bijlage 4), en is vastgesteld op basis van het uitvoeringsgereed ontwerp dat in fase 1 is opgesteld binnen het bouwteamverband.

Het voorgaande bedrag is opgebouwd uit de volgende componenten:

- voor de uitvoering van het Werk een bedrag van […] euro, exclusief BTW, zegge […] euro.

  - In aanvulling op onder andere paragraaf 6 lid 3 UAV 2012 zijn in het bedrag van de aanneemsom begrepen:

- Belastingen en heffingen zoals precariokosten voor tijdelijke ingebruikneming van terreinen;

- Tijdelijke aansluitkosten tijdens de bouw voor elektriciteit, riolering, communicatie en water (zijnde de bouwaansluitingen);

- Vergoeding voor borging van constructieve veiligheid (indien van toepassing, zie artikel 3.5);

- Coördinatie van aansluitingen op openbare ruimte en het openbaar terrein.

- …

- …

  - In aanvulling op paragraaf 41 UAV 2012 is de BTW verlegd conform de verklaring van de Inspecteur der belastingen, welke verlegging op de factuur vermeld dient te worden. Aannemer dient deze bepaling in eventueel door haar af te sluiten onderaannemingsovereenkomsten op te nemen.

  - In aanvulling op paragraaf 40 UAV 2012 betaalt Opdrachtgever Aannemer de aanneemsom overeenkomstig het betalingsschema opgenomen in bijlage ... binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur en na schriftelijke goedkeuring van de werkzaamheden door de directie. De laatste termijn geldt als onderhoudstermijn en wordt door Opdrachtgever eerst betaalbaar gesteld, nadat alle uit het proces-verbaal van oplevering voortvloeiende werkzaamheden door Aannemer zijn uitgevoerd en Aannemer eveneens heeft voldaan aan de volgende verplichtingen:

- Ter handstelling aan Opdrachtgever van de in de bijlage… omschreven garantieverklaringen.

- Overlegging van de in de bijlage… omschreven revisietekeningen, handleidingen en gebruiksaanwijzingen.

- Overlegging van de in de bijlage… omschreven verklaringen van netbeheerders, overheidsinstanties en eventuele keuringsrapporten.

  - Paragraaf 45 lid 2 UAV 2012 is niet van toepassing. Voor de toepasselijkheid van artikel 6:119a BW dient Aannemer Opdrachtgever eerst schriftelijk in gebreke te hebben gesteld.

  - In aanvulling op paragraaf 47 UAV 2012 geldt dat de eenheidstarieven jaarlijks worden geïndexeerd in overeenstemming met de door Lefier vastgestelde indexeringssystematiek, gebaseerd op de BDB-index voor installatie- en bouwkosten zoals gepubliceerd op www.bdb.nl. De eerste indexatie vindt plaats per 1 januari 2027. Opslagpercentages zoals AK, W&R en coördinatiekosten worden niet geïndexeerd.

## Artikel 3. Toezicht, directievoering, constructieve veiligheid

  - Het Werk zal worden uitgevoerd onder directie van Opdrachtgever zoals bepaald in paragraaf 3 UAV 2012. Bij zaken die op grond van de onderliggende contractdocumenten moeten worden voorgelegd aan Opdrachtgever treedt gedurende de looptijd van deze aannemingsovereenkomst als contactpersoon voor Opdrachtgever op …… (naam).

  - Voor Aannemer treedt gedurende de looptijd van deze aannemingsovereenkomst als contactpersoon op …… (naam); met gebruikmaking van het in paragraaf 4 lid 1 UAV 2012 voorgeschreven Formulier A. Indien een door Aannemer voorgestelde persoon voor Opdrachtgever om enigerlei reden niet aanvaardbaar is, behoudt deze het recht van Aannemer te verlangen dat een andere contactpersoon zal worden aangesteld.

  - In afwijking van paragraaf 43 UAV 2012 is het Aannemer niet toegestaan de rechten en verplichtingen uit deze aannemingsovereenkomst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever over te dragen aan derden, dit op straffe van een direct opeisbare boete van … euro, onverminderd de rechten van Opdrachtgever vergoeding van de geleden schade te vorderen.

  - Aannemer is niet gerechtigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever onderaannemers in te schakelen (paragraaf 6 lid 26 UAV 2012). Opdrachtgever is te allen tijde gerechtigd aan haar toestemming voorwaarden te verbinden die verband kunnen houden met de integriteit van de onderaannemer en de financiële gegoedheid van de onderaannemer. Ook kan zij Aannemer verplichten om bepalingen als omschreven in deze aannemingsovereenkomst op te nemen in de onderaannemingsovereenkomst.

  - [ OPTIONEEL ] Ten behoeve van de borging van de constructieve veiligheid dient Aannemer, voor eigen rekening en risico, zorg te dragen voor de aanstelling van onafhankelijk toezicht op de bouwplaats gericht op borging van de constructieve veiligheid. Zonodig dient Aannemer daartoe een projectkwaliteitsplan en/of keuringsplan voor de uitvoering van de constructies aan het onafhankelijk toezicht ter beschikking te stellen.

De persoon die zorgdraagt voor het onafhankelijk toezicht behoeft de voorafgaande goedkeuring van Opdrachtgever. Indien Aannemer geen projectkwaliteits- en/of keuringsplan hanteert, is permanent toezicht nodig op de uitvoering van de draagconstructies.

Met betrekking tot het vastleggen van informatie en controle momenten ten tijde van de uitvoering zal er gebruik worden gemaakt van software in de vorm van Ed Controls. Opdrachtgever zal Aannemer inlog gegevens beschikbaar stellen.

## Artikel 4. Bouwvoorbereiding en waarschuwingsplicht

  - Gedurende de aanbesteding is Aannemer in kennis gesteld van de ontwerpdocumenten opgenomen in de aanbestedingsstukken. Deze documenten zijn vermeld op bijlage … bij deze overeenkomst. Aannemer heeft als deskundige kennis genomen van deze documenten en is door Opdrachtgever in de gelegenheid gesteld gedurende de aanbestedingsprocedure hierover vragen te stellen, opmerkingen te maken en Opdrachtgever te waarschuwen voor alle tekortkomingen in of voortvloeiend uit het ontwerp.

  - Een waarschuwing op grond van dit artikel alsmede op grond van paragraaf 6 lid 14 UAV 2012 geschiedt schriftelijk en ondubbelzinnig en Aannemer dient Opdrachtgever daarbij te wijzen op de mogelijke gevolgen voor de deugdelijke nakoming van deze overeenkomst.

  - Aannemer bevestigt dat hij de gekozen oplossingen en werkwijzen, voor zover deze betrekking hebben op de uitvoering en de uitvoeringsorganisatie, geschikt acht om het Werk volgens de vereiste kwaliteit en binnen de overeengekomen tijd te realiseren.

  - Als in de omschrijving van het Werk iets ontbreekt, waarvan Aannemer had behoren te weten dat dit zou behoren tot de te verrichten werkzaamheden en/of leveringen welke noodzakelijk blijken om het Werk compleet en gebruiksklaar op te leveren, dan is Aannemer verplicht dit aan Opdrachtgever te melden en dit uit te voeren, als was het in de onderliggende contractdocumenten woordelijk omschreven, zonder daarvoor extra betalingen te kunnen verlangen.

  - Aannemer zal in overleg met Opdrachtgever, vóór de aanvang van de werkzaamheden, de eigenaren van de belendende percelen op afdoende wijze in kennis stellen van de uit te voeren werken en werkzaamheden. Ook is Aannemer verplicht om nulmetingen uit te voeren, zodat de staat van de belendingen deugdelijk is vastgelegd, en dient zij voorzorgsmaatregelen te treffen teneinde eventuele schade aan de belendingen te voorkomen. Schade en kosten, ontstaan door verzuim van deze verplichtingen, zijn voor rekening en risico van Aannemer.

  - Aannemer zal tegen Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding of enig ander recht kunnen doen gelden voor vertraging of verandering van werken of werkzaamheden, ontstaan door geschillen tussen Aannemer en de rechthebbende(n) van de belendende percelen of terreinen, tenzij Aannemer aantoont dat Opdrachtgever terzake een verwijt te maken valt.

  - De kosten voor onttrekking en lozing van grondwater alsmede de betaling van de daarvoor verschuldigde belastingen en heffingen zijn in de aanneemsom begrepen. Ingeval Opdrachtgever al een vergunning voor onttrekking respectievelijk lozing van grondwater heeft aangevraagd, dan wel een melding heeft gedaan, zal Aannemer deze vergunning en/of melding overnemen door er voor te zorgen dat deze op de naam van Aannemer wordt gesteld.

## Artikel 6 Veiligheid op het werk (Arbo regelgeving)

  - Aannemer staat er voor in dat het alle in het kader van het Arbeidsomstandigheden-besluit opgelegde verplichtingen tijdig en correct zal nakomen. Aannemer zorgt onder meer doch niet uitsluitend voor:

- Het ophangen van de kennisgeving Arbeidsinspectie op de bouwplaats en het actualiseren ervan

- De aanwijzing van een V&G-coördinator uitvoeringsfase

- De correcte taakuitoefening van de onder b genoemde coördinator in het bijzonder waar het betreft het opstellen en actualiseren van het V&G-plan en het V&G-dossier

- Opname van het V&G-plan als onderdeel van de in artikel 1.2 bedoelde documenten.

- Bijhouden van het register van (bijna-)ongevallen en beroepsziekten;

- Het houden van toolboxmeetings met schriftelijke vastlegging.

  - Aannemer zal vóór de aanvang van de bouw van het Werk een Bouwveiligheidsplan en toegankelijkheid van bouwplaats vervaardigen zoals bedoeld in artikel 7.5.3 juncto 7.14 en 7.15 Besluit bouwwerken leefomgeving en dit ter goedkeuring indienen bij de directie en de gemeente. Eventuele door de gemeente en/of de directie aan het Bouwveiligheidsplan te stellen nadere eisen zullen geen aanleiding geven tot bijbetaling. Het is Aannemer niet toegestaan met de bouw van het Werk een aanvang te maken zonder gemeentelijke goedkeuring van het Bouwveiligheidsplan.

  - Aannemer is in het kader van de uitvoering van de bouw van het Werk gehouden alle hem ingevolge de Arbeidsomstandighedenwet opgelegde verplichtingen en daaruit voortvloeiende c.q. daarmee samenhangende regelingen en voorschriften, tijdig en correct na te komen. Aannemer vrijwaart Opdrachtgever tegen aanspraken van derden die menen dat Opdrachtgever een deel van de in de vorige zin omschreven verplichtingen behoorde te dragen en bij de nakoming daarvan in gebreke is gebleven.

  - De in artikel 2.29 e.v. van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinatie gedurende de uitvoeringsfase is opgedragen aan Aannemer. Aannemer stelt daarvoor één of meer coördinatoren (V&G-coördinatoren) aan voor de uitvoeringsfase. Deze coördinator(en) geeft (geven) uitvoering aan de coördinatietaken genoemd in artikel 2.31 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. Aannemer zal de directie schriftelijk op de hoogte stellen van de naam of namen van de coördinator(en).

  - Aannemer is tevens verantwoordelijk voor de naleving van het V&G-plan en voor de aanpassing van het V&G-plan en het V&G-dossier als bedoeld in artikel 2.30 onder c van het Arbeidsomstandighedenbesluit, indien de voortgang van de bouw van het Werk of onderdelen daarvan daartoe aanleiding geven.

  - Opdrachtgever zal voorts zorgdragen voor de tijdige en correcte melding van de bouw van het Werk bij Inspectie SZW (de Arbeidsinspectie) en voldoen aan de daaraan gerelateerde verplichtingen van overheidswege.

  - Aannemer zal de directie tijdens (en zo nodig buiten) de bouwvergaderingen bij monde van de coördinator uitvoeringsfase informeren over alle aangelegenheden die betrekking hebben op (de uitvoering van) de op grond van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinatietaken, in het bijzonder de voortgang ten aanzien van het V&G-plan en het V&G-dossier.

  - Elk jaar dient Aannemer aan te tonen dat de door hem op basis van artikel 5 van de Arbeidsomstandighedenwet op te stellen algemene risico-inventarisatie en -evaluatie van bedrijfseigen activiteiten (BRIE) mede is afgestemd op de uit het contract voortvloeiende werkzaamheden en daarin verwoorde rechten en verplichtingen. Aannemer kan dit aantonen door:

- het ter hand te stellen aan Opdrachtgever van deze BRIE, of

- het overleggen van een Veiligheids Certificaat Aannemers (VCA) waarop de werkzaamheden uit het contract vermeld staan, of

- het overleggen van een verklaring van een gecertificeerde Arbodienst, waarin zij verklaart dat Aannemer zijn BRIE mede heeft afgestemd op de werkzaamheden uit het contract.

Aannemer zal de werkzaamheden uitvoeren overeenkomstig de in de BRIE of VCA aangegeven procedures en werkwijzen.

6.9 	Indien Aannemer gebruikmaakt van een buitenlands bedrijf of een buitenlandse zelfstandige uit de EU, EER of Zwitserland, dan is Aannemer verplicht om te controleren of zij voor hun komst correct geregistreerd zijn. Deze meldingsplicht is onderdeel van de WagwEU. De controle van geregistreerde buitenlandse bedrijven en gedetacheerde werknemers, ofwel posted workers, kan uitsluitend via het online meldloket op www.postedworkers.nl.

## Artikel 7.  Aanvang, bouwtijd en vertraging

  - In afwijking van paragraaf 7 UAV is de datum van aanvang van het Werk door Partijen vastgesteld op …… (datum).

  - In afwijking van paragraaf 8 lid 2 UAV 2012 wordt een werkdag als onwerkbaar beschouwd, wanneer daarop door omstandigheden buiten de aansprakelijkheid van de Aannemer gedurende tenminste 5 (vijf) uren door het grootste deel van de werknemers niet kan worden gewerkt. Het Werk dient te worden opgeleverd binnen …… werkbare werkdagen of kalenderdagen, te rekenen vanaf de hiervoor genoemde datum waarop het Werk is aangevangen.

  - [  OPTIONEEL ] Aannemer stelt conform paragraaf 26 UAV 2012 binnen …. dagen na ondertekening van deze Overeenkomst voor de voortgang van het Werk een algemeen tijdschema en een gedetailleerd werkplan op, welke Aannemer bij de uitvoering van het Werk zal naleven. Het tijdschema en het werkplan behoeven de goedkeuring van Opdrachtgever).

  - Aannemer is verplicht om uiterlijk op de datum van oplevering een opleverdossier aan Opdrachtgever te overleggen. Het opleverdossier bevat gegevens en bescheiden, die volledig inzicht geven in de nakoming van deze overeenkomst door Aannemer en de uitgevoerde werkzaamheden, zodat daarmee door Aannemer wordt verklaard en aangetoond dat gebouwd is volgens de regels van goed en deugdelijk werk en dat daarbij de in deze overeenkomst opgenomen afspraken naar behoren zijn nagekomen. Daartoe bevat het opleverdossier minimaal:

a.	tekeningen en berekeningen betreffende het tot stand gebrachte Werk en de bijbehorende installaties met inbegrip van een beschrijving van de toegepaste materialen en installaties, alsmede de gebruiksfuncties van het Werk;

b.	gegevens en bescheiden die nodig zijn van het gebruik en onderhoud van het Werk.

  - [OPTIONEEL] Aannemer is verplicht om namens Opdrachtgever het Werk gereed te melden bij het bevoegd gezag. De oplevering van het Werk kan uitsluitend plaatsvinden nadat tien (10) werkdagen na ontvangst van de gereedmelding van het Werk door het bevoegd gezag zijn verstreken en het bevoegd gezag binnen die termijn niet heeft besloten dat het Werk niet in gebruik mag worden genomen. Als het bevoegd gezag binnen de termijn van tien (10) werkdagen na ontvangst van de de gereedmelding van het Werk heeft besloten dat het Werk niet in gebruik mag worden genomen, wordt pas opgeleverd nadat het bevoegd gezag onherroepelijk heeft beslist dat het Werk ingebruik mag worden genomen

  - In afwijking van paragraaf 42 UAV 2012 maakt Opdrachtgever bij overschrijding van de beschikbare werkbare werkdagen voor de bouw van het Werk aanspraak op een korting van 125 euro, per wooneenheid per kalenderdag. Naast de korting is Opdrachtgever te allen tijde gerechtigd aanspraak te maken jegens Aannemer op de door haar als gevolg van de te late oplevering geleden en nog te lijden schade, zonder dat op die schade het bedrag in mindering kan worden gebracht dat door Aannemer verschuldigd is aan kortingen op grond van deze bepaling.

## Artikel 8. Onderhoudstermijn en aansprakelijkheid na oplevering

  - De onderhoudstermijn voor bouwkundige werken bedraagt 6 (zes) kalendermaanden, aansluitend op de opleveringsdatum van het Werk. De onderhoudstermijn voor installatietechnische werken bedraagt 12 (twaalf) kalendermaanden, aansluitend op de opleveringsdatum van het Werk. In afwijking van paragraaf 11 UAV 2012 verplicht Aannemer zich de onderhoudsgebreken binnen de termijn van 5 (vijf) werkdagen na schriftelijke mededeling door Opdrachtgever te herstellen. Als herstel door levertijd of weersomstandigheden niet mogelijk is, toont Aannemer dit binnen de hiervoor genoemde termijn aan ten genoegen van Opdrachtgever die de Aannemer schriftelijk een nader uitstel kan toestaan. Indien Aannemer de gebreken binnen de gestelde termijn niet deugdelijk herstelt, is Aannemer van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever heeft dan het recht de onderhouds-gebreken door een door haar te kiezen onderneming te laten uitvoeren voor rekening van Aannemer. De aansprakelijkheid van Opdrachtgever voor alle schade aan het Werk gedurende de onderhoudstermijn is uitdrukkelijk uitgesloten.

  - Na het verstrijken van de onderhoudstermijn blijft Aannemer aansprakelijk voor tekortkomingen aan het Werk die kunnen worden beschouwd als een verborgen gebrek. Onder een verborgen gebrek verstaan partijen een gebrek dat bij de oplevering van het werk niet is ontdekt. De rechtsvordering uit hoofde van een verborgen gebrek verjaart na verloop van 5 jaar na de dag waarop de onderhoudstermijn is geëindigd. Indien er echter sprake is van een tekortkoming waardoor het Werk geheel of gedeeltelijk dreigt in te storten dan wel ongeschikt dreigt te raken voor de bestemming waarvoor het blijkens deze overeenkomst is bedoeld, bedraagt de verjaringstermijn 10 jaar na de dag waarop de onderhoudstermijn is geëindigd.

## Artikel 9. Ketenaansprakelijkheidsregeling

  - Aannemer werkt uitsluitend op een wijze die toegestaan is c.q. vereist is op basis van de Ketenaansprakelijkheidsregelingen de geldende aanvullingen daarop zoals nader omschreven in de onderliggende contractdocumenten. De onderaannemers, fabrikanten en leveranciers van Aannemer dienen eveneens aan het gestelde in de Ketenaansprakelijkheidsregeling te voldoen. Aannemer vrijwaart Opdrachtgever c.q. blijft haar volledig vrijwaren ter zake van enige aanspraken die fiscus en/of het UWV te eniger tijd met betrekking tot de bouw van het Werk jegens Opdrachtgever zal stellen uit hoofde van de Ketenaansprakelijkheidsregeling. De omvang van deze vrijwaring is gelijk aan de vordering die de fiscus en/of het UWV op Opdrachtgever heeft, vermeerderd met alle verder daaraan verbonden kosten. Deze vordering van Opdrachtgever op Aannemer zal direct opeisbaar zijn zonder rechterlijke tussenkomst.

  - Aannemer stemt er zonder enig voorbehoud mee in dat door Opdrachtgever een voorgeschreven deel van de aan Aannemer toekomende aanneemsom of termijnen op een G-rekening van Aannemer wordt overgemaakt. Voor deze opdracht wordt het loonkostenbestanddeel vastgelegd op 55% hetgeen resulteert in een storting op de G-rekening groot 55% van de aanneemsom of iedere deelbetaling daarvan.

## Artikel 10. Wet arbeid vreemdelingen

  - Aannemer staat er voor in dat hij alle hem in het kader van de Wet arbeid vreemdelingen opgelegde verplichtingen, zoals nader omschreven in de onderliggende contractdocumenten, tijdig en correct zal nakomen.

  - Aannemer verplicht zich ertoe de verplichtingen die hem op grond van artikel 10.1 zijn opgelegd ook op te leggen aan alle onderaannemers die hij ten behoeve van de uitvoering van dit Project inschakelt en de nakoming van deze verplichting ten genoegen van Opdrachtgever aan te tonen.

  - Aannemer vrijwaart Opdrachtgever voor de mogelijke gevolgen, daaronder uitdrukkelijk doch niet uitsluitend begrepen de oplegging van een eventuele administratieve boete ingeval van een tekortkoming in de nakoming van de in het vorige leden opgelegde verplichtingen.

## Artikel 11. Wet Aanpak Schijnconstructies

  - De Aannemer staat er voor in dat hij alle hem in het kader van de Wet aanpak Schijnconstructies opgelegde verplichtingen tijdig en correct zal nakomen. De Aannemer verklaart en staat er voor in dat:

- hij aan diens werknemers het aan hen verschuldigde loon als bedoeld in artikel 7:616a en artikel 7:616b van het Burgerlijk Wetboek betaalt;

- de toepasselijke cao naleeft.

De Aannemer mag bij de uitvoering van het Werk slechts werkzaamheden laten uitvoeren door onderaannemers die ervoor instaan dat zij aan hun werknemers het aan hen verschuldigde loon als bedoeld in artikel 7:616b van het Burgerlijk Wetboek betalen.

  - De Aannemer mag bij de uitvoering van het Werk slechts gebruik maken van personeel dat hem door derden ter beschikking is gesteld, indien hij daarvoor de voorafgaande schriftelijke goedkeuring heeft verkregen van de Opdrachtgever en die derden hebben verklaard dat zij ervoor instaan dat zij hun werknemers het aan hen verschuldigde loon als bedoeld in artikel 7:616b van het Burgerlijk Wetboek betalen.

  - De Aannemer mag bij de uitvoering van het Werk slechts personeel inhuren van uitzend-/detacheringsbureaus en andere werkgevers die in het Handelsregister hebben vermeld dat zij personeel aan derden ter beschikking stellen.

  - De Aannemer blijft tegenover de Opdrachtgever voor het in lid 2 bedoelde personeel ten volle verantwoordelijk.

  - De Aannemer geeft op verzoek van de Opdrachtgever op een inzichtelijke en toegankelijke wijze inzage in:

- het door de Aannemer aan diens werknemers, die betrokken zijn bij de uitvoering van het Werk, betaalde loon;

- de wijze waarop de Aannemer toepassing geeft aan de toepasselijke cao;

- het door onderaannemers, die betrokken zijn bij de uitvoering van het Werk, aan hun werknemers betaalde loon;

- de wijze waarop onderaannemers, die betrokken zijn bij de uitvoering van het Werk, toepassing geven aan de toepasselijke cao;

- de door de in lid 7 bedoelde uitzend-/detacheringsbureaus en andere werkgevers lonen die zij betalen aan de personen die zij ter beschikking stellen aan de Aannemer en diens onderaannemers in het kader van de uitvoering van het Werk;

- de wijze waarop de in lid 7 bedoelde uitzend-/detacheringsbureaus en andere werkgevers toepassing geven aan de toepasselijke cao.

  - De Aannemer stelt de Opdrachtgever op diens eerste verzoek in de gelegenheid om controles, audits of loonvalidaties uit te (laten) voeren, al dan niet door een derde partij, op de financiële administratie en loonadministratie zoals deze wordt gevoerd met betrekking tot werknemers die bij de uitvoering van het Werk werkzaam zijn (geweest), teneinde de naleving met de Wet Aanpak Schijnconstructies te kunnen vaststellen. De Aannemer draagt er zorg voor dat de administratie op dusdanige wijze is ingericht dat controle binnen een redelijke termijn mogelijk is. De Opdrachtgever verplicht zich bij controle tot vertrouwelijke behandeling van alle persoonlijke gegevens van betrokken werknemers.

  - De Aannemer vrijwaart de Opdrachtgever voor aanspraken van werknemers van de Aannemer, onderaannemers en de in lid 3 bedoelde uitzend-/detacheringsbureaus en andere werkgevers terzake van de betaling van het door de Aannemer, onderaannemers of de in lid 3 bedoelde uitzend-/detacheringsbureaus en andere werkgevers verschuldigd loon. De omvang van deze vrijwaring is gelijk aan de vordering die de werknemer op de Opdrachtgever heeft, vermeerderd met alle verder daaraan verbonden renten en kosten.

10.8	De Opdrachtgever heeft een verhaalrecht op de Aannemer wanneer de Aannemer nalatig is in de nakoming van zijn CAO-verplichting jegens zijn werknemers en de Opdrachtgever ter zake wordt aangesproken, ter grootte van het bedrag waarvoor de Opdrachtgever is aangesproken en vermeerderd met wettelijke rente en overige kosten waaronder de volledige kosten van juridische bijstand.

10.9	De in dit artikel opgenomen bepalingen dienen door de Aannemer te worden opgenomen in door hem ter zake van het Werk te sluiten overeenkomsten met onderaannemers en de in lid 3 bedoelde uitzend-/detacheringsbureaus en andere werkgevers. De Aannemer verstrekt aan de Opdrachtgever een kopie van de desbetreffende overeenkomst.

## Artikel 12.  Bankgarantie

  - In verband met een eventuele aansprakelijkheid, bijvoorbeeld voortvloeiende uit de Ketenaansprakelijkheidsregeling en de Wet arbeid vreemdelingen, en tot meerdere zekerheid voor de juiste en volledige nakoming van alle verplichtingen van Aannemer uit deze overeenkomst daaronder mede begrepen betaling van de in artikel 7.6 omschreven korting, zal Aannemer ten gunste van Opdrachtgever een on demand bankgarantie stellen. De bankgarantie bedraagt … euro (zegge: … euro), zijnde 5% van de aanneemsom en wordt binnen 2 (twee) weken na tekenen van deze overeenkomst aan Opdrachtgever toegezonden conform het model gehecht aan deze aannemingsovereenkomst als bijlage … De kosten van deze garantie zijn voor rekening van Aannemer. Indien de bankgarantie - ongeacht de reden – wordt aangesproken, zal Aannemer gehouden zijn tot aanvulling tot het oorspronkelijke bedrag van de bankgarantie. Het bepaalde in paragraaf 43a lid 7 UAV 2012 is uitgesloten.

  - De bankgarantie blijft van kracht totdat de tussen partijen overeengekomen onderhoudstermijnen zijn verstreken, vermeerderd met een kalendermaand. Opdrachtgever zal de bankgarantie retourneren nadat genoemde termijnen zijn verstreken, tenzij Opdrachtgever reeds een beroep heeft gedaan op de bankgarantie.

## Artikel 13. Meer- en minderwerk

  - Meer- en minderwerk mogen niet eerder uitgevoerd worden dan na voorafgaande schriftelijke goedkeuring door Opdrachtgever. De kosten voor eventueel meerwerk worden na de oplevering verrekend, evenals de aftrekpost voor eventueel minderwerk. Verrekening van het meer- en minderwerk vindt plaats in afwijking van paragraaf 35 lid 5 UAV, op basis van de door Aannemer overgelegde inschrijfbegroting, bijlage …. De inschrijfbegroting vormt uitdrukkelijk geen contractstuk, doch dient uitsluitend voor het bepalen van de bedragen of prijzen voor verrekening van het meer- en minderwerk.

  - Eventuele fouten en/of onvolledigheden in onderliggende contractdocumenten, waaraan Aannemer heeft bijgedragen in bouwteamverband en/of kennis van heeft kunnen nemen en waarvoor redelijkerwijs geldt dat Aannemer deze had kunnen voorkomen of hiervoor had kunnen waarschuwen, geven geen aanspraak op meerwerk.

  - [ OPTIONEEL ] Het meer- en minderwerk dient door aannemer te worden verwerkt en aangeleverd in volgorde en codering overeenkomstig de technische omschrijving.

  - De goedgekeurde posten moeten digitaal worden overgelegd aan de Opdrachtgever dan wel - indien deze daartoe door de Opdrachtgever is aangewezen - aan de directie.

## Artikel 14. Verzekeringen

  - Aannemer zal het Werk tijdens de duur van de bouw van het Werk en de werkzaamheden gedurende de bouwkundige onderhoudstermijn verzekerd houden overeenkomstig het bepaalde in zijn doorlopende constructieverzekering voor bouwwerken (de CAR-verzekering). De CAR-verzekering dient te voldoen aan de voorwaarden omschreven in de uitvraag.

  - De premie van deze verzekering, vanaf de datum van ingang van de verzekering tot het moment zoals genoemd in lid 1, evenals de polis- en zegelkosten zijn voor rekening van Aannemer.

  - Aannemer verplicht zich hierbij alle verantwoordelijkheid, gerelateerd aan het Werk, op zich te nemen, voortvloeiende uit het wettelijk aansprakelijkheidsrisico van Opdrachtgever tegenover derden, waarvoor door Aannemer ten genoegen van Opdrachtgever een verzekering zal worden afgesloten voor een tijdsduur vanaf de aanvang van de bouw van het Werk tot het moment zoals genoemd in lid 1.

  - Aannemer verplicht zich de onder 14.3 genoemde aansprakelijkheid mede te dekken in de onder lid 1 genoemde CAR-polis.

  - Aannemer vrijwaart Opdrachtgever in alle opzichten voor alle aanspraken van derden jegens Opdrachtgever, ten gevolge van schade die is opgetreden door ernstige nalatigheid of grove schuld van Aannemer, door Aannemer aangestelde onderaannemers of de ondergeschikten/niet-ondergeschikten van door Aannemer aangestelde onderaannemers.

  - Een eventueel eigen risico komt voor rekening van Aannemer. De polis vermeldt Aannemer als verzekeringnemer en Opdrachtgever als begunstigde. Aannemer zal van de verzekeraar bedingen dat, ingeval van wanbetaling van de premie dan wel opzegging van de polis om andere redenen, de verzekeraar hiervan per aangetekende brief aan Opdrachtgever mededeling zal doen en dat de verzekering na verzending van bedoelde brief nog 14 (veertien) dagen zal doorlopen, gedurende welke periode Opdrachtgever het recht heeft op kosten van Aannemer een nieuwe verzekering onder dezelfde voorwaarden te sluiten. De uit dien hoofde betaalde premie en kosten worden op de aanneemsom ingehouden.

  - Aannemer verstrekt het bewijsstuk, waaruit het sluiten van de vereiste verzekering blijkt, binnen 14 (veertien) dagen na aanvang van de bouw van het Werk aan Opdrachtgever. Laat Aannemer dit na dan is Opdrachtgever bevoegd om zonder ingebrekestelling voor rekening van Aannemer tot het sluiten van de hierboven bedoelde verzekering over te gaan.

## Artikel 15 Retentierecht

  - Aannemer verklaart dat hij met betrekking tot het Werk of delen van het Werk, afstand doet van zijn mogelijkheid om zich op het retentierecht te beroepen ter zake van het Werk of elk ander recht om de oplevering op te schorten of het Werk in zijn geheel of delen daarvan, vanaf de datum van oplevering, in bezit te houden, tenzij Opdrachtgever in verzuim is met betaling van de reguliere termijnen van de aanneemsom (inclusief opgedragen meer en minderwerk).

  - Aannemer bedingt van ieder van zijn onderaannemers dat zij eveneens afstand doen van hun mogelijkheid zich op eventuele retentierechten te beroepen ter zake van het Werk en draagt zorg dat het daartoe strekkende beding wordt opgenomen in de desbetreffende onderaannemingsovereenkomst. Aannemer zal op eerste verzoek van Opdrachtgever aantonen dat deze verplichting in de onderaannemingsovereenkomsten is nagekomen. Aannemer vrijwaart Opdrachtgever voor schade als gevolg van het uitoefenen van het retentierecht door een onderaannemer.

## Artikel 16 Tussentijdse beëindiging van de Aanneemovereenkomst

  - In afwijking van paragraaf 46 UAV 2012 heeft Opdrachtgever het recht deze aannemingsovereenkomst zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een aan de Aannemer gericht aangetekend schrijven, indien:

  - de uitvoering van het Werk geen doorgang kan vinden of dient te worden gestaakt c.q. het Werk dient te worden stilgelegd op grond van het feit dat enige benodigde verleende vergunning voor het Werk zal worden ingetrokken, geschorst of vernietigd;

  - Aannemer zijn bedrijfsuitoefening geheel dan wel een wezenlijk gedeelte daarvan staakt dan wel overdraagt, dan wel indien Aannemer wordt geliquideerd, vereffend en/of ontbonden;

  - indien Aannemer de vrije beschikking mocht verliezen over zijn vermogen of een zodanig gedeelte daarvan, respectievelijk op een zodanige wijze dat naar het oordeel van Opdrachtgever deugdelijke en tijdige uitvoering van de aannemingsovereenkomst in gevaar dreigt te komen;

  - Aannemer (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, aan Aannemer (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend, het faillissement van Aannemer wordt aangevraagd of Aannemer in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel haar crediteuren een onderhands akkoord aanbiedt;

  - vast komt te staan dat Aannemer in gebreke is in de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van deze aannemingsovereenkomst en het verzuim niet binnen de daarvoor door Opdrachtgever gestelde termijn opheft;

  - Opdrachtgever redelijke gronden heeft om aan te nemen dat de integriteit van Aannemer in het geding is, waarvan in ieder geval sprake is indien Aannemer strafrechtelijk veroordeeld is of na 31 augustus 2006 beboet is door de NMa dan wel een of meer zwaarwegende wettelijke integriteitsverplichtingen niet is nagekomen.

  - Opdrachtgever heeft na ontbinding als bedoeld in lid 1 van dit artikel het recht de uitvoering van het Werk zelf of door een andere aannemer uit te (doen) voeren. Voorts heeft Opdrachtgever het recht de aanneemsom althans het onbetaald gebleven gedeelte daarvan geheel of gedeeltelijk aan te wenden tot betaling van de door Aannemer bij de realisatie van het Werk betrokken derden, waarbij Opdrachtgever jegens Aannemer alsdan gekweten zal zijn ten belopen van de aan die betrokkenen betaalde bedragen.

Voorts is Opdrachtgever gerechtigd de schade en (meer)kosten die voor Opdrachtgever (zullen) ontstaan aan Aannemer in rekening te brengen dan wel deze schade en (meer)kosten te verrekenen met hetgeen Opdrachtgever eventueel nog aan Aannemer verschuldigd mocht blijken te zijn.

  - Indien deze aannemingsovereenkomst eindigt, ongeacht de reden ervan, is Opdrachtgever gerechtigd van alle documenten, ontwerpen, berekeningen en tekeningen c.a., voor zover die aan Aannemer zouden toebehoren, naar goeddunken gebruik te maken en deze aan derden ter beschikking te stellen, zonder dat Opdrachtgever terzake enige vergoeding verschuldigd is. Aannemer zal zodanige documenten, ontwerpen, berekeningen en tekeningen c.a. op eerste verzoek aan Opdrachtgever overhandigen. Voorts zal Aannemer generlei recht jegens een der bij het Werk betrokken of te betrekken derden kunnen doen gelden. Voorts zal Aannemer de stukken die de Kwaliteitsborger onder de verantwoordelijkheid van de Aannemer heeft vervaardigd aan Opdrachtgever overhandigen. Aannemer verklaart medewerking te verlenen aan een contractovername van haar overeenkomst met de Kwaliteitsborger, indien Opdrachtgever daartoe een schriftelijk verzoek doet. Aannemer zal een bepaling met gelijke strekking opnemen in haar overeenkomst met de Kwaliteitsborger. Hierin wordt vastgelegd dat de Kwaliteitsborger eveneens medewerking zal verlenen aan genoemde contractovername.

  - Uitsluitend in geval van ontbinding op de voet van het bepaalde in dit artikel in lid 1 onder a, is Opdrachtgever, in afwijking van paragraaf 14 lid 10 UAV, aan Aannemer een vergoeding verschuldigd van de ten tijde van de ontbinding daadwerkelijk door Aannemer aantoonbaar gemaakte kosten welke naar de stand van het Werk zullen worden afgerekend.

  - In geval van ontbinding op de voet van het bepaalde in dit artikel in lid 1 onder b tot en met f , is Opdrachtgever, in afwijking van paragraaf 14 lid 10 UAV, aan Aannemer geen enkele vergoeding uit welke hoofde dan ook verschuldigd.

  - Het in dit artikel bepaalde laat onverlet het recht van Opdrachtgever, om haar verplichtingen op te schorten indien Opdrachtgever gegronde redenen heeft om aan te nemen dat Aannemer zijn verplichtingen niet zal (kunnen) nakomen.

## Artikel 17.  Opschortende voorwaarden

  - De bepalingen van deze aannemingsovereenkomst treden eerst in werking nadat aan alle navolgende voorwaarden is voldaan:

- aan Opdrachtgever is een onherroepelijk omgevingsvergunning voor het bouwen verleend;

- door de Raad van Commissarissen van Opdrachtgever goedkeuring is verleend aan deze overeenkomst;

17.2 Indien de startdatum verschuift als gevolg van het later dan conform planning c.q. verwachting van Opdrachtgever in vervulling treden van de bovengenoemde opschortende voorwaarden welke niet is toe te rekenen aan Aannemer kan de Opdrachtgever op verzoek van Aannemer ten gunste van laatstgenoemde de opleverdatum met dezelfde termijn van vertraging verschuiven.

## Artikel 18. Geschillen

In afwijking van paragraaf 49 UAV 2012 worden alle geschillen die naar aanleiding van deze  aannemingsovereenkomst of van overeenkomsten daaruit voortvloeiend, tussen Aannemer en Opdrachtgever ontstaan voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Noord-Nederland, locatie Assen.

| Al aldus opgemaakt en ondertekend in tweevoud, Stichting …. , < naam >, < functie > < datum > |  |
| --- | --- |
| < aannemer >, < naam >, < functie > < datum > |  |