Taakstellend Budget

Appendix 3 bij Bouwteamovereenkomst conform Modelovereenkomst DG2025

| Project | Waterkering Vaartweg-Zuid, Vlaardingen |
| --- | --- |
| Projectnummer | 702084-28 |
| Appendix | 3 – Taakstellend Budget inclusief onderbouwing |
| Versie | [Concept ] |
| Datum | [dd-mm-jjjj] |

Deze appendix bevat het Taakstellend Budget en de daaraan ten grondslag liggende onderbouwing, conform overweging 10 van de Modelovereenkomst DG2025. De Opdrachtgever geeft hiermee inzicht in de onderbouwing zodat de Aannemer in staat is een nuttige beoordeling over de haalbaarheid uit te voeren.

# 1. Taakstellend Budget

Het Taakstellend Budget betreft een inschatting van de kosten van de Aannemer (inclusief kosten Deelnemers vanuit Aannemer) voor de uitvoering van de voorbereidingswerkzaamheden, de uitvoeringswerkzaamheden en, indien van toepassing, de onderhoudswerkzaamheden (overweging 10).

| Onderdeel | Bedrag (excl. BTW) | Toelichting |
| --- | --- | --- |
| Bouwteamfase (ontwerp) | € 350.000,- | Plafondbedrag. Vergoeding op basis van uurtarieven + kostenposten (art. 10.1) |
| Realisatiefase | € 3.200.000,- | Richtprijs. Definitief Taakstellend Budget wordt voor afronding bouwteamfase overeengekomen. |
| Totaal | € 3.550.000,- | Indicatief totaal |

## 1.1 Status en karakter

Het Taakstellend Budget voor de bouwteamfase betreft een plafondbedrag: de inschrijfsom mag niet hoger zijn dan €350.000,- exclusief BTW. Het bedrag voor de realisatiefase is een richtprijs op basis van de huidige ramingsstatus. Het definitieve Taakstellend Budget voor de realisatie wordt conform de overeenkomst voor afronding van de bouwteamfase vastgesteld op basis van de gezamenlijk uitgewerkte SSK-raming.

● CONTRACTUELE EIS: Op het moment van het tot stand komen van de Overeenkomst verklaart elk van Partijen geen redenen te hebben om aan te nemen dat dit Taakstellend Budget niet realistisch is (overweging 10).

# 2. Onderbouwing Taakstellend Budget

De onderstaande onderbouwing geeft inzicht in de totstandkoming van het Taakstellend Budget, de gehanteerde uitgangspunten en de belangrijkste aannames.

## 2.1 Ramingsmethodiek

▷ IN TE VULLEN: Beschrijf de gehanteerde ramingsmethodiek: SSK-raming (welk niveau?), directieraming, parametrische raming, of combinatie. Benoem het ramingssoftware/-systeem indien van toepassing.

## 2.2 Uitgangspunten en aannames

▷ IN TE VULLEN: Beschrijf de belangrijkste uitgangspunten: prijspeil, gehanteerde indexering, aannames over bodemgesteldheid, aannames over uitvoeringsmethode, aannames over fasering en doorlooptijd, aannames over omgevingsmaatregelen, etc.

## 2.3 Kostenopbouw

▷ IN TE VULLEN: Neem hier de SSK-raming of kostenopbouw op, of verwijs naar een separaat bijgevoegd ramingsdocument. De opbouw dient minimaal de volgende posten te bevatten:

| Kostenpost | Bedrag | % van totaal | Toelichting |
| --- | --- | --- | --- |
| Directe uitvoeringskosten | [bedrag] | [%] |  |
| - Grondwerk en ophoging | [bedrag] |  |  |
| - Damwanden (staal) | [bedrag] |  |  |
| - Damwanden (hout/kunststof) | [bedrag] |  |  |
| - Hulpconstructies | [bedrag] |  |  |
| - Vervangende waterkering | [bedrag] |  |  |
| Indirecte kosten (UBK/ABK) | [bedrag] | [%] |  |
| Omgevingsmaatregelen | [bedrag] | [%] | BLVC, woonboten, K&L |
| Onvoorzien | [bedrag] | [%] |  |
| Risicoreservering | [bedrag] | [%] | Zie Risicodossier |
| Totaal realisatie | [bedrag] | 100% |  |

## 2.4 Risicoreservering

▷ IN TE VULLEN: Beschrijf hoe de risicoreservering is bepaald en hoe deze zich verhoudt tot het Risicodossier. Benoem welke risico’s zijn ingeprijsd en welke buiten het Taakstellend Budget vallen (OG-risico’s).

## 2.5 Bijlagen

▷ IN TE VULLEN: Verwijs naar bijgevoegde ramingsdocumenten: SSK-raming (spreadsheet), onderliggende hoeveelhedenberekening, eventuele second opinion.