BIJLAGE M: Toelichting maatregelendossier

Terminologie

Bij de beoordeling van het maatregelendossier wordt de volgende uitleg gehanteerd voor de onderstaande termen:

| Maatregel | Een Maatregel is één maatregel of set van bij elkaar behorende maatregelen en prestaties, die worden genomen t.b.v. één of meer doelstellingen in het Project. |
| --- | --- |
| Overtuigend | Prestatie-informatie die overtuigend is “helder”, “logisch”, “overduidelijk” (. In het geval prestatie-informatie gebaseerd is op eerdere ervaringen van de Inschrijver, dan is de ervaring opgedaan in meerdere opdrachten/projecten van de Inschrijver en/of de ervaring opgedaan door de door de Inschrijver in te zetten functionaris(sen). |
| Prestatie/resultaat | Prestatie of resultaat is een specifiek te beschrijven uitkomst van het inzetten van een Maatregel. Deze uitkomst kan objectief worden vastgesteld (gemeten of geverifieerd). Let op: in de onderstaande tekst wordt voor de leesbaarheid “prestatie” gebruikt, waarmee resulta(a)t(en) en/of prestatie(s) wordt bedoeld. |
| Prestatie-informatie | Prestatie-informatie is informatie waarmee wordt onderbouwd dat een aangeboden prestatie realistisch is. Een dergelijk onderbouwing kan gebaseerd zijn op prestatie(s) die in eerdere projecten zijn gehaald, een berekening of resultaten van onderzoek. Prestatie-informatie is verifieerbaar (d.w.z. werkelijk gehaalde prestatie in de uitvoering van een opdracht, te onderbouwen met bewijsdocumenten en/of verklaring van opdrachtgever). |
| Specifiek | Nauwkeurig en expliciet beschreven (uit de informatie is af te leiden wat een opdrachtgever concreet en toetsbaar mag verwachten/krijgt). |
| Opdracht | De opdracht die wordt aanbesteed, in dit geval een Werk, herinrichting Lisztstraat e.o.. |

Maatregelendossier

Het doel van het Maatregelendossier is om maatregelen aangeboden te krijgen die het succes van het bereiken van de meegegeven doelstellingen bevorderen.

In het sjabloon voor het maatregelendossier, moet de inschrijver:

- de door de inschrijver in te zetten Maatregel beschrijven waarmee de inschrijver de aangeboden prestatie gaat bewerkstelligen;

- de bij de Maatregel behorende prestatie beschrijven die bijdraagt aan de doelstellingen;

- verklaren waarom de Maatregel werkt en bijdraagt aan het behalen van de doelstelling(en);

- aan de hand van prestatie-informatie onderbouwen dat de aangeboden Maatregel effectief is en de bijbehorende prestatie(s) daadwerkelijk kan worden behaald (realistisch is).

Via de onderstaande link kunt u een toelichting (video) op het maatregelendossier raadplegen:

https://www.se4all.nl/uitleg_maatregelendossier/

Video’s die op specifieke aandachtspunten ingaan, die in de beoordeling worden meegenomen door het beoordelingsteam:

Consistentie:		https://www.se4all.nl/maatregelendossier_consistentie/

Metingen:		https://www.se4all.nl/maatregelendossier_metingen/

Onderbouwingen:	https://www.se4all.nl/maatregelendossier_onderbouwingen/

Voorbeeld

Hieronder is een voorbeeld gegeven van een Maatregel bij een opdracht voor de renovatie en verduurzaming van een serie woningen. De maatregel is gericht op de door de opdrachtgever meegegeven projectdoelstelling: “lage hinderbeleving van de omgeving door de werkzaamheden”.

M1: Wij nemen de volgende maatregel(en) t.b.v. lage hinder omgeving en bewoners

Wij meten elk huizenblok in en prefabriceren alle gevel- en dakelementen in onze werkplaats en leveren deze montageklaar aan bij de woningen.

Dit geeft het volgende resultaat/de volgende prestatie(s):

Hierdoor kunnen we in één bouwgang in één werkweek per bouwblok het dak en gevel isoleren, de kozijnen en het glas vervangen. We reduceren daarbij bij de uitvoering het bouwlawaai in de buurt met 80% t.o.v. traditionele bouwwijze.

Verklaring (uitleg waarom de maatregel werkt):

De maatregel werkt omdat door het prefabriceren van de dak- en buitengevel-elementen, we per blok van 8 woningen 4 werkdagen bezig zijn met de buitenschil en 1 dag met de opbouw/afbouw van het materieel. Hiermee is de overlast voor bewoners en de directe omgeving beperkt tot één werkweek i.p.v. drie. Bij een traditionele uitvoering waar we niet prefabriceren hebben we voor deze werkzaamheden 3 weken nodig (reductie met 10 werkdagen). Omdat de elementen montageklaar worden aangeleverd is de overlast door bouwlawaai (boren, zagen, slijpen e.d.) >80% lager dan bij een traditionele uitvoering. Naast kortere duur, is het werken met prefab-elementen veiliger en vraagt minder ruimte (= minder overlast voor toegankelijkheid en parkeren).

Onderbouwing

Wij werken sinds 2 jaar met vergaande prefabricage bij renovatie en verduurzaming van woningen. Vóór de introductie van deze werkwijze was de gemiddelde bouwtijd op locaties voor een blok van ca. 8 woningen 3 werkweken, nu is de bouwtijd 1 werkweek. Uit een meting van handelingen die overlast veroorzaken (zoals boren, slijpen, zagen) wordt nu > 80% van deze overlast gevende handelingen bij ons op de werkplaats gedaan i.p.v. op locatie. Praktijkvoorbeelden: voor twee wooncorporaties hebben wij in 2 projecten in totaal 200 vergelijkbare woningen gerenoveerd en verduurzaamd en werkten we in blokken van 8-10 woningen, waar per blok voor vergelijkbare maatregelen aan de buitenschil (gevel, dak en kozijnen) in 1 werkweek de werkzaamheden afronden. Hierbij hanteerden wij bovenstaande werkwijze met prefabricage.

Markering is ter verduidelijking aangegeven: Gele markering: maatregel / groene markering: prestaties / blauwe markering: onderbouwing

De Maatregel uit het bovenstaande voorbeeld krijgt een beoordeling “+” in stap 1. Er wordt een specifieke maatregel gegeven (prefabricage), twee specifieke prestaties (bouwtijd per blok en reductie bouwlawaai). Maatregelen en prestaties worden onderbouwd met meting (bouwlawaai), vergelijking traditioneel werken versus werken met prefab. En verder 2 recente projecten met 200 woningen, waarin wordt aangetoond dat de beloofde prestatie (bouwtijd) realistisch is o.b.v. vergelijkbare opdrachten.