OVEREENKOMST

Bouwmanagement repetitiegebouw Introdans

Zaakkenmerk: TNXXXXX

Stichting Introdans  een stichting gevestigd en kantoorhoudende aan de Vijfzinnenstraat 82, 6811 LN te Arnhem, geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41046140, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar zakelijk directeur, mevrouw M.S. van ’t Hoff, hierna te noemen: de Aanbestedende dienst’,

en

XXXXXXXXXX een besloten vennootschap gevestigd en kantoorhoudende aan de XXXXXX te XXXXXX, voor deze Overeenkomst rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar directeur, XXXXXXXXXXX, hierna te noemen: ‘de Opdrachtnemer’,

De Overeenkomst noemt de Aanbestedende dienst en Opdrachtnemer gezamenlijk Partijen en ook separaat van elkaar een Partij.

In aanmerking genomen dat:

- de Aanbestedende dienst op XX-XX-XXXX een Europese aankondiging heeft geplaatst voor een  openbare procedure met kenmerk TNXXXXX voor het aangaan van een opdracht met betrekking tot bouwmanagementdiensten voor het repetitiegebouw Introdans.

- dat de eisen voor het indienen van de aanbieding zijn vastgelegd in het aan deze overeenkomst gehechte beschrijvend document ‘Bouwmanagement repetitiegebouw Introdans’ d.d. XX XXXXXX 2026 (hierna ‘het Selectiedocument’).

- er door geïnteresseerde marktpartijen inlichtingen zijn ingewonnen over het selectiedocument, waarvan op XX XXXXX 2026 en XX XXXXXX 2026 de aan deze overeenkomst gehechte Nota’s van inlichtingen zijn opgemaakt. (hierna ‘de Nota van inlichtingen selectiefase’).

- op XX-XX-XXXX de sluiting van de aanbesteding van de opdracht heeft plaatsgevonden en dat de Opdrachtnemer een aan deze overeenkomst gehechte aanbieding heeft gedaan. (hierna ‘de Aanbieding’)

- partijen hun rechten en plichten met betrekking tot uitvoering van de diensten in onderhavige overeenkomst wensen vast te leggen.

Verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

Artikel 1 		Onderwerp van de overeenkomst

- De Aanbestedende dienst geeft opdracht aan de Opdrachtnemer, hetgeen door de Opdrachtnemer wordt aanvaard, tot uitvoering van de ontwerpwerkzaamheden (hierna ook ‘de Dienst’).

- Uitvoering van de Dienst door de Opdrachtnemer als bedoeld in lid 1 van dit artikel geschiedt onder de voorwaarden en bedingen van deze overeenkomst en haar bijlagen.

- Opdrachtnemer wordt geacht kennis te hebben van en zich bij het vervaardigen van het ontwerp te houden aan alle (EU) bepalingen, voorschriften, verordeningen, regelingen, aanwijzingen en dergelijke die op de werkzaamheden betrekking hebben en zoals bepaald of voorgeschreven door de rijksoverheid, de provinciale, gemeentelijke en andere publiekrechtelijke overheden of instellingen.

- De gevolgen van werkzaamheden die het gevolg zijn van overheidsregelgeving waarvan de Opdrachtnemer bij het sluiten van deze overeenkomst redelijkerwijze op de hoogte had behoren te zijn, komen voor rekening en risico van de Opdrachtnemer.

- De Opdrachtnemer dient zijn werkzaamheden en producten zodanig te vervaardigen dat dit past binnen het door de Aanbestedende dienst voor het repetitiegebouw vastgestelde of nader vast te stellen maximale budget.

- De Opdrachtnemer is verplicht om de Aanbestedende dienst tijdig te informeren over de gevolgen en de risico's, waaronder wijzigingen in de bouwkosten, die zijn verbonden aan door de Aanbestedende dienst gewenste veranderingen of vermeerderingen van de voor het repetitiegebouw vastgestelde eisen en uitgangspunten.

- Indien het ontwerp van de Opdrachtnemer niet kan worden uitgevoerd binnen het vastgestelde maximale budget, is de Opdrachtnemer verplicht zijn deelontwerp/werkzaamheden te herzien zonder dat de Opdrachtnemer daarbij recht heeft op vergoeding van extra honorarium en kosten.

- Indien de Opdrachtnemer ten behoeve van de opdracht dient te werken met BIM waar ook derden aan werken, dan dient de Opdrachtnemer ervoor zorg te dragen dat alle data die in het kader van de opdracht door hem of namens hem worden toegevoegd aan het BIM (model), traceerbaar zijn naar hem of de door de Opdrachtnemer ingeschakelde hulppersonen die verantwoordelijk zijn voor het genereren en het invoeren van de data.

Artikel 2		Algemene voorwaarden

            - Op deze overeenkomst is de DNR 2011 (herzien 2013) en de door de Aanbestedende dienst opgestelde aanvullende voorwaarden DNR van toepassing. Ingeval van tegenstrijdigheid prevaleren de aanvullende voorwaarden DNR.

            - Eventuele eigen algemene voorwaarden van Opdrachtnemer worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn niet van toepassing. Opdrachtnemer aanvaardt dat zijn eigen algemene voorwaarden op de rechtsverhouding tussen Partijen niet van toepassing zijn.

Artikel 3		Prijzen, tarieven

- De door de Aanbestedende dienst aan de Opdrachtnemer verschuldigde totaal vergoeding bedraagt € XXXXXXX,- excl. BTW). Een en ander zoals volgt uit de Aanbieding die als bijlage aan deze overeenkomst is gehecht.

- De in lid 1 van dit artikel genoemde vergoedingen is als volgt opgebouwd, onderverdeeld per fase:

  - Projectdefinitie: 			€	  XXXXX,00    (excl. BTW)

  - Structuurontwerp:			€	  XXXXX,00    (excl. BTW)

  - Voorontwerp:			€	XXXXXX,00    (excl. BTW)

  - Definitief Ontwerp			€	XXXXXX,00    (excl. BTW)

  - Technisch Ontwerp			€	XXXXXX,00    (excl. BTW)

  - Prijs- en Contractvorming			€	  XXXXX,00    (excl. BTW)

  - Uitvoering-Uitvoeringsgereed Ontwerp	€	XXXXXX,00    (excl. BTW)

  - Uitvoering-Directievoering			€	XXXXXX,00    (excl. BTW)

TOTAAL			€	XXXXXX,00    (excl. BTW)

- De in lid 2 van dit artikel genoemde vergoedingen per fase zijn vast, indexering is gedurende de looptijd van de overeenkomst niet toegestaan.

- Bij eventuele uitloop van de werkzaamheden mogen voor het eerst na XXXXXX 202X de aangeboden uurtarieven zoals opgenomen in het prijzenblad dat onderdeel is van de Aanbieding geïndexeerd worden. Vanaf deze datum heeft de Opdrachtnemer het recht de aangeboden uurtarieven jaarlijks aan te passen met maximaal de jaarmutatie oktober (van het voorafgaande jaar) van de CPI totale besteding.

Artikel 4		Facturatie en betaling

        - Per fase wordt een schriftelijke deelopdracht verstrekt, alvorens met de werkzaamheden van de fase mag worden begonnen. De goedkeuring door de Aanbestedende dienst van een voorgaande fase impliceert niet dat opdracht is verstrekt voor een opvolgende fase. Indien na afronding van een fase geen deelopdracht voor een volgende fase wordt verstrekt, heeft de Opdrachtnemer geen recht op vergoeding van werkzaamheden van nog niet verstrekte fasen. Alleen werkzaamheden die verstrekt zijn met een schriftelijke deelopdracht mogen gefactureerd worden.

        - Facturatie van uitgevoerde werkzaamheden vindt per maand, achteraf, plaats. De Opdrachtnemer dient voorafgaand aan de indiening van een factuur de verrichte werkzaamheden ter beoordeling voor te leggen aan de Aanbestedende dienst. Een factuur kan slechts worden ingediend nadat de Aanbestedende dienst een ondertekende prestatieverklaring heeft verstrekt waaruit blijkt dat de gefactureerde werkzaamheden zijn uitgevoerd en goedgekeurd. Een factuur zonder bijgevoegde prestatieverklaring wordt niet in behandeling genomen

        - Volgende minimale vermelding wordt gedaan op de factuur;

- Naam ingezette persoon / personen

- Omschrijving van de verrichte werkzaamheden en/of geleverde documenten, tekeningen e.d. waarop de factuur betrekking heeft.

- Facuratieschema met stand van zaken.

        - Meerwerk kan alleen gefactureerd worden indien voldaan is aan artikel 7.

- De facturen dienen (voor een betaaladvies) per email verstuurd te worden aan XXXXXXXXXXXXX en moeten op naam gesteld zijn van:

Stichting Introdans

t.a.v. Mw. M.S. van ‘t Hoff

Vijfzinnenstraat 82

6811 LN Arnhem

o.v.v. project [projectnummer] en het u ter beschikking te stellen opdrachtnummer

BTW nr: NL003878958B01

KvK nr: 41046140

- De betaling van facturen vindt plaats binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur, mits de factuur voldoet aan de vereisten van dit artikel.

Artikel 5		Looptijd overeenkomst, vertraging en beëindiging

- Deze overeenkomst treedt in werking direct na ondertekening. De duur van deze overeenkomst is gelijk aan de oplevering van de gevraagde werkzaamheden.

- lndien Opdrachtnemer tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst kan de Aanbestedende dienst haar in gebreke stellen. Opdrachtnemer is echter onmiddellijk in gebreke als voor nakoming een termijn is afgesproken en zij binnen deze termijn niet nakomt of als de desbetreffende verplichting binnen de overeengekomen termijn reeds blijvend onmogelijk is.

- De íngebrekestelling geschiedt schriftelijk per aangetekende brief waarbij Opdrachtnemer een redelijke termijn van tenminste twee weken (14 kalenderdagen) wordt gegund om alsnog haar verplichting na te komen. Deze termijn is een fatale termijn. Indien nakoming binnen deze termijn uitblijft, is Opdrachtnemer in verzuim.

- Bij verzuim heeft de Aanbestedende dienst het recht de (deel)overeenkomst door middel van een buitengerechtelijke verklaring te ontbinden of te wijzigen.

- Indien Opdrachtnemer toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen is hij tegenover De Aanbestedende dienst aansprakelijk voor de geleden dan wel te lijden schade.

- Opdrachtnemer is verplicht ter dekking van zijn aansprakelijkheid voortvloeiend uit deze overeenkomst een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten en deze gedurende de looptijd van de overeenkomst in stand te houden. Opdrachtnemer is verplicht op eerste verzoek van de Aanbestedende dienst onverwijld inzage te verstrekken in zijn aansprakelijkheidsverzekering, waaronder het polisblad en de dekkingsvoorwaarden, alsmede een bewijs dat de premie is betaald.

- De werkzaamheden dienen door de Opdrachtnemer te worden uitgevoerd op zodanige wijze dat de voortgang van de werkzaamheden van de overige bij het project betrokken partijen niet wordt belemmerd.

- Voorstellen ter zake van door de Aanbestedende dienst te maken keuzes zullen door de Opdrachtnemer tijdig worden voorgelegd zodat de Aanbestedende dienst voldoende tijd wordt gelaten om daaromtrent te beslissen, zodat geen vertragingen in de uitvoering van de werkzaamheden optreden.

- De Opdrachtnemer houdt de Aanbestedende dienst op de hoogte van de uitvoering en voortgang van de werkzaamheden en verstrekt de Aanbestedende dienst desgevraagd alle inlichtingen.

- Ingeval van een naar het oordeel van de Aanbestedende dienst ontoelaatbare vertraging die het gevolg is van een aan de Opdrachtnemer toe te rekenen omstandigheid, is de Aanbestedende dienst, nadat de Opdrachtnemer in gebreke is gesteld en in verzuim is, bevoegd om een andere adviseur in te schakelen voor rekening van de Opdrachtnemer. Een en ander laat de overige rechten van de Aanbestedende dienst jegens de Opdrachtnemer onverlet.

- Ontbinding van de overeenkomst door De Aanbestedende dienst is mogelijk, zonder tot enigerlei vorm van schadevergoeding verplicht te zijn:

- indien Opdrachtnemer in surseance van betaling of faillissement verkeert;

- indien een derde een gerechtelijke procedure jegens De Aanbestedende dienst en/of Opdrachtnemer aanspant wegens het niet in acht nemen van de aanbestedingsregels bij de gelopen aanbestedingsprocedure voor onderhavige overeenkomst. Partijen dragen ieder de eigen dientengevolge gemaakte en te maken kosten (waaronder maar niet beperkt tot proceskosten, adviseurskosten en advocaatkosten);

- indien in rechte komt vast te staan dat de onderhavige overeenkomst in strijd met de (aanbestedings-) wet- en regelgeving is gesloten, dan wel indien het De Aanbestedende dienst in rechte geboden worden om de opdracht die is neergelegd in de onderhavige overeenkomst aan te besteden. De Aanbestedende dienst heeft het recht de onderhavige overeenkomst alsdan bij aangetekend schrijven, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden. De Aanbestedende dienst zal alsdan met Opdrachtnemer afrekenen op basis van de door Opdrachtnemer tot dan toe uitgevoerde werkzaamheden. Voor het overige zijn Partijen elkaar over en weer niets verschuldigd, van welke aard dan ook.

Artikel 6 		Overdracht

- Na het eindigen van de overeenkomst stelt Opdrachtnemer kosteloos alle informatie met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst ordelijk gerangschikt, overzichtelijk en toegankelijk voor derden ter beschikking aan Opdrachtgever.

- Partijen overeen dat de Aanbestedende dienst gerechtigd is om zijn rechtsverhouding tot Opdrachtnemer zoals in de overeenkomst is beschreven, integraal over te dragen aan een nader door de Aanbestedende dienst aan te wijzen partij, op de wijze zoals is bedoeld in artikel 6:159 BW. De Aanbestedende dienst zal Opdrachtnemer tijdig informeren indien hij van voormeld recht gebruik maakt. Opdrachtnemer verklaart daarbij aan bedoelde contractsoverneming zijn toestemming en medewerking te verlenen. Zodra tussen de Aanbestedende dienst en de aangewezen partij een akte is opgesteld betreffende voormelde contractsoverneming en daarvan kennis is gegeven aan Opdrachtnemer, is de contractsoverneming voltooid en geldt de betreffende overnemende partij als opdrachtgever van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer mag zijn rechtsverhouding tot de de Aanbestedende dienst niet geheel of gedeeltelijk aan een ander zonder schriftelijke toestemming van de Aanbestedende dienst overdragen. De Aanbestedende dienst zal zijn toestemming niet op onredelijke voorwaarden onthouden. Aan die toestemming mag de Aanbestedende dienst redelijke voorwaarden verbinden.

Artikel 7		Wijzigingen en meerwerk

- Indien op grond van bijvoorbeeld onvoorziene omstandigheden en/of veranderde beleidsinzichten de overeenkomst aanpassingen of wijzigingen behoeft, zullen Partijen met elkaar in overleg treden om te bezien of, en op welke wijze, de overeenkomst kan worden aangepast.

- Aanpassingen, wijzigingen of meerwerk waarover tussen partijen overeenstemming zal worden bereikt, zullen schriftelijk worden vastgelegd en als bijlage aan deze overeenkomst worden gehecht.

- Bij verrekening van meerwerk worden de uurtarieven gebruikt die zijn ingediend bij de Aanbieding.

- Werkzaamheden die de Opdrachtnemer niet als meerwerk heeft onderkend en als zodanig niet overeenkomstig het bepaalde in dit artikel aan de Aanbestedende dienst heeft gemeld voordat de Opdrachtnemer zijn werkzaamheden aanvangt, geven de Opdrachtnemer geen recht op vergoeding van extra honorarium.

- De Opdrachtnemer zal zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen tien werkdagen nadat hij van een voorgenomen wijziging kennis heeft genomen, de Aanbestedende dienst voorzien van een overzicht van de inhoud en omvang van de wijzigingen en de daarmee gemoeide tijd- en kostenconsequenties. Eerst na een schriftelijke opdracht en vaststelling van het honorarium zal de Opdrachtnemer deze werkzaamheden uitvoeren.

Artikel 8	Geheimhouding

- De Opdrachtnemer is verplicht geheimhouding te betrachten met betrekking tot alle informatie die hem door de Aanbestedende dienst ter beschikking is gesteld en alle informatie die samenhangt met en/of voortvloeit uit de uitvoering van de overeenkomst. Op het gebruik van deze informatie anders dan voor het uitvoeren van de overeenkomst staat een direct opeisbare boete van duizend euro (€ 1.000,-)  per overtreding. Daarnaast heeft de Aanbestedende dienst het recht daadwerkelijk geleden schade op de Opdrachtnemer te verhalen wanneer de geheimhoudingsplicht wordt overtreden.

- De verplichting van lid 1 van dit artikel is niet van toepassing indien de Opdrachtnemer met zijn schriftelijke administratie kan aantonen, dat hij op het moment van openbaar maken aan hem, al over dergelijke informatie beschikte of dergelijke informatie op dat moment al voor het publiek beschikbaar was.

- De verplichting van lid 1 van dit artikel is niet van toepassing wanneer bekendmaking gebeurt op grond van een wettelijk voorschrift, een rechterlijk bevel of met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Aanbestedende dienst.

- De Opdrachtnemer mag zowel tijdens als na beëindiging van deze overeenkomst de informatie zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel niet voor commerciële of andere doeleinden gebruiken. Wel is het toegestaan om de ervaring die in het kader van deze overeenkomst is opgedaan te gebruiken.

- De Opdrachtnemer realiseert zich dat het niet nakomen van de in dit artikel bedoelde geheimhoudingsplicht tot aanzienlijke schade kan leiden bij de Aanbestedende dienst en bij derden, zoals cliënten van de Aanbestedende dienst. De Opdrachtnemer vrijwaart daarom de Aanbestedende dienst voor alle aanspraken van derden met betrekking tot het niet nakomen van de geheimhoudingsplicht.

- De Aanbestedende dienst behandelt informatie van de Opdrachtnemer als vertrouwelijk wanneer deze door de Opdrachtnemer als zodanig is gekwalificeerd. Deze verplichting geldt niet voor informatie die:

a.	verondersteld mag worden openbaar bekend te zijn,

b.	via openbare kanalen verkregen kan worden,

c.	juist bedoeld is om openbaar te maken,

d.	nodig is om de Overeenkomst te kunnen uitvoeren,

e.	nodig is voor beleidsdoeleinden van de Aanbestedende dienst.

- De Aanbestedende dienst heeft geen geheimhoudingsplicht wanneer hij verplicht wordt informatie te verstrekken op grond van een wettelijk voorschrift of een rechterlijk bevel of wanneer de Opdrachtnemer voorafgaand schriftelijk goedkeuring heeft gegeven voor het vrijgeven ervan.

Artikel 9	Intellectueel eigendom

    - Vanaf het moment dat de Aanbestedende dienst de - op grond van de onderhavige overeenkomst - aan de Opdrachtnemer toekomende kosten heeft betaald, zullen de door de Opdrachtnemer op dat moment vervaardigde bescheiden, ook indien deze digitaal al dan niet met derden zijn vervaardigd (waaronder met behulp van BIM), de volledige eigendom zijn van de Aanbestedende dienst. Eventuele niet-overdraagbare persoonlijkheidsrechten van de auteursrechthebbenden worden door de Aanbestedende dienst gerespecteerd. De Aanbestedende dienst heeft ter zake een recht op (her)gebruik en een recht om wijzigingen door te voeren.

    - De Aanbestedende dienst verkrijgt het recht om op basis van deze bescheiden het ontwerp c.q. de ontwerpen al of niet geheel of gedeeltelijk uit te voeren en/of te wijzigen of door derden te doen uitvoeren en/of te wijzigen. De Opdrachtnemer zal zich onthouden van het indienen van enige (tuchtrechtelijke) klachten tegen de door de Aanbestedende dienst ingeschakelde nieuwe adviseur.

    - Indien door de Opdrachtnemer ten behoeve van de opdracht vervaardigde ontwerpen, tekeningen en andere bescheiden door de Aanbestedende dienst worden aangewend voor gebruik ten behoeve van bedrijfsdocumentatie of bureaudocumentatie, of publicatie dan wel presentatie met betrekking tot bijvoorbeeld opdrachtverwerving, zal de Opdrachtgever op de daartoe aan te wenden tekeningen en bescheiden voluit worden vermeld.

    - Geen van de medewerkers in dienst van de Opdrachtnemer, , die betrokken bij de werkzaamheden van de Opdrachtnemer bij het vervullen van deze opdracht, zullen - ook na beëindiging van zijn dienstverband met de Opdrachtnemer - enig persoonlijk recht ten aanzien van deze overeenkomst ontlenen.

    - De Opdrachtnemer heeft het recht om de resultaten van de opdracht voor promotionele of referentiedoeleinden te gebruiken, na toestemming van de Aanbestedende dienst. De Aanbestedende dienst zal zijn toestemming niet op onredelijke gronden onthouden. Aan het verlenen van zijn toestemming kan de Aanbestedende dienst voorwaarden verbinden, bijvoorbeeld dat de Opdrachtnemer dient te vermelden dat het een project van de Aanbestedende dienst  betreft.

Artikel 10	Toepasselijk recht en geschillen

- Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

- Partijen zullen ingeval van een geschil zich in eerste instantie gedurende een periode van maximaal 2 weken inspannen om dat op minnelijke wijze op te lossen door overleg, alvorens een geschil in rechte aanhangig wordt gemaakt.

- Alle geschillen die in verband met deze overeenkomst ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen in eerste instantie worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Gelderland, locatie Arnhem.

Artikel 11	Bijlagen en rangorde

- De navolgende documenten maken integraal onderdeel uit van deze overeenkomst en zijn als bijlage bij deze overeenkomst gevoegd:

  - Bijlage 1: het Beschrijvend document inclusief haar bijlagen;

  - Bijlage 2: de Nota van inlichtingen;

  - Bijlage 3: DNR 2011 (herzien 2013);

  - Bijlage 4: de Aanvullende voorwaarden bij DNR 2011 (herzien 2013);

  - Bijlage 5: de Aanbieding (incl. prijzenblad).

- In geval van tegenstrijdigheden tussen de documenten die integraal onderdeel uitmaken van deze overeenkomst, wordt de navolgende rangorde gehanteerd:

- deze Overeenkomst

- de Nota van inlichtingen;

- het beschrijvend document inclusief haar bijlagen;

- de Aanvullende voorwaarden bij DNR 2011 (herzien 2013);

- DNR 2011 (herzien 2013);

- de Aanbieding (incl. prijzenblad);

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend,

| d.d. …………………. | d.d. …………………. |
| --- | --- |
| de Aanbestedende dienst, | De Opdrachtnemer, |
| ………………………….. | ………………………….. |