| Documentnaam: | Bijlage 05 werkinstructie deelopdrachten maai werkzaamheden |
| --- | --- |
| Versie: | 1.0 |
| Status: | Definitief |
| Datum document: | 01-07-2022 |

# Werkinstructie deelopdrachten frequentiewerkzaamheden

Voor deel A van het maaibestek STADSDEEL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8 met nr. 2022-46 d.d. 01-07-2022 zal gewerkt worden met deelopdrachten per frequentie. In deze werkinstructie wordt het proces beschreven van voorbereiding tot oplevering. In een maaiseizoen worden ca. 10 deelopdrachten uitgezet door opdrachtgever.

Het doel van het toepassen van deelopdrachten is om veranderingen in het areaal tijdens het seizoen op te vangen en af te rekenen met aannemer zodat er geen verrekening aan het eind van het jaar meer hoeft plaats te vinden.

# Voorbereiding:

Voorbereiding door Dar:

- Door opdrachtgever wordt minimaal 10 werkdagen voorafgaand aan de betreffende maaironde een uitdraai in Excel gemaakt van het beheerprogramma Greenpoint. In dit bestand staat alle informatie die nodig is t.b.v. lokalisering en maaitype:

  - Linknr. (ID nummer Greenpoint);

  - Beheertype;

  - Stadsdeel;

  - Locatie wijk;

  - Locatie straat;

  - Maaifrequentie;

  - Aantal bij te maaien bomen;

  - Oppervlakte (Are);

  - X/Y Coördinaat.

- Door opdrachtgever wordt een gedeelde laag gemaakt in Greenpoint met daarin alle locaties van de betreffende deelopdracht.

- Indien aannemer digitaal werkt (GIS) kan er naast de gedeelde laag ook een shape beschikbaar worden gesteld. Bij oplevering dienen de gegevens van de frequente ronde worden gebundeld in een deelopdracht en verzonden naar aannemer.

Voorbereiding door Aannemer:

- Aannemer controleert de door opdrachtgever verstuurde gegevens.

- Indien aannemer delen van de werkzaamheden wilt uitvoeren op zaterdag/ zondag en/ of feestdagen dan dient hiervoor een verzoek ingediend te worden bij opdrachtgever. In dit verzoek dient de betreffende locatie, linknummer en het gewenste uitvoeringsmoment benoemd te worden. Dit verzoek dient 10 werkdagen voorafgaand aan de betreffende uitvoering ingediend te worden bij opdrachtgever.

- Aannemer start met de voorbereiding voor uitvoering.

# Uitvoering:

- Aannemer start met de opgedragen werkzaamheden en zorgt dat alle werkzaamheden (maaien en bijmaaien) gereed zijn voor de betreffende frequentie geldende opleverdatum welke tevens wordt vastgelegd in de deelopdracht (periode van onderhoudswerkzaamheden zijn ter indicatie verwerkt in de bestekposten).

  - Indien percelen om welke reden dan ook niet gemaaid kunnen worden dan dient aannemer hiervan per omgaande een schriftelijke melding bij toezichthouder in met daarin het linknummer en de reden waarom het perceel niet te maaien is.

- Indien aannemer gereed is met de werkzaamheden uit de deelopdracht dan doet aannemer een verzoek tot oplevering bij opdrachtgever.

- Opdrachtgever controleert steekproefsgewijs de opgedragen percelen op de vereiste kwaliteit.

- Indien toezichthouder Dar akkoord is met de uitvoering verwerkt hij deze in een opleverdocument.

# Oplevering:

- Opdrachtgever stuurt de opleverdocumenten naar aannemer voor akkoord.

- Indien aannemer akkoord is met de opleverdocumenten stuurt hij deze ondertekend retour  naar opdrachtgever.

- Aannemer stuurt een factuur overeenkomstig met de hoeveelheden uit de deelopdracht naar opdrachtgever.

- Indien de factuur akkoord is wordt deze conform de geldende betalingstermijn betaald.