## CONCEPTOVEREENKOMST 

ten behoeve van VTH-Zaaksysteem

Bijlage 4

REFERENTIE: VTHOFGV/2026

De ondergetekenden:

De publiekrechtelijke rechtspersoon Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek, gevestigd en kantoorhoudende te Lelystad aan Botter 14-15 (KvK-nummer 55641857), hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door Alexander Sprong, Voorzitter OFGV, hierna te noemen "Opdrachtgever"; en;

[NAAM_LEVERANCIER], gevestigd en kantoorhoudende te [PLAATS_LEVERANCIER] aan [ADRES_LEVERANCIER] (KvK-nummer [KVK_LEVERANCIER]), hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door [NAAM], [FUNCTIE], hierna te noemen "Leverancier";

Opdrachtgever en Leverancier worden hierna gezamenlijk ook aangeduid als "Partijen" en afzonderlijk als "Partij".

Nemen het volgende in aanmerking:

Partijen hebben kennisgenomen van de Aanbestedingsstukken;

Opdrachtgever heeft behoefte aan een ICT Prestatie die ook in de toekomst blijft voldoen aan de in haar organisatie voorkomende behoeftes;

Onder “ICT-prestatie” wordt verstaan: al hetgeen door opdrachtnemer dient te worden geleverd, uitgevoerd en gerealiseerd overeenkomstig de aanbestedingsstukken, waaronder de leidraad, het PvE en de (sub)gunningscriteria.

Opdrachtgever is overgegaan tot een Europese aanbesteding;

Leverancier is een ervaren leverancier van het leveren van een VTH-Zaaksysteem;

Leverancier heeft aangegeven dat met haar ICT Prestatie aan de eisen van de Opdrachtgever zal worden voldaan;

Opdrachtgever heeft de Opdracht gegund aan Leverancier;

Partijen wensen de uit het bovenstaande voortvloeiende rechtsverhouding schriftelijk vast te leggen.

Zijn als volgt overeengekomen:

Algemeen

  - Deze Overeenkomst heeft betrekking op de levering, implementatie, beheer en onderhoud van een VTH-Zaaksysteem (zijnde de ICT Prestatie) door de Leverancier tegen de Vergoeding, welke ICT Prestatie meer specifiek in ieder geval bestaat uit de navolgende Producten, Licenties en diensten, zoals nader beschreven in de documenten als genoemd in artikel 1.5, teneinde Opdrachtgever in staat te stellen daarvan het Overeengekomen gebruik te maken:

        - het leveren van het VTH-Zaaksysteem en de bijbehorende Licenties;

        - het verrichten van Implementatiewerkzaamheden, Dienstverlening, Beheer, Onderhoud en eventuele Consultancy op afroep;

  - Partijen voorzien dat Opdrachtgever in de toekomst behoefte kan hebben aan Diensten die aan de ICT Prestatie verwant zijn, zoals aanvullende modules. Indien Leverancier dergelijke Diensten ontwikkelt en aanbiedt en dit mogelijk is in lijn met de aanbestedingsrechtelijke wet- en regelgeving, kunnen Partijen overeenkomen om ook deze Diensten onderdeel te laten vormen van de ICT Prestatie waar deze Overeenkomst betrekking op heeft. Partijen zullen alsdan nadere afspraken maken over zaken als de Implementatie, het Beheer, het Onderhoud en de prijs hiervan. Deze mogelijkheid tot afname kan in geen geval tot een afnameverplichting van de aanvullende Diensten leiden.

  - Op deze Overeenkomst zijn de Inkoopvoorwaarden van de GIBIT 2025 ("Inkoopvoorwaarden") van toepassing. Waar in deze Overeenkomst begrippen met een (begin)hoofdletter worden gebruikt, hebben zij de betekenis zoals gegeven in de Inkoopvoorwaarden.

  - Eventuele algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Leverancier zijn niet van toepassing op de Overeenkomst, ook niet indien Partijen naar deze voorwaarden verwijzen op briefpapier, offertes, facturen of anderszins.

  - Onderstaande documenten maken deel uit als bijlage van, en vormen alle tezamen, de Overeenkomst. Voor zover deze documenten met elkaar in tegenspraak zijn, geldt dat bepalingen van het hoger geplaatste document prevaleren boven de betreffende bepalingen van het lager geplaatste document, tenzij het tegendeel blijkt uit het betreffende document. Voorts geldt dat een nieuwere door Partijen vastgestelde versie van een document de oudere versie vervangt.

        - De tweede Nota van Inlichtingen;

        - De eerste Nota van Inlichtingen;

        - Deze overeenkomst;

        - De Verwerkersovereenkomst (Bijlage 5);

        - De SLA;

        - De aanbestedingsleidraad- en stukken;

        - GIBIT 2025 (Bijlage A1 + A2)

        - De inschrijving van de Leverancier.

  - Partijen bevestigen dat zij alle bovengenoemde bijlagen hebben ontvangen en dat zij kennis hebben genomen van de inhoud daarvan.

  - Wijzigingen van en aanvullingen op de Overeenkomst en bovengenoemde bijlagen gelden slechts indien deze schriftelijk tussen Partijen zijn overeengekomen.

De ICT Prestatie

  - Tot het Overeengekomen gebruik behoort dat de ICT Prestatie voldoet aan hetgeen beschreven is in de bijlagen als genoemd in artikel 1.5.

  - De Leverancier verstrekt Documentatie en actualiseert deze waar nodig. Geactualiseerde Documentatie wordt zo snel mogelijk door Leverancier toegestuurd.

Transport en Aflevering van de ICT Prestatie

  - Leverancier levert de ICT Prestatie af op een locatie die is aangegeven door de Opdrachtgever.

Implementatie van de ICT Prestatie

  - Leverancier draagt zorg voor een tijdige Implementatie van de ICT Prestatie overeenkomstig het hieromtrent bepaalde in het Implementatieplan.

  - De Implementatie dient afgerond te zijn op 31 december 2027 in conformiteit met hetgeen is aangegeven in het PvE en de leidraad.

  - De overeengekomen einddatum voor Implementatie geldt als vast en fataal.

  - Leverancier zal onderdelen van de ICT Prestatie tussentijds opleveren. In het Implementatieplan is opgenomen welke onderdelen op welk moment worden opgeleverd.

  - Indien de voortgang van overeengekomen werkzaamheden vertraging dreigt te gaan ondervinden, maakt Leverancier hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk een melding aan Opdrachtgever en geeft daarbij aan wat de oorzaak is van de vertraging, alsmede de door Leverancier voorgestelde maatregelen om de (dreigende) vertraging te voorkomen of ongedaan te maken. Tevens worden de consequenties van deze vertraging door Leverancier in een rapportage vermeld. Akkoordbevinding door Opdrachtgever van deze rapportage houdt niet in dat Opdrachtgever de oorzaak van de vertraging erkent of dat het fatale karakter van de levertermijnen wordt opgeheven.

  - Partijen stellen het definitieve Implementatieplan, indien nodig, in goed overleg gezamenlijk op na de definitieve gunning.

  - De vergoeding voor de Implementatie ligt besloten in de Vergoeding en daarom is er geen aanvullende vergoeding verschuldigd.

Licenties

  - Leverancier verleent Opdrachtgever voor de looptijd van deze Overeenkomst Licenties op het VTH-Zaaksysteem.

  - De Licenties omvatten in ieder geval het recht de ICT Prestatie en alle daarin besloten liggende informatie en kennis te gebruiken voor het Overeengekomen gebruik, alsmede voor testdoeleinden, met inbegrip van alle daarvoor redelijkerwijs noodzakelijke al dan niet tijdelijke verveelvoudigingen en openbaarmakingen.

Dienstverlening op Afstand

  - Leverancier verricht gedurende de looptijd van de Overeenkomst Dienstverlening op Afstand.

  - De vergoeding voor de Dienstverlening op Afstand ligt besloten in de Vergoeding en daarom is er geen aanvullende vergoeding verschuldigd.

  - Om aan zijn plichten uit artikel 38 van de Inkoopvoorwaarden te voldoen, overlegt Leverancier jaarlijks een derdenverklaring (TPM) en ISO-certificeringen (ISO 27001 en ISO 9001).

Gemeentelijke ICT-kwaliteitsnormen

  - Tot het Overeengekomen gebruik behoort dat de ICT Prestatie op het moment van ingebruikname voldoet aan de in de Gemeentelijke ICT-kwaliteitsnormen voorgeschreven normen, standaarden en eisen namelijk over de :

        - Architectuur;

        - Interoperabiliteit;

        - Informatiebeveiliging en privacy;

        - Dataportabiliteit;

        - Toegankelijkheid;

        - Archivering;

        - Infrastructuur;

        - Documentatie;

        - E-facturering.

  - Tot het Overeengekomen gebruik behoort dat de ICT Prestatie door middel van Onderhoud blijft voldoen aan de volgende in de Gemeentelijke ICT-kwaliteitsnormen voorgeschreven normen, standaarden en eisen en diens opvolgende versies:

        - Architectuur;

        - Interoperabiliteit;

        - Informatiebeveiliging en privacy;

        - Dataportabiliteit;

        - Toegankelijkheid;

        - Archivering;

        - Infrastructuur;

        - Documentatie;

        - E-facturering.

Acceptatie van de ICT Prestatie

  - Om de goede werking van de ICT Prestatie en de overeengekomen doeleinden vast te stellen, zal een Acceptatieprocedure plaatsvinden. De Acceptatieprocedure is bedoeld om op een gestructureerde wijze Gebreken vast te stellen in het kader van de ingebruikname van de ICT Prestatie door Opdrachtgever. De Acceptatieprocedure is echter niet bedoeld als de enige wijze waarop eventuele Gebreken aan de ICT Prestatie kunnen worden gedetermineerd.

  - Binnen 30 dagen na ontvangst van de ICT Prestatie besluit Opdrachtgever over het al dan niet Accepteren van de ICT Prestatie.

  - De Acceptatieprocedure vindt plaats in een test-/acceptatieomgeving die door Leverancier aan Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld, en die door de Opdrachtgever is goedgekeurd.

Onderhoud en ondersteuning

  - Leverancier onderhoudt de onder deze Overeenkomst aan Opdrachtgever geleverde ICT Prestatie gedurende de looptijd van de Overeenkomst zodat de ICT Prestatie blijft voldoen aan het Overeengekomen gebruik en de eisen in de Aanbestedingsstukken.

  - Het Onderhoud wordt verricht conform hetgeen daaromtrent is bepaald in het Programma van Eisen, de Inschrijving en de GIBIT 2025.

  - Het Onderhoud maakt onderdeel uit van de dienstverlening en daarom is er geen aanvullende vergoeding verschuldigd.

  - Leverancier verzorgt de Implementatie van Updates en Upgrades na akkoord van de Opdrachtgever. De Implementatie geschiedt zonder nadere vergoeding.

  - Bij Implementatie van een Update en Upgrade zal de Acceptatieprocedure worden doorlopen.

  - Het verbeuren van service credits of andersoortige boetes zoals bepaald in de Service Level Agreement bij niet-tijdige of -volledige nakoming van de verplichtingen uit de Service Level Agreement laat de overige rechten van Opdrachtgever onverlet, waaronder begrepen het recht om naast de verbeurde boete de door haar geleden schade te verhalen.

Vergoeding, facturatie en betaling

  - De door Opdrachtgever aan Leverancier te betalen Vergoeding voor de ICT Prestatie, en het Overeengekomen gebruik daarvan door Opdrachtgever, is vastgelegd in het prijzenblad (Bijlage 2) en de daarbij behorende documenten, waarbij geldt dat alle vergoedingen worden vermeerderd met de voor de desbetreffende prestatie verschuldigde btw.

  - Indien aanvullende diensten worden overeengekomen, worden de te betalen vergoedingen voor die aanvullende diensten vastgelegd in nadere Offertes/Overeenkomsten en/of bijlagen bij deze Overeenkomst.

  - De vergoeding voor de eenmalige kosten/Implementatie is nader gespecificeerd in de Inschrijving van Leverancier. Facturatie van deze eenmalige vergoedingen vindt plaats als volgt:
 
A) 35% bij opdrachtverstrekking (per datum ondertekening overeenkomst);
B) 35% bij oplevering van ieder deelproject (in conformiteit met de fasen zoals vastgesteld in het implementatieplan)
C) 30% bij integrale acceptatie. 

Voor de periodieke Vergoeding geldt:  
   
100% verschuldigd bij livegang van de omgeving (te weten Ingebruikname van de ICT Prestatie) – de Opdrachtgever betaalt het volledige bedrag zodra de software daadwerkelijk in gebruik wordt genomen.

  - Leverancier verzendt de factuur (met routenummer: VTHOFGV/2026) aan Opdrachtgever elektronisch, via crediteuren@ofgv.nl, overeenkomstig de geldende eisen voor facturatie zoals opgenomen in de Gemeentelijke ICT-kwaliteitsnormen. De e-factuur wordt in ubl-formaat aangeleverd via het open PEPPOL netwerk van Simpler Invoicing. Het OIN nummer van de Opdrachtgever is 1851798615000. Kosten verband houdende met e-facturatie komen voor rekening van Leverancier.

  - Wijzigingen van tarieven kunnen uitsluitend plaatsvinden na afloop van een volledig contractjaar op basis van de gemiddelde over het hele contractjaar aan de hand van de door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gepubliceerde definitieve prijsindexcijfer: “Dienstenprijzen; commerciële dienstverlening en transport, index 2021=100, CPA2015, productgroepen 3e niveau per 2e digit, 62 Computerprogrammering, advisering”. De indexatie kan voor het eerst plaatsvinden in het jaar 2029. De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van de indexatie. Als de Opdrachtnemer de indexatie niet uiterlijk in de maand juni van het desbetreffende contractjaar heeft aangegeven, dan vervalt het recht om hier beroep op te doen. Voor de lopende nadere opdrachten geldt dat deze niet geïndexeerd mogen worden.

  - Indexeringsaankondigingen dienen te worden gezonden aan Crediteuren@ofgv.nl.

Data

  - Met de ICT Prestatie worden Data verwerkt. Leverancier is niet gerechtigd om de Data voor eigen doeleinden te hergebruiken.

  - Leverancier maakt periodieke back-ups van de verwerkte Data volgens de eisen zoals opgenomen in hoofdstuk 9 van het Programma van Eisen.

Governance

  - Partijen wijzen personen aan als contactpersoon namens hun organisatie gedurende de looptijd van de Overeenkomst.

  - Een Partij mag haar contactpersonen wijzigen via een schriftelijke mededeling aan de andere Partij. De wijziging wordt minimaal een week van tevoren gemeld, behoudens in spoedgevallen.

  - Partijen evalueren minimaal één (1) maal per jaar de uitvoering van de Overeenkomst en het resultaat van de ICT Prestatie. De onderwerpen van evaluatie omvatten in ieder geval:

        - De prijs;

        - De kwaliteit;

        - Oplevering en levertijd;

        - Service;

        - Nazorg;

        - Onderhoudstermijnen;

        - Nakoming van de SLA;

        - Garantie;

        - Algemene ervaringen met Leverancier.

  - De tussen Partijen gesloten contractbijlagen worden minimaal één (1) maal per jaar, of op verzoek van de Partijen, geëvalueerd. Partijen kunnen voorstellen doen om de betreffende bijlage aan te passen. Aanpassingen op de bijlagen worden door Leverancier verwerkt. Tijdens deze evaluatie wordt de bijlage in ieder geval getoetst op de bruikbaarheid in achterliggende periode, contactpersonen en hun functie, scope van de dienstverlening of de lopende procedures. Indien nodig kunnen additionele onderwerpen voor de evaluatie uiterlijk één (1) week voor het evaluatieoverleg ingediend worden.

Duur, beëindiging en gevolgen van beëindiging

  - De Overeenkomst vangt aan op 28 februari 2028 en heeft een initiële looptijd van 4 jaar.

  - Na afloop van de initiële of verlengde looptijd wordt de Overeenkomst slechts op verzoek van Opdrachtgever verlengd met telkens drie (3) jaar.

  - De Overeenkomst kan maximaal driemaal worden verlengd.

  - Opdrachtgever geeft uiterlijk drie (3) maanden voor het einde van de initiële of verlengde looptijd aan de Overeenkomst te verlengen.

Aldus overeengekomen en ondertekend:

| Namens Opdrachtgever | Namens Leverancier |
| --- | --- |
| ---------------------------------------------- Alexander Sprong Voorzitter OFGV [DATUM ONDERTEKENING] | ---------------------------------------------- [NAAM VERTEGENWOORDIGER], [FUNCTIE VERTEGENWOORDIGER] [DATUM ONDERTEKENING] |