Procurement

Vraagspecificatie: Opdrachtomschrijving

HSL Inbeheername

| Van | Procurement |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Modelverantwoordelijke instantie | Inkoopintelligentie en Leveranciersmanagement |  |  |
| Auteur | Jan Brasser |  |  |
| Modelversie | 003.1 |  |  |
| Modeldatum | 15-02-2017 |  |  |
| Modelstatus Modelnummer | Definitief ACM00092 |  |  |
| Contractversie | 1.0 |  |  |
| Contractdatum | 27-05-2026 |  |  |
| Contractstatus | Definitief |  |  |
| Kenmerk EDMS |  |  |  |

# Revisiegegevens

| Datum | Versie | Hoofdstuk/ paragraaf | Korte omschrijving van de wijziging |
| --- | --- | --- | --- |
| 30-01-2026 | 0.1 | - | 1e opzet |
| 22-05-2026 | 1.0 |  | Definitief maken |

Inhoudsopgave

Revisiegegevens	2

1	Algemeen	4

1.1	Leeswijzer	4

2	Beschrijving van het project	5

2.1	Aanleiding	5

2.2	Projectcontext	5

2.3	Bestaande situatie	6

2.4	Gewenste situatie	6

2.5	Fasering van de opdracht	6

2.6	Doel van fasering en gevraagde producten	6

2.7	Vigerende informatieset en benodigde informatieset	6

3	Algemene eisen t.a.v. de uit te voeren opdracht	7

3.1	Algemeen/ document / rapportage	7

3.2	Afhandelen van wijzigingen	7

3.3	Organisatiemanagement	7

4	Annex 1 - Werkpakketten m.b.t. het beheersen van de opdracht	7

5	Annex 2 - Werkpakketten m.b.t. het realiseren van de opdracht	7

# Algemeen

Dit document beschrijft inhoudelijk de opdracht die door de Opdrachtnemer dient te worden uitgevoerd. Tevens beschrijft dit document de context van het project.

## Leeswijzer

### Projectcontext

In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de context van het project. Doel van dit hoofdstuk is om de Opdrachtnemer te informeren over de doelstelling van de opdracht, zodat de Opdrachtnemer bij het uitvoeren van de opdracht bekend is met de te bereiken doelen. De door Opdrachtnemer uit te voeren opdracht dient bij te dragen aan het bereiken van deze doelen.

### Algemene eisen

In hoofdstuk 3 staan algemene eisen benoemd die van toepassing zijn op het uitvoeren van de Overeenkomst.

### Werkpakketten

In annex 1 en 2 staan de daadwerkelijk door Opdrachtnemer op te leveren producten en uit te voeren diensten vermeld. In dit model Vraagspecificatie is gekozen voor de methodiek van werkpakketten, de Contract Work Breakdown Structure (CWBS). Opdrachtnemer dient met in acht name van het gestelde in de Overeenkomst de in de CWBS genoemde te leveren producten en diensten overeenkomstig de hieraan gestelde eisen uit te voeren/op  te leveren.

De CWBS is onderverdeeld in 2 soorten werkpakketten.

- Werkpakketten met betrekking tot het beheerst uitvoeren door het IB/adviseur van de uit te voeren opdracht zelf. Deze werkpakketten zijn opgenomen in annex 1 van deze Vraagspecificatie.

- Werkpakketten met betrekking tot het leveren van de producten / diensten zelf; de producten die ProRail nodig heeft voor zijn project. Deze werkpakketten zijn opgenomen in annex 2 van deze vraagspecificatie

### Uitleg over de opzet van de werkpakketten

De CWBS is uitgewerkt in werkpakketten. Voor ieder werkpakket is de volgende indeling aangehouden:

- Doelstelling: Hierin staat beschreven welke doelen ProRail nastreeft met het betreffende werkpakket, dit ten geleide voor Opdrachtnemer.

- Specifieke informatie: In sommige werkpakketen kan het voorkomen dat specifieke informatie m.b.t. het uitvoeren van het werkpakket is opgenomen.

- Activiteiten: in sommige werkpakketten kan het voorkomen dat activiteiten zijn opgenomen. Deze activiteiten dienen voor het realiseren van het werkpakket minimaal te worden uitgevoerd, onverlet overige door de Opdrachtnemer zelf te bepalen activiteiten om de te leveren producten/diensten te realiseren.

- (Proces)eisen: De eisen die in algemene zin gesteld worden aan de wijze van werken van de opdrachtnemer.

- (Product)eisen: De eisen die gesteld worden aan de te leveren producten

- Input: De benodigde informatie en/of producten die tenminste van belang zijn en van toepassing zijn bij het  kunnen leveren van de verlangde producten en diensten. Opdrachtnemer dient deze zelfstandig aan te vullen.

- Te leveren producten en diensten: Hierin wordt benoemd hetgeen concreet wordt verlangd als levering.

# Beschrijving van het project

## Aanleiding

Per 1 april 2031 loopt het contract van het Ministerie van IenW (hierna: ‘IenW’) met Infraspeed B.V. voor het beheer en onderhoud van de HSL-Zuid (RIA) af en draagt het IenW het volledige beheer van de HSL-Zuid inclusief grond en assets over aan

ProRail. ProRail dient ten behoeve van de veilige inbeheername de Corporate Procedure Risicobeheer bij Wijziging (CP RbW) te volgen. Hieruit wordt aantoonbaar dat ProRail gesteld staat om de HSL veilig in beheer te nemen.

Het proces wordt begeleid door een ProRail Safety Manager.

## Projectcontext

De Hogesnelheidslijn (HSL) is, tussen 2000 en 2006, door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aangelegd met als doel meer hogesnelheidstreinen tussen Amsterdam, Brussel en Parijs. In 2009 is de HSL in dienst genomen. Over de HSL kunnen hogesnelheidstreinen rijden met een snelheid van meer dan 200 km/h. Over de HSL rijden dagelijks treinen in hoge frequentie.

Figuur 1: HSL tracé

Per 1 april 2031 wordt het beheer en onderhoud van deze tracédelen van de HSL overgedragen aan ProRail. Tevens gaat het eigendom van de grond en assets over naar Railinfratrust en ProRail. De Inbeheername van de HSL-Zuid door ProRail omvat het huidige door Infraspeed beheerde gebied, de railaansluitingsgebieden (RAS-gebieden) vallen hier buiten. De RAS-gebieden zijn al in beheer van ProRail en vallen qua onderhoud reeds onder de PGO-contracten.

Met het beheer en onderhoud wordt het beheer en onderhoud van alle infrastructurele assets, ICT applicaties en netwerken bedoeld die benodigd zijn voor het rijden van de trein. Het gaat hier onder andere om spoor, bovenleiding (25kV), geluidsschermen, tunnel technische installaties, communicatiesystemen, beveiligingssystemen, maar ook de gehele onderbouw en de kunstwerken.

De systeemgrenzen, interacties met andere systemen, interfaces en systeemomgeving van de HSL-zuid wijzigen niet.

Onderstaand wijzigt niet op moment van overdracht naar ProRail:

- Rol van Verkeersleiding blijft ongewijzigd

- Rol van ICB blijft ongewijzigd

- Rol van Vervoerder(s) blijven ongewijzigd

## Bestaande situatie

De HSL is destijds door Rijkswaterstaat gebouwd in opdracht van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Voor aanleg en onderhoud van de 'bovenbouw' – sporen, seinen, wissels en bovenleiding – contracteerde het ministerie zelf de aannemer Infraspeed BV die tot 2031 verantwoordelijk is voor het dagelijks beheer, onderhoud en vernieuwing op deze lijn.

Binnen ProRail heeft het CMT HSL-Zuid (contract management team), namens de Staat, de rol van contractmanager van Infraspeed. Op basis van de volmacht van het Ministerie Infrastructuur en waterstaat zorgt het CMT HSL-Zuid voor het contractmanagement van de Reinstated Implementation Agreement (RIA), waarbij de focus ligt op kwaliteit, betrouwbaarheid en beschikbaarheid van de HSL infrastructuur. Daarnaast pakt CMT –voor zover van toepassing en relevant-ook de (overige) taken en verantwoordelijkheden op die Assetmanagement verzorgt voor regulier spoor.

## Gewenste situatie

ProRail is per 1 april 2031 gesteld om de verantwoordelijkheid te dragen van het beheer en onderhoud van de HSL-Zuid en om het daadwerkelijk beheer en onderhoud uit te voeren zoals van een spoorwegbeheerder verwacht mag worden. Het gaat hierbij om de gehele bovenbouw en onderbouw van het spoorsysteem en de daarbij behorende assets.

## Fasering van de opdracht

Er is geen gefaseerde overgang van beheer en onderhoud gepland. Het gehele beheer en onderhoud gaat per 1 april 2031 over van Infraspeed B.V. naar ProRail.

ProRail is reeds gestart met de organisatie van de inbeheername van de HSL-zuid. Tot aan de gehele inbeheername (1 april 2031) stelt ProRail het veiligheidsdossier op inclusief alle onderliggende bewijsdocumentatie. ProRail is voornemens ieder jaar (tot aan april 2031)  een update (stand werk) te maken ten behoeve van de AsBo toetsing. Het veiligheidsdossier groeit daarmee in tijd van concept naar definitief veiligheidsdossier t.b.v. inbeheername HSL-zuid.

## Doel van fasering en gevraagde producten

Niet van toepassing

## Vigerende informatieset en benodigde informatieset

Vigerende informatie set:

Bij publicatie:

- Veiligheidsmanagementplan Inbeheername HSL-zuid, versie 1.0

Na gunning:

- Projectplan Inbeheername HSL-zuid

# Algemene eisen t.a.v. de uit te voeren opdracht

## Algemeen/ document / rapportage

- Tenzij in specifieke werkpakketten specifieke eisen zijn gesteld met betrekking tot de wijze van aanlevering, dienen de producten die in deze Overeenkomst worden benoemd als ‘te leveren’ elektronisch in een voor MS Office te lezen en te wijzigen bestandsvorm te worden aangeleverd.

- Producten dienen digitaal te worden aangeleverd, tenzij anders vermeld.

- Opdrachtnemer dient op verzoek van ProRail kopieën van reeds geleverde documenten te leveren.

## Afhandelen van wijzigingen

- Opdrachtnemer dient wijzigingsvoorstellen af te handelen.

- Wijzigingen dienen te zijn opgesteld conform het format in appendix – Format verzoek tot wijziging.

- Wijzigingen van de Overeenkomst dienen minimaal te zijn gekoppeld aan de werkpakketten en de wijzigingen op de werkpakketten die het betreft.

- Wijzigingen die prijsconsequenties hebben dienen vergezeld te gaan van een begroting conform het model begroting zoals opgenomen in de Aanbieding en dient te voldoen aan de eisen die aan deze begroting in de Aanbieding zijn gesteld.

## Organisatiemanagement

- Opdrachtnemer dient er voor zorg te dragen dat de contactpersoon gedurende werktijden bereikbaar zijn.

- De opdrachtnemer dient voor alle werkpakketten één en dezelfde contactpersoon (projectleider) aan te stellen.

- Opdrachtnemer dient op verzoek van ProRail een Organisatieoverzicht te verstrekken gekoppeld aan de WBS van medewerkers die betrokken zijn bij de uitvoering van de Overeenkomst.

- Het organisatieschema dient op verzoek van ProRail, CV`s van de betrokken medewerkers te bevatten.

- Opdrachtnemer dient zijn organisatie zodanig vorm te geven dat alle processen met voldoende onafhankelijkheid kunnen worden uitgevoerd.

## Offerteproces en eisen aan de aanbiedingen

ProRail zal als onderdeel van deze Raamovereenkomst deelopdrachten uitvragen. In de uitvraag zal ProRail doel, scope en werkzaamheden i.r.t de werkpakketten in Annex 2 benoemen, inclusief eventuele andere bijzonderheden welke gedurende de looptijd van de Raamovereenkomst zijn opgetreden. Ook zal ProRail waar relevant aanvullende informatie, zoals bijvoorbeeld het geactualiseerde veiligheidsdossier, aanleveren.

Vervolgens stelt Opdrachtnemer binnen 2 weken na het ontvangen van de uitvraag een offerte op, welke ten minste de volgende zaken bevat:

- Een nadere detaillering van de beschrijving van de opdracht, met daarin de benodigde processtappen en bijzonderheden

- Planning, inclusief overleggen en reviewmomenten

- Risico’s en kansen

- Kostencalculatie conform de Aanbieding

Opdrachtnemer dient zijn aanbieding via e-mail in bij de persoon die de uitvraag heeft verstuurd met, indien relevant, een kopie aan de beheerder van de Raamovereenkomst. Opdrachtnemer maakt daarbij gebruik van de uurtarieven en opslagen die hij bij het tot stand komen van de Raamovereenkomst heeft aangeboden (inclusief eventuele indexatie).

# Annex 1 - Werkpakketten m.b.t. het beheersen van de opdracht

De door de Opdrachtnemer uit te voeren verplichtingen  met betrekking tot het beheersen van de opdracht staan vermeld in annex 1  – Vraagspecificatie overeenkomst adviseurs – Beheersen van de opdracht.

# Annex 2 - Werkpakketten m.b.t. het realiseren van de opdracht

De door de Opdrachtnemer uit te voeren verplichtingen met betrekking tot het realiseren van de opdracht staan   vermeld in annex 2 – Vraagspecificatie overeenkomst adviseurs – Realiseren van de opdracht.