VGM-PLAN

“Reconstructie Vliegeniersbuurt te Amstelveen”

Bestek 40.834

TE

AMSTELVEEN

INHOUDSOPGAVE

1.	Inleiding	3

2.	Categorie en indeling naar klasse	3

3.	Afspraken tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer	4

3.1 Overleg, rapportage, instructie en eindevaluatie	4

3.2 Bouwproces	7

4.	Projectgegevens	7

5.	Namen en adressen van de betrokken partijen:	8

6.	Planning en uitvoeringsgegevens	9

7.	Goedkeuring VGM-plan ontwerpfase	9

8.	Veiligheids-, Gezondheids- en Mileugevaren voortvloeiend uit het ontwerp	10

9.	Veiligheids-, Gezondheids- en Mileugevaren voortvloeiend uit de omgeving van de bouwlocatie	15

10.	Milieurisico’s voortvloeiend uit de werkzaamheden op de bouwlocatie.	18

# Inleiding

Dit VGM-plan is onderdeel van bestek 40.834 betreffende het projectnaam Reconstructie Vliegeniersbuurt te Amstelveen.

In dit plan zijn onder meer opgenomen:

- de bij het werk betrokken instanties;

- een risico-inventarisatie van het werk.

# Categorie en indeling naar klasse

De werken die onder verantwoordelijkheid vallen van de opdrachtgevers zijn ingedeeld in categorie A, B of C en klasse I of II.

Werken

A   werken waarbij:

- de geraamde duur van het (bouw)werk meer dan 30 dagen beslaat en op die bouwplaats meer

dan 20 werknemers tegelijkertijd arbeid zullen verrichten, OF

- met de totstandbrenging van het (bouw)werk meer dan 500 mandagen zullen zijn gemoeid.

B   werken (ongeacht de grootte) die als bijzonder gevaarlijk worden beschouwd. Er moet dan

sprake zijn van gevaren die aan reguliere bouwactiviteiten verbonden gebruikelijke risico’s

overstijgen.

Dit betreft tenminste de volgende werkzaamheden of activiteiten.

- werken met een extra risico voor bedelving, vastraken of vallen

- werken met bijzonder gevaarlijke chemische of biologische stoffen

- werken met ioniserende straling

- werken in de nabijheid van hoogspanningskabels

- werken met risico voor verdrinking

- werken met duikuitrusting

- werkzaamheden uitgevoerd onder overdruk

- het graven van putten, tunnels en ondergrondse werken

- werkzaamheden met springstoffen

- werkzaamheden in verband met de montage of demontage van zware prefab- elementen

C	alle overige werken, niet vallende onder categorie A en/of B.

Situaties

I	Bouwplaatsen waar twee of meer werkgevers dan wel één werkgever en één of meer zelfstandig werkende(n) dan wel twee of meer zelfstandigen arbeid gaan/ doen verrichten. *)

II	Bouwplaatsen waar uitsluitend werknemers van één werkgever werken.

*) De werkgevers van de directievoerenden en/ of toezichthouders gelden niet als werkgever in de

zin van het Bouwprocesbesluit.

Het werk omschreven in bovengenoemd bestek valt in categorie C en klasse I

Deze keuze is gemaakt op grond van het te verwachten aantal werkgevers (hoofdaannemer, onderaannemer derden), dat groter zal zijn dan één.

# Afspraken tussen de Opdrachtgever en Opdrachtnemer

Na het Gunnen van het werk aan de Opdrachtnemer zal er een voorbespreking plaats vinden tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer. Bij deze bespreking zal het goedgekeurde VGM-plan besproken worden (zie ook Bestek deel 3 hoofdstuk 01.19.01 lid 01).

Tijdens deze bespreking zullen afspraken worden gemaakt over de regelgeving met betrekking tot Veiligheid Milieu geldend gedurende het project.

Voorbeelden van actiepunten zijn:

- coördinatie uitvoeringsfase;

- bijzondere gevaren voor medewerkers;

- op het werk geldende VGM-regels;

- overleg/ communicatie en verslaglegging tijdens de uitvoering van het werk;

- de Risico Inventarisatie & Evaluatie.

## 3.1 Overleg, rapportage, instructie en eindevaluatie

Kopieën van de verslagen worden opgenomen in een projectmap.

Er zal een lijst bij moeten worden gehouden waarin afspraken en de te volgen acties over veiligheid vermeld zullen worden.

3.1.1 Overlegstructuren

| Naam vergadering | Doel | Frequentie | Notulen door | Deelnemers |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bouwvergadering | bespreken werkorganisatie, voortgang & planning, contractuele zaken, kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu. | # - wekelijks | de toezichthouder(s) | namens de Opdrachtgever: de directievoerder en de toezichthouder(s), eventueel VGM adviseur; Namens de Opdrachtnemer: ……………………………… |
| Kick-off uitvoering |  | 1 x (start werk) |  | namens de Opdrachtgever: de directievoerder en de toezichthouder(s), VGM adviseur |
| (Start)Werkbespreking |  | # - wekelijks |  |  |
| Evaluatieoverleg | Evalueren van de projectervaringen en vaststellen verbeterpunten ten behoeve van optimaliseren toekomstige werkwijze project | 1 x (einde werk) |  |  |

Voorafgaande aan de uitvoering van de werkzaamheden wordt een startwerkvergadering gehouden met  de onderaannemers. Tijdens de startwerkvergadering worden de project-werk-instructies (PWI)  besproken. Hierbij wordt onder andere besproken wat de risicozijn en welke maatregelen genomen  worden om de risicoweg te nemen of tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen zodat  werkzaamheden zo veilig mogelijk worden uitgevoerd.

Het is de verantwoordelijkheid van de projectleider van de aannemer er op toe te zien dat de

startwerkvergaderingen voor aanvang van de werkzaamheden worden gehouden en

geregistreerd.

Teneinde alle werknemers binnen dit project te informeren en te instrueren over de geldende  voorschriften en maatregelen met betrekking tot veiligheid, gezondheid en milieu op de werkplek, moet  iedere werknemer voor aanvang van de werkzaamheden bij de kick off aanwezig zijn en een introductie  ontvangen. Tijdens de kick off zullen de volgende onderwerpen toegelicht worden:

-      De projectorganisatie;

-      De belangrijkste delen van het uitvoeringsplan V&G;

-      Verontreinigingssituatie;

-      De risico identificatie en evaluatie / wijze van blootstelling;

-      Algemene veiligheids- en gedragsregels / verboden verontreinigde zone;

-      Arbeidshygiënische maatregelen;

-      Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM);

-      Vastlegging / afspraken meetstrategie

-      Het melden van ongevallen, incidenten en risicovolle situaties;

-      Het houden van periodieke toolboxmeetings en werkplekinspecties;

Medewerkers die niet aanwezig waren krijgen de kick off van de uitvoerder/DLP/veiligheidskundige.

De deelname aan de kick off is verplicht en zal worden vastgelegd op een registratieformulier.

Gezien de korte uitvoeringsduur, in combinatie met de duidelijke afbakening van de werkzaamheden, zal  geen (voorafgaand) overleg met externen plaatsvinden. Op de dag van uitvoering, zal voorafgaand aan de  start van de werkzaamheden, een startwerkbespreking gehouden worden waarin alle relevante zaken  worden besproken.

3.1.2 overleg en voorlichting/instructie werknemers

| Overleg voorlichting/instructie door: | ###### Aan wie | ###### Waarover 1 | ###### Afspraken en Acties 2 |
| --- | --- | --- | --- |

1)	Bijvoorbeeld

- overleg over VGM-aspecten op het werk

- voorlichting over projectafspraken en -maatregelen

- taakgerichte voorlichting

- specifieke instructiebijeenkomsten

2)	Afspraken en maatregelen, die opgenomen moeten worden in het VGM-plan

Bijvoorbeeld

- acties naar aanleiding van door werknemers gesignaleerde risico’s

- acties naar aanleiding van incidenten, (bijna) ongevallen en schades

3.1.3 Voorlichting

Introductie VGM op het werk

Alle medewerkers (inclusief ingehuurd personeel) ontvangen voor aanvang van het werk instructie betreffende de VGM–regels op de werkplek.

## 3.2 Bouwproces

Een ander aspect van het Bouwprocesbesluit is dat bij elk bouwwerk een Veiligheids- en Gezondheids- en Milieuplan (VGM-plan) moet zijn ontwikkeld.

Aandachtspunten zijn:

-	is het VGM-plan op het werk aanwezig

-	is er een VGM dossier conform het Bouwprocesbesluit.

-	is in dit dossier de informatie van de Coördinator Voorbereiding aanwezig.

-	is er afstemming tussen de Coördinator Voorbereiding en de Coördinator Uitvoering.

-	zijn deze VGM plannen op elkaar afgestemd

-	is het VGM plan uitvoeringsfase bekend bij onderaannemers en zijn zij betrokken bij de

opstelling hiervan

-	beschikt de Coördinator Uitvoeringsfase over voldoende arbo-deskundigheid

-	is er ondersteuning/toetsing door een deskundige dienst.

# Projectgegevens

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- het opbreken van de verharding;

- het uitvoeren van (hoofd)rioleringswerken;

- het uitvoeren van grondwerken;

- het uitvoeren van bestratingswerk;

- het uitvoeren van asfaltwerken;

- het uitvoeren van bijkomende werkzaamheden.

Ligging van de bouwlocatie: Het uit te voeren werk is gelegen in de Vliegeniersbuurt in de gemeente Amstelveen.

# Namen en adressen van de betrokken partijen:

5.1	Opdrachtgever(s)

Naam	:	College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amstelveen

Adres		  : Laan Nieuwer-Amstel 1

Postcode/plaats	  :1180 BA Amstelveen

Telefoon		  :020-5404911

E-mail adres	  :gemeente@amstelveen.nl

5.2	Ontwerpende partij(en)

Architect	:	Prommenz B.V.

Adres	:	Harmenkaag 11

Postcode/plaats	:	1741 LA Schagen

Contactpersoon	:	Esli van Westerop

Telefoon	:	0224 – 299 346

E-mail adres	:	esli.van.westerop@prommenz.nl

5.3	VGM- Coördinator(en) Ontwerpfase

Architect	: Afdeling Projecten en Advies van de gemeente Amstelveen

Adres	:	Laan Nieuwer-Amstel 1

Postcode/plaats	:1180 BA Amstelveen

Contactpersoon	:	- nader in te vullen -

Telefoon	:	020-540

E-mail adres	: - nader in te vullen -

5.4	Directie en toezicht Uitvoeringsfase

Naam	:	Afdeling Projecten en Advies van de gemeente Amstelveen

Adres	:	Laan Nieuwer-Amstel 1

Postcode/plaats	:	1180 BA Amstelveen

Contactpersoon	:	- nader in te vullen -

Telefoon	:	020-540

E-mail adres	:	- nader in te vullen -

5.5	Uitvoerende partij(en)

Naam	:  - nader in te vullen -

Adres	:

Postcode/plaats	:

Contactpersoon	:

Mobiele telefoon	:

E-mail adres	:

5.6	VGM-Coördinator(en) Uitvoeringsfase

Naam	:  - nader in te vullen -

Adres	:

Postcode/plaats:	:

Contactpersoon	:

Telefoon	:

Mobiele telefoon	:

E-mail adres	:

# Planning en uitvoeringsgegevens

Geplande aanvangsdatum van de bouwwerkzaamheden:	Q4 2026

Het werk dient opgeleverd te worden op:			Q2 2027

Vermoedelijk maximum aantal werknemers dat gelijktijdig op de bouwlocatie aanwezig zal zijn: 10 werknemers

Gepland aantal ondernemers en zelfstandigen op de bouwlocatie:

1 tot 3 ondernemers

1 tot 5 zelfstandigen

Regeling VGM-uitvoeringscoördinatie bij nevenaanneming:

De VGM-uitvoeringscoördinatie geschiedt door de Opdrachtnemer van onderhavig project.

Nevenaanneming wordt voorzien voor de volgende werkzaamheden (bestekken):

- Leveren en aanbrengen rioolgemaal incl. bijbehorende werkzaamheden;

- Uitvoeren gestuurde boring.

# Goedkeuring VGM-plan ontwerpfase

_________________________________	_________________________________

Opdrachtgever	Handtekening

_________________________________	_________________________________

Plaats	Naam

_________________________________	_________________________________

Datum	Functie

# 8. Veiligheids- en Gezondheids- en Milieugevaren voortvloeiend uit het ontwerp

In deze besteksanalyse is ten aanzien van de arbeid en veiligheid uitgegaan van de aandachtspunten zoals deze genoemd staan in bijlage 2 van Publicatieblad 190 “Arbo- en verzuimbeleid”.

Inventarisatie van bijzondere risico’s

De bijzondere risico voor dit project zijn:

- Bewustzijn dat ook gecertificeerd menggranulaat een laag percentage asbest kan bevatten; zo ja dan veiligheidsklasse bepalen met bijhorende maatregelen.

In de navolgende paragrafen worden de bijzondere uit het ontwerp voortvloeiende risico’s beschreven.

Ten aanzien van het civieltechnische werken worden de bijzondere veiligheidsrisico's beschreven voor zover zij de “normale” uitvoeringsrisico’s te boven gaan.

Met betrekking tot saneringswerkzaamheden wordt verwezen naar de in het bestek en de betreffende posten vermelde van toepassing zijnde veiligheidsklasse(n).

Indien volgens een bestekspost de nadere invulling van uitvoeringsaanpak, materiaal en materieel ter keuze van de aannemer wordt gelaten, wordt van de aannemer verwacht de eventuele risico's, verbonden aan de door de aannemer gemaakte keuze, te beschrijven in het door de aannemer op te stellen veiligheidsplan voor de uitvoering.

Risico's vanuit het ontwerp, welke mogelijk lichamelijk letsel als rugklachten, gehoor- en oogbeschadigingen of verwondingen tot gevolg kunnen hebben, zijn in de navolgende staat weergegeven als “Lichamelijk letsel”.

| BESTEKS- POST | ACTIVITEIT | ARBO-RISICO | RISICO-OORZAAK | SUGGESTIES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | ### VOORBEREIDENDE WERKEN |  |  |  |
| 111010; 111020; 112110; 112120; 112210; 112220; 112310; 112410; 112420; 112510; 113110 | Verwijderen beplanting, funderingen, bestrating en bestratingplaten verwijderen van teerhoudend asfalt | Ongeval/lichamelijk letsel Verdrinking Fysieke overbelasting Blootstelling aan gehoorbeschadigend geluid Blootstelling aan PAKS | Werkwijze Slechte verkeersafzettingen Defect materieel Handmatig werken Werken in nabijheid van machines Geen onderzoek gedaan | Juiste werkwijze Technische inspectie materieel Persoonlijke beschermingsmiddelen Goede verkeersafzettingen Inzet van machines Onderzoek doen naar PAKS Asfalt nat frezen |
| 111030 | Frezen terrein, maaien gewas | Blootstelling aan gehoorbeschadigend geluid Lichamelijk letsel | In werking zijnd materieel Geen bescherming op freesmachine | Persoonlijke beschermingsmiddelen Zorgen voor beveiliging op freesmachine |
| 114010 | Verwijderen beschoeiing en duikers | Ongeval/lichamelijk letsel Fysieke overbelasting geluid verdrinking | Werkwijze Slechte verkeersafzettingen Defect materieel In werking zijnd materieel Handmatig werken Werken op/nabij water | Juiste werkwijze Technische inspectie materieel Persoonlijke beschermingsmiddelen Goede verkeersafzettingen Inzet van machines |
| 13 | ### RIOLERINGEN |  |  |  |
| 131010 131020 131110 131210 131220 131230 132010 132110 132120 132210 | Aanbrengen van putafdekking Aanbrengen van inspectieputten Opbreken en aanbrengen riolering | Ongeval/lichamelijk letsel Beknelling en bedelving Vallen van materiaal uit hijsankers | Werkwijze Defect materieel In werking zijnd materieel | Juiste werkwijze Technische inspectie materieel PBM Toepassen van machines |
| n.v.t. | Opbreken en aanbrengen van kolkaansluitingen Verwijderen en aanbrengen drainage | Ongeval/lichamelijk letsel Fysieke overbelasting | Werkwijze Defect materieel In werking zijnd materieel | Juiste werkwijze Technische inspectie materieel PBM |
| 132130 | Aanbrengen en verwijderen van kolken Aanbrengen van rioolafdekkingen | Beknelling en bedelving Rugklachten Ongeval/lichamelijk letsel | Werkwijze Defect materieel In werking zijnd materieel Gewicht materieel Handmatig tillen | Juiste werkwijze Technische inspectie materieel PBM Mechanisch werken Toepassen van machines |
| n.v.t. | Het aanbrengen en verwijderen van gronddammen | Bedelving Ongeval/lichamelijk letsel | Instabiele grond Defect materiaal | Juiste werkwijze |
| 12 | ### GRONDWERKEN EN BOUWWEGEN |  |  |  |
| 121110 121120 121130 121140 121150 121160 121170 | Ontgraven en aanvullen grond, dieper dan 2,00 m. | Bedelving Ongeval/lichamelijk letsel Omvallen machine Uitglijden/struikelen Blootstelling aan asbest | Instabiele grond Defect materiaal Werkwijze Modder op bouwwegen Geen of onvoldoende asbestonderzoek | Juiste werkwijze Taluds niet steiler dan 2:1 Technische inspectie materieel, PBM Hulpconstructies Schoonhouden bouwwegen Uitvoeren asbestonderzoek (rekening houden met oude wijken waar een grotere kans is op asbest inde grond) |
| 150110 | Afwerken zandbed | Ongeval/lichamelijk letsel Overrijding | Defect materiaal In werking zijnd materieel | PBM Mechanisch werken |
| 122110 122120 122510 122610 122620 | Transport | Ongeval/lichamelijk letsel Overrijding | Werkverkeer Wegslingerend materiaal | Veiligheidsvoorzieningen PBM |
| 120020 120030 120040 | Bemaling | Ongeval/lichamelijk letsel Blootstelling aan gehoorbeschadigend geluid | omgevingslawaai geluid van pompen sjouwen materiaal/materieel | PBM Mechanisch werken |
| 15 | ### VERHARDINGEN |  |  |  |
| 151010 151110 151210 152010 152110 152120 155210 152220 152310 | Aanbrengen fundering, asfaltverhardingen en bestratingen Aanbrengen trottoirbanden, opsluitbanden Pasmaken van bestrating. Aanbrengen speelplaats | Ongeval/lichamelijk letsel Rugklachten Aanrijgevaar Vallen/struikelen Inademen stof | omgevingslawaai geluid van pompen tillen (te zwaar)materiaal/materieel geen/te weinig verkeersvoorzieningen ongelijke ondergrond/obstakels | PBM Mechanisch werken (waar mogelijk conform CROW publicatie 282) Goede verkeersvoorzieningen Obstakels verwijderen Nat slijpen bestratingsmateriaal |
| 151110 | Aanbrengen puinfundering (bouwweg) | Inademen stof | Aanwezigheid Asbest | PBM Besproeien met water |
| 6 | ### WEGMEUBILAIR |  |  |  |
| n.v.t. | Aanbrengen anti-parkeerpaal en anti-parkeerbanden | Ongeval/lichamelijk letsel Rugklachten Gevaarlijke verkeerssituatie | Defect materiaal Slechte verkeersmaatregelen In werking zijnd materieel | PBM Mechanisch werken Tilnorm Juiste verkeersmaatregelen CROW publicatie 96B |
| n.v.t. | Aanbrengen van zitbanken, afvalbakken, fietsnietjes | Ongeval/lichamelijk letsel Fysieke overbelasting Rugklachten | Defect materiaal Slechte verkeersmaatregelen In werking zijnd materieel | PBM Mechanisch werken Tilnorm Juiste verkeersmaatregelen CROW publicatie 96B |
| 7 | ### TRANSPORT |  |  |  |
|  | Transport asfalt, puin, grond, pvc- en bestratings materiaal. | Ongeval/lichamelijk letsel Overrijding | Werkverkeer Wegslingerend materiaal Te vol geladen bak | Veiligheidsvoorzieningen PBM Bak niet te vol laden en afdekken |
| 17 | ### OVERIGE WERKZAAMHEDEN |  |  |  |
| 134110 134120 134130 134140 134150 | Aanbrengen van kunststof mantelbuizen | Ongeval/lichamelijk letsel Fysieke overbelasting | Werkwijze Defect materieel In werking zijnd materieel Gewicht materieel | Juiste werkwijze Technische inspectie materieel PBM Toepassen van machines |
| 160110 | Plaatsen kantoorwagen Aanbrengen verkeersmaatregelen | Transport op terrein en opslag materiaal/materieel (knellen/klemmen, omvallen van) Bedrijfshulpverlening Brandpreventie (brand/ explosie) | Transportroute niet vrij van obstakels Onstabiele opslag Ontbreken richtlijnen/hulpmiddelen Onjuiste opslag van brandbare goederen/vloeistoffen/gassen Werkwijze Defect materieel Gewicht materieel | Transportwegen verharden en routes markeren Toegankelijkheid controleren Stabiliteit verhogen door verharding en/of onderstopping Calamiteitenplan en hieraan verbonden middelen/mensen Gescheiden opslag brandblusmiddelen Instructie personeel Overleg brandweer Technische inspectie materieel PBM |
| 174010 170010 170020 170030 910010 910020 | Aanbrengen onderhouden loopmatten en rijplaten. Inrichten van werkterrein | Ongeval/lichamelijk letsel Fysieke overbelasting Vallen/struikelen Blootstelling aan gehoorbeschadigend geluid | Werkwijze Defect materieel Ongelijke ondergrond/obstakels In werking zijnd materieel Gewicht materieel | Juiste werkwijze Technische inspectie materieel Obstakels verwijderen PBM Toepassen van machines |

# 9. Veiligheids-, Gezondheids- en Milieu gevaren voortvloeiend uit de omgeving van de bouwlocatie

In de navolgende paragrafen worden de bijzondere uit de omgeving van de bouwlocatie voortvloeiende risico's beschreven.

Ten aanzien van het civieltechnische werken worden de bijzondere veiligheidsrisico's beschreven voor zover zij de "normale" uitvoeringsrisico's te boven kunnen gaan.

De ondergenoemde risico’s zijn van toepassing op het gehele werk, en dienen dus altijd extra aandacht te krijgen.

Risico's vanuit het ontwerp, welke mogelijk lichamelijk letsel als rugklachten, gehoor- en oogbeschadigingen of verwondingen tot gevolg kunnen hebben, zijn in de navolgende staat weergegeven als "Lichamelijk letsel".

| OMGEVINGS FACTOR | ACTIVITEIT | ARBO-RISICO | RISICO-OORZAAK | SUGGESTIES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ALGEMENE OMGEVINGSFACTOREN (GELDEND VOOR ALLE ONDERDELEN) |  |  |  |
|  | Werken onder extreme druk | Stress Lichamelijk letsel | Tijdsdruk Onzorgvuldige werkwijze | Verkorting werktijd Planning en afstemming |
|  | Werken in weer en wind | Gezondheid | Klimatologische omstandigheden | Doorwerkkleding Doorwerkvoorzieningen |
|  | Werken zonder adequate bouw- plaatsvoorzieningen | Irritatie Gezondheid | Overbemanning Geen ruimte | Verkorting werktijd Planning en afstemming |
|  | Slechte bereikbaarheid | Ongeval Lichamelijk letsel | Geïsoleerde ligging van de bouwplaats | Voorlichting gevarenaspect Hulpvoorzieningen Communicatie voorzieningen |
|  | ALGEMENE FACTOREN (GELDEND VOOR ALLE ONDERDELEN) |  |  |  |
|  | Werken die overbelasting van het menselijk lichaam veroorzaken | Gezondheid | Werkwijze Keuze materiaal en/of materieel | Keuze materiaal en/of materieel Wijzigen werkwijze |
|  | Werken aan/nabij (hoofd)gas-/olie- waterleidingen | Explosie Verbranding Overstroming | Werkwijze Beschadiging Lekkage Geen of onvoldoende revisietekeningen | Voorlichting ligging NUTS-leidingen Voorlichting gevarenaspect Juiste voorzorgsmaatregelen |
|  | Werken aan/nabij hoog - en/of laagspanningskabels | Elektrocutie | Werkwijze Beschadiging Onvoldoende afstand | Voorlichting ligging NUTS-leidingen Voorlichting gevarenaspect Juiste voorzorgsmaatregelen |
|  | Werken in kleine ruimte | Irritatie Ongeval Lichamelijk letsel | Weinig werkruimte | Fijn afstemming uitvoering Planning Verkorting werktijd Hulpvoorzieningen |
|  | Werken op terrein met slechte bodemgesteldheid | Omvallend materieel/materiaal Ongeval Lichamelijk letsel | Onstabiliteit materiaal en/of materieel | Grondverbetering Tijdelijke hulpvoorzieningen |
|  | Werken met zwaar materieel | Beknelling Ongeval Lichamelijk letsel Omvallen machines | Werkwijze Technische staat materieel Instabiele grondslag Onvoldoende zicht vanuit materieel | Voorlichting gevaren aspect Andere keuze materieel Spiegels ramen e.d. schoon houden. Dodehoekspiegel en/of markering. |
|  | Werken in besloten ruimte | Bedelving | Instabiele omgeving | Deskundig ontwerp hulpconstructies Vluchtwegen |

# 10. Milieurisico’s voortvloeiend uit de werkzaamheden op de bouwlocatie

In het onderstaande overzicht worden de milieurisico’s voortvloeiend uit de werkzaamheden op de bouwlocatie beschreven.

De hier onder genoemde milieurisico’s zijn van toepassing op het gehele werk, en dienen dus altijd extra aandacht te krijgen.

| OMGEVINGS FACTOR | ACTIVITEIT | MILIEU-RISICO | RISICO-OORZAAK | SUGGESTIES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Transport van grond en zand | Verspreiden van grond en zand op ongewenste plaatsen | Grond/zand tussen/aan banden Overbelading Niet afdekken van lading | Zoveel mogelijk banden reinigen voor het verlaten van het bouwterrein. Overbelading voorkomen Afdekken van lading |
|  | Brandstof tanken | Bodemverontreiniging | Morsen bij aftanken Tankplaats onverhard opgesteld Geen absorptiemiddelen aanwezig | Goedgekeurde tankinstallatie met automatische afslag Tankplaats op verharding plaatsen Zorgen voor juiste absorptie middelen |
|  | Machines hydraulisch aangedreven (denk ook aan werkzaamheden nabij de waterkant) | Bodemverontreiniging Verontreiniging oppervlaktewater | Slangbreuk hydrauliek Aan- afkoppelen hulpstukken | Zorgen voor juiste absorptie middelen Aan- en afkoppelen hulpmiddelen boven verharding |
|  | Gemotoriseerde machines | Luchtverontreiniging | Onnodige uitstoot CO voorkomen | Machines niet onnodig laten draaien |
|  | Afval | Verontreiniging omgeving | Niet opruimen van afval in daarvoor bestemde bakken / containers | Zorg voor voldoende en juiste containers ten behoeve van afval |