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[bookmark: _Toc451416472]1	Toelichting op het BLVC plan
[bookmark: _Toc402187746][bookmark: _Toc451416473]1.1 Inleiding
BLVC staat voor Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie. De AVRI hecht er waarde aan dat tijdens de uitvoering van werkzaamheden in de openbare ruimte zo min mogelijk hinder en overlast ontstaat.

[bookmark: _Toc402187747][bookmark: _Toc451416474]1.2 Het BLVC-plan
Het BLVC-plan beschrijft aan welke aspecten de aannemer tijdens de uitvoering aandacht dient te schenken en welke eisen daaraan worden gesteld. Het BLVC-plan gaat met name in op de aspecten van Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie met en voor de betrokken partijen bij dit bestek gedurende de uitvoering. Naast dit BLVC-plan kan van de opdrachtnemer verwacht worden dat er ook andere werkplannen worden opgesteld. De Opdrachtnemer zorgt ervoor dat er in de verschillende plannen geen tegenstrijdigheden en hiaten voorkomen.
Indien dit wel het geval is, bepaalt de directievoerder welk plan leidend is en eventueel op welk moment.
[bookmark: _Toc402187748][bookmark: _Toc451416475]1.3 Aanleiding
Onderhoudswerkzaamheden in de openbare ruimte kunnen leiden tot overlast voor omwonenden, gebruikers en leveranciers. Het is mede de taak van AVRI om deze overlast zoveel mogelijk te beperken. Om ongewenste situaties te voorkomen is het belangrijk om voorafgaand aan de geplande werkzaamheden, de mogelijke consequenties voor de omgeving in kaart te brengen. Op basis van deze inventarisatie kan de opdrachtgever in de voorbereidingsfase voorwaarden opstellen met betrekking tot de Bereikbaarheid, Leefbaarheid en Veiligheid gedurende de werkzaamheden en de wijze waarop de Communicatie hierover plaatsvindt. Middels een doordacht stappenplan moet een evenwicht gevonden worden tussen het goed blijven functioneren van de buitenruimte, de tijd en ruimte die de aannemer nodig heeft om het project te realiseren. Dit stappenplan noemen we het BLVC-plan

[bookmark: _Toc402187749][bookmark: _Toc451416476]1.4 Doel van dit document
Het doel van een BLVC-plan is het in een vroeg stadium onderzoeken, beschrijven en in kaart brengen van de maatregelen die nodig zijn om een goede balans te creëren tussen veilig en efficiënt bouwen en het handhaven van de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid van de directe omgeving. Het plan is ook bedoeld om bestuurders, belanghebbenden en geïnteresseerden te laten zien dat maatregelen zorgvuldig en in overleg met de belanghebbenden zijn voorbereid. 

Daarnaast geeft het plan de inschrijver c.q. de aannemer uitgangspunten en voorwaarden mee met betrekking tot de Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie, op basis waarvan hij de uitvoering tijdens de realisatie gestalte kan geven. 

In deel 3 van het BLVC-plan staan de minimale eisen beschreven. Het niet nakomen van de aspecten in het BLVC-plan zal beboet worden met € 250,= per geval/per dag. 
Dat betekent dat er dus meerdere boetes kunnen worden verkregen op dit werk, binnen een dag. Alvorens een boete op te leggen is, zal de opdrachtgever een mondelinge waarschuwing en of een schriftelijke waarschuwing aan betreffende opdrachtnemer geven inzake de betreffende te kortkoming. 

Afhankelijk van de aard van de tekortkoming, kan de opdrachtgever direct of in tweede instantie een boete opleggen.

[bookmark: _Toc402187750][bookmark: _Toc451416477]1.5 Relatie met het bestek
Dit BLVC-plan is een bindend document behorende bij het bestek 2026-AV-WB Haagknippen
Alle in dit document beschreven eisen zijn van toepassing op de werkzaamheden beschreven in het bestek. De aannemer dient alle fysieke- en procesmatige werkzaamheden, voortvloeiend uit dit document, als resultaatsverplichting uit te voeren. 

De periode waarop het BLVC-plan en de resultaatsverplichting betrekking hebben loopt vanaf de gunning tot en met het einde van het contract.




[bookmark: _Toc402187752][bookmark: _Toc451416478]2 Projectbeschrijving

[bookmark: _Toc402187753][bookmark: _Toc451416479]2.1 Omschrijving project
Het betreft hier haagknippen op diverse locaties in de gemeente West Betuwe:

[image: Afbeelding met kaart

Automatisch gegenereerde beschrijving]

Fig. 1: Overzicht projectomgeving


[bookmark: _Toc402187754][bookmark: _Toc451416480]2.2 Betrokken partijen
De volgende partijen zijn bij dit project betrokken.

	Organisatie

	Rol in project

	Gemeente West Betuwe
	Grondeigenaar 

	Avri
	Opdrachtgever

	Hulpverleningsdiensten
	Ambulance, brandweer, politie

	Begraafplaatsen
	Uitvaarten 

	Belanghebbenden
	Evenementen, scholen, sportverenigingen, speeltuinverenigingen, omwonenden

	Expediteurs
	Bevoorrading, pakketdienst etc.



Overige relevante contactgegevens worden tijdens de bouwvergadering aan de aannemer verstrekt. Wanneer (gegevens van) betrokkenen tijdens de uitvoering van het werk wijzigen, wordt dit door de opdrachtgever schriftelijk aan de aannemer kenbaar gemaakt. 
[bookmark: _Toc402187755][bookmark: _Toc451416481]
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3 	Uitvoeringseisen 

In dit hoofdstuk worden de eisen beschreven waar de aannemer aan moet voldoen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. 


	Nr.
	Onderdeel 
	Betrokken partij
	Omschrijving
	Minimale eis

	B01
	Bereikbaarheid
	Hulpdiensten
Expediteuren
	Wegen, fietsenpaden, voetpaden en in-en uitritten
	Ten alle tijden dienen de wegen, fietspaden en voetpaden toegankelijk te zijn voor hulpdiensten en expediteurs, gedurende de gehele uitvoeringsperiode.


	B02
	Bereikbaarheid
	Gebruiker/Omwonenden
	Wegen, fietsenpaden, voetpaden en in-en uitritten
	Gedurende de uitvoeren van de werkzaamheden dienen fiets en parkeer mogelijkheden voor betreffende gebruikers vrij bruikbaar te blijven.  

	B03
	Bereikbaarheid
	Hulpdiensten
	Brandkranen en brandputten 
	De brandkranen en brandputten (bluswaterputten) dienen ten alle tijden bereikbaar blijven.

	B04
	Bereikbaarheid
	Gebruiker/Omwonenden /Expediteurs
	Ontsluitingswegen en bloktijden
	Werkzaamheden op en langs ontsluitingswegen dienen uitsluitend te worden uitgevoerd binnen vastgestelde bloktijden (09:00 en 15:30 uur) zodat de ochtend- en avondspits worden ontzien en de doorstroming van het verkeer wordt gewaarborgd.

	L01
	Leefbaarheid
	Belanghebbenden
	Geluidsoverlast tijdens gebruik van handgereedschap
	Bij gebruik van handgereedschap moet gebruik gemaakt worden van elektrische machine. 

	L02
	Leefbaarheid
	Belanghebbenden
	Werktijden
	De aannemer dient zich aan de tijden benoemd in het bestek te houden. 

	L03
	Leefbaarheid
	Belanghebbenden (scholen, evenementen, begraafplaatsen verenigingen)
	Activiteiten
	Belanghebbende mogen geen directe hinder ondervinden van de onderhoudswerkzaamheden, gedurende hun activiteiten.

	V01
	Veiligheid
	Belanghebbende
	Veiligheid gebruikers
	De veiligheid van de gebruikers binnen de werkgrenzen dient door de aannemer altijd gewaarborgd te zijn.

	V02
	Veiligheid
	Opdrachtgever
	Snoeiafval op verhardingen 
	Snoeiafval moet direct, uiterlijk dezelfde dag verwijderd worden van verhardingen.

	V03
	Veiligheid
	Opdrachtgever
	Handmatig knippen rondom obstakels
	Handwerk dient in alle tijden zonder schade aan de omgeving uitgevoerd te worden.

	C01
	Communicatie
	Opdrachtgever
	Melding schade
	Schades voortvloeiend uit de werkzaamheden, dienen direct na het ontstaan van de schade gemeld te worden door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever.

	C02
	Communicatie
	Belanghebbende 
	Melden schade
	Schades voortvloeiend uit de werkzaamheden, dient er direct contact opgenomen te worden met de belanghebbende.

	C03
	Communicatie
	Opdrachtgever, belanghebbende
	Melding/klachten
	Calamiteiten meldingen (spoedeisend)
Reactietijd van 1 uur. Oplossingstijd 1 uur
Melding algemeen (niet spoedeisend)
Reactietijd 24 uur. Oplossingstijd 3 werkdagen

	C02
	Communicatie
	Opdrachtgever
	Start afroep bij incidentele werkzaamheden
	Werkzaamheden dienen 2 werkdagen na afroep fysiek te starten.

	C03
	Communicatie
	Opdrachtgever
	Uitstel uitvoering werkzaamheden.
	Indien de werkzaamheden niet volgens de eerdere gemaakte afspraken worden uitgevoerd, dient de opdrachtnemer ten alle tijden met opdrachtgever vooraf overleg te plegen.
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