Concept Overeenkomst ten behoeve van

Audiovisuele middelen gemeente Zevenaar

De ondergetekenden:

De publiekrechtelijke rechtspersoon Gemeente Zevenaar, gevestigd en kantoorhoudende te Zevenaar aan Kerkstraat 27 (KvK-nummer 71235426), hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door M. Bak, Teammanager Informatie, Secretariaat en Facilitair en L. Sluis, Griffier, hierna te noemen "Opdrachtgever"; en;

[NAAM_LEVERANCIER], gevestigd en kantoorhoudende te [PLAATS_LEVERANCIER] aan [ADRES_LEVERANCIER] (KvK-nummer [KVK_LEVERANCIER]), hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door [NAAM], [FUNCTIE], hierna te noemen "Leverancier";

Opdrachtgever en Leverancier worden hierna gezamenlijk ook aangeduid als "Partijen" en afzonderlijk als "Partij".

Nemen het volgende in aanmerking:

Opdrachtgever is overgegaan tot een Europese aanbesteding met kenmerk Z/26/509089 voor Audiovisuele middelen en Dienst(en);

Partijen hebben kennisgenomen van het Bestek;

Leverancier is een ervaren leverancier van Audiovisuele middelen en Dienst(en);

Leverancier heeft aangegeven dat met haar Prestatie aan de eisen van de Opdrachtgever zal worden voldaan;

Opdrachtgever heeft de opdracht gegund aan Leverancier;

Partijen wensen de uit het bovenstaande voortvloeiende rechtsverhouding schriftelijk vast te leggen.

Zijn als volgt overeengekomen:

Algemeen

  - Deze Overeenkomst heeft betrekking op:

        - het leveren van Audiovisuele middelen;

        - het verrichten van Implementatiewerkzaamheden en Onderhoud;

        - het verlenen van een licentie op het discussiesysteem en vergadermanagement oplossing.

  - Op deze Overeenkomst zijn de Inkoopvoorwaarden van de GIBIT 2025 ("Inkoopvoorwaarden") van toepassing. Waar in deze Overeenkomst begrippen met een (begin)hoofdletter worden gebruikt, hebben zij de betekenis zoals gegeven in de Inkoopvoorwaarden.

  - Eventuele algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Leverancier zijn niet van toepassing op de Overeenkomst, ook niet indien Partijen naar deze voorwaarden verwijzen op briefpapier, offertes, facturen of anderszins.

  - Onderstaande documenten maken deel uit van de Overeenkomst als bijlage. Voor zover deze documenten met elkaar in tegenspraak zijn, geldt dat bepalingen van het hoger geplaatste document prevaleren boven de betreffende bepalingen van het lager geplaatste document, tenzij het tegendeel blijkt uit het betreffende document. Voorts geldt dat een nieuwere door Partijen vastgestelde versie van een document de oudere versie vervangt.

        - de Overeenkomst;

        - de Service Level Agreement (SLA);

        - Verslag optionele verificatie;

        - de Verwerkersovereenkomst;

        - de Nota(‘s) van Inlichtingen (NvI);

        - de Inkoopvoorwaarden;

        - Het beschrijvend document;

        - Het Programma van Eisen (PvE);

        - de offerte/inschrijving.

  - Partijen bevestigen dat zij alle bovengenoemde bijlagen hebben ontvangen en dat zij kennis hebben genomen van de inhoud daarvan.

  - Wijzigingen van en aanvullingen op de Overeenkomst en bovengenoemde bijlagen gelden slechts indien deze schriftelijk tussen Partijen zijn overeengekomen.

De Prestatie

  - Tot het Overeengekomen gebruik behoort dat de Prestatie voldoet aan hetgeen beschreven is in de bijlagen.

  - De Leverancier verstrekt Documentatie en actualiseert deze waar nodig. Geactualiseerde Documentatie wordt door Leverancier toegestuurd.

Transport en Aflevering van de Prestatie

  - Leverancier levert de Prestatie af op een locatie die is aangegeven door de Opdrachtgever.

Implementatie van de Prestatie

  - Leverancier draagt zorg voor een tijdige Implementatie van de Prestatie. De Implementatie van de raadzaal en de patio dient afgerond te zijn op 16 maart 2027.

  - De overeengekomen einddatum voor Implementatie geldt als vast en fataal.

  - Indien de voortgang van overeengekomen werkzaamheden vertraging dreigt te gaan ondervinden, maakt Leverancier hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk een melding aan Opdrachtgever en geeft daarbij aan wat de oorzaak is van de vertraging, alsmede de door Leverancier voorgestelde maatregelen om de (dreigende) vertraging te voorkomen of ongedaan te maken. Tevens worden de consequenties van deze vertraging door Leverancier in een rapportage vermeld. Akkoordbevinding door Opdrachtgever van deze rapportage houdt niet in dat Opdrachtgever de oorzaak van de vertraging erkent of dat het fatale karakter van de levertermijnen wordt opgeheven.

  - De vergoeding voor de Implementatie ligt besloten in de Vergoeding en daarom is er geen aanvullende vergoeding verschuldigd.

Licenties

  - Leverancier verleent Opdrachtgever voor vierentwintig (24) maanden een Licentie op de volgende onderdelen van de Prestatie:

        - discussiesysteem en vergadermanagement.

  - De Licentie omvat in ieder geval het recht de Prestatie en alle daarin besloten liggende informatie en kennis te gebruiken voor het Overeengekomen gebruik, alsmede voor testdoeleinden, met inbegrip van alle daarvoor redelijkerwijs noodzakelijke al dan niet tijdelijke verveelvoudigingen en openbaarmakingen.

  - De vergoeding voor de Licentie ligt besloten in de Vergoeding en daarom is er geen aanvullende vergoeding verschuldigd.

Gemeentelijke ICT-kwaliteitsnormen

  - Tot het Overeengekomen gebruik behoort dat de Prestatie op het moment van ingebruikname voldoet aan de volgende in de Gemeentelijke ICT-kwaliteitsnormen voorgeschreven normen, standaarden en eisen:

        - Interoperabiliteit;

        - Informatiebeveiliging en privacy;

        - Documentatie;

        - E-facturering.

Tot het Overeengekomen gebruik behoort dat de Prestatie door middel van Onderhoud blijft voldoen aan de volgende in de Gemeentelijke ICT-kwaliteitsnormen voorgeschreven normen, standaarden en eisen.

Onderhoud en ondersteuning

  - Leverancier onderhoudt de onder deze Overeenkomst aan Opdrachtgever geleverde Prestatie gedurende de Garantieperiode en optioneel gedurende de resterende looptijd van de Overeenkomst zodat de Prestatie blijft voldoen aan het Overeengekomen gebruik en de gegeven garanties.

  - Het Onderhoud wordt verricht conform hetgeen daaromtrent is bepaald in en de Inkoopvoorwaarden.

  - Het Onderhoud maakt gedurende de Garantieperiode onderdeel uit van de dienstverlening en daarom is er geen aanvullende vergoeding verschuldigd. Voor Onderhoud na afloop van de Garantieperiode geldt de vergoeding zoals opgenomen in het Prijsopgaveformulier.

  - Leverancier verzorgt de Implementatie van Updates en Upgrades zodra deze beschikbaar zijn. De Implementatie is onderdeel van Onderhoud en geschiedt zonder nadere vergoeding.

  - Bij Implementatie van een Update zal in beginsel geen Acceptatieprocedure plaatsvinden.

Vergoeding, facturatie en betaling

  - De door Opdrachtgever aan Leverancier te betalen vergoedingen voor het gebruik van de Prestatie zijn vastgelegd in de Offerte, waarbij geldt dat alle vergoedingen worden vermeerderd met de voor de desbetreffende prestatie verschuldigde btw.

  - Indien aanvullende diensten worden overeengekomen, worden de te betalen vergoedingen voor die aanvullende diensten vastgelegd in nadere Overeenkomsten en/of bijlagen bij deze Overeenkomst.

  - Leverancier verzendt de facturen aan Opdrachtgever elektronisch via Peppol, onder vermelding van nummer @@@.

  - De betalingstermijn van de facturen bedraagt dertig (30) dagen na ontvangst van de factuur.

  - Leverancier verzendt indexeringsaankondigingen aan Opdrachtgever elektronisch naar inkoop@zevenaar.nl.

  - In afwijking van artikel 11.2 van de Inkoopvoorwaarden gebruiken Partijen een alternatief facturatieschema, de Overeenkomst.

- De facturatie van de sub-totaalprijs zoals door Inschrijver opgegeven in het Prijsopgaveformulier, tabblad C – prijsonderdeel raadzaal vindt plaats in de volgende termijnen:

    - 1e termijn ter hoogte van 5% bij goedkeuring door Opdrachtgever van de benodigde definitieve audiovisuele systeemtekeningen (zie Programma van Eisen, paragraaf 2.2.4.3).

    - 2e termijn ter hoogte van 25% bij aanvang realisatie waarbij de waarde van de geleverde Producten en Programmatuur tenminste 30% van de totale opdrachtwaarde van die Producten en Programmatuur vertegenwoordigen.

    - 3e termijn ter hoogte van 25% bij aanvang realisatie waarbij de waarde van de geleverde Producten en Programmatuur tenminste 60% van de totale opdrachtwaarde van die Producten en Programmatuur vertegenwoordigen.

    - 4e termijn ter hoogte van 30% tijdens realisatie waarbij de waarde van de tot dat moment geleverde Producten en Programmatuur tenminste 80% van de totale opdrachtwaarde van de goederen vertegenwoordigen.

    - 5e termijn ter hoogte van 15% bij Oplevering. Deze laatste termijn kan pas worden ingediend na het uitvoeren van de Restpunten welke vermeld zullen worden op het Procesverbaal van Oplevering en/of na Acceptatie door Opdrachtgever.

- De facturatie van de kosten voor Producten, Programmatuur en Uurtarieven in het geval van Nadere opdrachten, zie Prijsopgaveformulier, tabblad D – prijsonderdeel Nadere opdrachten vindt als volgt plaats:

- Nadere opdrachten tot € 30.000,- excl. BTW, bij Acceptatie;

- Nadere opdrachten vanaf € 30.000,- excl. BTW, in de volgende termijnen:

    - 1e termijn ter hoogte van 40% bij Opdracht.

    - 2e termijn ter hoogte van 40% bij aanvang realisatie waarbij de waarde van de geleverde Producten en Programmatuur tenminste 50% van de totale opdrachtwaarde van die Producten en Programmatuur vertegenwoordigen.

    - 3e termijn ter hoogte van 20% bij Oplevering. Deze laatste termijn kan pas worden ingediend na het uitvoeren van de Restpunten welke vermeld zullen worden op het Procesverbaal van Oplevering en/of na Acceptatie door Opdrachtgever.

- De facturatie van de optionele exploitatiekosten zoals door Inschrijver opgegeven in het Prijsopgaveformulier, tabblad E – prijsonderdeel exploitatiekosten, en voor zover hiertoe een Nadere opdracht is verstrekt door Opdrachtgever, vindt plaats per (resterend deel van een) kalenderjaar, halverwege het desbetreffende (resterend deel van het) kalenderjaar.

- De facturatie van de werkelijke kosten voor Incidentenafhandeling en Calamiteiten (zie Prijsopgaveformulier, tabblad E – prijsonderdeel exploitatiekosten) vindt plaats per verzamelfactuur per maand, achteraf.

Data

  - In het geval dat met de Prestatie Data wordt verwerkt is Leverancier niet gerechtigd om de Data voor eigen doeleinden te hergebruiken.

  - Leverancier maakt periodieke back-ups van de verwerkte Data.

Governance

  - Partijen wijzen personen aan als contactpersoon namens hun organisatie gedurende de looptijd van de Overeenkomst.

  - Een Partij mag haar contactpersonen wijzigen via een schriftelijke mededeling aan de andere Partij. De wijziging wordt minimaal een week van tevoren gemeld, behoudens in spoedgevallen.

  - Partijen evalueren minimaal één (1) maal per jaar de uitvoering van de Overeenkomst en het resultaat van de Prestatie. De onderwerpen van evaluatie omvatten in ieder geval:

        - De kwaliteit;

        - Service;

        - Onderhoudstermijnen;

        - Nakoming van de SLA;

        - Algemene ervaringen met Leverancier.

  - De tussen Partijen gesloten contractbijlagen worden minimaal één (1) maal per jaar, of op verzoek van de Partijen, geëvalueerd. Partijen kunnen voorstellen doen om de betreffende bijlage aan te passen. Aanpassingen op de bijlagen worden door Leverancier verwerkt. Tijdens deze evaluatie wordt de bijlage in ieder geval getoetst op de bruikbaarheid in achterliggende periode, contactpersonen en hun functie, scope van de dienstverlening of de lopende procedures. Indien nodig kunnen additionele onderwerpen voor de evaluatie uiterlijk één (1) week voor het evaluatieoverleg ingediend worden.

Duur, beëindiging en gevolgen van beëindiging

  - De Overeenkomst vangt aan per 1 september 2026. De initiële looptijd van de Overeenkomst start na Acceptatie (zie beschrijvend document) en heeft een initiële looptijd van 2 jaren.

  - Na afloop van de looptijd wordt de Overeenkomst slechts op verzoek van Opdrachtgever verlengd met telkens een (1) jaar.

  - De Overeenkomst kan maximaal driemaal worden verlengd.

  - Opdrachtgever geeft uiterlijk zes (6) maanden voor het einde van de looptijd aan de Overeenkomst te verlengen.

Afwijkingen van de Inkoopvoorwaarden

  - De volgende artikelen uit de Inkoopvoorwaarden worden vervangen:

        - De in het Prijsopgaveformulier ingevulde Uurtarieven kunnen conform hetgeen bepaald in artikel 11.8 van de GIBIT 2025 voor het eerst per 1 januari 2028 worden geïndexeerd.

        - De overige in het Prijsopgaveformulier ingevulde tarieven en (opslag-)percentages staan vast voor de gehele looptijd van de Overeenkomst, dit als uitzondering op hetgeen bepaald in artikel 11.8 van de GIBIT 2025.

Aldus overeengekomen en ondertekend:

| Namens Opdrachtgever | Namens Leverancier |
| --- | --- |
| ---------------------------------------------- [NAAM VERTEGENWOORDIGER], [FUNCTIE VERTEGENWOORDIGER] [DATUM ONDERTEKENING] | ---------------------------------------------- [NAAM VERTEGENWOORDIGER], [FUNCTIE VERTEGENWOORDIGER] [DATUM ONDERTEKENING] |