Bijlage 2 Bouwlogistieke maatregelen voor projecten in de GWW.
Bij projecten in de Grond- Weg- en Waterbouw (GWW) gaat efficiëntere bouwlogistiek (het organiseren van het bouwverkeer) vooral over het praktisch organiseren van het werk. Denk aan het slim inrichten van de werkruimte, een goede volgorde en planning van het werk, duidelijke aan- en afvoerroutes en goede afspraken over de aanvoer en afvoer van materialen. Zo helpt efficiënte bouwlogistiek om hinder te beperken, de omgeving bereikbaar te houden, onnodige ritten te voorkomen en het werk in de openbare ruimte goed uitvoerbaar te maken. 
Hieronder staan voorstellen van maatregelen. Kunt u als inschrijver in de aanbestedingsfase al voldoende concreet aangeven welke maatregelen u neemt om bouwverkeer en hinder te beperken en welk effect dit gaat hebben? 
	Nr.
	Bouwlogistieke maatregel
	Pas ik altijd, soms of nooit toe. Met welk effect?

	1
	Eén aanspreekpunt voor planning, transport, opslag en afvoer
	

	2
	Slimme volgorde en planning van het werk
	




	3
	Slimme routering voor bouwverkeer
	

	4
	Grond, puin en materialen zoveel mogelijk op of bij het werk hergebruiken
	

	5
	Tijdelijke opslagplekken of depots
	

	6
	Duidelijke laad- en loslocaties
	

	7
	Afgesproken tijden voor transport
	

	8
	Wachtplek voor vrachtwagens
	




	9
	Materieelplanning
	


	10
	Vervoer over water
	

	11
	Afspraken over toegestane voertuigen
	

	12
	Leveren op het moment dat het nodig is
	




	13
	Onderdelen vooraf maken of samenstellen (prefab)
	

	14
	Gedeeld gebruik van materieel
	




	15
	Leveringen combineren
	




	16
	Parkeerregeling voor personeel
	

	17
	Vervoer van personeel naar het werkvak
	






