Bijlage 1 Vragenlijst Design, Build & Maintain huisvesting KNMI

| Bedrijfsnaam / Statutaire naam | [invullen] |
| --- | --- |
| Adres | [invullen] |
| Naam & functie | [invullen] |

| Vraag 1: Bent u voornemens deel te nemen aan de aanbesteding op basis het verstrekte informatiedocument en heeft u hiervoor capaciteit beschikbaar? |  |
| --- | --- |
| Antwoord:[invullen Ja/Nee] |  |
| Zo ja, wat zou de voorgenomen aanbesteding nog interessanter maken gezien het gestelde in het informatiedocument? | Zo nee, welke aspecten in de voorgenomen aanbesteding in het informatiedocument weerhouden u om deel te nemen? |
| Toelichting: [invulveld] |  |

Vraag 2: Het project wordt als één fase uitgevoerd. De Design & Build (DB) planning van het DBM-contract is opgebouwd uit de volgende fasen: - Designfase (inclusief voorbereidingsfase en omgevingsvergunningaanvraag): Onze inschatting 21 maanden - Buildfase: Demontagefase. Onze inschatting 18 maanden - Buildfase: Vernieuwbouwfase. Onze inschatting 24 maanden Wij zien in deze 3 fasen parallelwerkzaamheden mogelijk, waardoor de totale ingeschatte doorlooptijd van de Design&Buildfase ca. 51 maanden bedraagt. Acht u deze totale ingeschatte doorlooptijd reëel en haalbaar?

Antwoord: [invullen Ja/Nee]

Zo nee, dit graag toelichten.

Toelichting: [invulveld]

Vraag 3: Ziet u gezien het gestelde in het informatiedocument nog onduidelijkheden, opvallende zaken of specifieke kansen & risico’s voor deze DBM opgave?

Antwoord: [invullen Ja/Nee]

Zo ja, dit graag toelichten

Toelichting: [invulveld]

Vraag 4: Heeft u gezien het gestelde in het informatiedocument nog aanbevelingen voor deze DBM opgave?

Antwoord: [invullen Ja/Nee]

Zo ja, dit graag toelichten

Toelichting: [invulveld]