Integraal Veiligheids Plan (IVP)

Project:

Herinstallatie, vervanging en verduurzaming van kribbakens

Colofon

| Documentinformatie |  |
| --- | --- |
| Uitgegeven door |  |
| Contract manager | Benno Janssen |
| Telefoon | 0655393132 |
| Opgesteld door | Bert Onderweegs |
| Versie | 2.0 |
| Status | Ter vaststelling |

| Acceptatie |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Uitgegeven door: |  |  | Paraaf: | Datum: |
| Opsteller(s) | Bert Onderweegs |  |  | Datum |
| Vrijgave en vaststelling Project Management: | Ruben Stolk |  |  | Datum |
|  |  |  |  | Datum |
| Versiebeheer |  |  |  |  |
| Versie | Datum | Reden van uitgifte/wijzigingen |  |  |
| 1.0 | 1-8-2024 | Eerste uitgifte voor commentaar |  |  |
| 2.0 | 01-02-2026 | Aanpassing team OG |  |  |

Coördinator voorbereiding/ ontwerp van de zijde van de opdrachtgever:

| Voorbereiding / ontwerp fase Opdrachtgever | Paraaf: | Datum: |
| --- | --- | --- |
| Rutger Vriend |  |  |
| Ontwerp / uitvoeringsfase Rijksrederij |  |  |
| NNB |  |  |
| Ontwerp / uitvoeringsfase ON |  |  |
| NNB |  |  |

Inhoud

Integraal Veiligheids Plan (IVP)	1

Inleiding	4

1	Uitgangspunten en randvoorwaarden	6

1.1	Beleidsverklaring DG	6

1.2	Ambitie en doelen	7

1.3	Gedragsregels voor projectmedewerkers	7

1.4	Relevante veiligheidsdomeinen	7

2	Het project	8

2.1	Reikwijdte en grenzen project	8

2.2	Betrokken partijen	8

2.3	V&G Coördinatie Ontwerpfase en Uitvoeringsfase	9

2.4	Verdeling van overige taken en verantwoordelijkheden	9

2.5	Planning van de werkzaamheden	12

3	Maatregelen	13

3.1	Algemeen	15

3.2	Arbeidsveiligheid	15

3.3	Nautische veiligheid	16

3.4	Waterveiligheid	16

3.5	Constructieve veiligheid	16

3.6	Sociale veiligheid	17

4	Afspraken	18

4.1	Voorbereiding	18

4.2	Overleg	18

4.3	Coördinatie	18

4.4	Uitvoering	18

5	Wijze van toezicht	20

5.1	Organisatie	20

5.2	Uitvoering	20

6	Training en instructie	21

Bijlage A	Object gebonden- en samenlooprisico’s	22

Bijlage B	Opdrachtgevers RI&E	24

Bijlage C	: BTO keuze document	26

Inleiding

Dit IVP is de invulling van het wettelijk vereiste V&G plan voor arbeidsveiligheid, uitgebreid met de overige specifieke veiligheidsdomeinen voor Rijkswaterstaat. Als Opdrachtgever heeft Rijkswaterstaat de verantwoordelijk om tijdens de ontwerpfase dit IVP:

- op te (laten) stellen en;

- onderdeel te laten zijn van het contractdossier en;

- beschikbaar te stellen op de bouwlocatie alvorens de uitvoeringswerkzaamheden van start gaan (= moment dat opdrachtnemers op de bouwlocatie komen”).

De bovenstaande criteria hebben tot gevolg dat het IVP gekoppeld is aan het contract en deel uitmaakt van de tender bundels voor de uitvraag voor aanbiedingen. Aanpassingen door de Aannemer worden beoordeeld en definitief opgenomen in het plan na verkregen acceptatie door de Opdrachtgever.

Als er fysieke werkzaamheden op de bouwlocatie worden uitgevoerd, is de opdrachtnemer vervolgens verantwoordelijk voor het uitvoeren van dit IVP en het actualiseren ervan zodra de uitvoeringswerkzaamheden daartoe aanleiding geven. Deze aanleiding kan zijn: aanvullende werkzaamheden, meerdere Aannemers op dezelfde werklocatie, nieuwe, ten tijde va het opstellen van dit IVP nog onbekende veiligheidsrisico’s en veranderingen in werk en project organisatie.

In deze gevallen zal de coördinator Uitvoeringsfase namens de Aannemer, in overleg met de coördinator Ontwerpfase namens de opdrachtgever, moeten zorgen voor de noodzakelijke afstemming en coördinatie.

Dit IVP is als volgt opgebouwd:

- Hoofdstuk 1: Een beschrijving van de RWS veiligheidsambitie alsmede de project specifieke veiligheidsdoelstellingen.

- Hoofdstuk 2: Een beschrijving van het tot stand te brengen bouwwerk, een overzicht van de betrokken ondernemingen op de bouwlocatie, de naam van de coördinator Ontwerpfase en van de coördinator Uitvoeringsfase;

- Hoofdstuk 3: De eisen aan maatregelen die volgen uit de risico-inventarisatie en -evaluatie, bedoeld in bijlage A;

- Hoofdstuk 4: De afspraken met betrekking tot de uitvoering van de maatregelen, bedoeld in hoofdstuk 3;

- Hoofdstuk 5: De wijze waarop toezicht op de maatregelen wordt uitgeoefend;

- Hoofdstuk 6: De bouwkundige, technische en organisatorische keuzen die in verband met de veiligheid en gezondheid van de werknemers en zelfstandigen in de uitvoeringsfase worden gemaakt alsmede de onderzoeken en rapporten die de onderbouwing van deze keuzen ondersteunen;

- Hoofdstuk 7: De wijze waarop voorlichting en instructie aan de werknemers op de bouwplaats wordt gegeven.

- Bijlage A: een inventarisatie en evaluatie van de specifieke gevaren voor het betreffende werk (de objectrisico’s) en specifieke gevaren die het gevolg zijn van de gelijktijdige en achtereenvolgende uitvoering van de bouwwerkzaamheden en in voorkomend geval van de wisselwerking met doorgaande exploitatiewerkzaamheden (de samenlooprisico’s);

- Bijlage B: de RI&E van de opdrachtgever waarin de integrale veiligheidsrisico’s zijn opgenomen, welke aangevuld wordt met de beheersmaatregelen door de Aannemer

- Bijlage C: Het BTO keuze document t.a.v. de overwegingen om te komen tot een veilige installatie, gebruik (onderhoud) en verwijdering van kribbakens.

Het IVP is een coördinatie document dat zal worden aangepast indien wijzigingen in de praktijk daar aanleiding toe geven. Zie hiervoor de tabel “versiebeheer” in de colofoon.

Indien volledig ingevuld en correct gebruikt voldoet dit IVP aan de wettelijk vereisten voor een V&G-plan; hierdoor is een separaat V&G-plan niet nodig.

Uitgangspunten en randvoorwaarden

Beleidsverklaring DG

Directeur-generaal Rijkswaterstaat

Ambitie en doelen

Rijkswaterstaat heeft zich gecommitteerd aan een proactieve en integrale aanpak van veiligheidszorg voor:

- Medewerkers en andere betrokkenen;

- Gebruikers van de wegen en de vaarwegen;

- Derden.

Deze algemene ambitie is door de opdrachtgever en het projectteam voor dit specifieke project vertaald in de volgende project specifieke doelen:

- Nul gewonden, nul doden. Dit geldt voor alle betrokken partijen, waaronder Rijkswaterstaat, (coördinerend) opdrachtnemer en derden.

- Het uitvoeren en rapporteren over tenminste 1 integrale veiligheidsinspectie per maand

- Aantoonbare Actieve betrokkenheid van het senior management van opdrachtgever en opdrachtnemer zijde.

Voor dit project zijn veiligheidsdoelstellingen vastgesteld die een onderbouwing geven aan de organisatie brede aanpak van Veiligheidsdenken, met Arbo veiligheid in het bijzonder.

De bovenstaande doelstellingen worden beschouwd als haalbaar en toetsbaar:

Gedragsregels voor projectmedewerkers

Voor dit project gelden de volgende gedragsregels:

- Ik heb een voorbeeldfunctie.

- Ik neem veiligheid altijd mee in mijn werk.

- Ik zorg voor een veilige werkomgeving.

- Ik stop elke klus die niet veilig voelt.

- Ik meld (bijna)ongevallen altijd via 0800-8002 en bespreek deze.

- Ik zorg voor het toepassen van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s).

Relevante veiligheidsdomeinen

Voor dit project zijn de volgende aangekruiste veiligheidsdomeinen relevant:

| ☒ Arbeidsveiligheid (altijd relevant) | ☐ Elektrische veiligheid |
| --- | --- |
| ☒ Verkeersveiligheid | ☐ Tunnelveiligheid |
| ☒ Nautische veiligheid | ☐ Constructieve veiligheid |
| ☒ Waterveiligheid | ☒ Sociale veiligheid |
| ☐ Externe veiligheid | ☐ Brandveiligheid* |
| ☐ Machineveiligheid | ☐ Integrale beveiliging |

De aangekruiste veiligheidsdomeinen worden behandeld in dit IVP.

Het project

Reikwijdte en grenzen project

Omschrijving van het project

- Het project omvat de activiteiten:

Het vernieuwen van kribbakens langs de Rijkswateren, inclusief het, indien nodig, vernieuwen van bijbehorende fundaties. Het project wordt gefaseerd uitgevoerd op basis van beschikbaarheid van te plaatsen bakens, verkregen toestemming van de beheerder en beschikbaarheid van de nodige middelen.

Locatie van het project (fysieke grenzen)

|  | Overzicht van de locaties waar kribbakens vervangen gaan worden Het contract omvat meerdere locaties ( figuur aanpassen met gegevens uit SAP of Geoweb) |
| --- | --- |

Betrokken partijen

Opdrachtgever

| Organisatie | Ministerie van Infrastructuur en Milieu Directoraat Generaal Rijkswaterstaat |
| --- | --- |
| Functie | Portfoliomanager |
| Naam | Jorrit Nieuwenhuis |
| Bezoekadres | Griffioenlaan 2 flexplek L3 |
| Postcode en Plaats | 3526 LA Utrecht |

| Organisatie | Ministerie van Infrastructuur en Milieu Directoraat Generaal Rijkswaterstaat |
| --- | --- |
| Functie | Project manager |
| Naam | Ruben Stolk |
| Bezoekadres | Harderhaven 1 |
| Postcode en Plaats | 3898 LN Zeewolde |

Aannemer(s) 
Vermeld hier de gegevens van de (hoofd)contractant

| Organisatie | NNB |
| --- | --- |
| Naam |  |
| Bezoekadres |  |
| Postcode en Plaats |  |
| Telefoonnummer |  |
| Emailadres |  |

Overige partijen

Onder overige partijen worden verstaan de andere partijen die, naast Rijkswaterstaat en de Opdrachtnemer, zelfstandig werkzaamheden uitvoeren onder toezicht van de ON (opdrachtnemer als contracthouder). Om te kunnen inschatten welke impact veranderingen in de uitvoering van dit project zouden kunnen hebben, worden tevens de volgende belanghebbenden in dit project geïdentificeerd:

- Regionale dienst Rijkwaterstaat (bijvoorbeeld District);

- Toekomstige en huidige gebruikers van vaarwegen

- Gemeenten, Provincies en Waterschappen die het onderhoud en instandhouding van de kribben in portefeuille hebben.

V&G Coördinatie Ontwerpfase en Uitvoeringsfase

Coördinator Ontwerpfase, namens de opdrachtgever

Het project omvat het verwijderen van bestaande kribbakens en eventueel fundaties, gevolgd door het eventueel maken van een nieuwe fundatie met daarop een nieuw baken. Deze bakens zijn uit ontwikkeld en het ontwerp is gestandaardiseerd opgenomen in de productcatalogus. Omdat er binnen dit project verder geen ontwerpactiviteiten plaats vinden is daarmee ook de functie van coördinator ontwerpfase vervallen. Er vinden wel voorbereidende werkzaamheden plaats waardoor er gedurende de voorbereiding wel een coördinerende taak is.

N.B. De wettelijke Ontwerpfase loopt totdat “de schop de grond in gaat” (daadwerkelijke, fysieke start werkzaamheden) en eindigt dus niet na Contractgunning. In voorkomende gevallen kunnen Ontwerpfase en Uitvoeringsfase parallel lopen.

| Coördinator Ontwerpfase |  |
| --- | --- |
| Organisatie | Rijkswaterstaat VWM |
| Naam | IJsbrand Visser |
| Bezoekadres | Maastoren 17.008 flexplek 17e verdieping |
| Postcode en Plaats | 3072 AP Rotterdam |
| Telefoonnummer | 0625359715 |
| Emailadres | ijsbrand.visser@rws.nl |
| V&G ondersteuning door | Bert Onderweegs (PIV) / Johan Knulst (VGC) |

De coördinator Ontwerp is in staat de volgende taken te vervullen:

- Weet op te treden vanuit een mandaat

- Kan coördineren, monitoren en entameren.

- Heeft zelf kennis van alle Arbo verplichtingen (theorie) en zicht op de uitvoering daarvan, of weet de aanbevelingen van de Arbo deskundige om te zetten in maatregelen van de eigen (project)organisatie

- Kan een V&G-plan opstellen of op laten stellen, en weet waar het aan moet voldoen

- Heeft affiniteit met – , en is in staat om te participeren in -, de voorbereiding, en kan hierover communiceren met de uitvoerende partij

- Heeft zicht op gevaren, verbonden aan werkzaamheden bij doorgaande exploitatie

- Kan een V&G-dossier samenstellen, en weet waar het aan moet voldoen

- Weet te escaleren als het eigen functioneren wordt belemmerd

- De coördinatie plicht geldt voor het hele areaal: in het geval er meerdere projecten/partijen werkzaam zijn op hetzelfde areaal dient dit IVP inzage te geven hoe aan de coördinatie tussen deze projecten, en de aanverwante werkzaamheden, invulling wordt gegeven.

Coördinator Uitvoeringsfase, namens de Opdrachtnemer

| Organisatie |  | NNB |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Naam |  |  |  |  |
| Bezoekadres |  |  |  |  |
| Postcode en Plaats |  |  |  |  |
| Telefoonnummer |  |  |  |  |
| Emailadres |  |  |  |  |
| V&G ondersteuning door |  |  |  |  |

Verdeling van overige taken en verantwoordelijkheden

Het Integraal Veiligheidsplan (IVP) omvat naast het V&G specifieke deel ook componenten die ressorteren onder het begrip Integrale Veiligheid.

De organisatie structuur van het team aan de opdrachtgevers zijde is onderstaand opgenomen. Bij overdracht van dit plan wordt van de aannemer verwacht dat de uitvoeringsorganisatie aantoonbaar gekoppeld wordt aan de verschillende sleutelfuncties aan de kant van de opdrachtgever.

Projectmanager (PM)

De projectmanager is primair verantwoordelijk voor het bereiken van het  projectresultaat binnen de vooraf gestelde randvoorwaarden ten aanzien van tijd en geld. Daarnaast is de projectmanager de eindverantwoordelijke voor integrale veiligheid in het project. Hij is tevens verantwoordelijk voor:

- Veiligheidscultuur binnen projectteam en scopegebied;

- Aanspreken van andere projectteamleden op veiligheid;

- Draagt binnen het project belang van veiligheid uit;

- Sturing geeft op houding en gedrag;

- Is actiehouder bij het afhandelen van incidenten;

- Heeft periodiek overleg met IPM-teamleden over de dagelijkse praktijk (o.a. veiligheid).

Technisch Manager (TM)

De technisch manager is verantwoordelijk voor:

- De coördinatie en dagelijkse aansturing van integrale veiligheid in het project vanuit opdrachtgever zijde. Binnen het gebied van de vaste vaarwegmarkeringen is er voor gekozen deze taak onder te brengen bij de CO (coördinator ontwerp)

- Operationele borging van integrale veiligheid, conform het Kader integrale Veiligheid in Projecten (KIViP);

- Het houden van toezicht op de uitvoering conform eisen, wetten en regelgeving, op de van toepassing zijnde veiligheidsdomeinen.

- Is aanspreekpunt bij incidenten, stemt af met projectmanager;

- Draagt de gedragsregels veiligheid RWS binnen het projectteam uit.

- Het (laten) beoordelen en accepteren van het IVP uitvoeringsfase.

Contractmanager (CM)

De contractmanager is verantwoordelijk voor de beheersing en borging van het gehele proces van contractvoorbereiding en –uitvoering. De contractmanager is ook degene die de dagelijkse contacten onderhoudt en zo nodig de onderhandelingen voert.

Taken en verantwoordelijkheden in het kader van dit IVP zijn onder andere:

- Toezien op veilig werken door o.a. vanuit het contractbeheersplan en toetsplan gericht te laten toetsen op IV.

- Aanspreken van de aannemer op onveilig werken en erop toezien dat deze tijdig en effectief corrigerende maatregelen treft naar aanleiding van incidenten of toets resultaten en effectief preventieve maatregelen neemt ter voorkoming van herhaling.

- Periodiek bespreken status van knelpunten, opgetreden incidenten en auditresultaten met de Aannemer

Omgevingsmanager

De omgevingsmanager heeft naast de taken en verantwoordelijkheden vanuit omgevingsmanagement, expliciete taken met betrekking tot Integrale veiligheid binnen projecten.

Hiertoe worden de volgende activiteiten gerekend:

- Inventariseert klanteisen inzake veiligheid;

- Overlegt met de veiligheidsregio;

- Minimaliseert veiligheidsrisico’s voor de omgeving (verkeer, omwonenden).

- Communiceert en stemt af met omgeving;

- Validatie van sociale veiligheid in ontwerp bij stakeholders.

Projectadviseur Integrale Veiligheid (PIV)

Taken en verantwoordelijkheden:

- Ondersteunt binnen het project de Technisch Manager in zijn rol van Coördinator Ontwerpfase

- Uitdragen van voorbeeldfunctie voor alle veiligheidsthema’s.

- Uitdragen veiligheidsgedragsregels van RWS.

- Waargenomen onveilige situaties rapporteren aan CM.

- Bewaken en laten toepassen van de vigerende kaders en richtlijnen.

- Creëren en actueel houden van het Integraal Veiligheidsplan (IVP), waaronder het risicoregister integrale veiligheid.

- Uitwerken van IVP naar Veiligheidsbeheerplan (VBP) en het inrichten en actueel houden van het integraal veiligheidsdossier.

- Ondersteuning bij het borgen van veiligheidsaspecten en toezien op het werken volgens veiligheidseisen door opdrachtnemer.

- Toezien dat veiligheid de gewenste aandacht krijgt in het projectteam, onder andere door lunchlezingen en te wijzen op verantwoordelijkheden en taken.

- Toetsen van voor veiligheid relevante plannen en documenten van de opdrachtnemer als adviseur: verstrekken van informatie en advies over de toepassing van het veiligheidsbeleid en –regelgeving aan de contractteams.

- Bewaken en afstemmen van de veiligheidscultuur binnen het projectteam..

- Het (laten) uitvoeren van incidentregistratie en –analyse en/of adviseren hierover.

- Up to date houden van het risicodossier (verwerking geconstateerde veiligheidsrisico’s).

Planning van de werkzaamheden

| Beoogde datum aanvang werkzaamheden in areaal | 2026 |
| --- | --- |
| Beoogde datum einde werkzaamheden | 2030 |
| Beoogde uitvoeringsduur | 4 jaar |
| Beoogde meerjarige onderhoudsperiode | nvt |

Maatregelen

In dit hoofdstuk wordt het gewenste beheers niveau beschreven voor de risico’s die bij de voorbereiding zijn geïdentificeerd. (bijlage A).  Het IVP is een dynamisch document en wordt geactualiseerd op het moment dat de werkzaamheden en/of omstandigheden daartoe aanleiding geven. Dit geldt tevens voor de aan dit IVP gebonden RI&E.

De beheersmaatregelen zijn gebaseerd op de Arbeid hygiënische strategie en houden een prioriteit in die als volgt wordt aangeduid:

- bronbestrijding van het risico (bijv.: ontwijken van risico element)

- organisatorische maatregelen (bijv.: reductie blootstelling; verdeling blootstelling over meerdere personen, werkvergunning)

- afscherming van het gevaar

- toepassing van persoonlijke beschermingsmiddelen

Bij het vaststellen en/of wijzigen van de (overeengekomen) werkwijze, is het noodzakelijk gebleken dat aandacht besteed wordt aan de invloed op de effectiviteit van reeds geaccepteerde beheersmaatregelen

Hierbij dient onder andere aandacht besteed te worden aan risico’s die hun oorsprong vinden in externe (= buiten het werkgebied van de Aannemer, c.q. beheersgebied van de Opdrachtgever) oorzaken. Het is van belang om deze risico’s te benoemen, er voorlichting over te geven en werkafspraken te maken met betrokken partijen om te voorkomen dat extra risico’s voor de uitvoerenden worden geïntroduceerd door anderen dan de eigen werkgever.

De volgende situaties geven aanleiding tot coördinatie:

- Meerdere werkgevers op dezelfde locatie

- Werken in ( de omgeving van) een aangewezen gebied met een speciaal doel

- Bewegingen van andere scheepvaart

- Locatie in beheer bij een andere partij dan VWM

- Onderhoud is neergelegd bij een derde partij.

- De partijen die samen het gehele logistieke proces drijven

Met betrekking tot calamiteiten is het van essentieel belang dat calamiteiten regelingen niet alleen worden opgezet met in achtneming van de relatie tussen de Aannemer en Opdrachtgever, ook lokaal gezag en handhaving dienen een plaats te krijgen in de plannen en zo mogelijk te participeren in geplande oefeningen.

Op basis van het contract wordt uitgegaan van de aanwezigheid van een Arbo management systeem, gebaseerd op internationale criteria (ISO 45001) en / of een veiligheidsbeheerssysteem zoals VCA of ISM/MLC. In ieder geval worden het beheersproces en - methodiek van zowel niet- en routinematige blootstelling aan gevaren voor veiligheid en gezondheid onderworpen aan een onafhankelijke toets (o.a. door Certificatie instelling) waarvan objectief bewijs wordt gevraagd tijdens de aanbesteding.

Van opdrachtnemers wordt verwacht dat tijdens de uitvoering van de werkzaamheden actief wordt gelet op gevaarlijke situaties en near-misses. Incidenten met een ernstniveau van 3 of meer (ziekenhuisopname, (kans op) blijvend letsel, overlijden tgv ongeval)  dienen altijd te worden gemeld aan Projectleiding en via het nummer 0800-8002.

In die gevallen waarbij sprake is van een ernstig ongeval (kans op blijvend letsel, overlijden of opname voor herstel in een hospitaal) dient tevens onmiddellijk de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) te worden geïnformeerd.

Algemeen

Deze paragraaf bevat algemene maatregelen, die niet voortkomen uit een specifiek veiligheidsdomein.

Algemene maatregelen, die verwacht worden van de aannemer om een voldoende acceptabel niveau van risico beheersing te bereiken tijdens de werkzaamheden onder dit contract zijn:

- Controle op voldoen aan de door het project opgegeven kwaliteitscriteria (beheersing van kwaliteitsrisico’s, waardoor risico’s, ontstaan door herstellen van kwaliteitsfouten, kunnen worden voorkomen)

- Voorzien van informatie door Opdrachtgever aan de Aannemer ten aanzien van de geïdentificeerde risico’s per object de voorbereiding van de werkzaamheden.

Arbeidsveiligheid

Onder arbeidsveiligheid wordt verstaan het voldoen aan de wettelijke verplichtingen zoals vastgelegd in de Arbowet en de onderhavige besluiten tijdens de realisatiefase.

Voor arbeidsveiligheid geldt de volgende specifieke aandacht (belangrijk risico) voor:

* Ontwerpfase:

Omdat gebruik wordt gemaakt van bakens, die zijn uitgevoerd conform de productcatalogus vinden geen verdere ontwerp activiteiten plaats.

* Realisatiefase (niet uitputtend):

Gevaren vanuit raakvlakken, o.a.:

- Werken in een klein gebied

- Bereikbaarheid voor hulpdiensten

- Slip/struikelgevaar

- Ruimtegebrek

Blootstelling aan gevaarlijke stoffen, o.a.:

- Tijdens verwijdering oude Cr6 verdacht kribbakens

- Dieselmotoren Emissie

- Mogelijk vrijkomend kwartsstof bij verwijdering oude fundatie

Fysieke gevaren, o.a.:

- Beknelling/verdrukking tussen/onder de hoog-laagwerker

- Hydrauliekolie onder druk bij beschadigen leiding

- Losbreken van trilblok

- Verlies van grip bij rooien van fundatie

Fysische gevaren, o.a.:

- Gehoor, bij gebruik gereedschappen

- Blootstelling aan weersinvloeden

Valgevaar, o.a.:

- bij onjuiste inzet hoog-laagwerker

- bij onjuiste inzet hijskraan met werkbak

Voor het onderhavige contract is de voltooiing van de Ontwerpfase ondergebracht bij de opdrachtnemer middels detail engineering van het kribbaken conform de product catalogus.

Daarmee zijn Opdrachtgever en Opdrachtnemer in de zin van het Arbobesluit (artikel 2.26) een ontwerpende partij..

Inhoud overdracht

Tijdens de overdrachtsbespreking (contract is gegund, opdrachtnemer begint de voorbereiding van uitvoering) draagt de projectmanager vanuit de opdrachtgever de volgende documenten over aan de projectmanager van de opdrachtnemer :

- RI&E Veiligheid opgesteld tijdens de voorbereiding: zie bijlage A bij dit IVP;

- V&G-plan gebaseerd op de voorbereidingsfase: het contract gerelateerde IVP deel 2;

- Een samenvatting op hoofdlijnen van aangeleverde en contract gerelateerde Veiligheidsdocumentennl91

Nautische veiligheid

Hieronder wordt de veiligheid van nautisch verkeer gekenmerkt. Vaarwegmarkering is een essentieel onderdeel voor het bereiken een acceptabel niveau van nautische veiligheid.

Voor nautische veiligheid geldt de volgende specifieke aandacht (belangrijk risico) voor:

Ontwerpfase:

Omdat het hier gaat over het plaatsen van een standaard product zijn er geen specifieke ontwerp gerelateerde risico’s

Realisatiefase (niet uitputtend)

- Controle op conditie van fundatie voorafgaand aan plaatsing nieuw kribbaken

- Geen conflict met arbeidsveiligheid m.b.t. toegang tot de kribbaken locatie

Maatregelen gericht op:

- Het waarborgen van de technische beschikbaarheid van de geplaatste markeringen;

- Het voorkomen van onveilige situaties door het overige scheepvaartverkeer tijdens de geplande werkzaamheden;

- Het voorkomen van aanvaringsgevaar met andere vaartuigen rondom het object

Waterveiligheid

Het wegnemen van en/of preventief beheersen van risico's van overstromen, wateroverlast en waterschaarste.

Voor waterveiligheid geldt de volgende specifieke aandacht (belangrijk risico):

Ontwerpfase

- Bereikbaarheid bij hoge stroomsnelheden en waterstand

Realisatiefase (niet uitputtend):

- Integriteit installatie o.a.: bestendigheid tegen onderspoelen

- Bij hoge stroomsnelheden of groot verschil tussen laag en hoog tij.

Maatregelen gericht op het beheersen van risico’s bij:

- Het betreden van de object locatie

- Positie houden door het werkschip

Constructieve veiligheid

Onder constructieve veiligheid wordt verstaan de veiligheid van personen met betrekking tot het bezwijken van of het ontstaan van schade aan een constructie.

Voor constructieve veiligheid geldt de volgende specifieke aandacht (belangrijk risico) voor:

Ontwerpfase

- Mogelijke belasting van baken/ fundatie door stroming

- Fundatie sterkte en weerstand tegen uitspoelen

* Realisatiefase (niet uitputtend):

- Bezwijken van kribbaken, o.a.: door verkeerde belasting voorspelling

Maatregelen gericht op

- Voorkomen van bezwijken van constructies door overbelasting en/ of corrosie

Sociale veiligheid

Onder de term sociale veiligheid wordt verstaan de bescherming of het zich beschermd voelen tegen gevaar dat veroorzaakt wordt door of dreigt van de kant van menselijk handelen in de openbare ruimte.

Voor sociale veiligheid geldt de volgende specifieke aandacht (belangrijk risico) voor:

Ontwerpfase

- Mate van geïsoleerde ligging object

Realisatiefase (niet uitputtend):

- Werkuitvoering met minimaal twee personen

- Diplomering BHV. LRH

Maatregelen gericht op:

- Het voorkomen van onaanvaardbaar tijdsverlies in geval van hulpverlening

- Het veilig kunnen werken rekening houdend met de PSA van medewerkers

Afspraken

De volgende werkafspraken zijn van toepassing op dit contract:

Voorbereiding

De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de volgende activiteiten tijdens het opstellen van het contract:

- Formulering Technische specificatie van het werk

- Het formuleren van een eisenpakket met betrekking tot beheersing van de tijdens de voorbereidingsfase geïdentificeerde risico’s

- Identificatie van risico’s, voorkomend uit het ontwerp die adequaat beheerst dienen te worden tijdens de uitvoering.

- Aanwijzing van coördinator voorbereidingsfase

Overleg

Gedurende de looptijd van het contract, dat zich volledig richt op het vervangen van kribbakens dient overleg plaats te vinden op diverse niveaus, zowel binnen de eigen organisatie als binnen de relatie drachtgever – opdrachtnemer.

| Soort overleg | periode | Bijwoning door |
| --- | --- | --- |
| PSU (project start up | Voorafgaand aan de werkzaamheden | OG, management Aannemer en eventueel belanghebbenden |
| Project / Coördinatie overleg OG/ON | 1 keer per kwartaal | OG, ON, VG coördinator(en) |
| Projectteam overleg | 1 x per 2 maanden | OG werkteam |
| Werkoverleg uitvoering | Dagelijks | Aangewezen medewerkers |
| Toolbox | 1 x per maand minimum | Aangewezen medewerkers/ leidinggevende |
| LMRA | Voor werkaanvang | Individu en collegae |

Horizontaal overleg omvat tevens overleg tussen portfolio management (OG) en directie (ON). Dit overleg vindt op jaarbasis plaats,  éénmaal per jaar per aannemer

Coördinatie

Coördinatie afspraken zijn onontbeerlijk tijdens de voorbereiding en uitvoeringsfase. Tijdens de voorbereidingsfase is coördinatie noodzakelijk tussen de diverse veld gebonden activiteiten voor het vervaardigen van de benodigde contract stukken. Hierbij is sprake van een voortdurende wisselwerking tussen de diverse OG disciplines betrokken bij de voorbereiding.

In de voorbereiding worden onder andere betrokken partijen geïdentificeerd. Coördinatie met deze belanghebbenden vindt onder andere plaats op basis van het communicatieplan.

Coördinatie overleg vindt plaats tussen de coördinator OG en ON, gedurende de uitvoering van de werkzaamheden, in ieder geval bij aanvang en einde van de werkzaamheden. Bij dit laatste overleg wordt het bijgewerkte IVP en het integraal veiligheidsdossier overhandigd aan de opdrachtgever.

Uitvoering

Tijdens de uitvoering van het werk op locatie is de coördinator uitvoeringsfase (d.i. de coördinator ON) verantwoordelijk voor de coördinatie op de werklocatie in voorkomende gevallen.

Wijze van toezicht

Toezicht tijdens de uitvoering van werkzaamheden is een zaak van opdrachtgever en opdrachtnemer.

Een goede invulling van toezicht gebeurt door deskundigen die voor deze taak: hetzij worden vrijgemaakt dan wel het houden van toezicht op de uitvoering als component in hun functiebeschrijving hebben.

Het gaat hier met name om de volgende functies:

Vanuit de opdrachtgever:

    - Portfolio manager

    - Project manager

    - Coördinator ontwerpfase

    - Technisch manager

    - Contract manager

Vanuit de opdrachtnemer:

    - Senior management (regio directie)

    - Projectmanager

    - VG coördinator uitvoeringsfase

Onderstaand volgt een overzicht van de soort en wijze van toezicht voor de diverse functies binnen het project:

| Functie | toezichtwijze | Toezicht d.m.v. | Rapportage aan | Frequentie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Opdrachtgever |  |  |  |
| Portfolio manager | Passief/ actief | Safety Walks T gesprekken | HID | Kwartaal (minimaal 1 per ON per jaar) |
| Coördinator ontwerp | Actief pre work, on site en off- site | PSU, Inspecties Beoordeling van plannen Inspecties | Project manager Programma manager Technisch Manager Contract manager | Doorlopend, op locatie evt. ON kantoor |
| Project manager | Actief on site Passief off site | Inspecties | Contract manager | Permanent |
| Technisch Manager | Passief on- en off- site | PSU, feedback uit bouwvergadering | IPM team |  |
| Contract manager | Actief on- en off-site | overleg Bouwvergadering | Kernteam/ programma manager | Permanent |
| iedereen | Veiligheids bewustzijn | Melding 0800-8002 | RWS Directie via MIR | continu |
|  | Opdrachtnemer |  |  |  |
| Senior Management |  |  |  |  |
| Project manager |  |  |  |  |
| Uitvoerder |  |  |  |  |
| V&G coördinator uitvoering |  |  |  |  |

Het houden van toezicht start met het formuleren van toezicht criteria, samen met het maken van afspraken indien falend toezicht wordt vastgesteld, c,q dat het toezichtproces onvoldoende borging geeft van het aantoonbaar beheersen van de risico’s verbonden met de uitvoering van werkzaamheden.

Organisatie

Toezicht binnen het project is georganiseerd op meerdere niveaus, te weten:

Systeem, proces en product.

Systeemtoetsen zijn gericht op het voldoen aan systeem eisen van zowel OG als ON en worden georganiseerd, gebaseerd op het risico dossier dat wordt opgesteld in onderling overleg tussen OG en ON. Deze toetsen worden uitgevoerd door een lead auditor, aangevuld met een specialist.

Procestoetsen zijn gericht op het raadplegen van aantoonbaarheid dat bepaalde processen worden gevolgd, bijvoorbeeld corrigerende en preventieve maatregelen.

Voor een product toets wordt gebruik gemaakt van specialisten die aan de hand van en vooropgestelde checklijst de verwezenlijking van een product (veiligheidsinspectie) traceren en daarbij het voldoen aan product eisen verifiëren.

Uitvoering

Toezicht tijdens de uitvoering van werkzaamheden vindt plaats door middel van Safety Walks en Inspecties.

Hierbij wordt tenminste eenmaal per 6 maanden een safety walk georganiseerd met deelname van management van RWS en de ON.

Het is een aangekondigd bezoek waarbij de dialoog over veiligheid voorop staat.

Inspecties vinden plaats door of namens de OG en kunnen gepland of ongepland worden uitgevoerd. In alle gevallen worden de resultaten van deze inspecties, waarbij

ook positieve observaties worden aangereikt, besproken in de voortgang c.q. uitvoeringsvergaderingen tussen RWS en ON waarbij de nadruk zal liggen op preventie van herhaling.

Training en instructie

Alle projectmedewerkers van Rijkswaterstaat hebben de on-line  basiscursus Integrale Veiligheid gevolgd.

Alle projectmedewerkers van Rijkswaterstaat die regelmatig op de bouwplaats komen zijn VCA-VOL gecertificeerd en beschikken tevens over het certificaat GPI en hebben de Veiligheidsintroducie Rijkswaterstaat (VIR) doorlopen.

Zelfstandigen die door de Aannemer worden ingehuurd voor het uitvoeren van werkzaamheden beschikken over het diploma VOL VCA.

Personeel aan boord van vaartuigen voldoet aan de diploma- en opleidingsvereisten conform (Inter)nationale wet- en regelgeving.

Voorafgaand aan de werkzaamheden worden medewerkers geïnstrueerd over mogelijke Arbo risico’s waarbij tevens de van toepassing zijnde beheersmaatregelen worden besproken en toegelicht waarna tijdens observaties, inspecties, gesprekken en toolboxmeetings begrip van de beheersmaatregelen in de praktijk wordt getoetst.

Bezoekers ontvangen, voordat het werkgebied mag worden betreden, een introductie bij aanmelding. In alle gevallen zullen bezoekers worden begeleid door projectmedewerkers. Bezoekers van schepen ontvangen bij het aan boord gaan een vaartuig specifieke introductie.

Personeel aan boord van de vaartuigen ontvangt specifieke instructie en zo nodig opleiding indien men werkzaamheden gaat uitvoeren waarbij sprake is van mogelijke blootstelling aan risico’s verbonden met het verhelpen van de storing

Alle medewerkers hebben instructie ontvangen over het toepassen van LMRA als beheersmaatregel voor het herkennen van restrisico’s om de daarbij behorende beheersmaatregelen te kunnen nemen.

- Object gebonden- en samenlooprisico’s

Deze bijlage bevat de project specifieke object gebonden risico’s en samenlooprisico’s welke de basis vormen voor de maatregelen, afspraken en wijze van toezicht zoals beschreven in dit IVP.

Volgende veiligheids domeinen zijn geïdentificeerd voor het project waar dit IVP voor is ontwikkeld. Zie ook hoofdstuk 1.4:

| ☒ Arbeidsveiligheid (altijd relevant); ☐ Elektrische veiligheid. ☐ Verkeersveiligheid; ☐ Tunnelveiligheid. ☒ Nautische veiligheid; ☒ Constructieve veiligheid. ☒ Waterveiligheid; ☒ Sociale veiligheid. ☐ Externe veiligheid; ☐ Brandveiligheid. ☐ Machineveiligheid; ☐ Integrale beveiliging. |  |
| --- | --- |

De geïdentificeerde risico’s voor de aangegeven gebieden omvatten de volgende:

| Veiligheidsdomein | Onzekerheid / gevaar |
| --- | --- |
| Arbeidsveiligheid |  |
|  | Blootstelling aan weersomstandigheden |
|  | Onbekendheid met gevaren bij werken op het water / aan boord. |
|  | Onbekendheid met regelgeving, gebrek aan veiligheidsbewustzijn |
|  | Onduidelijkheid in regels |
| Nautische veiligheid |  |
|  | Onvoldoende informatie verstrekking aan belanghebbenden |
|  | Blokkering vaarwater |
| Waterveiligheid |  |
|  | Te hoge stroomsnelheid waarddor DP niet meer afdoende werkt |
|  | Te lage waterstand waardoor werkzaamhedne niet uitvoerbaar blijken |
| Constructieve veiligheid |  |
|  | Instabiliteit door corrosie in verbinding met fundatie |
| Sociale veiligheid |  |
|  | Verstoring door vandalisme |
|  | Ongewenste bezoekers op het object |
|  | Moeilijk bereikbare locatie waardoor vertraging in hulpverlening |

Aannemer dient tenminste voor de bovenstaande risico’s afdoende beheersmaatregelen te treffen en deze ter akkoord voor te leggen aan de opdrachtgever.

- Opdrachtgevers RI&E

Bevat het risico register vanuit de opdrachtgever. Het is aan de opdrachtnemer om deze risico’s op een geaccepteerde wijze te beheersen.

| Nr | Bron | Veiligheidsdomein | Werkzaamheden/ activiteit (indien van toepassing) | Locatie/ specifieke plek | Gevaar | Risico/beschrijving | Mogelijke oorzaken | Mogelijke effecten | Fine & Kinney |  |  |  |  | Overweeg opname in Risicodossier | Allocatie | ON: Aandachtspunten / contracteis of OG: beheersmaatregelen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Effect | Blootstelling | Waarschijn- lijkheid | Risicoscore |  |  |  |  |
| 1 | risico sessie | Arbeidsveiligheid | verwijderen baken | krib | gladde stenen | uitglijden | algengroei op stenen | verwonding, verdrinking | 3 - Belangrijk (letsel en verzuim) | 3 - Af en toe (wekelijks) | 6 - Zeer wel mogelijk | Risico: Mogelijk. Te nemen maatregel: Aandacht vereist | 54 | n.v.t. | ON | toegang hd jetten |
| 2 | risico sessie | Waterveiligheid | verwijderen baken | krib | stroming | bootje kan niet tegen stroom in | te weinig vermogen, ongeschikt werktuig | positie kan niet worden gehandhaafd | 3 - Belangrijk (letsel en verzuim) | 6 - Regelmatig (dagelijks) | 10 - Te verwachten | Risico: Substantieel. Te nemen maatregel: Maatregelen vereist | 180 | √ | ON | criteria voor minimum vermogen formuleren |
| 3 | risico sessie | Arbeidsveiligheid | verwijderen baken | krib | mogelijk chroom 6 verdacht | blootstelling aan chroom 6 | chroom 6 toegepast in oppervlakte behandeling | chroom 6 houdend materiaal komt vrij | 7 - Ernstig, onomkeerbaar effect (invaliditeit) | 6 - Regelmatig (dagelijks) | 6 - Zeer wel mogelijk | Risico: Hoog. Te nemen maatregel: Onmiddellijke maatregelen vereist | 252 | √ | OG-Contractmanager | aandacht voor afvoer registratie gebruikte bescherming en blootstelling |
| 4 | risico sessie | Nautische veiligheid | opnemen baken | krib | bevestiging baken is vastgerot | baken kan niet worden verwijderd | corrosie op koppelplaat, vervorming verbinding | gebruik andere technieken | 3 - Belangrijk (letsel en verzuim) | 6 - Regelmatig (dagelijks) | 3 - Ongewoon maar mogelijk | Risico: Mogelijk. Te nemen maatregel: Aandacht vereist | 54 | n.v.t. | OG-Technisch Manager | koppelflens ontwerpen met nastelmogelijkhedem |
| 5 | risico sessie | Waterveiligheid | inspectie fundering | krib | fundering non conform | nieuwe baken met flesverbinding past niet | verouderd ontwerp, baken is aangevaren | flens vervangen, baken vernieuwen | 3 - Belangrijk (letsel en verzuim) | 2 - Soms (maandelijks) | 3 - Ongewoon maar mogelijk | Risico: Licht. Te nemen maatregel: Aanvaardbaar | 18 | n.v.t. | OG-Technisch Manager | koppelflens ontwerpen met nastelmogelijkhedem |
| 6 | risico sessie | Arbeidsveiligheid | fundering rooien | krib | zwaaiende last | verlies van controle | golfbeweging door passerende scheepvaart | personen worden geraakt door fundatie | 7 - Ernstig, onomkeerbaar effect (invaliditeit) | 2 - Soms (maandelijks) | 3 - Ongewoon maar mogelijk | Risico: Mogelijk. Te nemen maatregel: Aandacht vereist | 42 | n.v.t. | ON | uitkijk houden CROW 96 nat toepassen |
| 7 | risico sessie | Arbeidsveiligheid | fundering plaatsen | krib | zwaaiende last | getroffen worde door loshangend e last | golfbeweging door passerende scheepvaart | schade aan paal, persoonlijk letsel | 3 - Belangrijk (letsel en verzuim) | 6 - Regelmatig (dagelijks) | 3 - Ongewoon maar mogelijk | Risico: Mogelijk. Te nemen maatregel: Aandacht vereist | 54 | n.v.t. | OG-Omgevingsmanager | controle op langsvarende scheepvaar |
| 8 | risico sessie | Arbeidsveiligheid | fundering plaatsen | trilblok | buisfundatie valt uit klem | buisfundate treft medewerker | klem onvoldoende grip, verkeerde handeling operator | zwaar letsel, verdrinking | 7 - Ernstig, onomkeerbaar effect (invaliditeit) | 3 - Af en toe (wekelijks) | 3 - Ongewoon maar mogelijk | Risico: Mogelijk. Te nemen maatregel: Aandacht vereist | 63 | n.v.t. | ON | materieel goed cehecken vooraf aan inzet |
| 9 | risico sessie | Arbeidsveiligheid | plaatsen kribbaken | fundatiepaal | nieuw baken | (kunststof) baken valt uit hijswerktuig | onjuist aangeslagen | schade , letsel | 3 - Belangrijk (letsel en verzuim) | 2 - Soms (maandelijks) | 0,5 - Denkbaar maar onwaarschijnlijk | Risico: Licht. Te nemen maatregel: Aanvaardbaar | 3 | n.v.t. | ON | zorg voor ervaren aanpikkers, bediening kraan essentieel! |
| 10 | risico sessie | verkeersveiligheid | trekken oude fundering | krib | losschieten tril blok, hijsklem | kapseizen schip | losschieten klem waardoor opgebouwde energie wordt getransformeert in kantelmoment | giek slaat achterover, schip kapseist | 7 - Ernstig, onomkeerbaar effect (invaliditeit) | 1 - Zelden (jaarlijks enkele malen) | 3 - Ongewoon maar mogelijk | Risico: Mogelijk. Te nemen maatregel: Aandacht vereist | 21 | n.v.t. | ON | Giek beschermen tegen "doorslaan" |

- : BTO keuze document

| Nr. | Projectfase | Bron | Stap 1: Situatie omschrijving | Stap 2: Dilemma | Stap 3: Keuze | in IVP | Stap 4: Motivering | Stap 5: Gevolg |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | De projectfase waarin de BTO-keuze gemaakt is. | De herkomst van de BTO-keuze. | Omschrijf de situatie waarover een keuze gemaakt moet worden. | Omschrijf de keuze mogelijkheden. | Omschrijf welke keuze is gemaakt. |  | Omschrijf de afwegingen die tot de betreffende keuze hebben geleid | Omschrijf de gevolgrisico's (de gevolgen van de keuze) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Gevolgrisico 1 | Risico nummer Ontwerp RIE | Gevolgrisico 2 | Risico nummer Ontwerp RIE | Gevolgrisico 3 |
|  | Voorbereiding/Ontwerp | Ontwerpkeuze projectteam | fundatie paal (van toepassing voor alle zelfstandige markeringen met en zonder verlichting, anders dan bermverlichting). Voor een vaste markering dient een stabiele fundatie aanwezig te zijn. | *betonnen fundatie *plaatsen op bestaande betonnen/stalen object, zoals ducdalf, meerpaal *stalen fundatiepaal (met flens, flens van standaard formaat en vastgesteld | *stalen fundatiepaal (met flens, flens van standaard formaat en vastgesteld gatenpatroon), op land en water |  |  |  |  |  |  |  |