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Onderstaand zijn de begrippen uit dit Beschrijvend Document opgenomen. Begrippen worden met een hoofdletter geschreven. Als het begrip in enkelvoud is gegeven, wordt ook het meervoud daaronder begrepen. Als het begrip in meervoud is gegeven wordt ook het enkelvoud daaronder begrepen.
	Aanbesteding
	De onderhavige niet-openbare aanbestedingsprocedure overeenkomstig Aanbestedingswet die strekt tot verlening van de Overeenkomst en waarvan het verloop en het voorwerp nader is omschreven in de Aanbestedingsstukken.

	Aanbestedingsplatform
	Het platform van TenderNed waarop de Aanbestedingsstukken worden geplaatst en waarop de communicatie tussen de Auris en de Deelnemer plaatsvindt en welke als medium dient voor het indienen van een Inschrijving.

	Aanbestedingsdocumenten

	Alle documenten die door de Auris gedurende de Aanbesteding worden ingebracht, o.a. het Beschrijvend Document, het concept van de Overeenkomst, de eisen en de Nota’s van Inlichtingen.

	ARW 2016
	Aanbestedingsreglement Werken 2016, Staatscourant 2016 nr. 32830 van 30 juni 2016.

	AW

	Wet van 22 juni 2016 tot wijziging van de Aanbestedingswet 2012 in verband met de implementatie van aanbestedingsrichtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU.

	Bijlage

	Een addendum bij een van de Aanbestedingsstukken. Een Bijlage maakt integraal deel uit van de Aanbestedingsstukken.

	Concern

	Een Concern is een groep van ondernemingen die samen een economische eenheid vormen en onder een gezamenlijke leiding opereren.

	Derden

	Een natuurlijk persoon of rechtspersoon waarop een Inschrijver zich beroept om te kunnen voldoen aan: (1) de financiële en/of economische draagkracht, (2) de technische bekwaamheid of (3) beroepsbekwaamheid.

	Gedragsverklaring aanbesteden
	De verklaring als bedoeld in 4.1 AW.

	Deelnemer
	Vóór inschrijven, eenieder die een kopie van het Beschrijvend Document heeft opgevraagd en na inschrijven, eenieder die een Inschrijving heeft gedaan.

	Geschiktheidseisen
	Geschiktheidseisen zien toe op de competenties die concreet nodig zijn om de betreffende opdracht goed te kunnen uitvoeren. Geschiktheidseisen betreffen minimumeisen op basis waarvan de geschiktheid van de Gegadigde kan worden getoetst. Geschiktheidseisen hebben betrekking op de financiële en economische draagkracht, de technische bekwaamheid, beroepsbekwaamheid en beroepsbevoegdheid.

	Gunningscriteria





	Criteria op basis waarvan de Opdracht zal worden gegund. Er is één hoofdcriterium namelijk de ‘economisch meest voordelige inschrijving’. Daarbinnen onderscheidt de wetgever de volgende drie afzonderlijke gunningscriteria: (a) de Beste Prijs-Kwaliteitverhouding, (b) laagste kosten berekend op basis van kosteneffectiviteit en (c) de laagste prijs (art. 2.114 AW).

	Inschrijver

	De Gegadigde die een Inschrijving heeft uitgebracht aan Opdrachtgever op basis van de Selectie- en Inschrijvingsleidraad.

	Inschrijving

	De door een Inschrijver ingediende offerte. In de Inschrijvingsleidraad wordt nader gespecificeerd uit welke documenten de offerte is samengesteld.

	Inschrijvingsleidraad
	Het Aanbestedingsdocument waarin de aanbestedende dienst beschrijft aan welke voorwaarden de Inschrijving dient te voldoen en op basis van welke criteria de gunning plaatsvindt. Aan de Inschrijvingsleidraad worden de Bijlagen gehecht.

	Nota van Inlichtingen
	Eén of meerdere documenten waarin geanonimiseerde vragen en antwoorden op vragen van Gegadigden zijn opgenomen. 

	Opdracht
	Een schriftelijke overeenkomst onder bezwarende titel die tussen een opdrachtnemer en de Opdrachtgever is gesloten en betrekking heeft op het Werk zoals beschreven in deze Selectieleidraad en nader is uitgewerkt in de Aanbestedingsdocumenten (bestek en bijbehorende documenten).

	Opdrachtgever
	Degene die de Overeenkomst verstrekt (Opdrachtgever), zijnde Koninklijke Auris Groep, hierna te noemen Auris.

	Opdrachtnemer

	De Inschrijver aan wie door de Opdrachtgever de opdracht in het kader van deze aanbesteding is gegund.

	Programma van eisen

	Een beschrijving van de Opdracht, de daarbij behorende tekeningen en de voor de Opdracht geldende voorwaarden.

	Selectieleidraad

	Het onderhavige document waarin de procedurele, maatschappelijke, technische, organisatorische en financieel-economische eisen zijn vermeld.

	UAV 2012
	Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 2012.

	UEA
	Art. 2.84, lid 1, AW, een verklaring van een ondernemer waarin deze aangeeft of:
1.	uitsluitingsgronden op hem van toepassing zijn;
2.	hij voldoet aan de in de aankondiging of in de aanbestedingsstukken gestelde geschiktheidseisen;
3.	hij voldoet of zal voldoen aan de technische specificaties en uitvoeringsvoorwaarden die milieu en dierenwelzijn betreffen of die gebaseerd zijn op sociale overwegingen;
4.	op welke wijze hij voldoet aan de selectiecriteria.
Hiervoor wordt het Uniform Europees Aanbestedingsdocument gebruikt.

	Uitsluitingsgronden
	Uitsluitingsgronden zien toe op omstandigheden die de (persoon van de) Inschrijver of Gegadigde betreffen en diens uitsluiting van deelneming aan de aanbestedingsprocedure kunnen rechtvaardigen.

	
	





Algemeen

Aanbestedende dienst
Voor u ligt de Selectieleidraad voor de Nationale Niet-Openbare procedure Bouwkundig en Installatietechnische werkzaamheden voor het project “Renovatie en uitbreiding van het voormalig schoolgebouw aan de Giekerkstraat 57 te Tilburg” conform de bepalingen van hoofdstuk 3 van de ARW 2016. Auris is de Aanbestedende dienst van deze Opdracht.

Doelstelling van de aanbesteding
De aanleiding voor de aanbesteding is een grondige renovatie van het huidige gebouw (2.369 m² (bvo) begane grond bestaand gebouw) binnen een taakstellend budget van de gemeente. Daarnaast wordt er aan de pleinzijde een uitbreiding op de verdieping (opbouw) gerealiseerd van circa 532 m² BVO. Deze uitbreiding zal na oplevering zowel door Auris als door de aangrenzende basisschool, De Wegwijzer, in gebruik genomen gaan worden. Opdrachtgever heeft tot doel om de meest geschikte partij(en) betreft de sloop, bouwkundige werkzaamheden en de werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties te selecteren op basis van beste prijs\kwaliteit. Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in hoofdstuk 3. In de selectiefase wordt beoogd tot een selectie van geschikte Gegadigden te komen in het kader van het werk “Renovatie en uitbreiding van het voormalig schoolgebouw aan de Giekerkstraat 57 te Tilburg”.

Het doel van deze Selectieleidraad is het beschrijven van de procedure en de voorwaarden om te komen tot maximaal 5 geschikte Gegadigden per perceel aan wie een uitnodiging tot het doen van een Inschrijving zal worden gedaan. Deze 5 geschikte Gegadigden per perceel ontvangen hiertoe een Inschrijvingsleidraad. 


Aan te besteden Opdracht

Auris is op zoek naar een betrokken en deskundige aannemer voor een bijzonder onderwijsproject in Tilburg. Het gaat om de renovatie én uitbreiding van het voormalige schoolgebouw aan de Giekerkstraat 57. In dit gebouw zijn Auris en basisschool De Wegwijzer samen gehuisvest; beide scholen met een eigen ingang, identiteit en ruimtes, maar onder één dak.
Voor Auris wordt het bestaande gebouw (circa 2.369 m² bvo) binnen een taakstellend budget van de gemeente grondig gerenoveerd. Aan de pleinzijde komt op de verdieping een uitbreiding (opbouw) van ongeveer 532 m² bvo. Deze nieuwe ruimte wordt straks gebruikt door zowel Auris als De Wegwijzer.
Het deel van de uitbreiding dat bestemd is voor De Wegwijzer wordt onder coördinatie van Auris gebouwd. Dit deel wordt casco opgeleverd en daarna overgedragen aan De Wegwijzer.

Auris zoekt hiervoor een aannemer die:
· Ervaring heeft met bouwen in en rondom in gebruik zijnde scholen; 
· Slim kan omgaan met beperkte bouwruimte en logistiek op en rond het schoolplein; 
· Proactief meedenkt over haalbare faseringen en praktische oplossingen; 
· Oog heeft voor veiligheid, rust en toegankelijkheid voor de kinderen en hun ouders; 
· Constructief samenwerkt met ontwerpers, adviseurs en de gebruikers van het gebouw.
Samen willen we komen tot een toekomstbestendig, duurzaam en prettig gebouw, waarin leerlingen en medewerkers van Auris én De Wegwijzer elke dag met plezier kunnen leren en werken.

Tijdens de renovatie van het Auris-deel zal de naastgelegen school De Wegwijzer gewoon in gebruik zijn. Om de lessen van De Wegwijzer zoveel mogelijk door te laten gaan, wordt op momenten waarbij met name de opbouw wordt gerealiseerd, gebruik gemaakt van het gebouw van Auris. Dit vraagt om een strakke fasering en goede afstemming met elkaar. 

Projectplanning
De projectplanning voorziet in een start (op locatie) december 2026. De uitvoering van de renovatie- en nieuwbouw-werkzaamheden schatten wij in op 12 maanden met aansluitend een nazorgperiode van 2 maanden. Waardoor de oplevering mogelijk rond de kerstvakantie 2027 kan plaatsvinden. De ingebruikname van de nieuwbouw zal daarmee begin 2028 kunnen plaatsvinden. Deze planning is indicatief en is afhankelijk van de planning en beschikbaarheid van de inschrijvende partij(en).

Percelen
De Aanbestedende dienst maakt gebruik van de percelenregeling (artikel 2.18, lid 1 Aanbestedingswet). Dit proces bestaat uit twee percelen: 
Perceel 1. Bouwkundig: complete werk van sloop, bouwkundige werkzaamheden, 
Perceel 2. Installatietechnisch; werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties.

Zoals hiervoor beschreven is deze Opdracht is verdeeld in twee percelen. De reden hiervoor is dat een Gegadigde die gespecialiseerd is op een van de twee disciplines zelfstandig kan inschrijven. Hierdoor wordt de toegang tot deze Opdracht voor het MKB dan ook zo toegankelijk mogelijk gemaakt. Auris dient daarnaast zorg te dragen voor het leveren van zoveel mogelijk maatschappelijk waarde voor de te besteden publieke middelen. Dit houdt in dat we streven naar de beste prijs/kwaliteit verhouding binnen het beschikbare budget. Dit denken wij op deze wijze het beste te kunnen bereiken.

3.3 Nadere beschrijving van de Opdracht perceel 1
De opdracht voor perceel 1 omvat de realisatie van de bouwkundige werkzaamheden en het complete werk van de sloop. 

De Bouwkundig Aannemer is verantwoordelijk voor de controle en afstemming van de daadwerkelijke uitvoering en realisatie. Hierbij wordt hij geacht de totale werkzaamheden die met de renovatie gemoeid zijn te coördineren.

Taakstellend budget 
Voor perceel 1 geldt een Taakstellend budget € 2.570.000 euro incl. BTW, prijs vast einde Werk. In dit bedrag is al rekening gehouden met een prijsindexatie tot zwaartepunt inkoop en afkoop prijsstijgingen tot einde bouw. In de Gunningsleidraad wordt het definitieve Taakstellend budget opgenomen.

Voor de onderhavige opdracht hanteert de aanbestedende dienst een taakstellend budget. Dit budget is vastgesteld op basis van een indicatieve raming van de werkzaamheden, marktconforme tarieven en de beschikbare financiële middelen binnen het project. Het taakstellend budget draagt bij aan het creëren van een gelijk speelveld voor alle inschrijvers. 
Het taakstellend budget is nadrukkelijk niet aan te merken als een gegarandeerde vergoeding.

Werkzaamheden 
De werkzaamheden voor de Bouwkundig Aannemer die uitgevoerd moeten worden bestaan in hoofdlijn uit:  
· Sloopwerk;
· Bouwen opbouw;
· Funderingspalen;
· Toiletten; 
· Kozijnen;
· Trappen
· Liftinstallatie;
· Stucwerk;
· Schilderwerk;
· Aanbrengen pantry’s;
· Aftimmerwerk;
· Tegelwerkzaamheden;
· Aanbrengen plafonds;
· Vloerafwerking;
· Coördinatie over het gehele bouwteam en realisatie (alle partijen die met de voorbereiding, uitvoering, realisatie en oplevering zijn gemoeid). 

3.4 Nadere beschrijving van de Opdracht perceel 2: 
De opdracht voor perceel 2 omvat de Installatietechnisch; werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties.

De werkzaamheden voor de installaties uitgevoerd moeten worden bestaan in hoofdlijn (niet limitatief) uit:  
· Rioleringswerkzaamheden;
· Aanbrengen brandmeldinstallatie;
· Ontruimingsinstallatie;
· Inbraakinstallatie;
· Demontage stadverwarming en radiatoren;
· Aanbrengen warmtepompen (VRF);
· Aanbrengen luchtbehandelingsinstallatie;
· Regelinstallatie;
· Hoofdverdeelkast en onderverdeelkasten;
· Zonnepanelen;
· Krachtstroom;
· Verlichtingsinstallatie;
· Databekabeling.



Taakstellend budget
Voor perceel 2 geldt een Taakstellend budget van € 2.100.000 euro (afgerond) incl. BTW, prijs vast einde Werk. In dit bedrag is al rekening gehouden met een prijsindexatie tot zwaartepunt inkoop en afkoop prijsstijgingen tot einde bouw. In de Gunningsleidraad wordt het definitieve Taakstellend budget opgenomen.

Voor de onderhavige opdracht hanteert de aanbestedende dienst een taakstellend budget. Dit budget is vastgesteld op basis van een indicatieve raming van de werkzaamheden, marktconforme tarieven en de beschikbare financiële middelen binnen het project. Het taakstellend budget draagt bij aan het creëren van een gelijk speelveld voor alle inschrijvers. 
Het taakstellend budget is nadrukkelijk niet aan te merken als een gegarandeerde vergoeding.

Brondocumenten opdracht 
De te verstrekken opdracht voor het uitvoeren van de werkzaamheden inzake “Renovatie en uitbreiding van het voormalig schoolgebouw aan de Giekerkstraat 57 te Tilburg” is gebaseerd op:
a.	Overeenkomst per perceel (te verstrekken bij de gunningsleidraad);
b.	de Nota(‘s) van inlichtingen;
c.	onderhavige Selectieleidraad en de Inschrijvingsleidraad met Bijlagen;
d.	de van toepassing zijnde UAV 2012;
e.	Uw Aanmelding en Inschrijving.

Verwachting ten aanzien van de inschrijvers
Inschrijvers wordt verzocht een aanbieding te doen die:
· Aansluit bij het taakstellend budget, waarbij wordt uitgegaan van doelmatige, efficiënte en proportionele inzet van middelen.
· Transparant inzicht biedt in de kostenopbouw, zodat de aanbestedende dienst de prijs-kwaliteitverhouding adequaat kan beoordelen.
· Eventuele afwijkingen motiveert, indien de inschrijver van mening is dat een andere financiële inzet noodzakelijk is voor een kwalitatief verantwoorde uitvoering.
Beoordeling van afwijkingen
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor om inschrijvingen die substantieel afwijken van het taakstellend budget te toetsen op:
· Proportionaliteit
· Realisme
· Uitvoerbaarheid
· Risico’s voor de continuïteit en kwaliteit van de opdracht

Indien een inschrijving onvoldoende onderbouwd afwijkt van het taakstellend budget, kan dit leiden tot een lagere score of uitsluiting van verdere beoordeling.

Selectieprocedure

Beoordelingsteam
De Aanbestedende dienst heeft voor deze aanbesteding een beoordelingsteam samengesteld uit vertegenwoordigers van de betrokken organisaties en hun adviseurs.

Beoordelingsprocedure aanmeldingen
De volgende stappen worden doorlopen om tot een selectie van maximaal vijf (5) Gegadigden per perceel (maximaal tien (10) voor beide percelen) te komen: U kunt onderstaande lezen alszijnde beoordeling per perceel:
Stap 1	Het controleren van de Aanmelding op de vormvereisten, zoals een controle of de Aanmelding volledig en tijdig is aangeleverd volgens de omschreven aanmeldingsprocedure in hoofdstuk 5. Uitsluitend de Gegadigden die in deze stap akkoord worden bevonden worden meegenomen in stap 2.
Stap 2	Het controleren van de Aanmelding op grond van de omschreven Uitsluitingsgronden in hoofdstuk 6 op basis van de aangeleverde UEA (bijlage 1). Uitsluitend de Gegadigden die in deze stap akkoord worden bevonden worden meegenomen in stap 3.
Stap 3 	Het controleren van de Aanmelding op grond van de Geschiktheidseisen zoals omschreven in hoofdstuk 6 met behulp van de UEA en het (de) ingevulde formulier(en) voor het (de) referentieproject(en) (bijlage 2). Indien vijf (5) of minder dan vijf (5) Gegadigden voldoen aan de Geschiktheidseisen, worden deze partijen geselecteerd voor het doen van een Inschrijving. 
Stap 4	Indien meer dan vijf (5) Gegadigden voldoen aan de Geschiktheidseisen, worden de partijen beoordeeld op het selectiecriterium. De vijf (5) Gegadigden met de hoogste score worden geselecteerd voor het doen van een Inschrijving. 
Stap 5	Bij een gelijke score zal – over de Gegadigden met de laagste score - loting plaatsvinden met als doel te komen tot maximaal vijf (5) Gegadigden die worden geselecteerd voor het doen van een Inschrijving. De loting zal plaats vinden op het kantoor van de Aanbestedende Dienst. Gegadigden waartussen moet worden geloot worden uitgenodigd om eventueel bij deze loting aanwezig te zijn.
Stap 6	Aanbestedende dienst zal na stap 5 alle Gegadigden berichten over de selectie. Wanneer Gegadigde(n) het niet eens is (zijn) met de selectie, dient men dit binnen twee werkdagen gemotiveerd kenbaar te maken. Deze twee werkdagen geldt als een vervaltermijn, Na de vervaltermijn is Gegadigde niet ontvankelijk in zijn vorderingen. Aanbestedende dienst zal, indien Gegadigde bezwaren/opmerkingen heeft, deze beoordelen en meewegen in de definitief te bepalen selectie. 
Stap 7	Het beoordelingsteam zal aan de geselecteerde partijen verzoeken nadere bewijsstukken aan te leveren. Indien een geselecteerde Gegadigde de gevraagde bewijsstukken niet kan overleggen, komt betreffende Gegadigde niet in aanmerking om geselecteerd te worden. Hierna zal de eerstvolgende Gegadigde in de rangorde worden geselecteerd en verzocht worden de nadere bewijsstukken aan te leveren. Eventueel zal deze stap herhaald worden, zo vaak als nodig is.

Afronden selectiefase
Uiterlijk de datum conform paragraaf 5.2 is de Aanbestedende dienst voornemens het resultaat van de selectiebeslissing gelijktijdig en schriftelijk bekend te maken aan alle Gegadigden. Hierbij worden de namen van de geselecteerde Gegadigden vermeld. 

Deze schriftelijke mededeling heeft het karakter van een voorgenomen besluit. Dit hangt samen met de beslissing van de Aanbestedende dienst om uitgesloten of afgewezen Gegadigden de mogelijkheid te gunnen om binnen 2 weken na dagtekening van de verzending van de mededeling van uitsluiting of afwijzing, bij de voorzieningsrechter van de rechtbank te Rotterdam een kort geding aanhangig te maken tegen het voorgenomen besluit. 

Indien de afgewezen Gegadigde(n) hiertoe overgaan, dienen zij de Aanbestedende dienst hiervan tijdig op de hoogte te stellen door middel van een kopie van de dagvaarding naar de Aanbestedende dienst te sturen en dit te melden via de berichtenfunctie van TenderNed. De Aanbestedende dienst hanteert genoemde periode van 7 dagen als vervaltermijn. Indien niet tijdig voor ommekomst van de vervaltermijn een kort geding aanhangig wordt gemaakt, is de desbetreffende Gegadigde niet ontvankelijk in zijn vorderingen.

Indien er binnen genoemde termijn geen bezwaar tegen de selectiebeslissing wordt ingediend, zal de Aanbestedende dienst spoedig daarna overgaan tot afronding van de selectiefase. Geselecteerde Gegadigden ontvangen een uitnodiging tot inschrijving.
 



Aanbestedingsprocedure voor indiening verzoek tot deelneming

Te volgen procedure
Deze Nationale niet-openbare procedure vindt plaats overeenkomstig het ARW 2016 hoofdstuk 3. 

Nadat de selectiefase is afgerond, ontvangen de geselecteerde Gegadigden bij de uitnodiging tot inschrijving de Inschrijvingsleidraad. In de Inschrijvingsleidraad wordt de Opdracht precies omschreven. Voorts bevat de Inschrijvingsleidraad de aanwijzingen voor het doen van de Inschrijving en de Gunningscriteria op grond waarvan de winnende Inschrijving wordt bepaald. Het Werk is niet eerder gegund dan na definitieve gunning van de Opdracht door de Opdrachtgever. 

De Aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor om, wanneer één of meerdere geselecteerde Gegadigde(n) zich terugtrekken, de eerstvolgende geschikte Gegadigde(n) uit te nodigen die conform de uitslag van de selectiefase (zie hoofdstuk 4) in aanmerking komt om een Inschrijving te doen, zodanig dat wederom maximaal 5 partijen zijn geselecteerd om een Inschrijving te doen. De Gegadigde(n) die in een later stadium te kennen is gegeven dat hij wordt uitgenodigd om een Inschrijving te doen, accepteert dat hij ten opzichte van de eerder geselecteerde Gegadigden mogelijk minder tijd heeft om zijn Inschrijving samen te stellen.

Planning
De procedure zal worden doorlopen conform de data en termijnen die zijn opgenomen bij de onderhavige aanbestedingsprocedure op TenderNed. De procedure met bijbehorende data en termijnen is hieronder ook aangegeven. De data en termijnen die op TenderNed staan zijn echter leidend. 

Fase 1
	Selectiefase

	Omschrijving
	Datum

	Aankondiging van de selectie
	6 juli 2026

	Uiterste datum voor het stellen van vragen 
	16 juli 2026 om 11.00 uur

	Uiterste datum waarop vragen Inlichtingen zijn beantwoord
	31 juli 2026

	Indienen Aanmeldingen door Gegadigden
	31 augustus 2026 om 9.00 uur

	Eventuele loting
	 

	Bekendmaken voorgenomen selectiebeslissing
	4 september 2026

	Uiterlijke mogelijk bezwaartermijn 
	11 september 2026

	Bekend maken uitslag selectieprocedure 
	14 september 2026



Fase 2
	Gunningsfase

	Omschrijving
	Datum

	Verzenden Inschrijvingsleidraad
	4 september 2026

	Aanwijzing ter plaatse
	9 september 2026

	Uiterste datum voor het stellen van vragen (vragenronde 1)
	18 september 2026 om 11.00 uur

	Uiterste datum waarop vragen Inlichtingen 1 zijn beantwoord
	23 september 2026

	Uiterste datum voor het stellen van vragen (vragenronde 2)
	30 september 2026 om 11.00 uur

	Uiterste datum waarop vragen Inlichtingen 2 zijn beantwoord
	2 oktober 2026

	Uiterste datum indienen Inschrijving
	13 oktober 2026 om 16.00 uur

	Opening van de Inschrijvingen
	 13 oktober 2026

	Bekendmaken voorgenomen gunningsbeslissing 
	30 oktober 2026

	Bezwaartermijn 20 dagen
	 

	Definitieve gunning
	20 november 2026



Gunningscriterium
Opdrachtgever zal op basis van beste prijs\kwaliteit beslissen aan welke Gegadigde de Opdracht zal worden gegund. In de Inschrijvingsleidraad zal de verhouding tussen prijs en kwaliteit worden toegelicht. Evenals de inhoudelijke beoordeling van de gunningscriterium kwaliteit op basis van een plan van aanpak, het uitvoeringsteam en suggesties tot optimalisatie.

Nota van inlichtingen
De geselecteerde marktpartijen kunnen tot de op TenderNed genoemde datum en tijd vragen stellen naar aanleiding van de selectieleidraad en bijbehorende bijlagen. De verzoeken om toelichting dienen via de vragenfunctie van TenderNed te worden ingediend. Gelieve één vraag per vakje te stellen.
 
De geselecteerde marktpartijen worden aangemoedigd hun vragen in een zo vroeg mogelijk stadium te stellen. Opdrachtgever zal de antwoorden op de schriftelijke en tijdig gestelde vragen vastleggen in een of meer Nota’(s) van inlichtingen. Vanaf de op TenderNed genoemde datum wordt de Nota van inlichtingen gepubliceerd op TenderNed en kan deze worden gedownload. De Nota’(s) van inlichtingen worden niet toegezonden. De Nota’(s) van inlichtingen vormen een integraal onderdeel van de Aanbestedingsstukken. 

Indienen Aanmelding
a. De indiening van de Aanmelding kan niet op een andere manier plaatsvinden dan hierna vermeld;
b. De volledige Aanmelding dient via TenderNed te worden ingediend. De Aanmelding dient voor de op TenderNed genoemde datum en tijd te worden ingediend; 
c. Aanmeldingen die niet uiterlijk op de sluitingsdatum en tijdstip, dan wel niet in de voorgeschreven wijze door Opdrachtgever zijn ontvangen, zijn ongeldig en worden door Opdrachtgever niet in behandeling genomen. De Gegadigde draagt het risico voor een correcte en tijdige indiening van zijn Aanmelding. Indien de Gegadigde hinder ondervindt wegens een storing van TenderNed stelt deze de Aanbestedende dienst hiervan voor sluiting van de digitale kluis op de hoogte via genoemde contactpunten op TenderNed. Indien TenderNed volledig onbereikbaar is kunt u dit melden op maurice@ovdb.nl.
d. Door aan te melden verklaart Gegadigde dat hij geen klachten heeft met het gestelde in onderhavige Selectieleidraad.

Checklist aanmelding
Voor een Aanmelding dient een partij de volgende stukken aan te leveren:
a. De UEA (zie bijlage 1);
b. Referentieproject(en) t.b.v. de Geschiktheidseis(en) en de bijbehorende tevredenheidsverklaring (zie bijlage 2);
c. Concernverklaring (eigen format) (indien van toepassing);
d. Verklaring beschikking tot middelen Derden, inclusief een kopie van de inschrijving bij de KvK (eigen format) (indien van toepassing).
 
Gecombineerde Aanmelding
Indien de Aanmelding geschiedt door een combinatie van ondernemingen verklaren zij dat de deelnemers zich gezamenlijk en hoofdelijk aansprakelijk stellen voor de volledige en juiste uitvoering van de Opdracht. Indien de combinatie de Opdracht verkrijgt verklaren zij dat zij de Opdracht in die combinatie zullen uitvoeren.

Tussen de datum van Aanmelding en gunning mag geen wijziging in de samenstelling van de combinatie plaatsvinden. Na een eventuele gunning van de Opdracht mag een wijziging van de samenstelling van de combinatie uitsluitend na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Opdrachtgever plaatsvinden.

Er dient opgegeven te worden wie als penvoerder van de combinatie zal optreden.

Iedere Combinant moet aantonen dat op haar geen Uitsluitingsgronden van toepassing zijn. Dit doet de Combinant door elk afzonderlijk de UEA in te vullen en rechtsgeldig te ondertekenen en bij de Aanmelding te voegen. Voor het invullen van UEA verwijzen wij u naar Bijlage 1.

Meerdere Gegadigden van één organisatie
Van een Concern, holding of een groep mogen slechts meerdere ondernemingen zich aanmelden als Gegadigde (zelfstandig, in combinatie, of als onderaannemer), indien zij – indien van toepassing – kunnen aantonen dat zij ieder zowel de Aanmelding als Inschrijving onafhankelijk van de andere Gegadigden (waaronder de Gegadigden die deel uitmaken van hetzelfde concern, holding of een groep) hebben opgesteld of zullen opstellen, en de vertrouwelijkheid hierbij in acht hebben genomen. Kan dit niet door één van de betreffende Gegadigden worden aangetoond, dan leidt dit tot uitsluiting van alle tot het betreffende concern, holding of groep behorende Gegadigden.

Indien bovenstaande van toepassing is dient Gegadigde een “Concernverklaring” toe te voegen bij de Aanmelding. Zie paragraaf 5.6  “Checklist Aanmelding”. In de concernverklaring dient aangetoond te worden dat de Aanmeldingen onafhankelijk van elkaar zijn opgesteld, en indien Gegadigde wordt geselecteerd ook de Inschrijvingen onafhankelijk van elkaar zullen worden opgesteld en dat in beide fasen de vertrouwelijkheid in acht genomen is.

Samenwerkingsverbanden
Een Gegadigde mag slechts eenmaal, zelfstandig of in een samenwerkingsverband, aanmelden of een Inschrijving indienen. Wanneer een Gegadigde betrokken is bij een Aanmelding of Inschrijving zowel als zelfstandig Gegadigde of als combinant bij een samenwerkingsverband, zullen zowel de Aanmeldingen als Inschrijvingen van het samenwerkingsverband waarvan de ondernemer deel uitmaakt, dan wel van hem als zelfstandig Gegadigde ongeldig worden verklaard.

  Algemene gegevens Gegadigde
Opdrachtgever onderhoudt het contact met een door de Gegadigde aangewezen contactpersoon. Voor het invullen van uw algemene gegevens verwijzen wij u naar Bijlage 1.

	Rechtsgeldige ondertekening
De Gegadigde dient zijn Aanmelding rechtsgeldig te ondertekenen. Rechtsgeldigheid dient te blijken uit een uittreksel uit het handels- of beroepsregister van het land van vestiging van de Gegadigde. Indien de naam van de ondertekenaar van de Aanmelding niet in het uittreksel wordt genoemd, dient een bewijs te worden meegestuurd waaruit blijkt dat de ondertekenaar bevoegd is om te tekenen, bijvoorbeeld aan de hand van een mandaat- of procuratieregeling. Het betreffende bewijs dient rechtsgeldig te zijn ondertekend welke rechtsgeldigheid dient te blijken uit eerdergenoemd uittreksel. Het uittreksel mag niet ouder zijn dan zes maanden, te rekenen vanaf de datum waarop de Inschrijving moet zijn ingediend.
 
	Vergoeding
Opdrachtgever vergoedt geen kosten van de Gegadigde in verband met deelname aan de onderhavige Selectie- en gunningsprocedure.

  Overige wettelijke kaders
Gegadigden worden erop gewezen dat de bepalingen betreffende belastingen, milieubescherming, arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden die gelden in Nederland, op te vragen zijn bij, respectievelijk het ministerie van Financiën, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. In de Inschrijving dient met deze bepalingen rekening te worden gehouden.

De Inschrijver dient bij het opstellen van de inschrijving rekening te houden met de verplichtingen op het gebied van het milieu-, sociaal en arbeidsrecht uit hoofde van:
· Het recht van de Europese Unie,
· Het nationale recht,
· Collectieve arbeidsovereenkomsten en uit hoofde van de in richtlijn 2014/24/EU vermelde bepalingen van internationaal milieu, sociaal en arbeidsrecht. 
Zie https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=celex%3A32014L0024 

	Klachten en geschillen

Klachtenmeldpunt
Klachten in verband met de Aanbesteding kunnen per e-mail worden gemeld bij de Klachtencoördinator van Auris op het e-mailadres klachten@auris.nl, met als e-mailonderwerp “Klacht t.a.v. Nationale niet-openbare aanbesteding Bouwkundige en Installatietechnische werkzaamheden Giekerkstraat 57 Tilburg”. 

Voor de inhoud van deze klachtenregeling zie Handreiking Klachtafhandeling bij aanbesteden | PIANOo - Expertisecentrum Aanbesteden.
Uw eventuele klachten, kunt u conform het gestelde in Hoofdstuk 3 ‘Algemene uitgangspunten klachtafhandeling en kenmerken’ van de bovengenoemde “Klachtenafhandeling bij aanbesteden”.

Let op: deze klachtenafhandeling is niet bedoeld voor het verkrijgen van eventueel benodigde verduidelijkingen met betrekking tot het gestelde in deze aanbestedingstukken. Hiervoor kunt u gebruik maken van de mogelijkheid tot het stellen van vragen zoals aangegeven in deze aanbestedingsleidraad.

Burgerlijke rechter
Op deze aanbesteding is het Nederlandse recht van toepassing. Ieder geschil tussen de bij de aanbestedingsprocedure betrokkenen dat ontstaat naar aanleiding van deze aanbesteding, zal in eerste aanleg worden beslecht door de burgerlijke rechter te Rotterdam.
 
Uitsluitingsgronden, Geschiktheidseisen en loting

Uitsluitingsgronden
Van deelnemingen aan de aanbesteding zijn uitgesloten de Gegadigden waarop één of meer van de Uitsluitingsgronden van artikel 3.13.1 t/m 3.13.5 of 3.13.7 van de ARW 2016 van toepassing zijn, m.u.v. 3.13.7 lid c en g. In geval de Gegadigde een samenwerkingsverband is, wordt de Gegadigde uitgesloten indien één of meer van genoemde Uitsluitingsgronden van toepassing zijn op één of meer van de ondernemers in het samenwerkingsverband.

Om aan te tonen dat de Uitsluitingsgronden niet van toepassing zijn op de Gegadigde, of in geval van een samenwerkingsverband: alle ondernemingen in het samenwerkingsverband, dient de Gegadigde bij zijn Aanmelding de UEA(en) als voorgeschreven in Bijlage 1 te voegen.

Als voldoende bewijsmiddel waaruit blijkt dat Gegadigde niet verkeert in de omstandigheden van één van de Uitsluitingsgronden aanvaardt de Aanbestedende Dienst de bewijsstukken zoals genoemd in de artikelen 3.13.6 en 3.13.9 van de ARW 2016. Het betreft de volgende bewijsstukken: uittreksel uit het handelsregister dat op het tijdstip van het indienen van het verzoek niet ouder mag zijn dan 6 maanden, een gedragsverklaring aanbesteden die op het tijdstip van het indienen van het verzoek niet ouder mag zijn dan 2 jaar en een verklaring van de belastingdienst die op het tijdstip van het indienen van het verzoek niet ouder mag zijn dan 6 maanden. 

Ten aanzien van de van toepassing zijnde uitsluitingsgrond 'ernstige beroepsfout' dienen inschrijvers er rekening mee te houden dat de Aanbesteder zich het recht voorbehoudt zowel tijdens deze aanbestedingsprocedure als tijdens de looptijd van de opdracht ondernemer(s) te screenen indien er op grond van enig signaal dat de Aanbesteder bereikt, op welke wijze dan ook, een vermoeden rijst dat er sprake is van een ernstige fout. In bijlage 4 "Ernstige Fout" is het begrip ernstige beroepsfout door de Aanbesteder nader ingevuld en is mede opgenomen onder welke voorwaarden deze uitsluitingsgrond wordt toegepast (proportionaliteitstoets) en onder welke voorwaarden de Aanbesteder gerechtigd is een reeds tot stand gekomen overeenkomst te wijzigen, op te schorten of te ontbinden.

	Voorwaarden beroep op bekwaamheden van Derden
Indien een Gegadigde zich met betrekking tot de gestelde geschiktheidseisen beroept op de bekwaamheden van Derden, dient de Gegadigde door middel van een overeenkomst tussen Gegadigde en de Derde aan te tonen dat de Opdrachtgever kan afdwingen dat de Derde door de Gegadigde daadwerkelijk zal worden ingeschakeld voor de uitvoering van de Overeenkomst met de Opdrachtgever.

Gegadigde dient in de UEA, Deel II C (Informatie over beroep op draagkracht van andere entiteiten) aan te geven op welke Derde men een beroep doet om aan de Geschiktheidseisen te voldoen. Daarnaast dient Derde bij Aanmelding de UEA als voorgeschreven in Bijlage 1 in te dienen.

Wanneer bij het indienen van de Aanmelding, op de Derde waar door Gegadigde een beroep wordt gedaan, één of meer van de Uitsluitingsgronden van artikel 3.13.1 t/m 3.13.5 of 3.13.7 van de ARW 2016 van toepassing is, m.u.v. 3.13.7 lid c en g, wordt Gegadigde uitgesloten van aanbesteding. 

Geschiktheidseisen: financiële en economische draagkracht
De Gegadigde (Beide percelen) dient aan de navolgende minimumeisen op het gebied van financiële en economische draagkracht te voldoen:

Zekerheidsstelling
Door het ondertekenen van de ‘UEA (bijlage 1)’ verklaart Gegadigde dat hij binnen zeven (7) kalenderdagen na het verzoek daartoe een getekende verklaring van een officiële, onder toezicht van De Nederlandsche Bank of de nationale bank van een der Europese lidstaten staande, financiële instelling kan overleggen waaruit blijkt dat, indien de Gegadigde de Opdracht gegund krijgt, deze financiële instelling bereid is een bankgarantie van 5% van de Opdrachtwaarde aan Opdrachtnemer af te geven. De bankgarantie van 5% blijft van kracht tot en met einde werk en restpunten gereed. 
 
Aansprakelijkheidsverzekering
De Inschrijver moet voldoende verzekerd zijn voor de beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsrisico’s die verband houden met de uitvoering van de Overeenkomst. De Inschrijver moet deze verzekering uiterlijk op het moment van gunning van de overeenkomst hebben afgesloten. De verzekering moet dekking bieden van minimaal EUR 2.500.000 per aanspraak tot ten minste EUR 5.000.000 per verzekeringsjaar. Als de Inschrijver derden inzet bij de uitvoering van de overeenkomst, moet de verzekering ook schade dekken die deze ingeschakelde derde veroorzaakt door handelingen of nalatigheden. 

Ten slotte moet de verzekering schade dekken die voortkomt uit het handelen en uit het nalaten van activiteiten die aan de Opdracht voorafgaan, voor zover deze activiteiten een relatie kunnen hebben met de Opdracht.

De Aanbestedende dienst vraagt bewijsstukken op waaruit blijkt dat de Inschrijver die voor gunning in aanmerking komt aan de hiervoor beschreven eis voldoet. Dit mag een kopie zijn van de verzekeringspolis. Het mag ook een verklaring zijn van de verzekeraar of van de verzekeringstussenpersoon waaruit blijkt dat Inschrijver is verzekerd zodra sprake is van definitieve gunning van de Opdracht. Deze verklaring mag op de sluitingsdatum van de Inschrijving niet ouder zijn dan zes maanden.

Geschiktheidseisen: Technische bekwaamheid
De Gegadigde dient aan de navolgende minimumeisen op het gebied van technische bekwaamheid te voldoen:

! Met het indienen van deze referentieopdracht stemt de aanmelder ermee in dat de opdrachtgever contact kan opnemen met de opgegeven referentie. 

Geschiktheidseisen perceel 1: Bouwkundig 
De Gegadigde, of in geval van een samenwerkingsverband: de gezamenlijke ondernemingen, dient aan te tonen dat in vijf jaar voor de datum van Aanmelding, ervaring is opgedaan in ten minste de navolgende kerncompetenties, door referentieopdrachten in te dienen die op vakkundige en regelmatige wijze zijn uitgevoerd:
1. Eén op een vakkundige wijze uitgevoerde renovatie van een onderwijsgebouw van minimaal 1.350 m2 BVO, waarbij de gegadigde tevens aantoonbaar verantwoordelijk was voor de coördinatie van de installaties (werktuigbouwkundig en elektrotechnisch).
2. Eén op een vakkundige wijze uitgevoerde uitbreiding op de verdieping van minimaal 200 m2 BVO.
3. Eén op een vakkundige wijze uitgevoerde verbouwing in fases waarbij delen van het te verbouwen object in gebruik blijven.

Geschiktheidseisen perceel 2: Installatietechnisch; werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties
De Gegadigde, of in geval van een samenwerkingsverband: de gezamenlijke ondernemingen, dient aan te tonen dat in vijf jaar voor de datum van Aanmelding, ervaring is opgedaan in ten minste de navolgende kerncompetenties, door referentieopdrachten in te dienen die op vakkundige en regelmatige wijze zijn uitgevoerd:
1. Eén op een vakkundige wijze uitgevoerde renovatie van een onderwijsgebouw van minimaal 1.350 m2 BVO; 
2. De inschrijver toont met één of meer referentieprojecten aan ervaring te hebben met het transformeren van gebouwinstallaties naar een volledig elektrische situatie.
3. Eén op een vakkundige wijze uitgevoerde verbouwing in fases waarbij delen van het te verbouwen object in gebruik blijven.

Selectiecriteria Perceel 1
Wanneer het aantal gegadigden dat voldoet aan de minimumeisen hoger is dan het aantal uit te nodigen inschrijvers, wordt aan de hand van de hierna genoemde criteria nader geselecteerd. Daartoe zal de beoordelingscommissie punten toekennen volgens de scoremethodiek als opgenomen in deze selectieleidraad onder 6.5. Het aantal te verdienen punten is opgenomen per selectiecriterium. 

Selectiecriterium 1, perceel 1:
· De gegadigde heeft ten minste één renovatie en uitbreiding van een onderwijsgebouw met een minimale omvang van 1.350 m² BVO op vakkundige wijze uitgevoerd. Daarnaast was de gegadigde aantoonbaar verantwoordelijk voor de coördinatie van de werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties.

Bewijsmiddelen: In maximaal twee A4‑pagina’s wordt omschreven hoe gegadigde binnen het referentieproject de bouworganisatie, de bouwplaatsinrichting, de bereikbaarheid (aanvoerroutes zwaar verkeer) tot de bouwplaats, de verkeersmaatregelen, de geluidsoverlast, de communicatie richting omgeving, de bouwveiligheid et cetera heeft vormgegeven, inclusief een duidelijke toelichting op de wijze waarop de coördinatie van de installaties is uitgevoerd.

NB: genoemde factoren zijn slechts vermeld ter toelichting ten behoeve van de gegadigde en zijn niet te beschouwen als nadere ‘(sub)selectiecriteria’. De genoemde factoren zijn niet in volgorde van belangrijkheid opgenomen. 

Beoordeling: 
Beoordeeld wordt de mate waarin gegadigde met de beschrijving van zijn maatregelen aantoont dat zij in de met het project vergelijkbare situatie in staat is de veiligheid en overlast te beheersen. 

Er wordt beoordeeld aan de hand van de volgende methodiek: 
· Voldoet goed en met toegevoegde waarde: 	20 punten 
· Voldoet goed: 	16 punten 
· Voldoet: 	12 punten 
· Voldoet gering: 	  8 punten 
· Voldoet niet: 	  0 punten 
· Meer dan maximale tekst:           	 -2 punt per pagina of gelijkwaardig

Selectiecriterium 2, perceel 1:
· Eén op een vakkundige wijze uitgevoerde uitbreiding op de verdieping van minimaal 200 m2 BVO;

Bewijsmiddelen: In maximaal twee A4-pagina’s wordt omschreven hoe gegadigde binnen het referentieproject de bouworganisatie, de bouwplaatsinrichting, de bereikbaarheid (aanvoerroutes zwaar verkeer) tot de bouwplaats, de verkeersmaatregelen, de geluidoverlast, de communicatie richting omgeving, de bouwveiligheid et cetera heeft vormgegeven.

NB: genoemde factoren zijn slechts vermeld ter toelichting ten behoeve van de gegadigde en zijn niet te beschouwen als nadere ‘(sub)selectiecriteria’. De genoemde factoren zijn niet in volgorde van belangrijkheid opgenomen. 

Er wordt beoordeeld aan de hand van de volgende methodiek: 
· Voldoet goed en met toegevoegde waarde: 	20 punten 
· Voldoet goed: 	16 punten 
· Voldoet: 	12 punten 
· Voldoet gering: 	  8 punten 
· Voldoet niet: 	  0 punten 
· Meer dan maximale tekst:           	 -2 punt per pagina of gelijkwaardig

Selectiecriterium 3, perceel 1:
· Eén op een vakkundige wijze uitgevoerde verbouwing in fases waarbij delen van het te verbouwen object in gebruik blijven; 

Bewijsmiddelen: In maximaal twee A4-pagina’s wordt omschreven hoe gegadigde binnen het referentieproject de bereikbaarheid tot het schoolgebouw, de verkeersmaatregelen, de geluidoverlast en de bouwveiligheid et cetera heeft vormgegeven bij een object dat tijdens de uitvoeringsperiode deels in gebruik is gebleven. Tijdens de renovatie van het Auris-deel zal de naastgelegen school De Wegwijzer gewoon in gebruik zijn. Om de lessen van De Wegwijzer zoveel mogelijk door te laten gaan, wordt op momenten waarbij met name de opbouw wordt gerealiseerd, gebruik gemaakt van het gebouw van Auris. Dit vraagt om een strakke fasering en goede afstemming met elkaar.

NB: genoemde factoren zijn slechts vermeld ter toelichting ten behoeve van de gegadigde en zijn niet te beschouwen als nadere ‘(sub)selectiecriteria’. De genoemde factoren zijn niet in volgorde van belangrijkheid opgenomen. 

Beoordeling: Beoordeeld wordt de mate waarin gegadigde met de beschrijving van zijn maatregelen aantoont dat zij in de met het project vergelijkbare situatie in staat is de veiligheid en overlast te beheersen. 

Er wordt beoordeeld aan de hand van de volgende methodiek: 
· Voldoet goed en met toegevoegde waarde: 	40 punten 
· Voldoet goed: 	32 punten 
· Voldoet: 	24 punten 
· Voldoet gering: 	16 punten 
· Voldoet niet: 	  0 punten 
· Meer dan maximale tekst:           	 -2 punt per pagina of gelijkwaardig

Selectiecriteria perceel 2: Installatietechnisch; werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties

Selectiecriterium 1, perceel 2:
· Eén op een vakkundige wijze uitgevoerde renovatie van een onderwijsgebouw van minimaal 1.350 m2 BVO;

Bewijsmiddelen: Beschrijf in maximaal twee A4-pagina’s wordt omschreven hoe: De inschrijver dient één referentieproject aan te leveren waarin aantoonbaar is dat hij een installatietechnische uitbreiding heeft gerealiseerd op een bestaande verdieping met een minimale omvang van 1.350 m² BVO (gemeten volgens NEN 2580). Het project moet binnen de afgelopen vijf jaar zijn opgeleverd.

De referentie moet aantonen dat de inschrijver beschikt over de kerncompetenties HVAC‑installaties, elektrotechnische installaties, brandveiligheidsinstallaties en integratie van installaties in bestaande bouw.
De inschrijver levert minimaal:– een projectbeschrijving met omvang, technische scope, uitdagingen en toegepaste normen. 

Er wordt beoordeeld aan de hand van de volgende methodiek: 
· Voldoet goed en met toegevoegde waarde: 	20 punten 
· Voldoet goed: 	16 punten 
· Voldoet: 	12 punten 
· Voldoet gering: 	  8 punten 
· Voldoet niet: 	  0 punten 

Selectiecriterium 2, perceel 2:
· De inschrijver toont met één of meer referentieprojecten aan ervaring te hebben met het transformeren van gebouwinstallaties naar een volledig elektrische situatie.

Bewijsmiddelen: In maximaal twee A4‑pagina’s wordt omschreven hoe: De inschrijver dient één referentieproject aan te leveren waarbij u een bestaande installatie heeft aangepast naar een volledig elektrisch systeem, beschrijf hoe:
 
U levert één referentieproject aan waarin u een bestaande installatie heeft aangepast naar een volledig elektrisch systeem, beschrijf:
· De installatietechnische fasering op de verdieping (werkwijze, planning, ombouwstappen);
· De nieuwe volledig elektrische installatie(s), bijvoorbeeld: Warmtepompen, lage temperatuur‑afgiftesystemen, elektrische keukenapparatuur, zonne‑energie, lage temperatuurverwarming andere relevante volledig elektrisch oplossingen.
· Rol en verantwoordelijkheden: Beschrijf de rol en verantwoordelijkheden van uw organisatie binnen dit project.
· Beschrijf hoe u in dit project heeft gezorgd voor: afstemming met gebruikers, hinderbeperking, veiligheid, en borging van kwaliteit.
NB: genoemde factoren zijn slechts vermeld ter toelichting ten behoeve van de gegadigde en zijn niet te beschouwen als nadere ‘(sub)selectiecriteria’. De genoemde factoren zijn niet in volgorde van belangrijkheid opgenomen. 

Er wordt beoordeeld aan de hand van de volgende methodiek: 
· Voldoet goed en met toegevoegde waarde: 	20 punten 
· Voldoet goed: 	16 punten 
· Voldoet: 	12 punten 
· Voldoet gering: 	  8 punten 
· Voldoet niet: 	  0 punten 
· Meer dan maximale tekst:           	 -2 punt per pagina of gelijkwaardig

Selectiecriterium 3, perceel 2:
· Eén op een vakkundige wijze uitgevoerde installatietechnische verbouwing in fasen, waarbij delen van het te verbouwen object tijdens de uitvoering in gebruik zijn gebleven.

Bewijsmiddelen:  
In maximaal twee A4‑pagina’s wordt omschreven hoe de gegadigde binnen het referentieproject de bereikbaarheid voor installatiewerk, de verkeersmaatregelen, de geluidoverlast door installatiewerkzaamheden en de bouwveiligheid et cetera heeft vormgegeven bij een object dat tijdens de uitvoeringsperiode deels in gebruik is gebleven.

Tijdens de renovatie van het Auris‑deel zal De Wegwijzer enkele verduurzamingsmaatregelen aan hun deel van het gebouw uitvoeren. Om de lessen van De Wegwijzer zoveel mogelijk door te laten gaan, wordt gebruik gemaakt van het gebouw van Auris. Dit vraagt om een strakke fasering van installatiewerkzaamheden, afstemming met bouwkundige partijen, en zorgvuldige coördinatie richting beide gebruikers.

NB: genoemde factoren zijn slechts vermeld ter toelichting ten behoeve van de gegadigde en zijn niet te beschouwen als nadere ‘(sub)selectiecriteria’. De genoemde factoren zijn niet in volgorde van belangrijkheid opgenomen. 

Beoordeling: Beoordeeld wordt de mate waarin gegadigde met de beschrijving van zijn maatregelen aantoont dat zij in de met het project vergelijkbare situatie in staat is de veiligheid en overlast te beheersen. 

Er wordt beoordeeld aan de hand van de volgende methodiek: 
· Voldoet goed en met toegevoegde waarde: 	40 punten 
· Voldoet goed: 	32 punten 
· Voldoet: 	24 punten 
· Voldoet gering: 	16 punten 
· Voldoet niet: 	  0 punten 
· Meer dan maximale tekst:           	 -2 punt per pagina of gelijkwaardig

Technische Geschiktheidseis perceel 1 en 2
Gegadigde dient te beschikken over een veiligheidscertificaat VCA** (VCA twee sterren) of een daaraan gelijkwaardig systeem dat betrekking heeft op de aard van de Opdracht. Indien Gegadigde een Samenwerkingsverband is, dient elk van de samenwerkende partijen te voldoen aan deze eis. Als bewijs dat Gegadigde aan gestelde eis(en) voldoet, dient Gegadigde de UEA uit Bijlage 1 in te vullen, rechtsgeldig te ondertekenen en bij zijn Aanmelding te voegen.

Kwaliteitssyste(e)m(en) perceel 1 en 2
De gegadigde dient te beschikken over een aan hem verstrekt kwaliteitssysteem-certificaat op basis van de norm NEN-EN-ISO:9001 of een daarmee gelijkwaardig kwaliteitssysteem. De beoordeling of een aangeboden alternatief als gelijkwaardig wordt aangemerkt, ligt uitsluitend bij de opdrachtgever. 

In geval van een samenwerkingsverband dient ofwel het samenwerkingsverband in het bezit te zijn van het vorenbedoelde certificaat dan wel dient elk van de ondernemingen uit het samenwerkingsverband in het bezit te zijn van een kwaliteitssysteem-certificaat op basis van de norm NEN-EN-ISO:9001 of gelijkwaardig kwaliteitssysteem (naar oordeel van opdrachtgever).

Om aan te tonen dat de Gegadigde aan de minimumeisen voldoet, dient hij de UEA, Bijlage 1, in te vullen, rechtsgeldig te ondertekenen en bij zijn Aanmelding te voegen.

	Toetsing en beoordelingsmethodiek
Het staat Aanbestedende dienst vrij om contact op te nemen met de door Gegadigde opgegeven contactpersonen of andere vertegenwoordigers van de referent. In geval van onvolledigheden en/of onduidelijkheden is Aanbestedende dienst niet verplicht om de Gegadigde om aanvullende informatie te verzoeken en gerechtigd om de Aanmelding als ongeldig terzijde te leggen.

Daadwerkelijke toetsing van de bewijsstukken die ten grondslag liggen aan de onderwerpen uit de UEA vindt achteraf plaats en uitsluitend bij de Gegadigde, of in geval van een samenwerkingsverband: alle ondernemingen in het samenwerkingsverband, die in aanmerking komen voor het doen van een Inschrijving. Dit geldt ook voor Derden waarop Inschrijver een beroep doet.

Betreffende bewijsmiddelen dienen, na een daartoe strekkend verzoek van de Aanbestedende dienst, binnen 6 dagen te worden overlegd. Inschrijver is zelf verantwoordelijk voor het tijdig kunnen aanleveren van de betreffende bewijsmiddelen en houdt rekening met de doorlooptijden van het aanvragen hiervan.

Het bewust verstrekken van onjuiste informatie en/of het onjuist invullen van de formulieren wordt door de Aanbestedende dienst aangemerkt als het afleggen van een valse verklaring en leidt tot uitsluiting van verdere deelname aan de aanbestedingsprocedure. 

Beoordelingsmethodiek 
	Voldoet goed en met toegevoegde waarde

	Het gegeven antwoord op de vraag overstijgt de verwachtingen van de wensen zoals aangegeven bij de vraag; 
· Het antwoord heeft aantoonbaar toegevoegde waarde; 
· Het antwoord geeft aan, dat de Deelnemer een hoogwaardige kwaliteit van dienstverlening heeft; 
· Het antwoord geeft aan dat er diepgaande en excellente kennis is van de materie;  
· Het antwoord is in hoge mate gericht op de praktijk, Auris en de (uitvoering van de) opdracht. 
· Het gegeven antwoord onderscheidt zich in positieve zin ten opzichte van de overige Deelnemers. 

	Voldoet goed 

	Het gegeven antwoord op de vraag voldoet aan de verwachtingen van de wensen zoals aangegeven bij de vraag; 
· Het gegeven antwoord is duidelijk en relevant voor de opdracht; 
· Het antwoord heeft goede detaillering; 
· De invulling van de vraag heeft diepgang/ getuigt van kennis en ervaring van de materie, maar overstijgt niet de verwachtingen, het voldoet hieraan;
· Het antwoord is gericht op de praktijk, Auris en de (uitvoering van de) opdracht; 
· De invulling van de vraag is goed toepasbaar tijdens de contractuitvoering; 
· Met het gegeven antwoord onderscheidt de Deelnemer zich niet in positieve, maar ook niet in negatieve zin ten opzichte van de overige Deelnemers. 

	Voldoet 

	Het gegeven antwoord op de wens voldoet matig aan de wensen zoals aangegeven bij de vraag; 
· Met het gegeven antwoord onderscheidt de Deelnemer zich niet in positieve, maar ook niet in negatieve zin ten opzichte van de overige Deelnemer(s); 
· Het antwoord heeft matige detaillering; 
· Het antwoord is matig voor wat betreft diepgang/ kennis en ervaring;
· Het antwoord is beperkt gericht op de praktijk, Auris en/of de (uitvoering van de) opdracht;
· Het antwoord is matig toepasbaar tijdens de contractuitvoering.
· Maximaal aantal verbeterpunten bedraagt 2.

	Voldoet gering:

	Het gegeven antwoord heeft geen relatie met de vraag en/of biedt geen aanknopingspunten voor de invulling van de wens en voldoet niet aan de wensen zoals aangegeven bij de vraag; 
· Het gegeven antwoord geeft geen beeld; 
· Het gegeven antwoord heeft nauwelijks/geen detaillering; 
· Het antwoord heeft geen diepgang/ getuigt van een gebrek aan kennis en ervaring; 
· Het antwoord is in nauwelijks gericht op de praktijk, Auris en/of de (uitvoering van de) opdracht;
· Met het gegeven antwoord onderscheidt de Deelnemer zich in zeer negatieve zin ten opzichte van andere Deelnemers; 
· Meer dan 2 verbeterpunten. 

	Voldoet niet

	Er is geen antwoord gegeven op de (sub)vraag. 
· Het gegeven antwoord op de vraag heeft geen relatie met de vraag of biedt geen aanknopingspunten.
· Het gevolg van deze score kan resulteren in uitsluiting.



	Voorwaarden

	Algemeen
Deze Selectieleidraad en de andere informatie die door de Aanbestedende dienst in het kader van deze aanbesteding worden verstrekt, worden slechts verstrekt onder de in dit document genoemde voorwaarden.

Voor uitvoering van de Opdracht zullen uitsluitend de voorwaarden gelden zoals genoemd in de Overeenkomst of enig ander document bijhorende bij de Aanbestedingsdocumenten. Voor zover daarvan in bedoelde documenten niet van wordt afgeweken zijn de UAV 2012 op de Opdracht van toepassing. Eigen (Algemene) voorwaarden van de Gegadigde worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.  Met het indienen van de Aanmelding verklaart de Gegadigde zich akkoord met de inhoud van de Selectieleidraad.

Indien aan een Aanmelding voorwaarden zijn verbonden, wordt de Aanmelding als ongeldig beschouwd en wordt deze niet in behandeling genomen. 

	Voertaal
De voertaal tijdens deze aanbestedingsprocedure is Nederlands. De Inschrijving dient in de Nederlandse taal te zijn opgesteld. Eventuele bijlagen, zoals technische of standaard documentatie, die in een andere taal gesteld zijn, dienen voorzien te zijn van een Nederlandse vertaling.

	Correspondentie
U dient vanaf datum van publicatie van de Selectieleidraad tot de datum van het gunnen van de Opdracht, op geen andere dan de hier bovengenoemde wijze, contact op te nemen dan wel te onderhouden met Opdrachtgever en/of door Opdrachtgever ter zake ingeschakelde adviseurs betreffende onderhavige aanbestedingsprocedure. Overtreding van deze procedure kan leiden tot onmiddellijke uitsluiting van verdere deelname.

De correspondentie over deze aanbesteding vindt uitsluitend via TenderNed plaats en alleen volgens de beschreven procedures. Mededelingen, toezeggingen of afspraken, zowel mondeling als schriftelijk, die niet in een Nota van inlichtingen zijn vastgelegd en via TenderNed zijn gecommuniceerd, zijn niet bindend voor Opdrachtgever. 

Voor vragen omtrent het gebruik van TenderNed wordt u verwezen naar www.tenderned.nl of naar de helpdesk van TenderNed: 0800-8363376. 

	Voorbehoud
Opdrachtgever behoudt zich te allen tijde het recht voor om, om haar moverende redenen, niet tot gunning van de Opdracht over te gaan en de aanbestedingsprocedure (tussentijds) eenzijdig te beëindigen, zonder dat er enig recht is op vergoeding van gemaakte kosten. De op dat moment nog in de aanbestedingsprocedure betrokken Gegadigden zullen schriftelijk bericht van Opdrachtgever ontvangen over het niet doorgaan van de aanbestedingsprocedure of het niet gunnen.

De Inschrijver aan wie de Opdracht voorlopig is gegund kan daar, gezien de mogelijkheid van beroep van afgewezen Inschrijvers tegen de voorlopige gunningsbeslissing, geen rechten aan ontlenen aangaande het daadwerkelijk verstrekken van de Opdracht.
Aanbestedende dienst heeft in voorkomend geval het recht om een voorlopige gunningsbeslissing in te trekken, een herbeoordeling uit te voeren en desgewenst een nieuwe gunningsbeslissing te nemen.
 
	Omissies en/of onjuistheden
De Selectieleidraad is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Indien deze naar uw mening desondanks omissies, onduidelijkheden, tegenstrijdigheden of onjuistheden bevat, dient u dit zo spoedig als mogelijk schriftelijk aan Aanbestedende dienst kenbaar te maken, althans uiterlijk voor het verstrijken van de op TenderNed genoemde termijn voor het indienen van vragen over de Selectieleidraad.

	Geheimhouding
De Gegadigde verklaart door zijn Aanmelding vertrouwelijk om te gaan met alle informatie die hem/haar in het kader van deze aanbestedingsprocedure en/of het Werk wordt verstrekt, of door hem/haar wordt verkregen, en geen informatie aan Derden beschikbaar te stellen.

Het staat Gegadigden vrij om hiervoor genoemde informatie te delen met de door hem/haar in te schakelen partners, onderaannemers en hulppersonen. In dergelijk geval blijft Gegadigde verantwoordelijk voor het nakomen van de geheimhoudingsplicht door genoemde partijen.

Intellectueel eigendom
Behoudens uitzonderingen door de Auteurswet gesteld, mag zonder schriftelijke toestemming vooraf van de Aanbestedende dienst niets uit de Aanbestedingsstukken worden verveelvoudigd (anders dan voor het doel van deze aanbesteding) door middel van druk, fotokopie, microfilm of anderszins. Gegadigde verklaart zich hiermee akkoord door indienen van zijn Aanmelding.

	Europese Unie sanctiepakket Rusland
De Europese Unie besloot op 8 april 2022 een vijfde sanctiepakket in te stellen tegen Rusland naar aanleiding van de situatie in Oekraïne. Dit sanctiepakket heeft gevolgen voor aanbestedingen van aanbestedende diensten en speciale sectorbedrijven.
Voor deze overheidsopdracht geldt dat het verboden is om deze overheidsopdracht te gunnen aan:
a)	een Russische onderdaan of een in Rusland gevestigde natuurlijke persoon, rechtspersoon, entiteit of lichaam;
b)	een rechtspersoon, entiteit of lichaam waarvan de eigendomsrechten voor meer dan 50% direct of indirect in handen zijn van een entiteit bedoeld in punt a), of
c)	een natuurlijk persoon of rechtspersoon, entiteit of lichaam handelend namens of op aanwijzing van een entiteit bedoeld in punt a) of b), met inbegrip van onderaannemers, leveranciers of entiteiten waarvan in de zin van de Europese aanbestedingsrichtlijnen de capaciteit wordt ingeroepen, wanneer zij meer dan 10% van de waarde van de opdracht vertegenwoordigen.
Door Aanmelding en/of Inschrijving verklaart Gegadigde en/of Inschrijver dat deze aanvullende uitsluitingsgrond niet op hem van toepassing is.
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