Overeenkomst Herinrichting Geerligslaan west

* datum Status: concept TenderNed nummer: TN 586203

Versie 202003

Inhoudsopgave

Ondergetekenden	4

Opdrachtgever	4

Aannemer……………………………………………………………………………………………………….4

Overwegingen	4

Verklaren het volgende te zijn overeengekomen	5

Algemeen	5

Artikel 1.	Definities	5

Artikel 2.	Inhoud van de Overeenkomst	5

Artikel 3.	Algemene inkoopvoorwaarden	6

Artikel 4.	Duur van de Overeenkomst	6

Omschrijving Prestatie	7

Artikel 5.	Voorwerp van de Overeenkomst	7

Artikel 6.	Integriteit Aannemer	7

Artikel 7. 	Communicatie en informatievoorziening	8

Artikel 8.	Werkplan, kwaliteit, keuren van bouwstoffen, weekrapporten	9

Artikel 9. 	Tijdstip van nakoming	9

Artikel 10. 	Prijzen en tarieven	9

Artikel 11. 	Verantwoording, facturering en betaling	10

Artikel 12. 	Verzekeringen en zekerheidstelling	11

Artikel 13. 	Constructie All Risks (CAR-) verzekering	11

Juridische aspecten	13

Artikel 14. 	Rechtskarakter van de Overeenkomst, toepasselijke voorwaarden	13

Artikel 15. 	Boetebeding	13

Artikel 16. 	Nietige bepalingen	13

Artikel 17. 	Toepasselijk recht, geschillen en rechtbank	13

Ondertekening	14

# Ondergetekenden

Opdrachtgever

De publiekrechtelijke rechtspersoon Gemeente naam gemeente gevestigd te adres, postcode, plaatsnaam>, postadres, postcode, plaatsnaam , ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer KVK nummer (vestigingsnummer vestigingsnummer), rechtsgeldig vertegenwoordigd op grond van artikel 171, eerste lid van de Gemeentewet door haar burgemeester naam burgemeester, , welke op grond van het besluit van burgemeester en wethouders op datum volmacht tot contracteren respectievelijk mandaat om haar te vertegenwoordigen verleend heeft aan de heer/mevrouw naam, functie, hierna te noemen: de Opdrachtgever.

en

Aannemer

Naam Aannemer, statutair gevestigd te adres, postcode, plaatsnaam>, postadres, postcode, plaatsnaam, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer KVK nummer, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw naam, functie, verder te noemen Aannemer.

Gezamenlijk te noemen: Partijen,

# Overwegingen

Overwegende dat:

- De Overeenkomst een aannemingsovereenkomst betreft.

- Onderhavige Overeenkomst een Overeenkomst betreft voor de herinrichting Geerligslaan west.

- De Opdrachtgever een Offerteaanvraag heeft gedaan volgens een Europese openbare aanbesteding.

- De Aannemer juist, volledig en rechtsgeldig een Offerte heeft ingediend.

- De Opdrachtgever op basis van deze Offerte besloten heeft de Prestatie aan Aannemer op te dragen.

- De Aannemer zich in voldoende mate op de hoogte heeft gesteld van wat Opdrachtgever met de opdracht wil bereiken.

- Partijen de uit het bovenstaande voortvloeiende rechtsverhouding schriftelijk wensen vast te leggen.

# Verklaren het volgende te zijn overeengekomen

| ## Algemeen |  |
| --- | --- |
| ### Definities |  |
| In de Overeenkomst wordt, in aanvulling op paragraaf 1 (definities) van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), verstaan onder: |  |
| Offerte | Een aanbod in de zin van het Burgerlijk Wetboek. |
| Offerteaanvraag | Een enkelvoudige of meervoudige aanvraag van de Opdrachtgever voor te verrichten Prestatie of een (Europese) aanbesteding conform de Aanbestedingswet en de Europese aanbestedingsrichtlijnen 2004/17/EG en 2004/18/EG. |
| Prestatie | Alle werkzaamheden ten behoeve van de oprichting van het werk dat ertoe bestemd is als zodanig een economische of technische functie te vervullen, inclusief alle noodzakelijke technische installatiewerk of de te verrichten leveringen en indien van toepassing het meerjarig onderhoud. Daar waar de UAV 2012 de term “werk” gebruikt, moet Prestatie worden gelezen. |
| Standaard | Standaard RAW Bepalingen 2020 uitgegeven door de stichting CROW |
| ### Inhoud van de Overeenkomst |  |
| - De navolgende documenten maken deel uit van de Overeenkomst: |  |
| - Dit document; |  |
| - Nota van Inlichtingen, d.d. datum; |  |
| - Aanbestedingsstukken, d.d. datum; - *opsomming, inclusief UAV 2012 |  |
| - Offerte Aannemer, d.d. datum. |  |
| - De stukken hierboven genoemd, behalve dit document, zijn als bijlage toegevoegd. |  |
| - Voor zover de documenten uit artikel 2 lid 1 met elkaar in tegenspraak zijn, prevaleert, in aanvulling op paragraaf 2 lid 4 van de UAV 2012, het eerdergenoemde document boven het later genoemde. |  |
| - Het staat Partijen vrij om nadere afspraken met elkaar te maken ter uitvoering van de Overeenkomst. Hierbij gaat nieuw voor oud. Partijen blijven hierbij binnen de kaders van de Aanbestedingswet 2012 en jurisprudentie en Partijen moeten schriftelijk met de afspraak instemmen. Nadere afspraken worden vastgelegd in een addendum en bijgevoegd bij deze Overeenkomst waarvan zij aldus deel van gaan uitmaken. |  |
| ### Algemene inkoopvoorwaarden |  |
| - Voor zover daarvan in deze overeenkomst niet uitdrukkelijk is afgeweken, zijn van toepassing de UAV voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012). Waarbij het volgende geldt: |  |
| - Paragraaf *paragraafnummer is niet van toepassing. |  |
| - Paragraaf *paragraafnummer is gewijzigd in - *gewijzigde tekst |  |
| - Partijen verklaren met de inhoud van de UAV 2012 bekend te zijn. |  |
| ### Duur van de Overeenkomst |  |
| - De Overeenkomst treedt in werking op het moment waarop deze door beide Partijen is ondertekend. |  |
| - De Overeenkomst loopt af wanneer het werk is afgerond, waarbij de Overeenkomst automatisch is beëindigd zonder dat een opzegging door de Opdrachtgever is vereist. |  |
| - De Overeenkomst wordt niet verlengd en eindigt derhalve van rechtswege na afronding van de werkzaamheden. |  |
| - De Overeenkomst kan door Partijen tussentijds worden opgezegd, indien deze bevoegdheid van een Partij uit de wet voortvloeit. De opzegging dient schriftelijk te geschieden onder opgave van redenen. De opzegtermijn bedraagt respectievelijk 2 maanden voor Opdrachtgever en 2 maanden voor Aannemer. |  |
| - De Overeenkomst kan door partijen tussentijds worden opgezegd bij wederzijds goedvinden. |  |
| - De Aannemer vangt, in afwijking van paragraaf 7 van de UAV 2012, met de Prestatie aan minimaal 2 weken na het houden van de informatieavond voor bewoners. Voor deze datum dienen de voorbereidingswerkzaamheden uitgevoerd te zijn. |  |
| - Rechten en verplichtingen welke naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging van de Overeenkomst voort te duren, blijven na opzegging of ontbinding van de Overeenkomst bestaan. Tot deze rechten en verplichtingen behoren onder meer: veiligheid van de (persoons) gegevens, overdragen van data en gegevens, meldingsplichten, garanties, aansprakelijkheid, eigendom en vrijwaring voor schending van intellectuele eigendomsrechten, geheimhouding, geschillenbeslechting en toepasselijk recht. |  |
| ## Omschrijving Prestatie |  |
| ### Voorwerp van de Overeenkomst |  |
| - De Prestatie is nader omschreven in de documenten, zoals genoemd in artikel 2 lid 01. |  |
| - Aannemer garandeert de continuïteit van de Prestatie aan de Opdrachtgever gedurende de looptijd van de Overeenkomst en zolang de verplichtingen van Aannemer op basis hiervan voortduren. |  |
| - De Opdrachtgever en Aannemer zijn ieder verantwoordelijk voor de inhoud van hun inbreng. Partijen wijzen elkaar, in aanvulling op paragraaf 2, lid 5 van de UAV 2012, op klaarblijkelijke tegenstrijdigheden. |  |
| - De Overeenkomst bevat een onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt zes maanden voor civiele werkzaamheden (o.a. riolering, verharding en openbare verlichting) en twaalf maanden voor groenwerkzaamheden. |  |
| - Bij het uitvoeren van zijn werkzaamheden voldoet de Aannemer naast diens andere verplichtingen aan de verplichtingen die voor Opdrachtgever voortvloeien uit de Wet basisregistratie ondergrond (BRO). Hieronder vallen de gebruiksplicht, de aanleverplicht, de meldplicht en de onderzoekplicht met betrekking tot de Landelijke Voorziening BRO (LV BRO). Ingewonnen gegevens die vallen onder de BRO-registratieplicht worden door de Aannemer opgeleverd volgens de eisen en format(s) van de LV BRO. Om registratie door de Aannemer mogelijk te maken, maakt de Opdrachtgever daartoe tijdig een project aan in het Bronhouderportaal. Voor meer informatie zie www.bronhouderportaal-bro.nl. |  |
| ### Integriteit Aannemer |  |
| - De Integriteitsclausule maakt integraal onderdeel uit van deze overeenkomst. De Gemeente behoudt zich het recht voor om de Opdrachtnemer gedurende de looptijd van de overeenkomst te screenen op naleving van deze clausule. Indien de Opdrachtnemer handelt in strijd met de Integriteitsclausule of op enig moment niet (langer) aan de daarin gestelde voorwaarden voldoet, is de Gemeente gerechtigd deze overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder gerechtelijke tussenkomst en per aangetekende brief: - te ontbinden, of - op te zeggen, zulks ter beoordeling van de Gemeente. |  |
| - Aannemer verplicht zich om zich gedurende de looptijd van de Overeenkomst te onthouden van niet-integere gedragingen, waaronder in ieder geval het verrichten van gedragingen c.q. het plegen van of deelnemen aan misdrijven of overtredingen. |  |
| - Opdrachtgever kan gedurende de looptijd van de Overeenkomst de integriteit van Aannemer of van haar onderaannemers toetsen. De Opdrachtgever doet dit door het uitvoeren van een eigen onderzoek (gemeentelijke Bibob-toetsing) en/of door een Bibob-toetst uit te laten voeren door het Landelijk Bureau Bibob (verder: LBB). De Aannemer wordt door de Opdrachtgever geïnformeerd als de Opdrachtgever een Bibob-toets uitvoert, dan wel laat uitvoeren door het LBB. |  |
| - Als uit de toets blijkt dat er (mogelijk) sprake is van integriteitsschending, dan stelt de Opdrachtgever Aannemer in de gelegenheid om zijn zienswijze in te dienen. |  |
| - De Opdrachtgever oordeelt op basis van de toetst en de zienswijze van Aannemer. Als naar oordeel van de Opdrachtgever sprake is van integriteitsschending, dan is de Opdrachtgever gerechtigd om één van de volgende maatregelen te nemen, zonder dat de Opdrachtgever is gehouden tot enige schadevergoeding. - De Opdrachtgever weigert de inzet van bepaalde onderaannemer(s). Hierbij is de Opdrachtgever niet gehouden tot enige schadevergoeding. - De Opdrachtgever ontbindt de overeenkomst. - De Opdrachtgever stelt extra, al dan niet ontbindende, voorwaarden aan de (uitvoering van) de Overeenkomst. Hierbij is de Opdrachtgever niet gehouden tot enige schadevergoeding. |  |
| - Aannemer is verplicht om mee te werken aan zowel de gemeentelijke toetsing als de LBB-toets. Als Aannemer geen of onvoldoende medewerking verleent, kan de Opdrachtgever besluiten om de Overeenkomst zonder schadeplicht te ontbinden. |  |
| - Als Aannemer zich niet houdt aan de voorwaarden zoals gesteld in het lid 4, sub c van dit artikel en als de ontbindende voorwaarden intreden, dan is de Opdrachtgever gerechtigd om de Overeenkomst te ontbinden. De Opdrachtgever kan ook besluiten om andere maatregelen te nemen. De Opdrachtgever is in beide gevallen niet gehouden tot enige schadevergoeding. |  |
| ### Artikel 7. Communicatie en informatievoorziening |  |
| Gedurende de looptijd van de Overeenkomst vindt in beginsel éénmaal per twee weken een overleg plaats tussen beide Partijen, locatie in overleg. Tijdens het overleg komen minimaal aan de orde: - tevredenheid beide Partijen; - voortgang van de Prestatie - nakomen overeengekomen werkafspraken en indicators; - relatiemanagement; - signaleren en oplossen knelpunten. - Aannemer maakt een verslag van het overleg en zendt dit binnen vijf werkdagen aan de Opdrachtgever. Partijen worden geacht om binnen tien werkdagen inhoudelijk te reageren op het verslag. Indien Partijen niet reageren wordt het verslag als goedgekeurd beschouwd. |  |
| Indien gewenst door de Opdrachtgever of Aannemer zal een tussentijds overleg plaatsvinden, locatie in overleg. Tijdens dit overleg komen de bespreekpunten aan de orde die op dat moment voor een van beide Partijen actueel zijn. Aannemer maakt een verslag van het overleg en zendt dit binnen vijf werkdagen aan de Opdrachtgever. Partijen worden geacht om binnen tien werkdagen inhoudelijk te reageren op het verslag. Indien Partijen niet reageren wordt het verslag als goedgekeurd beschouwd. |  |
| Na afronden van de Prestatie vindt een eindevaluatie plaats tussen beide Partijen, locatie in overleg. Tijdens de eindevaluatie wordt de Prestatie van Aannemer beoordeeld. De Opdrachtgever maakt een verslag van het overleg en zendt dit binnen vijf werkdagen aan Aannemer. Partijen worden geacht om binnen tien werkdagen inhoudelijk te reageren op het verslag. Indien Partijen niet reageren wordt het verslag als goedgekeurd beschouwd. |  |
| De afspraken gemaakt in (tussentijdse) overleg(gen) en eindevaluatie zijn bindend voor beide Partijen, tenzij één van hen aangeeft zich niet te willen binden. De afspraken moeten daarvoor zijn vastgelegd en overeengekomen in gespreksverslagen. |  |
| De kosten voor deze (tussentijdse) overleg(gen) en eindevaluatie en verslaglegging maken onderdeel uit van de Offerte en kunnen daarom niet apart worden gefactureerd. |  |
| De Opdrachtgever is vrij in het gebruik van documenten, waaronder het vermenigvuldigen daarvan voor eigen gebruik. |  |
| ### Artikel 8. Werkplan, kwaliteit, keuren van bouwstoffen, weekrapporten |  |
| - Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard. |  |
| De Directie wil bouwstoffen keuren, zoals bedoeld in paragraaf 18 van de UAV 2012. |  |
| In afwijking van paragraaf 27 lid 1 van de UAV 2012 maakt de aannemer de weekrapporten op. Daarnaast maakt hij ook de termijnstaten op overeenkomstig de Standaard artikel 01.05.01. lid 02. In de weekrapporten dienen de in de paragraaf 27 lid 1 van de UAV 2012 vermelde aantekeningen opnemen. Elk weekrapport en elke termijnstaat behoeft de goedkeuring van de directie en dient daarbij voorzien te worden van een paraaf. |  |
| ### Artikel 9. Tijdstip van nakoming |  |
| - De Prestatie is opgeleverd, als bedoeld in paragraaf 8, lid 1 van de UAV 2012, op uiterlijk 335 dagen na start van de opdracht. De Opdrachtgever legt een korting op de Aannemingssom, als bedoeld in paragraaf 42, lid 1 van de UAV 2012, op van € 750,- per Werkdag. Een deel van een Werkdag wordt daarbij als een gehele Werkdag beschouwd. |  |
| ### Artikel 10. Prijzen en tarieven |  |
| - De Prestatie van Aannemer wordt verrekend conform prijzen en/of de tarieven zoals deze zijn aangeboden in de Offerte van Aannemer. |  |
| De aangeboden prijzen en/of tarieven dienen alle kosten en opbrengsten te bevatten die bij de omschreven Prestatie hoort. |  |
| - De risicoregeling volgens paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing. |  |
| - De overeengekomen tarieven staan eens per jaar open voor indexatie op basis van het CBS indexcijfer voor Grond weg en Waterbouw (2026 = 100). De prijsaanpassing is gemaximaliseerd tot de in de benoemde CBS index aangegeven jaarmutatie (4de kwartaal). Als het CBS de publicatie van het prijsindexcijfer staakt, wordt in overleg aansluiting gezocht bij een vergelijkbare indexeringsmethode. Inhaalslagen voor niet toegepaste prijsaanpassingen zijn niet mogelijk. Van deze optie kunnen beide Partijen voor het eerst gebruik maken per 2 september 2027. |  |
| - Meer en minderwerk dient van tevoren schriftelijk te zijn overeengekomen en de Directie draagt dit schriftelijk op aan de Aannemer. |  |
| - Zonder voorafgaande melding en schriftelijke goedkeuring van het meer- en minderwerk of het ter beschikking stellen van werknemers en materieel vindt geen verrekening plaats. |  |
| ### Artikel 11. Verantwoording, facturering en betaling |  |
| - De Aannemer heeft recht op betaling in termijnen, zoals bedoeld in paragraaf 40, lid 2 van de UAV 2012, per 4 weken. |  |
| - Aannemer factureert via e-facturatie lukt dat niet dan zendt Aannemer facturen digitaal naar: efacturen@hollandskroon.nl |  |
| - Een factuur bevat minimaal het volgende: - alle verplichte elementen zoals genoemd in de EN 16931-1 (NLCIUS) - T.a.v.: Gemeente Hollands Kroon, Burg. Mijnlieffstraat 1, 1761 BK Anna Paulowna - Een door de Opdrachtgever goedgekeurde specificatie van de verrichte Prestatie - Het totale factuurbedrag inclusief en exclusief btw - Teamnaam en naam opdrachtgever: *teamnaam invullen + naam - Omschrijving opdracht: Herinrichting Geerligslaan west - Contractnummer: *invullen * |  |
| - Aannemer gebruikt de volgende gegevens voor de e-facturatie: - Organisatie identificatienummer (OIN): *invullen - Buyerreference (routenummer)/ Budgetbeheerdersnummer: *invullen - PaymentMeansCode: codelijst UN/EDIFACT en NLCIUS: - 58 SEPA Bankoverschrijving - 59 SEPA Incasso. |  |
| - De Opdrachtgever heeft het recht het bedrag van de factuur te verminderen met: - bedragen voor kortingen, als bedoeld in paragraaf 42 UAV 2012; en - schadevergoeding(en), als bedoeld in paragraaf 46, lid 1, ongeacht of de vordering tot betaling daarvan op een derde is overgegaan. |  |
| ### Artikel 12. Verzekeringen en zekerheidstelling |  |
| - Een zekerheidstelling conform paragraaf 43a van de UAV 2012 wordt verlangd. Indien de aannemer de waarde van de zekerheid niet in de vorm van een bankgarantie wilt geven, maar in de vorm van het inhouden van het bedrag van de waarde van de zekerheid op de eerste termijn(en), dan is dit toegestaan. In paragraaf 43a van de UAV 2012 dient dan voor bankgarantie te worden gelezen ‘ingehouden bedrag'. |  |
| ### Artikel 13. Constructie All Risks (CAR-) verzekering |  |
| - Opdrachtnemer heeft voor zijn rekening en mede ten behoeve van de architect, adviseurs, constructeurs, Aannemer(s) en onderaannemer(s), een Constructie All Risks (CAR-) verzekering (verder: CAR-verzekering) afgesloten. |  |
| - In overeenstemming met het in de polis bepaalde wordt onder andere dekking gegeven voor de volgende rubrieken: - Materiële schade aan het werk, ontstaan op of in de directe nabijheid van het (de) bouwterrein(en); - Aansprakelijkheid aan derden, inclusief onderlinge aansprakelijkheid van de verzekerden; - Materiële schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever ten gevolge van de uitvoering van de uitvoering van de werkzaamheden; - Schade aan eigendommen van de directie en de aannemer; - Transportschade. |  |
| - De verzekering dient dekking te bieden voor de volgende bedragen: - Schade aan het werk: De verzekering dient tot een bedrag van € (gelijk aan de bouwkundige - aanneemsom) te geschieden. Uit dit bedrag dient de schadevergoeding worden voldaan van - opruiming, herstel of vervanging van hetgeen is beschadigd of verloren gegaan, en ook de - kosten van voorbereiding, directievoering en toezicht. Als bij schadeafwikkeling een - afmakingscourtage in rekening wordt gebracht, dient het te verzekeren bedrag met een - dienovereenkomstig percentage te worden verhoogd; - Aansprakelijkheid: Te verzekeren bedrag € 2.500.000, --; - Schade aan bestaande eigendommen opdrachtgever: Te verzekeren bedrag €1.500.000,--; - Schade aan eigendommen van de directie en de aannemer: Te verzekeren bedrag € 25.000,--. |  |
| - Als verzekerde som voor het werk geldt de opdrachtwaarde verhoogd met leveranties van Directie en/of Opdrachtgever, evenals honorarium van deskundigen, zoals architecten, adviseurs, inspecteurs, kosten van toezicht, directiekosten en indien meeverzekerd, de btw. |  |
| - De in de polis gestelde en van toepassing zijnde eigen risico (*€ 5.000) bedragen zijn steeds voor ieder schadegeval voor rekening van de Aannemer. Evenals alle niet door de CAR-verzekering gedekte schaden en/of vorderingen, waarvoor de aannemer volgens dit bestek aansprakelijk is. |  |
| - De aansprakelijkheid van de Aannemer volgens de Wet of overeenkomst wordt niet beperkt, verminderd of gewijzigd door enige bepaling betreffende de verzekering in dit artikel, en dit artikel doet dan ook niets af aan zijn verplichtingen alle schade volledig te herstellen en het werk volgens het bestek op te leveren. |  |
| - Ingeval van een schade, respectievelijk de ontvangst van een aansprakelijkheidstelling, dient de Aannemer dit onmiddellijk te melden bij de Directie en zijn eigen verzekeraar. |  |
| - De bouwdirectie zal deze melding onmiddellijk, op de daarvoor gebruikelijke manier aanmelden bij de betreffende assurantiemakelaar. |  |
| - De dekking van de CAR-verzekering loopt vanaf de datum waarop het werk op het werkterrein begint tot het einde van de werkzaamheden of, indien meeverzekerd, de datum waarop de onderhoudstermijn eindigt. |  |
| - Eventuele schade-uitkeringen volgens deze CAR-verzekering zullen uitsluitend aan de Opdrachtgever plaatsvinden. De uitkeringen zullen door de Opdrachtgever aan de betrokken Aannemer, die de schade herstelt of die de schade in eerste instantie voor zijn rekening nam, worden betaald naar gelang de voortgang van het herstel. |  |
| - De Aannemer wordt geacht met de inhoud van deze polis bekend te zijn. De (onder-) aannemers zijn gehouden de verplichtingen, uit hoofde van de polis opgelegd, na te leven en hun medewerking te verlenen bij het afwikkelen van schade. De Aannemer is aansprakelijk voor de schade die de Opdrachtgever lijdt ten gevolge van het niet naleven van deze verplichtingen. |  |
| - De (onder-)Aannemer zal bij de uitvoering van het werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering volgens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM). Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de Opdrachtgever, de Directie en eventueel de huurder te zijn meeverzekerd en mag de schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke niet zijn uitgesloten. |  |
| - Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de (onder-)Aannemer dient deze, mede ten behoeve van de Opdrachtgever, gedurende de looptijd van het werk verzekerd te zijn tegen de aansprakelijkheid van de Aannemer voor door derden geleden schade door, voortvloeiende uit en/of verband houdende met de uitvoering van het in dit bestek omschreven werk en wel tot een bedrag van ten minste EUR 2.500.000,00 per gebeurtenis of zoveel meer als de Aannemer nodig acht. Het eigen risico mag maximaal van EUR 5.000 per gebeurtenis bedragen. |  |
| - De (onder-)Aannemer dient bewijsstukken, waaruit het sluiten van de in sub 12 genoemde verzekering blijkt, vóór de aanvang van het werk ter goedkeuring aan de Directie te overleggen. |  |
| ## Juridische aspecten |  |
| ### Artikel 14. Rechtskarakter van de Overeenkomst, toepasselijke voorwaarden |  |
| - De Opdrachtgever is vrij in het gebruik van documenten, waaronder het vermenigvuldigen daarvan voor eigen gebruik. |  |
| ### Artikel 15. Boetebeding |  |
| - Als de Opdrachtgever op grond van de Wet Ketenaansprakelijkheid aansprakelijk wordt gesteld, is Aannemer, vanwege het niet of niet volledig afdragen van de benodigde belastingen en sociale lasten, gehouden het door Opdrachtgever dientengevolge te betalen bedrag aan Opdrachtgever te vergoeden en is Aannemer tevens een direct opeisbare boete van € 5.000 aan Opdrachtgever verschuldigd. Dit onverminderd het recht van Opdrachtgever tot het vorderen van volledige schadevergoeding, alsmede het recht op nakoming te vorderen en alle overige rechten die de wet de Opdrachtgever toekent. |  |
| ### Artikel 16. Nietige bepalingen |  |
| - Indien enige bepaling van de Overeenkomst nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Overeenkomst onverminderd van kracht blijven. Partijen zullen in dat geval in overleg treden met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen in acht wordt genomen. |  |
| ### Artikel 17. Toepasselijk recht, geschillen en rechtbank |  |
| - Verschillen van mening tussen Partijen worden zoveel mogelijk langs minnelijke weg opgelost, waarbij kosten voor mediation in gelijke delen door Partijen worden gedragen. Indien een verschil van mening niet langs minnelijke weg is opgelost, wordt geacht een geschil te bestaan |  |
| - Ieder geschil tussen Partijen dat voortvloeit uit of verband houdt met deze Overeenkomst wordt, met uitsluiting van ieder ander forum dan wel andere rechter, voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Noord-Holland. |  |
| - Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. |  |

# Ondertekening

Voor akkoord Opdrachtgever 				Voor akkoord Aannemer

Datum		: ________________________		Datum		: ________________________

Handtekening	: ________________________		Handtekening	: ________________________