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[bookmark: _Toc377650397][bookmark: _Toc378586970][bookmark: _Toc233819947]1. Inleiding 

Dit V&G plan vormt de eerste versie van het conform artikel 2.28 van het Arbeidsomstandighedenbesluit vereiste Veiligheids- en Gezondheidsplan (V&G plan).


[bookmark: _Toc233819948]2.	Beschrijving van het tot stand te brengen werk

Dit V&G plan is van toepassing op alle werkzaamheden uit het RAW-bestek.
Hierin worden globaal de volgende diensten uitgevoerd:

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a.	Snoeien bomen;
b.	Kappen bomen;
c.	Rooien stobben;
d.	Groeiplaatsverbetering;
e.	Planten bomen;
f.	Kleinschalig straatwerk;
g.	Bijkomende werkzaamheden.	

[bookmark: _Toc233819949]De overeenkomst heeft een looptijd van 1 oktober 2026 en tot en met 30 september 2028. De overeenkomst heeft een optie tot verlenging van 2 maal 1 jaar. De overeenkomst inclusief optionele verlengingsjaren loopt uiterlijk af op 30 september 2030. 

































3.	Bij het werk betrokken partijen

Opdrachtgevers

Naam			:	Gemeente Rozendaal
Adres			:	Kerklaan 1
Postcode en Plaats	:	6891 HH Rozendaal
Telefoon		:	026 - 38 43 666
Contactpersoon	:	Dhr. J. Wijlhuizen

Advies / Ontwerpbureau

Naam			:	De Slijpkruik BV
Adres			:	Het Laar 30d
Postcode en Plaats	:	6733 BZ Wekerom
Telefoon		:	0318 - 65 56 26
Contactpersoon	:	Dhr. G. van den Top

Toezicht en directie

Naam			:	Gemeente Rozendaal
Adres			:	Kerklaan 1
Postcode en Plaats	:	6891 HH Rozendaal
Telefoon		:	026 - 38 43 666
Contactpersoon	:	Dhr. J. Wijlhuizen

Aannemer

Bestek			:	…………
Naam			:	…………
Adres			:	…………
Postcode en Plaats	:	…………
Telefoon		:	…………
Telefax			:	…………
Contactpersoon	:	…………


[bookmark: _Toc233819950]4.	Coördinatie voor de ontwerpfase

Voor de coördinatie op het gebied van veiligheid en gezondheid (V&G coördinatie), zoals bedoeld in artikel 2.29 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, is voor de ontwerpfase aangaande de cultuurtechnische werkzaamheden door de opdrachtgever aangesteld:

Naam			:	Gemeente Rozendaal
Adres			:	Kerklaan 1
Postcode en Plaats	:	6891 HH Rozendaal
Telefoon		:	026 - 38 43 666
Contactpersoon	:	Dhr. J. Wijlhuizen
[bookmark: _Toc233819951]5.	Coördinatie voor de uitvoering

De coördinatie op het gebied van veiligheid en gezondheid (V&G coördinatie), zoals bedoeld in artikel 2.31 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, dient tijdens de uitvoeringsfase te worden verzorgd door de hoofdaannemer van het bestek.

De coördinatietaken en verantwoordelijkheden omvatten de totale uitvoeringsduur van de dienst en alle onderhoudsactiviteiten.


[bookmark: _Toc233819952]6.	Inventarisatie van (bijzondere) risico’s

	Activiteit
	Fase (risicodragende handeling)
	V&G-Risico
	Risico-oorzaak
	Suggesties te treffen maatregel

	A	Veiligheids- en gezondheidsgevaren voortvloeiend uit omgeving

	
	Verkeerswegen
	Persoonlijk letsel;
Materiële schade.
	Onoverzichtelijk wegen;
Onoplettendheid;
In- en uitrijdend werkverkeer.
	Aanbrengen bebording;
Snelheidsmaatregelen 
Voorlichting/toolbox

	
	Werken nabij watergangen en taluds
	Persoonlijk letsel;
Materiële schade.
	Instabiliteit;
Onoplettendheid;

	Goede werkvoorbereiding
Juiste inzet van materieel / materiaal
Voorlichting/toolbox

	
	Werken en weer en wind
	Gezondheid
	Klimatologische omstandigheden
	Doorwerkkleding;
Doorwerkvoorzieningen;
Pauze tussen de werkzaamheden.
Voorlichting/toolbox

	
	Werken op de bodem
	Gezondheid
Persoonlijk letsel
	Drassig terrein in “natte” periode
Niet draagkrachtige grond
Te hoge belasting
	Goede werkvoorbereiding
Aanbrengen draagkracht verbeterende voorzieningen 
Hulpconstructies
Juiste inzet van materieel / materiaal
Voorlichting/toolbox

	
	Bereikbaarheid locatie
	Verergeren van gezondheid / persoonlijk letsel 
	Geïsoleerde ligging van de bouwlocatie
	Hulpvoorzieningen
Communicatie voorzieningen 
Hulp voorzieningen
Voorlichting/toolbox

	
	Werken op verontreinigde grond
	Gezondheid 
Bedwelming
	Vrijkomende giftige gassen
Aanwezigheid giftige / gevaarlijke stoffen
	PBM’s (Persoonlijke Beschermings Middelen) 
Deskundige (milieukundige) begeleider
Voorlichting/toolbox

	
	Werken nabij giftige en irriterende planten
 
	Gezondheid
	Aanwezigheid giftige / gevaarlijke / irriterende stoffen
	PBM’s (Persoonlijke Beschermings Middelen) 
Voorlichting/toolbox 

	
	Werken nabij eiken met eikenprossesierups
	Gezondheid 
	Vrijkomende brandharen

	PBM’s (Persoonlijke Beschermings Middelen) 
Voorlichting/toolbox



	Activiteit
	Fase (risicodragende handeling)
	V&G-Risico
	Risico-oorzaak
	Suggesties te treffen maatregel

	B	Veiligheids- en gezondheidsgevaren voortvloeiend uit organisatie

	
	Werken (algemeen)
	Stress;
Persoonlijk letsel;
	Tijdsdruk;
“Verkeerde” planning;
Ontwerp;
Onzorgvuldige werkwijze / Slordige locatie
	Verkorting werktijd;
Goede planning en afstemming
Net houden van de werkplaats
Voorlichting/toolbox

	
	Werken in nachtelijke uren
	Ongeval / persoonlijk letsel
	Werkwijze
Vermoeidheid
Slecht zicht
	Verlichting
PBM’s (Persoonlijke Beschermings Middelen) 
Deskundige begeleiding
Voorlichting/toolbox

	
	Onderdak
	Gezondheid
Afkoeling
	Onvoldoende voorzieningen
Weersomstandigheden
	Goede en voldoende voorzieningen 
PBM’s (Persoonlijke Beschermings Middelen) 
Voorlichting/toolbox

	
	Sanitaire voorzieningen
	Gezondheid
	Onvoldoende hygiëne
Onvoldoende voorzieningen
	Voldoende voorzieningen
Voorlichting/toolbox



	Activiteit
	Fase (risicodragende handeling)
	V&G-Risico
	Risico-oorzaak
	Suggesties te treffen maatregel

	C	Veiligheids- en gezondheidsgevaren voortvloeiend uit ontwerp

	Opruimingen
	Werken op hoogte
	Ongeval / persoonlijk letsel
	Hoogteverschil
Werkwijze
	PBM’s (Persoonlijke Beschermings Middelen) 
Aanbrengen hulpvoorzieningen (vangnetten)

	
	opruimingswerkzaamheden
	div. ongelukken t.g.v. wegspattend materiaal
Rugklachten t.g.v. tillen
	Rondspattend materiaal
Vrijkomend stof
Zwaar tillen
	PBM’s (Persoonlijke Beschermings Middelen) 
Goede werkvoorbereiding
Juiste inzet van materieel / materiaal
Voorlichting/toolbox

	Grondwerk
	Werken met machines
	Gehoorbeschadiging
Aanrijgevaar
Beknelling
Fysiek gevaar
	Onoverzichtelijke situaties
Slecht onderhoud materieel
Niet draagkrachtige ondergrond
Geen / foutieve afzetting
	PBM’s (gehoorbescherming) (Persoonlijke Beschermings Middelen) 
Goede afzetting
Achteruitrijdbeveiliging
Voorlichting/toolbox

	
	Werken die overbelasting van het menselijk lichaam veroorzaken
	Gezondheid;
Persoonlijk letsel.
	Werkwijze;
Materiaal / materieel keuze
	Wijzigen werkwijze
Keuze materiaal / materieel
Voorlichting/toolbox

	
	Werken binnen verticale grondkerende constructies
	Bedelving
Verstikking
Opsluiting
Ongeval / persoonlijk letsel
	Defect materieel
Instabiele keringen
	Vluchtwegen
Deskundig ontwerp keringen
Technische inspectie materieel
Voorlichting/toolbox

	
	Kabels en leidingen
	Gezondheid / persoonlijk letsel
Elektrocutie
	Niet weten waar kabels en / of leidingen liggen
	Loopbriefje
Klic-melding
Traceren kabels en leidingen
Voorlichting/toolbox

	Beplanting
	Werken die overbelasting voor het menselijk lichaam veroorzaken
	Gezondheid
	Werkwijze
Keuze materiaal / materieel
	Wijzigen werkwijze
Gebruik maken van minder zwaar materiaal / materieel
Voorlichting/toolbox

	
	Werken met machines
	Gehoorbeschadiging
Aanrij gevaar
Beknelling
Fysiek gevaar
	Onoverzichtelijke situaties
Slecht onderhoud materieel
Niet draagkrachtige ondergrond
Geen / foutieve afzetting
	PBM’s (gehoorbescherming) (Persoonlijke Beschermings Middelen) 
Goede afzetting
Achteruitrijdbeveiliging
Voorlichting/toolbox

	
	Werken met / in schadelijke gassen en / of stoffen
	Bedwelming;
Aantasting gezondheid;
Verbranding;
Verstikking
	Vrijkomende giftige / gevaarlijke gassen en / of stoffen
	PBM’s (Persoonlijke Beschermings Middelen) 
Voorlichting gevarenaspecten
Ventilatie
Deskundige begeleiding
Metingen verrichten
Voorlichting/toolbox

	
	Werken langs / nabij openbaar verkeer
	Ongeval / persoonlijk letsel
	Werkwijze
Afzetting openbare weg
Bevuiling openbare weg door mors van uitrijdend verkeer
	Verkeersmaatregelen
PBM’s (Persoonlijke Beschermings Middelen) 
Voorlichting gevaren aspecten
Bevoegde begeleiding
Vermindering werkdruk
Gebruik borstelplaats
Voorlichting/toolbox

	Transport
	Werken met of nabij transportvoertuigen
	Gehoorbeschadiging
Aanrij gevaar
Beknelling
Fysiek gevaar
	Onoverzichtelijke situaties
Slecht onderhoud materieel
Niet draagkrachtige grond
Geen / foutieve afzetting
	PBM’s (Persoonlijke Beschermings Middelen) 
Goede afzetting
Achteruitrijdbeveiliging
Voorlichting/toolbox




[bookmark: _Toc233819953]7.	Uitwerking van het V&G plan

Het V&G plan voor het onderhavige cultuurtechnische werk is een dynamisch document, waarvan de opstelling, detaillering en actualisering een in de tijd voortschrijdend proces is. De werkzaamheden zullen pas aanvangen nadat een analyse op veiligheids- en gezondheidsrisico’s voor die werkzaamheden en daarmee samenhangende of samenvallende overige werkzaamheden naar tijd en plaats heeft plaatsgevonden. De resultaten zullen voor aanvang van de werkzaamheden in het V&G plan worden vastgesteld en geëffectueerd.

De verantwoordelijkheid voor de getroffen voorzieningen en maatregelen zal schriftelijk worden vastgelegd, inclusief de afspraken over de controle daarop.
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