Basisovereenkomst

Installatie- en bouwwerkzaamheden 3 Tractie Gelijkrichterstations

Kenmerk 24656

Datum	: 02-06-2026

© Gehele of gedeeltelijke overneming, reproductie of openbaarmaking van de aanbestedingsstukken, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende is verboden, behoudens de beperkingen bij de wet gesteld. Het verbod betreft ook gehele of gedeeltelijke bewerking.

Inhoud

Art. 1	Rechtskarakter van de Overeenkomst, toepasselijke voorwaarden	3

Art. 2	Opdracht, Werk, Meerjarig Onderhoud, prijs, datum van  oplevering	4

Art. 3	Contractdocumenten	4

Art. 4	Betekenis van het begrip ‘dag’	6

Art. 5	Ontwerpwerkzaamheden	6

Art. 6	Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen	6

Art. 8	Vrijkomende materialen	7

Art. 9	Verband met andere werken	7

Art. 10	Verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten	7

Art. 11	Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden	7

Art. 12	Acceptatieplan	7

Art. 13a	Aansprakelijkheid voor gebreken na de feitelijke datum van oplevering	8

Art. 13b 	Bewijslast in geval van tekortkomingen na afloop van de Meerjarige Onderhoudsperiode	8

Art. 14	Betalingsregeling	8

Art. 15	Stelposten	8

Art. 16	Boetebeding en bonus	8

Art. 17	Zekerheidstelling	9

Art. 18 	Geschiloplossing door onafhankelijke deskundige(n)	9

Art. 19 	Clausule omtrent verzelfstandiging.	9

Art. 20	Social Return verplichtingen	9

Art. 21 	Totstandkoming van de Overeenkomst:	9

Partijen:

De publiekrechtelijke rechtspersoon, de provincie Utrecht, gevestigd aan de Archimedeslaan 6,  3584 BA te Utrecht, te dezen krachtens volmacht van de Commissaris van de Koning, rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw Mr. Drs. A.G. Knol- Van Leeuwen, provinciesecretaris/algemeen directeur en handelend ter uitvoering van het Organisatiebesluit Provincie Utrecht 2004 juncto Mandaatbesluit secretaris

hierna te noemen: de Opdrachtgever,

en

<Opdrachtnemer>, gevestigd te <vestigingsplaats Opdrachtnemer>, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door <functie tekenbevoegde namens Opdrachtnemer>, de heer/mevrouw <Vul naam in>

hierna te noemen: de Opdrachtnemer,

overwegende dat

- De Opdrachtgever voornemens is Installatie- en bouwwerkzaamheden Tractie Gelijkrichterstation te doen realiseren.

- de Opdrachtgever om deze reden de Vraagspecificatie <xxx d.d.> heeft opgesteld;

- Het project Installatie- en bouwwerkzaamheden Tractie Gelijkrichterstation het ontwerp en de realisatie van de in de hoofdstuk 2 van de Vraagspecificatie deel 1 Algemeen genoemde scope betreft;

- De Opdrachtgever en Opdrachtnemer zich gezamenlijk inspannen gedurende de ontwerp- en realisatiefase invulling te geven aan de kritische succesfactoren volgens <paragraaf 2.4 Vraagspecificatie Algemeen>.

- de Opdrachtgever een aanbestedingsprocedure volgens de meervoudig onderhandse procedure heeft gevolgd conform het Aanbestedingsreglement 2016 (ARW 2016);

- de Opdrachtnemer in het kader van de aanbestedingsprocedure een Aanbieding <kenmerk, datum> aan de Opdrachtgever heeft gedaan voor realisatie van Installatie- en bouwwerkzaamheden Tractie Gelijkrichterstation;

- De Opdrachtgever de Aanbieding van de Opdrachtnemer schriftelijk heeft aanvaard <kenmerk, datum>;

- De Opdrachtgever en Opdrachtnemer zich hebben uitgesproken om samen te werken conform de samenwerkingsprincipes beschreven in §1.2 Samenwerking, van de Vraagspecificatie proces behorend bij deze Overeenkomst.

verklaren het volgende te zijn overeengekomen:

## Art. 1	Rechtskarakter van de Overeenkomst, toepasselijke voorwaarden

- Partijen verklaren deze Overeenkomst te beschouwen als een overeenkomst van aanneming van werk in de zin van Boek 7 Titel 12 Afdeling 1 Burgerlijk Wetboek.

- Op de Overeenkomst zijn van toepassing de UAV-GC 2025. Partijen verklaren met de inhoud van de UAV-GC 2025 bekend te zijn.

## Art. 2	Opdracht, Werk, Meerjarig Onderhoud, prijs, datum van 	oplevering

- De Opdrachtnemer zal op basis van de contractdocumenten door middel van Ontwerp- en Uitvoeringswerkzaamheden realiseren van 3 Tractie Gelijkrichterstation hierna te noemen: het Werk, conform hetgeen in de Overeenkomst is bepaald.

- Partijen zijn overeengekomen dat de Opdrachtnemer geen Meerjarig Onderhoud zal realiseren.

- Met betrekking tot de in § 4 lid 3 UAV-GC2025 bedoelde eisen die voortvloeien uit het bijzonder gebruik dat van het Werk zal worden gemaakt, stellen Partijen vast dat zij deze eisen voldoende met elkaar hebben besproken voorafgaande aan de totstandkoming van de Overeenkomst en dat deze eisen uitputtend in de Vraagspecificatie zijn vastgelegd.

- Met inachtneming van het bepaalde in § 3 lid 12 UAV-GC 2025, betaalt de Opdrachtgever voor de realisatie van het Werk aan de Opdrachtnemer een prijs van <Opdrachtsom> euro exclusief BTW, zegge <Bedrag in woorden>.

- Het Werk dient met inachtneming van de in een bij de Vraagspecificatie gevoegde annex opgenomen planning door de Opdrachtnemer te worden gerealiseerd, en wel zodanig dat het conform het bepaalde in § 24 UAV-GC 2025 gereed is voor aanvaarding door de Opdrachtgever op uiterlijk 1 december 2028. Deze datum wordt door Partijen aangemerkt als de in de Basisovereenkomst vastgelegde uiterste datum van oplevering.

- De volgende onderdelen van het Werk dienen zodanig door de Opdrachtnemer te worden gerealiseerd dat zij conform het bepaalde in § 24 lid 8 UAV-GC 2025 gereed zijn voor aanvaarding door de Opdrachtgever uiterlijk op de voor ieder onderdeel afzonderlijk vermelde datum:

- Tractiestation 1: 1-11-2027

- Tractiestation 1: 1-04-2028

- Tractiestation 1: 1-09-2028

- Partijen komen met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten overeen dat:

- het de Opdrachtgever is toegestaan het Werk, zoals dat conform de Ontwerpdocumenten is uitgevoerd, al dan niet ingeval van uitbreiding, geheel of in onderdelen daarvan in herhaling te realiseren;

- indien de Opdrachtnemer een octrooi als bedoeld in (§ 40bUAV-GC 2025 verkrijgt, hij om niet aan de Opdrachtgever een vrij overdraagbare licentie verleent voor toepassing in werken van de Opdrachtgever;

- de Opdrachtgever bevoegd is wijzigingen in het Werk aan te brengen, respectievelijk het Werk geheel of gedeeltelijk te slopen, indien naar zijn oordeel eisen van veiligheid, arbeidsomstandigheden, wet- en regelgeving, of bedrijfseconomische aard dit meebrengen.

## Art. 3	Contractdocumenten

- De volgende contractdocumenten omschrijven in onderlinge samenhang de verplichtingen die voor Partijen uit de Overeenkomst voortvloeien:

- De door Partijen ingevulde Basisovereenkomst met inbegrip van de nota’s van inlichtingen, de processen-verbaal en de licentieovereenkomst bedoeld in § 40a lid 5 UAV-GC 2025;

- De Vraagspecificatie;

- De bij de Vraagspecificatie gevoegde annexen met betrekking tot:

  - de publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen die door de Opdrachtgever moeten worden verkregen;

  - de planning;

  - het acceptatieplan;

  - het toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden;

  - de vrijkomende materialen;

  - het overzicht van werkzaamheden die door nevenopdrachtnemers worden verricht alsmede van de tijdstippen waarop zij worden verricht;

  - de verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten;

  - de stelposten;

  - de bankgarantie;

  - de verzekeringen;

  - de geschillenregeling onafhankelijke deskundigen;

  - de informatie van de Opdrachtgever;

- De Uniforme Administratieve Voorwaarden voor geïntegreerde contractvormen (UAV-GC 2025);

- De Aanbieding;

- De Documenten als bedoeld in § 1 sub d UAV-GC 2025, voor zover die door de Opdrachtnemer ter kennis zijn gebracht van de Opdrachtgever.

- Indien contractdocumenten onderling tegenstrijdig zijn, geldt, tenzij een andere bedoeling uit de Overeenkomst voortvloeit, de volgende rangorde:

- de Basisovereenkomst;

- de Vraagspecificatie;

- de bij de Vraagspecificatie gevoegde annexen;

- de UAV-GC 2025;

- de Aanbieding;

- de Documenten als bedoeld in § 1 sub d UAV-GC 2025, voor zover die door de Opdrachtnemer ter kennis zijn gebracht van de Opdrachtgever.

Voor zover echter de kwaliteit van de Aanbieding naar het oordeel van de Opdrachtgever uitgaat boven de in de Vraagspecificatie geëiste kwaliteit of de Opdrachtnemer aanbiedt om het Werk op een eerder tijdstip op te leveren dan door de Vraagspecificatie wordt geëist, prevaleert de Aanbieding boven alle andere contractdocumenten met uitzondering van de Basisovereenkomst.

- De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de inhoud van Documenten, voor onderlinge tegenstrijdigheden tussen twee of meer Documenten, alsmede voor onderlinge tegenstrijdigheden tussen verschillende onderdelen van één Document.

- De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor onderlinge tegenstrijdigheden tussen eisen in de Vraagspecificatie, alsmede voor strijdigheden in de door hem verstrekte informatie. Het in dit lid bepaalde geldt ook voor onderlinge tegenstrijdigheden tussen de bij de Vraagspecificatie gevoegde annexen.

- Het in lid 4 bepaalde laat onverlet de verplichting van de Opdrachtnemer om de Opdrachtgever te waarschuwen in geval van een in dat lid bedoelde klaarblijkelijke tegenstrijdigheid.

## Art. 4	Betekenis van het begrip ‘dag’

- Partijen verstaan onder ‘dag’ in de zin van de Overeenkomst:

- Kalenderdag.

## Art. 5	Ontwerpwerkzaamheden

1. De Vraagspecificatie is uitgewerkt tot op het niveau van:

- een referentieontwerp dat is gebaseerd op een programma van eisen.

- In het kader van deze Overeenkomst dient de Opdrachtnemer de volgende Ontwerpwerkzaamheden te verrichten:

a. indien de Vraagspecificatie is uitgewerkt tot het niveau van een programma van eisen: het uitwerken van dat programma van eisen tot een voorlopig ontwerp, een definitief ontwerp en een uitvoeringsontwerp.

b. indien de Vraagspecificatie is uitgewerkt tot het niveau van een referentie ontwerp: het uitwerken van dat referentie ontwerp tot een definitief ontwerp en een uitvoeringsontwerp.

c. indien de Vraagspecificatie is uitgewerkt tot het niveau van een definitief ontwerp: het uitwerken van dat definitief ontwerp tot een uitvoeringsontwerp.

d. indien de Vraagspecificatie is uitgewerkt tot het niveau van deels een programma van eisen, deels een voorlopig ontwerp en/of deels een definitief ontwerp: het uitwerken van die verschillende onderdelen op basis van een overeenkomstige toepassing van het bepaalde in dit lid sub a tot en met c.

- Indien de Vraagspecificatie is uitgewerkt tot het niveau van deels een programma van eisen, deels een referentie ontwerp en/of deels een definitief ontwerp, geeft de Opdrachtgever in de Vraagspecificatie aan welke onderdelen tot een programma van eisen, welke tot een voorlopig ontwerp en welke tot een definitief ontwerp zijn uitgewerkt.

## Art. 6	Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen

- Bij de Vraagspecificatie is door middel van een annex een overzicht gevoegd van de publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen die de Opdrachtgever verkregen moet hebben voor de opzet en het gebruik van het Werk of die overigens nodig zijn voor de realisatie van het Werk en, indien overeengekomen, voor de realisatie van het Meerjarig Onderhoud.

- De in lid 1 bedoelde annex bepaalt voor elke afzonderlijke publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemming de uiterste datum waarop de Opdrachtgever deze moet hebben verkregen.

- De in § 10 lid 1 UAV-GC 20025 bedoelde publiekrechtelijke en privaatrechtelijke  toestemmingen, die niet vermeld staan in de in lid 1 bedoelde annex, moeten door de Opdrachtnemer voor aanvang van de werkzaamheden waarop de publiekrechtelijke en privaatrechtelijke  toestemmingen betrekking hebben, zijn verkregen.

Art. 7	Informatie van de Opdrachtgever

- Bij de Vraagspecificatie is een annex gevoegd met informatie die de Opdrachtgever voorafgaande aan de Aanbieding aan de Opdrachtnemer ter beschikking heeft gesteld. Deze annex bevat in ieder geval:

- een omschrijving van het in § 3 lid 1 sub c UAV-GC 2025 bedoelde terrein en/of water en het in § 17 lid 1, eerste volzin, UAV-GC 2025 bedoelde werkterrein;

- een overzicht van de in § 3 lid 1 sub d UAV-GC 2025 bedoelde goederen;

- informatie met betrekking tot de geotechnische gesteldheid van de bodem, bestaande objecten, kabels en leidingen, verontreinigingen, ontplofbare oorlogsresten en zaken van materiële, historische of wetenschappelijke waarde, voor zover die informatie relevant is gelet op de aard van het Werk. De

- Opdrachtgever moet na de totstandkoming van de Overeenkomst de volgende informatie aan de Opdrachtnemer ter beschikking stellen:

- Rapportage olie onderzoeken:

  - TS Achterveld 28-03-2025

  - TS Zenderpark 17-03-2026

  - TS Nieuwegein Zuid 17-03-2026

- Rapportage Asbestinventarisatie d.d. 18-03-2025.

## Art. 8	Vrijkomende materialen

Voor zover de Opdrachtgever op de hoogte is van de aanwezigheid van materialen die zullen vrijkomen in het kader van de Uitvoerings- en Onderhoudswerkzaamheden, is in een bij de Vraagspecificatie gevoegde annex bepaald wat er met die materialen moet gebeuren, als onderdeel van die Werkzaamheden. Indien er materialen tijdens die Werkzaamheden vrijkomen waaromtrent niets in de bedoelde annex is bepaald, bepaalt de Opdrachtgever binnen een redelijke termijn alsnog wat daarmee moet gebeuren. De Opdrachtnemer heeft in dat geval recht op kostenvergoeding en/of termijnsverlenging, met inachtneming van het bepaalde in § 44 lid 1 sub a UAV-GC 2025.

## Art. 9	Verband met andere werken

De aard van de in § 8 lid 1 UAV-GC 2025 bedoelde werkzaamheden, alsmede het voorziene tijdstip waarop zij worden verricht, staan omschreven in annex VI. Deze werkzaamheden worden gecoördineerd door de Opdrachtnemer.

## Art. 10	Verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten

Verrekening van de in § 11 lid 3 UAV-GC 2025 bedoelde wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten vindt plaats conform de regeling die is opgenomen in een bij de Vraagspecificatie gevoegde annex.

## Art. 11	Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden

Bij de Vraagspecificatie is door middel van een annex het toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden gevoegd. In dit toetsingsplan zijn vastgelegd:

- een opsomming van de Documenten die de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever ter toetsing moet voorleggen,

- de termijnen waarbinnen de in sub a bedoelde Documenten moeten worden voorgelegd,

- de Documenten die de Opdrachtnemer moet bijvoegen telkens wanneer Documenten ter toetsing worden voorgelegd en

- de specifieke onderdelen van de Ontwerpwerkzaamheden waarvan de Opdrachtgever wil toetsen of zij worden verricht door hulppersonen van de Opdrachtnemer die over de daarvoor vereiste kwalificaties beschikken.

## Art. 12	Acceptatieplan

Bij de Vraagspecificatie is door middel van een annex het acceptatieplan gevoegd. In dit acceptatieplan zijn vastgelegd:

- een opsomming van de door de Opdrachtnemer ter Acceptatie voor te leggen Documenten en Zelfstandige Hulppersonen die de Opdrachtnemer voornemens is aan te wijzen of in te schakelen in het kader van de Overeenkomst, alsmede van specifieke Werkzaamheden of resultaten van Werkzaamheden,

- de tijdstippen waarop de Opdrachtnemer de in sub a bedoelde Documenten, Zelfstandige Hulppersonen, Werkzaamheden en resultaten van Werkzaamheden ter Acceptatie moet voorleggen,

- de Documenten die de Opdrachtnemer moet bijvoegen telkens wanneer een verzoek tot Acceptatie wordt ingediend,

- de geobjectiveerde criteria waaraan de Documenten,  Zelfstandige Hulppersonen, Werkzaamheden en resultaten van Werkzaamheden moeten voldoen om voor Acceptatie in aanmerking te komen en

- de termijn waarbinnen de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer moet meedelen of de hier bedoelde Documenten,  Zelfstandige Hulppersonen, Werkzaamheden of resultaten van Werkzaamheden als geaccepteerd worden beschouwd.

## Art. 13a	Aansprakelijkheid voor gebreken na de feitelijke datum van oplevering

Partijen zijn het volgende overeengekomen ten aanzien van gebreken in het Werk die zich na de feitelijke datum van oplevering manifesteren:

de Opdrachtnemer is aansprakelijk voor gebreken die bij de oplevering van het Werk niet zijn ontdekt, tenzij:

- die gebreken niet aan hem zijn toe te rekenen, dan wel

- de Opdrachtgever die gebreken voorafgaande aan de feitelijke datum van oplevering daadwerkelijk heeft opgemerkt, dan wel

- de Opdrachtnemer niet binnen een redelijke termijn na ontdekking mededeling is gedaan.

## Art. 13b 	Bewijslast in geval van tekortkomingen na afloop van de Meerjarige Onderhoudsperiode

Indien na afloop van de Meerjarige Onderhoudsperiode een tekortkoming in een of meer van de volgende onderdelen van het gerealiseerde Meerjarige Onderhoud aan het licht komt, dient de Opdrachtnemer in afwijking van het bepaalde in § 32 lid 1 sub a UAV-GC 2025 te bewijzen dat die tekortkomingen niet aan hem zijn toe te rekenen:

- n.v.t.

## Art. 14	Betalingsregeling

Facturen dienen bij voorkeur via Peppol te worden ingediend. Het Organisatie Identificatienummer (OIN) van 	de Provincie Utrecht is 00000001001797864000. Als uw organisatie nog niet aangesloten is via het Peppol 	netwerk dan kunt u de factuur ook via het E-verbinding platform naar ons sturen. Maak hiervoor eerst een 	gratis account aan op: https://econnect.eu/en/sending-made-easy/invoice-portal				Indien het niet mogelijk is uw factuur te versturen via de eerdergenoemde opties dan dient u de factuur naar 	facturen@provincie-utrecht.nl  te sturen. De 	facturen, inclusief bijbehorende bijlagen dienen per factuur in 	één PDF-format te worden aangeleverd en verzonden te worden naar: facturen@provincie-utrecht.nl , onder 	vermelding van:

Provincie Utrecht

Crediteurenadministratie

T.a.v. Mobiliteit / Trambedrijf Beheer en Onderhoud (TBO)

Postbus 80300

3508 TH Utrecht

## Art. 15	Stelposten

Met betrekking tot het bepaalde in § 34 lid 1 UAV-GC 2025 zijn partijen overeen gekomen dat er geen stelposten zijn.

## Art. 16	Boetebeding en bonus

- De in § 36 lid 3 UAV-GC 2025 bedoelde boetebedragen luiden als volgt:

- Mijlpaaldatum: …………………euro per dag;

- Het in § 36 lid 7 UAV-GC 2025 bedoelde bonusbedrag bedraagt <bedrag invullen> euro per dag.

- Het bonusbedrag dat de Opdrachtnemer kan worden uitgekeerd uit hoofde van lid 2 jo. § 36 lid 7 UAV-GC 2005 bedraagt maximaal <bedrag invullen> EURO.

- Het bedrag aan boetes dat door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer kan worden opgelegd uit hoofde van deze Overeenkomst, behoudens de sancties genoemd in lid 5 en 6, is in totaal beperkt tot ..% van het in artikel 2, lid 4 van deze Basisovereenkomst genoemde totaalbedrag, zoals dit geldt op de datum van opdrachtverlening.

- Indien de Opdrachtnemer minder realiseert dan wel naar vermoeden minder zal realiseren dan hij bij de aanbesteding voor het bepalen van de beste prijskwaliteitverhouding heeft aangeboden, zal hij schriftelijk in gebreke worden gesteld. Indien een aangeboden maatregel, afspraak of werkwijze niet (tijdig) nagekomen wordt kan per geval een boete van .....worden opgelegd.

## Art. 17	Zekerheidstelling

Partijen zijn overeengekomen dat:

- een zekerheidstelling als bedoeld in § 38 lid 1 UAV-GC 2025 niet wordt verlangd.

## Art. 18 	Geschiloplossing door onafhankelijke deskundige(n)

Partijen leggen hun geschillen zoals omschreven in § 47 UAV-GC 2025 niet ter beslechting voor aan een of meer

onafhankelijke deskundigen. Partijen leggen alle geschillen welke ook – daaronder begrepen die, welke slechts door

één der partijen als zodanig beschouwd - die naar aanleiding van de overeenkomst of nader te sluiten

overeenkomsten, die daarvan uitvloeisel mochten zijn, voor aan de rechterlijke macht (het Arrondissement van

rechtbank Utrecht, locatie Utrecht) indien de escalatieprocedure tussen Partijen niet tot oplossing van geschil leidt.

## Art. 19 	Clausule omtrent verzelfstandiging.

1.   Partijen komen overeen dat de provincie Utrecht gerechtigd is om alle rechten en verplichtingen uit hoofde van

deze overeenkomst over te dragen, als bedoeld in artikel 6:159 BW, aan een nog op te richten besloten

vennootschap (hierna: "de BV") die specifiek wordt opgericht om (een deel van) de taken van de provincie Utrecht

met betrekking tot het openbaar vervoer uit te voeren.

2.   De wederpartij verleent reeds nu haar onherroepelijke en uitdrukkelijke toestemming voor een

contractsoverneming als hiervoor bedoeld, waarbij de BV in de plaats zal treden van de provincie Utrecht als partij

bij deze overeenkomst, en zegt toe hieraan ook medewerking te zullen verlenen. Deze toestemming en

medewerking zijn onvoorwaardelijk en behoeven op het moment van overneming geen nadere goedkeuring van

de wederpartij.

3.   De provincie Utrecht zal de wederpartij schriftelijk informeren op het moment dat de contractsoverneming

plaatsvindt, onder vermelding van de relevante gegevens van de BV. De contractsoverneming zal in werking

treden op het door de provincie Utrecht aan te geven moment, doch niet eerder dan na bedoelde kennisgeving.

## Art. 20	Social Return verplichtingen

Met inachtneming van het beleid van de provincie Utrecht is de Opdrachtnemer in het kader van Social Return

verplicht om ten minste <bedrag in cijfers> euro exclusief BTW, zegge <bedrag geschreven> euro te besteden,

hetgeen 1% van het in artikel 2, lid 4 van deze Basisovereenkomst genoemde totaalbedrag betreft. De

Opdrachtnemer is verplicht om dat bedrag te besteden voor de in artikel 2 lid 5 genoemde uiterste datum van

oplevering.

## Art. 21 	Totstandkoming van de Overeenkomst:

De Overeenkomst komt tot stand op de datum waarop de Opdrachtgever de ondertekende schriftelijke mededeling van opdrachtverlening heeft verzonden.

Aldus opgemaakt en in tweevoud ondertekend,

de Opdrachtgever

<Tekenbevoegde Opdrachtgever> te Utrecht op <datum>

en de Opdrachtnemer

Naam: <Vul naam vertegenwoordiger Opdrachtnemer in>

Plaats: ......

Datum: ......