Voorbeeld termijnstaat (niet limitatief) bouwdeel Maatschappelijk 

1. Start uitvoering
2. Heiwerk gereed
3. Ruwbouw begane grondvloer gereed
4. Ruwbouw entresol gereed
5. Ruwbouw eerste verdieping gereed
6. …
7. Ruwbouw sporthal gereed
8. Dak eerste verdieping waterdicht.
9. Dak tweede verdieping waterdicht.
10. …
11. Dak sporthal waterdicht.
12. …
13. Gevel begane grond wind- en waterdicht
14. Gevel eerste verdieping wind- en waterdicht
15. Gevel tweede verdieping wind- en waterdicht
16. …
17. Gevel sporthal gereed
18. …
19. Gevel begane grond gereed
20. Gevel eerste verdieping gereed
21. Gevel tweede verdieping gereed
22. …
23. Afbouw begane grond gereed
24. Afbouw eerste verdieping gereed
25. Afbouw tweede verdieping gereed
26. …
27. Daken en dakterrassen gereed
28. …
29. Oplevering/acceptatie
30. Onderhoudstermijn bouwkundig 6 maanden na oplevering 2,5%
31. Onderhoudstermijn installaties 12 maanden na oplevering 2,5%

