Werkpakket 02 | Watergangen met natuurfuncties

De totale onderhoudsopgave van WDD is onderverdeeld in 12 werkpakketten, die allemaal zijn vastgelegd in dergelijke werkpakketbladen. Dit formulier is bedoeld om uniformiteit te creëren en om een eenduidig en helder beeld te krijgen van de uit te voeren onderhoudswerkzaamheden.

| Factsheet huidige situatie van dit werkpakket |  |
| --- | --- |
| Werkpakket ID | Werkpakket 02 ¦ Watergangen met natuurfuncties |
| Doelstelling | Het borgen van de waterhuishoudkundige functie van watergangen met een natuurfunctie door middel van zorgvuldig maaionderhoud. Bij de uitvoering wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de ecologische waarden in de omgeving, waarbij negatieve effecten op natuur en biodiversiteit zoveel mogelijk worden voorkomen. |
| Omschrijving | WP02 omvat het maaionderhoud van watergangen en onderhoudspaden die gelegen zijn in, of gekoppeld zijn aan natuurgebieden of natuurdoelstellingen. Het betreft watergangen binnen Natura 2000gebieden, Ecologische Verbindingszones (EVZ), het Natuurnetwerk Brabant (NNB), Natuur Netwerk Projecten (NNP), watergangen met een Kaderrichtlijn Water (KRW)opgave, of locaties waar beekherstelprojecten zijn uitgevoerd. Deze watergangen vragen om een beheerstrategie waarin waterhuishoudkundige functionaliteit en ecologische waarden in balans worden gehouden. Het werk richt zich vooral op zorgvuldig maaibeheer, het vrijhouden van obstakels en het in stand houden van onderhoudspaden, passend binnen de natuurlijke omgeving |
| Scope | Wel binnen scope: - Maaionderhoud van watergangen met natuurfuncties - Handmatig bijmaaien van obstakels en koppen - Maaionderhoud, instandhouding en vrijhouden van obstakels van onderhoudspaden - Bijmaaien van obstakels in watergangen of op onderhoudspaden - Afvoeren van maaisel volgens ecologisch verantwoorde werkwijze - Behoud van toegankelijkheid van onderhoudspaden voor beheer en onderhoud - Toepassing van maaimethodiek passend bij natuurdoelstelling (cyclisch, gefaseerd, ecologisch verantwoord) - Handmatige kap en snoeiwerkzaamheden Niet binnen scope: - Baggerwerkzaamheden (valt onder ander werkpakket) - Machinale kap- of snoeiwerkzaamheden aan bomen of grotere houtopstanden (valt onder ander werkpakket) - Civieltechnische werkzaamheden of profielherstel (valt onder ander werkpakket) - Aanleg van nieuwe natuurvoorzieningen of herstelprojecten |
| Onderhoudsplan | Watergangen worden periodiek onderhouden. Wanneer en hoe er gemaaid wordt is vastgelegd in ‘de maaiplanning watergangen’. In deze planning zijn de watergangen gedeeld in secties (zgn. ‘knips’) waarbinnen een bepaald onderhoudsregime geldt. |
| Vastlegging (IT-systeem) | GIS-kaart voor geografische ligging van de watergangen. Vastgelegd als lijnobject. In Excel ligt de technische informatie vast; wat wanneer en hoe gemaaid moet worden. |

| Kwalitatief toekomstbeeld van dit werkpakket |  |
| --- | --- |
| Type werk & verdeling | Dit pakket bevat een grote verscheidenheid aan watergangen. Toegankelijkheid is niet standaard geborgd door een aangelegen draagkrachtig onderhoudspad. Inzet van specialistisch materieel of handwerkers is de standaard in dit pakket. Waar het machinepark van WDD niet voldoende is toegerust, moet de aannemer aanvullen. Deels moet de aannemer ook capaciteit aanvullen om de gewenste productie te behalen. |
| Kennis & kunde | WDD heeft zelf de kennis en kunde in huis om deze werkzaamheden uit te voeren. Belangrijk is de ecologische toetsing van werkzaamheden. Dit verzorg WDD zelf. |
| Materieel | WDD heeft zelf een divers machinepark om een groot deel van de werkzaamheden uit te voeren. De markt moet met name aanvullen met handwerkers, machines met extreem lage bodemdruk en kranen met grote reikwijdte. WDD investeert momenteel in materieel dat ingezet kan worden bij natte omstandigheden. |
| Duurzaamheidsambitie | Duurzaamheidsambities in dit werkpakket zijn groot, maar is wel een complex vraagstuk. Stikstof en CO2 uitstoot moeten beperkt worden. Afvoer van de reststroom (maaisel) uit het gebied en een circulaire verwerking hiervan moet invulling krijgen. |
| Flexibiliteit | WDD heeft de ambitie om dit werkpakket voor 75% zelf uit te voeren. Flexibiliteit met de markt is nodig om het resterende deel uit te voeren en te anticiperen op grilligheden van de weersomstandigheden. Wet- en regelgeving op het gebied van flora en fauna, en werken in beschermd gebied, wordt alsmaar strenger. Dit heeft invloed op het werk, met name in dit pakket. Hierop anticiperen vraagt grote flexibiliteit. |