Werkpakket 03 | Watergangen met omgevingsbelang

De totale onderhoudsopgave van WDD is onderverdeeld in 12 werkpakketten, die allemaal zijn vastgelegd in dergelijke werkpakketbladen. Dit formulier is bedoeld om uniformiteit te creëren en om een eenduidig en helder beeld te krijgen van de uit te voeren onderhoudswerkzaamheden.

| Factsheet huidige situatie van dit werkpakket |  |
| --- | --- |
| Werkpakket ID | Werkpakket 03 ¦ Watergangen met omgevingsbelang |
| Doelstelling | Het borgen van de waterhuishoudkundige functie van watergangen op locaties waar vanuit de omgeving een groot maatschappelijk, recreatief of stedelijk belang aanwezig is. Tegelijkertijd wordt tijdens de uitvoering van het onderhoud opgetreden als ambassadeur van WDD door professioneel en toegankelijk om te gaan met vragen en opmerkingen van omwonenden en andere belanghebbenden. |
| Omschrijving | WP03 omvat het maaionderhoud van watergangen en onderhoudspaden die zich bevinden op trajecten met een duidelijk omgevingsbelang. Dit betreft met name watergangen in stedelijke omgeving, nabij recreatievoorzieningen en op locaties waar veel publieke interactie is. Het onderhoud richt zich op het waarborgen van de waterafvoer en doorstroming, het veilig en bereikbaar houden van onderhoudspaden en het onderhouden van een representatieve uitstraling in gebieden met veel zichtbaarheid. Binnen dit werkpakket speelt communicatie een grotere rol dan in reguliere maaibeurten: medewerkers zijn in staat om inwoners en aangelanden vriendelijk te woord te staan en basisinformatie over werkzaamheden te geven. |
| Scope | Wel binnen scope: - Maaionderhoud van watergangen met omgevingsbelang - Maaionderhoud en instandhouding van onderhoudspaden - Bijmaaien van obstakels en koppen - Afvoeren van maaisel - Zorgdragen voor een net en representatief beeld in stedelijke en recreatieve omgevingen (ruimen zwerfvuil en kadavers) - Te woord staan van omwonenden, recreanten of aangelanden bij vragen of opmerkingen (ambassadeursrol) Niet binnen scope: - Baggerwerkzaamheden - Kap- of snoeiwerk aan bomen of grotere houtopstanden - Civieltechnisch onderhoud of profielherstel (valt onder ander werkpakket) - Communicatie die buiten de scope van terreinmedewerkers valt (bijvoorbeeld klachtenafhandeling, formele correspondentie) |
| Onderhoudsplan | Watergangen worden periodiek onderhouden. Wanneer en hoe er gemaaid wordt is vastgelegd in ‘de maaiplanning watergangen’. In deze planning zijn de watergangen gedeeld in secties (zgn. ‘knips’) waarbinnen een bepaald onderhoudsregime geldt. |
| Vastlegging (IT-systeem) | GIS-kaart voor geografische ligging van de watergangen. Vastgelegd als lijnobject. In Excel ligt de technische informatie vast; wat wanneer en hoe gemaaid moet worden. |

| Kwalitatief toekomstbeeld van dit werkpakket |  |
| --- | --- |
| Type werk & verdeling | Dit pakket bevat een beperkte verscheidenheid aan watergangen. Watergangen zijn doorgaans goed toegankelijk. Werkzaamheden kunnen voor het grootste deel machinaal met gangbaar materieel uitgevoerd worden. WDD heeft de ambitie om 75% van deze werkzaamheden zelf uitvoeren. Het overige deel moet bij een aannemer uitgezet worden. |
| Kennis & kunde | Naast vaardigheden om de watergangen te kunnen maaien zijn communicatieve vaardigheden essentieel. Uitvoerend personeel treedt op als ambassadeur van WDD. Hierbij hoort uitleg gegeven over de werkzaamheden en de koers van WDD. |
| Materieel | Divers onderhoudsmaterieel; zowel graafmachine met groot als klein bereik, maaiboten en handwerk. |
| Duurzaamheidsambitie | Duurzaamheidsambities in dit werkpakket zijn groot, ook omdat dit werkpakket meer in de spotlights staat. Stikstof en CO2 uitstoot moeten beperkt worden. WDD heeft hierin geen groeiambitie. |
| Flexibiliteit | WDD heeft de ambitie om dit werkpakket voor 75% zelf uit te voeren. Flexibiliteit met de markt is nodig om het resterende deel uit te voeren en te anticiperen op grilligheden van de weersomstandigheden. |