Voorbeeld uitvraag aanplanten beplanting vanuit stadsbeheer:

Gunning: laagste prijs

Graag uw offerte/ prijsaanbieding voor het aanplanten van beplanting bij de Opgang.

Gestanddoeningstermijn: 50 dagen

Contractvoorwaarden: UAV2012 (vigerende versie)

Planning:

Vragen stellen tot uiterlijk				15 september 2026, 12.00 uur

Publicatie van antwoorden/ Nota van Inlichtingen:	uiterlijk 18 september 2026

Uiterlijke datum aanleveren offerte: 			30 september 2026, 12.00 uur

Gunningsbeslissing: 					2 oktober 2026

Opdrachtverstrekking:					12 oktober 2026 of zsm daarna

Uitvoering:						 januari/februari 2027

Algemene beschrijving werkzaamheden:

- Plantvakken onkruid vrijmaken, frezen en aanplanten inclusief een jaar onderhoud en watergeven (zie bijlagen voor aanvullende informatie)

- Planten en bomen zijn directielevering, aflevering op het werk, datum in overleg te bepalen.

| Aantal | Eenheid | Omschrijving | Prijs per eenheid | Totaal prijs ex btw |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 897 | M2 | Plantvakken voorbereiden, bodem losmaken en plantklaar maken |  |  |
| 897 | M2 | Aanplanten heesters en vaste planten, exclusief leverantie |  |  |
| 44 | stuk | Aanplanten bomen maat 16-18 cm, incl. stellen aanbinden, excl. leverantie |  |  |
| 6279 | M2 | Nazorg plantvakken, 7x onderhoud (schoffelen en controle) en 4x watergift (bij droogte) |  |  |
| 176 | Stuk | Nazorg bomen: 7x onderhoud (controle stand en boomband) 4x watergift per boom |  |  |