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In opdracht van de Gemeente Utrecht, Stadsbedrijven, afdeling Beheer Openbare Ruimte wordt het bestek 2025-SB-684 raamcontract Elektrotechnische veiligheid inspecties van elektrotechnische installaties in de openbare ruimte uitgevoerd.

Als onderdeel van het bestek wordt een Veiligheids- en Gezondheidsplan conform artikel 2.28 van het Arbeidsomstandighedenbesluit (Besluit van 15 januari 1997) geëist.

Dit plan is opgesteld om als leidraad te dienen bij de uitvoering van procedures en instructies zoals vastgelegd in dit plan, om zodoende de veiligheid en gezondheid van alle betrokkenen, direct of indirect, te maximaliseren en de voor het milieu nadelige gevolgen zo veel mogelijk te voorkomen. In dit plan zijn onder meer de bij het werk betrokken instanties en een risico-inventarisatie van het werk opgenomen.

Dit V&G-plan dient te worden beschouwd als een dynamisch document, waarvan de opstelling, detaillering en actualisering een in de tijd voortschrijdend proces is. Nadat een analyse op veiligheids- en gezondheidsrisico’s, voor de werkzaamheden die een gevaar voor de veiligheid en gezondheid van de betrokkenen vormen heeft plaatsgevonden, mogen deze pas aanvangen. De resultaten van deze analyse, inclusief de te treffen maatregelen en voorzieningen, dienen voor aanvang van de werkzaamheden in het V&G-plan te zijn vastgelegd. Ook moeten afspraken worden vastgelegd over controle op de naleving ervan.

Het opstellen van de bij het bestek gevoegde versie van het V&G-plan is een taak van de Coördinator voor de Ontwerpfase of Coördinator-O (zoals bedoeld in artikel 2.30 van het Arbeidsomstandighedenbesluit). De actualisering en verdere uitwerking van het V&G-plan behoort tot de taken van de Coördinator voor de Uitvoering of Coördinator-U (zoals bedoeld in artikel 2.31 van het Arbeidsomstandighedenbesluit).
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Elke werkgever zal een medewerker (leidinggevende functie) aanwijzen die verantwoordelijk is voor het toezicht op de arbeidsomstandigheden en de uitvoering van het V&G-plan. Deze medewerker heeft daartoe voldoende bevoegdheden. De werkgever zal zowel met de directie alsmede met andere werkgevers actief samenwerken om goede arbeidsomstandigheden te waarborgen voor alle betrokken personen.

Tevens zal de werkgever zijn werknemers instructie geven met betrekking tot de inhoud van het V&G-plan. Hiertoe zal hij onder meer:
· zijn onderaannemer(s) in kennis stellen van de veiligheids- en milieuvoorschriften, procedures en andere relevante informatie die van belang kunnen zijn;
· zorgdragen dat zijn onderaannemers voldoen aan de wettelijke arbo- en milieueisen en dat een en ander wordt uitgevoerd conform het V&G-plan;
· concrete afspraken met zijn onderaannemers maken omtrent:
· coördinatie van activiteiten;
· de te nemen maatregelen;
· het toezicht houden op de uitvoering en naleving van afspraken en maatregelen;
· het controleren van het keuringsplichtig materieel.
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Voor de veiligheids- en gezondheidscoördinatie dienen de volgende handelingen te worden verricht:
· het aanstellen van de in artikel 2.31 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer;
· de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde kennisgeving wordt door de V&G-coördinator uitvoeringsfase namens de opdrachtgever verzonden. Van deze kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift;
· de in lid 01 bedoelde coördinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit;
· het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.30 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.
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Bestek project	: 					

Contractvorm	:	Raamcontract
Status	: 	
Versie	:	
Datum	:	
[bookmark: _Toc461695524][bookmark: _Toc461779420][bookmark: _Toc461779772][bookmark: _Toc461781599][bookmark: _Toc461781974][bookmark: _Toc461782124][bookmark: _Toc461782371][bookmark: _Toc461782825][bookmark: _Toc461782934][bookmark: _Toc461783936][bookmark: _Toc136859411]Wet en regelgeving
In onderstaand overzicht wordt de van toepassing zijnde wet- en regelgeving op dit project weergegeven. Naast de in het bestek opgenomen documenten, zijn de hieronder genoemde normen, veiligheidsregels en –voorschriften specifiek op dit project van toepassing:
· Arbeidsomstandighedenwet en onderliggende documenten;
· APV – Algemene Plaatselijke Verordening;
· Wet geluidshinder;
· NEN-EN 3140 – Bedrijfsvoering van elektrische installaties, laagspanning;
· CROW 96b – Werk in uitvoering;
· Arbouw blad - Werken in besloten ruimte;
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Het uit te voeren werk is gelegen binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Utrecht.
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ALGEMEEN
De werkzaamheden omvatten het elektrisch inspecteren van de elektrische installaties in de openbare ruimte van de gemeente Utrecht. 

De werkzaamheden zijn beschreven in bestek nummer: 2025-SB-684
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	Naam
	:
	Gemeente Utrecht

	Bezoekadres
	:
	Tractieweg 2

	Postcode/Woonplaats
	:
	3534 AP  Utrecht

	Contactgegevens
	:
	G. Dijkstra
Tele

	Telefoon
	:
	030 286 00 00


	E-mail
	:
	geurt.dijkstra@utrecht.nl
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	Naam
	:
	

	Postadres
	
	

	Postcode/Woonplaats
	:
	

	Bezoekadres
	:
	

	Contactpersoon
	:
	

	Telefoon
	:
	

	E-mail
	:
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	Naam
	:
	

	Postadres
	:
	

	Postcode/Woonplaats
	:
	

	Bezoekadres
	:
	

	Contactpersoon
	:
	

	Telefoon
	:
	

	E-mail
	:
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	Naam
	:
	

	Bezoekadres
	:
	

	Postcode/Woonplaats
	:
	

	Contactpersoon
	:
	

	Telefoon
	:
	

	E-mail
	:
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	Naam
	:
	

	Bezoekadres
	:
	

	Postcode/Woonplaats
	:
	

	Contactpersoon
	:
	

	Telefoon
	:
	

	E-mail
	:
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[bookmark: _Toc461695534][bookmark: _Toc461779430][bookmark: _Toc461779782][bookmark: _Toc461781609][bookmark: _Toc461781984][bookmark: _Toc461782134][bookmark: _Toc461782381][bookmark: _Toc461782835][bookmark: _Toc461782944][bookmark: _Toc461783946][bookmark: _Toc136859421]Geplande datum van aanvang:
	Datum van aanvang
	:
	December 2026


[bookmark: _Toc461695535][bookmark: _Toc461779431][bookmark: _Toc461779783][bookmark: _Toc461781610][bookmark: _Toc461781985][bookmark: _Toc461782135][bookmark: _Toc461782382][bookmark: _Toc461782836][bookmark: _Toc461782945][bookmark: _Toc461783947][bookmark: _Toc136859422]Geplande bouwtijd
	Geplande opleveringsdatum
	:
	December 2030

	Geplande bouwtijd
	:
	2 jaar

	Faseringen
	:
	n.v.t.


[bookmark: _Toc461695536][bookmark: _Toc461779432][bookmark: _Toc461779784][bookmark: _Toc461781611][bookmark: _Toc461781986][bookmark: _Toc461782136][bookmark: _Toc461782383][bookmark: _Toc461782837][bookmark: _Toc461782946][bookmark: _Toc461783948][bookmark: _Toc136859423]Vermoedelijk aantal werknemers
Vermoedelijk maximum aantal werknemers dat gelijktijdig op de bouwlocatie(s) aanwezig zal zijn: 2
[bookmark: _Toc461695537][bookmark: _Toc461779433][bookmark: _Toc461779785][bookmark: _Toc461781612][bookmark: _Toc461781987][bookmark: _Toc461782137][bookmark: _Toc461782384][bookmark: _Toc461782838][bookmark: _Toc461782947][bookmark: _Toc461783949][bookmark: _Toc136859424]Coördinatieverplichting uitvoeringsfase
De coördinatieverplichting voor de uitvoeringsfase ligt bij de aannemer.
In Deel 3, paragraaf 01.11.01 lid 01 van besteknummer 2025-SB-684 is aangegeven met welke werkzaamheden de aannemer in ieder geval rekening dient te houden.
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Na gunning, wanneer de uitvoerende partij bekend is, verzorgt de V&G-coördinator uitvoe-ringsfase namens de opdrachtgever, dat het project (conform Arbeidsomstandighedenbesluit artikel 2.27) wordt aangemeld bij de Arbeidsinspectie via: http://www.arbeidsinspectie.nl (submenu formulieren).
Een uitdraai van de "Kennisgeving Bouwwerk" wordt zichtbaar aangebracht op de Bouwplaats en wordt aan de opdrachtgever in afschrift verstrekt.
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Omdat in de uitvoeringsfase sprake is van meerdere partijen als bedoeld in paragraaf
1.3, dient in het V&G-U plan te worden aangegeven op welke wijze invulling zal worden gegeven aan samenwerking en communicatie. De totaal V&G-coördinator uitvoeringsfase stelt daartoe een (communicatie-)plan op waarin in ieder geval de volgende onderwerpen aan de orde komen:
· naam;
· frequentie;
· vereiste aanwezigen bij en registratie van V&G-overleggen.
De V&G-coördinatie dient een vast onderwerp van bespreking te zijn in de
bouwvergaderingen.
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In de uitvoeringsfase is de opdrachtnemer er voor verantwoordelijk dat personeel aantoonbaar geïnstrueerd is over de veiligheidsrisico’s en beheersmaatregelen op de werkplek (werkplek = bouwplaats/omgeving, inclusief aan- en afvoer).
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[bookmark: _Toc461695542][bookmark: _Toc461779438][bookmark: _Toc461779790][bookmark: _Toc461781617][bookmark: _Toc461781992][bookmark: _Toc461782142][bookmark: _Toc461782389][bookmark: _Toc461782843][bookmark: _Toc461782952][bookmark: _Toc461783954][bookmark: _Toc136859429]Algemeen
In het V&G-plan uitvoeringsfase dient te worden aangegeven hoe risico’s worden beheerst. De uitvoerende partij maakt zijn eigen risicoanalyse.
Er is een risico-inventarisatie, bijlage 1 “Quickscan V&G ontwerpfase”, opgenomen vanuit de ontwerpfase.
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In de bijgevoegde risico-inventarisatie zijn omschrijvingen opgenomen van de risico’s, samenhangend met, dan wel voortvloeiend uit, de realisering van de in 1.2.2 genoemde om-schrijving van de werkzaamheden, voor zover deze niet in het ontwerp konden worden ge-elimineerd.
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De werkplek wordt gedefinieerd als de werkplaats, inclusief de directe omgeving.
Voor wat betreft de verdere opbouw van de veilige werkplek middels beschermende maat-regelen, zijn in de bijgevoegde risico-inventarisatie aangegeven welke maatregelen hiervoor ten minste benodigd zijn.
[bookmark: _Toc461695545][bookmark: _Toc461779441][bookmark: _Toc461779793][bookmark: _Toc461781620][bookmark: _Toc461781995][bookmark: _Toc461782145][bookmark: _Toc461782392][bookmark: _Toc461782846][bookmark: _Toc461782955][bookmark: _Toc461783957][bookmark: _Toc136859432]Verontreinigingsituatie
De in de ontwerpfase onderkende milieurisico’s zijn opgenomen in de bijgevoegde Risico-inventarisatie.
Door de opdrachtgever worden de gegevens met betrekking tot de bodem-gesteldheid aangeleverd aan de opdrachtnemer.
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[bookmark: _Toc461695547][bookmark: _Toc461783959][bookmark: _Toc136859434]Inleiding
In opdracht van de Gemeente Utrecht, Stadsbedrijven, afdeling Beheer Openbare Ruimte vindt Elektrotechnische veiligheid inspecties van elektrotechnische installaties in de openbare ruimte plaats.
Als onderdeel van het bestek wordt een Veiligheids- en Gezondheidsdossier conform artikel 2.30 sub c van het Arbeidsomstandighedenbesluit vereist.
In het dossier zijn alle technische aspecten (risico's, maatregelen, etc.) opgenomen die met het werk samenhangen en van invloed zijn op de veiligheid en gezondheid van werknemers in de uitvoeringsfase.
Dat gebeurt door middel van inventarisatie van V&G-risico’s die met het gebruik van het bouwwerk samenhangen. Het V&G-dossier bevat technische specificaties van het bouwwerk en de eventueel daarin aangebrachte structurele ARBO-voorzieningen. Het dossier is uiteindelijk bedoeld voor de eigenaar en/of beheerder van het bouwwerk.
Dit V&G-dossier dient, net als het V&G-plan, te worden beschouwd als een dynamisch do-cument, waarvan de opstelling, detaillering en actualisering een in de tijd voortschrijdend proces is.
Het opstellen van de bij het bestek gevoegde versie van het V&G-dossier is een taak van de Coördinator-O. De actualisering en verdere uitwerking van het V&G-dossier behoort tot de taken van de Coördinator-U.
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Om de risico’s voor de beheerfase vast te kunnen leggen, worden er rapporten gemaakt door de aannemer. Deze gegevens worden opgenomen in het beheersysteem en zijn op een later tijdstip te raadplegen.
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