[image: ]
Bijlage I 

[Definitieve overeenkomst van de opdracht]
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[bookmark: _Toc235018274]OVEREENKOMST VAN OPDRACHT
[bookmark: _Toc235018275]Voorbereiding Reconstructie Rembrandtplein e.o. te Lichtenvoorde
Partijen
Gemeente Oost Gelre, gevestigd te Lichtenvoorde, rechtsgeldig vertegenwoordigd door [naam], hierna te noemen "Opdrachtgever",
en
[Naam Opdrachtnemer], gevestigd te [vestigingsplaats], ingeschreven in het Handelsregister onder nummer [KvK-nummer], rechtsgeldig vertegenwoordigd door [naam], hierna te noemen"Opdrachtnemer",
hierna gezamenlijk te noemen:"Partijen".
Overwegingen
· Opdrachtgever heeft een Europese openbare aanbesteding georganiseerd voor de voorbereiding van de reconstructie van Rembrandtplein e.o. te Lichtenvoorde. [Offerteaan...plein e.o. | PDF]
· Opdrachtnemer heeft op basis van deze aanbesteding een inschrijving ingediend. [Offerteaan...plein e.o. | PDF]
· Opdrachtgever heeft besloten de opdracht aan Opdrachtnemer te gunnen. [Offerteaan...plein e.o. | PDF]
· Partijen wensen hun afspraken schriftelijk vast te leggen.
Komen het volgende overeen:






[bookmark: _Toc235018276]Artikel 1. Contractdocumenten
Op deze overeenkomst zijn in onderstaande rangorde van toepassing:
1. Deze overeenkomst;
2. Eventuele nadere overeenkomsten en schriftelijke wijzigingsopdrachten;
3. Nota(’s) van Inlichtingen;
4. De aanbestedingsleidraad "Voorbereiding reconstructie Rembrandtplein e.o. te Lichtenvoorde";
5. Het Programma van Eisen;
6. Het Plan van Aanpak van Opdrachtnemer;
7. Het prijsinvulformulier en de financiële aanbieding;
8. De Algemene Inkoopvoorwaarden Achterhoekse Gemeenten (AIAG 2025). [Offerteaan...plein e.o. | PDF]
In geval van strijdigheid prevaleert het document met hogere rangorde.
[bookmark: _Toc235018277]Artikel 2. Opdracht
Opdrachtnemer verricht alle benodigde ingenieursdiensten ten behoeve van de voorbereiding van de reconstructie van de wijk Rembrandtplein e.o. te Lichtenvoorde. De werkzaamheden moeten leiden tot vier afzonderlijke aanbestedingsklare RAW-contracten en ondersteunen de gemeente tijdens de daaropvolgende aanbestedings- en uitvoeringsfase. [Offerteaan...plein e.o. | PDF]
[bookmark: _Toc235018278]Artikel 3. Doelstelling
De opdracht heeft als doel:
· het ontwikkelen van technisch uitvoerbare ontwerpen;
· het realiseren van bestuurlijk gedragen plannen;
· het verzorgen van participatie en omgevingsmanagement;
· het opstellen van vier aanbestedingsklare RAW-bestekken;
· het ondersteunen van aanbesteding, gunning en uitvoering. [Offerteaan...plein e.o. | PDF]
[bookmark: _Toc235018279]Artikel 4. Looptijd
1. De overeenkomst vangt aan op 16 november 2026. [Offerteaan...plein e.o. | PDF]
2. De looptijd eindigt na oplevering van alle overeengekomen producten en afronding van de ondersteunende werkzaamheden gedurende de uitvoeringsfase.
3. Opdrachtgever kan de opdracht gefaseerd verstrekken en beëindigen indien bestuurlijke of budgettaire omstandigheden daartoe aanleiding geven.
[bookmark: _Toc235018280]Artikel 5. Fasering
De werkzaamheden worden uitgevoerd conform de volgende fasering: [Offerteaan...plein e.o. | PDF]
Fase 1 Definitiefase
· onderzoeken;
· ontwerpontwikkeling;
· kostenramingen;
· participatie;
· definitief ontwerp.
Fase 2 Contractvoorbereiding
· opstellen vier RAW-bestekken;
· bestekstekeningen;
· risico- en verificatiedossiers;
· kostenactualisatie.
Fase 3 Aanbestedingsfase
· aanbestedingsstrategie;
· EMVI-documenten;
· Nota van Inlichtingen;
· beoordeling en gunning.
Fase 4 Uitvoeringsondersteuning
· ontwerptechnische ondersteuning;
· beoordeling revisies;
· advisering bij afwijkingen;
· ondersteuning gemeente bij uitleg RAW-bepalingen.




[bookmark: _Toc235018281]Artikel 6. Participatie en Omgevingsmanagement
Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor:
· het opstellen van een participatieplan;
· het organiseren en begeleiden van bewonersbijeenkomsten;
· het verzorgen van visualisaties en communicatiemiddelen;
· verslaglegging;
· verwerking van bewonersinput;
· afstemming met de afdeling Communicatie van Opdrachtgever. [Offerteaan...plein e.o. | PDF]
Minimaal worden georganiseerd:
· één wijkbrede informatieavond;
· vier gebiedsgerichte participatiebijeenkomsten. [Offerteaan...plein e.o. | PDF]
[bookmark: _Toc235018282]Artikel 7. Personele bezetting
Opdrachtnemer zet minimaal de volgende sleutelpersonen in:
· Projectleider;
· Ontwerpleider;
· Landschapsarchitect;
· Civieltechnisch ontwerper;
· Contractmanager/Aanbestedingsspecialist;
· Onderzoekcoördinator. [Offerteaan...plein e.o. | PDF]
Vervanging van sleutelpersonen is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever.






[bookmark: _Toc235018283]Artikel 8. Resultaten en opleveringen
Opdrachtnemer levert ten minste de volgende producten op:
· Definitief Ontwerp inclusief kostenraming;
· onderzoeksrapportages;
· vier RAW-bestekken;
· bestekstekeningen;
· EMVI-documenten;
· gunningsadvies;
· participatiedocumentatie;
· opleverdossiers. [Offerteaan...plein e.o. | PDF]
[bookmark: _Toc235018284]Artikel 9. Planning
Opdrachtnemer voert de werkzaamheden uit volgens de bij inschrijving aangeboden planning en stemt afwijkingen tijdig af met Opdrachtgever. [Offerteaan...plein e.o. | PDF]
[bookmark: _Toc235018285]Artikel 10. Kwaliteit
1. Opdrachtnemer beschikt gedurende de looptijd over:
· ISO 9001-certificering of gelijkwaardig;
· VCA**-certificering of gelijkwaardig. [Offerteaan...plein e.o. | PDF]
2. Opdrachtnemer draagt zorg voor adequate kwaliteitsborging en verificatie van alle documenten.
[bookmark: _Toc235018286]Artikel 11. Verzekeringen
Opdrachtnemer houdt gedurende de gehele overeenkomst een beroeps- dan wel bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering in stand met een dekking van minimaal:
· € 1.500.000 per gebeurtenis;
· minimaal twee gebeurtenissen per kalenderjaar. [Offerteaan...plein e.o. | PDF]




[bookmark: _Toc235018287]Artikel 12. Contractwaarde
1. De opdracht wordt uitgevoerd voor een totaalbedrag van: € [bedrag] exclusief BTW
conform de inschrijving van Opdrachtnemer.
1. Facturatie geschiedt overeenkomstig de overeengekomen fasering.
2. Meerwerk wordt uitsluitend uitgevoerd na schriftelijke opdracht van Opdrachtgever.
[bookmark: _Toc235018288]Artikel 13. Duurzaamheid en SROI
1. Opdrachtnemer geeft uitvoering aan de duurzaamheids-, circulariteits-, klimaatadaptatie- en biodiversiteitsdoelstellingen zoals opgenomen in de aanbesteding en het Plan van Aanpak. [Offerteaan...plein e.o. | PDF]
2. Opdrachtnemer voldoet aan de Social Return-verplichting van 5% van de contractwaarde en werkt daartoe samen met het Werkgeversservicepunt Achterhoek. [Offerteaan...plein e.o. | PDF]
[bookmark: _Toc235018289]Artikel 14. Geheimhouding
Partijen behandelen alle informatie die zij in het kader van deze overeenkomst ontvangen vertrouwelijk en gebruiken deze uitsluitend voor de uitvoering van de overeenkomst. [Offerteaan...plein e.o. | PDF]
[bookmark: _Toc235018290]Artikel 15. Integriteit en Bibob
1. Opdrachtnemer verklaart te blijven voldoen aan alle uitsluitingsgronden uit de aanbestedingsprocedure.
2. Opdrachtgever kan een Bibob-onderzoek uitvoeren.
3. Opdrachtnemer verleent hieraan volledige medewerking. [Offerteaan...plein e.o. | PDF]
[bookmark: _Toc235018291]Artikel 16. Ontbinding
Opdrachtgever kan de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden indien:
· Opdrachtnemer toerekenbaar tekortschiet;
· sprake is van een integriteitsrisico;
· certificeringen vervallen;
· faillissement, surseance of liquidatie plaatsvindt;
· uit Bibob-onderzoek bezwaren blijken. [Offerteaan...plein e.o. | PDF]
[bookmark: _Toc235018292]Artikel 17. Aansprakelijkheid
1. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade die ontstaat door toerekenbare tekortkomingen.
2. Voor zover toegestaan onder de AIAG 2025 wordt de aansprakelijkheid beperkt tot het verzekerd bedrag onder de beroeps- of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.
[bookmark: _Toc235018293]Artikel 18. Toepasselijk recht en geschillen
1. Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem. [Offerteaan...plein e.o. | PDF]
[bookmark: _Toc235018294]Ondertekening
Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend.
Gemeente Oost Gelre
Naam: ____________________
Functie: __________________
Datum: ___________________
Handtekening: _____________

[Opdrachtnemer]
Naam: ____________________
Functie: __________________
Datum: ___________________
Handtekening: _____________
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