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	Memo



	Van
	:
	Peter Veldman

	Aan
	:
	Marten en Sylvain

	Datum
	:
	Maandag 2 september 2024

	Onderwerp
	:
	Overzicht werkzaamheden VRI17



In dit memo wordt een overzicht gegeven van de werkzaamheden voor VRI 17, Vaart zz – Witterstraat – Troelstralaan.

	Werkvoorbereiding
	Fase
	

	Memo overzicht vervanging
	
	

	Memo functionele regeling
	
	

	Verkeerstelling VRI
	
	

	Autocadtekening
	
	

	Gesprek Swarco programma van eisen
	
	

	Offerte van Swarco
	
	

	Opdracht Swarco
	
	

	Offerte van Rowica
	
	

	Opdracht Rowica binnen raamcontract
	
	

	Koppelvlakformulier
	
	

	Memo Werken in Uitvoering
	
	

	Planning opvragen
	
	Realisatie ?? 2025, Enexis

	Communicatie BvdB en website
	
	

	FAT
	
	

	SAT
	
	

	
	
	




	Wijzigingen hardware VRI
	
	

	Automaatkast vervangen
	
	Bediening lange kant waterzijde

	Rowica nieuwe Edge device plaatsen
	
	

	Masten schilderen
	
	

	Lantaarns behouden, wel ledmodules en achtergrondschilden vervangen
	
	

	Onderzoek detectielussen, 13 slecht
	
	Mof vervangen of opnieuw zagen?

	Camera aan brug vervangen
	
	

	Rateltikkers vanuit automaat aansturen
	
	

	Bekabeling handhaven
	
	

	Drukknoppen handhaven
	
	

	Extra drukknopmast bij Witterbrug
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	





	Functionele wijzigingen regeling
	
	

	CCol-regeling
	
	

	Regeling vooraf op computer testen
	
	

	Rechtsaf voor fietsers vrij richting 24
	
	

	Versneld groen bij regen (regensensor)
	
	

	Koplussen gevoeliger voor motoren
	
	

	Koplussen gevoeliger voor speedpedelecs
	
	Alle auto-rijstroken

	Radar voor voetgangers richting 32
	
	

	5 en 11 komen ná richtingen 2 en 8
	
	

	Wachttijdvoorspeller én terugmelding
	
	

	Bruginmelding
	
	

	Bij brugmelding richting 2 ook groen
	
	

	Bij storing van de brug of VRI, dient respectievelijk VRI en brug te blijven regelen
	
	




	Fabrieks Afname Test
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



	SAT
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