# Bijlage 3 Invulformulier vragenlijst

Algemeen

- Wat is uw achtergrond/bedrijfsactiviteit?

Fasering ontwikkeling

Uitgangspunt is dat er gestart wordt met het tenderen van de kavels 9 t/m 12 (zie concept kavelpaspoort in bijlage 1 en het indicatief programma voor de kavels 9 t/m 12 in bijlage 2).

- Zou u voor de ontwikkeling van de kavels 9, 10, 11 en 12 inschrijven op:

- Een grote tender voor alle 4 kavels (453 woningen);

- Een tender voor 2 kavels, kavel 9 en 11, incl. parkeerhuis (204 woningen);

- Een tender voor 2 kavels, kavel 10 en 12 (249 woningen);

- Een tender voor 1 kavel, kavel 10 (116 woningen) of 12 (133 woningen).

- Ik zou mij niet inschrijven.

*Meerdere antwoorden zijn mogelijk

Wat is uw motivatie voor uw keuze(s) voor a, b, c, d en e? Welke voor- en nadelen ziet u? Denk hierbij aan afzetbaarheid, financiering en risico’s.

Het invulvlak staat op de volgende pagina

- Hoe zou u de ontwikkeling van kavel 9 t/m 12 faseren als voor een grote tender (4 kavels, 453 woningen inclusief parkeren) wordt gekozen? Wat is uw motivatie hiervoor, welke voor- en nadelen ziet u?

- Welke kavel heeft uw voorkeur om te ontwikkelen en waarom?

Programma

Zie voor de beantwoording van deze vragen het indicatieve programma voor de kavels 9 t/m 12 (bijlage 2).

- Wat vindt u van het indicatieve programma?

- In hoeverre komen de woninggroottes in het programma overeen met de woningen waar volgens u behoefte aan is in Parkkwartier?

- Welke marktontwikkelingen verwacht u de komende jaren die relevant zijn voor de ontwikkeling van Parkkwartier?

Parkeeroplossing

Zie voor de beantwoording van onderstaande vragen parkeeroplossing in het indicatieve programma (bijlage 2).

- De bovengrondse parkeergarage op kavel 9 biedt parkeerplekken voor de op kavel 9, 11 en nog een andere kavel te realiseren woningen. Het is goed mogelijk dat deze kavels niet tegelijk en door verschillende partijen ontwikkeld worden. Wat zijn uw ervaringen met een dergelijke constructie? Wat zijn de voor- en nadelen?

- Wat vindt u van de vastgestelde parkeernormen zoals opgenomen in het indicatieve programma (bijlage 2)?

Ambitie houtbouw

De ambitie is om gebouwen onder acht lagen voor 20% van de totale massa (exclusief fundering) in biobased materialen te realiseren. Deze ambitie sluit aan op het Houtbouw Pact MRA 2026-2030. Zie voor de beantwoording van onderstaande vragen verder het kavelpaspoort (bijlage 1) en onder beeldkwaliteit en materialisatie in het indicatieve programma (bijlage 2).

- Hoe zou u invulling geven aan de hierboven beschreven ambitie? Welke kansen en risico’s levert dit op voor de ontwikkeling van kavels 9 t/m 12? Kunt u dit per kavel apart aangeven?

- Welke randvoorwaarden dient de gemeente volgens u te creëren om de realisatie van houtbouw in Parkkwartier mogelijk te maken?

Afsluiting

- Wilt u nog iets meegeven in het kader van deze marktconsultatie over de ontwikkeling van Parkkwartier in het algemeen of de eerste mogelijke tender van kavel 9 t/m 12? Zo ja, dan kunt u dat aangeven.

- Indien de gemeente nadere vragen heeft naar aanleiding van de schriftelijke reacties, bent u bereid om tussen 26 oktober en 5 november 2026 een mondelinge toelichting te geven? Wilt u deze toelichting alleen doen of gecombineerd met andere partijen? In geval van een combinatie, graag aangeven welke andere partijen.

Houtbouw Pact MRA 2026-2030 is een samenwerkingsovereenkomst tussen zo'n 100-120 partijen (gemeenten, provincies, projectontwikkelaars, woningcorporaties, banken, architecten en kennisinstellingen) in de MRA (Metropoolregio Amsterdam). Het doel van het pact is om vanaf 2026 minimaal 20% van alle nieuwbouwwoningen in de MRA te bouwen met hout en andere biobased materialen.