Mededelingen opdrachtgever bij 1e Nota van Inlichtingen

Traject: Herinrichting Strausslaan - Mahlerstraat - 2025/098/RUV/JH

Datum: 21 oktober 2026

| Bestek | 04 Bijlagen | Bijlage 13 CPW_Randvoorwaarden_Doorstroming_en_Bereikbaarheid_Project_Strausslaan_en_Mahlerstraat_2026-07-01 wordt een nieuwe versie toegevoegd. En tekening BJ2703-HAS-DG-243011-DO_STRAUSS_MAHLER_Verleggen nuts-blad 1 wordt toegevoegd met nuts werkzaamheden in week 14 t/m 17 die in de verkeersmaatregelen van de aannemer dienen te worden uitgevoerd. |
| --- | --- | --- |
| Bestek | 04 Bijlagen | Bijlage 14 V&G-plan wordt een nieuwe versie toegevoegd, de verwijzing naar het op te stellen straatwerkplan is toegevoegd. |
| Bestek | 04 Bijlagen | Bijlage 15 Grondbalans vervalt t.g.v. wijzigingen in grondwerkposten, en wordt vervangen door een nieuwe versie B15_Grondbalans Strausslaan eo_nvi1_20261022 |
| Bestek | 04 Bijlagen | Bijlage 16 Vergunningen is leeg. De ontbrekende vergunningen zijn als bijlage toegevoegd aan de nota van inlichtingen. Het verkeersbesluit wordt uit de lijst met bijlage gehaald. |
| Bestek | 04 Bijlagen | Aan bijlage 19 Werkzaamheden nuts word een tekening toegevoegd te weten: - BJ2703-HAS-DG-243011-DO_STRAUSS_MAHLER_Verleggen nuts-blad 2: met nuts werkzaamheden die plaatsvinden op locaties van nieuwe wadi's. |
| Bestek | 07 Melding - Vergunning ontgronding / Vergunningen | De door de opdrachtgever te verstrekken vergunningen worden aangepast. Na gunning worden verstrekt: - Weg aanleggen of veranderen; - Verkeersbesluiten - Omgevingsvergunning vellen houtopstanden (kapvergunning) |
| Bestek | 130010 | Tekstuele fout: Situeringt wordt gewijzigd in situering |
| Bestek | 150450 | De verwijzing bij Deficode positie 2 naar bestekstpostnr. 150440 dient te worden gewijzigd naar 150460. |
| Bestek | 150470 | De verwijzing bij Deficode positie 2 naar bestekstpostnr. 150440 dient te worden gewijzigd naar 150480. |
| Bestek | 1513 | De hulptekst vanaf de eerste @ tot de tweede @ komt te vervallen. |
| Bestek | 151330 | In de bestekspost wordt aangegeven dat verwijderen onder risiccoklasse 2 moeten worden uitgevoerd. De risicoklasse is gewijzigd in risicoklasse 1 en een nieuw werkprotocol is opgenomen in bijlagen 12: stichtingrioned_werkinstructie-verwijderen-rioleringselementen- met-asbesthoudende- voegenkit_240924. |
| Bestek | 152310 | De verwijzing naar hergebruik in post 832410 wordt toegevoegd? |
| Bestek | 152340/832310 | Volgens bestekspostnr. 832310 dient 1 m2 betontegels hergebruikt te worden, overige tegels is 271 m2 dient te worden afgevoerd via bestekspostnr. 792110. |
| Bestek | 158400 | Post voor verwijderen fietsbeugel is toegevoegd |
| Bestek | 158420 | Het aantal hor. buis t.b.v. sluis is gewijzigd. |
| Bestek | 158490 | Post voor verwijderen varkensrug is toegevoegd. |
| Bestek | 16 | De hulptekst komt te vervallen. |
| Bestek | 170240 | De milieukundige begeleiding dient door de aannemer gecontracteerd te worden en is toegevoegd aan de bestekspost. |
| Bestek | 220120 | De hoeveelheden bij Deficode positie 6 zijn gewijzigd. |
| Bestek | 220130 | De hoeveelheid resultaatsverplichting is gewijzigd. |
| Bestek | 220230 | De ontgravingsdiepte bij Deficode positie 2 is gewijzigd. |
| Bestek | 220410 | Bij Deficode positie 1 is het ontbrekende bestekspostnr toegevoegd. |
| Bestek | 220440 | Bij Deficode positie 1 is het ontbrekende bestekspostnr toegevoegd. Bij Deficode positie 2 is het bestekspostnr gewijzigd. |
| Bestek | 311020 | Bij ontgraven is het ontbrekende bestekspostnummer toegevoegd. |
| Bestek | 317280 | De hoeveelheid resultaatsverplichting is gewijzigd. |
| Bestek | 512170 | Op regel 3 wordt de hoeveelheid gewijzigd naar 1.800 m2. |
| Bestek | 514010 | Bij Deficode positie 2 is het bestekspostnr gewijzigd. |
| Bestek | 514250 | Alternatieve soort bollen en handmatig planten specificeren. |
| Bestek | 514310 | De tweede bullit dient verwijderd te worden. |
| Bestek | 515110 | Bij Deficode positie 2 is het bestekspostnr toegevoegd. |
| Bestek | 515120 | Bij Deficode positie 2 is het bestekspostnr toegevoegd. |
| Bestek | 515140 | De hoeveelheid resultaatsverplichting is gewijzigd. |
| Bestek | 515150 | De hoeveelheid resultaatsverplichting is gewijzigd. |
| Bestek | 707080 | De hoeveelheden driekhoeksmarkering zijn gewijzigd en hierdoor ook de hoeveelheid resultaatsverplichting is gewijzigd. |
| Bestek | 725 | De hulptekst komt te vervallen |
| Bestek | 791230 | Doordat de hoeveelheid resultaatsverplichting is gewijzigd bij bestekspost 220130 is de hoeveelheid resultaatsverplichting voor bestekspost 79130 ook gewijzigd. |
| Bestek | 794110 | De hoeveelheid resultaatsverplichting is gewijzigd. |
| Bestek | 816010 | Op regel 8 zijn de ontbrekende bestekspostnummers toegevoegd en op de laatste regel vervalt de tekst 'volgens voorschriften leverancier'. |
| Bestek | 8331 en 833130 | Besteksposten 8331 en 833130 komen te vervallen. |
| Bestek | 833310 | De tekortkomende materialen t.g.v. breuk dienen te worden opgehaald bij de Stenenbank. Regel 6 en 7 worden vervangen. |
| Bestek | 833411, 833412 en 833413 | De posten worden vervangen om de hoeveelheden ter inlichting passend te maken aan de hoeveelheid resultaatsverplichting en om aan te geven dat tekortkomende materialen dienen worden opgehaald bij de Stenenbank. |
| Bestek | 851010 | Op regel 2 komt de tekst '- @fietspad' te vervallen. |
| Bestek | 851020 | Op regel 2 komt de tekst '- @fietspad' te vervallen. |
| Bestek | 855010 | De hoeveelheid ter inlichting van 478 m1 op regel 6 vervalt en wordt vervangen door 480 m1. |
| Bestek | 855310 | Bestekspost 855310 komt te vervallen |
| Bestek | 855330 t/m 855332 | van de bundelpost 855330 t/m 855332 wordt de hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd. |
| Bestek | 855710 | De hoeveelheid resultaatsverplichting is gewijzigd. |
| Bestek | 857010 | De hoeveelheid resultaatsverplichting is gewijzigd. |
| Bestek | 220110, 220570, 791130, 856010 en 856610 | Op de speelplek Mahlerstraat dient een valondergrond voor enkele speeltoestellen te worden gerealiseerd. De besteksposten 220110, 220570, 791130, 856010 en 856610 worden toegevoegd. |
| Bestek | 51 06 06 | In artikel 03 is de opmaak weggevallen, dit artikel wordt van opmaak voorzien en opnieuw opgenomen. |