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K2: Risicodossier
Met dit gunningscriterium beoogt opdrachtgever te toetsen in hoeverre inschrijver in staat is projectrisico's te herkennen, te doorgronden en met concrete, uitvoerbare maatregelen te beheersen. De Aanbestedende dienst heeft hiertoe vier (4) risico's geïdentificeerd die kenmerkend zijn voor de onderhavige opdracht. Van inschrijver wordt gevraagd voor elk van deze risico's een beheersmaatregel te formuleren. Daarnaast wordt van Inschrijver gevraagd blijk te geven van zijn eigen risicobewustzijn en projectkennis door zelfstandig één aanvullend, voor deze opdracht relevant risico te identificeren en hiervoor eveneens een beheersmaatregel te formuleren.
Inschrijver vult onderstaand risicodossier volledig in en voegt dit als bijlage toe aan zijn inschrijving. De risico's 1 tot en met 5 zijn door opdrachtgever en hieronder weergegeven; Inschrijver vult bij elk van deze risico's uitsluitend de kolom "Beheersmaatregel" in. Bij risico 6 identificeert en omschrijft Inschrijver zelfstandig een aanvullend risico en formuleert hij tevens de bijbehorende beheersmaatregel.
Eisen aan de uitwerking: 
Inschrijver gaat bij het invullen van het risicodossier in ieder geval aantoonbaar en toetsbaar in op:
a. de beheersmaatregel is concreet, uitvoerbaar en specifiek toegesneden op het betreffende risico en op de onderhavige opdracht; generieke of algemene beheersmaatregelen die niet specifiek aansluiten bij het risico en/of de opgave worden lager gewaardeerd;
b. de beheersmaatregel maakt inzichtelijk op welke wijze deze het risico daadwerkelijk beperkt en op welk moment in het project de maatregel wordt ingezet, voor zover dat bijdraagt aan het inzicht van de Aanbestedende dienst in de effectiviteit van de maatregel;
c. het door Inschrijver aangedragen aanvullende risico (risico 6) is relevant en specifiek voor de onderhavige opdracht, overlapt niet met de reeds door de Aanbestedende dienst benoemde risico's 1 tot en met 5, en getuigt van kennis van en inzicht in het project.
d. Tekst en/of bijlagen die het gestelde maximum aantal pagina’s en/of aantal woorden overschrijden, worden niet in de beoordeling betrokken; de beoordelingscommissie beoordeelt uitsluitend het deel van de uitwerking dat binnen het gestelde maximum valt.


Beoordelingskader: zie Beschrijvend document behorende bij de Europese aanbesteding volgens de openbare procedure voor de uitvoering van werken ten behoeve van Gemeente Stein.
Zaaknummer 20260710166424

	Nr.
	Risico
	Beheersmaatregel 

	1
	Levertijden van materialen zijn langer dan verwacht.
	Max. 150 woorden.


	2
	De mogelijkheid van veiligheidsongelukken bij dakwerken
	Max. 150 woorden.

	3
	Vertraging op de planning ontstaat door omstandigheden binnen de eigen invloedssfeer van opdrachtnemer (bijvoorbeeld onvoldoende interne planning, capaciteit of coördinatie met onderaannemers).
	Max. 150 woorden.

	4
	Ontevreden gebruikers als gevolg van uitloop van de werkzaamheden tot (bijvoorbeeld buiten de zomervakantie) 
	Max. 150 woorden.

	Invullen door inschrijver voor risico 5:
	Aanvullend risico — door Inschrijver zelf te identificeren en te omschrijven. Max. 50 woorden.
	Max. 150 woorden.
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