PROCES NIEUWE AV-AANVRAGEN

Bijlage 4 - bij de Raamovereenkomst

AV-Middelen en Diensten

tussen

Radboudumc

en

<<leverancier>>

Behorende bij Raamovereenkomst nummer: <<nummer>>

Datum: <<datum>>

# PROCES NIEUWE AV-AANVRAGEN

## Doel en uitgangspunt

Deze bijlage beschrijft de operationele procesgang voor nieuwe aanvragen voor AV-middelen en -diensten binnen de Raamovereenkomst. De bijlage vormt de procesmatige uitwerking van de afspraken uit de Raamovereenkomst.

Alle nieuwe aanvragen worden geregistreerd in het Radboudumc-ticketsysteem. Bij aanvang van de overeenkomst is dit TOPdesk. Het ticket vormt gedurende het gehele proces de centrale en herleidbare registratie van de aanvraag, communicatie, besluitvorming en afhandeling.

Onder een nieuwe aanvraag wordt onder meer verstaan:

•  een nieuwe AV-installatie;

•  uitbreiding of wijziging van een bestaande AV-installatie;

•  vervanging in het kader van Life Cycle Management;

•  een verzoek om nieuwe of gewijzigde AV-functionaliteit;

•  een overige aanvraag voor AV-middelen of -diensten.

Een verzoek dat uitsluitend betrekking heeft op herstel van reeds overeengekomen functionaliteit wordt behandeld overeenkomstig de SLA en valt niet onder onderstaande aanvraagprocedure.

## Procesflow nieuwe aanvraag

| Nr. | Processtap | Omschrijving | Verantwoordelijke | Vastlegging / resultaat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aanvraag registreren | Een nieuwe beoordeelde en goedgekeurde AV-aanvraag wordt geregistreerd in het Radboudumc-ticketsysteem. | Radboudumc | Ticket |
| 2 | Technische uitwerking / schouw | Indien nodig beoordeelt Leverancier de technische situatie, adviseert over de oplossing en voert in afstemming met Radboudumc een locatiebezoek of schouw uit. | Leverancier / Radboudumc | Technische uitgangspunten gekoppeld aan ticket |
| 3 | Specificatie | Op basis van de functionele behoefte en technische uitgangspunten wordt bepaald welke referentieconfiguratie of maatwerkoplossing wordt toegepast. | Radboudumc / Leverancier | Oplossingsrichting |
| 4 | Offerte | Leverancier verstrekt een complete offerte met de voorgestelde oplossing, werkzaamheden, planning, prijs en, voor zover relevant, gevolgen voor beheer, onderhoud en SLA. | Leverancier | Offerte gekoppeld aan ticket |
| 5 | Opdracht | Radboudumc beoordeelt de offerte inhoudelijk en financieel. Bij akkoord wordt de opdracht formeel verstrekt overeenkomstig de Raamovereenkomst. | Radboudumc | Opdracht + koppeling aan ticket |
| 6 | Werkvoorbereiding | Partijen stemmen uitvoering, planning, toegang tot de ruimte, technische randvoorwaarden, afhankelijkheden en eventuele noodzakelijke voorzieningen af. | Radboudumc / Leverancier | Definitieve uitvoeringsplanning |
| 7 | Levering en installatie | Leverancier levert en realiseert de overeengekomen AV-oplossing conform de Opdracht en de toepasselijke contractdocumenten. Radboudumc zorgt voor de benodigde IT-middelen. | Leverancier / Radboudumc | Gerealiseerde AV-installatie |
| 8 | Oplevering en acceptatie | De installatie wordt functioneel en technisch gecontroleerd. Resultaten, eventuele restpunten en vereiste fotoregistratie worden vastgelegd met het Opleveringsformulier / Acceptatieprotocol. | Radboudumc / Leverancier | Acceptatieprotocol + eventuele restpunten |
| 9 | Overdracht naar beheer | Leverancier verstrekt de overeengekomen beheer-, configuratie-, garantie- en assetgegevens en levert de noodzakelijke CMDB-mutaties aan via het CMDB-mutatieformulier. | Leverancier | Beheerinformatie + CMDB-mutatie |
| 10 | Opname in beheer / SLA | Radboudumc verwerkt de gegevens in de beheerregistratie. Indien voor de installatie SLA-dienstverlening is overeengekomen, gelden de SLA-afspraken vanaf de overeengekomen ingangsdatum. | Radboudumc | CMDB bijgewerkt / SLA-status vastgelegd |

## Relatie met overige documenten

De documenten hieronder hebben ieder een eigen functie binnen het proces. Bij strijdigheid geldt de contractuele rangorde uit de Raamovereenkomst. Het Radboudumc-ticket blijft gedurende de volledige aanvraag de centrale referentie. Offertes, Opdrachten, technische informatie, opleveringsdocumenten en verwijzingen naar beheerregistraties worden aan het ticket gekoppeld of vanuit het ticket herleidbaar vastgelegd.

| Document | Functie binnen het proces |
| --- | --- |
| Raamovereenkomst | Basis voor aanvraag, offerte en Nadere Opdracht. |
| Programma van Eisen en Wensen | Eisen en voorwaarden voor dienstverlening en oplossing. |
| Use Cases | Referentieconfiguraties en functionele uitgangspunten. |
| Nadere Opdracht | Formele opdracht voor concrete levering en uitvoering. |
| Opleveringsformulier / Acceptatieprotocol | Vastlegging van oplevering, restpunten en acceptatie. |
| CMDB-mutatieformulier | Vastlegging van asset- en configuratiemutaties. |
| SLA | Prestatie- en beheerafspraken voor toepasselijke installaties. |
| DAP | Praktische operationele werkafspraken. |