Bijlage: CATS-CM gerichte zaaktypen en documenttypen voor contract- en leveranciersmanagement

# 1. Doel en scope

Deze bijlage beschrijft de zaaktypen en documenttypen die relevant zijn voor de inrichting, implementatie en het beheer van een contract- en leveranciersmanagementsysteem. De bijlage vormt onderdeel van de aanbestedingsdocumenten en geeft richting aan de functionele inrichting, gegevensvastlegging, dossiervorming, archivering en rapportage binnen de oplossing.

Het contractmanagementsysteem moet contracten en leveranciersrelaties centraal kunnen registreren, beheren, bewaken en ondersteunen volgens de uitgangspunten van de CATS-CM methode. Daarbij ligt de nadruk op het realiseren van contractdoelstellingen, het proactief bewaken van verplichtingen, risico’s, wijzigingen en prestaties, en het expliciet beleggen van rollen zoals contracteigenaar, contractmanager en realisatie- en verificatiemanager.

De inrichting ondersteunt daarnaast leveranciersmanagement, zodat prestaties, risico’s, afhankelijkheden, verbeterafspraken, relatiemanagement en leveranciersontwikkeling op tactisch en strategisch niveau kunnen worden gevolgd en vastgelegd.

# 2. Uitgangspunten op basis van CATS-CM en zaakgericht werken

- Elk contract- en leveranciersmanagementproces wordt ingericht als zaak of als onderdeel van een zaak, met een uniek zaaknummer.

- De inrichting maakt onderscheid tussen de overeengekomen prestatie en overige contractafspraken, zodat verantwoordelijkheden en opvolging eenduidig kunnen worden belegd.

- Per zaaktype worden minimaal doel, aanleiding, betrokken rollen, statussen, doorlooptijd, resultaat, verplichte documenttypen, optionele documenttypen en metadata vastgelegd.

- Documenten worden gekoppeld aan het juiste zaaktype, contract, leverancier, organisatieonderdeel, categorie, verantwoordelijke rol en CATS-CM aandachtsgebied.

- Het systeem ondersteunt een cyclische werkwijze voor initiëren, plannen, uitvoeren, controleren, bijsturen en afsluiten van contract- en leveranciersmanagementactiviteiten.

- De inrichting ondersteunt informatiebeheer, auditability, transparantie, autorisatie, bewaartermijnen, overdraagbaarheid van dossiers en managementinformatie op contract-, leveranciers- en portefeuilleniveau.

# 3. Relevante zaaktypen

| Nr. | Zaaktype | Doel | Aanleiding | Documenttypen | Statustypen | Voorbeelden van resultaten |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B1349 | Contract aanpassing | Het uitvoeren van een aanpassing van een contract | Dit werkproces wordt intern getriggerd. | - Overig stuk uitgaand - Overig stuk intern - Overig stuk inkomend - Melding - Verslag overleg met leverancier - Aangepast contract - Service Level Agreement | - Geaccepteerd - In behandeling genomen - Geregistreerd - Afgehandeld | - Gewijzigd, - Niet doorgegaan, - Afgebroken |
| B1350 | Contract beëindiging | Het uitvoeren van de beëindiging van een contract | Dit werkproces wordt intern getriggerd. | - Overig stuk intern - Melding - Overig stuk uitgaand - Kennisgeving beëindiging contract - Overig stuk inkomend - Kennisgeving beëindiging contract | - Geregistreerd - Geaccepteerd - In behandeling genomen - Afgehandeld | - Afgehandeld - Afgebroken |
| B1122 | Contract mutatie verwerking | Het verwerken van een mutatie van een lopend contract | Dit werkproces wordt extern getriggerd. | - Overig stuk inkomend - Overig stuk intern - Overig stuk uitgaand - Aangepast contract - Kennisgeving mutatie contract - Bevestiging wijziging contract | - Geregistreerd - Geaccepteerd - In behandeling genomen - Afgehandeld | - Afgehandeld - Afgebroken |
| B1348 | Contract toezicht | Het uitvoeren van het toezicht op de naleving van een contract | Dit werkproces wordt periodiek uitgevoerd | - Overig stuk uitgaand - Melding - Onderzoeksstuk - Rapportage - Overig stuk inkomend - Overig stuk intern - Third Party Memorandum mbt informatieveiligheid ICT-leverancier - Verslag overleg met leverancier - Service Level Agreement | - Geregistreerd - Geaccepteerd - In behandeling genomen - Afgehandeld | - Uitgevoerd - Afgebroken |
| B0574 | Inkoop product, dienst of werk | Het behandelen van de inkoop van een product, dienst of werk | Dit werkproces wordt intern getriggerd | - Proces-verbaal van aanbesteding - Gunningsbeslissing - Verslag selectie gegadigde - Uitnodiging tot inschrijving - Uitnodiging tot aanmelding - Proces-verbaal van selectie - Contract - Offerte - Aankondiging gunningsbeslissing - Aankondiging gunning - Overig stuk inkomend - Overig stuk intern - Overig stuk uitgaand - Bestuursopdracht - Offerte aanvraag - Bankgarantie - Retourzending bankgarantie - Collegevoorstel - Beschikking - Bestek - Aanbesteding inschrijving - Programma van eisen/wensen - Service Level Agreement - Nota van inlichtingen | - Geregistreerd - Geaccepteerd - In behandeling genomen - Afgehandeld - Onderzoek afgerond - Advies ingewonnen - Besluitvorming afgerond | - Aangegaan - Aangegaan inkoopovereenkomst zonder contract of garantiebepalingen - Niet doorgegaan - Afgebroken - Niet doorgegaan (Europese aanbesteding) - Aangegaan verzekeringspolis |
| B1753 | Inkoop product, dienst of werk enkelvoudig onderhands | Het behandelen van de enkelvoudige onderhandse inkoop van een product, dienst of werk | Dit werkproces wordt intern getriggerd | - Offerte aanvraag - Offerte - Contract - Overig stuk inkomend - Overig stuk intern - Overig stuk uitgaand - Inkoopopdracht - Onderzoeksstuk | - Afgehandeld - Geregistreerd - Geaccepteerd - In behandeling genomen - Onderzoek afgerond | - Aangegaan - Niet doorgegaan - Afgebroken - Aangegaan inkoopovereenkomst zonder contract of garantiebepalingen |
| B1515 | Inkoopcontract realisatie | Het behandelen van de realisatie van een inkoopcontract | Dit werkproces wordt intern getriggerd | - Overig stuk inkomend - Overig stuk intern - Overig stuk uitgaand - Inkoopcontract - Proces-verbaal van oplevering - Pakbon - Bestelbon - Factuur - Bankgarantie - Retourzending bankgarantie - Ingebrekestelling - Ontbinding overeenkomst | - Geregistreerd - Geaccepteerd - Afgehandeld - Onderzoek afgerond - In behandeling genomen | - Uitgevoerd - Afgebroken |

# 3. Werkprocessen

| Domein | Zaaktype | Doel | Aanleiding | Voorbeelden van resultaten |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Contractmanagement | Contractmanagementplan opstellen | Vertalen van contractdoelstellingen, risico’s, rollen, scenario’s en sturingsafspraken naar een uitvoerbaar plan. | Nieuw contract, gewijzigde contractstrategie of start uitvoeringsfase. | Contractmanagementplan vastgesteld; rollen belegd; scenario gekozen. |
| Contractmanagement | Contract registreren | Vastleggen van contract, kerngegevens, overeengekomen prestatie, overige contractafspraken en relevante documenten. | Ondertekende overeenkomst, gunningsbesluit of interne opdracht tot registratie. | Contract geregistreerd; dossier compleet; contract actief of concept. |
| Contractmanagement | Contract beheren | Actueel houden van contractgegevens, rollen, documenten, verplichtingen, signaleringen en CATS-CM aandachtsgebieden. | Periodieke controle, wijziging in contactpersoon, actualisatie van gegevens of administratieve correctie. | Gegevens bijgewerkt; wijziging geregistreerd; dossier aangevuld. |
| Contractmanagement | Prestatie en verplichtingen monitoren | Bewaken van de overeengekomen prestatie, verplichtingen, KPI’s, servicelevels, risico’s, termijnen en acties. | Start contractmanagementcyclus, rapportagemoment of signaal vanuit het systeem. | Monitoring uitgevoerd; afwijking vastgelegd; actie of escalatie gestart. |
| Contractmanagement | Contractrisico beheren | Identificeren, beoordelen, vastleggen en opvolgen van contractuele, financiële, juridische, operationele en leveranciersrisico’s. | Risicobeoordeling, audit, incident, wijziging of periodieke review. | Risico geregistreerd; maatregel bepaald; restrisico vastgesteld. |
| Contractmanagement | Contract wijzigen | Formeel verwerken van wijzigingen in scope, prijs, looptijd, prestatie, voorwaarden, verantwoordelijkheden of contractpartijen. | Wijzigingsverzoek van opdrachtgever, leverancier, contracteigenaar of contractmanager. | Wijziging goedgekeurd; wijziging afgewezen; addendum vastgesteld. |
| Contractmanagement | Contract verlengen of hercontracteren | Beoordelen van verlengingsopties, hercontractering of voorbereiding van een nieuw inkooptraject. | Afloopdatum, opzegtermijn, strategische heroverweging of leveranciersbeoordeling. | Contract verlengd; hercontractering gestart; beëindiging voorbereid. |
| Contractmanagement | Contract beëindigen | Afhandelen van opzegging, afloop, ontbinding, overdracht en eindafrekening. | Einde looptijd, opzegverzoek, tekortkoming of strategische keuze. | Contract beëindigd; opzegging verzonden; einddossier gesloten. |
| Leveranciersmanagement | Leverancier onboarden | Vastleggen van leverancier, contactstructuur, classificatie, compliancegegevens en relatie met contracten. | Nieuwe leverancier, nieuw contract of wijziging in leveranciersrelatie. | Leveranciersdossier aangemaakt; classificatie vastgesteld; contactstructuur ingericht. |
| Leveranciersmanagement | Leverancier classificeren | Indelen van leveranciers op basis van strategisch belang, risico, afhankelijkheid, spend, kritikaliteit en marktpositie. | Nieuwe leverancier, periodieke review of wijziging in leveranciersportefeuille. | Leverancierssegment vastgesteld; beheeraanpak bepaald. |
| Leveranciersmanagement | Leverancier evalueren | Beoordelen van prestaties, samenwerking, kwaliteit, naleving, innovatievermogen en verbeterafspraken. | Periodieke evaluatie, contractreview, incident of afronding van een contractperiode. | Evaluatie vastgesteld; score vastgelegd; verbeteractie afgesproken. |
| Leveranciersmanagement | Leveranciersontwikkelplan beheren | Vastleggen en bewaken van verbetermaatregelen, innovatieafspraken, duurzaamheid, samenwerking en ontwikkeldoelen. | Strategische leverancier, tekortkoming, auditbevinding of verbeterkans. | Ontwikkelplan vastgesteld; acties toegewezen; voortgang gemonitord. |
| Leveranciersmanagement | Leveranciersrisico beheren | Bewaken van risico’s rond continuïteit, financiële gezondheid, informatiebeveiliging, privacy, afhankelijkheid, compliance en reputatie. | Periodieke risicobeoordeling, incident, audit, marktontwikkeling of escalatie. | Risico beoordeeld; mitigerende maatregel gestart; escalatie afgehandeld. |
| Leveranciersmanagement | Leveranciersoverleg voeren | Vastleggen van operationeel, tactisch en strategisch overleg met leveranciers inclusief acties en besluiten. | Periodiek overleg, escalatie, reviewmoment of strategische afstemming. | Verslag vastgesteld; acties toegewezen; besluiten vastgelegd. |
| Leveranciersmanagement | Leveranciersportefeuille rapporteren | Opstellen van managementinformatie over prestaties, risico’s, afhankelijkheden, contractwaarde, categorieën en verbeteracties. | Rapportagecyclus, audit, bestuurlijke vraag of managementverzoek. | Rapportage vastgesteld; portefeuille-inzichten gedeeld; vervolgactie bepaald. |

# 4. Relevante documenttypen voor contract- en leveranciersmanagement

| Domein | Fase | Documenttype | Toelichting | Verplicht/optioneel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Contractmanagement | Initiëren | Contractmanagementplan | Plan met contractdoelstellingen, rollen, scenario, risico’s, overlegstructuur, rapportages en sturingsafspraken. | Verplicht bij kritieke of strategische contracten |
| Contractmanagement | Registratie | Contract of overeenkomst | Getekende overeenkomst inclusief overeengekomen prestatie en overige contractafspraken. | Verplicht |
| Contractmanagement | Registratie | Contractsamenvatting | Samenvatting van kerngegevens, doelstellingen, verplichtingen, rollen, looptijd, waarde, risico’s en signaleringen. | Verplicht |
| Contractmanagement | Registratie | Addendum, bijlage of SLA | Aanvullende afspraken, servicelevels, prijzenbladen, specificaties of uitvoeringsafspraken. | Verplicht indien van toepassing |
| Contractmanagement | Registratie | Gunningsbesluit of opdrachtverstrekking | Document dat de totstandkoming of opdrachtverstrekking onderbouwt. | Verplicht indien beschikbaar |
| Contractmanagement | Beheer | Mutatieformulier contractgegevens | Vastlegging van administratieve wijzigingen in contractgegevens, rollen of signaleringen. | Optioneel |
| Contractmanagement | Monitoring | KPI- of SLA-rapportage | Rapportage over prestatie-indicatoren, servicelevels, normen, meetwaarden en afwijkingen. | Verplicht indien KPI’s of SLA’s zijn afgesproken |
| Contractmanagement | Monitoring | Contractrisicologboek | Registratie van risico’s, beheersmaatregelen, eigenaar, status en restrisico. | Verplicht bij risicovolle contracten |
| Contractmanagement | Monitoring | Contractreviewverslag | Verslag van periodieke review op doelstellingen, prestaties, risico’s, verplichtingen en acties. | Verplicht bij kritieke of strategische contracten |
| Contractmanagement | Wijziging | Wijzigingsverzoek | Formeel verzoek tot wijziging van contractafspraken. | Verplicht bij contractwijziging |
| Contractmanagement | Wijziging | Impactanalyse | Analyse van juridische, financiële, organisatorische, inhoudelijke en leveranciersgerelateerde gevolgen. | Verplicht bij materiële wijziging |
| Contractmanagement | Wijziging | Addendum of wijzigingsovereenkomst | Formele vastlegging van gewijzigde afspraken. | Verplicht indien wijziging wordt doorgevoerd |
| Contractmanagement | Verlenging | Verlengings- of hercontracteringsadvies | Advies over verlengen, beëindigen, hercontracteren of opnieuw aanbesteden. | Verplicht |
| Contractmanagement | Beëindiging | Opzegbrief of beëindigingsovereenkomst | Formele kennisgeving of overeenkomst over beëindiging. | Verplicht indien van toepassing |
| Contractmanagement | Beëindiging | Eindrapportage contract | Afsluitende rapportage over doelrealisatie, prestaties, risico’s, afwijkingen, leerpunten en overdracht. | Optioneel |
| Leveranciersmanagement | Onboarding | Leveranciersprofiel | Basisgegevens, contactpersonen, categorie, segment, compliancegegevens, contractrelaties en escalatielijnen. | Verplicht |
| Leveranciersmanagement | Classificatie | Leveranciersclassificatie | Indeling naar strategisch belang, risico, kritikaliteit, afhankelijkheid, spend en categorie. | Verplicht bij tactische of strategische leveranciers |
| Leveranciersmanagement | Evaluatie | Leveranciersevaluatie | Beoordeling van prestaties, samenwerking, kwaliteit, tijdigheid, compliance, innovatie en verbeterpotentieel. | Verplicht bij strategische of kritieke leveranciers |
| Leveranciersmanagement | Ontwikkeling | Leveranciersontwikkelplan | Plan met verbeteracties, innovatiekansen, duurzaamheidsafspraken, eigenaarschap, termijnen en meetpunten. | Verplicht indien verbeter- of ontwikkelafspraken zijn gemaakt |
| Leveranciersmanagement | Risico | Leveranciersrisicobeoordeling | Beoordeling van continuïteit, financiële gezondheid, privacy, security, compliance, afhankelijkheid en reputatie. | Verplicht bij kritieke leveranciers |
| Leveranciersmanagement | Overleg | Verslag leveranciersoverleg | Verslag van operationeel, tactisch of strategisch overleg inclusief acties, besluiten en escalaties. | Optioneel, verplicht bij formele overlegstructuur |
| Leveranciersmanagement | Escalatie | Escalatiedossier | Documentatie van issue, impact, besluitvorming, communicatie, maatregelen en afsluiting. | Verplicht bij formele escalatie |
| Leveranciersmanagement | Rapportage | Leveranciersrapportage | Rapportage over leveranciersprestaties, risico’s, afhankelijkheden, spend, verbeteracties en portefeuille-inzichten. | Verplicht bij periodieke leverancierssturing |
| Archivering | Afsluiting | Archiveringsverklaring | Vastlegging van afsluiting, bewaartermijn, overdracht of vernietiging van contract- of leveranciersdossier. | Verplicht bij afsluiting |

# 5.  Verwachte metadata per contract- en leverancierszaak

- Zaaknummer, zaaktype, domein en procesfase.

- Contractnummer, contractnaam, contractcategorie en relatie met leverancier.

- Leveranciersnummer, leveranciersnaam, segment, categorie, kritikaliteit en relatie-eigenaar.

- Contracteigenaar, contractmanager, realisatie- en verificatiemanager, leveranciersmanager, budgethouder en betrokken organisatieonderdeel.

- Overeengekomen prestatie, overige contractafspraken, belangrijkste verplichtingen en CATS-CM scenario.

- Startdatum, einddatum, verlengingsopties, opzegtermijn, reviewmomenten en signaleringsdata.

- Contractwaarde, spend, budget, valuta, indexatie en financiële verplichtingen.

- Juridische grondslag, aanbestedingskenmerk en relatie met inkoop- of aanbestedingsdossier.

- Status van contract, zaak, leveranciersevaluatie, risico’s, acties en escalaties.

- Risicoclassificatie, leveranciersafhankelijkheid, continuïteitsrisico, compliance-status en vertrouwelijkheidsniveau.

- Bewaartermijn, archiefstatus en vernietigings- of overdrachtsdatum.

# 7. Eisen aan de inrichting door de opdrachtnemer

- De opdrachtnemer richt de genoemde contractmanagement- en leveranciersmanagementzaaktypen en documenttypen configureerbaar in, zonder maatwerk waar standaardconfiguratie volstaat.

- De oplossing ondersteunt de CATS-CM uitgangspunten, waaronder contractdoelstellingen, overeengekomen prestatie, overige contractafspraken, rollen, scenario’s, risico’s, acties en periodieke sturing.

- De opdrachtnemer levert een voorstel voor definitieve naamgeving, metadata, statussen, autorisaties, bewaartermijnen, dashboards en rapportages.

- De opdrachtnemer borgt dat de inrichting aansluit op geldende eisen voor informatiebeheer, archivering, beveiliging en privacy.

- De opdrachtnemer documenteert de inrichting in een beheerbaar inrichtingsdocument en draagt kennis over aan functioneel beheerders, contractbeheerders, contractmanagers en leveranciersmanagers.

# 8. Acceptatiecriteria

- Alle overeengekomen zaaktypen voor contractmanagement en leveranciersmanagement zijn ingericht, getest en geaccepteerd.

- Per zaaktype zijn verplichte metadata, statussen, rollen, documenttypen en signaleringen aantoonbaar beschikbaar.

- De inrichting is beschreven in documentatie die geschikt is voor functioneel beheer, overdracht, opleiding en doorontwikkeling.

# 9. Nadere uitwerking tijdens implementatie

Tijdens de implementatie worden de CATS-CM gerichte zaaktypen en documenttypen gevalideerd met proceseigenaren, contractbeheerders, contractmanagers, leveranciersmanagers, inkoop, informatiebeheer, privacy, security en functioneel beheer. De definitieve inrichting wordt vastgelegd in een inrichtingsdocument en vormt de basis voor acceptatie, beheer, opleiding, rapportage en toekomstige doorontwikkeling van contract- en leveranciersmanagement.