[image: ][image: ][image: ][image: ]Leidraad aanbesteding
Raamovereenkomst inrichten speelplaatsen
Bestek 2026-05 
Startnotitienummer:2026-006 
24-09-2026


[bookmark: _Toc190068390][bookmark: _Toc190068534][bookmark: _Toc190070509][bookmark: _Toc190074747][bookmark: _Toc190088170][bookmark: _Toc190088475]Inhoudsopgave
Inleiding	3
1.	Over de gemeente Capelle aan den IJssel	3
2.	Over de gemeente Krimpen aan den IJssel	3
3.	Opdracht en procedure	4
3.1	Opdrachtomschrijving	4
3.2	Looptijd van de opdracht	4
3.3	Motivatie	5
3.4	Procedure en planning	5
4.	Selectie opdrachtnemer	6
4.1	Uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen	6
5.	Beoordeling inschrijvingen	8
5.1	Controleren inschrijvingen	8
5.2	Programma van eisen	8
5.3	Gunningscriteria	8
5.4	Gunningscriteria 1a en 1b Ontwerp	9
5.5	Plan van Aanpak 2a Duurzaamheid	10
5.6	Plan van Aanpak 2b werkwijze	10
5.7	Beoordeling	11
6.	Voorwaarden	13
6.1	Overige voorwaarden	13
7.	Meer informatie	14
7.1	Vragen, klachten en bezwaar	14
7.2	Storing TenderNed	14
8.	Bijlagen	14




[bookmark: _Toc241681871]Inleiding
De gemeentes Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel zijn op zoek naar drie ondernemers die de inrichting van speelplaatsen in onze gemeentes kunnen verzorgen.

De gemeente Capelle aan den IJssel is penvoerder in deze aanbesteding. De overeenkomsten die volgen uit deze aanbesteding zullen per gemeente met de ondernemers worden afgesloten. De nadere afspraken, deelopdrachten en dergelijke worden door de desbetreffende gemeente met de ondernemer(s) verder uitgewerkt.   
[bookmark: _Toc241681872]Over de gemeente Capelle aan den IJssel
Capelle aan den IJssel is een middelgrote gemeente met bijna 68.000 inwoners. Er werken ongeveer 600 medewerkers voor de gemeente. 
De gemeente vindt maatschappelijk verantwoord inkopen belangrijk. Dit doen we door bij offerteaanvragen rekening te houden met mens en milieu. In het Koersdocument Duurzaam Capelle staat dat wij als gemeente in 2050 onder andere het volgende willen bereiken:
· 100% duurzame energie met lagere lasten;
· Het opnieuw gebruiken van grondstoffen;
· Een omgeving die is voorbereid op verandering in het klimaat en met ruimte voor natuur.
De gemeente vraagt ondernemers die een opdracht hebben gekregen om iets terug te doen voor kwetsbare groepen in de samenleving. Dit noemen we een Social return-verplichting. Het doel van Social return is kansen bieden aan mensen die net wat meer hulp nodig hebben bij het vinden van een baan. Hiervoor hebben we in de regio Rijnmond regels afgesproken. Deze regels staan in bijlage C.1 Social return waarderingsmogelijkheden. Voor deze opdracht geldt een social return percentage van 5% van de waarde van de opdracht. Door in te schrijven, gaat u akkoord met deze Social Return-verplichting.
[bookmark: _Toc241681873]Over de gemeente Krimpen aan den IJssel
De gemeente Krimpen aan den IJssel gelooft in het leveren van eerlijk en betekenisvol werk. Voor alle inwoners – en ondernemers – van Krimpen. Wij doen dit met 28 betrokken teams. Zij dragen allemaal hun steentje bij, zodat we als gemeente steeds net weer wat beter worden dan we ervoor waren.
De gemeente is er voor de inwoners door:
•	Open te werken: we laten zien wat we doen en zijn aanspreekbaar.
•	Eerlijk te zijn: we bieden snel helderheid over wat wel en niet kan.
•	Betrokken te zijn: we staan midden in de Krimpense samenleving.
•	Betekenisvol te zijn: we voegen waarde toe en denken in mogelijkheden.
Aan het hoofd van de organisatie staat de gemeentesecretaris. De secretaris ondersteunt het college van burgmeester en wethouders. Ook vormt de gemeentesecretaris samen met de twee directeuren een team. Zij zijn eindverantwoordelijk en het aanspreekpunten voor de gemeentelijke organisatie.
Onze visie :We hebben als gemeente een hart voor Krimpen aan den IJssel. Ons doel is telkens weer om van de gemeente een fijne plek te maken waar mensen, in verbinding met elkaar, kunnen leven, wonen en werken. Onze inkoopmissie: De gemeente Krimpen aan den IJssel koopt professioneel en duurzaam in. Dat doen we kostenbewust. Zo houden we oog op wat belangrijk is voor onze inwoners. En zijn daarbij een eerlijke en betrouwbare partner. 
De gemeente vraagt ondernemers die een opdracht hebben gekregen om iets terug te doen voor kwetsbare groepen in de samenleving. Dit noemen we een Social return-verplichting. Het doel van Social return is kansen bieden aan mensen die net wat meer hulp nodig hebben bij het vinden van een baan. Hiervoor hebben we in de regio Rijnmond regels afgesproken. Deze regels staan in bijlage C.2 Social return waarderingsmogelijkheden. Voor deze opdracht geldt een social return percentage van 5% van de waarde van de opdracht. Door in te schrijven, gaat u akkoord met deze Social Return-verplichting.

[bookmark: _Toc241681874]Opdracht en procedure
1.1 [bookmark: _Toc241681875][bookmark: _Hlk213414431]Opdrachtomschrijving 
De gemeentes gaan met drie partijen drie (3) raamovereenkomsten afsluiten met betrekking tot amoveren, leveren en plaatsen van speeltoestellen met valondergronden met een moderne, tijdloze en duurzame uitstraling. Voor de inrichting van de speelplaatsen wordt van de ondernemer verwacht dat zij hiervoor ontwerpen aanleveren. De ontwerpen worden met de omgeving besproken. De keuzes en eventuele aanpassingen worden met de ondernemer gedeeld. Dit is de basis voor de deelopdrachten en uitvoering.
De deelopdrachten worden zo gelijkmatig mogelijk over de drie ondernemers verdeeld. Hierbij weegt de geografische locatie in de bepaling van de verdeling zwaarder dan de optelling van de budgetten.   
1.2 [bookmark: _Toc241681876]Looptijd van de opdracht
Wij willen een raamovereenkomst aangaan voor 4 jaar. De raamovereenkomst gaat in op 1 januari 2027. We kunnen de overeenkomst maximaal 1 keer verlengen met 2 jaar. De maximale looptijd van de raamovereenkomst is tot en met 31 december 2032. Het maximale bedrag van deze raamovereenkomst is: 
· voor gemeente Capelle aan den IJssel € 2.500.000,00. 
· Voor de gemeente Krimpen aan den IJssel € 3.500.000,00.
Volledigheidshalve de aanvulling vanuit Krimpen aan den IJssel dat het budget voor de herinrichting van speelplekken onderdeel is van de nog op te stellen begroting 2027. Dit budget is dus niet direct via de Kadernota in de begroting opgenomen en dit maakt dat er vanuit Krimpense zijde gezien de financiële uitdagingen die er zijn nog onzekerheid is over welk budget voor spelen uiteindelijk beschikbaar zal zijn. Het minimum budget bedraagt € 100K per jaar. Het maximaal budget bij volledige goedkeuring in de begroting is € 554K. 
Wanneer dit bedrag bereikt is, verloopt daarmee deze raamovereenkomst met de drie ondernemers. Ook als de einddatum van deze raamovereenkomst nog niet bereikt is. Het bereiken van het maximum bij één gemeente heeft geen gevolgen voor de overeenkomsten van de ondernemers met de andere gemeente.

Het concept van de raamovereenkomst vindt u in bijlage B.1 voor Capelle aan den IJssel en in bijlage B.2 voor Krimpen aan den IJssel.
1.3 [bookmark: _Toc241681877]Motivatie
De opdracht wordt, in afwijking van artikel 1.5 lid 3 van de Aanbestedingswet 2012, als één geheel uitgevraagd. De werkzaamheden vormen een integraal geheel en zijn daarom niet op te delen in verschillende percelen. Deze indeling is gebruikelijk binnen de markt en vormt geen belemmering voor het MKB.
Langere looptijd. 
Wij hebben voor deze aanbesteding gekozen voor een langere looptijd voor de raamovereenkomst dan 4 jaar. Wij vragen investeringen in duurzaamheid waarvan wij de inschrijvers ook voldoende tijd willen geven om te maken investeringen hiervoor over een realistische tijd te kunnen verspreiden. 
1.4 [bookmark: _Toc241681878]Procedure en planning
Voor de selectie van een opdrachtnemer voor deze opdracht starten wij een Europese aanbestedingsprocedure. Op deze aanbesteding is Aanbestedingswet 2012 van toepassing.
Vragen over deze aanbesteding kunt u stellen via de vraag- en antwoordmodule op TenderNed. Hier delen wij ook de antwoorden met alle geïnteresseerde partijen. Als er nog onduidelijkheden zijn over de antwoorden van de 1e vragenronde, kunt u hierover vragen stellen in de 2e vragenronde. 


Procedure 
	Activiteit
	Datum

	Publicatie van de opdracht die wij willen gaan geven
	5 oktober 2026

	1e vragenronde: stellen van vragen tot uiterlijk
	19 oktober 2026 10.00 uur

	Verzending antwoorden 1e vragenronde (nota van inlichtingen)
	22 oktober 2026

	2e vragenronde: stellen van vragen tot uiterlijk
	2 november 10.00 uur

	Verzending antwoorden 2e vragenronde (nota van inlichtingen)
	5 november 2026

	Uiterlijk ontvangst inschrijvingen
	17 november 2026 10.00 uur

	Beoordeling inschrijvingen
	19 november 2026 

	Verificatiegesprek + opvragen bewijsstukken
	z.s.m.

	Verzending voorlopige gunning
	z.s.m.

	Verzending definitieve gunning
	20 dgn stand still

	Ondertekening overeenkomst
	z.s.m. na definitieve gunning

	Ingangsdatum overeenkomst
	01-01-2027


[bookmark: _Toc241681879]Selectie opdrachtnemer
1.5 [bookmark: _Toc241681880]Uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen
In het bijgevoegde Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) staan de uitsluitingsgronden die van toepassing zijn op deze opdracht. Dit UEA vult u in op TenderNed.
Wanneer u gebruik wilt maken van de draagkracht van onderaannemers of een combinatie vormt, dan vullen alle partijen een eigen UEA in en ondertekenen deze. 
We vragen referenties en hiervoor vult u bijlage 4 Referenties in. Voor deze aanbesteding vragen wij de volgende competenties:
competentie 1: 	het (her)inrichten van een bestaande speelplaats qua grote vergelijkbaar met de opgegeven fictieve speellocaties;
competentie 2:	het ontwerpen van een nieuwe speelplaats qua grote, vergelijkbaar met de opgegeven fictieve speellocaties;
competentie 3:	het ontwerpen van een duurzame speelplaats qua grote, vergelijkbaar met de opgegeven fictieve speellocaties en u geeft aan hoe duurzaamheid is ingepast in het ontwerp.
De inschrijver verleent door het indienen van de offerte toestemming aan de aanbestedende dienst om, zonder tussenkomst van de inschrijver, bij betreffende referenties nadere informatie in te winnen
In onderstaande tabel staan de uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen waaraan u moet voldoen en de bewijsstukken die u hiervoor moet aanleveren. Voldoet u niet, dan nemen wij uw inschrijving niet in behandeling. 



Uitsluitingsgrond en geschiktheidseis 
	Bewijsstuk
	Voorwaarde
	Moment van indienen
	Uitsluitingsgrond of Geschiktheidseis

	Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA)
	Voldoen aan alle uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen
	Bij inschrijving
	Uitsluitingsgrond

	Bijlage 1 Verklaring geen Russische betrokkenheid
	Verklaring geen Russische betrokkenheid
	Bij inschrijving
	Uitsluitingsgrond

	Bijlage 2 Verklaring herkomst goederen-onrechtmatige Israëlische nederzettingen
	Verklaring herkomst goederen-onrechtmatige Israëlische nederzettingen
	Bij inschrijving
	Uitsluitingsgrond

	Bijlage 3 Model Concerngarantie
	Concerngarantie
	Bij inschrijving
	Uitsluitingsgrond

	Bijlage 4 Referenties
	Aantoonbare ervaring met de aangegeven competenties
	Bij inschrijving
	Geschiktheidseis

	Gedragsverklaring aanbesteden
	Niet ouder dan 2 jaar op moment van inschrijving
	Voor voorgenomen vergunning, vóór verificatievergadering
	Uitsluitingsgrond

	Verklaring belastingdienst
	Niet ouder dan 6 maanden op moment van inschrijving
	Voor voorgenomen vergunning, vóór verificatievergadering
	Uitsluitingsgrond

	Polisblad aansprakelijkheids-verzekering
	Geldige en dekkende aansprakelijkheids-verzekering
	Voor voorgenomen vergunning, vóór verificatievergadering
	Geschiktheidseis

	Uittreksel Handelsregister
	Niet ouder dan 6 maanden op moment van inschrijving
	Voor voorgenomen vergunning, vóór verificatievergadering
	Uitsluitingsgrond

	Certificaat kwaliteitswaarborgsysteem
	ISO 9001 of gelijkwaardig
	Voor voorgenomen vergunning, vóór verificatievergadering
	Geschiktheidseis

	Certificaat milieuzorgsysteem
	ISO 14001 of gelijkwaardig
	Voor voorgenomen vergunning, vóór verificatievergadering
	Geschiktheidseis

	Technische specificaties
	VCA *(*)
	Voor voorgenomen vergunning, vóór verificatievergadering
	Geschiktheidseis


[bookmark: _Toc241681881]Beoordeling inschrijvingen
1.6 [bookmark: _Toc241681882]Controleren inschrijvingen
We controleren eerst of de inschrijving compleet en geldig is. Hierbij kijken we naar de voorwaarden, uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen. Alleen als de inschrijving hieraan voldoet, beoordelen we de inschrijving op de inhoud.
1.7 [bookmark: _Toc241681883]Programma van eisen
Uw inschrijving moet voldoen aan het programma van eisen in bijlage D. Voldoet u niet, dan nemen wij uw inschrijving niet verder in behandeling.
1.8 [bookmark: _Toc241681884]Gunningscriteria
We gunnen de opdracht aan de inschrijver met de beste prijs-kwaliteitsverhouding op basis van onderstaande aspecten. Voor deze criteria zijn punten te behalen en deze bepalen uiteindelijk de rangorde van de inschrijvers.
De opdracht wordt gegund op basis van het ‘gunnen op waarde’. Wij gunnen aan de inschrijver met de laagste fictieve inschrijfprijs. Uw inschrijving bestaat uit een kwantitatief deel (inschrijfprijs) en een kwalitatief deel (Ontwerpen en Plan van Aanpak). De behaalde scores geven een fictieve korting in euro’s (€) voor het kwalitatieve gedeelte wordt afgetrokken van de inschrijfprijs.   


Gunningscriteria 
	Criterium
	Subgunnings-
Criterium
	Op te leveren informatie
	Max aantal
punten

	Kwaliteit
	G1 Ontwerp
1a: locatie Wilgenhoek Ca/dIJ

1b: locatie Tuinstraat Kra/dIJ
	Per ontwerp: 
definitief ontwerptekening inclusief kostenraming op, voor de herinrichting van de speelplaats. De vormeisen zijn: 
1. Definitief ontwerp: 1 enkelzijdige pagina A3-formaat schaal 1:200;
2. Kostenraming: ingevuld in overeenstemming met het format inschrijfstaat;
3. Ontwerptoelichting 1 enkelzijdige pagina A4-formaat, tekengrootte 11.

	1a: 15



1b: 15

	
	Uitgangspunten: zie paragraaf 5.4
	

	Kwaliteit
	G 2 Plan van Aanpak 
2a Duurzaamheid
2b Uitvoering
	Plan van Aanpak
2a  Op welke wijze voegt de inschrijver waarde toe op het gebied van duurzaamheid.
Maximaal 1 enkelzijdige pagina’s A4-formaat, lettertype Arial, tekengrootte 11 en 1 enkelzijdige bijlage A4-formaat.
Alle extra pagina’s worden niet beoordeeld.

2b Op welke wijze borgt de inschrijver een beheerste en transparante uitvoering.
Maximaal 3 enkelzijdige pagina’s A4-formaat, lettertype Arial, tekengrootte 11 en 1 enkelzijdige bijlage A4-formaat. Maximaal 4 A4, lettertype Arial, 10 punt lettergrootte. 
Alle extra pagina’s worden niet beoordeeld.

	2a: 10

2b: 10

	
	Uitgangspunten: zie paragraaf 5.5 en 5.6
	

	Prijs
	G 3
	Inschrijfstaat
	Verrekening met behaalde fictieve korting


1.9 [bookmark: _Toc241681885]Gunningscriteria 1a en 1b Ontwerp
Voor de in te dienen ontwerpen gelden de volgende uitgangspunten: 
1a: Wilgenhoek 
Het taakstellend budget voor deze locatie is € 30.000,00 ex btw, inclusief kosten voorbereiding, participatie & ontwerp en aanleg, ter verwerking in de kostenraming. Met het ontwerp dient inschrijver een positieve bijdrage te leveren aan de ontwerpeisen van opdrachtgever.  In ieder geval rekening houdend met:
· Geen inkijk in woningen door een maximale vloerhoogte van 1,50m,
· Het aantal voorzieningen meubilair gelijk houden,
· Het voorkomen van plasvorming,
· Het opleveren van een leesbaar en presenteerbaar ontwerp, ook voor inwoners die de Nederlandse taal niet machtig zijn. 
Met het ontwerp dient inschrijver binnen het taakstellend budget een positieve bijdrage te leveren aan het verbeteren van: 
· De speelwaarde voor de leeftijdsgroepen 2 – 12 jarigen,
· De diversiteit van het speelaanbod in relatie tot omliggende speelplekken
· CO2 reductie door toepassing van circulaire producten,
· Het inclusieve karakter van de speelplek in zowel de toegang als het speelaanbod.
· De levensduur van de ondergrond(en). 

De uitvoeringsperiode bedraagt maximaal 8 weken.

1b: Tuinstraat
Het taakstellend budget is € 50.000,00 ex btw, inclusief kosten voorbereiding, participatie & ontwerp en aanleg, ter verwerking in de kostenraming. Met het ontwerp dient inschrijver een positieve bijdrage te leveren aan de ontwerpeisen van opdrachtgever. In ieder geval rekening houdend met: 
· Geen inkijk in woningen door een maximale vloerhoogte van 1,50m,
· Het voorkomen van plasvorming,
· Het opleveren van een leesbaar en presenteerbaar ontwerp, ook voor inwoners die de Nederlandse taal niet machtig zijn. 
· Geluidsoverlast
Met het ontwerp dient inschrijver binnen het taakstellend budget een positieve bijdrage te leveren aan het verbeteren van: 
· De speelwaarde voor de leeftijdsgroepen 0 – 14 jarigen,
· Voorzieningen om het als ontmoetingsplek te behouden
· Vergroenen is een thema, met daarbij onderscheid makend tussen speelgroen en sierbeplanting
· Mogelijkheid tot behoud van de vogelkooi
· De diversiteit van het speelaanbod in relatie tot omliggende speelplekken
· CO2 reductie door toepassing van circulaire producten,
· Het inclusieve karakter van de speelplek in zowel de toegang als het speelaanbod.
· De levensduur van de ondergrond(en). 

1.10 [bookmark: _Toc241681886]Plan van Aanpak 2a Duurzaamheid
Doelstelling
Gemeentes Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel zijn op zoek naar een leverancier die op een creatieve manier invulling geeft aan het begrip duurzaamheid. Hiermee bedoelt opdrachtgever dat zij op zoek is naar een leverancier die eerst probeert om materialen die vrijkomen op een speelplek:
1. te hergebruiken op de locatie zelf,
2. kiest voor tijdelijke opslag om her te gebruiken binnen de raamovereenkomst in andere projecten, 3. zoekt naar opties voor hergebruik op de locaties van Derden/partners,
in plaats van het (laten) afvoeren en recyclen van de vrijgekomen materialen. 
Indienen 
Inschrijver stelt een plan van aanpak duurzaamheid op van maximaal 1 enkelzijdige pagina’s A4-formaat, lettertype Arial, tekengrootte 11 en 1 enkelzijdige bijlage A4-formaat voor eventuele visualisaties die een toelichting geven op de tekst. 
Hierin wordt in ieder geval ingegaan op:
Concrete voorbeelden van duurzame maatregelen/oplossingen voor het hergebruik van de vrijgekomen veelvoorkomende objecten/materialen op speelplekken. 
Met welke partijen inschrijver een samenwerking heeft/zoekt om de vrijgekomen veelvoorkomende objecten/materialen her te gebruiken op locaties buiten de raamovereenkomst en aangeeft op welke manier dit kan plaatsvinden. 
1.11 [bookmark: _Toc241681887]Plan van Aanpak 2b uitvoering
Doelstelling
Gemeentes Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel zijn op zoek naar een leverancier die duidelijk communiceert met opdrachtgever en bewoners, transparant en aantoonbaar werkt en gemaakte afspraken tijdig nakomt. 

Indienen 
Inschrijver stelt een plan van aanpak “uitvoering” op van maximaal 3 enkelzijdige pagina’s A4-formaat, tekengrootte 11. 

Hierin wordt in ieder geval ingegaan op:
· Welke maatregel(en) inschrijver treft om planning en levertijden te halen en gemaakte afspraken met opdrachtgever en bewoners op tijd na te komen. 
· Welke meerwaarde inschrijver kan bieden op het gebied van responstijden en in het geval van klachten en calamiteiten ten opzichte van het programma van eisen.
· Hoe inschrijver borgt dat het duidelijk is voor opdrachtgever wie verantwoordelijk is op welk moment op locatie, en dat dit tijdig en duidelijk is gecommuniceerd.
· Hoe inschrijver aantoonbaar kan maken dat het ontwerp voldoet aan de eisen en wensen die volgen uit het contract en de participatie en hoe inschrijver vervolgens de gemaakte keuzes in het ontwerp toelicht en terugkoppelt aan bewoners / lokale partners. 
· Hoe inschrijver de plek specifieke uitdagingen en gewenste speelwaardes duidelijk krijgt en borgt dat het ontwerp geschikt is voor de juiste doelgroepen. 
· Welke stappen inschrijver zet om circulaire producten toe te passen in haar ontwerpen. 

Het Plan van Aanpak zal onderdeel van de overeenkomst zijn. Als dit contractonderdeel niet of beperkt wordt uitgevoerd, leidt dit tot een korting per contractjaar van maximaal de gerealiseerde fictieve korting op dit gunningscriterium.
1.12 [bookmark: _Toc241681888]Beoordeling
Het beoordelingsteam bestaat uit 5 personen met kennis van vakgebied afkomstig uit beide gemeentes.
De inkoopadviseur(s) begeleidt het beoordelingsproces. 
Het beoordelingsteam beoordeelt alle inschrijvingen op onderstaande punten;
· de mate waarin het gevraagde terugkomt in de inschrijving
· de mate waarin de inschrijving een meerwaarde heeft ten opzichte van het programma van eisen
· de mate waarin de inschrijving concreet (smart; specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch, tijdsgebonden) beschreven is 
· de mate waarin de inschrijving door de beoordelaars realistisch en uitvoerbaar wordt geacht
· de mate waarin de inschrijving het beoordelingsteam aanspreekt 

	Kwaliteitscriterium

	kwaliteitscriterium
	Aandachtspunten
	Doelstellingen opdrachtgever
	Onderbouwing door

	G 1a Wilgenhoek
	· Variatie
· Passend bij vraag
· Passend in omgeving
· Passend binnen budget
	· Creatief ontwerp
· Variatie in speelaanleidingen
· Rekening houdend met locatie
· Toepassing circulaire producten
	ontwerp met gevraagde onderdelen

	G 1b Tuinstraat
	· Variatie
· Passend bij vraag
· Passend in omgeving
· Passend binnen budget
	· Creatief ontwerp
· Variatie in speelaanleidingen
· Rekening houdend met locatie
· Toepassing circulaire producten
	Ontwerp met gevraagde onderdelen

	G 2a Duurzaamheid
	· Toegevoegde waarde
· Extra t.o.v. PvE
	· Hergebruik van materialen
· Innovatieve samenwerkingen
· circulariteit
	Plan van Aanpak

	G 2b Werkwijze
	· Kwaliteitsborging
· Veiligheid
· Nakoming gemaakte afspraken
	· Een goed werk
· Goede respons
· Goede klachtenafhandeling
· Veiligheid tijdens uitvoering
· Veiligheid in gebruik
	Plan van Aanpak


Beoordeling kwaliteitscriteria 
	Beoordeling
	Percentage van maximaal te behalen punten
	Criteria

	Uitstekend
	100% 
	· De inschrijving heeft een zeer grote meerwaarde
· De meerwaarde is zeer gedetailleerd SMART opgeschreven
· De meerwaarde is zeer eenvoudig toe te voegen zonder inspanning van de opdrachtgever

De beoordeling ‘uitstekend’ is vergelijkbaar met het rapportcijfer 9 à 10.

	Goed
	70%
	· Inschrijver heeft een volledig en helder antwoord gegeven. Uit het antwoord blijkt inleving in de organisatie en ontwikkelingen van de gemeente
· Het antwoord is SMART geformuleerd en is toepasbaar binnen de omgeving van de gemeente. 
De beoordeling ‘Goed’ is vergelijkbaar met het rapportcijfer 8

	Ruim voldoende
	30%
	· De inschrijving heeft enige meerwaarde
· De inschrijving is ietwat concreet of niet concreet genoeg uitgewerkt
· De meerwaarde is niet meteen toepasbaar, slechts gedeeltelijk of met veel inspanning van de gemeente.

De beoordeling ‘Ruim voldoende’ is vergelijkbaar met het rapportcijfer 7.


	Matig
	10%
	· De inschrijving is slechts enigszins SMART aangeleverd of heeft slechts enige meerwaarde ten opzichte van het uitgevraagde

De beoordeling ‘Matig’ is vergelijkbaar met het rapportcijfer 5.

	Zeer onvoldoende of niets ingeleverd
	uitsluiting
	· Inschrijver heeft geen of geen toepasselijk antwoord gegeven dat aan bovenstaande criteria voldoet.

De inschrijving wordt ter zijde gelegd en uitgesloten.



Prijzen moeten aan onderstaande voorwaarden voldoen, anders wordt de inschrijving uitgesloten van verdere deelname:
· Alle mogelijke kosten voor de uitvoering van de opdracht zijn inbegrepen, zoals bijvoorbeeld personeelskosten, overheadkosten, klachtafhandeling en verzekeringen
· De prijzen moeten exclusief btw vermeld worden
· De prijs mag alleen in bijlage 2 Inschrijvingsbiljet ingeleverd worden
· Voor alle opgevraagde posten moet een prijs ingevuld worden
· Alle prijzen moeten marktconform en realistisch zijn

De score per subgunningscriterium wordt in overleg gezamenlijk besloten.
De totaalscore is een optelling van alle subgunningscriteria G1a t/m G 2b. Elk punt geeft een fictieve korting van € 3.100,00 op de inschrijfprijs. De inschrijving met de laagste fictieve inschrijfprijs is de inschrijving met de beste prijs/kwaliteitverhouding. 

Als meer inschrijvingen een gelijke fictieve inschrijfprijs hebben, wint de inschrijving met de hoogste score op het gunningscriterium G 1a + G 1b. Is dit nog steeds gelijk dan zal er tussen de beste inschrijvers worden geloot.
[bookmark: _Toc241681889]Voorwaarden
1.13 [bookmark: _Toc241681890]Overige voorwaarden
Een geldige inschrijving voldoet aan onderstaande voorwaarden:
· Uw inschrijving is digitaal en op tijd via TenderNed ingeleverd
· Alle communicatie verloopt in het Nederlands 
· Uw inschrijving voldoet aan alle gestelde voorwaarden en is, waar van toepassing, in de aangeleverde bijlagen ingediend
· Op deze opdracht zijn uitsluitend de Inkoopvoorwaarden 2023 (bijlage A) van de gemeente Capelle aan den IJssel van toepassing. Door het indienen van een inschrijving gaat u akkoord met de Inkoopvoorwaarden 
· Uw leverings-, betalings- en/of andere (algemene) voorwaarden worden niet geaccepteerd 
· Uw inschrijving is minimaal 90 dagen geldig vanaf de uiterste inschrijfdatum. Mocht er een rechtszaak komen, dan verlengen wij deze periode tot 30 dagen na de uitspraak van een kort geding en/of hoger beroep 
· U mag slechts éénmaal aan deze aanbestedingsprocedure deelnemen als hoofdaannemer of onderaannemer of combinant 
· Bij onduidelijkheden over uw offerte kunnen wij om extra informatie en/of een nadere toelichting vragen
· Wij vergoeden eventuele kosten die u maakt voor uw inschrijving niet
· Alle relevante documenten zijn rechtsgeldig ondertekend door een bevoegd persoon 
· Uw inschrijving is onvoorwaardelijk. De inschrijving mag geen voorwaarden bevatten 
· Uw inschrijving is onherroepelijk. De inschrijving kan na de inschrijftermijn niet meer ingetrokken worden
· Wij kunnen gebruik maken van de Wet Bevordering Integriteitbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (Wet Bibob). In dat geval duurt het onderzoek ongeveer 6 weken 
· Als een inschrijver een dochter- of werkmaatschappij is, moet bijlage 3 Concerngarantie worden ingediend. Hiermee staat de holdingmaatschappij garant voor het nakomen van de afspraken uit de overeenkomst. 


[bookmark: _Toc241681891]Meer informatie
1.14 [bookmark: _Toc241681892]Vragen, klachten en bezwaar
Vragen en/of opmerkingen tijdens de aanbestedingsprocedure kunt u stellen via de berichtenmodule van TenderNed. 
Klachten kunt u met een onderbouwing sturen naar aanbesteding@capelleaandenijssel.nl. 

[bookmark: _Hlk45873677]Bent u het niet eens met de voorgenomen gunningsbeslissing? Dan kunt u binnen 20 kalenderdagen een kort geding starten bij de Rechtbank Rotterdam en dit bij ons melden. Deze 20 kalenderdagen starten de dag na de datum waarop de voorgenomen gunning bekend gemaakt is. Na deze termijn vervalt dit recht en kunt u geen bezwaar meer maken tegen de voorgenomen gunningsbeslissing.

Als een klacht binnenkomt aan de Commissie van Aanbestedingsexperts, die van invloed kan zijn op de gunningbeslissing, dan wordt de geldigheid van de inschrijving verlengd tot en met 5 weken na de uitspraak van de Commissie van Aanbestedingsexperts.
1.15 [bookmark: _Toc241681893]Storing TenderNed
Heeft TenderNed een storing op het moment dat een uiterste inleverdatum afloopt? Neem dan eerst contact op met de servicedesk van TenderNed via telefoonnummer. 0800 – 836 3376 of servicedesk@TenderNed.nl. Meld daarna de storing bij de gemeente via aanbesteding@capelleaandenijssel.nl en aanbestedingen.stadsbeheer@capelleaandenijssel.nl . Alleen wanneer de digitale kluis nog niet geopend is, kunnen wij bij een storing de inschrijftermijn verlengen. Inschrijvers blijven zelf verantwoordelijk om, nadat de storing is opgelost, op tijd in te schrijven. Meer informatie vindt u op TenderNed.
[bookmark: _Toc241681894]Bijlagen
Bijlagen:
· Bijlage A.1	Inkoopvoorwaarden 2023 (Capelle aan den IJssel)
· Bijlage A.2	Algemene Inkoopvoorwaarden (Krimpen aan den IJssel)
· Bijlage B.1	Concept raamovereenkomst Capelle aan den IJssel
· Bijlage B.2	Concept raamovereenkomst Krimpen aan den IJssel
· Bijlage C.1 	Social return waarderingsmogelijkheden Capelle aan den IJssel
· Bijlage C.2	Social return waarderingsmogelijkheden Krimpen aan den IJssel
· Bijlage D.1 	Programma van eisen ROK Spelen 2026-05
· Bijlage D.2	Capelle Technische Voorwaarden 02 Speelplaatsen
· Bijlage D.3	Krimpen Technische Voorwaarden 02 Speelplaatsen
· Bijlage 1 	Verklaring geen Russische betrokkenheid
· Bijlage 2 	Verklaring herkomst goederen-onrechtmatige Israëlische nederzettingen 
· Bijlage 3 	Model-Concerngarantie
· Bijlage 4 	Referenties
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