[image: @@drogevoeten_footer_logo]


De dienstverleningsovereenkomst DGL













INK2025.1524
Beheer baggerdepot De Groote Lucht
DMS: 






	Paraaf Opdrachtgever:
	Paraaf Opdrachtnemer:

	
	


Pagina 2 van 2
	
[bookmark: _Toc74043976]Dienstverleningsovereenkomst AWVODI 2018

DE ONDERGETEKENDEN/PARTIJEN:


1. de publiekrechtelijke rechtspersoon het Hoogheemraadschap van Delfland, 
zetelend te Delft en kantoorhoudende te 2611 AL Delft, Phoenixstraat 32 (postadres: Postbus 3061, 2601 DB Delft), ingeschreven in het door de Kamer van koophandel gehouden handelsregister onder nummer 50677969;
hierbij vertegenwoordigd door de heer ir. P.C. Janssen;
handelend in de hoedanigheid van secretaris-directeur, blijkens artikel 5 van het Mandaatbesluit Delfland 2020 aangewezen als schriftelijk gevolmachtigde van de dijkgraaf van voormeld hoogheemraadschap, ter uitvoering van het met en door ondertekening van de onderhavige overeenkomst door de gevolmachtigde, op basis van artikel 9 van het Mandaatbesluit Delfland 2020 mede in verband met artikel 37/38 van de Mandaatregeling Delfland 2020 versie 2, in mandaat namens dijkgraaf en hoogheemraden genomen besluit tot het aangaan van deze overeenkomst,
het Hoogheemraadschap van Delfland hierna te noemen: ‘Opdrachtgever’

en

2. <naam ondernemer/onderneming>, gevestigd te <vestingingsplaats> onder nummer <kvk-nr>; hierbij vertegenwoordigd door <functie>, <de heer/ mevrouw naam>,  
hierna te noemen: ‘Opdrachtnemer’

OVERWEGENDE DAT:

I. [bookmark: _Hlk74054222]Opdrachtgever een Europese Openbare aanbestedingsprocedure heeft gevolgd conform de Aanbestedingswet.
II. Opdrachtgever op 17 september 2026 de aankondiging en Aanbestedingsstukken voor “Beheer baggerdepot De Groote Lucht” via TenderNed heeft gepubliceerd;

III. Opdrachtnemer op [datum] een Inschrijving heeft uitgebracht met kenmerk [kenmerk];
IV. Na de beoordeling is gebleken dat Opdrachtnemer de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan;
V. Opdrachtnemer in staat en bereid is deze werkzaamheden uit te voeren;
VI. Partijen de voorwaarden waaronder Opdrachtnemer voor Opdrachtgever zijn werkzaamheden zal verrichten, in deze overeenkomst wensen vast te leggen.

KOMEN OVEREEN: 
Artikel 1. Definities 
In de Overeenkomst wordt een aantal begrippen met een beginhoofdletter gebruikt. Aan de begrippen, zowel in enkel- als in meervoud te lezen, komt de betekenis toe die hieraan wordt gegeven in artikel 1 van de Algemene Waterschapsvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van diensten 2018 (AWVODI – 2018).

Depot: baggerdepot De Groote Lucht op het terrein van de voormalige AWZI De Groote Luchtte Vlaardingen, inclusief depotvakken, drainagesysteem, toegangsweg, depotwegen, toegangspoorten en het bijbehorende beheergebied.
 Diensten: alle werkzaamheden en verplichtingen die benodigd zijn voor het integraal beheer en de exploitatie van het Depot, zoals nader omschreven in deze Overeenkomst en het Programma van Eisen.

Inschrijving: de door Leverancier uitgebrachte offerte d.d. [datum], kenmerk [kenmerk]

Gerijpte Baggerspecie: in het Depot ontvangen baggerspecie die door ontwatering, rijping en zo nodig bewerking geschikt is gemaakt voor afvoer, verwerking, toepassing of verhandeling.

Grondbalans: de sluitende administratie van alle inkomende, aanwezige, bewerkte en uitgaande partijen en volumes.
Uitnodiging: de uitnodiging tot het uitbrengen van een Inschrijving, die openbaar is gepubliceerd of verstuurd naar gegadigde met kenmerk [kenmerk] datum [datum].

[bookmark: _Toc74043977]Artikel 2. Voorwerp van de Overeenkomst
2.1 Opdrachtgever verleent aan Opdrachtnemer opdracht tot het verrichten van Diensten overeenkomstig de op basis van de Uitnodiging van Opdrachtgever d.d. [datum], kenmerk [kenmerk], (bijlage 2) en de door Opdrachtnemer uitgebrachte Inschrijving van [datum], kenmerk [kenmerk] (bijlage 3), welke opdracht Opdrachtnemer bij dezen aanvaardt, een en ander voor zover daarvan niet in de Overeenkomst wordt afgeweken. 

2.2 De dienst bestaat uit: het integraal beheer en de exploitatie van het Depot. De Diensten omvatten ten minste ontvangst, controle, registratie, tijdelijke opslag, ontwatering, rijping, bewerking, afvoer, toepassing of verhandeling van baggerspecie en grond, alsmede beheer en onderhoud van het Depot en het bijbehorende terrein.


2.3 De navolgende documenten maken deel uit van de Overeenkomst. 
In het geval bepalingen in deze documenten met elkaar in tegenspraak zijn, prevaleert het eerdergenoemde document boven het later genoemde:
1. de Overeenkomst;
2. de meest recente Nota van Inlichtingen, waarbij een later gepubliceerde Nota prevaleert boven een eerdere
3. de Algemene Waterschapsinkoopvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van diensten 2018 (AWVODI-2018, bijlage 1);
4. de Uitnodiging die aan de opdracht ten grondslag ligt inclusief bijlagen (bijlage 2);
5. Programma van Eisen;
6. Service Level Agreement (SLA);
7. de Inschrijving die aan de opdracht ten grondslag ligt (bijlage 3).

2.4 Indien tegenstrijdigheden zich voordoen tussen het Programma van Eisen en het Service Level Agreement (SLA) 

[bookmark: _Toc74043979]Artikel 3. Totstandkoming en duur van de Overeenkomst
3.1 Deze Overeenkomst komt tot stand door ondertekening van de Overeenkomst door Partijen.

3.2 De verplichtingen uit de Overeenkomst gaan in op 1 februari 2027. Opdrachtnemer stelt het Depot op die datum volledig operationeel open voor ontvangst van baggerspecie.

De initiële looptijd bedraagt twee (2) jaar en eindigt van rechtswege op 31 december 2029, zonder dat opzegging nodig is.

3.3 Opdrachtgever kan de Overeenkomst maximaal zes keer eenzijdig verlengen met telkens één (1) jaar, tot uiterlijk 31 december 2035. Opdrachtgever stelt Opdrachtnemer uiterlijk drie (3) maanden vóór het einde van de dan geldende looptijd schriftelijk in kennis van het lichten van een verlengingsoptie.

3.4 Bij geen verzoek tot verlenging of geen overeenstemming loopt de overeenkomst per 31 december van het lopende jaar van rechtswege af.


Artikel 4. Prijs en overige financiële bepalingen

4.1 Opdrachtnemer verricht de Diensten tegen de in het Prijzenblad opgenomen eenheidsprijs per m³ aangevoerde baggerspecie, exclusief btw. De definitieve eenheidsprijs wordt na gunning opgenomen: € [in te vullen na gunning] per m³ exclusief btw.

4.2 De eenheidsprijs is all-in. Daarin zijn alle werkzaamheden, voorzieningen, personele inzet, materieel, administratie, bemonstering, analyses, certificering, terrein- en drainbeheer, rapportages, afzet, transport vanaf het Depot, verwerking en overige verplichtingen uit de Overeenkomst en het PvE inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is bepaald.

4.3 Voor de verrekening wordt onderscheid gemaakt tussen aangevoerde baggerspecie en afgevoerde Gerijpte Baggerspecie of grond. Vijfentwintig procent (25%) van de toepasselijke vergoeding is factureerbaar na aantoonbare ontvangst en correcte registratie conform het PvE. Vijfenzeventig procent (75%) is factureerbaar na aantoonbare afvoer uit het Depot, verwerking in de sluitende Grondbalans en overlegging van de vereiste bewijsstukken.

4.4 Uitdrukkelijk wordt bepaald dat, indien voor (een deel van) de Diensten geen vrijstelling van BTW blijkt te bestaan, terwijl dit wel in de offerte of anderszins door de Opdrachtnemer is aangegeven, het BTW‑bedrag niet ten laste komt van Opdrachtgever.



4.5 De Opdrachtgever accepteert geen extra kosten en/of meerwerk door wijzigingen door toedoen van de Opdrachtnemer. Enkel door Opdrachtgever vooraf goedgekeurd(e) meerwerk of extra kosten kunnen door Opdrachtnemer worden gefactureerd.

4.6 De tarieven staan vast tot en met twee jaar na de ingangsdatum van de overeenkomst. De tarieven kunnen vervolgens jaarlijks, voor het eerst op [twee jaar na de ingangsdatum van de overeenkomst], worden herzien. 

4.7 De tarieven worden na 2 jaar jaarlijks  geïndexeerd op basis van de CBS Dienstenprijsindex (DPI), commerciële dienstverlening en transport (2021 = 100). Zowel positieve als negatieve indexaties worden doorgevoerd

4.8 Een eventuele herziening van de tarieven vindt plaats met een percentage tot maximaal het CBS-prijsindexcijfer [CBS-prijsindex opnemen aan de hand waarvan de tarieven worden geïndexeerd. Deze indexcijfers zijn te vinden op www.cbs.nl], te berekenen op basis van de volgende formule:
Prijsindex [benoemen omschrijving indexcijfer] (2015=100), waarbij geldt dat altijd het recente basisjaar als uitgangspunt gebruikt dient te worden.
Tn = To * (prijsindexcijfer [CBS nieuw (jaar/kwartaal/ maand) / [CBS vorig (jaar/kwartaal/ maand)] 
Tn = Tarief nieuw 
To = Tarief oud  
CBS vorig = het vorige indexcijfer

4.9 Als “CBS_nieuw” wordt het cijfer van de recente [maand/kwartaal/jaar], waarvan het indexeringscijfer bekend is, gehanteerd. Als “CBS_vorig” wordt het cijfer van dezelfde [maand/kwartaal/jaar] maar, dan van het voorafgaande jaar gehanteerd. De op deze manier voor indexering gekozen maand dient tevens voor de volgende indexeringen gehanteerd te worden. De indexeringsperiode beslaat zodoende maximaal 12 opeenvolgende maanden. Slechts na schriftelijke overeenstemming tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever kan de prijswijziging ingaan. De prijswijzigingen dienen conform het gestelde in de Overeenkomst te geschieden. 

4.10 Negatieve indexering dient Opdrachtnemer te allen tijde schriftelijk te melden voorzien van een toelichting op de gehanteerde formule bij aanpassing van de prijzen en de prijzen dienen in een dergelijk geval verplicht te worden herzien.

4.11 De Opdrachtnemer dient uiterlijk op [datum] aan de Opdrachtgever aan te tonen dat de markttarieven per [datum mogelijke prijsherziening] de op dat moment geldende tarieven overstijgen. Daarbij geldt te allen tijde dat de Opdrachtgever naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid bepaalt of en met welk percentage de tarieven mogen worden bijgesteld. Hierbij wordt een bandbreedte gehanteerd van nul procent tot maximaal het vermelde prijsindexcijfer. Indien de Opdrachtnemer zijn tarieven wenst te herzien, brengt hij minimaal twee maanden voor de gewenste aanpassingsdatum een schriftelijk voorstel uit aan de Opdrachtgever. Na schriftelijk akkoord van de Opdrachtgever kan de prijsherziening worden doorgevoerd.
 
4.12 Wanneer het CBS de publicatie van een of meerdere bovengenoemde indexcijfers beëindigt, dienen Partijen in onderling overleg een nieuwe indexregeling vast te leggen.

4.13 [bookmark: _Hlk103245516]Opdrachtnemer zendt de e-factuur naar 
	[bookmark: _Hlk103245549]NL:OINO: 00000001001569739000
	KvK - 50677969


[bookmark: _Hlk74138904]
Bij vragen ten aanzien van e-facturatie kan contact op worden genomen met finadm@hhsk.nl 


4.14 [bookmark: _Hlk74140723][bookmark: _Hlk103245581]Opdrachtnemer dient conform de eisen van de Belastingdienst de factuur als volgt te adresseren:
Hoogheemraadschap van Delfland
T.a.v. [naam contactpersoon]
Phoenixstraat 32
2611 AL  Delft
4.15 Opdrachtnemer vermeld op de factuur de volgende gegevens:
-	de afdeling
-	de opdrachtgever/contactpersoon
-	inkoopordernummer [nummer], 
-	[optioneel] bijgevoegd een getekende uren verantwoording
[bookmark: _Toc74043980]Artikel 5. Uitvoering van de Diensten

5 
5.1 Opdrachtnemer gebruikt het Depot uitsluitend als tijdelijke ontvangst-, rijpings-, verwerkings- en afvoerlocatie voor baggerspecie binnen de scope van de Overeenkomst. Langdurige opslag, handelsvoorraad of gebruik als gronddepot voor gerijpte baggerspecie, grond of andere materialen is niet toegestaan
5.2 Opdrachtnemer stuurt actief op rijping, verwerking, afvoer, toepassing en/of verhandeling en zorgt dat tijdig capaciteit beschikbaar komt voor nieuwe aanvoer. Opdrachtnemer stemt zijn werkzaamheden af op de door Opdrachtgever verstrekte aanvoerplanning. Tijdens het broedseizoen vindt geen door Opdrachtgever geplande aanvoer plaats, voor zover dit in het PvE is bepaald.
5.3 Indien de beschikbare capaciteit naar het oordeel van Opdrachtgever onvoldoende is of dreigt te worden, mag Opdrachtgever schriftelijk opdragen één of meer partijen binnen een redelijke termijn af te voeren, toe te passen, te verwerken of anderszins buiten het Depot te brengen. Opdrachtnemer geeft hieraan voor eigen rekening en risico gevolg, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
5.4 Opdrachtnemer accepteert uitsluitend baggerspecie afkomstig uit het beheersgebied van Opdrachtgever en binnen de kaders van de Overeenkomst. Een partij die aan de scope, acceptatievoorwaarden, vergunningen en geldende regelgeving voldoet, mag niet worden geweigerd wegens economisch ongunstige afzet, opbrengstwaarde of verwerking.
5.5 Opdrachtnemer toetst aangeboden partijen vooraf op bodemonderzoek, acceptatievoorwaarden, transportdocumentatie en geldende regelgeving. Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor ontvangst, behandeling, bemonstering en afzet, inclusief omgang met bodemvreemd materiaal. Bij ontvangst mag worden verlangd dat bodemvreemd materiaal groter dan 200 x 200 mm ontbreekt.
5.6 Opdrachtnemer inspecteert, onderhoudt en reinigt het drainagestelsel zodanig dat afwatering en ontwatering gedurende de gehele contractperiode zijn gewaarborgd. 
5.7 Opdrachtnemer houdt toegangsweg, depotwegen, paden en toegangspoorten in goede, schone en veilige staat en treft maatregelen om bereikbaarheid bij winterse omstandigheden te behouden en vervuiling van wegen binnen en buiten het Depot te voorkomen.
5.8 Opdrachtnemer voert jaarlijks snoeiwerkzaamheden uit en maait bermen en depotkades binnen het beheergebied minimaal driemaal per jaar. Opdrachtnemer signaleert invasieve exoten. Bestrijding daarvan wordt uitsluitend apart vergoed indien Opdrachtgever deze vooraf schriftelijk opdraagt
5.9 Opdrachtnemer verleent medewerking aan door Opdrachtgever geïnitieerde proeven en innovaties die verband houden met de opdracht, voor zover de gevolgen voor uitvoering, risico’s en eventuele kosten vooraf schriftelijk zijn vastgelegd.

[bookmark: _Toc74043981]Artikel 6. Veiligheid, toegang, plannen en toezicht

6.1 Opdrachtnemer voorkomt toegang door onbevoegden, verleent uitsluitend toegang aan bevoegde personen en registreert alle bezoekers. Opdrachtnemer mag de vrije bediencontacten van de automatische poort gebruiken voor een kaartleessysteem of kentekencamera, mits dit veilig en rechtmatig gebeurt.
6.2 Uiterlijk twee weken vóór ingebruikname legt Opdrachtnemer alle benodigde werkplannen, het veiligheids- en gezondheidsplan en het depotreglement ter toetsing en goedkeuring voor aan Opdrachtgever en houdt deze documenten actueel. Het depotreglement bevat ten minste een calamiteitentelefoonnummer.
6.3 Voor de eerste ingebruikname beschikt Opdrachtnemer over een volledig operationeel toegangscontrolesysteem, bezoekersregistratie, transportregistratie en Grondbalanssysteem.
6.4 Opdrachtnemer treft preventieve, rechtmatige maatregelen om broed- en nestlocaties binnen de depotvakken te voorkomen, uitsluitend voor zover verenigbaar met geldende natuurwetgeving en eventuele aanwijzingen van bevoegd gezag.


Artikel 7. Administratie, rapportage en overleg

7.1	Opdrachtnemer voert een actuele, volledige en controleerbare depotadministratie en Grondbalans. Per partij worden ten minste vastgelegd: ontvangstdatum, herkomst, projectnaam, vervoerder, transportreferentie, geleidebiljetnummer, volume in m³, kwaliteitsklasse, acceptatiebijzonderheden, locatie in het Depot, bewerkingen, bemonsteringsdatum, analyseresultaten, afvoerdatum, bestemming, afnemer/verwerker/toepassingslocatie, afgevoerd volume en toepassings- of acceptatiebewijs

7.2	Opdrachtnemer meldt onmiddellijk schriftelijk wanneer de beschikbare capaciteit binnen zes weken onvoldoende dreigt te worden voor aangekondigde of redelijkerwijs te verwachten aanvoer.

7.3 	Opdrachtnemer verstrekt maandelijks een capaciteits- en grondbalansrapportage met ten minste beginvoorraad, ontvangen en afgevoerde volumes, eindvoorraad, vrije capaciteit, ouderdom van partijen, partijen gereed voor afzet, geplande afvoer, bijzonderheden, afwijkingen, incidenten en verwachte knelpunten voor de komende zes weken.

Artikel 8. Vergunningen, milieu en bevoegd gezag

7.1 Opdrachtnemer verricht, actualiseert en bewaakt alle voor zijn werkzaamheden noodzakelijke meldingen, registraties en verplichtingen die verband houden met ontvangst, tijdelijke opslag, rijping, verwerking, bemonstering, afvoer en toepassing van baggerspecie en grond.
7.2 Opdrachtnemer informeert Opdrachtgever onverwijld schriftelijk over iedere constatering, waarschuwing, overtreding, last, maatregel of dreigende maatregel die verband houdt met het Depot of de Diensten.
7.3 Bestuursrechtelijke of strafrechtelijke gevolgen die aan een tekortkoming van Opdrachtnemer zijn toe te rekenen, komen voor rekening en risico van Opdrachtnemer, onverminderd de overige rechten van Opdrachtgever.

Artikel 9. Contactpersonen:

9.1 Contactpersoon van Opdrachtgever: [naam, functie, telefoonnummer en e-mailadres in te vullen vóór ondertekening].
9.2 Contactpersoon van Opdrachtnemer: [naam, functie, telefoonnummer en e-mailadres in te vullen na gunning].
9.3 Calamiteitennummer Opdrachtnemer, 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar: [in te vullen na gunning].

Artikel 10. Herzieningsclausule

10.1 Het geraamde volume van 20.000 m³ per jaar is indicatief en geen afnamegarantie. Bij een lager aangeboden volume treden Partijen in overleg over een redelijke aanpassing van uitvoeringsplanning en benodigde capaciteit en, uitsluitend voor zover noodzakelijk en aanbestedingsrechtelijk toegestaan, de tarieven.
10.2 Bij tijdelijke of structurele wijziging van beschikbare depotcapaciteit mogen Partijen de Overeenkomst aanpassen voor zover de wijziging rechtstreeks verband houdt met het voorwerp van de opdracht, noodzakelijk is voor een doelmatige uitvoering en het wezenlijke karakter van de opdracht niet wijzigt.
10.3 Bij wijzigingen in wet- en regelgeving, vergunningen, beleidsregels, rechterlijke uitspraken, technische normen, certificeringseisen, beoordelingsrichtlijnen, protocollen of voorschriften van bevoegd gezag mogen Partijen de Overeenkomst aanpassen voor zover dit noodzakelijk is om aan de gewijzigde verplichtingen te voldoen.

Artikel 11. Tekortkomingen, herstel en vervangende uitvoering

11.1 Bij een tekortkoming is Opdrachtgever gerechtigd Opdrachtnemer schriftelijk in gebreke te stellen en een redelijke hersteltermijn te geven, onverminderd gevallen waarin verzuim zonder ingebrekestelling intreedt volgens de wet of AWVODI-2018.
11.2 Indien de continuïteit, veiligheid, naleving van vergunningen of depotcapaciteit dit vereist en Opdrachtnemer niet tijdig herstelt, mag Opdrachtgever na schriftelijke kennisgeving noodzakelijke maatregelen zelf treffen of door een derde laten uitvoeren voor rekening en risico van Opdrachtnemer.
11.3 Voor zover gedurende de eerste zes maanden van de Overeenkomst een Wachtkamerovereenkomst rechtsgeldig kan worden geactiveerd, werkt Opdrachtnemer volledig mee aan een zorgvuldige overdracht. De toepassing en rechtsgevolgen van de Wachtkamerovereenkomst worden uitsluitend beheerst door die afzonderlijke overeenkomst en de Aanbestedingsstukken.

Artikel 12. Tussentijdse beëindiging
12.1 Het gebruik en beheer van het Depot is tijdelijk en verbonden met de beschikbaarheid van de depotlocatie op het terrein van de voormalige AWZI De Groote Lucht.
12.2 Opdrachtgever mag de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk tussentijds beëindigen zoals beschreven in artikel 20 van de AWVODI-2018. 

Artikel 13 Overdracht en oplevering

13.1 Voor de eerste ingebruikname voeren Partijen gezamenlijk een nulinspectie uit. De bevindingen worden vastgelegd in een door Partijen vastgestelde rapportage.
13.2 Uiterlijk drie maanden vóór het einde van de Overeenkomst verstrekt Opdrachtnemer een opleverplan waarin is beschreven hoe het Depot uiterlijk op de einddatum leeg, schoon, veilig, toegankelijk en overeenkomstig de nulinspectie en overeengekomen staat wordt opgeleverd.
13.3 Opdrachtnemer levert het Depot aan het einde van de contractperiode leeg en in de oorspronkelijke, overeengekomen staat op, rekening houdend met normale slijtage voor zover die niet onder de onderhoudsverplichting valt.
13.4 Bij oplevering draagt Opdrachtnemer één compleet einddossier over, bestaande uit de volledige inkomende en uitgaande transportregistratie, Grondbalans, bezoekers- en aanwezigheidsregistraties, inspectie- en onderhoudslogboeken en alle bemonsterings-, analyse-, toepassings- en acceptatiebewijzen.
13.5 Indien Opdrachtnemer niet tijdig of niet conform de eisen oplevert, mag Opdrachtgever de noodzakelijke werkzaamheden zelf uitvoeren of door derden laten uitvoeren voor rekening en risico van Opdrachtnemer, onverminderd overige rechten.
Artikel 14. Toepasselijke voorwaarden en recht


14.1 Op deze Overeenkomst zijn uitsluitend van toepassing de Algemene Waterschapsinkoopvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van diensten 2018 (AWVODI-2018) (bijlage 1), voor zover daarvan in deze Overeenkomst niet wordt afgeweken. De toepasselijkheid van (eventuele) algemene en bijzondere voorwaarden van Opdrachtnemer worden uitdrukkelijk uitgesloten, ook als deze (standaard) op correspondentie worden vermeld.

14.2 Bij schending van de geheimhoudings- en integriteitsverplichtingen die ingevolge artikel 11 van de Algemene Waterschapsinkoopvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van diensten 2018 (AWVODI-2018) op hem en zijn Personeel rusten, is Opdrachtnemer aan Opdrachtgever een boete verschuldigd van de totale maximale waarde van de overeenkomst met een maximum van €10.000,- per gebeurtenis. Betaling van de boete laat de werking van de overige bepalingen van deze overeenkomst onverlet.

14.3 De voorwaarden van de Overeenkomst en geheimhoudingverklaring zijn ook na het beëindigen van de Overeenkomst van kracht voor zover de projecten waar het personeel van derden werkzaamheden heeft verricht, nog niet zijn afgerond.  

14.4 In aanvulling op art. 29.1 AWVODI2018: met de Nederlandse rechter wordt bedoeld  de rechtbank Den Haag. 

14.5 Voor zover uitvoering leidt tot verwerking van persoonsgegevens sluiten Partijen vóór die verwerking, indien juridisch vereist, een afzonderlijke verwerkersovereenkomst. Deze zal indien van toepassing later worden gedeeld met de Opdrachtnemer.

14.6 Het is Wederpartij niet toegestaan om data die Opdrachtgever genereert en opslaat, anders dan na schriftelijke toestemming van Opdrachtgever, te gebruiken voor het trainen van AI-modellen of andere toepassingen.

Artikel 15. Slotbepaling

15.1 Afwijkingen van deze Overeenkomst zijn slechts bindend voor zover zij uitdrukkelijk tussen partijen schriftelijk zijn overeengekomen.

15.2 Door ondertekening van deze Overeenkomst vervallen alle eventueel eerder door partijen gemaakte mondelinge en schriftelijke afspraken omtrent de hierbij overeengekomen Diensten.
Aldus op de laatste van de twee hierna genoemde data overeengekomen en ondertekend,

Delft, d.d……………		d.d………….

Het hoogheemraadschap van Delfland,			<naam Opdrachtnemer>
de dijkgraaf,
namens deze,
<functienaam ondertekenaar>,			<functienaam ondertekenaar> 
<naam ondertekenaar>			<naam ondertekenaar>
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