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Prestatieonderbouwing
	In de Prestatie-onderbouwing toont de inschrijver aan dat hij in staat is om de opdracht op een adequate wijze uit te voeren en de doelstellingen (paragraaf 3.2) van de opdracht te realiseren binnen de gestelde randvoorwaarden (paragraaf 3.3). 
	
In de Prestatie-onderbouwing toont de inschrijver aan:

· Hoe de gewenste situatie, een betrouwbaar, schaalbaar en functioneel platform en doelstellingen, zoals beschreven in deze gunningleidraad en vraagspecificatie worden bereikt, als onderbouwing vraagt NLPO aan de inschrijver om een architectuurplaat op te leveren waarin de verschillende onderdelen van het platform inzichtelijk zijn gemaakt;
· De opdracht en de doelstellingen worden gerealiseerd binnen de gestelde randvoorwaarden;
· De inschrijver aantoonbaar rekening heeft gehouden met de overdracht van gegevens na exit;
· Het via rapportages inzicht geven aan NLPO over de kengetallen en performance van de oplossing die door de inschrijver wordt voorgesteld;
· De planning van de ontwikkeling en implementatie en start dienstverlening is realistisch en haalbaar. 
· De planning bevat minimaal: 
· Doorlooptijd en oplevering (uiterlijk per 1 januari 2028);
· Een fasering;
· De belangrijkste activiteiten;
· Het kritieke pad;
· De mijlpalen.
· Deze planning wordt beoordeeld in het licht van de realisatiekracht van de aangeboden prestatieonderbouwing, en vormt een integraal onderdeel van de prestatieonderbouwing. De planning wordt toegevoegd als bijlage bij de Prestatieonderbouwing.
· Op welke wijze de exit-strategie wordt geborgd, o.a. door leesbaarheid van data en mate van het gebruik van componenten die niet tot een vendor-lock-in leiden met de opdrachtnemer, zoals bijvoorbeeld eenvoudig uitwisselbare componenten, open source producten en open standaarden 

Van inschrijver wordt verwacht dat hij zijn argumenten in de prestatie-onderbouwing 
onderbouwt met verifieerbare uitvoeringsinformatie (onderbouwd met concrete voorbeelden) en relateert aan de te realiseren opdracht. 

Van inschrijver wordt nadrukkelijk niet verwacht dat hij in dit document detailinformatie of technische informatie opneemt over de wijze waarop hij de opdracht zal uitvoeren, maar in hoofdlijnen de oplossingsrichting aangeeft. Deze detailinformatie komt in de concretiseringsfase aan bod.

De prestatieonderbouwing is zo bondig mogelijk beschreven, NLPO schrijft niet een aantal pagina’s voor, maar gaat ervan uit dat een expert de informatie helder en bondig kan overbrengen. 
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