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Doel, status en gebruik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Deze tabel beschrijft per vaarweg van de Provincie Overijssel de periodes waarin werkzaamheden met beperkte hinder of vertraging voor het scheepvaartverkeershinder op de vaarweg uitgevoerd kunnen worden
De tabel geldt voor alle werkzaamheden op een vaarweg. Onder "werkzaamheden" worden ook alle activiteiten verstaan ten behoeve het plaatsen, onderhouden en verwijderen van scheepvaartverkeersmaatregelen.              Deze hinder tabel geldt voor alle werkzaamheden die worden uitgevoerd in opdracht van de Provincie Overijssel of in opdracht van derden.                                                                                                                                            Bij werkzaamheden in opdracht van de Provincie Overijssel dient de tabel in zijn geheel of - voor zover relevant - gedeeltelijk te worden opgenomen in het bestek                                                                                                         Bij werkzaamheden in opdracht van derden dient de tabel als toetsingskader voor het verlenen van de vergunning voor het uitvoeren van de werkzaamheden c.q. het plaatsen van de tijdelijke scheepvaartverkeersmaatregelen.          Werkzaamheden buiten de in deze hinder tabel genoemde perioden zijn alleen toegestaan na overleg en toestemming van de Inspectie scheepvaart van de provincie Overijssel!
Hinderinformatie naar vaarweggebruikers
Een belangrijke bron van ergernis en hinderbeleving bij vaarweggebruikers is onduidelijke of ontbrekende informatie. De vaarweggebruiker verwacht van de Provincie Overijssel kernachtige en duidelijke hinderinformatie.           Dat geldt voor informatie voor en tijdens de werkzaamheden. Goed en vroegtijdig informeren is een effectieve maatregel om hinder en hinderbeleving te beperken of te voorkomen.                                                                                   Bij de berichtgeving voor vaarweggebruikers is het raadzaam om altijd feitelijk te vertellen wat er aan de hand is.                                                                                                                                                                                        Daarnaast is het van belang dat de communicatie eenduidig is. In de ‘Richtlijn Formulering Hindercommunicatie Vaarwegen’ staat omschreven hoe standaardteksten publieksgericht worden opgeschreven.
Doelgroepen
Bij vaarwegwerkzaamheden ondervinden diverse groepen hinder: -vaarweggebruikers, onderverdeeld in beroepsscheepvaart en recreatiescheepvaart; - bedrijven die afhankelijk zijn van de scheepvaart en bedrijven die tijdelijk
onbereikbaar zijn als gevolg van de werkzaamheden;- direct omwonenden en bedrijven die door de werkzaamheden worden gehinderd.
Het informeren over de hinder richt zich in deze werkwijzer alleen op de vaarweggebruiker, direct omwonenden en bedrijven.


	Hinder tabel
	
	Communicatie

	
	
	Aantal weken voorafgaand aan werk
	

	Vaarweg
	Hindercategorie
	jan
	feb
	mrt
	apr
	mei
	jun
	jul
	aug
	sep
	okt
	nov
	dec
	
	Vooroverleg
	Aanvraag
	Bekendmaking
	Advertentie

	VW 1
	1
	Beperkte hinder
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	nvt
	6
	nvt
	4
	2
	nee

	Beukers-Steenwijk
	2
	Korte vertraging (t<2h)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	nvt
	8
	12
	6
	2
	nee

	
	3
	Vertraging (2h<t<48h)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	nvt
	18
	18
	12
	4
	verplicht

	
	4
	Vertraging van lange duur (t>48h)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	nvt
	22
	28
	16
	4
	verplicht

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	VW 4
	1
	Beperkte hinder
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	geen
	6
	nvt
	4
	2
	nee

	Kuinre-Ossenzijl
	2
	Korte vertraging (t<2h)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	geen
	8
	12
	6
	2
	nee

	
	3
	Vertraging (2h<t<48h)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	geen
	18
	18
	12
	4
	verplicht

	
	4
	Vertraging van lange duur (t>48h)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	geen
	22
	28
	16
	4
	verplicht

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	VW 77
	1
	Beperkte hinder
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	nvt
	6
	nvt
	4
	2
	nee

	Kanaal Almelo-De Haandrik
	2
	Korte vertraging (t<2h)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	nvt
	8
	12
	6
	2
	nee

	
	3
	Vertraging (2h<t<48h)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	nvt
	18
	18
	12
	4
	verplicht

	
	4
	Vertraging van lange duur (t>48h)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	nvt
	22
	28
	16
	4
	verplicht

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Overige vaarwegen
VW 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 80
	1
	Beperkte hinder
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	nvt
	6
	nvt
	4
	2
	nee

	
	2
	Korte vertraging (t<2h)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	geen
	8
	12
	6
	2
	nee

	
	3
	Vertraging (2h<t<48h)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	nvt
	18
	18
	12
	4
	verplicht

	
	4
	Vertraging van lange duur (t>48h)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	nvt
	22
	28
	16
	4
	verplicht

	
	
	
	
	Toegestaan, mits tijdig aangevraagd. Aanvraag volgens kolom communicatie.

	
	
	
	
	Toegestaan, mits tijdig aangevraagd met vooroverleg. Vooroverleg en aanvraag volgens kolom communicatie.

	
	
	
	
	Niet toegestaan, evt. tenzij tijdig aangevraagd met vooroverleg. Vooroverleg en aanvraag volgens kolom communicatie.




























[bookmark: _GoBack]Richtlijn hinder door werkzaamheden op vaarwegen van de provincie Overijssel:




Werkwijzers minder hinder vaarwegen Rijkswaterstaat:
https://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/zakendoen-met-rijkswaterstaat/werkwijzen/werkwijze-in-gww/communicatie-bij-werkzaamheden/werkwijzers-minder-hinder.aspx
Werkwijzer minder hinder vaarwegen bestaat uit twee delen:
Deel A hoofdlijnen: http://publicaties.minienm.nl/download-bijlage/93264/werkwijzer-minder-hinder-vaarwegen-deel-a-tcm174-336136-tcm21-29285.pdf
Deel B werkwijze: http://publicaties.minienm.nl/download-bijlage/93265/werkwijzer-minder-hinder-vaarwegen-deel-b-uitwerking-tcm174-336137-tcm21-29286.pdf
Hoofdstuk communicatie uit deel B vaarweg:
http://publicaties.minienm.nl/download-bijlage/93262/werkwijzer-minder-hinder-communicatie-vaarwegen-deel-b-sep-2013-tcm174-349730-tcm21-29283.pdf
Standaadformulering bij hindercommunicatie vaarwegen:
http://publicaties.minienm.nl/download-bijlage/93260/formuleringen-hindercommunicatie-vaarwegen-sep-2013-tcm174-349732-tcm21-29260.pdf
Scheepvaartberichtgeving:
https://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/verkeersmanagement/scheepvaart/scheepvaartverkeersbegeleiding/scheepvaartberichten.aspx
Actuele vaarweginformatie en scheepvaartberichten:
https://www.vaarweginformatie.nl/frp/main/#/nts/map
Gepland onderhoud op vaarweg:
https://vaarweginformatie.nl/frp/main/#/plov/map
Varen doe je samen:
https://www.varendoejesamen.nl/kenniscentrum/bereid-je-reis-goed-voor
Richtlijnen scheepvaartberichtgeving intranet:
http://intranet.ovr.prv/publish/pages/155540/edop-2888010_pptx.drf
Memo scheepvaarttellingen 2019:
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