Model B. V&G plan

betreffende

OS.0124 Dagelijks onderhoud vaarwegen

fase: voorbereiding

Provincie Overijssel

Eenheid Wegen en Kanalen

projectnummer	WK 2027-03

status			Definitief

versienummer	B
versie datum		01-10-2026

Colofon

| Overzicht wijzigingen |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Versie | Datum invoer | Korte omschrijving van de wijziging(en) | Opdrachtnemer |  |
|  |  |  | Naam | Bedrijfsnaam |
| A | 20-08-2026 | Eerste conceptversie | T. Westrik | Provincie Overijssel |
| B | 01-10-2026 | Aanpassingen na review J. Klein | T. Westrik | Provincie Overijssel |

| Autorisatie bij afronding fase en overdracht |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Naam | Bedrijfsnaam | Datum | Paraaf |
| Opgesteld door Ontwerpende partij | T. Westrik | Provincie Overijssel |  |  |
| Verificatie door V&G coördinator project | J. Klein | Provincie Overijssel |  |  |
| Akkoord door projectleider | T. Westrik | Provincie Overijssel |  |  |
| Vrijgegeven door V&G coördinator provincie | J. Klein | Provincie Overijssel |  |  |
| Ontvangen inclusief warme overdracht V&G coördinator |  |  |  |  |

| Modelgegevens |  |
| --- | --- |
| Model B V&G plan Provincie Overijssel kenmerk <kenmerk> Modelversie Versie 2.0 Modeldatum oktober 2021 Auteur Linda Bergsma, Bart Roest en Dimitri Jansen | Adresgegevens Provincie Overijssel Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 088 118 86 71 www.overijssel.nl postbus@overijssel.nl |

Inhoudsopgave

Colofon	2

1	Inleiding	4

2	Projectgegevens	5

2.1	Beschrijving van het werk	5

2.2	Betrokken partijen	6

2.2.1	Projectfase Ontwerp	6

2.2.2	Projectfase Uitvoering	6

2.3	Regeling uitvoeringscoördinatie bij nevenaanneming	7

3	Restrisico’s en beheers- maatregelen	8

4	Invulling wettelijke eisen aan V&G-plan	11

5	Checklist overige wettelijke eisen	13

5.1	Eisen volgens Arbeidsomstandighedenbesluit, Afdeling 5	13

5.2	Eisen volgens Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL) i.r.t.	14

arbeidsomstandigheden	14

Bijlage 1	Inspiratielijst mogelijke V&G risico’s in de uitvoeringsfase	15

B1.1	Algemeen	15

B1.2	Omgevingsfactoren / doorgaande exploitatie / gelijktijdige uitvoering / achtereenvolgende uitvoering	15

B1.3	Algemene factoren	16

B1.4	Specifieke factoren per werkonderdeel De indeling van de werkonderdelen  is gebaseerd op de hoofdstukindeling van de RAW-systematiek 2015.	17

# Inleiding

Voorliggende document betreft het Veiligheids- en Gezondheidsplan. Het is wettelijk verplicht om dit V&G plan op te stellen indien het werk meldplichtig is of indien er sprake is van bijzondere risico’s conform artikel 2.28 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Met het invullen van de toets in de RI&E is te bepalen dit project voldoet aan de bepalingen van de meldplicht of bijzondere risico.

Het beleid van de Eenheid Wegen en Kanalen van de provincie Overijssel, is dat voor àlle projecten:

- een melding bij de Nederlandse Arbeidsinspectie (afkorting NLA) moet worden gedaan;

- een veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan) moet worden opgesteld.
Los van dit beleid dient evengoed bepaald te worden of de wettelijkheid hier van toepassing is.

Ter toelichting op artikel 2.28 het volgende.
Zodra er een ontwerp wordt gemaakt dient op basis van de RI&E bijgehouden te worden welke risico’s wèl en niet worden vermeden. Bij elke de afronding van een fase dient de actuele RI&E en het actuele V&G-plan warm te worden overgedragen. Dit geldt niet alleen bij het ontwerp van de aanbesteding maar juist ook bij afronding van verkenningsfase en planuitwerkingfase, omdat ook in die fase al een ontwerp is gemaakt!

Het V&G plan wordt gemaakt op basis van een voortdurende inventarisatie en afweging van gevaren. Gevaren die niet door verandering in het ontwerp kunnen worden vermeden of beheerst worden opgenomen in het V&G-plan. Het actuele V&G-plan bij afronding van de ontwerpfase wordt samen met de bijbehorende RI&E toegevoegd aan de aanbestedingsdocumenten. Het is dan aan de uitvoerende partij om daarvoor in het V&G-plan maatregelen op te nemen. In de ontwerpfase kunnen niet alle onderdelen van het V&G-plan worden ingevuld. Het V&G-plan wordt dus pas in de uitvoeringsfase afgerond en pas dan heeft de OG aan zijn verplichting voldaan.

In het V&G-plan moeten de projectspecifieke (rest)risico’s voor de uitvoeringsfase en de gebruiksfase aan bod komen en vastgelegd worden: 
• de drie stappen van ontwerppreventie:

1. onderzoek naar de risico’s en gevaren van het ontwerp voor de arbeidsomstandigheden in de uitvoeringsfase en de gebruiksfase,
2. afwegen van alternatieven en weergeven welke redelijke redenen (onevenredig hoge kosten, grote gevolgen voor architectonische waarden e.d.) hij had om eventuele alternatieven niet te kiezen,
3. het treffen van maatregelen;
• onderbouwde BTO-keuzen: wat zijn de consequenties van Bouwkundige en Technische keuzen voor de uitvoerings- en gebruiksfase en voor door de uitvoerende partij te nemen Organisatorische maatregelen;
• samenlooprisico’s (bij in gebruik blijven van asset en omgeving of bij gelijktijdige uitvoering van verschillende projecten of bijvoorbeeld onderhoudsactiviteiten).

In de ontwerpfase wordt alleen aandacht geschonken aan de gevaren die het gevolg zijn van de gemaakte ontwerpkeuzen. Gevaren die voortvloeien uit het productieproces zijn dan nog niet relevant, tenzij dit proces in de ontwerpfase direct of indirect is voorgeschreven.

# Projectgegevens

## Beschrijving van het werk

Het project gaat over:

Dagelijks onderhoud aan vaarwegen van de provincie Overijssel. Vaarwegen 1 tot en met 12 en vw 80 liggen in de kop van Overijssel en vw 77 is kanaal Almelo de Haandrik.

De vaarwegen liggen zowel buiten als wel binnen bebouwde kom van verschillen dorpen en steden.

De werkzaamheden die uitgevoerd worden zijn:

- Onderhoud aan bermen, taluds en watergangen;

- Onderhouden van groenvoorzieningen;

- Uitvoeren van reinigingswerkzaamheden van verhardingen, bermen en watergangen;

- Ledigen van afvalbakken

- Straatwerkzaamheden

- Uitvoeren grond-/groenwerker

- Uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan faunavoorzieningen

- Uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan beplanting

- Aanleg-. Remming- en geleidewerken

- Kust- en oeverwerken

- Verkeersmaatregelen

- Calamiteiten

De werkzaamheden worden uitgevoerd in de periode 1 april 2027 tot en met 31 maart 2029. Met een mogelijke verlenging van twee keer twee jaar.

Het project is gebaseerd op onderstaande documenten / schetsen / tekeningen van de versie:

- Bestek WK 2027-03 Dagelijks onderhoud vaarwegen

## Betrokken partijen

### Projectfase Ontwerp

Opdrachtgever

Bedrijfsnaam	: Provincie Overijssel

Postbus/Adres	: Luttekestraat 2

Postcode/Plaats	: 8012 EE Zwolle

| Projectleider | Verkenningfase | Planvormingfase | Voorbereidingfase |
| --- | --- | --- | --- |
| Naam |  |  | T. Westrik |
| Telefoon |  |  | 06 – 53165629 |
| E-mail |  |  | T.Westrik@overijssel.nl |
| V&G-coördinator project |  |  |  |
| Bedrijfsnaam |  |  |  |
| Naam |  |  |  |
| Postbus/Adres |  |  |  |
| Postcode/Plaats |  |  |  |
| Telefoon |  |  |  |
| E-mail |  |  |  |
| V&G-coördinator provincie |  |  |  |
| Bedrijfsnaam |  |  | Provincie Overijssel |
| Naam |  |  | J. Klein |
| Postbus/Adres |  |  | Postbus 10078 |
| Postcode/Plaats |  |  | 8000 GB Zwolle |
| Telefoon |  |  | 06 – 21145150 |
| E-mail |  |  | J.klein@overijssel.nl |

### Projectfase Uitvoering

Opdrachtnemer

Bedrijfsnaam	:

Postbus/Adres	:

Postcode/Plaats	:

Contactpersoon	:

Telefoon	:

E-mail	:

V&G-coördinator uitvoeringsfase

Bedrijfsnaam	:

Naam	:

Telefoon	:

E-mail	:

## Regeling uitvoeringscoördinatie bij nevenaanneming

Nevenaanneming houdt in dat een opdrachtgever een bouwproject in meerdere onderdelen verdeelt en voor elk van die onderdelen een aparte overeenkomst met een aannemer sluit. De verschillende aannemers worden ten opzichte van elkaar nevenaannemers genoemd.

# Restrisico’s en beheers-
maatregelen

Invulinstructie

- In de ontwerpfase moeten de restrisico’s worden aangegeven.

- Voor de start van de uitvoering vult de aannemer/opdrachtnemer van het werk de laatste kolom in.

| Aandachtsgebied |  |
| --- | --- |
| - Publieke veiligheid / omgeving |  |
| Restrisico’s vanuit projectfase Ontwerp | Werkzaamheden op / langs openbare (vaar) wegen: Aanrijding / aanvaring, Wegspattend maaisel of voorwerpen en/of Snoeiwerkzaamheden bomen, vallende bomen en takken in openbaargebied, zijn niet uit te sluiten. |
| Beheersmaatregelen tijdens realisatie | Werkterrein afzetten conform CROW 96b en binnenvaart Politie Regelement (BPR). In deel 2.2 van het bestek posten voor het nemen van de benodigde tijdelijke maatregelen. Of machines stilzetten bij passeren derden. |
| - Belendingen |  |
| Restrisico’s vanuit projectfase Ontwerp | Werkzaamheden door belanghebbende en aangrenzende eigenaren Wegafzettingen / wegomleidingen die in elkaar lopen, zijn niet uit te sluiten. |
| Beheersmaatregelen tijdens realisatie | Werkzaamheden afstemmen met elkaar en met een communicatieplan |
| - Doorgaande exploitatie (bedrijfsvoering) |  |
| Restrisico’s vanuit projectfase Ontwerp | Gevaarlijke situaties door passerend (vaar)verkeer. Waardoor kans op lichamelijk letsel ontstaat (zowel voor passant als werknemer) |
| Beheersmaatregelen tijdens realisatie | Beperken verkeer, middels omleidingen. Werkterrein afzetten conform CROW 96b en binnenvaart Politie Regelement (BPR). In deel 2.2 van het bestek posten voor het nemen van de benodigde tijdelijke maatregelen. Of machines stilzetten bij passeren derden. |
| - Bouwtijd |  |
| Restrisico’s vanuit projectfase Ontwerp | - |
| Beheersmaatregelen tijdens realisatie | - |
| - Bereikbaarheid/ toegankelijkheid projectlocatie |  |
| Restrisico’s vanuit projectfase Ontwerp | - |
| Beheersmaatregelen tijdens realisatie | - |
| - Opslag/opstelling materieel |  |
| Restrisico’s vanuit projectfase Ontwerp | - |
| Beheersmaatregelen tijdens realisatie | - |
| - Gezondheid en Milieu |  |
| Restrisico’s vanuit projectfase Ontwerp | Werken in verontreinigde grond en/of water en Werken met machines, boven en onder water, met uitstoot machines, emissies hinder agv lawaai stof en duikwerkzaamheden |
| Beheersmaatregelen tijdens realisatie | Gebruik PBM’s en werkinstructie hoe te handelen bij verontreinigd grond en/of water; Waar mogelijk machinaal werken volgens CROW publicatie 324; Duikprotocol provincie Overijssel |
| - Gemeenschappelijke risico’s (samenloopgevaar) |  |
| Restrisico’s vanuit projectfase Ontwerp | - |
| Beheersmaatregelen tijdens realisatie | - |
| - Asbest |  |
| Restrisico’s vanuit projectfase Ontwerp | - |
| Beheersmaatregelen tijdens realisatie | - |
| - Werken op hoogte |  |
| Restrisico’s vanuit projectfase Ontwerp | - |
| Beheersmaatregelen tijdens realisatie | - |
| - Instabiliteit |  |
| Restrisico’s vanuit projectfase Ontwerp | Materieel op pontons/vaartuigen. Onderhoud bebording, bomen en beplanting, maaiwerkzaamheden en waterbouwkundige constructies; Vallen van materieel en personeel in water |
| Beheersmaatregelen tijdens realisatie | Stabiliteitssberekening; aanvullende PBM’s voor werken op/aan het water |
| - Ondergrond |  |
| Restrisico’s vanuit projectfase Ontwerp | Graafwerkzaamheden tbv civieltechnisch onderhoud. Bedelving, vastraken |
| Beheersmaatregelen tijdens realisatie | Schade voorkomen aan kabels en leidingen, CROW 500 |
| - Installaties/opslag/magazijnen/ munitiedepots/ besloten ruimtes |  |
| Restrisico’s vanuit projectfase Ontwerp | - |
| Beheersmaatregelen tijdens realisatie | - |
| - Onderhoud |  |
| Restrisico’s vanuit projectfase Ontwerp | - |
| Beheersmaatregelen tijdens realisatie | - |
| - Sloop |  |
| Restrisico’s vanuit projectfase Ontwerp |  |
| Beheersmaatregelen tijdens realisatie |  |
| - Bijzondere gevaren i.h.k.v. Richtlijn nr. 92/57/EEG |  |
| Restrisico’s vanuit projectfase Ontwerp | Inzet duikploeg. Verdrinking, beknelling. Werkzaamheden op vaarwegen. Aanvaring, verdrinking |
| Beheersmaatregelen tijdens realisatie | Juiste instructie aan ploeg en omgevingsverantwoordelijke zoals brug/sluiswachters |
| - Overige aandachtspunten/risico’s |  |
| Restrisico’s vanuit projectfase Ontwerp |  |
| Beheersmaatregelen tijdens realisatie |  |

# Invulling wettelijke eisen aan V&G-plan

| Invulling eisen aan V&G-plan volgens Arbeidsomstandighedenbesluit, Artikel 2.28, lid 2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Artikel 2.28, lid | Inhoud lid | Beschrijving proces hoe de aannemer van het werk dit organiseert |
| 2a | een beschrijving van het tot stand te brengen bouwwerk een overzicht van de betrokken ondernemingen op de bouwplaats de naam van de coördinator voor de ontwerpfase; de naam van de coördinator voor de uitvoeringsfase; | [Door de aannemer van het werk in te vullen] |
| 2b | Een inventarisatie van de specifieke gevaren voor het betreffende bouwwerk, waaronder de eventuele aanwezigheid van asbest of asbesthoudende producten als bedoeld in artikel 4.37, verontreinigde grond, verontreinigd water of grondwater of verontreinigde waterbodems, en specifieke gevaren die het gevolg zijn van de gelijktijdige en achtereenvolgende uitvoering van de bouwwerkzaamheden en in voorkomend geval van de wisselwerking met doorgaande exploitatiewerkzaamheden. | Waar mogelijk zijn werkzaamheden waarbij kwartsstof vrijkomt beperkt door keuze van onderhoudsmethoden en werktechnieken. Volledige eliminatie is echter niet mogelijk omdat bij grondbewerking, vegen, maaien op schrale ondergronden en werkzaamheden aan halfverhardingen stofvorming kan optreden. Blootstelling van medewerkers aan respirabel kwartshoudend stof tijdens de uitvoering van werkzaamheden. Langdurige blootstelling kan leiden tot gezondheidsklachten aan de luchtwegen. |
| 2c | De maatregelen die volgen uit de risico-inventarisatie en -evaluatie, bedoeld onder (lid 2)b. | Stofarme werkmethoden toepassen, stofvorming beperken door bevochtiging indien mogelijk, werkzaamheden afstemmen op weersomstandigheden, medewerkers instrue-ren en indien noodzakelijk geschikte adembescherming gebruiken. |
| 2d | De afspraken met betrekking tot de uitvoering van de maatregelen, bedoeld onder (lid 2)c. |  |
| 2e | De wijze waarop toezicht op de maatregelen wordt uitgeoefend. |  |
| 2f | De bouwkundige, technische en organisatorische keuzen die in verband met de veiligheid en gezondheid van de werknemers en zelfstandigen worden gemaakt alsmede de onderzoeken en rapporten die de onderbouwing van deze keuzen ondersteunen |  |
| 2g | De wijze waarop voorlichting en instructie aan de werknemers op de bouwplaats wordt gegeven. |  |

# Checklist overige wettelijke eisen

## Eisen volgens Arbeidsomstandighedenbesluit, Afdeling 5

Wettekst Arbeidsomstandighedenbesluit:
Artikel 2.26. Algemene uitgangspunten inzake veiligheid en gezondheid bij het ontwerpen van een bouwwerk

De opdrachtgever is verplicht in de ontwerpfase zich ervan te vergewissen dat de betrokken werkgevers en zelfstandigen in staat zijn de verplichtingen voor de arbeidsomstandigheden die gelden in de uitvoeringsfase na te komen, in het bijzonder de verplichtingen, bedoeld in de artikel 3 (voeren Arbobeleid), artikel 5 eerste lid (inventarisatie risico’s) en derde lid (beheersmaatregelen), en artikel 8 ( voorlichting en onderricht) van de wet en hoofdstuk 4, afdeling 5 (aanvullende voorschriften asbest).

|  | Artikel nummer | Inhoud Artikel | Ontwerpfase [voldoet ja/nee] | Uitvoerings-fase [voldoet ja/nee] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Art.2.26 | Algemene uitgangspunten inzake veiligheid en gezondheid bij het ontwerpen van een bouwwerk Rekening houdend met: - Art. 3 van de Arbeidsomstandighedenwet (voeren Arbobeleid); - Art. 5.1 van de Arbeidsomstandighedenwet (inventarisatie risico’s); - Art. 5.3 van de Arbeidsomstandighedenwet (beheersmaatregelen); - Art. 8 van de Arbeidsomstandighedenwet (voorlichting en onderricht); - Art. 19 van de Arbeidsomstandighedenwet (meerdere werkgevers). |  |  |
| 2 | Art.2.27 | - Kennisgeving Nederlandse Arbeidsinspectie - Een afschrift van de melding wordt zichtbaar op de bouwplaats aangebracht. | nvt |  |
| 4 | Art.2.29 | Aanstelling V&G-coördinatoren |  |  |
| 5 | Art.2.30 | Taken coördinator voor de ontwerpfase |  | n.v.t. |
| 6 | Art.2.30c | V&G-dossier (respectievelijk ontvangen tbv ontwerp en opgesteld tbv overdracht) | NEE |  |
| 7 | Art.2.31 | Taken coördinator voor de uitvoeringsfase | n.v.t. |  |

## Eisen volgens Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL) i.r.t.

## arbeidsomstandigheden

| Nr | Inhoud Artikel | Ontwerpfase [voldoet ja/nee] | Uitvoerings-fase [voldoet ja/nee] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Veilige uitvoering en arbeidsomstandigheden – Arbowet/Arbobesluit |  |  |
| 2 | Veiligheid in en rond de vaarweg – Omgevingswet / Bal en regels waterbeheerder |  |  |
| 3 | V&G-plan en beheersing van restrisico's – Arbowet art. 5 / Arbobesluit | n.v.t. |  |

Voor baggerwerk in een vaarweg is de Omgevingswet/Bal-kant relevant. Het Bal bevat bijvoorbeeld specifieke regels voor activiteiten in of bij waterstaatswerken in rijksbeheer. Ook het verspreiden of toepassen van baggerspecie kent specifieke Bal-regels; voor verspreiden in oppervlaktewater is onder meer art. 4.1269 relevant.

Milieu- en waterbodemregelgeving voor het toepassen of verspreiden van vrijkomende baggerspecie: Bal art. 4.1269, 4.1272 en 4.1278.

# Bijlage 1	Inspiratielijst mogelijke
V&G risico’s in de uitvoeringsfase

## B1.1	Algemeen

Het V&G plan dient projectspecifiek te zijn. Nadrukkelijk dient te worden voorkomen dat het ‘de reguliere opsomming van de altijd genoemde risico’s’ is. Door het kopiëren van lijsten is er het risico dat er niet wordt nagedacht wat er nu juist in het voorliggende project een aandachtspunt is.
Evenwel is het goed om wèl een lijst te hebben om langs te lopen en te onderzoeken of er nog zaken zijn vergeten. De lijst in deze bijlage is voor dit laatste bedoeld.

Het gaat hierbij ook om een inventarisatie en evaluatie van de specifieke gevaren die het gevolg zijn van de gelijktijdige en achtereenvolgende uitvoering van de bouwwerkzaamheden en in voorkomend geval van de wisselwerking met doorgaande exploitatiewerkzaamheden.

Het overzicht van de risico’s is opgesplitst in drie paragrafen, te weten:

- B1.2	Omgevingsfactoren / doorgaande exploitatie / gelijktijdige uitvoering /

achtereenvolgende uitvoering (geldend voor alle onderdelen);

- B1.3	Algemene factoren (geldend voor alle onderdelen);

- B1.4	Specifieke factoren per werkonderdeel.

In de tabellen alleen die risico’s vermelden waar geen of niet volledige risicobeperkende maatregelen voor zijn opgenomen in de vraagspecificatie/bestek (zogenaamde restrisico’s). De tabel betreft een ‘streeplijst’, dus alle rijen verwijderen die niet van toepassing zijn.

Bijvoorbeeld: In de ontwerpfase is onderkend dat er risico bestaat op aanrijding in verband met werken in / nabij het verkeer. In de RI&E wordt aangegeven dat er een halve wegafzetting is opgenomen in het bestek, maar dan is de nabijheid van het verkeer nog wel een restrisico omdat er ook bij toepassing van een halve wegafzetting nog steeds een risico op aanrijding aanwezig blijft.

Controleer of alle in de RI&E (bijlage 1) in de derde kolom vermelde zaken daadwerkelijk in het bestek zijn verwerkt.

Het overzicht is opgebouwd uit drie kolommen, te weten de risicodragende activiteit, het arbo-risico (het risico voor de werknemer) en de risico-oorzaak. Er is geen kolom voor ‘beheerssuggesties’ opgenomen. De uitvoerende partij dient de risico’s te vertalen in uitvoeringsmaatregelen en procedures. Zie ook pagina 34 en 35 van ‘Vraag & Antwoord – Arbobesluit afdeling Bouwproces’ versie december 2014 uitgegeven door stichting Arbouw.

## B1.2	Omgevingsfactoren / doorgaande exploitatie / gelijktijdige uitvoering / achtereenvolgende uitvoering

| NR | RISICODRAGENDE ACTIVITEIT OMGEVINGSFACTOREN / DOORGAANDE EXPLOITATIE / GELIJKTIJDIGE UITVOERING \ ACHTEREENVOLGENDE UITVOERING (geldend voor alle onderdelen) | ARBO-RISICO | RISICO-OORZAAK |
| --- | --- | --- | --- |
| A-1 | Werken nabij /op auto(snel)wegen, parallelwegen en fietspaden | Ongeval / Persoonlijk letsel Gezondheid (gehoor/stank) | Voorbijrijdend (snel)verkeer |
| A-2 | Werken nabij/op vaarwegen | Ongeval / Verdrinking | In het water vallen Drijvend / Varend materieel |
| A-3 | Werken in stedelijk gebied | Ongeval / Persoonlijk letsel Gezondheid | Voorbijrijdend verkeer Werkverkeer Bouwactiviteiten |
| A-4 | Werken in industrieel gebied | Ongeval / Persoonlijk letsel Gezondheid | Industriële activiteiten |
| A-5 | Werken aan / nabij hoog- en / of laagspanningskabels | Elektrocutie | Werkwijze Beschadiging kabels |
| A-6 | Werken in de nabijheid van / onder hoogspanningsmasten | Elektrocutie | Statische elektriciteit Werkwijze |
| A-7 | Werken aan / nabij (hoofd) gas-, olie- waterleiding | Explosie Verbranding Overstroming | Werkwijze Beschadiging leidingen Lekkage |
| A-8 | Werken in gebieden met slechte bodemgesteldheid | Ongeval / Persoonlijk letsel | Kantelen / Verzakken van materieel / materiaal |
| A-9 | Werken in de nabijheid van / op spoorlijnen | Ongeval / Persoonlijk letsel | Treinverkeer |
| A-10 | Werken in de nabijheid van of op luchthavens | Ongeval / Persoonlijk letsel Gehoorbeschadiging | Voorbijkomende vliegtuigen |
| A-11 | Werken zonder adequate bouwplaatsvoorzieningen op bouwterreinen en bouwterreinen van beperkte omvang | Ongeval / Persoonlijk letsel Irritatie | Beperkte werkruimte Overbemanning Ongeorganiseerde werkomgeving |
| A-12 | Slechte bereikbaarheid bouwlocatie(s) | Ongeval / Persoonlijk letsel | Ligging bouwlocatie |
| A-13 | Openblijvende winkels e.d. | Ongeval / Persoonlijk letsel | Winkelend publiek |
| A-14 | Bereikbaarheid aanliggende percelen | Ongeval / Persoonlijk letsel | Derden in het werkgebied |
| A-15 | Gelijktijdige werkzaamheden door <ntb> | Ongeval / Persoonlijk letsel | Werkwijze Lokale invloeden Invloeden van derden |
| A-16 | Beheerwerkzaamheden door <ntb> | Ongeval / Persoonlijk letsel | Werkwijze Lokale invloeden Invloeden van derden |
| A-17 | Werken in de nabijheid van eikenbomen | Besmetting | Aanwezigheid van eikenprocessierups in de eikenboom |
| A-18 | Werken in de nabijheid van bosplantsoen | Ziekte van Lyme door beet van een teek | Aanwezigheid van teken in het bosplantsoen |
| A-19 | Werken in de (nabijheid van) bermen | Huidirritatie | Aanwezigheid van begroeiing (brandnetels, bereklauw, enz.) |

## B1.3	Algemene factoren

| NR | RISICODRAGENDE ACTIVITEIT ALGEMENE FACTOREN (geldend voor alle onderdelen) | ARBO-RISICO | RISICO-OORZAAK |
| --- | --- | --- | --- |
| B-1 | Werken boven / nabij / op / in water | Verdrinking | Vallen in water drijvend / varend materieel |
| B-2 | Werken met verontreinigingen | Bedwelming Aantasting gezondheid | Vrijkomende giftige gassen / stoffen |
| B-3 | Werken nabij/in openbaar verkeer | Ongeval / Persoonlijk letsel | Werkwijze Lokale invloeden Invloeden van derden |
| B-4 | Werken met schadelijke gassen / stoffen | Bedwelming Aantasting gezondheid | Vrijkomende giftige gassen / stoffen |
| B-5 | Werken binnen verticale grondkerende constructies | Bedelving Ongeval / Persoonlijk letsel | Instabiliteit grondkerende constructie Werkwijze |
| B-6 | Werken binnen verticale waterkerende constructies | Verdrinking Bedelving Ongeval / Persoonlijk letsel | Instabiliteit waterkerende constructie Werkwijze |
| B-7 | Werken in kleine ruimtes | Ongeval /Persoonlijk letsel | Weinig werkruimte |
| B-8 | Werken in droog gezette ruimtes | Verdrinking | Werkwijze |
| B-9 | Werken aan en in (riool)buizen en (riool)putten | Bedwelming Aantasting gezondheid Verdrinking; Explosie; | Aanwezigheid van gassen Aanwezigheid van verontreinigde stoffen en water |
| B-10 | Werken onder extreme tijdsdruk | Stress Persoonlijk letsel | Tijdsdruk Onzorgvuldige werkwijze |
| B-11 | Werken die overbelasting van het menselijk lichaam veroorzaken | Gezondheidsproblemen | Werkwijze Keuze materiaal en/of materieel |
| B-12 | Werken in nachtelijke uren | Ongeval/persoonlijk letsel | Omgevingsfactoren Werkwijze |

## B1.4	Specifieke factoren per werkonderdeel
De indeling van de werkonderdelen  is gebaseerd op de hoofdstukindeling van de RAW-systematiek 2015.

| NR | RISICODRAGENDE ACTIVITEIT SPECIFIEKE FACTOREN PER WERKONDERDEEL | ARBO-RISICO | RISICO-OORZAAK |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | Sloopwerk |  |  |
| 11-1 | Werken tussen bouwafval | Ongeval / Persoonlijk letsel | Werkwijze |
| 11-2 | Werken op hoogte | Ongeval / Persoonlijk letsel | Hoogteverschil Werkwijze |
| 11-3 | Werken nabij hoog gelegen ruimten/vloeren | Ongeval / Persoonlijk letsel | Vallend materiaal Werkwijze |
| 11-4 | Werken nabij laag gelegen ruimten/vloeren | Ongeval / Persoonlijk letsel | Hoogteverschil Werkwijze |
| 11-5 | Werken op/met ladders en steigers | Ongeval / Persoonlijk letsel | Hoogteverschil Werkwijze |
| 11-6 | Werken aan grote/hoge constructies | Bedelving Ongeval / Persoonlijk letsel | Instabiliteit constructie(s) |
| 11-7 | Werken in stof, lawaai en trillingen | Aantasting gezondheid | Werkwijze Omgeving |
| 11-8 | Demontage van zware (prefab) elementen/materialen | Ongeval / Persoonlijk letsel Beknelling Bedelving | Werkwijze Defect materieel |
| 11-9 | Werken met hijsmaterieel en hijslast | Bedelving Omvallen Ongeval / Persoonlijk letsel | Werkwijze Instabiele ondergrond |
| 11-10 | Werken met duikersuitrustingen | Verdrinking Bedelving | Werkwijze Defect materieel |
| 11-11 | Werken met/in (schadelijke) gassen en stoffen | Bedwelming Aantasting gezondheid (directe en lange termijn risico’s) | Vrijkomende gassen en stoffen Aanwezigheid gassen en stoffen |
| 11-12 | Werken in besloten ruimten/putten | Bedelving | Instabiele omgeving |
| 11-13 | Werken met hete/warme materialen en/of materieel | Ongeval / Persoonlijk letsel Verbranding | Werkwijze Defect materiaal Warm/heet materiaal |
| 11-14 | Uitvoering asbestsaneringswerk door onbevoegden | Besmetting asbestvezels | Ondeskundigheid |
| 11-15 | Betreden asbestsaneringslocatie door onbevoegden | Besmetting asbestvezels | Onvoldoende afzetting saneringslocatie |
| 11-16 | Verwijderen asbesthoudende materialen | Besmetting asbestvezels | Werkwijze Defect materieel |
| 11-17 | Opslag en afvoer asbesthoudend materiaal | Besmetting asbestvezels | Werkwijze |
| 11-18 | Vrijgave asbestsaneringslocatie | Besmetting asbestvezels | Werkwijze |
| 17 | Verontreinigde grond en verontreinigd water |  |  |
| 17-1 | Werken op/met verontreinigde grond | Bedwelming Aantasting gezondheid | Vrijkomende giftige gassen Aanwezigheid giftige / gevaarlijke stoffen |
| 17-2 | Werken met/in schadelijke gassen en/of stoffen | Bedwelming Aantasting gezondheid | Vrijkomende giftige gassen Aanwezigheid giftige / gevaarlijke stoffen |
| 18 | Baggerwerken |  |  |
| 18-1 | Werken op/met verontreinigde grond | Bedwelming Aantasting gezondheid | Vrijkomende giftige gassen Aanwezigheid giftige / gevaarlijke stoffen |
| 18-2 | Werken met/in schadelijke gassen en/of stoffen | Bedwelming Aantasting gezondheid | Vrijkomende giftige gassen Aanwezigheid giftige / gevaarlijke stoffen |
| 18-3 | Werken met duikersuitrustingen | Verdrinking Bedelving | Werkwijze Defect materieel |
| 21 | Bemalingen |  |  |
| 21-1 | Werken in de buurt van bemalingspompen | Persoonlijk letsel Gehoor beschadiging | Opstelling bemalinginstallatie |
| 21-2 | Werken op/met verontreinigde grondwater | Bedwelming Aantasting gezondheid | Vrijkomende giftige gassen Aanwezigheid giftige / gevaarlijke stoffen |
| 22 | Grondwerken |  |  |
| 22-1 | Werken in besloten ruimten/putten | Bedelving | Instabiele omgeving |
| 22-2 | Werken in ‘kwel’ gebieden | Bedelving Ongeval / Persoonlijk letsel | Instabiele omgeving |
| 22-3 | Werken op/met verontreinigde grond. | Bedwelming Aantasting gezondheid | Vrijkomende giftige gassen Aanwezigheid giftige / gevaarlijke stoffen |
| 23 | Drainage |  |  |
| 23-1 | Machinaal aanleggen van drainage | Ongeval / Persoonlijk letsel | Defect materieel Werkwijze |
| 25 | Riolering |  |  |
| 25-1 | Werken met hijsmaterieel en hijslast | Bedelving Omvallen Ongeval / Persoonlijk letsel | Werkwijze Instabiele ondergrond |
| 25-2 | Werken in bestaande (riool)buizen en (riool)putten | Bedwelming Aantasting gezondheid Verdrinking Explosie | Aanwezigheid van gas(sen) Aanwezigheid van verontreinigde stoffen en water |
| 25-3 | Werken in ‘natte’ (riool)kelders | Bedwelming Aantasting gezondheid Verdrinking Explosie | Aanwezigheid van gas(sen) Aanwezigheid van verontreinigde stoffen en water |
| 25-4 | Werken in besloten ruimten / putten | Bedelving | Instabiele omgeving |
| 26 | Kabelwerk |  |  |
| 26-1 | Werken in besloten ruimten / putten | Bedelving | Instabiele omgeving; |
| 26-2 | Werken met / in schadelijke gassen / stoffen (bijv. bij lassen) | Bedwelming Aantasting gezondheid (directe en lange termijn risico’s) | Vrijkomende giftige gassen en stoffen Aanwezigheid giftige gassen en stoffen |
| 27 | Waterputten |  |  |
| 27-1 | Werken met hijsmaterieel en hijslast | Bedelving Omvallen Ongeval / Persoonlijk letsel | Werkwijze Instabiele ondergrond |
| 27-2 | Werken in stof, lawaai en / of trillingen | Aantasting gezondheid | Werkwijze Omgevingsfactoren |
| 28 | Gas- en waterleiding |  |  |
| 28-1 | Werken nabij/in openbaar verkeer | Ongeval / Persoonlijk letsel | Werkwijze Lokale invloeden Invloeden van derden |
| 28-2 | Werken met / in schadelijke gassen en / of stoffen | Bedwelming Aantasting gezondheid | Vrijkomende giftige gassen Aanwezigheid giftige / gevaarlijke stoffen |
| 28-3 | Werken in besloten ruimten/putten | Bedelving | Instabiele omgeving |
| 30 | Wegverhardingen - voorbereiding |  |  |
| 30-1 | Frezen teerhoudend asfalt | Mogelijke opname PAK/Bap door de huid in lichaam Inslikken van PAK-bevattende stoffen Daarmee aantasting gezondheid | Vrijkomende gassen en stoffen Aanwezigheid gassen en stoffen |
| 31 | Wegverhardingen |  |  |
| 31-1 | Werken nabij/in openbaar verkeer | Ongeval / Persoonlijk letsel | Werkwijze Lokale invloeden Invloeden van derden |
| 31-2 | Werken met hete / warme materialen en / of materieel; | Ongeval / Persoonlijk letsel Verbranding | Werkwijze Defect materiaal Warm / heet materiaal |
| 31-3 | Werken met / in schadelijke gassen en / of stoffen | Bedwelming Aantasting gezondheid | Vrijkomende giftige gassen Aanwezigheid giftige / gevaarlijke stoffen |
| 31-4 | Werken in stof, lawaai en / of trillingen | Aantasting gezondheid | Werkwijze Omgevingsfactoren |
| 31-5 | Werken in nachtelijke uren | Ongeval / Persoonlijk letsel | Werkwijze Omgevingsfactoren Planning |
| 31-6 | Werken met elementenverharding | Aantasting gezondheid | Werkwijze; zie CROW Publicatie 324 “Verantwoord aanbrengen elementenverharding” |
| 32 | Wegbebakening |  |  |
| 32-1 | Werken nabij/in openbaar verkeer | Ongeval / Persoonlijk letsel | Werkwijze Lokale invloeden Invloeden van derden |
| 32-2 | Werken met hete / warme materialen en / of materieel | Ongeval / Persoonlijk letsel Verbranding | Werkwijze Defect materiaal Warm / heet materiaal |
| 32-3 | Werken in nachtelijke uren | Ongeval / Persoonlijk letsel | Werkwijze Omgevingsfactoren Planning |
| 32-4 | Werken met / in schadelijke gassen en / of stoffen | Bedwelming Aantasting gezondheid | Vrijkomende giftige gassen Aanwezigheid giftige / gevaarlijke stoffen |
| 32-5 | Werken in stof, lawaai en / of trillingen | Aantasting gezondheid | Werkwijze Omgevingsfactoren |
| 33 | Afschermingsvoorzieningen |  |  |
| 33-1 | Werken nabij/in openbaar verkeer | Ongeval / Persoonlijk letsel | Werkwijze Lokale invloeden Invloeden van derden |
| 33-2 | Werkzaamheden met (de)montage van zware (prefab) elementen / materialen | Ongeval / Persoonlijk letsel Beknelling Bedelving | Werkwijze Defect materieel |
| 33-3 | Werken met hijsmaterieel en hijslast | Bedelving Omvallen Ongeval / Persoonlijk letsel | Werkwijze Instabiele ondergrond |
| 33-4 | Werken in nachtelijke uren | Ongeval / Persoonlijk letsel | Werkwijze Omgevingsfactoren Planning |
| 33-5 | Werken in stof, lawaai en / of trillingen | Aantasting gezondheid | Werkwijze Omgevingsfactoren |
| 34 | Verlichting |  |  |
| 34-1 | Werken nabij/in openbaar verkeer | Ongeval / Persoonlijk letsel | Werkwijze Lokale invloeden Invloeden van derden |
| 34-2 | Werken op hoogte | Ongeval / Persoonlijk letsel | Vallend personeel Vallend materiaal Vallend materieel Werkwijze |
| 34-3 | Aan- en afsluiten wegverlichting | Elektrocutie / Persoonlijk letsel | Losliggende stroomvoerende bedrading Werkwijze |
| 34-4 | Werken op / met ladders en steigers | Ongeval / Persoonlijk letsel | Vallend personeel Vallend materiaal Vallend materieel Werkwijze |
| 34-5 | Werken in nachtelijke uren | Ongeval / Persoonlijk letsel | Werkwijze Omgevingsfactoren Planning |
| 36 | Geluidbeperkende constructies |  |  |
| 36-1 | Werken nabij/in openbaar verkeer | Ongeval / Persoonlijk letsel | Werkwijze Lokale invloeden Invloeden van derden |
| 36-2 | Werkzaamheden met (de)montage van zware (prefab) elementen / materialen | Ongeval / Persoonlijk letsel Beknelling Bedelving | Werkwijze Defect materieel |
| 36-3 | Werken met hijsmaterieel en hijslast | Bedelving Omvallen Ongeval / Persoonlijk letsel | Werkwijze Instabiele ondergrond |
| 36-4 | Werken in stof, lawaai en / of trillingen | Aantasting gezondheid | Werkwijze Omgevingsfactoren |
| 36-5 | Werken in nachtelijke uren | Ongeval / Persoonlijk letsel | Werkwijze Omgevingsfactoren Planning |
| 38 | Spoor- en tramwerken |  |  |
| 38-1 | Werken langs spoor- / trambaan | Ongeval / Persoonlijk letsel | Voorbijrijdende trein / tram Werkwijze |
| 38-2 | Werken met hijsmaterieel en hijslast | Bedelving Ongeval / Persoonlijk letsel | Werkwijze Instabiele ondergrond Instabiel materieel |
| 38-3 | Werkzaamheden met (de)montage van zware (prefab) elementen / materialen | Ongeval / Persoonlijk letsel Beknelling Bedelving | Werkwijze Defect materieel |
| 38-4 | Werken in stof, lawaai en / of trillingen | Aantasting gezondheid | Werkwijze Omgevingsfactoren |
| 38-5 | Werken in nachtelijke uren | Ongeval / Persoonlijk letsel | Werkwijze Omgevingsfactoren Planning |
| 41 | Funderingsconstructies |  |  |
| 41-1 | Werkzaamheden met (de)montage van zware (prefab) elementen / materialen | Ongeval / Persoonlijk letsel Beknelling Bedelving | Werkwijze Defect materieel |
| 41-2 | Werken met hijsmaterieel en hijslast | Bedelving Ongeval / Persoonlijk letsel | Werkwijze Instabiele ondergrond |
| 41-3 | Werken in stof, lawaai en / of trillingen | Aantasting gezondheid | Werkwijze Omgevingsfactoren |
| 41-4 | Werken in nachtelijke uren | Ongeval / persoonlijk letsel | Werkwijze Omgevingsfactoren Planning |
| 41-5 | Werken in besloten en diepe ruimten / putten | Bedelving | Instabiele omgeving |
| 42-1 | Betonconstructies (in het werk vervaardigd) |  |  |
| 42-1 | Werken aan overbouwingen van vaarwegen | Ongeval / Persoonlijk letsel Verdrinking | Onvoldoende afschermende voorzieningen |
| 42-2 | Werken aan overbouwingen van verkeerswegen | Ongeval / Persoonlijk letsel | Onvoldoende afschermende voorzieningen |
| 42-3 | Werken op hoogte | Ongeval / Persoonlijk letsel | Hoogteverschil Werkwijze |
| 42-4 | Werken nabij hoog gelegen ruimten / vloeren | Ongeval / Persoonlijk letsel | Vallend materiaal Vallend materieel Werkwijze |
| 42-5 | Werken nabij laag gelegen ruimten / vloeren | Ongeval / Persoonlijk letsel | Hoogteverschil Werkwijze |
| 42-6 | Werken op / met ladders en steigers | Ongeval / Persoonlijk letsel | Hoogteverschil Werkwijze |
| 42-7 | Werkzaamheden met (de)montage van zware (prefab) elementen / materialen | Ongeval / Persoonlijk letsel Beknelling Bedelving | Werkwijze Defect materieel |
| 42-8 | Werken met hijsmaterieel en hijslast | Bedelving Ongeval / Persoonlijk letsel | Werkwijze Instabiele ondergrond |
| 42-9 | Werken aan grote / hoge constructie | Bedelving | Instabiliteit (hulp)constructies |
| 42-10 | Werken in stof, lawaai en / of trillingen | Aantasting gezondheid | Werkwijze Omgevingsfactoren |
| 42-11 | Werken in besloten ruimten / putten | Bedelving | Instabiele omgeving |
| 42-12 | Werken met duikersuitrustingen | Verdrinking Bedelving | Werkwijze Defect materieel |
| 42-13 | Werken in ‘natte’ (riool)kelders | Bedwelming Aantasting gezondheid Verdrinking Explosie | Aanwezigheid van gas(sen) Aanwezigheid van verontreinigde stoffen en water |
| 42-2 | Betonconstructies (vooraf vervaardigd) |  |  |
| 42-21 | Werken aan overbouwingen van vaarwegen | Ongeval / Persoonlijk letsel Verdrinking | Onvoldoende afschermende voorzieningen |
| 42-22 | Werken aan overbouwingen van verkeerswegen | Ongeval / Persoonlijk letsel | Onvoldoende afschermende voorzieningen |
| 42-23 | Werken op hoogte | Ongeval / Persoonlijk letsel | Hoogteverschil Werkwijze |
| 42-24 | Werken nabij hoog gelegen ruimten / vloeren | Ongeval / Persoonlijk letsel | Vallend materiaal Vallend materieel Werkwijze |
| 42-25 | Werken nabij laag gelegen ruimten / vloeren | Ongeval / Persoonlijk letsel | Hoogteverschil Werkwijze |
| 42-26 | Werken op / met ladders en steigers | Ongeval / Persoonlijk letsel | Hoogteverschil Werkwijze |
| 42-27 | Werken boven / nabij / op water | Verdrinking | Werkwijze Defect materieel |
| 42-28 | Werken in besloten ruimten / putten | Bedelving | Instabiele omgeving |
| 42-29 | Werken met duikersuitrustingen | Verdrinking Bedelving; | Werkwijze Defect materieel |
| 42-33 | Werkzaamheden met (de)montage van zware (prefab) elementen / materialen | Ongeval / Persoonlijk letsel Beknelling Bedelving | Werkwijze Defect materieel |
| 42-31 | Werken met hijsmaterieel en hijslast | Bedelving Omvallen Ongeval / Persoonlijk letsel | Werkwijze Instabiele ondergrond |
| 42-32 | Werken in stof, lawaai en trillingen | Aantasting gezondheid | Werkwijze Omgeving |
| 42-33 | Werken in nachtelijke uren | Ongeval / Persoonlijk letsel | Omgevingsfactoren Werkwijze |
| 42-4 | Betonconstructies - renovatie |  |  |
| 42-41 | Werken tussen bouwafval | Ongeval / Persoonlijk letsel | Werkwijze |
| 42-42 | Werken op hoogte | Ongeval / Persoonlijk letsel | Hoogteverschil Werkwijze |
| 42-43 | Werken nabij hoog gelegen ruimten / vloeren | Ongeval / Persoonlijk letsel | Vallend materiaal Vallend materieel Werkwijze |
| 42-44 | Werken nabij laag gelegen ruimten / vloeren | Ongeval / Persoonlijk letsel | Hoogteverschil Werkwijze |
| 42-45 | Werken op / met ladders en steigers | Ongeval / Persoonlijk letsel | Hoogteverschil Werkwijze |
| 42-46 | Werken aan grote / hoge constructies | Bedelving Ongeval / Persoonlijk letsel | Instabiliteit constructie(s) |
| 42-47 | Werken aan overbouwingen van vaarwegen | Ongeval / Persoonlijk letsel Verdrinking | Onvoldoende afschermende voorzieningen |
| 42-48 | Werken aan overbouwingen van verkeerswegen | Ongeval / Persoonlijk letsel | Onvoldoende afschermende voorzieningen |
| 42-49 | Demontage van zware (prefab) elementen / materialen | Ongeval / Persoonlijk letsel Beknelling Bedelving | Werkwijze Defect materieel |
| 42-50 | Werken met hijsmaterieel en hijslast | Bedelving Ongeval / Persoonlijk letsel | Werkwijze Instabiele ondergrond |
| 42-51 | Werken in stof, lawaai en trillingen | Aantasting gezondheid | Werkwijze Omgeving |
| 42-52 | Werken met springstoffen | Ongeval / Persoonlijk letsel Bedelving | Werkwijze |
| 42-53 | Werken met duikersuitrustingen | Verdrinking Bedelving | Werkwijze Defect materieel |
| 42-54 | Werken in besloten ruimten / putten | Bedelving | Instabiele omgeving |
| 42-55 | Werken aan / met / nabij stroomvoerende kabels | Elektrocutie | Onvoldoende afstand Werkwijze Beschadiging |
| 42-56 | Werken in nachtelijke uren | Ongeval / Persoonlijk letsel | Omgevingsfactoren; Werkwijze |
| 42-57 | Werken met hete / warme materialen en / of materieel | Ongeval / Persoonlijk letsel Verbranding | Werkwijze Defect materiaal Warm / heet materiaal |
| 42-58 | Werken in ‘natte’ (riool)kelders | Bedwelming Aantasting gezondheid Verdrinking Explosie | Aanwezigheid van gas(sen) Aanwezigheid van verontreinigde stoffen en water |
| 43 | Staalconstructies |  |  |
| 43-1 | Werken aan overbouwingen van vaarwegen | Ongeval / Persoonlijk letsel Verdrinking | Onvoldoende afschermende voorzieningen |
| 43-2 | Werken aan overbouwingen van verkeerswegen | Ongeval / Persoonlijk letsel | Onvoldoende afschermende voorzieningen |
| 43-3 | Werken op hoogte | Ongeval / Persoonlijk letsel | Hoogteverschil Werkwijze |
| 43-4 | Werken nabij hoog gelegen ruimten / vloeren | Ongeval / Persoonlijk letsel | Vallend materiaal Vallend materieel Werkwijze |
| 43-5 | Werken nabij laag gelegen ruimten / vloeren | Ongeval / Persoonlijk letsel | Hoogteverschil Werkwijze |
| 43-6 | Werken op / met ladders en steigers | Ongeval / Persoonlijk letsel | Hoogteverschil Werkwijze |
| 43-7 | Werken boven / nabij / op / in water | Verdrinking | Werkwijze Defect materieel |
| 43-8 | Werken in besloten ruimten / putten | Bedelving | Instabiele omgeving |
| 43-9 | Werkzaamheden met (de)montage van zware (prefab) elementen / materialen | Ongeval / Persoonlijk letsel Beknelling Bedelving | Werkwijze Defect materieel |
| 43-10 | Werken met hijsmaterieel en hijslast | Bedelving Omvallen Ongeval / Persoonlijk letsel | Werkwijze Instabiele ondergrond |
| 43-11 | Werken in stof, lawaai en trillingen | Aantasting gezondheid | Werkwijze Omgeving |
| 43-12 | Werken in nachtelijke uren | Ongeval / Persoonlijk letsel | Omgevingsfactoren Werkwijze |
| 43-13 | Werken met hete / warme materialen en / of materieel; | Ongeval / Persoonlijk letsel Verbranding | Werkwijze Defect materiaal Warm / heet materiaal |
| 44 | Houtconstructies |  |  |
| 44-1 | Werken aan overbouwingen van vaarwegen | Ongeval / Persoonlijk letsel Verdrinking | Onvoldoende afschermende voorzieningen |
| 44-2 | Werken aan overbouwingen van verkeerswegen | Ongeval / Persoonlijk letsel | Onvoldoende afschermende voorzieningen |
| 44-3 | Werken op hoogte | Ongeval / Persoonlijk letsel | Hoogteverschil Werkwijze |
| 44-4 | Werken nabij hoog gelegen ruimten / vloeren | Ongeval / Persoonlijk letsel | Vallend materiaal Vallend materieel Werkwijze |
| 44-5 | Werken nabij laag gelegen ruimten / vloeren | Ongeval / Persoonlijk letsel | Hoogteverschil Werkwijze |
| 44-6 | Werken op / met ladders en steigers | Ongeval / Persoonlijk letsel | Hoogteverschil Werkwijze |
| 44-7 | Werken in besloten ruimten / putten | Bedelving | Instabiele omgeving |
| 44-8 | Werkzaamheden met (de)montage van zware (prefab) elementen / materialen | Ongeval / Persoonlijk letsel Beknelling Bedelving | Werkwijze Defect materieel |
| 44-9 | Werken met hijsmaterieel en hijslast | Bedelving Omvallen Ongeval / Persoonlijk letsel | Werkwijze Instabiele ondergrond |
| 47 | Kleine kunstwerken en gemalen |  |  |
| 47-1 | Werkzaamheden met (de)montage van zware (prefab) elementen / materialen | Ongeval / Persoonlijk letsel Beknelling Bedelving | Werkwijze Defect materieel |
| 47-2 | Werken met hijsmaterieel en hijslast | Bedelving Omvallen Ongeval / Persoonlijk letsel | Werkwijze Instabiele ondergrond |
| 47-3 | Werken in besloten ruimten / putten | Bedelving | Instabiele omgeving |
| 47-4 | Werken aan elektrische installaties | Elektrocutie | Werkwijze Beschadigingen |
| 47-5 | Werken met bewegende mechanische onderdelen | Beklemming Ongeval / persoonlijk letsel | Werkwijze |
| 48 | Installatiewerken |  |  |
| 48-1 | Werken met hijsmaterieel en hijslast | Bedelving Omvallen Ongeval / Persoonlijk letsel | Werkwijze Instabiele ondergrond |
| 48-2 | Werken aan elektrische installaties | Elektrocutie | Werkwijze Beschadigingen |
| 48-3 | Werken met bewegende mechanische onderdelen | Beklemming Ongeval / persoonlijk letsel | Werkwijze |
| 51 | Groenvoorzieningen |  |  |
| 51-1 | Werken boven / nabij / op water | Verdrinking | Werkwijze Defect materieel |
| 51-2 | Werken met schadelijke gassen / stoffen | Bedwelming Aantasting gezondheid | Vrijkomende giftige gassen / stoffen |
| 51-3 | Rooien of snoeien van bomen | Persoonlijk letsel | Werkwijze |
| 51-4 | Snoeien of rooien van bomen van eikenbomen | Besmetting | Aanwezigheid van eikenprocessierups in de eikenboom |
| 52 | Kust- en oeverwerken |  |  |
| 52-1 | Werken boven / nabij / op water | Verdrinking | Werkwijze Defect materieel |
| 52-2 | Werken met duikersuitrustingen | Verdrinking Bedelving | Werkwijze Defect materieel |
| 52-3 | Werkzaamheden met (de)montage van zware (prefab) elementen / materialen | Ongeval / Persoonlijk letsel Beknelling Bedelving | Werkwijze Defect materieel |
| 52-4 | Werken met hijsmaterieel en hijslast | Bedelving Omvallen Ongeval / Persoonlijk letsel | Werkwijze Instabiele ondergrond |
| 52-5 | Werken die overbelasting van het menselijk lichaam veroorzaken | Gezondheid | Werkwijze Keuze materiaal en / of materieel |
| 53 | Remmings-, aanleg- en geleidewerken |  |  |
| 53-1 | Werken boven/nabij/op/in water | Verdrinking | Werkwijze Defect materieel |
| 53-2 | Werken met duikersuitrustingen | Verdrinking Bedelving | Werkwijze Defect materieel |
| 53-3 | Werkzaamheden met (de)montage van zware (prefab) elementen / materialen | Ongeval / Persoonlijk letsel Beknelling Bedelving | Werkwijze Defect materieel |
| 53-4 | Werken met hijsmaterieel en hijslast | Bedelving Ongeval / Persoonlijk letsel | Werkwijze Instabiele ondergrond |
| 56 | Conserveringswerken |  |  |
| 56-1 | Werken met / in schadelijke gassen en / of stoffen | Bedwelming Aantasting gezondheid | Vrijkomende giftige gassen Aanwezigheid giftige / gevaarlijke stoffen |
| 56-2 | Werken in stof, lawaai en trillingen | Aantasting gezondheid | Werkwijze Omgeving |
| 56-3 | Werken aan overbouwingen van vaarwegen | Ongeval / Persoonlijk letsel Verdrinking | Onvoldoende afschermende voorzieningen |
| 56-4 | Werken aan overbouwingen van verkeerswegen | Ongeval / Persoonlijk letsel | Onvoldoende afschermende voorzieningen |
| 56-5 | Werken in besloten ruimten / putten | Bedelving | Instabiele omgeving |
| 56-6 | Werken op hoogte | Ongeval / Persoonlijk letsel | Hoogteverschil Werkwijze |
| 56-7 | Werken nabij hoog gelegen ruimten / vloeren | Ongeval / Persoonlijk letsel | Vallend materiaal Vallend materieel Werkwijze |
| 56-8 | Werken nabij laag gelegen ruimten / vloeren | Ongeval / Persoonlijk letsel | Hoogteverschil Werkwijze |
| 56-9 | Werken op / met ladders en steigers | Ongeval / Persoonlijk letsel | Hoogteverschil Werkwijze |
| 62 | Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering |  |  |
| 62-1 | Werken boven/nabij/op/in water | Verdrinking | Werkwijze Defect materieel |
| 62-2 | Werken aan overbouwingen van vaarwegen | Ongeval / Persoonlijk letsel Persoonlijk letsel Verdrinking | Vallend personeel Vallend materiaal Vallend materieel |
| 62-3 | Werken aan / nabij elektrische tijdelijke verkeersmaatregelen | Elektrocutie / Persoonlijk letsel | Werkwijze Defect materieel |
| 62-4 | Werken aan overbouwingen van verkeerswegen | Ongeval / Persoonlijk letsel Persoonlijk letsel | Vallend personeel Vallend materiaal Vallend materieel |
| 62-5 | Werken in nachtelijke uren | Ongeval/persoonlijk letsel Persoonlijk letsel | Omgevingsfactoren Werkwijze |
| 63 | Terreininrichting |  |  |
| 63-1 | Werken met hijsmaterieel en hijslasten | Bedelving Omvallen Ongeval / Persoonlijk letsel | Werkwijze Instabiele ondergrond |
| 63-2 | Demontage van zware (prefab) elementen / materialen | Ongeval / Persoonlijk letsel Beknelling Bedelving | Werkwijze Defect materieel |
| 80 | Funderingslagen |  |  |
| 80-1 | Werken nabij/in openbaar verkeer | Ongeval / Persoonlijk letsel | Werkwijze Lokale invloeden Invloeden van derden |
| 80-2 | Werken met hete / warme materialen en / of materieel; | Ongeval / Persoonlijk letsel Verbranding | Werkwijze Defect materiaal Warm / heet materiaal |
| 80-3 | Werken met / in schadelijke gassen en / of stoffen | Bedwelming Aantasting gezondheid | Vrijkomende giftige gassen Aanwezigheid giftige / gevaarlijke stoffen |
| 80-4 | Werken in stof, lawaai en / of trillingen | Aantasting gezondheid | Werkwijze Omgevingsfactoren |
| 80-5 | Werken in nachtelijke uren | Ongeval / Persoonlijk letsel | Werkwijze Omgevingsfactoren Planning |
| 81 | Bitumineuze verhardingen |  |  |
| 81-1 | Frezen teerhoudend asfalt | Mogelijke opname PAK/Bap door de huid in lichaam Inslikken van PAK-bevattende stoffen Daarmee aantasting gezondheid | Vrijkomende gassen en stoffen Aanwezigheid gassen en stoffen |
| 81-2 | Werken nabij/in openbaar verkeer | Ongeval / Persoonlijk letsel | Werkwijze Lokale invloeden Invloeden van derden |
| 81-3 | Werken met hete / warme materialen en / of materieel; | Ongeval / Persoonlijk letsel Verbranding | Werkwijze Defect materiaal Warm / heet materiaal |
| 81-1 | Werken met / in schadelijke gassen en / of stoffen | Bedwelming Aantasting gezondheid | Vrijkomende giftige gassen Aanwezigheid giftige / gevaarlijke stoffen |
| 81-5 | Werken in stof, lawaai en / of trillingen | Aantasting gezondheid | Werkwijze Omgevingsfactoren |
| 81-6 | Werken in nachtelijke uren | Ongeval / Persoonlijk letsel | Werkwijze Omgevingsfactoren Planning |
| 82 | Betonverhardingen |  |  |
| 82-1 | Werken nabij/in openbaar verkeer | Ongeval / Persoonlijk letsel | Werkwijze Lokale invloeden Invloeden van derden |
| 82-2 | Werken met hete / warme materialen en / of materieel; | Ongeval / Persoonlijk letsel Verbranding | Werkwijze Defect materiaal Warm / heet materiaal |
| 82-3 | Werken met / in schadelijke gassen en / of stoffen | Bedwelming Aantasting gezondheid | Vrijkomende giftige gassen Aanwezigheid giftige / gevaarlijke stoffen |
| 82-4 | Werken in stof, lawaai en / of trillingen | Aantasting gezondheid | Werkwijze Omgevingsfactoren |
| 82-5 | Werken in nachtelijke uren | Ongeval / Persoonlijk letsel | Werkwijze Omgevingsfactoren Planning |
| 83 | Elementenverhardingen |  |  |
| 83-1 | Werken nabij/in openbaar verkeer | Ongeval / Persoonlijk letsel | Werkwijze Lokale invloeden Invloeden van derden |
| 83-2 | Werken met hete / warme materialen en / of materieel; | Ongeval / Persoonlijk letsel Verbranding | Werkwijze Defect materiaal Warm / heet materiaal |
| 83-3 | Werken met / in schadelijke gassen en / of stoffen | Bedwelming Aantasting gezondheid | Vrijkomende giftige gassen Aanwezigheid giftige / gevaarlijke stoffen |
| 83-4 | Werken in stof, lawaai en / of trillingen | Aantasting gezondheid | Werkwijze Omgevingsfactoren |
| 83-5 | Werken in nachtelijke uren | Ongeval / Persoonlijk letsel | Werkwijze Omgevingsfactoren Planning |
| 83-6 | Werken met elementenverharding | Aantasting gezondheid | Werkwijze; zie CROW Publicatie 324 “Verantwoord aanbrengen elementenverharding” |