| oorzaak doordat | risico kan het gebeuren | gevolg waardoor | Kans en impact | Beheersmaatregel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Personele wisselingen bij Opdrachtnemer | Het niet ter beschikking hebben van voldoende en tijdige expertise en deskundigheid leidt tot problemen bij de uitvoering van het project. Dit leidt tot tijdsverspilling, onnodig extra kosten en verhoging van administratieve lasten zowel RWS als Opdrachtnemer | Onvoldoende deskundige inzet op het project, waardoor afgesproken termijnen niet gehaald worden en de kwaliteit van producten in geding komt. |  |  |
| Er zijn veel betrokkenen en verschillende sturingslijnen | Inefficiënt overlegcircuit. | Extra uren nodig en kostenoverschrijding. |  |  |
| Opdrachtnemer heeft geen anticiperende planning voor het tijdig verkrijgen van de vergunningen en voorbereidingen treffen voor het veldonderzoek | Niet tijdige en onvolledig oplevering. | Gemaakt afspraken richting de stakeholders kunnen niet waargemaakt worden. |  |  |
| Onvoorspelbare verschuivingen in de planning | Continuïteit van inzet van de experts niet kunnen garanderen. | geen effectieve inzet experts |  |  |
| Betrokkenen (experts en deskundigen van Opdrachtnemer of Opdrachtgever) geven verschillende prioriteit uitvoering van werkzaamheden | Samenwerking tussen betrokkenen loopt niet soepel | Verschil in inzet van betrokkenen. |  |  |
| Uitval van gezenderde dieren of zenders |  |  |  |  |
| Afhankelijkheid van stations van derden |  |  |  |  |