


Bijlage A Vraagspecificatie

Voor EMSWe Functioneel Specialist Plateau 1 (zaaknummer wordt ingevuld door inkoop)

1. Omschrijving opdracht
Oplevering van producten en resultaten als onderdeel van de voorbereiding en uitvoering van Plateau 1 en Plateau 2 van de MNSW Realisatie- en Implementatiefase.

2. Doelstelling van de aanvraag
IenW is verantwoordelijk voor de implementatie van de EMSWe-verordening. Deze implementatie vindt plaats in stappen (plateaus). Als onderdeel van de daarvoor verantwoordelijke projectorganisatie is er behoefte aan specialistische maritieme en functionele kennis t.a.v. meldverplichtingen, de daarbij behorende Europese en Nationale wet- en regelgeving en de processen bij autoriteiten. Deze aanvraag richt zich specifiek op de invulling van de rol van de EMSWe Functioneel specialist die aan deze behoefte voldoet, de benodigde skills bezit en die nodig is voor de realisatie en implementatie van het eerste en tweede plateau.

3. Uit te voeren werkzaamheden voor op te leveren producten/resultaten
Plateau 1 en Plateau 2 van de MNSW Realisatie- en Implementatiefase:
               
a. Detailleren eisen voor epics en stories
b. Bewaken van inhoud en prioriteiten van items op product backlog 
c. Testen van door IT-dienstverlener opgeleverde stories
d. Uitwerken RfC’s voor MNSW
e. Inbrengen NL MNSW-standpunten belangen in Europese overleggen van DG MOVE
f. Vertegenwoordigen MSNW-project in HTG Afnemersoverleg
g. Bijdragen aan Projectleidersoverleg (bijdrage, review, bijwonen) en Stuurgroep (bijdrage, review)
h. Voorbereiden van en deelnemen aan overleggen expertteams
i. Opstellen Plan van Aanpak opvolgend plateau (concept, definitief)

4. Op te leveren producten/resultaten: 

a. Aangepaste/uitgewerkte eisen-documenten uit Programma van Eisen:
i. Gegevensconversie voor formaliteittypen Plateau 1
ii. Gegevensconversie voor formaliteittypen Plateau 2
iii. Overige PvE-documenten, indien van toepassing
b. Product backlog
i. Overzicht stories en prioriteiten Plateau 1
ii. Overzicht stories en prioriteiten Plateau 2
iii. Deelname aan “pre-refinement”-overleg met IT-dienstverlener (wekelijks)
c. Instemmingsformulier realisatie stories in sprint (2-wekelijks)
d. Impact-analyse RfC’s (in voorkomend geval)
e. Deelname aan Europese werkgroepoverleggen (3-maandelijks)
f. Deelname aan HTG Afnemersoverleg (2-maandelijks)
g. Deelname Projectleidersoverleg en bijdrage Stuurgroepoverleg (maandelijks)
h. Deelname aan Expertteam-overleggen (maandelijks)
i. Plan van Aanpak
i. Plan van Aanpak voor Plateau 2
ii. Plan van Aanpak voor Plateau 3




5. Kennisgebieden expert
· [bookmark: _Hlk216360565]Maritieme meldformaliteiten bezoek zeeschepen.
· Europese wetgeving;
· EMSWe-verordening inclusief onderliggende gedelegeerde verordening en uitvoeringsverordeningen.
· EU-wetgeving voor meldformaliteiten (richtlijnen en verordeningen die in EMSWe-verordening staan genoemd).
· Nationale wet- en regelgeving voor meldformaliteiten.
· Kennis van het Nederlandse maritieme zeehaven–landschap.
· Functionaliteit van het Port Community System.
· Functionaliteit van het havenmanagementsysteem van Rotterdam en Amsterdam.
· Processen bij autoriteiten (havenautoriteiten, Douane, KMar/Zeehavenpolitie, CBS, Kustwacht, GGD’s, NCA SSN).
· Processen bij de aanbieders van havendiensten en nautische dienstverleners.
· Processen en systemen bij (maritieme) autoriteiten.
· Agile systeemontwikkelingsmethodiek


6. Randvoorwaarden en uitgangspunten

1) De totstandkoming en oplevering van de benoemde producten zijn onderdeel van de samenwerkingsovereenkomst tussen IenW en het Havenbedrijf Amsterdam en Havenbedrijf Rotterdam
2) De werkzaamheden vinden plaats overeenkomstig de nader overeengekomen planning
3) Bovenstaande activiteiten zijn gebudgetteerd als een lumpsum bedrag voor de producten/resultaten op te leveren door de betrokken EMSWe Functioneel Specialist.

a. Het uurtarief is 138 Euro (excl. BTW)
b. Het gemiddeld aantal uren is 27 uur per week
c. De doorlooptijd is 52 weken






