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Te Mijdrecht
[DATUM]

OVEREENKOMST PARKEERMANAGEMENTDIENST ZANDEILAND 1 EN 4, VINKEVEENSE PLASSEN


ONDERGETEKENDEN:

1. De publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente De Ronde Venen, gevestigd te Croonstadtlaan 111 3641 AL, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door [NAAM], [FUNCTIE], hierna te noemen: "Opdrachtgever";

2. [NAAM OPDRACHTNEMER], gevestigd te [ADRES], ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer [KVK-NUMMER], te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door [NAAM], [FUNCTIE], hierna te noemen: "Opdrachtnemer".

Gezamenlijk te noemen "Partijen".

NEMEN IN OVERWEGING:

- Opdrachtgever voert met ingang van het recreatieseizoen 2027 betaald parkeren in op de parkeerterreinen Zandeiland 1 en Zandeiland 4 in het recreatiegebied Vinkeveense Plassen en exploiteert deze terreinen privaatrechtelijk.
- Opdrachtgever heeft hiertoe op [DATUM] via TenderNed een Europese openbare aanbesteding gepubliceerd voor de Parkeermanagementdienst Zandeiland 1 en 4, Vinkeveense Plassen, met kenmerk [KENMERK].
- Opdrachtnemer heeft op [DATUM] een inschrijving ingediend.
- De opdracht is gegund aan Opdrachtnemer op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding.
- De voorwaarden en verplichtingen van Partijen worden vastgelegd in deze Overeenkomst.

ARTIKEL 1 - BEGRIPPEN
1.1 In deze Overeenkomst wordt verstaan onder:
· Installatie: de parkeerinstallatie op de Terreinen, bestaande uit slagbomen, kentekenherkenningscamera's, overzichtscamera's, uitrijterminals, intercoms, masten met verlichting, detectie, bouwkundige voorzieningen en bekabeling, zoals beschreven in het Programma van Eisen;
· Ingebruikname: de start van het betaald parkeren met de Installatie op een Terrein, na schriftelijke acceptatie van dat Terrein door Opdrachtgever volgens artikel 4.3. Bij gefaseerde ingebruikname heeft elk Terrein een eigen datum van Ingebruikname;
· Parkeeropbrengst: alle bedragen die parkeerders betalen voor het parkeren op de Terreinen, inclusief ontvangsten uit nafacturering en inclusief btw;
· Parkeeromzet: de Parkeeropbrengst exclusief btw;
· Prijzenblad: Bijlage 4 bij de Aanbestedingsleidraad, zoals ingevuld in de Inschrijving;
· Programma van Eisen: Bijlage 1 bij de Aanbestedingsleidraad;
· Recreatieseizoen: de periode van 1 maart tot 1 november van elk jaar;
· Terreinen: de parkeerterreinen Zandeiland 1 (circa 750 parkeerplaatsen) en Zandeiland 4 (circa 245 parkeerplaatsen) in het recreatiegebied Vinkeveense Plassen te Vinkeveen.

ARTIKEL 2 - VOORWERP VAN DE OVEREENKOMST
2.1 Op basis van deze Overeenkomst levert Opdrachtnemer de Parkeermanagementdienst: het ontwerp, de levering, de realisatie en de inbedrijfstelling van de Installatie, het parkeermanagementsysteem en het intercomplatform als clouddienst, de dataverbinding, en het beheer, het onderhoud, de storingsdienst, de klantenondersteuning en de exploitatieondersteuning gedurende de looptijd van de Overeenkomst.
2.2 De exacte omvang en specificaties zijn vastgelegd in het Programma van Eisen en de Inschrijving. De verdeling van verantwoordelijkheden tussen Partijen volgt uit hoofdstuk 4 van het Programma van Eisen.
2.3 Opdrachtnemer treedt niet op als exploitant. Opdrachtgever stelt de tarieven, producten, openingstijden en parkeervoorwaarden vast en wijzigt deze zelf in het parkeermanagementsysteem, zonder tussenkomst of meerkosten van Opdrachtnemer.

ARTIKEL 3 - DUUR EN VERLENGING
3.1 De Overeenkomst gaat in op 1 maart 2027. De periode van ontwerp, realisatie en testen tot de Ingebruikname maakt deel uit van de Overeenkomst.
3.2 De initiële looptijd bedraagt vijf jaar, gerekend vanaf de datum van de eerste Ingebruikname.
3.3 Opdrachtgever heeft het recht de Overeenkomst maximaal vijf keer te verlengen met telkens een periode van één jaar. Opdrachtgever maakt een verlenging uiterlijk drie maanden voor het einde van de lopende periode schriftelijk bekend. De maximale looptijd bedraagt tien jaar na de eerste Ingebruikname.

ARTIKEL 4 - REALISATIE EN INGEBRUIKNAME
4.1 Opdrachtnemer levert binnen vier weken na de opdrachtverstrekking per Terrein een definitief ontwerp en een uitvoeringsplanning ter goedkeuring aan Opdrachtgever, inclusief het benodigde vermogen en de plaats van het overdrachtspunt.
4.2 Opdrachtnemer levert de Installatie per Terrein uiterlijk op 15 april 2027 op, na het doorlopen van het test- en acceptatieprotocol. Zandeiland 4 heeft prioriteit: Opdrachtnemer richt de realisatie zo in dat dit Terrein als eerste wordt opgeleverd. Na de Ingebruikname volgt per Terrein een stabilisatieperiode van vier weken, waarin Opdrachtnemer de werking intensief bewaakt, storingen met voorrang verhelpt en wekelijks aan Opdrachtgever rapporteert. Tijdens de stabilisatieperiode worden de servicelevels gemeten maar niet afgerekend: artikel 14.2 is niet van toepassing en het niet halen van een servicelevel geldt niet als tekortkoming in de zin van artikel 14.3. Is een storing met prioriteit P1 niet binnen de hersteltijd verholpen, dan zet Opdrachtnemer de Installatie ook tijdens de stabilisatieperiode in vrije doorgang.
4.3 Opdrachtgever accepteert de Installatie per Terrein schriftelijk zodra het test- en acceptatieprotocol voor dat Terrein zonder blokkerende bevindingen is doorlopen. De beoogde datum van Ingebruikname is 15 april 2027. Een blokkerende bevinding is in ieder geval: (a) parkeerders kunnen het terrein niet direct en veilig verlaten; (b) een in het Programma van Eisen vereiste betaalwijze werkt niet, of transacties worden niet volledig vastgelegd; (c) betalingen zijn niet herleidbaar tot de transactie en de afdrachtrapportage; (d) niet is voldaan aan de eisen voor informatiebeveiliging en privacy, waaronder een gesloten verwerkersovereenkomst; (e) de detectie of de kentekenherkenning functioneert in de acceptatietest aantoonbaar onvoldoende om de afhandeltijd van eis F-TOE-06 te halen. Opdrachtgever beslist binnen drie werkdagen na afronding van het protocol over de acceptatie. Prestatienormen die per maand worden gemeten, worden voor het eerst na de stabilisatieperiode getoetst; worden zij dan niet gehaald, dan levert Opdrachtnemer een herstelplan volgens artikel 7.3. Dat servicelevels in de stabilisatieperiode niet worden afgerekend, laat de verplichting tot volledig herstel van gebreken onverlet.
4.4 Opdrachtgever zorgt tijdig voor de voedingsvoorziening tot het overdrachtspunt, de benodigde besluiten, waaronder de onttrekking aan de openbaarheid en het verkeersbesluit, en de toestemming van de terreineigenaar. Vertraging die het gevolg is van het uitblijven van deze prestaties komt niet voor rekening van Opdrachtnemer.
4.5 Opdrachtgever kan besluiten de Terreinen gefaseerd in gebruik te nemen. Opdrachtgever stelt de datum van Ingebruikname per Terrein dan na overleg met Opdrachtnemer schriftelijk vast. Gefaseerde ingebruikname leidt niet tot wijziging van de prijzen per Terrein. Aantoonbare meerkosten als gevolg van een fasering waartoe Opdrachtgever na de opdrachtverstrekking besluit, worden vooraf schriftelijk overeengekomen en verrekend op basis van de uurtarieven uit het Prijzenblad.

ARTIKEL 5 - PRIJZEN EN FACTURERING
5.1 Opdrachtgever betaalt Opdrachtnemer voor de Parkeermanagementdienst de prijzen uit het Prijzenblad:
· eenmalige investering: € [BEDRAG] voor Zandeiland 1 en € [BEDRAG] voor Zandeiland 4;
· vaste jaarlijkse vergoeding: € [BEDRAG] per jaar voor Zandeiland 1 en € [BEDRAG] per jaar voor Zandeiland 4;
· variabele vergoeding: [PERCENTAGE]% van de Parkeeromzet.
Alle prijzen zijn exclusief btw en zijn all-in.
5.2 Opdrachtnemer factureert de eenmalige investering per Terrein na de schriftelijke acceptatie van dat Terrein volgens artikel 4.3.
5.3 Opdrachtnemer factureert de vaste jaarlijkse vergoeding per Terrein in twaalf gelijke maandtermijnen, achteraf, vanaf de datum van Ingebruikname van dat Terrein.
5.4 Opdrachtnemer factureert de variabele vergoeding maandelijks achteraf, op basis van de afdrachtrapportage over die maand.
5.5 Meerwerk en opties worden uitsluitend uitgevoerd na schriftelijke opdracht van Opdrachtgever en afgerekend op basis van de eenheidsprijzen en uurtarieven uit het Prijzenblad. Minderwerk wordt op dezelfde basis verrekend.
5.6 Opdrachtgever hanteert een betalingstermijn van 30 dagen na ontvangst van een correcte factuur.

Facturering door Opdrachtnemer geschiedt op de volgende wijze:

Gebruik bij het versturen van de facturen de juiste tenaamstelling, t.w.

Gemeente De Ronde Venen
T.a.v. crediteurenadministratie
Croonstadtlaan 111
3641 AL Mijdrecht

Op de factuur vermeldt de Opdrachtnemer (wettelijk vereist);
· NAW gegevens
· BTW nummer
· KvK nummer

Naast de wettelijke vereisten van een inkoopfactuur, moet deze de volgende gegevens bevatten:
· Bankgegevens leverancier (IBAN, naam bank, plaats, rekeninghouder, rekeningnummer)
· Duidelijke omschrijving van de geleverde dienst en/of het product (incl. datum van levering)
· Contactpersoon/opdrachtgever binnen gemeente de Ronde Venen
· Grootboeknummer met categorie of een ordernummer
· BTW expliciet benoemd en verdeeld in de tarieven 0% 9% en/of 21% procent

De facturen dienen elektronisch te worden aangeleverd via het e-mailadres crediteuren@derondevenen.nl

Wij ontvangen uw facturen bij voorkeur in PDF-formaat. Om deze te kunnen verwerken, dient deze aan de volgende voorwaarden te voldoen:
· Één factuur per PDF
· Eventuele bijlagen dienen in hetzelfde bestand te worden aangeboden als de factuur
· De PDF moet goed leesbaar zijn
· De PDF mag niet beveiligd zijn

Indien de diensten niet beantwoorden aan de Overeenkomst is Opdrachtgever bevoegd om de betaling naar rato van de tekortkoming geheel of gedeeltelijk op te schorten.

Indexering
5.7 De vaste jaarlijkse vergoeding, de eenheidsprijzen en de uurtarieven worden jaarlijks per 1 januari geïndexeerd, voor het eerst per 1 januari 2028. De indexering is gelijk aan de procentuele wijziging van de consumentenprijsindex (CPI), alle bestedingen, zoals gepubliceerd door het CBS, over de maand oktober ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder. De indexering geldt ook als de wijziging negatief is. Wordt de reeks door het CBS gewijzigd of beëindigd, dan geldt de door het CBS aangewezen opvolgende reeks.
5.8 De eenmalige investering en het percentage van de variabele vergoeding worden niet geïndexeerd.
5.9 Opdrachtnemer dient uiterlijk op 1 december voorafgaand aan de indexeringsdatum een schriftelijk verzoek in bij Opdrachtgever, voorzien van onderbouwing en berekening. Zonder tijdig verzoek blijven de prijzen voor dat jaar ongewijzigd.

ARTIKEL 6 - PARKEEROPBRENGST EN AFDRACHT
6.1 De Parkeeropbrengst komt toe aan Opdrachtgever. Opdrachtnemer ontvangt de Parkeeropbrengst namens en voor rekening van Opdrachtgever.
6.2 Opdrachtnemer laat de Parkeeropbrengst ontvangen op een afzonderlijke rekening die uitsluitend voor deze Overeenkomst wordt gebruikt, zoals een derdengeldenrekening, of op een gelijkwaardige wijze die waarborgt dat de Parkeeropbrengst niet tot het vermogen van Opdrachtnemer gaat behoren.
6.3 Opdrachtnemer draagt de Parkeeropbrengst binnen vijf werkdagen na ontvangst af aan Opdrachtgever, met een specificatie die aansluit op de transactierapportage.
6.4 De transactiekosten van de betaaldienstverlener worden tegen werkelijke kosten, zonder opslag, verrekend met de afdracht en per betaalwijze gespecificeerd. Verrekening van andere bedragen met de afdracht, waaronder de vergoedingen uit artikel 5, is niet toegestaan.
6.5 Opdrachtgever en diens accountant hebben leesrechten in de omgeving van de betaaldienstverlener of beschikken over een gelijkwaardig controleerbaar overzicht. Opdrachtnemer verleent medewerking aan controles door de accountant van Opdrachtgever.

ARTIKEL 7 - SERVICENIVEAU, ONDERHOUD EN RAPPORTAGE
7.1 Opdrachtnemer voert het beheer, het onderhoud en de storingsdienst uit volgens de prioriteitsklassen, reactie- en hersteltijden en beschikbaarheidsnormen in de hoofdstukken 8 en 10 van het Programma van Eisen. De concept-SLA uit de Inschrijving geldt voor zover die gunstiger is voor Opdrachtgever.
7.2 Opdrachtnemer rapporteert maandelijks per Terrein over storingen, beschikbaarheid, hersteltijden, kentekenherkenning, intercomafhandeling en klachten.
7.3 Wordt een norm in twee opeenvolgende maanden niet gehaald, dan levert Opdrachtnemer binnen tien werkdagen op eigen kosten een herstelplan en voert hij dat uit.
7.4 Partijen evalueren de dienstverlening ten minste twee keer per jaar, waarvan één keer vóór de start van het Recreatieseizoen.
7.5 Herstel van schade door vandalisme, aanrijding of overmacht valt buiten de vaste jaarlijkse vergoeding. Opdrachtnemer verhaalt deze schade zo veel mogelijk op de veroorzaker of diens verzekeraar. Het niet verhaalbare deel brengt Opdrachtnemer na schriftelijke opdracht in rekening op basis van de uurtarieven uit het Prijzenblad en de aantoonbare materiaalkosten.

ARTIKEL 8 - VERPLICHTINGEN VAN OPDRACHTNEMER
8.1 Opdrachtnemer garandeert dat de levering en dienstverlening voldoen aan de overeengekomen specificaties en kwaliteitseisen.
8.2 Opdrachtnemer handelt conform relevante wet- en regelgeving, inclusief de AVG, en voert de elektrotechnische installatie uit conform NEN 1010.
8.3 Opdrachtnemer overlegt jaarlijks een geldig ISO 27001-certificaat, of een gelijkwaardig bewijs, en een geldige PCI-DSS-verklaring van zichzelf of van de betaaldienstverlener.

ARTIKEL 9 - GEHEIMHOUDING, INFORMATIEBEVEILIGING EN PRIVACY
9.1 Partijen verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie verkregen in het kader van deze Overeenkomst.
9.2 Opdrachtnemer neemt passende technische en organisatorische maatregelen ter bescherming van vertrouwelijke en persoonsgegevens.
9.3 Opdrachtgever is verwerkingsverantwoordelijke en Opdrachtnemer is verwerker voor de verwerking van kentekens, camerabeelden en andere persoonsgegevens. Partijen sluiten vóór de inbedrijfstelling de verwerkersovereenkomst volgens Bijlage 5 bij de Aanbestedingsleidraad.
9.4 Opdrachtnemer gebruikt kenteken-, bezoek- en transactiegegevens uitsluitend voor de uitvoering van deze Overeenkomst en niet voor eigen commerciële doeleinden.
9.5 Opdrachtnemer meldt beveiligingsincidenten en (vermoedelijke) datalekken binnen 24 uur na ontdekking aan Opdrachtgever.

ARTIKEL 10 - ARCHIEF EN GEGEVENS
10.1 Alle gegevens en documenten die in het kader van deze Overeenkomst worden vervaardigd of ontvangen, zijn archiefbescheiden van Opdrachtgever en blijven eigendom van Opdrachtgever. Opdrachtnemer beheert deze volgens de Archiefwet, de voor Opdrachtgever geldende selectielijsten en paragraaf 1.5 van de Aanbestedingsleidraad. Kentekens, passagegegevens en beelden worden bewaard en verwijderd volgens de eisen N-AVG-03 en N-AVG-04 van het Programma van Eisen.
10.2 Bij beëindiging draagt Opdrachtnemer alle gegevens en archiefbescheiden volledig, gestructureerd, in machineleesbaar formaat en zonder aanvullende kosten over aan Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen derde. Daarna verwijdert Opdrachtnemer de persoonsgegevens aantoonbaar.

ARTIKEL 11 - EIGENDOM VAN DE INSTALLATIE
11.1 De Installatie blijft gedurende de looptijd eigendom en risico van Opdrachtnemer.
11.2 Bij het einde van de Overeenkomst kan Opdrachtgever de Installatie met de bijbehorende documentatie overnemen tegen een vergoeding van € 1. Opdrachtgever maakt uiterlijk zes maanden voor het einde van de Overeenkomst bekend of hij van dit recht gebruikmaakt. Eindigt de Overeenkomst tussentijds, dan maakt Opdrachtgever dit binnen twee maanden na de beëindiging bekend.
11.3 Neemt Opdrachtgever de Installatie niet over, dan verwijdert Opdrachtnemer de Installatie binnen drie maanden na het einde van de Overeenkomst zonder meerkosten en herstelt hij de Terreinen in de oorspronkelijke staat.

ARTIKEL 12 - INTELLECTUEEL EIGENDOM
12.1 De intellectuele eigendomsrechten op de standaardsoftware van het parkeermanagementsysteem en het intercomplatform blijven bij Opdrachtnemer of diens licentiegevers. Opdrachtnemer verleent Opdrachtgever gedurende de looptijd een gebruiksrecht op alle functionaliteit die voor de Parkeermanagementdienst nodig is. Neemt Opdrachtgever de Installatie op grond van artikel 11.2 over, dan verleent Opdrachtnemer Opdrachtgever, ook ten behoeve van een opvolger, een eeuwigdurend en overdraagbaar gebruiksrecht op de firmware, de lokaal geïnstalleerde programmatuur, de configuratie en de documentatie van de Installatie, voor zover nodig om de Installatie zelfstandig te laten functioneren. Opdrachtnemer zorgt dat zijn toeleveranciers dit gebruiksrecht verlenen. Dit gebruiksrecht is begrepen in de vergoeding van € 1.
12.2 Alle intellectuele eigendomsrechten op specifiek voor Opdrachtgever vervaardigde werken, zoals ontwerpen, teksten, rapportages en communicatiemateriaal, berusten bij Opdrachtgever. Voor zover nodig verleent Opdrachtnemer Opdrachtgever een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht op deze werken.

ARTIKEL 13 - AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERING
13.1 Opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het niet, niet tijdig of niet correct nakomen van verplichtingen uit deze Overeenkomst, met een maximum van € [1.000.000] per schadegeval en € [2.500.000] per jaar. Deze beperking geldt niet bij opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer of diens leidinggevenden.
13.2 Opdrachtnemer houdt gedurende de looptijd een bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering in stand met een dekking van ten minste € 1.000.000 per schadegeval en € 2.500.000 per jaar, en overlegt op verzoek een polisblad.

ARTIKEL 14 - BOETECLAUSULES
14.1 Vindt de Ingebruikname van een Terrein door toedoen van Opdrachtnemer later plaats dan 15 april 2027 of, als Opdrachtgever voor dat Terrein op grond van artikel 4.5 een andere datum heeft vastgesteld, later dan die datum, dan is Opdrachtnemer zonder ingebrekestelling een boete verschuldigd van € 500 per kalenderdag per Terrein, met een maximum van € 25.000 in totaal.
14.2 Overschrijdt Opdrachtnemer in het Recreatieseizoen de hersteltijd van een storing met prioriteit P1, dan is Opdrachtnemer een boete verschuldigd van € 250 per begonnen uur overschrijding, met een maximum van € 5.000 per kalendermaand.
14.3 Indien Opdrachtnemer zijn overige verplichtingen niet of niet tijdig nakomt, is Opdrachtgever gerechtigd een boete op te leggen van € 100 per kalenderdag dat de tekortkoming voortduurt, met een maximum van € 3.000 per kalendermaand.
14.4 Opdrachtgever heeft het recht de boete te verrekenen met openstaande betalingen aan Opdrachtnemer.
14.5 De boeteclausule laat onverlet het recht van Opdrachtgever om naast de boete een aanvullende schadevergoeding te vorderen indien de werkelijk geleden schade de boete overstijgt. Tevens behoudt Opdrachtgever naast de boete het recht om nakoming of ontbinding te vorderen.

ARTIKEL 15 - BEËINDIGING
15.1 Indien Opdrachtnemer niet voldoet aan zijn verplichtingen, kan Opdrachtgever de Overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden.
15.2 Opdrachtgever kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden als Opdrachtnemer in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of zijn onderneming staakt.
15.3 Opdrachtgever kan de Overeenkomst tussentijds opzeggen met een opzegtermijn van zes maanden.
15.4 Bij beëindiging verleent Opdrachtnemer gedurende ten minste drie maanden medewerking aan de overdracht aan een opvolger, tegen de uurtarieven uit het Prijzenblad. Er bestaat geen technische of contractuele belemmering om over te stappen naar een andere leverancier.

ARTIKEL 16 - WIJZIGINGEN EN AANVULLINGEN
16.1 Wijzigingen en aanvullingen op deze Overeenkomst zijn slechts rechtsgeldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd en door beide Partijen zijn ondertekend.

ARTIKEL 17 - OVERDRACHT EN ONDERAANNEMING
17.1 Opdrachtnemer mag zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtgever geen rechten of verplichtingen uit deze Overeenkomst overdragen aan derden.
17.2 Indien onderaannemers worden ingeschakeld, blijft Opdrachtnemer volledig verantwoordelijk voor de uitvoering van de Overeenkomst.

ARTIKEL 18 - OVERMACHT
18.1 Geen van de Partijen is aansprakelijk voor tekortkomingen als gevolg van overmacht, mits de getroffen Partij de andere Partij onmiddellijk op de hoogte stelt en alle redelijke maatregelen neemt om de gevolgen te beperken.
18.2 Onder overmacht van Opdrachtnemer wordt niet verstaan: tekortkomingen van leveranciers of onderaannemers, storingen in de dataverbinding, personeelstekort en weersomstandigheden die in het Nederlandse klimaat te verwachten zijn.

ARTIKEL 19 - SOCIAL RETURN
19.1 Opdrachtnemer verplicht zich gedurende de looptijd van de Overeenkomst een waarde gelijk aan 2% van de uiteindelijke opdrachtwaarde aan te wenden voor Social Return, volgens de Beleidsregels SROI (Bijlage 7 bij de Aanbestedingsleidraad).
19.2 Opdrachtnemer neemt binnen zeven dagen na de definitieve gunning contact op met de SROI-coördinator van Opdrachtgever.

ARTIKEL 20 - TOEPASSELIJKE VOORWAARDEN EN RANGORDE
20.1 Op deze Overeenkomst zijn van toepassing de VNG Model algemene inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten en, voor het parkeermanagementsysteem, het intercomplatform en de dataverbinding, aanvullend de Gibit 2025. Bij strijdigheid tussen beide gaat voor die onderdelen de Gibit 2025 voor. Algemene voorwaarden van Opdrachtnemer zijn niet van toepassing.
20.2 Bij tegenstrijdigheid tussen documenten geldt de volgende rangorde, waarbij het hoger genoemde document voorgaat: (a) deze Overeenkomst; (b) de verwerkersovereenkomst; (c) het verificatieverslag; (d) de Nota('s) van Inlichtingen; (e) het Programma van Eisen; (f) de Aanbestedingsleidraad met bijlagen; (g) de VNG Model algemene inkoopvoorwaarden en de Gibit 2025; (h) de Inschrijving.

ARTIKEL 21 - TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
21.1 Op deze Overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
21.2 Geschillen voortvloeiend uit deze Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rechtbank Midden-Nederland.

Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend op [DATUM] te Mijdrecht.

Namens Opdrachtgever:

__________________________
Naam:
Functie:
Datum:

Namens Opdrachtnemer:

__________________________
Naam:
Functie:
Datum:

BIJLAGEN (reeds in bezit)
1. Bijlage 1: Aanbestedingsdocumenten zoals gepubliceerd op TenderNed op [DATUM], waaronder de Aanbestedingsleidraad en het Programma van Eisen
2. Bijlage 2: Nota('s) van Inlichtingen d.d. [DATUM]
3. Bijlage 3: Inschrijving van Opdrachtnemer d.d. [DATUM], inclusief het Prijzenblad
4. Bijlage 4: Verwerkersovereenkomst
5. Bijlage 5: VNG Model algemene inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten en Gibit 2025
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