Aanbestedingsdocument

1511

Voor het ontwerpen, demonteren, leveren, monteren en bedrijfsklaar opleveren van de hijsinstallatie

ten behoeve van Deventer Schouwburg

# Europese openbare aanbesteding

Status: 			Definitief

Uitgevoerd door:	Theateradvies bv

In opdracht van:		Deventer Schouwburg

Datum:			25 augustus 2015

Invulbladen

Bijlage A	- 	Inschrijvingsbiljet

Bijlage B	- 	Prijzenblad

Bijlage C	-	Verklaring rechtmatige inschrijving

Bijlage D	-	Verklaring bankgarantie

Bijlage E	-	Verklaring personeel en capaciteit

Bijlage F	-	Verklaring Nederlandse taal

Bijlage G	-	Akkoordverklaring inkoopvoorwaarden

Bijlage H	-	Conceptovereenkomst

Bijlage I	-	Akkoordverklaring conceptovereenkomst

Bijlage J	-	Projectplanning

Bijlage K	-	Lijst wensenpunten

Let op: alle gevraagde verklaringen moeten, op straffe van uitsluiting, worden ondertekend door het ‘hoogste’ vertegenwoordigingsbevoegde orgaan van de inschrijver. Het ontbreken (van de één) van de gevraagde verklaringen houdt in dat de inschrijving ongeldig is.

Inschrijfbiljet ten behoeve van de opdracht:

-  Hijsinstallatie van Schouwburg Deventer

De hierna te noemen inschrijver:

adres:

rechtsgeldig vertegenwoordigd door:

# verklaart zich door ondertekening van het inschrijfbiljet bereid de uitvoering van de opdracht, overeenkomstig het aanbestedingsdocument 1511 en alle hierin benoemde documenten zoals;

bestek 1511 met bijbehorende nota(s) van inlichtingen, te leveren en installeren voor een bedrag, de BTW daarin niet begrepen, van:

€

zegge:

Het totaalbedrag van de verschuldigde BTW ter zake  van de opdracht bedraagt:

€

zegge:

Bij deze inschrijving behoren de documenten genoemd in de checklist, waaronder:

- een lijst met installatieonderdelen en de daaraan gekoppelde netto prijs.

- een gespecificeerde elementenbegroting waarin opgenomen een opgave van het netto uurtarief voor montage/fabricage.

De inschrijver verklaart deze aanbieding te doen met inachtneming van de bepalingen en gegevens, zoals deze zijn omschreven in het aanbestedingsdocument het bestek en de nota's van inlichtingen.

Hij verklaart deze aanbieding gedurende 90 dagen na de dag waarop de opening van de inschrijvingen heeft plaats gehad, gestand te zullen doen. Hij verklaart verder akkoord te gaan met een verlenging van 2 maanden van de gestanddoeningstermijn indien de opdrachtgever dit wenst.

Gedaan te                           , de                            2015

De inschrijver:

Rechtsgeldige vertegenwoordiger:

Handtekening:

Prijzenblad

Omschrijving							Prijzen excl. BTW

Demontage en verwijderen bestaande installaties		€ ……………

06 Elektrische decortrekken met variabele snelheid		€ ……………

Lierfundatie				 			€ ……………

Besturing hijsinstallatie						€ ……………

Bedieningslessenaars inclusief afstandsbediening		€ ……………

Tijdelijke sturing op 20 trekken 					€ ……………

Waarschuwingsborden						€ ……………

Maken van benodigde werk- en revisietekeningen		€ ……………

Schilderwerken							€ ……………

Keuring								€ ……………

Eerste jaar garantie met all-in onderhoud			€ ……………

Instructie gebruikers						€ ……………

Projectbegeleiding						€ ……………

overig	 Restantposten*						€ ……………

____________

Totale aanneemsom (excl. BTW)				€ ……………

Aanneemsom voor Onderhoud** (excl. BTW)	€ ……………	€ ..................

*  In de aanneemsom moeten alle voorzieningen ten aanzien van de realisatie, montage, aansluiting en bouwplaats zijn opgenomen die noodzakelijk zijn voor het realiseren van de Opdracht. Indien de inschrijver het noodzakelijk acht om daarvoor restantposten op te nemen, dient hij te specificeren waaruit deze posten bestaan.

** De inschrijver dient de totale aanneemsom op te geven voor 10 jaar Onderhoud (na het eerste jaar).

Ondergetekende verklaart dat de inschrijving behorende bij de aanbesteding 1511 Hijsinstallatie Schouwburg Deventer, of in geval van een onderhandelingsprocedure, de aanbieding, niet tot stand is gekomen onder invloed van een overeenkomst, besluit of gedraging in strijd met het Nederlandse of Europese mededingingsrecht.

Met onderstaande ondertekening verklaart inschrijver dat hij de verlangde gegevens correct heeft ingevuld.

# Naam

# Datum

# Handtekening

# Functie

Met onderstaande ondertekening verklaart inschrijver dat hij bij opdracht binnen 4 weken een bankgarantie van 10% van de opdrachtsom zal verstrekken, afgegeven door een in Europa erkende bankinstelling.

# Naam

# Datum

# Handtekening

# Functie

Inschrijver dient in onderstaande tabel de bezetting in aantal fte’s in te vullen van personeelsleden belast met de levering waar de aanbieding betrekking op heeft

(indien het formulier onvoldoende ruimte biedt kunnen eigen kopieën worden toegevoegd)

| Bezetting | Huidig | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Gemiddelde bezetting van personeelsleden belast met leveringen waar de aanbieding betrekking op heeft. |  |  |  |

Beschrijving technische/service dienst

Inschrijver verklaart over voldoende capaciteit te beschikken om de werkzaamheden zoals beschreven in het aanbestedingsdocument 1508 en het bestek 1511 binnen de gestelde termijn en naar behoren te kunnen uitvoeren.

Tevens verklaart inschrijver voldoende personeel met voldoende deskundigheid in te kunnen zetten om de werkzaamheden zoals beschreven in het aanbestedingsdocument binnen de gestelde termijn en naar behoren te kunnen uitvoeren in geval van gunning.

Tevens verklaart inschrijver in geval van gunning de aan de werkzaamheden zoals beschreven in het aanbestedingsdocument toegevoegde projectleider en uitvoerder niet zonder toestemming van de opdrachtgever of haar adviseur te vervangen of te wisselen.

Met onderstaande ondertekening verklaart inschrijver dat hij de verlangde gegevens correct heeft ingevuld.

# Naam

# Datum

# Handtekening

# Functie

Inschrijver verklaart, op straffe van uitsluiting, dat alle leidinggevenden voor zover betrokken bij de werkzaamheden zoals omschreven in dit aanbestedingsdocument de Nederlandse taal in woord en geschrift in voldoende mate beheersen voor zover van belang voor het verzorgen van een eventuele productpresentatie en voor de uitvoering van de werkzaamheden

# Naam

# Datum

# Handtekening

# Functie

Inschrijver verklaart kennis te hebben genomen van de Inkoopvoorwaarden Gemeente Deventer zoals reeds eerder genoemd in dit aanbestedingsdocument en geeft door middel van onderstaande ondertekening aan, op straffe van uitsluiting, dat zij onverkort akkoord gaat met deze inkoopvoorwaarden.

Naam

Datum

Handtekening

Functie

###########

T.a.v. #######

###########

############

Datum	: ## #### 2015

Betreft	: opdracht

Werk     : 1511 Hijsinstallatie Schouwburg Deventer

Geachte #########,

Bij deze dragen wij op het leveren, installeren en geheel gebruiksklaar opleveren van de Hijsinstallatie van Schouwburg Deventer. De uitvoering van de opdracht dient door u te worden gerealiseerd geheel overeenkomstig het bestek 1511, aanbestedingsdocument 1511 en de Nota (‘s) van Inlichtingen (d.d. ####). De materiaalomschrijvingen en technische uitvoeringsspecificaties, zoals vermeld in uw inschrijving van ######, zijn ook op dit project van toepassing voor zover ze niet strijdig zijn met de inhoud van genoemd bestek.

De Algemene Inkoopvoorwaarden van de gemeente Deventer en de UAV2012 zijn op dit werk van toepassing, voor zover zij niet afwijken van de inhoud van onderhavige opdrachtbevestiging. De verkoop- of leveringsvoorwaarden van uw firma worden uitdrukkelijk niet van toepassing verklaard op deze opdracht. Eventuele geschillen worden conform de inkoopvoorwaarden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van opdrachtgever. De opdrachtnemer verklaart zich door ondertekening akkoord met de hier bedoelde voorwaarden.

De aannemingssom voor deze levering bedraagt:

######## exclusief omzetbelasting.

De over deze aannemingssom verschuldigde omzetbelasting wordt betaald volgens het geldend tarief (op dit moment 21%).

De aannemingssom is strikt prix-fixe en is vast tot en met het einde van het werk. Op dit project is geen risicoverrekening van toepassing.

De directievoering over uw werkzaamheden wordt uitgevoerd door de directievoerder. Betalingen zullen plaatsvinden naar de stand van het werk volgens een door u in te dienen en door de bouwdirectie goed te keuren puntenschema.

Meer- en minderwerk en bestekswijzigingen kunnen alleen worden opgedragen door de opdrachtgever in een schriftelijke opdracht of het verslag van de bouwvergadering. De kosten van het meerwerk worden bepaald aan de hand van de elementenbegroting die bij de aanbieding is bijgevoegd. Meer- en minderwerk moet door beide partijen geaccordeerd worden.

Indien u niet in staat blijkt de installatie van fase 1 gebruiksklaar op te leveren op 31 december 2015 behoudt de opdrachtgever zich de vrijheid voor de installatie door een ander bedrijf te laten afmaken. Tevens indien u niet in staat blijkt de installatie van fase 1 gebruiksklaar op te leveren op 30 september 2016 behoudt de opdrachtgever zich de vrijheid voor de installatie door een ander bedrijf te laten afmaken.

De kosten hiervoor komen voor uw rekening. Dit onverminderd het recht op een vergoeding van geleden schade met een maximum van € 2.000,00 per dag, met een maximum bedrag van €50.000,-- .

De volgende documenten behoren bij deze opdracht en vormen hiermee een onverbrekelijk deel:

- Uitvoeringsgarantie door opdrachtnemer.

- Gewaarmerkt bestek en tekeningen.

- Gewaarmerkte nota van inlichtingen.

De rangorde van documenten zal zijn (in volgorde van belang):

- Wetten en voorschriften van de overheden.

- Goedgekeurde verslagen van de bouwvergadering.

- Goedgekeurde werktekeningen.

- Overeenkomst.

- Nota van inlichtingen.

- Bestektekst en tekeningen.

- Offerteleidraad.

- Uw aanbieding.

Indien er verschillen zijn tussen de bestektekst en de tekeningen, beslist de adviseur. Dit kan nooit aanleiding zijn tot meerwerk.

Uw opdracht wordt effectief zodra u een kopie van deze opdrachtbevestiging voor akkoord ondertekend hebt geretourneerd aan de adviseur.

Voor akkoord:

opdrachtgever					opdrachtnemer

..................................				..............................

(handtekening)					(handtekening)

..................................				...............................

(datum)						(datum)

........................................			................................

(plaats)						(plaats)

Leverancier verklaart kennis te hebben genomen van de voorwaarden en eisen in de conceptovereenkomst, bijlage K bij dit bestek nr. 1508 en geeft door middel van onderstaande ondertekening aan, op straffe van uitsluiting, dat zij onverkort akkoord gaat met deze conceptovereenkomst .

Naam

Datum

Handtekening

Functie

Projectplanning

Aangeven verwachte duur in weken per onderdeel

Tekenen / engineering

  - Besturing hijsinstallatie					……..wk

  - Hijsinstallatie						……..wk

Leveringsduur en productie materialen

  - Besturing hijsinstallatie					……..wk

  - Hijsinstallatie						……..wk

Montage

  - Besturing hijsinstallatie					……..wk

  - Hijsinstallatie						……..wk

| Wens 1; Bediening toneeltechnische installatie max. 25 punten |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aankruizen indien aanwezig of mogelijk is | kruis zetten | Punten |
| Programmeren is mogelijk met offline editor |  | 2 |
| 3de beeldscherm kan worden aangesloten |  | 1 |
| Verlichting van bedieningsknoppen op het bedieningspaneel is dimbaar |  | 1,5 |
| Zoekfunctie (bijv.' in welke changementen wordt lier 6 gebruikt?') |  | 1,5 |
| Gewicht afstandsbediening is max. 4 kg |  | 0,5 |
| Met de afstandsbediening kunnen vrij programmeerbare default-waarden in het systeem ingegeven worden |  | 1,5 |
| Inloggen met een Near Field Chip van een smartphone is mogelijk. |  | 0,5 |
| Kantelpunt vrij programmeerbaar |  | 2 |
| Vrije keuze leidende trek |  | 0,5 |
| Relatief merk mogelijk |  | 1 |
| Snapshotfunctie |  | 0,5 |
| Changement kan verdeeld worden over meerdere panelen |  | 0,5 |
| Tijdens changement kan een actieve trek of groep apart onder bediening geplaatst worden |  | 1 |
| Het is mogelijk een ander systeem d.m.v signalen of contacten te triggeren. |  | 0,5 |
| Reductie snelheid actieve trekken tot 5% van de max. snelheid |  | 0,5 |
| UNDO functie: de 5 laatst opgeslagen handelingen kunnen ongedaan worden gemaakt. |  | 1,5 |
| REDO functie: de 5 laatst (onterecht gebleken) verwijderde opgeslagen handelingen kunnen opnieuw worden opgeslagen |  | 1,5 |
| Het bedieningspaneel (of het meubel waarop het bedieningspaneel is gemonteerd) is voorzien van een intercomaansluiting |  | 1 |
| Mogelijkheid voor verschillende kleuren voor assen, symbolen etc. op het scherm van het bedieningspaneel |  | 1 |
| Tracking mogelijkheid. Bij tracking worden de posities van trekken of motoren die niet van positie veranderen mee opgeslagen bij de aanmaak van een Cue. Dit heeft vooral een voordeel wanneer je tijdens repetitie's die niet chronologisch verlopen en waarbij je van de ene cue naar de andere cue springt. De computer weet dan perfect wat de positie van alles is bv als men van cue 10 naar cue 2 gaat dan zullen alléén de motors bewegen die niet juist hangen |  | 2 |
| Trekken kunnen vanaf toneel neergelaten worden na stroomuitval |  | 3 |