## Bijlage 12:  Producten Programmabeheersing ERTMS

| Key Deliverables | Frequentie |
| --- | --- |
| Maandrapportage Beheersing | Maandelijks |
| Kwartaalrapportage Beheersing | 4 keer per jaar |
| Voorjaars-/Najaarsnota | 2 keer per jaar |
| Voortgangsrapportage | 4 keer per jaar |
| Risicomanagement jaarkalender | Jaarlijks |
| Risico kwartaalrapportages | 4 keer per jaar |
| Jaarverslag I&M (opdrachtgever) | Jaarlijks |
| Vaststellen audit agenda | Jaarlijks |
| Kadernota ERTMS | Jaarlijks |
| Subsidieaanvraag apparaatskosten | Jaarlijks |
| Begroting en Managementcontracten | Jaarlijks |
| Planning kwartaal rapportage | 4 keer per jaar |
| Kwaliteit kwartaal rapportage | 4 keer per jaar |
| Formatieplanningen | Jaarlijks |

## Product overzicht Programma Beheersing ERTMS

| Deliverables |  | Frequentie |
| --- | --- | --- |
| Maandrapportage Beheersing |  | Maandelijks |
|  | # Versturen opsteldossier | # Maandelijks |
|  | # Aanleveren opsteldossier per Werkpakket cf offerte | # Maandelijks |
|  | # Aanleveren opsteldossier per Werkpakket cf offerte | # Maandelijks |
|  | # Consolidatie maandrapportage en levering voor bespreking in PMO | # Maandelijks |
|  | # Bespreking maandrapportage in PMO | # Maandelijks |
| Kwartaalrapportage Beheersing |  | 4 keer per jaar |
|  | # Versturen opsteldossier | # 4 keer per jaar |
|  | # Aanleveren opsteldossier per Werkpakket cf offerte | # 4 keer per jaar |
|  | # Aanleveren opsteldossier per Werkpakket cf offerte | # 4 keer per jaar |
|  | # Consolidatie kwartaalrapportage en levering voor bespreking in PMO | # 4 keer per jaar |
|  | # Bespreking kwartaalrapportage in PMO | # 4 keer per jaar |
|  | # Leveren concept kwartaalrapportage voor bespreking PBO | # 4 keer per jaar |
|  | # Aanleveren Kwartaalrapportage aan Regiegroep | # 4 keer per jaar |
|  | # Behandelen Kwartaalrapportage in Regiegroep + vaststellen voortgangsrap. in Regiegroep | # 4 keer per jaar |
|  | # Leveren kwartaalrapportages aan IenM (uiterlijk laatste werkdag vd maand na afloop kwartaal) | # 4 keer per jaar |
| Voorjaars-/Najaarsnota |  | 2 keer per jaar |
|  | # Aanleveren mutaties budget nav Q2/Q4 voor voorjaars/najaarsnota aan PMO | # 2 keer per jaar |
|  | # Goedkeuring mutaties | # 2 keer per jaar |
|  | # Aanleveren mutaties budget nav Q2/Q4 voor voorjaars/najaarsnota aan IenM & Bevoegd Gezag | # 2 keer per jaar |
| Voortgangsrapportage |  | 4 keer per jaar |
|  | # Maken samenvatting financien nav kwartaalrapport | # 4 keer per jaar |
|  | # Aanleveren concept- samenvatting aan Beleidsmedewerker ERTMS | # 4 keer per jaar |
|  | # Aanleveren definitief- samenvatting aan Beleidsmedewerker ERTMS | # 4 keer per jaar |
| Risicomanagement jaarkalender |  | Jaarlijks |
|  | # Vaststellen toprisico's voor aankomend jaar/ Risk Committee (stemkastjes) | # Jaarlijks |
|  | # Statusoverzicht risicolijst | # Jaarlijks |
|  | # Risk Self Assessment dmv risicosessies | # Jaarlijks |
|  | # Risk Self Assessment (volledig afgerond) | # Jaarlijks |
| Risico kwartaalrapportages |  | 4 keer per jaar |
|  | # Aanleveren Risk Management kwartaalrapportage toprisico's aan de Regiegroep | # 4 keer per jaar |
|  | # Behandeling Risk Management kwartaalrapportage toprisico's door Regiegroep | # 4 keer per jaar |
| Jaarverslag I&M (opdrachtgever) |  | Jaarlijks |
|  | # Samenstellen bijdrage JR I&M | # Jaarlijks |
|  | # Aanlevering bijdrage bij PBO | # Jaarlijks |
|  | # Bespreken bijdrage in PBO | # Jaarlijks |
|  | # Aanleveren bijdrage I&M | # Jaarlijks |
| Vaststellen audit agenda |  | Jaarlijks |
|  | # Terugkoppeling resultaten audits | # Jaarlijks |
|  | # Vaststelling Jaarplan | # Jaarlijks |
|  | # Instemming Jaarplan | # Jaarlijks |
| Kadernota ERTMS |  | Jaarlijks |
|  | # Ontvangst beleidsprioriteitenbrief (BPB) van IenM | # Jaarlijks |
|  | # Aanleveren hoofdlijnen Kadernota aan Regiegroep | # Jaarlijks |
|  | # Bespreken hoofdlijnen Kadernota in Regiegroep | # Jaarlijks |
|  | # Consultatie hoofdlijnen bij Stakeholders | # Jaarlijks |
|  | # Opstellen Hoofdlijnen Kadernota | # Jaarlijks |
|  | # Hoofdlijnen Kadernota in Regiegroep | # Jaarlijks |
|  | # Vaststellen Kadernota aankomend jaar | # Jaarlijks |
| Subsidieaanvraag apparaatskosten |  | Jaarlijks |
|  | # Ontvangst begroting van IenM in maart | # Jaarlijks |
|  | # Vertaling van IenM begroting naar een Kaderstellende begroting + opstellen Kadernota | # Jaarlijks |
|  | # Aanleveren Uitgangspunten + KPI's Beheerplan 2016 (kaderbrief) voor directie | # Jaarlijks |
|  | # Vaststellen Uitgangspunten + KPI's Beheerplan 2016 (kaderbrief) door Regiegroep | # Jaarlijks |
|  | # Tussenoverleg voortgang subsidie-aanvraag met IenM organiseren | # Jaarlijks |
|  | # Defintief aanleveren detailonderbouwing en mutaties op concept planning tbv subsidie-aanvraag | # Jaarlijks |
|  | # Aanleveren voorlopig concept subsidie-aanvraag 2016 | # Jaarlijks |
|  | # Voorlopig concept subsidie-aanvraag 2016 in Regiegroep | # Jaarlijks |
|  | # Oplevering concept subsidie-aanvraag aan IenM | # Jaarlijks |
|  | # Aanleveren concept subsidie-aanvraag 2016 e.v. aan PMO | # Jaarlijks |
|  | # Bespreken concept subsidie-aanvraag 2016 e.v. in PMO | # Jaarlijks |
|  | # Bespreken concept subsidie-aanvraag 2016 e.v. in PBO | # Jaarlijks |
|  | # Bespreken concept subsidie-aanvraag 2016 e.v. in Regiegroep | # Jaarlijks |
|  | # Bespreken concept subsidie-aanvraag 2016 e.v. in DO | # Jaarlijks |
|  | # Vaststellen defintieve Subsidieaanvraag 2016 | # Jaarlijks |
|  | # Oplevering definitieve subsidie-aanvraag aan IenM | # Jaarlijks |
| Begroting en Managementcontracten |  | Jaarlijks |
|  | # Notitie uitgangspunten managementcontracten 2016 gereed (incl. planning en format) | # Jaarlijks |
|  | # Bespreking notitie uitgangspunten & planning in MT Financiën | # Jaarlijks |
|  | # Aanlevering uitgangspunten & planning MC voor in PMO | # Jaarlijks |
|  | # Behandeling uitgangspunten & planning MC in PMO | # Jaarlijks |
|  | # Management acties gereed | # Jaarlijks |
|  | # Opstellen MC per werkpakket | # Jaarlijks |
|  | # Vaststellen MC 2016 op werkpakketniveau | # Jaarlijks |
| Planning kwartaal rapportage |  | 4 keer per jaar |
|  | # Aanleveren planning kwartaal rapportage aan PMO | # 4 keer per jaar |
|  | # Behandeling planning kwartaalrapportage toprisico's door PMO | # 4 keer per jaar |
| Kwaliteit kwartaal rapportage |  | 4 keer per jaar |
|  | # Aanleveren kwaliteit kwartaal rapportage aan PMO | # 4 keer per jaar |
|  | # Behandeling kwaliteit kwartaalrapportage toprisico's door PMO | # 4 keer per jaar |
| Formatieplanningen |  | Jaarlijks |
|  | # Aanleveren actuals formatieplanning afgelopen jaar | # Jaarlijks |
|  | # Aanleveren formatieplanning aankomend jaar | # Jaarlijks |
|  | # Consolideren formatieplanningen programma | # Jaarlijks |
|  | # Opleveren formatieplanning aan PMO | # Jaarlijks |
|  | # Vaststellen formatieplanning aankomend jaar door PMO | # Jaarlijks |