Beschrijvend document

met als onderwerp	: Raamovereenkomst actieve Programmabeheersing ERTMS

volgens een		: Openbare Europese Aanbesteding

met referentienummer	: 31108837

de datum			: 4 augustus 2015

versie			: Definitief

Contactpersoon		: Mevr. L. Bekooy /Dhr. J. van der Ploeg

# Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2

Begrippenlijst	4

1.	Inleiding	7

1.1	Doelstelling	7

1.2	Duur Raamovereenkomst en Voorwaarden	7

1.3	Samenvoegen / Perceelvorming	7

1.4	Opdrachtwaarde	7

1.5	Gunningcriterium	7

1.6	Contactpersonen	8

2.	Omschrijving van de organisatie	9

2.1	Beschrijving Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM)	9

2.2	Beschrijving organisatieonderdeel	9

3.	Omschrijving van de opdracht	11

3.1	Onderwerp	11

3.2	Doel	11

3.3	Behoeftestelling	12

3.4	Planning	14

3.5	Beleidsuitgangspunten	14

3.6	Wijziging omvang	15

4.	Aanbestedingsprocedure	16

4.1	Openbare aanbesteding	16

4.2	Planning	16

4.3	Samenwerkingsverband	17

4.4	Concernverhoudingen	18

4.5	Procedurevoorschriften en eisen aan de Inschrijving	18

4.6	Klachtenafhandeling	23

5.	Uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen	24

5.1	Eigen verklaring	24

5.2	Uitsluitingsgronden	24

5.3	Geschiktheidseisen	25

6.	Beoordelingsprocedure	27

6.1	Algemeen	27

6.2	Eisen	28

6.3	Subgunningcriteria	28

6.4	Beoogde Opdrachtnemer en wachtkamer	31

6.5	Voornemen tot gunning	31

Bijlagen	33

# Begrippenlijst

In aanvulling op de definities zoals beschreven in de Aanbestedingswet 2012 zijn de volgende definities van toepassing:

Aanbestedende dienst

De Staat der Nederlanden, meer in het bijzonder het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM).

Aanbestedingsdocumenten

Alle door de Aanbestedende dienst voor deze aanbesteding gepubliceerde of aan Inschrijvers ter beschikking gestelde documenten.

AW 2012 / Aanbestedingswet 2012

Wet van 1 november 2012, houdende nieuwe regels omtrent aanbestedingen.

Beschrijvend document

Het onderhavige document waarin de opdracht, de te volgen aanbestedingsprocedure en de geschiktheids- en gunningcriteria zijn beschreven en toegelicht.

Bijlage

Aanhangsel bij één van de Aanbestedingsdocumenten. Bijlagen maken integraal deel uit van de Aanbestedingsdocumenten.

Combinatie

Samenwerkingsverband van ondernemers gevormd met het doel om de in deze aanbesteding gevraagde producten en diensten te leveren. Een Combinatie dient één gezamenlijke Inschrijving in.

Combinatielid

De rechtspersoon of natuurlijk persoon, die deel uitmaakt van een Combinatie.

Eigen verklaring

In de Eigen verklaring, zoals vastgesteld door het ministerie van Economische zaken,  geeft de Inschrijver aan dat hij voldoet aan het gestelde omtrent Uitsluitingsgronden, Geschiktheidseisen, technische specificaties en uitvoeringsvoorwaarden. Om de administratieve lasten te beperken, kan de Aanbestedende dienst de bewijsstukken opvragen bij de winnende Inschrijver(s) in de verificatiefase.

Eisen

Voorschriften en eisen ten aanzien van de gevraagde dienst(en). Een Inschrijving die niet voldoet aan een Eis is ongeldig.

ERTMS

European Rail Traffic Management System

Geschiktheidseisen

De eisen op basis waarvan de geschiktheid van de Inschrijver om de opdracht uit te voeren wordt getoetst. Een Inschrijving die niet voldoet aan een Geschiktheidseis is ongeldig.

GP / Gids Proportionaliteit

Het richtsnoer zoals gepubliceerd in Staatscourant 2013, 3075 waarin invulling wordt gegeven aan het proportionaliteitsbeginsel als bedoeld in de artikelen 1.10, derde lid, 1.13 derde lid en 1.16 derde lid van de AW 2012.

Gunningcriterium

De Aanbestedende dienst hanteert als gunningcriterium de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI). Dit betekent dat de Aanbestedende dienst zowel prijs als kwaliteit beoordeelt. Het gunningcriterium wordt uitgewerkt in wensen en de prijs. De wensen zijn uitgewerkt in subgunningscriteria.

Initiële Opdracht

De opdracht onder de sluiten Raamovereenkomst die gelijktijdig of 5 Werkdagen na het ingangsdatum van de te gunnen Raamovereenkomst middels een Opdrachtbrief aan Opdrachtnemer wordt verstrekt.

Inschrijver

Ondernemer die een Inschrijving voor deze aanbesteding heeft ingediend.

Inschrijving

De door Inschrijver voor deze aanbesteding ingediende offerte.

Nadere Overeenkomst

Afzonderlijke schriftelijke overeenkomst (opdracht), waarin de dienstverlening als bedoeld in de Raamovereenkomst nader wordt bepaald.

Nota van inlichtingen

Document waarin de antwoorden op vragen van Inschrijvers zijn opgenomen, en/of eventuele verduidelijkingen van het Beschrijvend document, de Verplichte invulformulieren of andere Aanbestedingsdocumenten. De Nota van inlichtingen maakt integraal en bindend deel uit van deze aanbesteding.

Opdrachtgever

De Staat der Nederlanden, vertegenwoordigd door de Minister van Infrastructuur en Milieu die met Opdrachtnemer een Overeenkomst in het kader van de aanbesteding sluit.

Opdrachtnemer

De winnende Inschrijver met wie Opdrachtgever in het kader van deze aanbesteding een Overeenkomst afsluit.

Raamovereenkomst

Schriftelijke overeenkomst die met de winnende Inschrijver van deze

aanbesteding wordt gesloten, waarin de voorwaarden en condities zijn geregeld

met betrekking tot de onderhavige aanbesteding en waaronder door middel van de

Nadere Overeenkomst(en) de afzonderlijke opdracht(en) wordt/worden uitgevoerd.

Subgunningscriteria

Nadere uitwerking van het gunningcriterium. De criteria die bepalen welke Inschrijving als de economisch meest voordelige inschrijving wordt beoordeeld.

Uitsluitingsgronden

De gronden voor uitsluiting van deelname zoals genoemd in artikel 2.86 en artikel 2.87 van de AW 2012, en tevens genoemd in de Eigen verklaring onder de onderdelen 2 en 3.

Verplichte invulformulieren

Bijlage bij het Beschrijvend document waarin akkoord moet worden gegaan met voorwaarden en waarin eisen en vragen dienen te worden beantwoord. De Verplichte invulformulieren bevatten tevens onder andere vragen die betrekking hebben op de Inschrijver.

Voorwaarden

De algemene voorwaarden die van toepassing zijn op deze Overeenkomst, te weten de Algemene Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van Diensten 2014 (ARVODI 2014).

# Inleiding

Voor u ligt het Beschrijvend document voor de Openbare Europese aanbesteding Raamovereenkomst actieve programmabeheersing ERTMS via rapportages en verbeteraanpakken. De overeenkomst geldt voor de planuitwerkingsfase en mogelijk de start van de realisatiefase van het Programma ERTMS.

## Doelstelling

De Aanbestedende dienst heeft als doel het afsluiten van een Raamovereenkomst met 1 Opdrachtnemer.

## Duur Raamovereenkomst en Voorwaarden

De initiële duur van de Raamovereenkomst is 1,5 jaar, waarna de Raamovereenkomst door de Aanbestedende dienst eenzijdig 2 maal kan worden verlengd voor de duur van telkens maximaal 1 jaar. De ingangsdatum van de Raamovereenkomst is de datum van ondertekening.

Op de Raamovereenkomst zijn de Voorwaarden van toepassing. Eigen (inkoop)voorwaarden van de Inschrijver worden niet geaccepteerd en wanneer Inschrijver zijn eigen (inkoop)voorwaarden van toepassing verklaart, dan leidt dat tot terzijdelegging van de Inschrijving.

## Samenvoegen / Perceelvorming

De aanbesteding betreft 1 opdracht die als 1 geheel wordt aanbesteed.

Het is voor de Aanbestedende dienst niet doelmatig en het brengt meer (uitvoerings)risico’s met zich mee als de onderdelen uit de opdracht niet worden samengevoegd. Derhalve worden deze onderdelen tot één opdracht samengevoegd.

## Opdrachtwaarde

De totale opdrachtwaarde zal naar verwachting tussen de €1.500.000,- en €3.500.000,- excl. BTW per jaar bedragen.

Bovengenoemd bedrag is slechts ter indicatie, aan dit bedrag kunnen door de Inschrijvers geen rechten en / of plichten worden ontleend.

## Gunningcriterium

Inschrijvingen zullen worden beoordeeld op basis van het gunningcriterium Economisch Meest Voordelige Inschrijving (verder te noemen ‘EMVI’) en daarmee op de aangeboden prijs en kwaliteit.

## Contactpersonen

De contactpersonen aangaande deze aanbesteding zijn:

| Eerste contactpersoon | Plaatsvervangend contactpersoon |
| --- | --- |
| Lida Bekooy | Jan van der Ploeg |
| Adviseur inkoop | Adviseur inkoop |
| via TenderNed | via TenderNed |

# Omschrijving van de organisatie

## Beschrijving Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM)

IenM zet in op leefbaarheid en bereikbaarheid, met een goede doorstroming in een schone en veilige omgeving. IenM werkt aan krachtige verbindingen over de weg, het spoor, het water en door de lucht, beschermt tegen wateroverlast en bevordert de kwaliteit van lucht en water. Het departement maakt daarvoor vernieuwend beleid en zorgt voor de uitvoering en handhaving. Vlot, veilig en leefbaar: dat is IenM.

De Staatssecretaris van IenM is politiek verantwoordelijk voor het Programma ERTMS dat een nieuw veiligheidssysteem op het spoor moet opleveren. Om deze reden heeft IenM het initiatief genomen voor het Programma en heeft IenM regie op de voortgang, de inhoud en het proces.

Voor nadere informatie over IenM en het Programma ERTMS verwijzen wij u naar de websites http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ienm en www.ertms-nl.nl

## Beschrijving organisatieonderdeel

In de planuitwerkingsfase van het Programma ERTMS is een samenwerkingsverband gevormd tussen IenM, NS en ProRail. Een team van experts werkt in een programmateam aan de producten in de planuitwerkingsfase. Er wordt op dit moment van uitgegaan dat dit samenwerkingsverband in stand zal blijven danwel versterkt in de realisatiefase.

Het Programma bestaat voorts uit de volgende inhoudelijke hoofdwerkpakketten:

  - hoofdwerkpakket 1 vervoersysteem;

  - hoofdwerkpakket 2 infrastructuur, en

  - hoofdwerkpakket 3 materieel.

De dagelijkse leiding van het Programma is in handen van de programmadirecteur die het programmateam aanstuurt. De programmadirecteur beschikt voor de uitvoering van zijn werkzaamheden over een programmabureau en een bureau programmabeheersing. De werkzaamheden van het programmabureau hebben betrekking op politiek, besluitvorming, stakeholdermanagement, EU-subsidies, raakvlakmanagement, algemene aanbesteding en contractering en juridische zaken en regelgeving. De programmabeheersing heeft een eigenstandige verantwoordelijkheid en rapporteert over de algehele voortgang van de werkpakketten inclusief het programmabureau aan de programmadirecteur en het Programma Management Overleg. De werkzaamheden van het bureau programmabeheersing hebben o.a. betrekking op planning, risicobeheersing, kwaliteitsborging, financiële zaken en inkoop. Zowel het bureau programmabeheersing als het programmabureau leggen verantwoording af aan de Programmadirecteur, waarbij de manager programmabureau tevens plaatsvervangend programmadirecteur is.

Uit het bovenstaande vloeit voort dat de dagelijkse begeleiding van de opdracht is belegd bij de programmadirecteur of de manager van het programmabureau.

Gelet op de grootte (budget €2,6 mrd) en complexiteit van het Programma (intern en extern stakeholders) is aan het Programma ERTMS de Groot Project Status toegekend. Dat betekent extra politieke aandacht, o.a. via halfjaarlijkse verantwoording aan de Tweede Kamer en toetsing door de ADR (Auditdienst Rijk).

Naast de bovengeschetste structuur kent het Programma een onafhankelijke ‘system integrator’ (verantwoordelijk voor goede aansluiting van systemen). De systeemintegrator is een onafhankelijk adviseur die bij de uitvoering van zijn taak probleempunten kan signaleren, en na het toepassen van hoor en wederhoor kan bespreken, bemiddelen en escaleren. Het tripartite overleg, de regiegroep, het programmamanagementoverleg en de leden van het programmateam mogen het advies van de systeemintegrator niet ongemotiveerd naast zich neerleggen.

Schematisch ziet het Programma er als volgt uit:

De managers van bovenstaande onderdelen hebben wekelijks een Programma Management Overleg.

# Omschrijving van de opdracht

## Onderwerp

Het onderwerp van deze Europese aanbesteding betreft het aantrekken van actieve, onafhankelijke programmabeheersing. Hiervoor is reguliere sturingsinformatie nodig die via voortgangsrapportages aan zowel de interne programmaleiding (programmadirecteur, werkpakketmanagers en PMO) als aan opdrachtgevers (o.a. opdrachtgeversoverleg i.c. Regiegroep en Tweede Kamer) wordt gedeeld en waarop proactief gestuurd dient te worden. De rapportage-instrumenten, -vorm en –frequentie staat in belangrijke mate vast o.b.v. het voortraject dat het programma heeft doorlopen en b.v. eisen vanuit de MIRT-systematiek en de Regeling Grote Projecten. Het soort documenten wordt in Bijlage 12 Productoverzicht actieve Programmabeheersing nader beschreven.

De opdracht vereist een team met kennis en capaciteit met betrekking tot programmabeheersing ten behoeve van de implementatie van ERTMS in het Nederlandse spoorsysteem. In de Planuitwerkingsfase is gestart met de functionele uitwerking van het gehele ERTMS vervoerssysteem. Gelijktijdig met de ontwikkeling van de kaders voor het nieuwe vervoerssysteem, wordt dit verder uitgewerkt in hoofdwerkpakket 2 infrastructuur en hoofdwerkpakket 3 materieel waarbij hoofdwerkpakket 1  verantwoordelijk is voor de controle en monitoring van de kaders van deze hoofdwerkpakketten en het bureau programmabeheersing onder meer voor de kwaliteitsborging, de risicobeheersing, het sturen op de planning, financiële zaken en inkoop. Streven was om de programmabeheersing zoveel mogelijk met medewerkers van IenM, NS en ProRail in te vullen. Dat is beperkt gelukt, vandaar dat nu een aanbesteding wordt gehouden. Op dit moment zijn een planner (1 fte), risicomanager (0,5 fte) en analist (0,5 fte) in het team aangesteld.

## Doel

Raamovereenkomst

De Aanbestedende dienst is voornemens met één Opdrachtnemer een niet-exclusieve Raamovereenkomst actieve programmabeheersing ERTMS te sluiten voor het opleveren van sturingsinformatie in de vorm van rapportages en sturing op voortgang (zie par. 3.3).

Opdrachtbrieven

De Aanbestedende dienst is voornemens, indien de Raamovereenkomst wordt afgesloten, hieronder in elk gevel één Opdrachtbrief te verstrekken (de Initiële opdracht) en daarnaast mogelijk nog meer Opdrachtbrieven.

## Behoeftestelling

Het bureau programmabeheersing van het Programma ERTMS is gericht op het actief en op eigen initiatief ondersteunen, begeleiden en het beheersen van de processen die nodig zijn voor het Programma ERTMS in de planuitwerkingsfase en (een deel van) de realisatiefase, o.a. conform de verplichtingen die verbonden zijn aan de Groot Project Status en de daaraan verbonden ADR-controle. Hiertoe vervult de manager programmabeheersing (of gelijkwaardige functie) een spilfunctie. Hij/zij stuurt het bureau aan en adviseert onafhankelijk over de voortgang en bijsturingsmaatregelen.

Dat gebeurt aan de hand van rapportages over de stand van zaken en voortgang op het vlak van projectbeheersing. Hierbij moet gedacht worden aan:

- Maandelijkse voortgangsrapportages aan PMO per werkpakket

- Halfjaarlijkse voortgangsrapportages aan de Tweede Kamer i.h.k.v. de Groot Project Status

- Financiële rapportages aan opdrachtgever (IenM)

- Voorbereiding Rijksbegrotingsproces, etc.

- Risicorapportages per kwartaal (a.h.v. risicosessies)

- Kwaliteitsbeheer o.b.v. het interne kwaliteitsplan

- Scopemanagement

- Beheer van de overall kostenraming en businesscases van het Programma

- Op basis van de uitkomsten van de voortgang van het Programma worden verbetervoorstellen opgesteld welk moeten leiden tot het in de pas lopen met de programmadoelstellingen.

Een uitgebreide omschrijving van de op te leveren producten alsmede de frequentie is opgenomen in Bijlage 12 Productoverzicht actieve Programmabeheersing. Onder het kopje Omzetverwachting, hieronder, geeft de Aanbestedende dienst een indicatie van mogelijke functies waaruit het team zou kunnen  worden samengesteld om deze producten op te leveren en welke functies als sleutelfiguren aangemerkt zouden kunnen worden.

Het bureau programmabeheersing stuurt en ondersteunt de drie hoofdwerkpakketten en het programmabureau bij het behalen van de uitvoering van hun werkzaamheden, waarbij het bureau programmabeheersing actief stuurt op de integrale planning en de samenhang op het gebied van beheersing tussen de hoofdwerkpakketten zoals beschreven in paragraaf 2.2 onderling, evenals op de relaties met en in het programma.

De werkzaamheden van het bureau programmabeheersing omvatten verder het vergaren van informatie, het organiseren en structureren van proces- en programmamanagement, het opstellen van stukken (plannen van aanpak, processchema’s, etc.), het verkrijgen van draagvlak bij de relevante organisaties (overleggen, workshops, etc.) ten behoeve van het primaire productieproces en alle inkoop gerelateerde zaken die nodig zijn voor het Programma.

Onder Programmabeheersing vallen ook de verplichtingen die de Groot Project status van het Programma ERTMS t.a.v. projectbeheersing met zich brengt, zoals het opstellen van voortgangsrapportages, kwaliteitsrapportages, het voeren van risicomanagement, het in de gaten houden van de projectbegroting, budgetbeheersing, het opstellen en bewaken van de planning en het meewerken aan audits.

Het Programma heeft behoefte aan een team dat op korte termijn volledig inzetbaar is en kennis heeft van de politiek bestuurlijke context waarin het Programma zich beweegt. Er wordt middels deze aanbesteding gevraagd om één team welke de in Bijlage 12 genoemde producten gaat opleveren tezamen met de 2 fte die thans onderdeel uitmaken van het bureau programmabeheersing.

Het Programma is nog met een traject bezig om een manager programmabeheersing aan te trekken vanuit één van de moederorganisaties (IenM, ProRail, NS). Aangezien het op het moment van de publicatie van dit Beschrijvend document niet duidelijk is of de manager programmabeheersing op korte termijn bij het Programma wordt aangetrokken, wordt in dit Beschrijvend document wel reeds rekening gehouden met  het scenario dat een manager programmabeheersing of gelijkwaardige functie via deze Raamovereenkomst wordt betrokken. Met de nota van inlichtingen zal hierover duidelijkheid worden verschaft. Indien het nu lopende traject niet heeft geresulteerd in het vinden van een manager programmabeheersing dan valt de manager programmabeheersing binnen de scope  van de Initiële opdracht (zie hieronder bij Omzetverwachting voor uitleg). Indien het nu lopende traject wel resulteert in het aanstellen van een manager programmabeheersing dan zal deze behoefte slechts uitgevraagd worden onder de Raamovereenkomst indien de manager programmabeheersing onverhoopt om wat voor reden dan ook uit zou vallen. Er zal in beide gevallen vanuit de Inschrijver moeten worden voorzien in aansturing van de eigen mensen.

De functieprofielen welke door IenM, NS of ProRail worden gehanteerd voor mogelijke  functies voor het team zijn opgenomen in Bijlage 10 Profielen. Het staat Inschrijver vrij om de omschreven behoefte op andere wijze in te vullen dan volgens de in Bijlage 10 Profielen, zolang de omschreven producten genoemd in Bijlage 12  conform de Raamovereenkomst worden geleverd.

### Omzetverwachting

De verwachte initiële behoefte bestaat uit een team dat uitvoering geeft aan de resultaten welke van dit team wordt verwacht zoals omschreven in deze paragraaf.  Dit team dient spoedig doch uiterlijk 1 november 2015 met de werkzaamheden te starten.

De Aanbestedende dienst schat zelf in dat dit team uit omstreeks 7 á 8 fte zou kunnen bestaan (afhankelijk van de inzet van een manager programmabeheersing of gelijkwaardig).

Dit team, mogelijk met aanpassingen gelet op de behoefte die zich in de praktijk voordoet,  zou bij de initiele opdracht gedurende de eerste 1,5 jaar van de Raamovereenkomst ingezet worden.

Daarnaast verwacht de de Aanbestedende dienst dat voor producten die niet genoemd zijn in Bijlage 12, of indien de genoemde frequentie veranderd, of indien aanvullende diensten op het gebied van programmabeheersing nodig zijn, mogelijk aanvullende opdrachten onder de Raamovereenkomst verstrekt kunnen worden.

Opdrachtgever denkt dan aan de onderstaande type functies:

- Senior manager programmabeheersing  (Bij de Nota van inlichtingen wordt duidelijk of deze manager onderdeel uitmaakt van het, zie hierboven.)*

- Senior programmacontroller *

- Senior planner *

- Senior risicomanager *

- Senior projectanalist

- Senior kwaliteitsmanager

- Senior financieel adviseur

- Medior programmacontroller

- Medior planner

- Medior risicomanager

- Medior kwaliteitsmanager

- Senior scopemanager

- Senior inkoper

- Senior projectondersteuner, Medior projectondersteuner

- Senior secretaresse, Medior secretaresse

De met * aangeduide functies zouden als sleutelfiguren kunnen worden aangemerkt. De Inschrijver kan ook andere functies als sleutelfiguren aanmerken, afhankelijk van de vraag hoe het team wordt ingericht. Het maximum aantal sleutelfiguren is vier.  De sleutelfiguren zullen worden uitgenodigd voor de interviews (zie par. 6.3).

Waar hierboven gesproken wordt over:

- Senior wordt bedoeld > 7 jaar ervaring (behalve voor de manager bureau programmabeheersing)

- Medior wordt bedoeld 3-7 jaar ervaring.

In de Bijlage 10 Profielen zijn de functieprofielen opgenomen zoals deze bij Opdrachtgever worden gehanteerd.

## Planning

Vanaf publicatie op Tenderned is de doorlooptijd ongeveer 3 maanden. De planning voor de ingangsdatum van het contract is half/eind oktober. Zie verder paragraaf 4.2. Als knock-out eis is opgenomen dat uiterlijk 1 november 2015 gestart moet worden met de werkzaamheden (zie de Bijlage 6 Verplichte Invulfomulieren Raamovereenkomst Programmabeheersing ERTMS, hoofdstuk 7)

## Beleidsuitgangspunten

Voor deze Europese aanbesteding zijn geen beleidsuitgangspunten opgesteld.

## Wijziging omvang

De Aanbestedende dienst bevindt zich in een complex politiek werkveld met veel verschillende spelers en veel verschillende belangen. Door de economische situatie en de taakstellingen vanuit de politiek is een verandering in de organisatie, en daarmee een verandering in de behoeftestelling, gedurende de looptijd van de Raamovereenkomst niet uit te sluiten.

# Aanbestedingsprocedure

Deze aanbestedingsprocedure wordt uitgevoerd met inachtneming van de Europese richtlijn 2004/18/EG, welke is geïmplementeerd in de Aanbestedingswet 2012.

Deze aanbestedingsprocedure is aangevangen met de aankondiging van de opdracht en het plaatsen van dit Beschrijvend document op TenderNed en Tender European Daily.

## Openbare aanbesteding

De omvang van de opdracht ligt boven de Europese drempelbedragen. Gezien het type van de opdracht, het karakter van de markt en het aantal potentiële Inschrijvers is gekozen voor de Europese Openbare procedure.

De Inschrijver dient zich te realiseren dat zijn aanbod eenmalig en definitief is met de Inschrijving die wordt ingediend. De Europese Openbare procedure biedt geen ruimte voor het voeren van onderhandelingsgesprekken.

## Planning

In onderstaande tabel is de planning van de aanbestedingsprocedure weergegeven. De planning is indicatief en Inschrijvers kunnen hieraan geen rechten ontlenen. De Aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor om de planning aan te passen.

| Activiteit | Deadline |
| --- | --- |
| Publicatie aanbesteding | 4 augustus 2015 |
| Indienen vragen tot uiterlijk | 13 augustus 2015, 12.00 uur |
| Verzending Nota van Inlichtingen | 20 augustus 2015 |
| Indienen Inschrijvingen tot uiterlijk/sluitingsdatum | 14 september 2015, 12.00 uur |
| Beoordeling Inschrijvingen | 14 september 2015, na 12.00 |
| Uitnodiging voor interviews met sleutelfiguren van de Opdrachtgever door de 2 tot 5 best scorende Inschrijvers voor de functies (of gelijkwaardig): Senior programmamanager, senior programmacontroller, senior planner, senior risicomanager. | 18 september 2015 |
| Interviews als team met de 4 sleutelfiguren met 2 tot 5 van de best scorende Inschrijvers | 23 en 24 september 2015 |
| Gunningbeslissing (= voorlopige gunning) | 28 september 2015 |
| Inleveren Verificatiedocumenten | 15 oktober 2015 |
| Definitieve gunning | 19 oktober 2015 |
| Vermoedelijke ingangsdatum Raamovereenkomst | 20 oktober 2015 |

## Samenwerkingsverband

Aanmelden in samenwerking met andere Inschrijvers kan op twee manieren:

- Als Combinatie, waarbij elke deelnemer van de Combinatie verklaart hoofdelijk aansprakelijk te zijn voor volledige en correcte nakoming van alle verbintenissen jegens de Aanbestedende dienst voortvloeiende uit de Aanbesteding en de Overeenkomst.

Aangegeven dient te worden wie de leiding van de Combinatie heeft en als verantwoordelijk gemachtigde jegens de Aanbestedende dienst mag optreden (penvoerder).

Indien wordt aangemeld als Combinatie dient ieder Combinatielid afzonderlijk de Eigen verklaring in te dienen.

In geval van financiële gegevens / minimale omzet / referenties, kunnen de gegevens van de afzonderlijke combinanten in de berekening van de totale bedrijfsomzet en beschrijving van de referenties worden betrokken.

- Als hoofdaannemer / onderaannemer constructie, waarbij de hoofdaannemer optreedt als Opdrachtnemer en hoofdelijk aansprakelijk is voor het nakomen van alle verplichtingen als ook voor de verplichtingen die in onderaanneming worden gegeven. De Inschrijver dient aan te geven welk deel hij in onderaanneming uitgeeft en dient tevens de contactgegevens van de onderaannemer over te leggen.

Wanneer de samenstelling van het samenwerkingsverband tijdens de looptijd van de Overeenkomst wordt gewijzigd, dient Opdrachtnemer hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever te hebben verkregen.

De Aanbestedende dienst is gerechtigd Inschrijver uit te sluiten wanneer de samenstelling van het samenwerkingsverband tijdens de aanbestedingprocedure (ná indiening van de Inschrijving en vóór het sluiten van de Overeenkomst) zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Aanbestedende dienst wordt gewijzigd.

Ondernemingen kunnen zich zelfstandig, dus als individuele onderneming of in Combinatie met één of meer ondernemingen inschrijven. Een Combinatie geldt als één Inschrijver.

Een onderneming mag zich slechts eenmaal, al dan niet in Combinatie of in een hoofd- en onderaannemerconstructie, aanmelden.

Als een onderneming én zelfstandig inschrijft én als lid van een Combinatie, beoordeelt de Aanbestedende dienst alleen de Inschrijving van de Combinatie. De zelfstandige Inschrijving wordt dan uitgesloten in de aanbesteding.

Als een onderneming zelfstandig of als lid van een Combinatie inschrijft dan kan de onderneming  niet ook als onderaannemer inschrijven. Als een onderneming dan toch als onderaannemer inschrijft, beoordeelt de Aanbestedende dienst alleen de Inschrijving van de Combinatie. De Inschrijving waarin als onderaannemer is ingeschreven wordt dan uitgesloten in de aanbesteding.

## Concernverhoudingen

Van een concern mag slechts één rechtspersoon inschrijven, tenzij in geval wordt ingeschreven door twee rechtspersonen van één concern, wordt aangetoond dat de inschrijvingen geheel zelfstandig zijn opgesteld. Meer rechtspersonen van een concern kunnen tezamen in de vorm van een Combinatie inschrijven. Onder concern wordt verstaan: een rechtspersoon tezamen met haar dochtermaatschappijen in de zin van artikel 24a, Boek 2, Burgerlijk Wetboek.

Wordt in strijd met vorenstaande gehandeld, dan wordt uitsluitend de Inschrijving in behandeling genomen, die het eerst door de Aanbestedende dienst is ontvangen. Is niet vast te stellen welke Inschrijving het eerst is ontvangen, dan geeft loting de doorslag.

## Procedurevoorschriften en eisen aan de Inschrijving

### Inlichtingenbijeenkomst

De Aanbestedende dienst is niet voornemens een inlichtingenbijeenkomst te organiseren.

### Inlichtingen

Vragen over deze aanbesteding of gemotiveerde tekstsuggesties ten aanzien van de Raamovereenkomst / Nadere overeenkomst dienen uiterlijk op datum zoals vermeld in de planning in het bezit te zijn bij de contactpersoon van deze aanbesteding. De vragen en tekstsuggesties dienen via TenderNed te worden aangeleverd met gebruikmaking van het vragenformulier (zie Bijlage 8 Vragenformulier Raamovereenkomst actieve Programmabeheersing ERTMS).

De Aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor om tekstsuggesties niet of gewijzigd op te nemen in de Raamovereenkomst / Nadere overeenkomst. Tekstsuggesties die naar het oordeel van de Aanbestedende dienst een wezenlijke wijziging inhouden worden niet geaccepteerd.

Vragen of tekstsuggesties die niet tijdig (zie planning) in het bezit zijn van de contactpersoon of die op andere wijze worden ingediend als omschreven, worden in beginsel niet in behandeling genomen.

Om invulling te geven aan het gelijkheidsbeginsel zullen alle ingediende vragen,  antwoorden en eventuele verduidelijkingen via een Nota van Inlichtingen geanonimiseerd uiterlijk de datum / het tijdstip als gemeld in de planning worden gepubliceerd op TenderNed. De Aanbestedende dienst zal in de Nota van Inlichtingen tevens bekend maken of en zo ja, welke wijzigingen zijn doorgevoerd in de Overeenkomst. Na deze fase staat de tekst van de Raamovereenkomst / Nadere overeenkomst vast.

De Aanbestedende dienst kan een schriftelijke tweede vragenronde organiseren indien dit naar zijn oordeel nodig is. Indien hierdoor de planning zoals opgenomen in paragraaf 4.2 niet meer gehaald kan worden, zal een bijgestelde planning worden aangeleverd. Het besluit hiertoe wordt via TenderNed bekend gemaakt.

De Nota van Inlichtingen maakt integraal deel uit van dit Beschrijvend document en prevaleert bij strijdigheid boven dit Beschrijvend document.

### Wijze van indienen van de Inschrijving

De Inschrijving inclusief (ondertekende) bijlagen in PDF-format dient tijdig elektronisch, uitsluitend via TenderNed, te worden verzonden.

### Sluitingsdatum Inschrijvingen

De genoemde sluitingsdatum (zie planning) is een fatale termijn. Te laat ontvangen Inschrijvingen worden niet in behandeling genomen. Het risico van niet tijdige of niet complete ontvangst van de Inschrijving is, ongeacht de oorzaak, voor rekening van de Inschrijver.

### Opening van Inschrijvingen

Na sluiting van de termijn voor het indienen van de Inschrijving zal de opening van de Inschrijvingen besloten plaatsvinden. Er wordt een proces-verbaal opgesteld waarin vermeld wordt van welke Inschrijvers een Inschrijving is ontvangen.

### Indeling Inschrijving

De indeling van de Inschrijving moet er als volgt uitzien:

| Inhoud |  | Bijlage |
| --- | --- | --- |
| 1. | Aanbiedingsbrief | Geen |
| 2. | Eigen Verklaring | Bijlage 3 Eigen Verklaring Raamovereenkomst actieve programmabeheersing ERTMS |
| 3. | Verplichte invulformulieren | Bijlage 6 Verplichte invulformulieren Raamovereenkomst actieve Programmabeheersing ERTMS |
| 4. | Verklaring Referenties (5.2.1 van Bijlage 6 Verplichte invulformulieren Raamovereenkomst Programmabeheersing ERTMS) | Geen |
| 5. | Aanleveren CV’s van 4 sleutelfiguren (5.2.2 van Bijlage 6 Verplichte invulformulieren Raamovereenkomst Programmabeheersing ERTMS) | Geen |
| 6. | Sociale voorwaarden 2014 (6.2.1 van Bijlage 6 Verplichte invulformulieren Raamovereenkomst Programmabeheersing ERTMS) | Bijlage 11 Sociale voorwaarden |
| 7. | Tarievenblad | Bijlage 7 Tarievenblad Raamovereenkomst actieve Programmabeheersing ERTMS |
| 8. | Beschrijving werkwijze (Sub-gunningscriterium 2a) | Geen |
| 9. | Werkervaring team (Sub-gunningscriterium 2b) | Geen |
| 10. | Risico en beheersmaatregelen (Sub-gunningscriterium 2c) | Geen |

Een Inschrijving die niet aan de bovenstaande indeling voldoet kan door de Aanbestedende dienst ongeldig worden verklaard.

### Overige voorwaarden / eisen

Gebruikmaking Verplichte invulformulieren

De bij dit Beschrijvend document toegevoegde Verplichte invulformulieren dienen bij de Inschrijving gebruikt te worden en mogen uitsluitend in het oorspronkelijke, bijgevoegde format aangeleverd worden. Het niet invullen van gevraagde informatie en/of beantwoorden van één van de formulieren en/of aanbrengen daarin van wijzigingen kan leiden tot ongeldigheid van de Inschrijving.

Ondertekening

De Inschrijving is ondertekend door degene(n) die de organisatie van Inschrijver rechtsgeldig kan vertegenwoordigen voor deze aanbesteding dan wel daartoe gevolmachtigd is middels een volmacht welke door een rechtsgeldige vertegenwoordiger van de organisatie van Inschrijver is ondertekend.

Gestanddoeningstermijn

Mede in verband met de mogelijkheid dat tegen de mededeling van de voorlopige gunningsbeslissing een kort geding aanhangig wordt gemaakt, dient de Inschrijver zijn Inschrijving in ieder geval 120 kalenderdagen gestand te doen vanaf de sluitingsdatum van Inschrijving. Voorts dient hij voor het geval er een kort geding aanhangig wordt gemaakt tegen de voorlopige gunningsbeslissing, de Inschrijving in ieder geval gestand te doen tot minimaal 30 kalenderdagen na het eindvonnis of de intrekking van de vordering.

Communicatie

De Inschrijving en alle verdere correspondentie en communicatie omtrent deze aanbesteding, met inbegrip van de correspondentie en communicatie die gedurende de looptijd van de Overeenkomst plaatsvindt, dient te geschieden in de Nederlandse taal. Vertalingen dienen door Inschrijver zelf verzorgd te worden op eigen kosten.

Alle communicatie met betrekking tot deze aanbesteding dient uitsluitend via TenderNed te verlopen en gericht te zijn aan de genoemde contactpersonen. Het is niet toegestaan op andere wijze contact over deze Europese aanbesteding te hebben met andere medewerkers van de Aanbestedende dienst, tenzij uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van een contactpersoon hieromtrent is ontvangen. Het niet naleven van deze bepaling kan tot uitsluiting leiden.

Beëindiging aanbesteding

De Aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor om de aanbesteding geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of definitief te stoppen en niet tot gunning over te gaan. Inschrijvers hebben in een dergelijke situatie geen recht op vergoeding van schade dan wel enigerlei kosten gemaakt in het kader van deze aanbesteding.

Aanspraak op kostenvergoeding

Aan het opstellen en uitbrengen van een Inschrijving, met inbegrip van eventueel te verstrekken nadere inlichtingen, zijn voor de Aanbestedende dienst geen kosten verbonden. Eventuele kosten en/of schade welke (kunnen) ontstaan door het niet gunnen van deze aanbesteding (aan Inschrijver) zijn voor rekening en risico van Inschrijver.

Nadere toelichting

De Aanbestedende dienst kan Inschrijver verzoeken om verduidelijking en/of aanvullende gegevens te verstrekken en verstrekte informatie te controleren. Inschrijver moet binnen 5 werkdagen aan een dergelijk verzoek voldoen. Indien niet binnen de gestelde termijn de gevraagde gegevens worden verstrekt, dan kan de Aanbestedende dienst besluiten de Inschrijving niet in behandeling te nemen.

Ingediende documenten kunnen door de Aanbestedende dienst worden geweigerd als er naar de mening van de Aanbestedende dienst sprake is van onvolledigheid, onjuistheid of niet tijdig indienen.

Volledigheid en juistheid Inschrijving

Er wordt met nadruk op gewezen dat de Inschrijver zelf verantwoordelijk is voor de volledigheid en juistheid van zijn Inschrijving. Indien in een latere fase blijkt dat onjuiste en/of onvolledige informatie is verstrekt, kan de Inschrijver van verdere deelname worden uitgesloten.

Vertrouwelijkheid

Inschrijver zal strikte vertrouwelijkheid in acht nemen bij alle vertrouwelijke informatie welke hem bekend is of wordt van Aanbestedende dienst of welke verkregen is in het kader van de dienstverlening. De informatie welke hem ter beschikking staat, zal hij niet aan derden ter beschikking stellen zonder toestemming vooraf van de Aanbestedende dienst. Dit geldt tevens voor de opgevraagde eerder uitgevoerde marktscan. Hij zal vertrouwelijke informatie aan zijn personeel slechts bekend maken voor zover dit nodig is voor het doen van de Inschrijving of uitvoering van dienstverlening binnen de Overeenkomst.

Tegenstrijdigheden, onvolkomenheden en/of bezwaren

Dit document is met zorg samengesteld. Mocht Inschrijver desondanks tegenstrijdigheden of onvolkomenheden tegenkomen, dan dient de Inschrijver dit zo spoedig mogelijk, maar in elk geval de dag vóór de sluitingsdatum via Tenderned, aan Aanbestedende dienst kenbaar te maken met opgave van de correctievoorstellen en eventuele onderbouwing. Ook eventuele bezwaren tegen (delen van) dit document dient Inschrijver zo spoedig mogelijk, maar in elk geval de dag vóórde sluitingsdatum, via TenderNed, kenbaar te maken.

Indien naderhand blijkt dat er onvolkomenheden, tegenstrijdigheden en/of gebreken in de aanbestedingsdocumenten zitten en de ze zijn niet door de Inschrijver gemeld, kan dit de Aanbestedende dienst niet worden aangerekend..

Van Inschrijvers wordt een proactieve houding verwacht. Dit betekent dat een Inschrijver geen rechtsgeldig beroep kan doen op onvolkomenheden of tegenstrijdigheden die niet door hem binnen de hiervoor genoemde termijn aan de orde zijn gesteld, terwijl dit redelijkerwijs wel mogelijk was geweest. Ten aanzien van deze onvolkomenheden of tegenstrijdigheden heeft een Inschrijver in die situatie zijn rechten verwerkt.

Ingeval een Inschrijver wel tijdig melding heeft gemaakt van onvolkomenheden, tegenstrijdigheden en/of gebreken bij de Aanbestedende dienst, maar de Aanbestedende dienst er blijk van geeft niet van mening te zijn dat er sprake is van onvolkomenheden, tegenstrijdigheden, en/of gebreken, althans de Aanbestedende dienst ter zake geen aanpassingen respectievelijk wijzigingen verricht, is Inschrijver verplicht nadere acties (een kort geding) te ondernemen op straffe van (wederom) verval van recht om over deze (eventuele) onvolkomenheden, tegenstrijdigheden en/of gebreken (na Inschrijving) in rechte te klagen.

Inschrijving onder voorwaarden en/of onder voorbehoud

Het onder voorwaarden en/of onder voorbehoud doen van een Inschrijving maakt de Inschrijving ongeldig. Een dergelijke Inschrijving zal niet voor beoordeling in aanmerking komen en zal terzijde worden gelegd.

Auteursrecht

Het auteursrecht van door de Aanbestedende dienst verstrekte informatie berust bij de Aanbestedende dienst. Behoudens uitzonderingen door de Auteurswet gesteld, mag zonder schriftelijke toestemming van de Aanbestedende dienst niets uit de Aanbestedingsdocumenten en/of door de Aanbestedende dienst verstrekte informatie worden vermenigvuldigd (anders dan voor het doel van het indienen van een Inschrijving) door middel van druk, fotokopie, microfilm of anderszins. Evenmin mogen de Aanbestedingsdocumenten en/of door de Aanbestedende dienst verstrekte informatie en/of gedeelten en/of onderdelen daarvan zonder schriftelijke toestemming van de Aanbestedende dienst worden aangewend voor commerciële doeleinden van welke aard dan ook.

Wijzigingen in de situatie van de Inschrijver

De uiteindelijke Overeenkomst resulterend uit deze aanbesteding zal het resultaat zijn van alle verstrekte informatie en documentatie van Inschrijver en de Aanbestedende dienst. Inschrijver garandeert dat zijn organisatie gedurende de contractduur inclusief eventuele verlengingsperioden de vereiste capaciteiten, vaardigheden en middelen bezit om te kunnen voldoen aan de gestelde eisen en wensen. Van elke substantiële wijziging in de situatie van Inschrijver om te kunnen voldoen aan deze eisen, dient de Aanbestedende dienst onmiddellijk op de hoogte gesteld te worden.

Intrekken

De Aanbestedende dienst heeft het recht de aanbesteding om hem moverende redenen in te trekken.

Ontbinding Overeenkomst

De Aanbestedende dienst is gerechtigd de Raamovereenkomst / Nadere overeenkomst met Opdrachtnemer met onmiddellijke ingang te beëindigen, indien uit een uitspraak van een rechter volgt dat het gunningbesluit onrechtmatig is geweest, dat de Raamovereenkomst / Nadere overeenkomst ongeldig is, of dat de Opdracht om welke reden dan ook opnieuw moeten worden aanbesteed.

Tevens behoudt de Aanbestedende dienst zich het recht voor op ontbinding van de Raamovereenkomst / Nadere overeenkomst in geval van onjuiste en/of onvolledige informatie en/of het niet kunnen nakomen van hetgeen door een Inschrijver is aangeboden.

Aan een beëindiging- en/of ontbindingsbesluit als hiervoor bedoeld kunnen door de Inschrijver geen aanspraken worden ontleend jegens de Aanbestedende dienst op vergoeding van inschrijfkosten, verlies aan referentie, gederfde winst of andere schade die in het kader van deze aanbesteding gemaakt dan wel geleden is of wordt.

Sociale Voorwaarden

Zie Bijlage 11 Sociale Voorwaarden.

Social Return

Niet van toepassing.

Toepasselijk recht en geschillen

De verhouding tussen de Aanbestedende dienst en de Inschrijver wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht. De rechter te Den Haag is bij uitsluiting bevoegd van geschillen inzake deze aanbesteding kennis te nemen, niet tegenstaande het feit dat Inschrijver het recht heeft om een geschil (eerst) voor te leggen aan de Commissie van Aanbestedingsexperts.

## Klachtenafhandeling

Voor het indienen en in behandeling nemen van een klacht gelden de procedures en richtlijnen als omschreven in de Bijlage 5 Klachtenprotocol Aanbestedingen.

# Uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen

## Eigen verklaring

Door middel van de Eigen verklaring wordt in de inschrijffase bij een openbare procedure voor de Uitsluitingsgronden en de Geschiktheidseisen slechts de Eigen verklaring afgegeven, zonder dat er nadere informatie (verificatiedocumenten) door de Inschrijvers dienen te worden verstrekt. De uitzonderingen hierop vormen de referenties. Deze dienen direct aan de Inschrijving toegevoegd te worden.

Het is de bedoeling dat alleen van de winnende Inschrijver, na de bekendmaking van het voornemen tot gunnen en het afwijzen van de overige Inschrijvers, benodigde gegevens uit de Eigen verklaring worden geverifieerd. De winnende Inschrijver levert binnen zeven kalenderdagen op eerste verzoek van de Aanbestedende dienst de in dit hoofdstuk genoemde verificatiedocumenten aan (behoudens de hierboven genoemde uitzondering). Het niet tijdig over kunnen leggen van de verificatiedocumenten na een daartoe strekkend verzoek kan leiden tot uitsluiting. In geval van uitsluiting maakt de Aanbestedende dienst een herberekening en komt vervolgens de Inschrijver met de in rangorde tweede economisch meest voordelige Inschrijving in aanmerking om op verzoek van de Aanbestedende dienst de benodigde verificatiedocumenten te leveren. En zo verder (nummer drie, nummer vier, etc.).

Let op:

- De Eigen verklaring dient door een bevoegde functionaris van Inschrijver te worden ondertekend;

- U kunt de Eigen verklaring alleen gebruiken in Adobe Reader. Opent u de Eigen verklaring met een ander programma dan Adobe Reader dan kan het zich voordoen dat het document niet zo in beeld komt als bedoeld is. Het probleem is onder andere geconstateerd in het programma Voorvertoning zoals dat op veel apparaten van Apple staat.

## Uitsluitingsgronden

In de Eigen verklaring onder de onderdelen 2.1 t/m 2.4 en 3.1 t/m 3.5 zijn de Uitsluitingsgronden genoemd (aangevinkt) die van toepassing zijn op deze Aanbesteding. Middels het ondertekenen van de Eigen Verklaring geeft Inschrijver aan dat die genoemde Uitsluitingsgronden niet op Inschrijver van toepassing zijn.

Een Uitsluitingsgrond is een knock-out criterium. Wanneer een Uitsluitingsgrond van toepassing is op de Inschrijver leidt dit tot uitsluiting.

Ingeval wordt ingeschreven in Combinatie, wordt de gehele Combinatie reeds uitgesloten indien op één of meer leden van de Combinatie één van de Uitsluitingsgronden van toepassing is.

Verificatiedocument(en):

- Gedragsverklaring Aanbesteden (GVA)

- Uittreksel uit het handelsregister. Deze is op het moment van indiening van de Inschrijving niet ouder dan 6 maanden

- Polis aansprakelijkheidsverzekering tegen bedrijfsrisico’s (5.1.1 van Bijlage 6 Verplichte invulformulieren Raamovereenkomst actieve Programmabeheersing ERTMS)

- Polis aansprakelijkheidsverzekering tegen beroepsrisico’s (5.1.2 van Bijlage 6 Verplichte invulformulieren Raamovereenkomst actieve Programmabeheersing ERTMS)

## Geschiktheidseisen

In de Eigen verklaring onder de onderdelen 5.1 t/m 5.3 zijn de Geschiktheidseisen genoemd (aangevinkt) die van toepassing zijn op deze Aanbesteding. Hieronder (kort aangegeven) en in Bijlage 6 Verplichte invulformulieren Raamovereenkomst actieve Programmabeheersing ERTMS (uitgewerkte omschrijving) zijn deze Geschiktheidseisen nader uitgewerkt.

Middels het ondertekenen van de Eigen verklaring en toevoegen van de Eigen verklaring aan de Inschrijving verklaart Inschrijver te voldoen aan alle genoemde Geschiktheidseisen.

Een Geschiktheidseis is een knock-out criterium. Het niet voldoen aan een Geschiktheidseis leidt tot uitsluiting.

In de Bijlage 6 Verplichte invulformulieren Raamovereenkomst actieve Programmabeheersing ERTMS zijn de volgende onderwerpen opgenomen:

5.1. Financiële en economische draagkracht

5.2. Technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid

5.3. Beroepsbevoegdheid.

Geschiktheidseisen. Omschrijving. Economische en financiële draagkracht (art. 2.90, 2.91, 2.92 Aw 2012); GE 1; Aansprakelijkheidsverzekering tegen bedrijfsrisico’s. GE 2; Aansprakelijkheidsverzekering tegen beroepsrisico’s. Technische bekwaamheid en / of beroepsbekwaamheid (art. 2.93, 2.94, 2.95 Aw 2012); GE 3; Referenties. GE 4; Aanleveren CV’s sleutelfiguren. Beroepsbevoegdheid (art. 2.98 Aw 2012); GE 5; Beroepsbevoegdheid.

# Beoordelingsprocedure

## Algemeen

De Aanbestedende dienst stelt voor deze aanbesteding een beoordelingscommissie samen die verantwoordelijk is voor het proces van de gunning. De beoordelingscommissie bestaat uit tenminste drie leden. De beoordelingscommissie stelt het gunningadvies op en legt het voor (ter goedkeuring) aan de Opdrachtgever.

### Beoordelingsproces

### De Inschrijvingen worden beoordeeld:

- Op geldigheid, volledigheid, vormvereisten en de overig gestelde voorwaarden en eisen (paragraaf 4.5).

- Op Uitsluitingsgronden (paragraaf 5.2) en Geschiktheidseisen (paragraaf 5.3).

- Op Eisen (paragraaf 6.2).

- Op het gunningcriterium (paragraaf 1.5) en de bijbehorende subgunningscriteria (paragraaf 6.3). De Inschrijving wordt per subgunningscriterium (waaronder ook de subsubgunningscriteria) beoordeeld en krijgt hiervoor punten toegekend. Het totaal aan behaalde punten is de eindbeoordeling van de Inschrijving.

### Individuele beoordeling

Ieder lid van de beoordelingscommissie beoordeelt de ontvangen Inschrijvingen eerst individueel en kent individueel, per sub-subgunningcriterium voor het onderdeel Kwaliteit een score toe aan de beantwoording van de sub-subgunningscriteria uit de Inschrijvingen, overeenkomstig de beoordelingsmethodiek opgenomen in dit Beschrijvend document (zie de tabel voor waardering in paragraaf 6.3).

Het onderdeel prijs wordt beoordeeld door de afdeling Inkoop.

### Bespreking beoordeling en totaalscore

Na de individuele beoordeling van alle Inschrijvingen vindt een plenaire sessie plaats met alle beoordelaars, waarin de beantwoording van de sub-subgunningscriteria en de scoreresultaten worden geëvalueerd. Daarbij worden de scores besproken die door de individuele leden zijn toegekend, zodat zij in de gelegenheid worden gesteld om de door hen toegekende score toe te lichten en eventuele onjuiste interpretaties en/of fouten in hun beoordeling te herstellen. Vervolgens tracht het beoordelingsteam tot een unanieme score te komen per sub-subgunningscriterium. Indien dit niet lukt, wordt er een gemiddelde score per sub-subgunningscriterium berekend. Indien wordt gemiddeld, wordt de gemiddelde score afgerond op één decimaal.

De Aanbestedende Dienst nodigt de best scorende 2 tot 5 Inschrijvers na de beoordeling van prijs en kwaliteit (2a t/m 2c) uit voor het interview met de 4 sleutelfiguren.

De uiteindelijke scores per sub-subgunningscriterium worden bij elkaar opgeteld, met inachtneming van de onderlinge weging van de sub-subgunningscriteria zoals beschreven in paragraaf 6.3. Hier komt een totaalscore uit. De totaalscore wordt, indien nodig, afgerond op hele getallen (uitgaande van de honderd-punt-schaal (zie paragraaf 6.3)).

Het voornemen tot gunning zal worden verzonden aan de Inschrijver die de hoogste totaalscore behaalt.

## Eisen

In deze paragraaf zijn de Eisen opgenomen die aan de dienstverlening worden gesteld.

De Eisen zijn beschreven in hoofdstuk 7 ‘Eisen’ van de Bijlage 6 Verplichte invulformulieren Raamovereenkomst actieve Programmabeheersing ERTMS en hier is tevens een Checklist Eisen opgenomen, waarin Inschrijver per opgenomen Eis, onder vermelding van de eisaanduiding (bijv. J-1, PO-1 etc.), door middel van het invullen van ‘Akkoord’ bevestigt dat door Inschrijver zonder voorbehoud aan de eis wordt voldaan gedurende de gehele looptijd van de overeenkomst c.q. uitvoering van de dienstverlening. Door middel van het invullen van ‘Niet akkoord’ bevestigt de Inschrijver dat Inschrijver zich niet conformeert aan de Eis. Als Inschrijver een Eis niet heeft ingevuld, wordt de Eis geacht te zijn ingevuld met ‘Niet akkoord’, met andere woorden: Inschrijver conformeert zich niet aan de Eis.

Let op: Inschrijvingen die niet onvoorwaardelijk aan álle Eisen voldoen of conformeren, worden terzijde gelegd.

Inschrijver dient de voorgeschreven lay-out te hanteren en zal daartoe de ingevulde Checklist Eisen aan de Inschrijving toevoegen.

## Subgunningcriteria

In deze paragraaf zijn de subgunningcriteria opgenomen die aan de dienstverlening worden gesteld.

De subgunningcriteria zijn weergegeven in onderstaande tabel, evenals de maximaal te behalen punten per subgunningcriterium (en daarmee de onderlinge weging) en welk formulier ingevuld en bijgevoegd dient te worden aan de Inschrijving:

|  | Subgunningscriteria | Maximaal te behalen punten | Formulier |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prijs | 20 punten (= 20%) | Bijlage 7 Tarievenblad Raamovereenkomst actieve Programmabeheersing ERTMS |
| 2 | Kwaliteit | 80 punten (= 80%) | - Beschrijving werkwijze als team: max 4 A4, lettergrootte Verdana 10pnt. - Werkervaring 30team: max. 4 A4, Verdana 10 pnt. - Risico en beheersmaatregelen, max 1 A4 Verdan 10 pnt. - Verificatiegesprek met 4 sleutelfiguren |
|  | Totaal | 100 punten (= 100%) |  |

De Sub-subgunningscriteria worden gewogen op basis van de tabel als opgenomen in deze paragraaf.

| Sub-subgunningcriteria |  |  |  |  | relatieve weging |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20% | 1 | Prijs |  | Inschrijfsom voor het gehele team voor 1,5 jaar. |  |
|  | 1a | Tarieven |  | Er wordt een minimum prijs van € 1.650.000 gehanteerd. Offertes die onder dit minimum worden ingediend worden aan de kant geschoven. |  |
|  |  |  |  | toelichting: de laagste inschrijfsom (x) scoort 100 punten. Andere inschrijfsom (y) scoort x/y*100 punten |  |
| 80% | 2 | Kwaliteit |  |  |  |
|  | 2a | Beschrijving werkwijze |  | Beschrijf in max. 4 A4'tjes de wijze waarop het team invulling gaan geven aan de omschrijving van de opdracht en op welke wijze de resultaten worden gerealiseerd. In dit document dienen de resultaten die staan genoemd in paragraaf 3.3 van het beschrijvend document terug te komen. | 25% |
|  | 2b | Werkervaring team |  | Beschrijf in max. 4 A4’tjes: - Welke functies u gaat inzetten op deze opdracht - De ervaring en kennis van de in te zetten medewerkers op eerder gelijkwaardige opdrachten (de sleutelfiguren). - De wijze waarop de sleutelfiguren soortgelijke opdrachten hebben uitgevoerd met bijbehorend resultaat. - Hoeveel fte., expertise en achtergrond opdrachtnemer denkt in te zetten gedurende de opdracht. - Kennis van het Nederlands spoor. | 25 % |
|  | 2c | Risico en beheersmaatregelen |  | Benoem op max. 1 A4’tje de in uw ogen 5 meeste kritische risico’s voor deze opdracht en geef aan welke beheersmaatregelen u gaat inzetten om deze risico’s te minimaliseren. | 10% |
|  | 2d | Interview met 4 sleutelfiguren |  | Tijdens het interview worden de volgende onderdelen geverifieerd: - Doorgronding van de opdracht - De eigen rol zoals beschreven in de beschrijving werkwijze - Kennis en ervaring met eerdere gelijksoortige opdrachten. - Welke risico’s men ziet en hoe men deze gaat beheersen. | 20% |
|  |  |  |  | toelichting: per aspect is de beoordeling uitstekend (U) = 100pt, goed (G) = 75 pt, voldoende (V) = 50pt, matig (M) = 25pt, Onvoldoende (O) = 0pt. |  |
| 100% | totaal wegingspercentages |  |  |  |  |

De beoordeling per sub-subgunningcriterium vindt als volgt plaats:

| Waardering |  | Omschrijving |
| --- | --- | --- |
| Onvoldoende | 0 | Naar het oordeel van het beoordelingsteam gaat Inschrijver zeer beperkt inhoudelijk relevant in op de gevraagde elementen en aspecten en/of heeft slechts zeer beperkt rekening gehouden met de uitgangspunten van deze Europese aanbesteding en de Aanbestedingsdocumenten, dan wel Inschrijver geeft naar het oordeel van het beoordelingsteam geen inhoudelijk antwoord op de vraag. |
| Matig | 25 | Naar het oordeel van het beoordelingsteam gaat Inschrijver beperkt inhoudelijk relevant in op de gevraagde elementen en aspecten en/of heeft slechts beperkt rekening gehouden met de uitgangspunten van deze Europese aanbesteding en de Aanbestedingsdocumenten, dan wel Inschrijver geeft naar het oordeel van het beoordelingsteam nauwelijks inhoudelijk antwoord op de vraag. |
| Voldoende | 50 | Naar het oordeel van het beoordelingsteam heeft Inschrijver een inhoudelijk relevant, toepasselijk en voldoende antwoord gegeven dat is gebaseerd op de uitgangspunten van deze Europese aanbesteding en de Aanbestedingsdocumenten. Alle gevraagde elementen van de competentie zijn uitgewerkt en beantwoord. |
| Goed | 75 | Naar het oordeel van het beoordelingsteam heeft Inschrijver een inhoudelijk relevant, toepasselijk en goed antwoord gegeven dat volledig is gebaseerd op de uitgangspunten van deze Europese aanbesteding en de Aanbestedingsdocumenten. Alle gevraagde elementen van de competentie zijn uitgewerkt en daarnaast zijn alle punten inhoudelijk goed en aansprekend beantwoord. |
| Uitstekend | 100 | Naar het oordeel van het beoordelingsteam heeft Inschrijver een inhoudelijk zeer relevant, toepasselijk en uitstekend antwoord gegeven dat volledig is gebaseerd op de uitgangspunten van deze Europese aanbesteding en de Aanbestedingsdocumenten. Alle gevraagde elementen van de competentie zijn uitgewerkt en daarnaast zijn alle punten inhoudelijk uitstekend en aansprekend beantwoord. Er is een beschrijving en uitwerking gegeven van het desbetreffende onderdeel die de verwachting van de Aanbestedende dienst overtreffen. |

## Beoogde Opdrachtnemer en wachtkamer

De Inschrijver die uit deze Europese aanbesteding bij de beoordeling van de subgunningscriteria als Economisch Meest Voordelige Inschrijver naar voren komt, zal de opdracht gegund krijgen. Dit is de beoogde Opdrachtnemer.

Indien twee partijen gelijk eindigen geeft het totaal aantal punten op subgunningcriterium kwaliteit de doorslag. Indien twee partijen dan nog gelijk eindigen geeft het totaal aantal punten op subgunningcriterium plan van aanpak onderzoek de doorslag. Indien deze twee partijen dan nog gelijk eindigen geeft het totaal aantal punten op subgunningcriterium prijs de doorslag. Indien deze twee partijen dan nog gelijk eindigen zal door middel van loting worden vastgesteld aan welke partij de opdracht wordt gegund. De loting wordt uitgevoerd door de notaris van Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn.

Indien de Raamovereenkomst met de winnende Inschrijver voor 1 mei 2016 wordt beëindigd, is de Aanbestedende dienst gerechtigd, maar niet verplicht, de Raamovereenkomst te sluiten met de als tweede geëindigde Inschrijver.

## Voornemen tot gunning

Gelijktijdig met het bekendmaken van de mededeling van de voorlopige gunningsbeslissing aan de beoogde Opdrachtnemer, zullen de afgewezen Inschrijvers van die beslissing in kennis worden gesteld. Zij ontvangen een afwijzingsbrief bevattend een motivering van de relevante redenen van de afwijzing en de aankondiging van de voorgenomen gunning aan de beoogde Opdrachtnemer. Door iedere belanghebbende kan nadere informatie worden ingewonnen bij Opdrachtgever.

Op grond van art. 2.128 van de Aanbestedingswet 2012 houdt de mededeling van de gunningsbeslissing geen aanvaarding in van een aanbod van de winnende Inschrijver.

Als een Inschrijver zich niet kan verenigen met het voorgenomen gunningsbesluit dan dient hij binnen 20 kalenderdagen na verzending van het besluit een kort geding aanhangig te hebben gemaakt. Deze termijn is een vervaltermijn. Dat wil zeggen dat indien Inschrijver niet binnen 20 kalenderdagen na verzending van het besluit daadwerkelijk een kort geding aanhangig heeft gemaakt, hij in of buiten rechte geen bezwaar meer kan maken tegen dat besluit en heeft een Inschrijver zijn rechten terzake verwerkt. De afgewezen Inschrijvers hebben in genoemd geval evenzeer hun rechten verwerkt in een (bodem)procedure een vordering tot schadevergoeding in te stellen. Daarna zal in beginsel de opdracht aan de winnende Inschrijver worden gegund en wordt de Raamovereenkomst met die partij gesloten.

De beoogde Opdrachtnemer tot wie het voornemen tot gunning is gericht, is verplicht in een kort geding dat aanhangig gemaakt is door een afgewezen Inschrijver te interveniëren door tussenkomst of voeging, op straffe van verval van recht om later tegen een hem onwelgevallig nieuw voornemen tot gunning, waartoe de rechter heeft veroordeeld, op te komen. De Aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de kort geding-dagvaarding te verstrekken aan de Inschrijver die wenst te interveniëren.

In geval een afgewezen Inschrijver een kort geding aanhangig maakt en de rechter oordeelt dat niet aan de beoogde Opdrachtnemer mag worden gegund, maakt de Aanbestedende dienst een herberekening en komt vervolgens de Inschrijver met de in rangorde tweede economisch meest voordelige Inschrijving in aanmerking als beoogde Opdrachtnemer. En zo verder (nummer drie, nummer vier, etc.).

# Bijlagen

De volgende bijlagen zijn onlosmakelijk verbonden met dit Beschrijvend document en zijn separaat toegevoegd:

- Bijlage 1 Raamovereenkomst

- Bijlage 2 ARVODI 2014

- Bijlage 3 Eigen Verklaring Raamovereenkomst actieve Programmabeheersing ERTMS

- Bijlage 4 Toelichting Eigen Verklaring

- Bijlage 5 Klachtenprotocol Aanbestedingen

- Bijlage 6 Verplichte invulformulieren Raamovereenkomst actieve Programmabeheersing ERTMS

- Bijlage 7 Tarievenblad Raamovereenkomst actieve Programmabeheersing ERTMS

- Bijlage 8 Vragenformulier Raamovereenkomst actieve Programmabeheersing ERTMS

- Bijlage 9 Formulier Geheimhouding integriteitverklaring IenM

- Bijlage 10 Profielen

- Bijlage 11 Sociale voorwaarden 2014

- Bijlage 12 Productoverzicht actieve Programmabeheersing

Zie voor het samenwerkingsconvenant ERTMS: http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2014/09/30/samenwerkingsconvenant-voor-de-planuitwerkingsfase-ertms.html

De GVA is op het moment van indiening van de Inschrijving niet ouder dan 2 jaar. De GVA is een verklaring van een bevoegd gezag (op te vragen bij het ministerie van Veiligheid en Justitie, Dienst Justis) dat uit een onderzoek naar betrokken natuurlijke persoon of rechtspersoon geen bezwaren bestaan in verband met de inschrijving op overheidsopdrachten, specialesectoropdrachten, concessieovereenkomsten voor openbare werken of prijsvragen. Het betreft meer specifiek een of meerdere verklaringen of getuigschriften conform artikel 45 van Richtlijn 2004/18/EG van het Europese Parlement en De Raad. Buitenlandse inschrijvers moeten een vergelijkbare verklaring uit het land van herkomst overleggen. Indien een zodanig document niet door het betrokken land wordt afgegeven, kan de bedoelde verklaring omtrent het gedrag worden vervangen door een verklaring die onder ede door de Inschrijver is afgelegd ten overstaan van een notaris.

Let op: er bestaat geen spoedprocedure voor het aanvragen van de GVA. Dit betekent dat als u niet reeds in het bezit bent van een geldige GVA u deze tijdig moet aanvragen en niet moet wachten totdat de voorgenomen gunningbeslissing verstuurd is. De doorlooptijd is doorgaans 4 weken (ingeval de aanvrager een natuurlijk persoon is) of 8 weken (ingeval de aanvraag een rechtspersoon is).

Meer informatie over de GVA is te vinden op:

http://www.justis.nl/Producten/gedragsverklaringaanbesteden/